附件1

南堡开发区工业投资项目运作流程图

# Text boxes

项目签署投资协议后，投资者向南堡开发区经发局申报（内容包括企业概况、产品、产值、利税、项目规模、功能、建设资金及来源、项目拟选址意向等情况）

前期函（经发局，1个工作日)

发改部门按照国家、地区产业政策以及行业准入标准等对项目方案进行行业准入，同时征求规划部门意见（按照城市总体规划、土地利用规划等进行审核），同意后出具项目前期函。

公司注册（工商部门，5个工作日）

岸线使用意见（港航部门）

规划部门组织有关专家审核该项目设计方案，通过评审后出具选址意见书。

项目单位按照河北省固定资产投资项目备案管理程序要求向发改部门提出备案申请，并提交相应附件。

用地预审意见（国土部门）

海域使用证海域环评 （海洋部门）

环评编制与评审（环保部门）

水土保持方案（水利部门）

通航论证（海事部门）

地震安全评测（地震部门）

项目选址意见书（规划部门）

备案（经发局）

项目预选址意见书（规划部门）

公司注册（工商部门）

(5个工作日)

文物保护方案（发改部门）

岸线使用意见（港航部门）

用地预审意见（国土部门）

海域使用证海域环评 （海洋部门）

项目申请报告（发改部门）

环评编制与评审（环保部门）

水土保持方案（水利部门）

通航论证（海事部门）

地震安全评测（地震部门）

项目报建（建设部门）

项目选址意见书（规划部门）

核准（经发局）

根据项目建设进展情况，由建设（国土）部门对项目土地使用情况进行复核。

项目建设

建设部门发放施工许可证，质量监督、安全生产、施工、监理备案

项目竣工

建设部门进行竣工验收、归档备案

项目备案流程

项目核准流程