四馆一中心项目电力扩容工程施工单位采购（第二次）

竞争性谈判文件

项目编号：Zjjry2021-Z077

采购人：枝江金润源建设投资控股集团有限公司

采购代理机构：枝江市金润源企业管理咨询有限公司

二〇二一年三月

目录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 谈判须知	5

第三章 采购需求	15

第四章 合同格式及合同条款	17

第五章 响应文件格式	18

目 录	19

1、谈判响应函；	19

2、报价一览表；	19

3、第二轮报价；	19

4、法定代表人资格证明文件及法定代表人授权书；	19

5、“信用中国”网站、中国政府采购网渠道对主体信用记录查询截图 ；	19

6、资格审查需提供的资料；	19

7、各项承诺；	19

8、技术文件：	19

# 第一章  竞争性谈判公告

根据四馆一中心项目电力扩容工程施工单位采购需求，枝江市金润源企业管理咨询有限公司受枝江金润源建设投资控股集团有限公司的委托，拟就“四馆一中心项目电力扩容工程施工单位采购（第二次）”进行竞争性谈判方式采购，现诚邀合格的供应商前来参与谈判。

一、项目概况：

1、项目编号：Zjjry2021-Z077

2、项目名称：四馆一中心项目电力扩容工程施工单位采购（第二次）

3、项目预算：人民币143万元

5、项目概况及项目采购范围

配电房一层，砖混结构，建筑面积83.5m2，墙面及天棚为石粉涂料面层，地面为1.5厚环氧地坪，乙级防火木质平开门2樘，灰色锌钢百叶窗2扇。

高低压配电工程：1.敷设高压电缆120m；2.安装高压进线柜1面；3.高压出线柜2面；4.更换高压进线柜内电流互感器3台，更换高压计量柜内的计量专用电流互感器2台；5.安装干式变压器1台，安装低压进线柜1面，低压出线柜2面，电容补偿柜1面；6.安装封闭母始端箱2台；7.敷设低压电缆707米；8.敷设接地极4处；9.敷设接地母线45米。（详见清单）

6、工期：30日历天

7、质量要求：达到国家现行验收规范合格标准及业主要求

二、供应商资格要求：

1、供应商应满足《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即具备有效法人营业执照（提供相关证件复印件加盖供应商公章）；

2、具有电力工程总承包叁级或者同时具备输变电工程专业承包叁级和承装（修、试）四级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有机电专业贰级及以上建造师执业资格。

3、响应文件递交截止时间当天，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.供应商需提供近三年内至少有一个类似项目业绩，（提供合同复印件加盖供应商公章）

5、本项目不接受联合体。

只有符合以上所有标准的供应商才能通过资格审查。供应商在制作投标文件时，应对照上述资格审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则评委和采购人将不予采信。

三、谈判文件的获取：

1、文件发放时间：2021年3月22日至2021年3月26日。

2、发放地点：枝江金润源建设投资控股集团有限公司官网（http://www.zjjryjt.cn/）

下载方法：本项目不进行现场报名、实行网上下载竞争性谈判文件，供应商登录枝江金润源集团公司官网（http://www.zjjryjt.cn/）在公告附件中下载竞争性谈判文件。

四、谈判保证金

本项目谈判保证金：壹万元。

供应商必须提交谈判保证金，本项目保证金为壹万元人民币（￥：10000.00元）。供应商的保证金必须在开标截止时间之前到达枝江金润源建设投资控股集团有限公司账户（账户名：枝江金润源建设投资控股集团有限公司，开户行：湖北银行枝江支行，账号:112600120100010654）,并作为响应文件的组成部分，否则将被视为非实质性响应而予以拒绝。各供应商不得以分公司、办事处和其他机构的名义缴纳谈判保证金，否则无效。

五、谈判截止时间和响应文件送达地点：

1、谈判截止时间：2021年3月26日8时30分（注：8时00分 开始接受响应文件）

2、响应文件送达地点:枝江金润源建设投资控股集团有限公司（枝江市友谊大道19号）三楼开标室

3、本项目谈判会将于响应文件递交截止的同一时间在枝江金润源建设投资控股集团有限公司三楼开标室（枝江市友谊大道19号）进行。供应商的法定代表人或其委托代理人应携带身份证明文件（法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件）和本人第二代有效身份原件在谈判响应文件递交截止时间前按时签到并参加谈判会议。

4、本项目采购实行资格后审，资格审查的标准和条件详见竞争性谈判文件规定，资格后审不合格的供应商的谈判响应文件将作废标处理，谈判过程所产生的全部费用由供应商自行承担。

六、公告发布媒体及公告期限：

公告发布媒体：枝江金润源建设投资控股集团有限公司官网（http://www.zjjryjt.cn/）

公告期限：自公告发布之日起3个工作日

七、联系方式：

采购人:枝江金润源建设投资控股集团有限公司

联系人:曾攀

联系电话:18007207935

采购代理机构：枝江市金润源企业管理咨询有限公司

联系人:尹来

联系电话：18771783502

2021年3月22日

# 第二章 谈判须知

一、总 则

1.采购方式及定义

本次采购采用竞争性谈判方式（以下简称“谈判”），本谈判文件仅适用于竞争性谈判公告中所述项目。

采购人指本项目的需求方：枝江金润源建设投资控股集团有限公司。

采购代理机构指负责组织本次竞争性谈判的枝江市金润源企业管理咨询有限公司。

2.合格的供应商

2.1满足竞争性谈判公告中供应商资格条件的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

本次竞争性谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4. 谈判费用

4.1谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2供应商本次报价必须包含本项目的招标代理费。

本项目招标代理费6000元，由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理单位一次性支付本次采购代理服务费。

5.谈判文件的约束力

供应商一旦获取了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

二、谈判文件

6.谈判文件构成

谈判文件由以下部分组成：

（1）竞争性谈判公告

（2）竞争性谈判须知

（3）采购要求

（4）谈判须知

（5）响应文件格式

7.谈判文件的澄清及修改

7.1采购人不集中组织答疑会，供应商如有疑问，需在2021年3月24日17时00分前通过634457695@qq.com匿名提交对谈判事宜的质疑，采购人在规定时间内对问题作出整理后，将在枝江金润源集团公司官网（http://www.zjjryjt.cn/）上公布答疑回复。

网上提问开始时间：2021年3月24日8时00分；

网上提问结束时间：2021年3月24日17时00分；

网上回复时间：2021年3月24日21时00分前。

7.2供应商应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知，因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果将由供应商人自行承担。

7.3当谈判文件、修改通知、澄清内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

三、响应文件的递交及编制

8.响应文件编制基本要求

8.1供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

8.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

8.3除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

8.4供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

8.5响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.6如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9.响应文件的组成

9.1、谈判响应函；

9.2、报价一览表；

9.3、第二轮报价

9.4、法定代表人资格证明文件；

9.5、法定代表人授权书；

9.6、“信用中国”网站、中国政府采购网渠道对主体信用记录查询截图 ；

9.7、资格审查需提供的资料（依照第一章第二条供应商资格条件中规定具体要求提供）；

9.8、各项承诺；

9.9、技术文件：

（1）供货能力、资金实力、供货响应时间；

（2）项目实施方案；

（3）产品质量保障措施；

（4）供应商配合采购人协调保障措施；

（5）其他相关内容。

注：①供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则评委和采购人将不予采信。

供应商提供虚假资料骗取成交资格的，一经发现，取消本次成交资格、列入不良行为记录；不履行合同和服务承诺的，取消本次成交资格，并上报相关部门进行处理。

②谈判小组将对资格后审合格的供应商的响应文件进行评审，资格后审不合格的供应商的响应文件将作废标处理。

③供应商的法定代表人或其委托代理人到场情况（提供身份证原件，由相关人员比对身份，以开标会签到记录为准）。

10.响应文件的编制及装订

10.1供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

10.2响应文件应采用A4规格纸张进行打印并进行胶装装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由供应商承担；

10.3响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。

11.谈判保证金

本项目谈判保证金：壹万元。

供应商必须提交谈判保证金，本项目保证金为壹万元人民币（￥：10000.00元）。供应商的保证金必须在开标截止时间之前到达枝江金润源建设投资控股集团有限公司账户（账户名：枝江金润源建设投资控股集团有限公司，开户行：湖北银行枝江支行，账号:112600120100010654）,并作为响应文件的组成部分，否则将被视为非实质性响应而予以拒绝。各供应商不得以分公司、办事处和其他机构的名义缴纳谈判保证金，否则无效。。

12.竞争性谈判有效期

12.1竞争性谈判有效期为90个日历日。供应商谈判有效期不足的将被视为无效谈判。

四、谈判报价要求

13.1供应商须按本次采购约定的采购内容提供全面的服务。

13.2供应商所提供的服务均以人民币报价，报价中大小写不一致的以大写为准。

13.3报价应包含本项目清单内的所有工作内容，但不限于清单中所列的工作内容。

13.4 谈判供应商要详细填写“报价表”中的内容，由法人代表或授权代表签字确认，并加盖单位公章。

五、响应文件的份数、装订和递交

14.响应文件份数和签署

14.1响应文件需提供电子U盘一份，另纸质文档正本一份、副本一份，共两份，且须法人或授权代表签署。

14.2响应文件的正本和的副本均需打印或复印，由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在响应文件中（开标现场提供一份）。

14.3除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

15.响应响应文件的密封和标记、递交

15.1供应商应将响应文件纸质正本、副本和电子响应文件U盘密封在一个包内，并加盖单位公章。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

15.2密封的响应文件应注意：

（1）注明供应商名称，并按竞争性谈判公告中注明的地址送达；

（2）注明谈判项目名称及有“在（响应文件提交截止时间）之前不得启封”的字样；

（3）如因标注不清而产生的后果由供应商自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购代理机构给对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，作无效响应文件处理。

16.迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝响应文件提交截止时间之后收到的任何响应文件。

17.响应文件的修改与撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

六、谈判的步骤

18. 成立谈判小组及及谈判程序

18.1 谈判小组由采购人代表和有关专家共3人以上的单数组成，业主评委1名，其中评审专家的人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。专家成员依法从金润源集团公司采购部专家库或湖北省政府采购评审专家管理系统中随机抽取。

18.2

- 资格审查及符合性审查

| 序号 | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资 格 性 审 查 | 营业执照 | 具备有效法人营业执照（提供相关证件复印件加盖供应商公章） |
|  |  | 主体信用记录 | 响应文件截止时间前，通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询无任何不良记录；（提供上述网站查询结果网页打印件并加盖供应商公章） |
|  |  | 资质及人员要求 | 具有电力工程总承包叁级或者同时具备输变电工程专业承包叁级和承装（修、试）四级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有机电专业贰级及以上建造师执业资格（提供相关证明文件复印件并加盖供应商公章） |
|  |  | 类似项目业绩 | 供应商需提供近三年内至少有一个类似项目业绩，（提供合同复印件加盖供应商公章） |
|  |  | 联合体 | 本项目不接受联合体。 |
| 2 | 符 合 性 检 查 | 供应商名称 | 谈判供应商名称是否与营业执照原件等相关证件一致 |
|  |  | 谈判报价 | 本项目采取多轮报价方式。第一轮报价未超过本项目预算金额，第二轮报价未超过第一轮报价，第三轮报价（若有）未超过第二轮报价。 |
|  |  | 谈判有效期 | 符合谈判文件规定。 |
|  |  | 规范要求 | 符合枝江金润源建设投资控股集团有限公司采购程序及规范要求和谈判文件中规定的其他实质性要求。 |

注：供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查及符合性审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则评委和采购人将不予采信。

供应商提供虚假资料骗取成交资格的，一经发现，取消本次成交资格、列入不良行为记录；不履行合同和服务承诺的，取消本次成交资格，并上报相关部门进行处理。

以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。

本次谈判采取多轮谈判的方式进行，谈判小组所有成员集中与每一位合格的谈判响应人分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他谈判响应人的技术资料、价格和其他信息。

1、第一轮谈判：谈判响应人安排本次竞谈项目技术专业人员参与谈判，谈判小组就公司情况、采购内容、施工方案、工期、付款方式、价格、质量安全承诺等方面的问题对参与谈判的谈判响应人进行提问或询问，参与谈判的谈判响应人必须如实回答，谈判响应人也可以就相关问题向谈判小组进行询问，但不得提出违反谈判原则的问题。

2、确定参加第二轮谈判的谈判谈判响应人：谈判小组综合谈判情况，确定符合本次谈判项目要求的谈判响应人，进入第二轮谈判。谈判响应文件不能满足本竞争性谈判文件规定要求的，不能进入第二轮谈判。

3、第二轮谈判：谈判小组分别与进入第二轮谈判的谈判响应人，就采购内容、施工方案、工期、付款方式、价格、质量安全承诺等未确定的内容进行第二轮谈判。

（1）谈判小组就上述内容向谈判响应人提问。

（2）谈判响应人结合本公司的条件和谈判响应文件，回答谈判小组提出的问题。

(3) 第二轮谈判主要是报价，谈判响应人可以维护第一轮的报价不变，也可以对第一轮的报价进行修改，报价必须是书面的，且有谈判响应人法定代表人或其委托代理人签名, 第二轮报价不得高于第一次报价,否则,其报价无效；第三轮报价（若有）不得高于第二轮报价。

注：经谈判小组和采购人确定第二轮报价（第一轮报价为标书报价）有无竞争性，若无竞争性则采取多轮报价方式继续竞争，若仍无法体现竞争，谈判小组有权宣布此次谈判无效，需再次进行挂网和重新招标。（谈判报价一经报出，不得更改，并具有法律效力，评分将以最终报价为准）。

18.3 竞争性谈判响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应谈判文件要求的无效文件：

1）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备谈判文件中规定资格要求的；

3）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

18.4 竞争性谈判响应文件被确认为无效文件后，该供应商即失去参加本次竞争性谈判的资格。

19. 谈判

19.1谈判过程中,若需修正谈判文件或优化采购方案,采购代理机构将通知所有谈判供应商,并给所有谈判供应商提供较充分的修正时间。谈判供应商根据谈判文件修改，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字(盖章)后密封送交谈判小组。逾期不递交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

19.2每一次谈判结束后，参加谈判的供应商均须根据谈判小组的要求在规定的时间内进行报价，并作出有关承诺说明。

19.3谈判供应商作最后报价，并将最后报价表签字(盖章)后密封送交谈判小组。谈判小组按谈判情况和最后报价情况综合评价比较，推荐成交候选供应商名单，形成谈判报告。

七、确定成交供应商办法和原则

20. 确定成交供应商

竞争性谈判仅能采用低价优先法，采用低价优先法计算，即满足谈判文件要求且最后报价最低的供应商为成交供应商。

所有参加谈判的供应商都应当按照谈判小组的要求，在规定的时间内，就报价、服务方案等进行两轮谈判，供应商提供的服务能满足采购文件规定的实质性要求的条件下价格低者中标；同等价格时服务承诺优者中标；报价相同，承诺相当时，公司资质高、业绩优者中标。谈判结束后，由谈判小组根据报价等向采购人推荐中选供应商候选人名单。

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以要求参与谈判的供应商澄清其响应文件。有关澄清的内容与答复，应以书面形式进行。

谈判会上，若供应商认为谈判小组组成人员中有应回避人员，可当场提出，经核实理由后，应予回避。

供应商提供虚假资料骗取成交资格的，一经发现，取消本次成交资格、列入不良行为记录；不履行合同和服务承诺的，取消本次成交资格，并上报相关部门进行处理。

八、授予合同

21.1谈判小组完成评标后，应向采购人提出书面评标报告，阐明谈判小组对各响应文件的评审和比较意见，并按照竞争性谈判文件中规定的评标方法，根据谈判结果的排序推荐排序前三名的供应商为候选成交供应商。经采购人确认后确定排名第一的供应商为成交供应商；若出现第一名放弃中标权或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定得分排名第二的供应商为成交供应商，依次类推。采购人对未成交供应商不作任何解释。根据谈判小组提出的书面评标报告中确定的成交供应商，由枝江市金润源企业管理咨询有限公司签发成交通知书。

21.2成交供应商应在采购人规定的时间内分别与产权所属单位和个人签订承包合同。成交供应商不与产权所属单位和个人订立合同的，响应保证金不予退还并取消其成交资格，列入不良记录。给产权所属单位和个人造成的损失超过响应保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交响应保证金的，应当对产权所属单位和个人的损失承担赔偿责任。

九、谈判文件的解释权

22本项目谈判文件的最终解释权为采购单位所有。

# 第三章 采购需求

- 项目概况：

1、项目编号：Zjjry2021-Z077

2、项目名称：四馆一中心项目电力扩容工程施工单位采购（第二次）

3、项目预算：人民币143万元

4、项目概况及项目采购范围

配电房一层，砖混结构，建筑面积83.5m2，墙面及天棚为石粉涂料面层，地面为1.5厚环氧地坪，乙级防火木质平开门2樘，灰色锌钢百叶窗2扇。

高低压配电工程：1.敷设高压电缆120m；2.安装高压进线柜1面；3.高压出线柜2面；4.更换高压进线柜内电流互感器3台，更换高压计量柜内的计量专用电流互感器2台；5.安装干式变压器1台，安装低压进线柜1面，低压出线柜2面，电容补偿柜1面；6.安装封闭母始端箱2台；7.敷设低压电缆707米；8.敷设接地极4处；9.敷设接地母线45米。（详见清单）

5、工期：30日历天

6、质量要求：达到国家现行验收规范合格标准及业主要求。

7、付款方式：本项目施工完成经验收后付至合同价款的80%，结算审计完成后支付至结算金额的97%，余款3%一年后一次性付清，付款需开具采购人认可的增值税专用发票。（上述付款方式采用现金或银行保兑（商业汇票）方式付款，以上未付款项均不计利息。）

二、其它要求

1.工程工期要求：因甲方责任延误工程工期，工期可顺延；因乙方责任造成工期延误，每逾期一天，应向甲方支付违约金伍佰元。

2.工程质量等级的要求：工程质量等级要求达到合格标准（一次性验收达到合格标准）。工程质量达不到上述标准时，除按“合同条款”规定的办法处理外，若属乙方的责任，则乙方须支付给甲方计合同总价的百分之二的违约金。

3.安全生产要求：不能发生一起安全质量事故。如中标单位不按安全生产规程的规定和要求，违规进行生产作业造成安全质量事故的发生，除自行承担由此产生的一切法律责任外，还应向采购人支付违约金伍仟元整。

## 供应商须对上述所有要求进行书面承诺。

# 第四章 合同格式及合同条款

中标后与采购人另行签订

# 第五章 响应文件格式（参考）

### 四馆一中心项目电力扩容工程施工单位采购（第二次）

项目编号：Zjjry2021-Z077

### 竞争性谈判响应文件

### 供应商名称(盖章):

### 日    期：

# 目 录

# 1、谈判响应函；

# 2、报价一览表；

# 3、第二轮报价

# 4、法定代表人资格证明文件及法定代表人授权书；

# 5、“信用中国”网站、中国政府采购网渠道对主体信用记录查询截图 ；

# 6、资格审查需提供的资料（依照第一章第二条供应商资格条件中规定具体要求提供）；

# 7、各项承诺；

# 8、技术文件：

（1）项目实施方案；

（2）其他相关内容。

### 1、竞争性谈判响应函

枝江金润源建设投资控股集团有限公司：

依据贵方（项目名称）项目采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件二份，其中：正本一份，副本一份，电子U盘一份。

## 1. 谈判报价表；

## 2. 按竞争性谈判文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

## 3. 资格证明文件。

在此，我方宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 我方已审阅全部谈判文件，包括谈判文件的澄清和更正公告（如有）及相关附件，我方已完全理解谈判文件并对谈判文件不存在任何异议；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 本谈判有效期为自谈判日起共90个日历日；

5. 我方承诺所提交的响应文件及相关资料真实有效；

6. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                       电子函件：

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

日期：      年   月    日

2、报价一览表

# 谈判报价表

采购项目名称:

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 谈判总报价（元） | 大写： 小写： |
| 工期 |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元总价不超过143万元。

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

日期：      年     月    日

# 分项报价清单

# （详见工程量清单）

3、第二轮谈判报价表

采购项目名称:

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 谈判总报价（元） | 大写： 小写： |
| 相关承诺及说明 |  |

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

日期：      年     月    日

[说明：此报价单，由响应人将相关印件填好后（报价不填），带到开标现场最终报价时使用，经谈判小组和采购人确定第二轮报价（第一轮报价为标书报价）有无竞争性，若无竞争性则采取多轮报价方式继续竞争，多轮报价时也用此报价单]

### 4、法定代表人资格证明文件

枝江金润源建设投资控股集团有限公司：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》复印件

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人（签章） ：

日期：      年   月   日

### 法定代表人授权书

枝江金润源建设投资控股集团有限公司：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项  目 名 称）采购活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从       年    月    日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签章）：

签发日期：       年     月     日

附：代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

授权人身份证（复印件） 被授权人身份证（复印件）

5、“信用中国”网站、中国政府采购网渠道对主体信用记录查询截图

## 6、资格审查其他资料

## 7、各项承诺

## 8、技术文件

（1）项目实施方案；

（2）其他相关内容。

以上响应文件格式仅供参考