宜昌姚家港化工园区集中供热公用热力管廊建设（一期）工程监理项目

竞争性谈判文件

项目编号：hbyjg2021-z053

采购人：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司

采购代理：湖北夷陵造价咨询事务所有限公司

2021年6月09日

目 录

第一章  竞争性谈判公告	1

一、项目概况：	1

二、供应商资格要求：	1

三、谈判文件的获取：	2

四、谈判保证金	3

五、谈判截止时间和响应文件送达地点：	3

六、公告发布媒体及公告期限：	3

七、联系方式：	3

第二章 谈判须知	4

一、总 则	7

二、谈判文件	7

三、响应文件的递交及编制	9

四、谈判报价要求	11

五、响应文件的份数、装订和递交	11

六、谈判的步骤	12

七、确定成交供应商办法和原则	15

八、授予合同	16

九、谈判文件的解释权	17

第三章 采购需求	18

一、项目概况：	18

二、其它要求	19

第四章 合同格式及合同条款	20

第五章 响应文件格式（参考）	21

1、竞争性谈判响应函	23

2、报价一览表	24

3、第二轮谈判报价表	25

4、法定代表人资格证明文件	26

5、法定代表人授权书	27

6、其他投标资格证明文件	28

7、技术文件	29

# 第一章  竞争性谈判公告

湖北夷陵造价咨询事务所有限公司受湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司委托，拟就“宜昌姚家港化工园区集中供热公用热力管廊建设（一期）工程监理项目”采用竞争性谈判方式采购，具体公告如下：

一、项目概况：

1、项目编号：hbyjg2021-z053

2、项目名称：宜昌姚家港化工园区集中供热公用热力管廊建设（一期）工程监理项目

3、工程概况：本项目主要建设内容为：石宝山大道西段及江林路段主管廊工程约为2公里；沿高石岗及北控片区市政道路（道路长约10公里）布置的公共蒸汽、公共污水管道架空安装（焊接钢管）工程等与本项目相关的工程。

4、招标范围：为本项目施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段和竣工结算阶段的全过程监理，还包括项目实施阶段的变更及必须新增的工程等相关内容的监理。

5、拦标价：53万元，最终服务费用不因施工周期延长投资增加而增加，只延长服务周期。

6、工程服务期限：工程实施阶段服务期为签订合同之日起至工程竣工备案之日止（预计300天）；保修阶段服务期为工程竣工验收备案后2年。

7、工程质量要求：同各单项工程施工合同质量要求,满足图纸设计文件及国标相关规范要求。

8、安全生产控制目标：达到《JGJ59－2011建筑施工安全检查标准》规定的合格标准。及省市相关安全生产文件及规范要求。

二、供应商资格要求：

1、投标人具备工商行政主管部门核发的有效营业执照，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；

2、投标人须具有建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或工程监理化工石油工程专业监理乙级及以上或机电安装工程专业监理乙级及以上资质；

3、拟派项目组人员须满足以下要求： 一、 监理服务团队要求：（1）拟派本工程的项目总监须具有国家注册监理工程师注册证书，专业为化工石油工程或机电安装工程，且证书上记载的工作单位为该投标单位。（2）拟投入本项目的监理人员总人数不得少于4人，其中：总监1人，专业监理工程师不少于1人，监理员不少于2人（安全监理工程师可由上述人员兼任或另行安排1人专职人员为安全监理工程师），安全监理工程师为必备。专业监理工程师及监理员均须具有国家注册监理工程师注册执业证书或省监理工程师岗位证书或《监理工程师培训教育证书》。其中专业监理工程师注册专业为化工石油工程或机电安装工程。（上传相关证书原件彩色扫描件，湖北省省外企业相关人员岗位证书如不在有效期内的，应由企业法人注册地的颁证部门（行政主管部门或行业协会）出具的文件或证明，并能如实反映上述考核内容）

（3）承诺如果中标，则总监理工程师职责按照最新《建设工程监理规范》执行，专业监理工程师和监理员不能同时承担两项（含两项）以上工程项目的监理工作。在建工程的监理管理人员可参加同一建设单位分期开发的同一建设项目或同一建设单位在同一建设地点实施的类似建设项目的投标活动。

4、拟派本项目的所有人员应提供2021年3月至5月投标人注册地社会劳动保障部门出具的社会保险缴费证明，且社保证明材料所记载的单位必须是该投标单位。

5、响应文件递交截止时间当天，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被列入严重违法失信企业名单；（开标结束后由招标人或其委托的招标代理机构按照招标文件要求对所有投标人的信用信息进行查询，做好记录，由评标委员会按招标文件的规定进行评审。）

6、2018年6月1日以来独立承接过至少一个30万元及以上工厂或化工厂或化工园区含综合管廊焊接管道安装工程监理业绩。（提供中标通知书或施工合同复印件加盖公章，并提供与发包方合同发票原件扫描件，要求业绩在官方网站上可查或提供其他证明材料证明业绩真实性。）

7、本项目不接受联合体投标。

只有符合以上所有条件的供应商才有可能通过资格审查，供应商在制作投标文件时，应对照上述资格审查要求在响应文件中提供相应证明材料的复印件并加盖公章，否则评委和采购人将不予采信。

三、谈判文件的获取：

1、发放时间：从2021年6月9日至2021年6月16日。

2、下载方法：项目不进行现场报名、实行网上下载竞争性谈判文件，供应商登录枝江金润源集团公司官网（http://www.zjjryjt.cn/）在公告附件中下载竞争性谈判文件和相关资料。

四、谈判保证金：

供应商必须缴纳谈判保证金：5000.00元（大写：伍仟元整）。

五、响应文件递交截止时间和送达地点：

1、响应文件递交截止时间：2021年6月17日9时30分止。供应商应当在响应文件递交截止时间前。

2、响应文件送达地点：供应商应在响应文件提交的截止时间前，将密封的谈判响应文件现场递交至枝江金润源建设投资控股集团有限公司(枝江市友谊大道19号)3楼开标室。逾期送达的或未送达指定地点的或未按谈判文件要求密封的响应文件，采购人将拒收。

3、本项目开标会将于响应文件递交截止的同一时间在枝江金润源建设投资控股集团有限公司(枝江市友谊大道19号)3楼开标室公开进行，投标人的法定代表人或其委托代理人应携带有效身份证明文件（法定代表人身份证明或法人授权委托书）和第二代身份证原件在投标截止时间前按时签到并参加开标会，否则将提交评标委员会按竞争性谈判文件相关规定处理。

4、响应文件递交截止时间与开标时间是否有变化，请关注本次采购过程中发布的更正公告或澄清修改文件中的相关信息。

六、谈判时间和地点：

1、谈判时间：2021年6月17日9时30分

2、谈判地点：枝江金润源建设投资控股集团有限公司(枝江市友谊大道19号)3楼开标室

七、联系方式：

采 购 人：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司

联 系 人：官文武   电话：13227288822

采购代理机构：湖北夷陵造价咨询事务所有限公司

联 系 人：陈勇   电话：13277176646

日    期：2021年6月10日

本采购公告枝江金润源集团公司官网（http://www.zjjryjt.cn/）媒体上发布。

# 第二章 谈判须知

供应商须知前附表

| 编号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项 目 名 称 | 宜昌姚家港化工园区集中供热公用热力管廊建设（一期）工程监理项目 |
| 2 | 采 购 人 | 名称：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司 联系人：官文武 电话：13227288822 |
| 3 | 采购代理机构 | 名称：湖北夷陵造价咨询事务所有限公司 联系人：陈勇 电话：13277176646 |
| 4 | 最高限价 | 最高限价为：53万元 报价不得高于本项目最高限价金额，否则作废标处理。 |
| 7 | 工程服务期限 | 工程服务期限：工程实施阶段服务期为签订合同之日起至工程竣工备案之日止；保修阶段服务期为工程竣工验收备案后2年。 |
| 8 | 供应商资质等级 及条件 | 1、投标人具备工商行政主管部门核发的有效营业执照，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效； 2、投标人须具有建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或工程监理化工石油工程专业监理乙级及以上或机电安装工程专业监理乙级及以上资质； 3、拟派项目组人员须满足以下要求： 一、 监理服务团队要求：（1）拟派本工程的项目总监须具有国家注册监理工程师注册证书，专业为化工石油工程或机电安装工程，且证书上记载的工作单位为该投标单位。（2）拟投入本项目的监理人员总人数不得少于4人，其中：总监1人，专业监理工程师不少于1人，监理员不少于2人（安全监理工程师可由上述人员兼任或另行安排1人专职人员为安全监理工程师），安全监理工程师为必备人员。专业监理工程师及监理员均须具有国家注册监理工程师注册执业证书或省监理工程师岗位证书或《监理工程师培训教育证书》。其中专业监理工程师注册专业为化工石油工程或机电安装工程。（上传相关证书原件彩色扫描件，湖北省省外企业相关人员岗位证书如不在有效期内的，应由企业法人注册地的颁证部门（行政主管部门或行业协会）出具的文件或证明，并能如实反映上述考核内容） （3）承诺如果中标，则总监理工程师职责按照最新《建设工程监理规范》执行，专业监理工程师和监理员不能同时承担两项（含两项）以上工程项目的监理工作。在建工程的监理管理人员可参加同一建设单位分期开发的同一建设项目或同一建设单位在同一建设地点实施的类似建设项目的投标活动。 4、拟派本项目的所有人员应提供2021年3月至5月投标人注册地社会劳动保障部门出具的社会保险缴费证明，且社保证明材料所记载的单位必须是该投标单位。 5、响应文件递交截止时间当天，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被列入严重违法失信企业名单；（开标结束后由招标人或其委托的招标代理机构按照招标文件要求对所有投标人的信用信息进行查询，做好记录，由评标委员会按招标文件的规定进行评审。） 6、2018年6月1日以来独立承接过至少一个30万元及以上工厂或化工厂或化工园区含综合管廊焊接管道安装工程监理业绩。（提供中标通知书或施工合同复印件加盖公章，并提供与发包方合同发票原件扫描件，要求业绩在官方网站上可查或提供其他证明材料证明业绩真实性。） 7、本项目不接受联合体投标。 只有符合以上所有条件的供应商才有可能通过资格审查，供应商在制作投标文件时，应对照上述资格审查要求在响应文件中提供相应证明材料的复印件并加盖公章，否则评委和采购人将不予采信。 |
| 9 | 资格审查方法 | 资格后审 |
| 10 | 计 价 方 式 | 总价包干 |
| 11 | 谈判有效期 | 自开标之日起 90 日历天 |
| 12 | 谈判保证金 | 谈判保证金：5000.00元（大写：伍仟元整）。 供应商应于谈判截止时间前将谈判保证金缴纳至如下账户： 名称：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司 开户行：中国农业银行枝江市支行营业部 账号：17342101040008081 供应商须从企业基本账户将谈判保证金在规定时间前以转账（或电汇）形式缴纳至指定账户，不接受现金缴纳。 |
| 13 | 竞争性谈判响应文件份数 | 正本一份，副本一份，电子U盘一份。不得活页装订。（响应文件封面右上角须 注明“正本”、“副本”字样） |
| 14 | 签字盖章要求 | 响应文件正本应用不褪色的墨水书写或打印，正文内容如有要求加盖单位公章时则加盖供应商单位公章； 响应文件的任何一页都不应涂改、不应有行间插字或删除；如果出现上述情况，不论何种原因造成，均应由响应文件的签字人在改动处亲笔签署姓名并加盖单位公章； 如果响应文件由委托代理人签署，则供应商需提交授权委托书，授权委托书应按规定的书面方式出具。 |
| 15 | 获取竞争性谈判文件 | 地点：详见公告 时间：详见竞争性谈判公告 |
| 16 | 竞争性谈判响应文件递交地点及谈判截止日期 | 地点：枝江金润源建设投资控股集团有限公司（枝江市友谊大道19号）三楼开标室 时间：2021年6月17日9点 30 分（北京时间） |
| 17 | 开标地点、时间 | 地点：枝江金润源建设投资控股集团有限公司（枝江市友谊大道19号）三楼开标室 时间：2021年6月17日9点 30 分（北京时间） |
| 18 | 谈判标准及方法 | 谈判标准及方法附后 |
| 19 | 封套上应载明的信息 | 封套上应载明的信息：“响应文件”字样及项目名称：宜昌姚家港化工园区集中供热公用热力管廊建设（一期）工程监理项目 项目编号： 供应商名称： 在2021年6月17日09点30分前不得开启 |
| 20 | 代理费、进场交易费 | 供应商本次报价必须包含本项目的招标代理费3500.00元（不在报价中单列），费用由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。 （2）进场交易服务费：2000.00元，由成交供应商在领取成交通知书前向交易平台一次性支付本次进场交易服务费。 |
| 21 | 分包及转包 | 该项目不得分包及转包 |

备注：若供应商须知前附表与正文不一致，以前附表为准。

## 一、总 则

1.采购方式及定义

本次采购采用竞争性谈判方式（以下简称“谈判”），本谈判文件仅适用于竞争性谈判公告中所述项目。

采购人指本项目的需求方：湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司。

采购代理机构指负责组织本次竞争性谈判的枝江市金润源企业管理咨询有限公司。

2.合格的供应商

2.1满足竞争性谈判公告中供应商资格条件的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

本次竞争性谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4. 谈判费用

4.1谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2供应商本次报价必须包含本项目的招标代理费。

本项目招标代理费3500.00元，由成交供应商在领取成交通知书时向采购代理单位一次性支付本次采购代理服务费。

5.谈判文件的约束力

供应商一旦获取了本谈判文件并决定参加谈判，即被认为接受了本谈判文件的规定和约束，并且视为自竞争性谈判公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

## 二、谈判文件

6.谈判文件构成

谈判文件由以下部分组成：

（1）竞争性谈判公告

（2）竞争性谈判须知

（3）采购要求

（4）谈判须知

（5）响应文件格式

7.谈判文件的澄清及修改

7.1采购人不集中组织答疑会，供应商如有疑问，需在2021年6日16日17时00分前通过617770449@qq.com匿名提交对谈判事宜的质疑，采购代理机构在规定时间内对问题作出整理后，将在枝江金润源集团公司官网（http://www.zjjryjt.cn/）上公布答疑回复。

网上提问开始时间：2021年6月11日9时00分；

网上提问结束时间：2021年6月16日17时00分；

网上回复时间：2021年6月16日18时00分前。

7.2供应商应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知，因供应商原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果将由供应商人自行承担。

7.3当谈判文件、修改通知、澄清内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

## 三、响应文件的递交及编制

8.响应文件编制基本要求

8.1.供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

8.2.供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

8.3.除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

8.4.供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

8.5.响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.6.如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9.响应文件的组成

9.1.谈判响应函；

9.2.报价一览表；

9.3.第二轮报价

9.4.法定代表人资格证明文件；

9.5.法定代表人授权书；

9.6.“信用中国”网站、中国政府采购网渠道对主体信用记录查询截图 ；

9.7.资格审查需提供的资料（依照第一章第二条供应商资格条件中规定具体要求提供）；

9.8.各项承诺；

9.9.技术文件：

（1）供货能力、资金实力、供货响应时间；

（2）项目实施方案；

（3）产品质量保障措施；

（4）供应商配合采购人协调保障措施；

（5）其他相关内容。

注：①供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则评委和采购人将不予采信。

供应商提供虚假资料骗取成交资格的，一经发现，取消本次成交资格、列入不良行为记录；不履行合同和服务承诺的，取消本次成交资格，并上报相关部门进行处理。

②谈判小组将对资格后审合格的供应商的响应文件进行评审，资格后审不合格的供应商的响应文件将作废标处理。

③供应商的法定代表人或其委托代理人到场情况（提供身份证原件，由相关人员比对身份，以开标会签到记录为准）。

10.响应文件的编制及装订

10.1.供应商应将响应文件按顺序装订成册，并编制响应文件资料目录。

10.2.响应文件应采用A4规格纸张进行打印并进行胶装装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由供应商承担；

10.3.响应文件须加盖供应商单位公章，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。

11.谈判保证金

本项目不设置谈判保证金。

12.竞争性谈判有效期

12.1竞争性谈判有效期为90个日历日。供应商谈判有效期不足的将被视为无效谈判。

## 四、谈判报价要求

13.1供应商须按本次采购约定的采购内容提供全面的服务。

13.2供应商所提供的服务均以人民币报价，报价中大小写不一致的以大写为准。

13.3报价应包含本项目清单内的所有工作内容，但不限于清单中所列的工作内容。

13.4 谈判供应商要详细填写“报价表”中的内容，由法人代表或授权代表签字确认，并加盖单位公章。

## 五、响应文件的份数、装订和递交

14.响应文件份数和签署

14.1响应文件需提供电子U盘一份，另纸质文档正本一份、副本一份，共两份，且须法人或授权代表签署。

14.2响应文件的正本和的副本均需打印或复印，由供应商法定代表人或其授权代表签字。授权代表须将 “法人授权书”（原件）附在响应文件中（开标现场提供一份）。

14.3除供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

15.响应响应文件的密封和标记、递交

15.1供应商应将响应文件纸质正本、副本和电子响应文件U盘密封在一个包内，并加盖单位公章。不论供应商成交与否，响应文件均不退回。

15.2密封的响应文件应注意：

（1）注明供应商名称，并按竞争性谈判公告中注明的地址送达；

（2）注明谈判项目名称及有“在（响应文件提交截止时间）之前不得启封”的字样；

（3）如因标注不清而产生的后果由供应商自负。

15.3未按要求密封和加写标记，采购代理机构给对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构将予以拒绝，作无效响应文件处理。

16.迟交的响应文件

采购代理机构将拒绝响应文件提交截止时间之后收到的任何响应文件。

17.响应文件的修改与撤回

供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 六、谈判的步骤

18. 成立谈判小组及及谈判程序

18.1 谈判小组由采购人代表和有关评审专家共3人及以上的单数组成，业主评委1名，其中评审专家的人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。专家成员依法从金润源集团公司采购部专家库或湖北省政府采购评审专家管理系统中随机抽取。

18.2资格审查及符合性审查

| 序号 | 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 营业执照 | 供应商具有行政主管部门核发的有效法人营业执照，具有合法经营资格且能满足本项目采购要求。不得以分公司名义进行投标，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；（复印件加盖公章） |
|  |  | 主体信用记录 | 响应文件递交截止时间当天，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)查询，供应商未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、未被列入严重违法失信企业名单；（开标结束后由招标人或其委托的招标代理机构按照招标文件要求对所有投标人的信用信息进行查询，做好记录，由评标委员会按招标文件的规定进行评审。） |
|  |  | 资质要求 | 具有建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或工程监理化工石油工程专业监理乙级及以上或工程监理机电安装工程专业监理乙级及以上资质（复印件加盖公章） |
|  |  | 监理团队人员要求 | 拟投入本项目的监理人员总人数不得少于4人，其中：总监1人，专业监理工程师不少于1人，监理员不少于2人，（安全监理工程师可由上述人员兼任或另行安排1人专职人员为安全监理工程师,）安全监理工程师为必备人员。 （2）承诺如果中标，则总监理工程师职责按照最新《建设工程监理规范》执行，专业监理工程师和监理员不能同时承担两项（含两项）以上工程项目的监理工作。在建工程的监理管理人员可参加同一建设单位分期开发的同一建设项目或同一建设单位在同一建设地点实施的类似建设项目的投标活动。(上传承诺书原件彩色扫描件) |
|  |  | 总监工程师 | 须具有国家注册监理工程师注册执业证书，注册专业为化工石油工程或机电安装工程且证书上记载的工作单位为该投标单位（提供证书复印件加盖公章，湖北省省外企业相关人员岗位证书如不在有效期内的，应由企业法人注册地的颁证部门（行政主管部门或行业协会）出具的文件或证明，并能如实反映上述考核内容。） |
|  |  | 专业监理工程师 | 具有国家注册的监理工程师注册执业证书或省注册的监理工程师注册执业证书或湖北省监理工程师培训教育证书，注册专业为化工石油工程或机电安装工程；且证书上记载的工作单位为该投标单位（提供证书或其他证明材料复印件并加盖公章应由企业法人注册地的颁证部门（行政主管部门或行业协会）出具的文件或证明，并能如实反映上述考核内容。） |
|  |  | 其他监理人员 | 具有监理员岗位证书且证书上记载的工作单位为该投标单位（提供证书或其他证明材料复印件并加盖公章，应由企业法人注册地的颁证部门（行政主管部门或行业协会）出具的文件或证明，并能如实反映上述考核内容。） |
|  |  | 社保缴纳证明 | 拟派本项目的所有项目人员应提供2021年3月至5月投标人注册地社会劳动保障部门出具的社会保险缴费证明，且社保证明材料所记载的单位必须是该投标单位。（提供社保证明的复印件并加盖公章） |
|  |  | 承诺函 | 投标人且须承诺参与本项目投标不得存在挂靠、围标串标行为。（提供承诺函原件彩色扫描件） |
|  |  | 联合体 | 本项目不接受联合体投标 |
| 2 | 符合性检查 | 供应商名称 | 与营业执照等其他证件一致 |
|  |  | 磋商响应性文件签署 | 按谈判文件要求在规定区域加盖单位公章和法定代表人印章 |
|  |  | 法定代表人和授权代表资格 | 具有法定代表人资格证明和法定代表人授权委托书 |
|  |  | 谈判有效期 | 首次递交响应文件截止之日起90日历天。 |
|  |  | 谈判报价 | 本项目采取多轮报价方式。第一轮报价未超过本项目预算金额，第二轮报价未超过第一轮报价，第三轮报价（若有）未超过第二轮报价。 |
|  |  | 谈判保证金 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  |  | 服务期限、地点 | 服务期限：同施工周期； 服务地点：采购人指定地点 |
|  |  | 履约保证金 | 符合供应商须知前附表的规定 |
|  |  | 违法违规行为 | 无谈判文件中的任一情形 |
|  |  | 谈判要求 | 法定代表人或授权代表按要求到达现场 |
|  |  | 其它要求 | 符合枝江金润源建设投资控股集团有限公司采购程序及规范要求和谈判文件中规定的其他实质性要求 |

注：供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查及符合性审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见），否则评委和采购人将不予采信。

供应商提供虚假资料骗取成交资格的，一经发现，取消本次成交资格、列入不良行为记录；不履行合同和服务承诺的，取消本次成交资格，并上报相关部门进行处理。

以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。

18.3本次谈判采取多轮方式进行，谈判小组所有成员集中与每一位合格供应商分别进行谈判，最后由谈判小组共同推荐3家合格供应商。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

（一）资格审查：各供应商谈判前将相关资格审查证件交谈判小组审查，不具备资质和条件的供应商将首先被淘汰，不能进入到下一个程序。

（1）第一轮谈判：供应商安排本次竞谈项目专业技术人员参与谈判，谈判小组就公司情况、项目实施方案、工期、付款方式、价格、服务承诺、拟派该项目的管理人员配备力量、投入本项目的硬件设施等方面的问题对参与谈判的供应商进行提问或询问，参与谈判的供应商必须如实回答，供应商也可以就相关问题向谈判小组进行询问，但不得提出违反谈判原则的问题。

（2）谈判：谈判小组根据项目情况就监理方案等要求与供应商分别谈判，未参加的供应商不能参与最终报价谈判。

（3）第二轮谈判：

第二轮谈判主要是报价，供应商可以维护第一轮的报价不变，也可以对第一轮的报价进行修改，给予最终报价（必须是书面的，且有供应商法人或其授权代表签字，第二轮报价不得高于第一轮报价，否则，其报价无效）。

经谈判小组和采购人确定第二轮报价（第一轮报价为标书报价）有无竞争性，若无竞争性则采取第三轮报价方式继续竞争，若仍无法体现竞争，谈判小组有权宣布此次谈判无效，需再次进行挂网和重新招标。（谈判报价一经报出，不得更改，并具有法律效力，评审将以最终报价为准。）

谈判供应商的报价均超过了采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得批准。

18.3 竞争性谈判响应文件凡具有下列情形之一者，均视为没有响应谈判文件要求的无效文件：

1）未按照谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

2）不具备谈判文件中规定资格要求的；

3）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。

18.4 竞争性谈判响应文件被确认为无效文件后，该供应商即失去参加本次竞争性谈判的资格。

19. 谈判

19.1谈判过程中,若需修正谈判文件或优化采购方案,采购代理机构将通知所有谈判供应商,并给所有谈判供应商提供较充分的修正时间。谈判供应商根据谈判文件修改，对原响应文件进行修正，并将修正文件签字(盖章)后密封送交谈判小组。逾期不递交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

19.2每一次谈判结束后，参加谈判的供应商均须根据谈判小组的要求在规定的时间内进行报价，并作出有关承诺说明。

19.3谈判供应商作最后报价，并将最后报价表签字(盖章)后密封送交谈判小组。谈判小组按谈判情况和最后报价情况综合评价比较，推荐成交候选供应商名单，形成谈判报告。

## 七、确定成交供应商办法和原则

20. 确定成交供应商

竞争性谈判仅能采用低价优先法，采用低价优先法计算，即满足谈判文件要求且最后报价最低的供应商为成交供应商。

所有参加谈判的供应商都应当按照谈判小组的要求，在规定的时间内，就报价、服务方案等进行两轮谈判，供应商提供的服务能满足采购文件规定的实质性要求的条件下价格低者中标；同等价格时服务承诺优者中标；报价相同，承诺相当时，公司资质高、业绩优者中标。谈判结束后，由谈判小组根据报价等向采购人推荐中选供应商候选人名单。

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以要求参与谈判的供应商澄清其响应文件。有关澄清的内容与答复，应以书面形式进行。

谈判会上，若供应商认为谈判小组组成人员中有应回避人员，可当场提出，经核实理由后，应予回避。

供应商提供虚假资料骗取成交资格的，一经发现，取消本次成交资格、列入不良行为记录；不履行合同和服务承诺的，取消本次成交资格，并上报相关部门进行处理。

## 八、授予合同

21.1谈判小组完成评标后，应向采购人提出书面评标报告，阐明谈判小组对各响应文件的评审和比较意见，并按照竞争性谈判文件中规定的评标方法，根据谈判结果的排序推荐排序前三名的供应商为候选成交供应商。经采购人确认后确定排名第一的供应商为成交供应商；若出现第一名放弃中标权或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以确定得分排名第二的供应商为成交供应商，依次类推。采购人对未成交供应商不作任何解释。根据谈判小组提出的书面评标报告中确定的成交供应商，由枝江市金润源企业管理咨询有限公司签发成交通知书。

21.2成交供应商应在采购人规定的时间内分别与产权所属单位和个人签订承包合同。成交供应商不与产权所属单位和个人订立合同的，响应保证金不予退还并取消其成交资格，列入不良记录。给产权所属单位和个人造成的损失超过响应保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交响应保证金的，应当对产权所属单位和个人的损失承担赔偿责任。

## 九、谈判文件的解释权

22本项目谈判文件的最终解释权为采购单位所有。

# 第三章 采购需求

一、项目基本情况

1、项目编号：hbyjg2021-z053

2、项目名称：宜昌姚家港化工园区集中供热公用热力管廊建设（一期）工程监理项目

3、工程概况：本项目主要建设内容为：石宝山大道西段及江林路段主管廊工程约为2公里；沿高石岗及北控片区市政道路（道路长约10公里）布置的公共蒸汽、公共污水管道安装（焊接钢管）架空工程并与本项目相关的工程。

4、招标范围：为本项目施工准备阶段、工程施工阶段、工程保修阶段和竣工结算阶段的全过程监理。还包括项目实施阶段的变更及必须新增的工程等相关内容的监理。

5、拦标价：53万元。

6、服务期限：工程实施阶段服务期为签订合同之日起至工程竣工备案之日止；保修阶段服务期为工程竣工验收备案后2年。

7、工程质量要求：同各单项工程施工合同质量要求，满足图纸设计文件及国标相关规范要求。

8、安全生产控制目标：达到《JGJ59－2011建筑施工安全检查标准》规定的合格标准。及省市相关安全生产文件及规范要求。

9、服务地点：采购人指定地点

10、付款方式：当工程量完成60%支付监理合同总价的 30%,工程竣工验收合格、提交完整的监理资料并经相关部门审核通过后支付至监理合同总价的90%;监理服务期满后一次性无息付清余款。（并向委托人提供相应增值税专用发票)

二、监理规范

监理规范包括《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）和本工程专用的《项目监理规范》（如有），监理规范为本工程监理合同的重要组成部分。

1.执行《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013），该规范是中华人民共和国国家标准，住房和城乡建设部以“住房和城乡建设部公告2013年第35号”发布，由中国建筑工业出版社出版。

2.《项目监理规范》由招标人根据工程的实际情况，在《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）的基础上编制，《项目监理规范》不得与国家及有关部门的法规、规章、标准、规范等矛盾。凡《项目监理规范》与《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）对同一章节的内容、要求和规定有不一致的，以《项目监理规范》为准；《项目监理规范》未列入的，仍按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）执行。

三. 技术标准

1.监理人在工程监理过程中，应执行现行国家的建设标准、规范、规程（包括地方规程，下同）。

2.在合同履行过程中，工程实施所引用的标准、规范、规程如有修改或新颁，除国家、行业强制性标准必须执行外，其他新颁标准、规范、规程是否采用由委托人决定，监理人应监督承包人按委托人决定执行。

四、其他要求：

1、监理人员必须按时出勤，项目总监及其它监理人员出勤率应达到22天/月以上，委托人将对本项目监理人员的出勤率实行头像识别考勤，并组织专门人员不定期对监理人员的出勤进行检查、对达不到出勤要求的监理单位，委托人将按1000元-2000元/天/人在监理单位缴纳的履约保证金中扣除，监理人缴纳的履约保证金不足于扣除的，从监理人的监理服务费中扣除，若因出勤和其它履责达不到要求而造成质量安全事故和造成其它损失的，委托人将按相关规定由监理人对委托人进行赔偿。

2、项目总监每月驻工地时间不得少于22天，若少于22天则监理人向委托人承担2000元/天的违约金。

3、项目专监及监理员每月驻工地时间不得少于22天，若少于22天则监理人向委托人承担1000元/天的违约金（委托人记录在案，从最后结算中抵扣）

4、本项目不得转包分包，在响应文件中作出承诺，无此承诺者，作废标处理。（承诺格式参考响应文件中的承诺格式）

5、非宜昌住建《关于加强建设工程监理管理的通知》文件中允许的情况下，不得更换该项目监理团队中任一成员，否则招标人有权单方面解除合同，因此造成一切损失由投标人承担。

6、投标人应提供每轮报价费用组成明细表作为评委评标依据，充分考虑本项目服务周期、服务难度、安全环保要求，严禁恶意低价；若未提供或提供的明显不合理的，作为废标处理。

# 第四章 合同格式及合同条款

中标后与采购人另行签订

# 第五章 响应文件格式（参考）

宜昌姚家港化工园区集中供热公用热力管廊建设（一期）工程监理项目

项目编号：

竞争性谈判响应文件

供应商名称(盖章):

日    期：

目 录

1.谈判响应函；

2.报价一览表；

3.第二轮报价

4.法定代表人资格证明文件及法定代表人授权书；

5.资格审查需提供的资料（依照第一章第二条供应商资格条件中规定具体要求提供）；

6.各项承诺；

7.技术文件：

（1）项目实施方案；

（2）其他相关内容。

## 1、竞争性谈判响应函

（代理机构名称）：：

依据贵方（项目名称）项目采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件二份，其中：正本一份，副本一份，电子U盘一份。

1. 谈判报价表；

2. 按竞争性谈判文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件；

3. 资格证明文件。

在此，我方宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 我方已审阅全部谈判文件，包括谈判文件的澄清和更正公告（如有）及相关附件，我方已完全理解谈判文件并对谈判文件不存在任何异议；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 本谈判有效期为自谈判日起共90个日历日；

5. 我方承诺所提交的响应文件及相关资料真实有效；

6. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）：

日期：      年   月    日

## 2、报价一览表

谈判报价表

采购项目名称:

| 总报价（元） | 大写： 小写： |
| --- | --- |
| 服务期限： |  |
| 总监理工程师 |  |

注：注：所有价格均用人民币表示，单位为元。

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

日期：      年     月    日

## 3、第二轮谈判报价表

采购项目名称:

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 谈判总报价（元） | 大写： 小写： |
| 相关承诺及说明 |  |

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字）:

日期：      年     月    日

[说明：此报价单，由响应人将相关印件填好后（报价不填），带到开标现场最终报价时使用，经谈判小组和采购人确定第二轮报价（第一轮报价为标书报价）有无竞争性，若无竞争性则采取第三轮报价方式继续竞争，第三轮报价时也用此报价单]

## 4、法定代表人资格证明文件

湖北姚家港绿色化工投资控股集团有限公司：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》复印件

谈判供应商名称（签章）：

法定代表人（签章） ：

日期：      年   月   日

5、法定代表人授权书

（代理机构名称）：

兹授权        同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项  目 名 称）采购活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从       年    月    日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签章）：

签发日期：       年     月     日

附：代理人工作单位：

职务：                        性别：

身份证号码：

授权人身份证（复印件） 被授权人身份证（复印件）

6、其他投标资格证明文件

有效的营业执照复印件

采购项目的特殊条件所要求提供的材料复印件

7、技术文件

（1）项目实施方案；

（2）其他相关内容。

以上响应文件格式仅供参考