**询价采购报价单**

 **（代邀请函） 投标用表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位  | 枝江市金润源水务有限公司 | 采购人 |  胡冰峰 |
| 采购项目名称 | DN400pe管道拖拉穿越施工单位采购 | 采购价 | 480.00元/米 |
| 询价采购内容 | DN400pe管拖拉穿越施工，工作内容包括：1.管道及法兰、法兰根焊接；2.工作坑开挖，坑道降管；3.泥浆清运、场地清理及管道冲洗；4.中标方其他承若服务等。 |
| 项目目标要求 | 工 期 | 10天 |
| 质 量 | 合格 |
| 安 全 | 在完成本采购项目过程中发生安全事故由供应商承担责任 |
| 付款方式 |  施工完成验收后支付95%，质保期满支付余款 |
| 供应商需提供 证明材料 | □个人：提供身份证复印件并签字按指印；√企业：经营范围包括 该项目 ；提供营业执照复印件加盖公章；√资质：提供 所需相关 资质复印件加盖公章；√法人身份证复印件加盖公章；或者授权委托书加盖公章；及委托代理人身份证复印件加盖公章；□其他： 。 |
| 投标保证金 | 不设置； |
| 投标文件递交时间、地点及接收人 | 递交方式：当面递交。递交截至时间： 2020 年 12 月 10 日， 10 : 00 (北京时间)，过时不予受理。接收人： 胡冰峰 ；联系电话：13986838868  |
| 定标原则 | 根据符合采购要求且报价最低的原则确定中标侯选人 |
| 供应商投标承诺 | 对本项目采购内容充分了解，完全响应本采购项目所有目标要求。 |
| 供应商投标总报价 |  元（若有投标报价清单须签字盖章附后） | 供应商（个人）签字指印：供应商（企业）盖章：企业法人或委托代理人签字： 年 月 日 |
| 大写：  |

**询价响应函**

枝江市金润源水务有限公司：

根据贵方组织的DN400pe管拖拉穿越施工项目询价文件，我方权代表

（姓名），参加该项目的现场询价采购活动，在此，授权代表宣布同意如下：

1、工程质量要求：达到国家现行施工验收规范合格等级标准。达不到该标准和磋商承诺时，承包人负责全部质量责任、承担经济赔偿并支付给发包人合同价款5%的违约金，同时无条件负责修复到合格，工期不予顺延。

2、安全生产要求：达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）合格标准，避免发生重大安全事故，因承包人原因致使工程安全达不到规定的标准，须整改合格并支付给发包人合同价款5%的违约金，并承担安全事故由此引起的行政处罚及赔偿。

3、本工程工期要求为10日历天，总工期每延误一天向发包人支付每日500元的违约金，直至达到违约金额度，误期赔偿最高限额为合同总价款的5% 。

4.我方已详细审阅全部询价文件，包括其澄清、答疑、修改等补充文件（如果有的话），我们完全理解并同意放弃对这些文件内容有不明确及误解的权力。

5.其他承若服务：

 。

磋商投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表签字：

电话/传真：

  2020年 月 日