招 标 文 件

（技术规格书）

招标编号：

项目名称：双梁桥式起重机

项目单位：重庆长征重工有限责任公司

招标机构：重庆长征重工有限责任公司·招标办

目  录

1.货物需求一览表	3

2.设备工作环境及动能供给	3

3.设备总体要求	3

4.设计、制造和验收标准	4

5.主要技术参数	5

6.起重机钢结构主要技术要求	6

7.机械部分主要技术要求	7

8.电气部分主要技术要求	8

9.安全防护主要技术要求	10

10.起重机的涂装主要技术要求	10

*11.重要配置要求	11

12.质量保证、监制、检验	12

13.设备制造进度保证措施	12

14.安装及验收培训	13

15.技术资料要求	14

16.质保期及售后服务	16

*17.备品备件和专用工具	17

18.包装运输	17

19.现场施工要求	17

*20.投标要求	18

电动双梁桥式起重机技术规格书

#### 1.货物需求一览表

| 名称/数量 | 型号规格 | 承包方式 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电动双梁桥式起重机/1台套 | QD10-16.5A6 | 交钥匙工程 | 合同生效后不超过60个日历日 | 重庆长征重工有限责任公司内。 |

1.1本项目为交钥匙工程，招标范围包括：设备的设计、制造、预装调试、运输、装卸、二次转运(除招标方原因外)、保险、安装调试、技术检验、特种设备安全检测验收、操作培训、售后服务等均含在设备总价内。

1.2投标方须为起重机制造商，在重庆设有办事处及常驻维修队伍。

1.3投标人近三年正式交付的同类设备不少于三套，且使用状态良好，投标文件中提供设备主要参数和招标方的联系方式、交货时间及设备使用信息。

#### 2.设备工作环境及动能供给

2.1环境条件

2.1.1设备两班工作制，每年工作时间300天，每天工作时间15.5个小时。

2.1.2环境温度：最高45℃， 最低-5℃。

2.1.3相对湿度：40%—80%。

2.1.4海拔高度：约500m。

2.1.5厂房净空高度：10.4米（照明灯高度10米）。

2.1.6起重机大车轨面高度：7.2米。

2.2电力供给：AC 380V±10% 50Hz±1%。

#### 3.设备总体要求

3.1起重机的设计与制造须满足招标方的设备工作环境及动能供给及本《电动双梁桥式起重机技术规格书》所有条件。总体保证运行安全、设计先进、结构合理、操作简单、维修方便，技术水平达到目前国内外同类产品的先进水平。

3.2起重机的钢结构、机械系统、电气系统、安全保护装置、消防、震动、噪声、环保须符合现行相关规范和标准。

3.3起重机的设计图纸和技术文件的制图方法、尺寸、公差配合、符号等都应采用公制体系，并符合ISO现行相关标准或中国现行相关国家标准的规定。

3.4投标方在投标文件中简要叙述设备结构形式、工作原理、性能、配置、材料及配套件品牌，必要时配示意图。

#### 4.设计、制造和验收标准

设计、制造和验收标准：按中华人民共和国国家标准（包括《起重机设计规范》）及相应的全国性行业标准或者国际通用标准进行设计制造。适用标准包括但不仅限于以下清单所列标准：

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | GB3811 | 起重机设计规范； |
| 4.2 | GB/T14405 | 通用桥式起重机； |
| 4.3 | GB6067 | 起重机械安全规程； |
| 4.4 | GB5905 | 起重机械试验规范和程序； |
| 4.5 | GB/T14407 | 通用桥式和门式起重机司机室技术条件； |
| 4.6 | GB/T 10183 | 桥式和门式起重机制造及轨道安装公差； |
| 4.7 | GBT12467 | 焊接质量保证一般原则； |
| 4.8 | GB986 | 埋弧焊焊缝坡口的基本形式与尺寸； |
| 4.9 | JB/JQ4000.3 | 焊接通用技术条件； |
| 4.10 | GB3323 | 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级； |
| 4.11 | GB9286 | 色漆和清漆漆膜的划格试验； |
| 4.12 | GB8923 | 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级； |
| 4.13 | GB50150 | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准； |
| 4.14 | GB50169 | 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范； |
| 4.15 | GB50168 | 电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范； |
| 4.16 | GB50054 | 低压配电设计规范； |
| 4.17 | GB50052 | 供配电系统设计规范； |
| 4.18 | GB50055 | 通用用电设备配电设计规范； |
| 4.19 | GB50254-259 | 电气装置安装工程施工及验收规范； |
| 4.20 | JB4315 | 起重机电控设备标准； |
| 4.21 | GB4064 | 电气设备安全设计导则； |
| 4.22 | GB4942.1 | 电机外壳防护分级； |
| 4.23 | GB6995.1 | 电线电缆识别标志 第1部分：一般规定； |
| 4.24 | GB4208 | 外壳防护等级的分类； |
| 4.25 | GB12602 | 起重机械超载保护装置安全技术规范； |
| 4.26 | JB/T10816 | 起重机用底座式硬齿面减速器； |
| 4.27 | GB985 | 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸； |
| 4.28 | AQ/T 7009 | 机械制造企业安全生产标准化规范 |
| 4.29 | 《中国船舶重工集团公司安全生产标准化考核评分细则》—舰船设备研制单位（2016 版），招标方提供标准。 |

以上标准和规范如果出现对于同一对象有两个或两个以上规定的，执行最高标准的规定。如果被新版本替代，执行新版本。如有不确定或相矛盾的地方，须与招标方进行协商，由招标方书面认可后方可执行。

#### 5.主要技术参数

5.1主要结构要求

| 序号 | 名称 | 结构要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | 主梁 | 箱型梁 |  |
| 5.1.2 | 端梁 | 箱型梁 |  |
| 5.1.3 | 取物装置 | 吊钩式 |  |
| 5.1.4 | 操纵方式 | 司机室（凸轮控制） |  |
| 5.1.5 | 司机室结构 | 全封闭式 | 配1.5P格力冷暖空调 |
| 5.1.6 | 小车馈电装置 | 硅橡胶扁电缆滑线 | 设置在走台内 |

*5.2  主要性能参数

| 序号 | 参 数 名 称 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | 额定起重量 | t | 10 |  |
| 5.2.2 | 跨 度 | m | 16.5 |  |
| 5.2.3 | 起重机工作级别 |  | A6 |  |
| 5.2.4 | 各机构工作级别 |  | M6 |  |
| 5.2.5 | 起升高度 | m | ≥13 |  |
| 5.2.6 | 地面以上起升高度 | m | ≥6.8 |  |
| 5.2.7 | 满载最大起升速度 | m/min | 12.6 | 原报废起重机参数，投标方可根据实际情况调整，但须利于生产安全、操控及效率。 |
| 5.2.8 | 满载小车最大运行速度 | m/min | 43.2 |  |
| 5.2.9 | 满载大车最大运行速度 | m/min | 116.8 |  |
| 5.2.10 | 小车轨道 | Kg/m | P22 | 原报废起重机P18 |
| 5.2.11 | 大车轨道 | Kg/m | P43 | 现有轨道规格 |
| 3.2.12 | 大车止挡器中心高 | mm | 725 |  |
| 3.2.13 | 最大轮压 | Kg |  | 投标方提供 |
| 5.2.14 | 起重机自重 | t |  | 投标方提供 |

*5.3请投标人提供整套设备配置清单，清单内容包括但不限于名称、型号规格、材质、品牌（生产厂家）、数量（本设备配置量）、单价。

*5.4提供1米电磁吸盘配置方案、工期，单独分项报价，报价不计入本项目总价。

#### *6.起重机钢结构主要技术要求

6.1起重机钢结构设计合理、结构优化,符合规范和标准，满足强度、刚度和稳定性的要求，设计中应充分考虑现场的工作环境；钢结构的设计必须考虑到制造、检查、运输、安装和维护等方便性。在满足需求和相关现行规范、标准条件下，优化钢结构设计。

6.2起重机的钢结构主要由主梁、端梁、小车等组成，外形美观大方。建议主梁安装在端梁上平面，以满足起升高度。所有联接孔均为机加工铰制孔。所有连接采用不低于10.9级高强度螺栓，安全性好，强度高，确保整机精度和运行平稳。

6.3主梁设计制造时要符合GB/T14405《通用桥式起重机》和其它现行相关规范标准。主要钢结构材料应具有良好的焊接工艺性，材质不低于Q235B，提供材质报告及合格证书。钢结构的制造、焊接、检验应按相应标准进行。主要焊缝必须进行射线或超声波无损探伤，并出具探伤报告。

6.4所有钢板在喷涂油漆前必须经过表面预处理，要求抛丸或喷砂后达到Sa2.5等级。

6.5起重机主电控箱等凡需要操作、检查、维修的地方必须设有安全可靠、宽敞便捷的维修平台和通道，相关尺寸按国家相关标准规定执行，且设置防滑、防碰等安全措施。

6.6在发运途中，金属表面要有保护措施，确保设备外观不受损坏。

6.7投标文件中明确主要钢结构件及主要焊缝清单，内容包括但不限于：主要钢结构件名称、主要焊缝规格及数量、探伤方法、探伤标准。

#### 7.机械部分主要技术要求

起重机的机械系统主要由起升、大车及小车等主要机械机构组成，起重机的机械系统所用的零部件，如齿轮箱、制动器、联轴器、卷筒、轮、滑轮、吊钩、轴承等都必须按起重机规范和相应标准设计制造。配置合理，传动效率高，耗能小，模块化制造工艺，后期使用维护少，易损件少等。

7.1起升及小车机构

7.1.1起升机构主要由电动机、制动器、联轴器、传动轴、减速器、卷筒等部件构成。

7.1.2起升减速器采用起重机专用硬齿面减速器，卧式安装、顶部有透明可视窗口，带油标尺便于观察，排油管安装阀门便于排油。

7.1.3制动器驱动均为液压制动器（常闭式），当机构不工作时制动器闭合，机构工作时由电力液压推动器打开。制动器的安全系数不小于1.75，以确保机构安全、可靠地工作。

7.1.4卷筒绳槽尺寸符合国家起重设备标准。卷筒两端设有至少3圈的安全圈和2圈固定圈，压板和螺栓牢固可靠。

7.1.5钢丝绳符合《GB8918》标准，为起重机专用的6W（19）型钢丝绳，其结构为线接触，选用的安全系数不小于5，以确保起重机工作的安全工作。

7.1.6小车轮材料使用不低于45＃锻钢制造，采用整体热处理，踏面和轮缘部分硬度达到280~320HB,深度15~20mm。

7.1.7吊钩采用自由旋转吊钩，吊钩组的设计、制造执行国家最新标准。吊钩为锻造单钩。吊钩采用全封闭吊钩组，设有钩口闭锁器，以防吊重因意外而脱钩。

7.1.8起升机构采用四点可调旋转限位，具备减速限位、错相保护限位等功能，所有限位开关应当密封良好且防尘。

7.2大车运行机构：

7.2.1大车运行机构主要由电动机、制动器、联轴器、传动轴、减速器等部件构成。

7.2.2减速器采用起重机专用硬齿面减速器,卧式安装。

7.2.3制动器均为液压推杆制动器（常闭式），当机构不工作时制动器闭合，机构工作时由液压装置将制动器打开。制动器的安全系数不小于1.75，以确保机构安全、可靠地工作。

7.2.4车轮采用锻造车轮，材质：65SiMn，车轮进行整体热处理, 踏面及轮缘内淬硬层深20～30 mm ,踏面及轮缘内侧硬度达到 HB300～HB380。

*7.3司机（驾驶）室

7.3.1采用全密封驾驶室，后侧设置电源滑线的检修平台、空调外机安装台和登车入口，入口距近端大车轨道轨面垂直距离2700mm, 距近端大车轨道中心线水平距离1050mm。要有足够的工作空间，视野开阔，坐在司机座椅上可以清晰地看到地面的工作情况和工作状态。配置1台格力1.5P冷暖空调、衣帽钩、插座、消防灭火器等。所有标牌、标识须清晰明了。

7.3.2所有窗户采用厚度不小于5mm的平面防爆钢化玻璃，锐边倒钝，各角倒圆R2～R5，已便于采购备件。采取防震安装方式，合理设置活动窗户，便于对驾驶室外部进行清洁保养。

7.3.3司机室内凸轮控制器、按钮站、电铃开关布置，左侧-小车，前左-升降，前中-大车，前右-按钮站，电铃开关-脚踏，高度和距离须便于操作，符合人体工程学。凸轮控制器上有清晰的手轮运动方向和机构运行方向一致的箭头（文字）标识。

7.4整机梯、台应符合相关规范标准，布置须保证安全、可靠、便捷。司机室的空间尺寸及主梁上的安装位置需要现场测量、设计，避免司机室与登机梯台、现场生产设备干涉。

7.5润滑

7.5.1卷筒联轴器等采用分点干油润滑。

7.5.2大车轮采用人工定期润滑，小车采用集中电动润滑。

7.5.3卧式减速机采用飞溅润滑，立式减速机采用油泵润滑。

7.5.4所有润滑点便于加注油液，所有润滑部位在质保期内出现渗漏问题，均采取更换处理，所换部件重新计算质保期。设备上配置不锈钢润滑图表标牌，内容包括但不限于：润滑点位置、润滑油品、润滑油加注量、润滑频次等。

#### 8.电气部分主要技术要求

8.1电气设备设计适应性要求：电气控制设备应置于牢固、通风、防尘、阻燃的电气室（柜、箱）。并设有明显的永久性警告标志（建议喷涂）。起重机的电气控制系统的所有控制柜和元器件都要保留足够的检测和维修空间。

8.2电气系统安全要求

8.2.1起重机电气系统的设计和制造的首要原则是操作安全，所有电气设备都要有必要的防护措施，防止发生意外的触电事故和碰撞事故。在所有的操作系统上都应设有应急停止专用的蘑菇头紧急停车开关。

8.2.2所有柜内连线走线槽，接线端子处应有与图纸相符的永久性的打印线号。到所有电器的线缆采用线槽或穿管防护，所有线缆不得有裸露。

8.2.3整车应具备可靠的起升过载保护、起升上下限位保护、升降速度状态保护、欠压和过压保护、零位保护、缺相保护、过热保护、过流保护、接地故障保护、编码器故障保护、钢丝绳防松脱保护和运行限位开关等。起重机应设有工作限位（旋转极限开关）和事故限位（重锤极限开关）。

8.2.4大、小车运行机构设有运行终端极限限位保护。极限限位开关动作切断运行机构电源，自动停车。建议采用光电开关。在本起重机上必须安装相邻起重机大车运行防撞限位的安全尺或反光板。

8.2.5所有进入起重机的门和司机室的通道口均设有联锁保护开关。

8.2.6涉及人身或设备安全的故障报警，采用信号灯在司机室上方报警。

8.2.7起重机所采用的电气元器件和部件要充分保证系统的可靠性、稳定性、耐用性。电气元器件和部件的要保证其产品的连续性，能长期保证备件的供应，可在当地方便地购买。

8.2.8 所有机构运行时都须发出声光报警信号。

8.3运行机构采用五级调速系统。小车运行机构为集中驱动，单台电动机运行。大车机构为两台电动机驱动运行。应尽量避免由于线路压降造成的电动机运行性能的差异。同时应保证大车电动机为同一厂家、同一批次的产品。

8.4照明及通讯

8.4.1设置单独的照明变压器。副边输出220V，5KVA照明电源。桥机的主梁下设有4盏桥下照明灯。梁下平均照度在地面以上0.8米处为200勒克斯，照明设置专用电路。各种照明均设有短路保护。

8.4.2司机室设有LED20W节能灯照明。电气室（柜、箱）设有20WLED节能灯，数量根据相关规范执行。

8.4.3司机可通过脚踏开关发出运行报警信号一套，报警喇叭的报警音大于120分贝。

8.5馈电系统：

8.5.1起重机供电形式：安全滑触线，双集电器受电，三相四线，设置在起重机近端。

8.5.2小车供电采用硅橡胶扁电缆及滑动拖缆机构。起重机上其余所有线缆采用BXVW型号线缆。

8.6起升配置超载限制器，综合误差小于±1%，在大于100%额定载荷自动过载保护。在超负荷时，吊钩只能向减小负荷的方向动作。司机室配置控制器。

#### 9.安全防护主要技术要求

9.1投标方应对设备的安全性负责，在设计时应注意到整体和局部的安全性问题。

9.2起重机要尽量采用各种阻燃材料从本质上来预防火灾的发生。

9.3所有可能带电的部位，应进行绝缘处理和防护或用护罩、栅栏等方式隔离。

9.4起重机电气系统所使用的各种电线和电缆为铜芯线缆，必须具有耐高温、防火、机械强度高、安全可靠的特性。

9.5旋转轴、联节器、齿轮和其它旋转部件应完全防护，防护罩的设计应便于作业人员安全地接近润滑油脂加注点、温度计和其他检查点。

9.6防护体应以不能被随意拆除或移动的方式固定，建议用螺栓固定。

9.7各部位安全连锁和限位装置、缓冲器、制动器、安全护栏等齐全，安全可靠。大车运行缓冲器必须与相邻起重机缓冲器相匹配，采用同一种结构，避免不同结构导致的快速损坏。起重机制造前须测量缓冲器安装高度。

9.8设备的噪音和振动应符合国家相关标准，整机噪音应低于80分贝。

9.9起重机的控制、辅助电气、插座等的电源都是通过变压器接入。

9.10所有防护罩须经防腐处理，强度须能经75Kg重物挤压后无塑性变形。

#### 10.起重机的涂装主要技术要求

10.1起重机涂装须采用国内外知名品牌高质量涂料。投标方须制定的涂装方案和检验方法（方案不限于下列要求）。

10.2制造钢结构的板材和型材要经过抛丸预处理，除镀锌材料外，要经过化学方法或机械除锈。抛丸或喷砂除锈处理表面达到GB8923或相应标准（SIS）的Sa 2.5级。

10.3涂料的要求：封闭金属结构件的内部涂环氧树脂底漆。金属结构件外表面要涂富锌底漆、环氧云铁中间漆和聚氨酯面漆，漆膜厚度不低于150微米。面漆的颜色桔黄（022）。

10.4涂装必须按涂料厂产品说明书要求进行，所有金属结构和机械设备表面的涂装须用高压无气喷气机喷涂。每层漆喷涂前，实施预涂装。金属结构涂装时，非涂装部分应给予遮蔽保护。涂装前工况、涂装后质量、每道工序须经检验合格方可进行下道工序，提供主梁、端梁、小车等重要部件的工序检验报告。

10.5漆膜的外观检查为湿膜不得缩边、缩水、起泡、发白、失光，涂料流挂。干膜不得有细微龟裂、剥膜等现象。面漆应均匀，平整、色泽一致，不得有漏漆、流漆、开裂、针孔、脱层等缺陷。

10.6起重机两侧都必须喷涂（或悬挂）醒目的吨位标识。

#### *11.重要配置要求

| 序号 | 配套件名称 | 品牌（或生产厂家） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | 电动机 | 无锡新大力、上海起重电机、山西电机 |  |
| 11.2 | 硬齿面减速箱 | 泰星、泰隆、东泰、博能 | 或厂家自制 |
| 11.3 | 制动器 | 江西华伍、焦作金箍、博正 | 液压制动器 |
| 11.4 | 主要电器元件 | 施耐德、西门子、ABB |  |
| 11.5 | 硅橡胶电缆线 | 华能、桂林国际、河南卓越 |  |
| 11.6 | 不锈钢式电阻器 | 上海菱光 | 或国产名优 |
| 11.7 | 吊 钩 | 韶关锻造总厂、德阳二重 | 或厂家自制 |
| 11.8 | 钢丝绳 | 贵绳、巨力 | 或国产名优 |
| 11.9 | 轴 承 | 哈、瓦、洛 | 股份公司产品 |
| 11.10 | 钢结构材料 | 宝武、鞍钢、邯钢 |  |
| 11.11 | 钢 轨 | 宝武、鞍钢、攀钢 |  |
| 11.12 | 凸轮控制器 | 浙江立新 | 或国产名优 |
| 11.13 | 超载控制器 | 常州常欣、宁波柯力、河南恒达 |  |
| 注：投标文件须明确本项目实际配置。 |

#### 12.质量保证、监制、检验

12.1投标方应建立贯穿整个建造过程的全面质量管理体系，招标方有权要求投标方对其质量管理体系进行改进。

12.2设备制造的监制

12.2.1在产品的设计、制造过程中，严格执行标准，并根据产品具体要求，建立完善的质量保证体系，实施全过程控制，满足招标方对产品、服务的质量保证要求。

12.2.2投标方向招标方提供设计、制造检验标准及检验项目表，招标方有权对其进行补充。

12.2.3招标方有权派人到投标方工厂根据本文件中规定的设计、制造及检验标准对设备制造过程中的产品质量进行监制和抽检，对其检验结果指出整改意见，投标方须及时整改或协商处理。

12.2.4投标方向招标方参加监制、检验、试运转人员提供必要的工具、工作条件。

12.2.5招标方检验人员在投标方工厂的检验并不能免除投标方对产品的责任。

12.3各工序的质量控制标准

12.3.1所有重要结构使用的钢板等原材料按相关规定做好标识，以便必要时进行产品质量追溯。

12.3.2热处理过程须对热处理工艺、介质、炉温均匀性进行重点控制，确保产品质量达到规定要求。

12.3.3产品制造过程中所有质量检验及记录按相关规定进行控制。

12.3.4检验依据：设计图纸、工艺文件、技术标准、合同产品检验计划等相关文件。

12.4当产品总装完成及试车时，质检人员按检验试验大纲及检验计划文件的要求，对规定的产品性能、参数进行检测和试验，并逐项填写检查记录表。

#### 13.设备制造进度保证措施

13.1投标方对于起重机的建造项目要有一个完整的项目管理方案，提供项目管理文件供招标方认可。招标方有权要求投标方对其项目管理方案进行改进，为双方在项目管理方面的密切配合建立良好基础。

13.2投标方根据交货期、设备制造进度及生产工艺按周排出设备制造进度网络图（计划），应包括：设计周期、生产工艺准备周材料采购周期、外购件采购周期、加工件生产周期、零部件组装周期、总装周期、出厂试验，直至出厂前时间。此外，还应列出保证生产周期的领导小组、技术小组、实施小组、车间生产员工组织小组等的组织结构图。

13.3投标方每周将设备制造进度以书面形式向招标方汇报一次。在生产过程中招标方有权按进度到生产现场进行检查监督，投标方须提供一切便利条件，

13.4招标方的检查监督不能免除投标方的责任。

#### 14.安装及验收培训

14.1预验收

14.1.1在投标方完成设备制造发运之前，在投标方工厂按国际标准或行业标准验收进行预验收。预验收合格后方可包装运输。

14.1.2在预验收前，投标方应完成整台设备的部件组装、调试、出厂检测等工作，设备具备预验收条件，并为预验收作好各项准备工作。

14.1.3验收内容

| 序号 | 预验收项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 14.1.3.1 | 主要钢结构及主要焊缝检测报告 |  |
| 14.1.3.2 | 外购标准件合格证明资料 |  |
| 14.1.3.3 | 外购非标件检验报告 |  |
| 14.1.3.4 | 热处理检验报告 |  |
| 14.1.3.5 | 钢材入厂复验报告 |  |
| 14.1.3.6 | 涂装检验报告 |  |
| 14.1.3.7 | 主要部件尺寸检测报告 |  |
| 14.1.3.8 | 关键工序自检报告 |  |
| 14.1.3.9 | 设备主要配置清单符合性确认 |  |
| 14.1.3.10 | 主要技术资料与实物符合性确认 |  |
| 14.1.3.11 | 可进入的钢结构件内部质量确认 |  |

14.2安装、调试，设备到招标方后，投标方须在招标方通知的日期内派人员到招标方进行设备的安装、调试，直至整台设备进入正常工作状态。在设备安装调试期间，投标方的工作人员还须对招标方工程技术人员、设备操作人员和维修人员进行现场培训，使之达到独立操作、维修水平。

14.3终验收

14.3.1设备安装调试完后按国家标准及本项目验收大纲验收。

14.3.2目测检查：包括所有重要部分的规格和状态是否符合要求，如：各机构、电气设备、安全装置、制动器、控制器、照明和信号系统；起重机金属结构及其连接件、梯台、通道、司机室；所有的防护装置；吊钩或其他取物装置及其连接件；钢丝绳及其固定件；滑轮组及其轴向的紧固件。检查时，不必拆开部件，但应打开正常维护和检查时应打开的护罩。目测检查还包括检查必备的证书是否已提供并经过审核。

14.3.3测试：经过2-3次的逐渐加载直至额定起重量，在标准电压及电动机额定转速时作各方向的动作测试，验证相关项目与技术协议及相关标准的符合性。向招标方提供测试记录。

14.3.4载荷试验：按照国家标准所规定的静载荷和动载荷试验方法进行验收。

14.3.5整车检验:投标方负责联系特种设备检验机构按中华人民共和国《起重机试验规范和程序》验收。通过验收并取得合格的检验报告，并办理特种设备使用登记证。

14.3.6按本技术协议《设备主要技术参数表》验收。

14.4投标方对招标方操作人员进行技术培训，培训内容须有纸质或电子版培训资料，包括但不限于：

14.4.1设备的机械和电气保养、维修基本知识。

14.4.2设备工艺参数的设定和调整方法。

14.4.3设备的日常保养和一般故障的修理排除方法。

14.4.4设备操作及维护保养方法和注意事项。

#### 15.技术资料要求

15.1合同签订后，投标方按合同约定的设计、制造安装调试进度及最终的竣工时间，分阶段及时提供包括但不限于下表资料：

| 资料名称与内容 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 15.1.1综合资料 |  |  |
| 15.1.1.1项目进度网络图（计划） | 3份 | 合同生效1周内 |
| 15.1.1.2 设备基础与相关基础设计图纸与布置图 | 3套 | 合同生效1周内 |
| 15.1.1.3电、气、水等能源需求参数及系统接口布置图 | 3套 | 合同生效1周内 |
| 15.1.2设备安装、调试施工方案 | 3份 | 合同生效1周内 |
| 15.1.3预验收、终验收检验试验大纲及检验计划文件 | 3套 | 合同生效1周内 |
| 15.1.4大型、关键零部件的质量检验报告或合格证明资料 | 1套 | 验收前 |
| 15.1.5钢结构探伤报告（检验报告） | 1套 | 验收前 |
| 15.1.6 中文版操作和保养手册（或使用说明书） | 3套 | 随机附带 |
| 15.1.6.1设备安全操作规程（有危险源辨识清单及措施） | 3份 | 随机附带 |
| 15.1.6.2设备操作规程 | 3份 | 随机附带 |
| 15.1.6.3易损件与备品备件清单 | 3份 | 随机附带 |
| 15.1.6.4设备操作和维护等其他相关资料 | 3套 | 随机附带 |
| 15.1.6.5机械系统维护维修指导资料 | 3份 | 随机附带 |
| 15.1.6.6电气系统维护维修指导资料 | 3份 | 随机附带 |
| 15.1.7设备图册 | 3套 | 随机附带 |
| 15.1.7.1设备总装图 | 3张 | 随机附带 |
| 15.1.7.2主要运行机构图纸 | 3份 | 随机附带 |
| 15.1.7.3设备润滑系统图。 | 3套 | 随机附带 |
| 15.1.7.4易损件图纸（联轴器、传动轴、轴承座、护罩等） | 3张 | 随机附带 |
| 15.1.8电气控制图纸资料 | 3套 | 随机附带 |
| 15.1.8.1电气控制流程图 | 3份 | 随机附带 |
| 15.1.8.2电气控制系统安装图 | 3份 | 随机附带 |
| 15.1.8.3电气控制系统原理图 | 3份 | 随机附带 |
| 15.1.8.4电气控制系统接线图 | 3份 | 随机附带 |
| 15.1.9外购件使用指导（说明书）、合格证等必要资料 | 1套 | 随机附带 |
| 15.1.10装箱单 | 1份 | 随机附带 |

15.2每套机械设备图纸应满足下列要求：

15.2.1标明相关尺寸；

15.2.2主要部件、产品的材料、名称、型号、数量等资料；

15.2.3配套设备的合格证等相关资料。

15.3每套电气图纸应满足下列要求：电气设备接线图至少应包括主接线、低压控制、保护信号、端子接线图。

15.4中文版操作和保养手册：投标方应提供所有机械、电气、特殊设备及控制系统的操作和保养手册，这些手册应包括设备结构性能参数、操作、维修、维护保养等。

15.5由投标方（制造商）设计、绘制和编写的资料还应在验收前提供数字文件一套，包括但不限于未加密、可编辑、可打印的通用格式文件和PDF文件。

15.6投标方提供的文本文件一律采用中文，技术文件数据中原装进口配套件资料须提供中文和第三方文字对照版。

#### 16.质保期及售后服务

16.1质量保证期：设备整机质量保证期为12个月，质量保证期从设备终验收合格之日起计算。

16.2起重机所选的机械、电器元件和部件质量要有充分保证。起重机供应商需要在国内拥有完整的售后服务体系，包括办事处、备品仓库、合资或独资工厂，以便为快速服务提供充分的保障。主要零部件或及备件能够在48小时内立即供应。

16.3质保期内

16.3.1投标方保证在收到招标方的售后服务要求（附设备故障描述）的通知后，2小时内通过电话、传真或e-mail做出答复，确保正确诊断和排除设备故障。

16.3.2若需进行现场售后服务时，技术人员应在接到通知的4小时内到达招标方现场，12小时内恢复设备正常运行。

16.3.3属于投标方的完全责任造成设备故障，投标方应及时免费对产品改进或更换相关零件。若因此造成招标方损失的，招标方有索赔的权利。

16.3.4质保期内的上述服务及备件更换均为免费。

16.3.5属于招标方的完全责任造成设备故障，由投标方按16.3.2时限要求恢复设备正常运行，投标方只收取更换件费用。

16.3.6不能明确责任的设备故障由双方按“利于设备及时修复”的原则协商处理。

16.3.7起重机质保期期内，投标方应有定期回访，回访时间间隔不超过六个月。

16.4质保期外

16.4.1保修期外的售后服务包括备品备件和易损件的供应与设备故障的诊断和排除。所需费用均可以人民币支付给投标方的售后服务机构。

16.6.2对于招标方的维修人员无法自行排除的故障，投标方的服务机构提供免费电话咨询，如果仍然不能将故障排除，投标方派维修人员前往现场，所需差旅、劳务等费用由招标方以人民币支付。费用按投标方中国技术服务价格标准收取。投标时提供保修期外的技术服务收费标准。

#### *17.备品备件和专用工具

随设备提供设备必须的专用工具、易损、易耗件和备品备件，所需数量满足2年正常运行。投标文件提供清单，内容包括：名称、数量、规格、价格、生产厂家等信息。

#### 18.包装运输

起重机的包装分裸装和箱装两部分。箱装部分包括钢丝绳、小部件、电器部件和易损件。裸装部分为起重机的桥架及小车等，裸装部分进行必要的包扎防护，以免潮湿、淋雨。

#### 19.现场施工要求

19.1投标方进入招标方现场施工前，必须与招标方相关单位签定安全协议。

19.2投标方须在施工前与设备使用单位及设备动力部商定施工计划。

19.3投标方在现场施工期间须严格遵守招标方及管理部门的规章制度。

19.4项目施工完成后的剩余辅材、辅料及更换件等非器具属招标方所有。

19.5设备使用单位免费提供项目现场施工期间的水、电、压缩空气等能源供给。

19.6设备使用单位负责指派施工期间现场配合人员。

19.7招标方须指定专人无偿配合投标方办理相关手续。

19.8相关方管理准备相关资料（包括但不限于）：

19.8.1营业执照及起重机制造安装资质复印件；

19.8.2施工方案安全控制措施；

19.8.3职业健康安全环境影响责任书，必须盖施工方公司印章；

19.8.4外来人员安全管理记录；

19.8.5外来施工队伍安全保卫协议书，必须盖施工方公司印章；

19.8.6施工作业人员涉及特种作业操作的特种作业操作证复印件每人一张；

19.8.7作业人员身份证复印件一张。

#### *20.投标要求

20.1投标方须在投标文件中以偏离表形式对以上各项技术要求逐条作出响应。

20.2投标方须在投标文件中提供设备总图，并明确本招标文件中要求的相关尺寸。

20.3投标方须在投标文件中对起重机、安装调试、现场吊装费等分项报价。

编制：                           审核：

会签：                           批准：