浏阳经开区北园污水厂截污干管建设一期工程一阶段（捞刀河以南段）工程监理

招 标 文 件

招标代理编号： LYJK-ZC-2019-081

招 标 人：浏阳经开区污水处理工程有限公司

日    期： 2019 年 12 月

目录

第一章 ……………………………………………招标公告

第二章 ……………………………………………投标人须知

第三章 ……………………………………………评标办法

第四章 ……………………………………………合同条款

第五章 ……………………………………………工程量清单

第六章 ……………………………………………图纸

第七章 ……………………………………………技术标准和要求

第八章 ……………………………………………投标文件格式

# 第一章  招标公告

浏阳经开区北园污水厂截污干管建设一期工程一阶段（捞刀河以南段）工程监理

招标公告

## 1.招标条件

本招标项目浏阳经开区北园污水厂截污干管建设一期工程一阶段（捞刀河以南段）项目已由浏经计【2019】32号文件批准建设，建设资金来自企业自筹资金。招标人为浏阳经开区污水处理工程有限公司，项目已具备招标条件，现对该项目的监理服务进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1  项目名称：浏阳经开区北园污水厂截污干管建设一期工程一阶段（捞刀河以南段）工程监理。

2.2  建设地点：浏阳经开区

2.3  建设规模和建设内容：

2.3.111.5万吨/天。

2.3.2建设内容： 浏阳经开区北园污水处理厂截污干管建设一期工程一阶段（捞刀河以南段），即浏阳经开区北园污水处理厂截污干管建设一期工程（一阶段）施工图纸中的B39、B’39节点以南部分（不含B39、B’39节点）。另因B37至B39、B’37至B，39为穿捞刀河部分，该部分施工参照浏阳经开区北园污水处理厂截污干管建设一期工程下穿捞刀河污水管防洪专项设计实施图册（详见设计图纸）。主要建设内容：污水管道安装及附属设施、污水提升泵站（含配电、自控系统）。招标范围具体以施工图纸及工程量清单为准。

2.4  工程造价：建安工程费约3100万元。

2.5  监理服务期： 从施工准备阶段开始经施工阶段至缺陷责任期结束，其中施工阶段工期约6个月，具体进场以甲方出具的监理进场通知单为准，缺陷责任期为24个月（不另行计取费用）。

2.6  质量要求： 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

2.7  保修要求：按国务院【2000】279号令及建设部令第80号

2.8  招标范围：具体包括本项目施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、缺陷责任期的施工全过程监理，包括施工及保修阶段的安全控制、质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工等。按国家规定的《建设工程监理规范》进行监理，同时协调有关单位之间的工作关系、协助业主进行报批、报建等相关手续。

2.9 标段划分：一个标段。

2.10 招标方式：公开招标

2.11 其它： 本项目不允许转包、分包。

## 3.投标人资格要求

3.1  投标人必须具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有《省外工程建设中介服务企业入湘登记证》（处于有效期内）。

3.2  投标人具有建设行政主管部门核发的工程监理综合资质或市政工程监理乙级及以上资质，资质证书处于有效期内。

3.3  本次招标项目现场监理部关键岗位人员数量不得低于湘建建〔2015〕57号文件规定的最低配备标准，即至少总监理工程师  1 人、专业监理工程师  1人、监理员 2人。现场监理部关键岗位人员不得同时在其他建设工程项目中任职（总监理工程师除外），不接受投标申请人的法定代表人和总经理作为本项目的关键岗位人员。

3.4  拟任的总监理工程师应具有市政工程专业国家注册监理工程师证书（在有效期内），证书注册单位应与投标人名称一致，具有市政工程中级或以上职称。拟任总监理工程师无在建项目和在最多有1个在长沙市行政区域内（包括长、望、浏、宁四县区）作为总监的在监项目。拟任总监理工程师已在其他项目任总监的应配备总监代表，总监代表应具有国家注册监理工程师证书或湖南省总监理工程师代表培训合格证书，不得有在监在建项目。

3.5  拟任专业监理工程师应取得国家注册监理工程师证书或湖南省监理工程师证书或湖南省专业监理工程师培训合格证书（省外企业拟任专业监理工程师必须具有国家注册监理工程师证书）并具有中级及以上职称，注册证书注明的单位名称与投标人名称必须一致，注册专业为市政工程，专业监理工程师不得有在监项目。监理员具有省级及以上有关部门核发的监理员证书（在有效期内，2人分别为市政工程专业和机电安装工程专业）。

3.6  省内企业关键岗位人员和省外企业关键岗位人员在湖南省内在建和在监工程情况以开标当日在湖南省建筑工程监管信息平台查验为准；同时，省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供现场监理部关键岗位人员无在监工程证明或官方查询网址。

3.7  拟任本次投标的授权委托人（总监理工程师）和监理项目部关键岗位人员必须是本企业在职人员。拟任本项目的总监理工程师、总监代表（如有）和专业监理工程师必须是本企业在职人员（提供由劳动保障部门出具的投标截止时间前近半年内连续 3个月的养老保险证明，即2019年6月-2019年11月中任意连续3个月）。

3.8 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

3.9  本项目不接受联合体投标。

4.评标办法

本项目资格审查方式为资格后审查，评标办法采用湘建监督[2018]240号文件《湖南省房屋建筑和市政工程监理招标评标办法》中规定的 综合评估法  。

本项目资格审查方式为资格后审。

## 5.投标担保

5.1采用承诺的形式，格式详见第六章投标文件格式四；

5.6未按要求承诺的，评标委员会应否决其投标。

## 6、招标文件的获取及澄清答疑发布

6.1  请从2019年12 月 23 日～2020年1月  2 日上午9时30分止（北京时间，下同）在浏阳经济技术开发区（http://www.letz.gov.cn/） “政务公开-工程招标”栏目下载招标文件。如通过网络下载，其招标文件与备案的书面招标文件具有同等法律效力。

6.2  澄清答疑采用网上答疑方式。招标人对招标文件的澄清答疑均在浏阳经济技术开发区（http://www.letz.gov.cn/）“政务公开-工程招标”栏目以“浏阳经开区北园污水厂截污干管建设一期工程一阶段（捞刀河以南段）监理服务招标答疑纪要”为文件名予以发布。

6.3投标人应自行在浏阳经济技术开发区（http://www.letz.gov.cn/、http://www.hnjytz.com.cn/）上下载招标文件、招标文件的澄清答疑等相关招标资料，恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

7、投标文件的递交

7.1  投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2020年1 月 2 日上午9:30，地点为湖南金阳投资集团有限公司212室（浏阳经开区康平路109号）。

7.2  逾期送达的或者未送达指定地点或未按要求密封和加写标记的投标文件，或投标人未按本项目招标公告第6.1款规定获取招标文件的，招标人将拒收。

8、发布公告的媒介

本次招标公告同时在以下网站发布：

《浏阳经济技术开发区网》http://www.letz.gov.cn/

《湖南金阳投资集团有限公司网》http://www.hnjytz.com.cn/

9.行政监督

监督机构：浏阳经开区管委会财政局招标采购中心  联系电话：0731-83280520

10、联系方式

招标人：浏阳经开区污水处理工程有限公司

地  址：浏阳经开区扬清路

联系人：张女士

联系电话：13873199371

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 招标代理 | 浏阳经开区污水处理工程有限公司 湖南省东睿工程咨询有限公司 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 浏阳经开区北园污水厂截污干管建设一期工程一阶段（捞刀河以南段）监理服务 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 浏阳经开区。 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 具体包括本项目施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、缺陷责任期的施工全过程监理，包括施工及保修阶段的安全控制、质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工等。按国家规定的《建设工程监理规范》进行监理，同时协调有关单位之间的工作关系、协助业主进行报批、报建等相关手续。 |
| 1.3.2 | 监理服务期 | 从施工准备阶段开始经施工阶段至缺陷责任期结束，其中施工阶段工期约6个月，具体进场以甲方出具的监理进场通知单为准，缺陷责任期为24个月（不另行计取费用）。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和信誉 | 详见招标公告要求 |
| 1.4.3 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 招标人不组织现场踏勘。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间和提问方式 | 招标人不组织招标答疑会，投标人若对招标文件有任何疑问，在2019年12月26日17：00（北京时间）前以电子邮件的形式发送至1878356685@qq.com电子邮箱，未写项目名称由此造成无法查实项目属性或逾期的不予受理，邮件不得含有透露投标单位名称和内容。 |
| 1.10.3 | 招标人澄清和修改的时间及方式（如有） | 将于2019年12月27日17：00（北京时间）在浏阳经济技术开发区网站（http://www.letz.gov.cn/）“政务公开-工程招标”栏目上以“浏阳经开区北园污水厂截污干管建设一期工程一阶段（捞刀河以南段）监理服务招标答疑纪要”为文件名予以发布。 |
| 1.11 | 分 包 | 本项目不允许转包、分包。 |
| 1.12 | 偏 离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 答疑、补遗等（如有） |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 截止时间： 2019 年12月27日（含）17:00（北京时间）时前。 |
| 2.2.2 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 不需确认，投标单位自行在浏阳经济技术开发区（http://www.letz.gov.cn/）网上下载，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。 |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 不需确认，投标单位自行在浏阳经济技术开发区（http://www.letz.gov.cn/）网上下载，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。 |
| 3.2.1 | 最高投标限价 | 本项目设置投标报价上、下限值。 投标报价上限为 315100元 ，下限为基准价的92%，高于上限和低于下限的投标报价为无效投标报价，按无效投标文件处理。基准价为不高于上限价的投标报价的算术平均值。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天 ，从投标截止时间算起。 |
| 3.4.1 | 投标担保 | 1.采用承诺的形式，格式详见第六章投标文件格式四； 2.未按要求承诺的，评标委员会应否决其投标。 |
| 3.5.4 | 近年财务状况的年份要求 | 以投标人上二年度经会计事务所认定的资产负债表、现金流量表、利润表和审计报告提供为准；从每年的1月1日至4月30日，如投标人因上一年度有关资料尚未出台无法提供上一年度上述资料，则可以再上一年度的上述资料为准，从每年的5月1日开始至12月31日，投标人应当提供上一年度上述资料。 |
| 3.5.5 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 以提交投标文件截止时间前 48个月内为有效。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.7.9 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件封面、投标函、开标一览表及招标文件第六章“投标文件格式”规定处必须同时由投标人的法定代表人或授权委托代理人签字或盖章和加盖企业法人公章。 |
| 3.7.11 | 投标文件份数 | 投标文件分别一式肆份，其中正本壹份，副本叁份。电子版（光盘或U盘）投标文件（含投标函、商务标、技术标）一份，单独装入信封后密封与投标文件一起在开标现场一并提交。 |
| 4.1.2 | 投标文件封套 标识要求 | 封套上须写明： 招标人名称： 投标人全称： 投标人的地址： （项目名称） 投标文件[电子投标文件、资格后审资料原件（如有）]在 （投标截止时间）前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2020年1月2日上午9:30时整(北京时间) |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 湖南金阳投资集团有限公司212室（浏阳经开区康平路109号）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年1月2日上午9:30时整(北京时间) 开标地点：湖南金阳投资集团有限公司212室（浏阳经开区康平路109号）。 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、密封情况检查：投标人代表检查确认； 2、开标顺序：随机。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会组成：由经济类和技术类专家三人或以上单数组成。 评标专家确定方式：从评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 无 |
| 10. 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 建设工程交易服务费和招标服务费 | 交易服务费：/ 招标代理服务费：按照代理合同规定由招标人支付。 |
| 10.2 | 投标单位法人承诺制 | （1）本招标项目实行投标单位法人承诺制，投标人须进行书面投标承诺，开标时，投标人的法定代表人或授权委托代理人须现场提交招标文件规定格式的、由其法定代表人亲笔签署的《投标承诺书》，并加盖企业法人公章和法定代表人的印鉴。否则由评标委员会初审后作废标处理。 （2）《投标承诺书》在投标时间截止后进行查验。 |
| 10.3 | 开标会议到场人员要求 | 召开开标会议时，投标人必须派法定代表人持法定代表人证明身份原件或其授权委托代理人持授权委托书（格式详见第六章投标文件格式“二、授权委托书”）原件和本人身份证原件、《投标承诺书》原件准时参加，授权委托代理人必须为拟任本项目的总监理工程师。未按上述要求参加开标会议的，其投标将被拒绝并退还其投标文件。 |
| 10.4 | 资格审查所需资料要求及相关说明 | 投标人在递交投标文件的同时，应按下述要求递交资格后审资料原件（如有）及递交壹份加盖公章的影印件（或复印件），开标时单独提交给招标方。资格后审资料主要包含以下内容（不限于）： （1）企业营业执照（副本）； （2）企业资质等级证书（副本）； （3）企业银行基本账户开户许可证； （4）总监理工程师的国家监理工程师注册证书及职称证书； （5）总监理工程师代表的国家注册监理工程师证书或湖南省总监理工程师代表培训合格证书及职称证； （6）专业监理工程师的国家监理工程师注册证书或湖南省监理工程师岗位证书或或湖南省专业监理工程师培训合格证书； （7）省内企业总监理工程师、总监代表（如有）、专业监理工程师和省外企业上述人员在湖南省内在监情况以开标当日在湖南省建筑工程监管信息平台查询为准。同时，省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供上述人员无在监工程证明或官方查询网网站上查询到的相关信息网页截图； （8）评标办法中涉及类似业绩、获奖等加分等证明资料（如有的话，此项原件要求仅作为企业/监理工程师业绩加分依据，不作为资格性强制要求） （9）湖南省外企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有省外工程建设中介服务企业入湘登记证（处于有效期内）； （9）项目部总监理工程师、总监代表（如有）和专业监理工程师由劳动保障部门出具的2019年6月-2019年11月的养老保险证明或社保官方网站打印的带有二维码和红色电子公章的养老保险证明，如养老保险证明内不能明确体现所要求的月份，则应同时提供社保官方网站详细查询页面打印件（并在打印件上附查询网址、社保用户名和密码）或其它有效证明文件。 说明： （1）如果以上原件正在年检，则必须提供年检单位出具的有效盖章证明原件。 （2）投标人应将以上原件集中包装，内附原件详细清单，与投标文件一并递交。原件不作密封要求。原件在评标结束后退还。 （3）监理项目部总监理工程师和专业监理工程师证书原件按投标人实际配备的总监理工程师和专业监理工程师核查，监理员以承诺形式（详见投标文件格式四、投标承诺），但投标人必须满足本项目建设规模和招标文件所要求的最低岗位人员配备标准。 未按上述要求参加投标的将一律否决其投标。 评标办法中涉及的获奖、类似工程、企业诚信等级及不良行为记录等均需提供相应的资料原件，在投标截止时间前与投标文件一并提交，否则不加分。 各投标单位还需提供以上有效投标资格证件复印件壹套（除以上要求的投标资格证件外另增加监理部关键岗位人员身份证复印件、投标单位组织机构代码证复印件和税务登记证复印件，已三证合一的单位提供换证后证件即可），投标截止时间前单独提交（加盖投标单位公章） |
| 10.5 | 投标文件否决条款 | 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标： 1、投标文件无企业法人公章的，无企业法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章的； 2、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的；在一份投标文件中对招标项目有两个或多个投标报价，且未在投标文件中声明哪一个有效的（按招标文件规定提交备选投标方案的除外）； 3、评标委员会发现投标人以他人的名义投标的；串通投标的；以行贿手段谋取中标或者不如实提供有关情况、文件、证明等资料及以其他弄虚作假方式投标的； 4、投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标； 5、投标人资格条件不符合国家有关规定，不符合招标文件和资格审查文件要求的； 6、投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的； 7、投标报价超过招标文件规定的最高投标限价的；投标人没有接受招标人的合理价及其组成内容的； 8、投标文件载明的监理服务期超过招标文件规定且无正当理由说明的； 9、投标文件载明的质量标准低于招标文件规定的，投标文件载明的检验标准和方法不符合招标文件规定的，投标文件载明的保修承诺不符合招标文件要求的； 10、投标人未按“投标人须知前附表”第10.4条规定提供资格后审资料或资格后审资料提供不齐全的； 11、投标人资质要求有一项或一项以上不满足“投标人须知”第1.4.1条规定的； 12、未按规定提交投标担保的； 13、未能对招标文件作出实质响应的； 14、除上述情形外，有符合《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例中有关否决投标规定的。 |
| 10.6 | 企业及其拟任总监理工程师的类似业绩和获奖情况、企业诚信等级 | 本项目对市政工程类的共创省优质工程、每项省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地奖项加分 |
| 10.7 | 其他 | （1）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其入围资格或中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理； （2）中标通知书发出以前，中标候选人及其拟任总监理工程师及其他岗位人员情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格； （3）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准； （4）投标人对招标文件有异议的，可于投标文件递交截止时间前十日向招标人提出，否则视同认可； （5）省内企业关键岗位人员在监工程情况和省外企业关键岗位人员在湖南省内在监工程情况以开标当日在湖南省建筑工程监管信息平台查询为准。同时，省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供现场监理部关键岗位人员无在监工程证明或官方查询网址； （6）投标人应如实填写《投标信息公示表》，招标人将按湘建监督【2018】240号文件对中标候选人的业绩、奖项、项目负责人、投标担保、得分情况等内容进行公示，接受社会监督。 |
| 10.8 | 省外企业不良行为记录证明所需资料要求以及不良行为记录评分的规定 | 根据贯彻落实《湖南省建筑市场违法违规不良行为记录公布制度》（湘建建【2015】185号）文件精神。 不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。省住房和城乡建设厅发布的《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》是确认本省行政区域内不良行为记录的依据，其有效期限统一按省住房和城乡建设厅发布《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》的时间计算。 本省行政区域外符合以下两种情形之一的不良行为记录，作为我省在市政和市政政务公开-工程招标评标中的扣分依据：1.住房和城乡建设部统一在全国公布的；2.由外省（自治区、直辖市）建设行政主管部门在当地建筑市场信息平台上统一公布的，其认定标准、认定程序、结果运用与我省规定基本一致，且直接运用于招投标，在评标时采取单项次扣分的。对外省不良行为记录认定标准、认定程序、结果运用与我省规定差别较大，且不直接运用于招投标，在评标中不采取单项次扣分的（如只综合运用于信用等级评价），不作为我省在房屋建筑和市政政务公开-工程招标评标中的直接扣分依据。本省行政区域外不良行为记录扣分有效期统一按照我省规定执行。当外省相关部门没有确定不良行为记录程度为一般或严重时，按照我省认定标准确认。 省外企业应当在投标文件中如实反映和提供企业及其拟任项目负责人有效期限内符合上述规定的不良行为记录，并附企业注册所在地省级建设行政主管部门的证明文件原件和相关官方网站下载资料。 湖南省住建厅2016年元月1日之后发布建筑市场违法违规不良行为记录扣分有效期，责任单位为180天，责任人为720天，计算时间自公布发文之日起至投标截止之日止。 |
| 10.9 | 资格后审原件退回 | 评标结束后投标人委托授权委托人持授权委托书及本人身份证原件领取。 |

注：本投标人须知前附表是对投标人须知正文部分的完善和补充，若前附表与正文部分不一致，以前附表为准。

## 投标人须知

## 1.总则

1.1项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目工程监理与相关服务进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目规模：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、监理服务周期和拟达到的质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的监理服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3本标段拟达到的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1见投标人须知前附表。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

1.4.2.1  为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

1.4.2.2  为本标段的代建人；

1.4.2.3  为本标段提供招标代理服务的；

1.4.2.4  与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

1.4.2.5  与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

1.4.2.6  与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

1.4.2.7  被依法暂停或者取消投标资格的；

1.4.2.8  被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

1.4.2.9  进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形的；

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9踏勘现场

1.9.1招标人将按投标人须知前附表规定，投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

1.9.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.3 投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

1.10招标答疑会

1.10.1招标答疑会按投标人须知前附表规定。

1.10.2投标人的疑问应在投标人须知前附表规定的时间前及规定的方式提出，以便招标人在规定时间内澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人提出问题的澄清，在浏阳经济技术开发区网上发布澄清文件，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 偏离

投标文件不允许偏离招标文件。

## 2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章  招标公告；

第二章  投标人须知；

第三章  评标办法；

第四章  合同条款及格式；

第五章  图纸；

第六章  投标文件格式。

投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件澄清或修改文件等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浏阳经济技术开发区网上公布的文件为准。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在投标人须知前附表规定的时间前及规定的方式向招标人提出，以便补齐。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前及规定的方式提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标截止时间5日前在浏阳经济技术开发区网上发布澄清文件，但不指明澄清问题的来源，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足5日，且澄清内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间5日前，招标人可以修改招标文件，并在浏阳经济技术开发区网发布修改文件，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5日，且修改内容影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.3.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浏阳经济技术开发区网上发出的文件为准。

## 3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1  投标文件应包括下列内容：

一．投标函

二．法定代表人身份证明或授权委托书

三. 开标一览表

四．投标承诺书

五．项目管理机构

六．资格证明资料

七．监理大纲

八．其他材料

九、投标人获奖情况自评分汇总表（监理项目）

3.1.2投标文件的具体内容详见招标文件第六章投标文件的格式。

3.2投标报价

3.2.1投标报价是投标人在监理服务期内按合同规定的服务范围所提供全部服务所需的费用(含投标单位承担本工程监理应缴纳的税费)。

3.2.2各投标人应认真会审图纸，详细勘察现场。投标报价应综合考虑接受现场条件、本设计图纸深度完成工程而必须包含的费用。

3.2.3招标方不接受任何有选择的报价，对同一监理工程只允许一个报价。

3.2.4本项目设置投标报价上、下限值。

投标报价上限为315100元 ，下限价为基准价的92%，高于上限和低于下限的投标报价为无效投标报价，按无效投标文件处理。其中基准价为所有不超过上限价报价算术平均值。

3.3投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，投标人如对此要求有异议，应在投标人须知前附表规定的时间前及规定的方式提出。

3.4投标担保

1采用承诺的形式，格式详见第六章投标文件格式四；

2未按要求承诺的，评标委员会应否决其投标。

3.5资格审查资料

3.5.1  投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本等材料的复印件。省外企业按照省住房和城乡建设厅湘建建[2015]190号文件须附有效的【中介服务企业入湘登记证】复印件或提供湖南省住房和城乡建设网中省外入湘建筑业企业查询结果所在页打印件（将本单位所在行突出显示并加盖单位公章）。

3.5.2  “近年财务状况表”应附经会计事务所认定的财务会计报表，包括资产负债表、损益表和审计报告的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3  “近年完成的类似项目情况表”招标工程应同时中标通知书、监理合同、监理业务手册复印件；如为非招标工程本表后附监理合同、监理业务手册复印件具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.4  “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。

3.5.5  投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1 项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案

不允许投标人递交备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关投标有效期、质量要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.1投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的正、副本密封包装在一起，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人将拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在本章规定的投标截止时间前递交投标文件。资格审查资料原件待评标结束后退还。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的或未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.9项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开标及资格后审

5.1开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，召开开标会议时，投标人必须派法定代表人持法定代表人证明身份原件或其授权委托代理人持授权委托书（格式详见第六章投标文件格式“二、授权委托书”）原件和本人身份证原件、《投标承诺书》原件准时参加，授权委托代理人必须为拟任本项目的总监理工程师。 未按上述要求参加开标会议的，其投标将被拒绝并退还其投标文件。

开标时，招标人或其委托的招标代理机构应携带单位CA数字证书参加开标会议。

5.2 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

5.2.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

5.2.2未按招标文件要求密封的。

5.2开标程序

5.2.1 招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、监标人等有关人员名单；

（4）核验各投标人代表的合法身份；

（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，开启投标文件袋;

（7）唱标，形成《开标记录表》；

（8）开标结束。

5.3资格后审程序

5.3.1 审查投标单位法定代表人或其授权委托代理人是否参加资格审查。

5.3.2 由投标人的法定代表人（或其授权委托代理人）到资格后审现场提交《投标承诺书》原件。

5.3.3 评标委员会按招标文件规定对投标单位资格审查资料进行审查，确定合格投标人或不合格投标人名单。

## 6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定、组成方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

6.1.2.1系投标人主要负责人或者拟任项目负责人的近亲属；

6.1.2.2从政府评标专家库随机抽取的评标专家属招标人或其上级主管部门或其下属单位的人员；

6.1.2.3相应住房和城乡建设主管部门或其委托的招标投标监管机构的人员；

6.1.2.4在本招标项目投标人编制投标文件过程中有过参与、指导、咨询等行为的人员；

6.1.2.5与投标人存在利益关系，可能影响公正评审的人员。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2资格后审评审内容：按招标公告和招标文件规定的“投标人资质要求”进行审查并核对投标人资料，填写资格性检查一览表。投标人根据招标公告和招标文件要求将有关证明和证件提交，评标委员会首先对投标人资格进行审查，确定合格投标人。投标人资格条件有一项不符合规定的，为不合格投标人，不得进入下一轮评审，不合格投标人评标委员会需作出原因说明。

## 7.定标及重新招标

7.1由评标委员会提交书面评标报告并推荐 1-3 名 中标候选人，同时标明排列顺序。招标人应当自收到评标报告和推荐中标候选人名单之日起，在浏阳经济技术开发区官网、湖南金阳投资集团有限公司官网上对推荐的中标候选人进行公示，公示三个工作日，投标人或其他利害关系人如有异议，应当在中标候选人公示期间提出，若无异议，招标人将确定第一中标候选人为该项目的中标人。招标人应当在公示期满后确定中标人。

7.2投标截止时间止，投标人少于3个的，招标人应重新招标。

7.3经评标委员会评审后否决所有投标的，招标人应重新招标。

7.4国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.5重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 8．合同授予

8.1在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

8.2招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；

8.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.4履约担保：无。

## 9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章  评标办法

# 第三章  评标办法

## 第一部分   相关说明

### 一、评标原则

评标是评标委员会（或评标小组）对投标人的投标书及有关情况进行评议与比较，择优推荐中标单位的活动。

评标活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

### 二、评标依据

1、本项目按照“长政办发〔2015〕6号” 和“长发改〔2011〕233号”等文件的规定，对投标人实施资格后审。

2、按照湘建监督〔2018〕240号文件的《湖南省房屋建筑和市政工程监理招标评标办法》中的综合评估法，对资格后审合格的投标人提交的投标文件进行评标。

### 三、评分办法

1、本综合评估法以定量方式（即百分制计分法）进行评标。采用综合评估法分①监理大纲、②现场监理部机构评审、③信誉、④投标报价评审单项评审和评分。各单项得分乘以相应权数后，其和为计算总分。

权数取值表

| 序号 | 项 目 | 取值范围 | 具体权数取值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理大纲K1 | 0.20—0.30 | 0.20 |
| 2 | 现场监理部机构K2 | 0.30—0.35 | 0.30 |
| 3 | 信誉K3 | 0.20—0.30 | 0.30 |
| 4 | 投标报价K4 | 0.15—0.20 | 0.20 |

各权数取值之和应等于1。

2、奖项项目加分认定： 根据本招标项目的规模，评标办法中工程获奖情况，仅对市政工程类的共创省优质工程、每项省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地加分。

3、本项目的加分类似工程定义为：单项合同金额不少于2100万元的市政工程相关的给排水工程项目的监理业绩，有效时间：投标人类似项目的年份要求为投标截止日前48个月，总监理工程师类似项目的年份要求为投标截止日前60个月。投标人、拟任总监理工程师类似工程业绩证明材料提供经建设行政主管部门备案的中标通知书以及监理合同和监理业务手册，有效时间以监理业务手册上注明的竣工时间为准。

4、以联合体形式投标的，现场监理部机构和信誉评审计分以联合体牵头人的为准，但不良行为记录扣分以联合体各方的不良行为记录为准。

5、评分计算（包括计算过程）保留二位小数（百分率亦取二位小数）第三位小数四舍五入。

6、评分子项中有浮动范围的，应在该范围内计分。

7、不良行为记录：

不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。省住房和城乡建设厅发布的《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》是确认本省行政区域内不良行为记录的依据，其有效期限统一按省住房和城乡建设厅发布《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》的时间计算。

本省行政区域外符合以下两种情形之一的不良行为记录，作为我省在房屋建筑和市政政务公开-工程招标评标中的扣分依据：1.住房和城乡建设部统一在全国公布的；2.由外省（自治区、直辖市）建设行政主管部门在当地建筑市场信息平台上统一公布的，其认定标准、认定程序、结果运用与我省规定基本一致，且直接运用于招投标，在评标时采取单项次扣分的。对外省不良行为记录认定标准、认定程序、结果运用与我省规定差别较大，且不直接运用于招投标，在评标中不采取单项次扣分的（如只综合运用于信用等级评价），不作为我省在房屋建筑和市政政务公开-工程招标评标中的直接扣分依据。本省行政区域外不良行为记录扣分有效期统一按照我省规定执行。当外省相关部门没有确定不良行为记录程度为一般或严重时，按照我省认定标准确认。

省外企业应当在投标文件中如实反映和提供企业及其拟拟任总监理工程师、专业监理工程师有效期限内符合上述规定的不良行为记录，并附企业注册所在地省级建设行政主管部门的证明文件原件和相关官方网站下载资料。

湖南省住建厅2016年元月1日之后发布建筑市场违法违规不良行为记录扣分有效期，责任单位为180天，责任人为720天，计算时间自公布发文之日起至投标截止之日止。

8、取消原湘建建〔2013〕283号文件的《湖南省房屋建筑和市政工程监理招标评标办法》中第十四条“（二）投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。”不合格投标人情况。

9、取消原湘建建〔2013〕283号文件的《湖南省房屋建筑和市政工程监理招标评标办法》中信誉评审计分表中备注第6条内容。

附：湘建监督〔2018〕240 号文中《湖南省房屋建筑和市政工程监理招标评标办法》

如所附评标办法与原文不一致，以原文件为准。

第二部分   湘建监督〔2018〕240号

湖南省房屋建筑和市政工程监理招标评标办法

第一章	总  则

总  则

第一条  为规范房屋建筑和市政工程监理招标投标活动，维护招标投标当事人合法权益，保障建设工程质量和安全生产，提高经济效益，依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《评标委员会和评标方法暂行规定》《湖南省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》《湖南省建设工程监理条例》等法律、法规、规章，结合本省实际制定本办法。

第二条  在本省行政区域内使用国有资金投资的房屋建筑和市政基础设施工程监理招标评标活动适用本办法。

第三条  评标办法是指对投标文件等进行评审和比较、确定投标人的排名顺序、推荐中标候选人的标准和方法。

评标是指评标委员会依据招标文件等载明的评标办法对投标文件进行评审和比较、确定投标人的排名顺序、推荐中标候选人的过程。

本规定所称的评标活动是指包括确定评标办法、组建评标委员会、评标等全部活动的统称。

评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响其过程和结果。

第四条  评标委员会成员和评标现场的工作人员应当对评标情况以及与评标有关的其他情况保密。

第五条  评标活动及其有关人员应当接受相应住房和城乡建设主管部门或其委托的招标投标监管机构的监督。

评标委员会组建及其工作规则

第六条  招标人应当依法依规组建评标委员会。评标委员会一般由5—9人的单数组成，其中从政府评标专家库中随机抽取的成员不得少于三分之二。进入评标委员会的招标人代表应当具备评标专家相应的或者类似的条件。

第七条  有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：

（一）系投标人主要负责人或者拟任本招标项目的项目负责人的近亲属；从政府评标专家库随机抽取的评标专家属招标人或其上级主管部门或其下属单位的人员;

（二）相关招标投标行政监督部门或其监管机构的人员；

（三）与投标人存在利益关系，可能影响公正评审的人员。

评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。

第八条  评标委员会主任委员为评标委员会负责人，主任委员由评标委员会成员推举产生，评标由评标委员会主任委员主持。

第九条  在评标过程中，评标委员会成员因存在回避事由、健康原因等不能继续评标，或者擅离职守的，应当及时更换。

评标委员会成员更换后，退出评标的评标委员会成员已完成的评标行为无效。由招标人根据相关规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

第十条  评标委员会及其成员应当遵守下列纪律：

（一）接到参加评标通知后，按照通知时间准时到达指定地点，并自觉关闭一切通讯工具；不得无故拒绝参加评标，不得委托他人代替，不得询问与本招标项目有关的情况；进入评标现场时应当主动将通讯工具交出临时封存保管。

（二）评标中不得发表偏离评标办法作出倾向性、诱导性意见，不得对其他成员的评审意见施加影响，不得将投标文件擅自带离评标现场；评标结束后不得复印或带走与本招标项目评标内容有关的资料。

（三）自觉接受相关部门的监督管理，若发现有违法违纪情况，应及时向相应住房和城乡建设主管部门或其委托的招标投标监管机构反映。

（四）从接到参加评标通知到中标通知书发出之前，不得与本招标项目的投标人或者其他利害关系人私下接触，不得向外界透露本招标项目的评标及其相关情况。

（五）不得收受相关投标人和其他利害关系人的财物和其他好处。

第十一条  评标过程中，评标委员会成员提交评标委员会讨论的问题，评标委员会应当按照以下原则及时处理：

（一）属于招标文件明确规定的问题，按照招标文件执行，但违背法律、法规、规章及相关政策的除外。

（二）属于对法律、法规、规章及相关政策规定的理解不一致或不熟悉的问题，应当提请相应住房和城乡建设主管部门或其委托的招标投标监管机构作出解释；属于对招标文件存在不同理解的问题，应当提请招标人作出解释。

（三）属于投标文件中存在重大偏差的问题，且属于法律法规、招标文件明确规定的废标情形，应当作废标处理；属于投标文件中存在细微偏差的问题，应当书面要求投标人作出澄清、说明和补正。

（四）对上述情形以外的问题，由评标委员会集体讨论决定；意见不一致时，评标委员会按照少数服从多数原则进行表决并记录在案。

评标准备与初步评审

第十二条  评标准备工作包括评标委员会成员签到、评标委员会分工、熟悉文件资料等。在评标准备中，评标委员会成员应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容，并填写基本情况和数据表（见附表1）：

（一）招标目标和项目范围；

（二）招标文件中规定的投标须知和合同主要条款；

（三）招标文件中规定的评标办法和在评标中应当考虑的相关因素。

评标委员会成员进入评标现场后，招标人可以介绍招标项目相关情况，但不得发表偏离评标办法作出倾向性、诱导性意见。评标开始后，除评标委员会成员、1名招标人工作人员、1名招标人监督代表及招标投标行政监督人员以外，其他人员应当离开评标现场。评标过程中，除监察人员可以进入评标现场巡视以外，其他人员不得擅自进入评标现场。

第十三条  初步评审的程序：

（一）根据招标文件逐项审查投标文件，进行形式评审、资格评审、响应性评审等，判断投标是否为废标（或不合格投标人）；

（二）书面要求投标人对投标文件中的内容作必要的澄清、说明或者补正，书面要求投标文件中存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正；

（三）确定不合格投标人和进入详细评审比较阶段的投标人名单。

第十四条  形式评审是评标委员会根据法律、法规、规章及招标文件规定，对投标文件的形式进行检查和评价（见附表2）。

有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：

（一）投标文件无企业公章的，无企业法定代表人（或法定代表人授权的委托代理人）签字或盖章的。

（二）投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（三）投标人递交两份以上（含两份）内容不同的投标文件的；在投标文件中对同一招标项目有两个以上（含两个）投标报价的。

（四）联合体投标未附有效的联合体各方共同投标协议的。

（五）其它不符合法律法规和招标文件相关形式规定的。

第十五条  资格评审是评标委员会根据法律、法规、规章及招标文件等规定，对投标文件的资格条件等进行检查和评价（见附表3）。

有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：

（一）评标委员会发现投标人以他人名义投标的；串通投标的；以行贿手段谋取中标或者不如实提供有关情况、文件、证明等资料及以其他弄虚作假方式投标的；

（二）投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

（三）没有按照招标文件的规定提供投标保证承诺的；投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的；

（四）投标人资格条件不符合国家有关规定，不符合招标文件要求的；其它不符合法律法规资格规定的。

对串通投标行为的认定和处理，按国家和省有关规定执行。

第十六条  响应性评审是评标委员会审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应（见附表4）。

有下述情况之一的，评标委员会应当认定其为不合格投标人：

（一）投标文件载明的投标范围不符合（大于除外）招标文件规定的招标范围的；

（二）投标报价不符合招标文件规定的；

（三）投标文件载明的监理服务期低于招标文件规定的，或投标文件载明的工期高于招标文件规定且无正当理由说明的；

（四）投标文件载明的质量标准低于招标文件规定的；投标文件载明的缺陷责任期监理服务承诺不符合招标文件要求的；

（五）现场监理部关键岗位人员没有按规定配备的；

（六）其他未能实质响应招标文件提出的实质性要求和条件的。

第十七条  在初步评审和详细评审中，评标委员会应当就投标文件中存在不明确或细微偏差的内容，要求投标人予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应在评标结束前以书面方式提交，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容，澄清、说明或者补正的书面材料应当由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖章。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。问题澄清通知见附表5，问题的澄清、说明或补正见附表6。

第十八条  评标委员会完成初步评审所有内容后，应当作出初步评审结论，分别确定不合格投标人（见附表7）和进入详细评审阶段的投标人（见附表8）。

详细评审及推荐中标候选人

第十九条  本评标办法为综合评估法，按照以下程序进行：

（一）对监理大纲评审计分（见附表10）；

（二）对现场监理部机构（见附表11）和信誉（见附表12）评审计分；

（三）对投标报价（见附表13）评审计分；

（四）澄清、说明或补正；

（五）计算各投标人的综合得分（见附表14）；

（六）按综合得分从高至低确定投标人的排序（见附表15）。

第二十条  对评审项目的分值没有区间的由评标委员会集体评议评分；对评审项目的分值有区间的由评标委员会集体评议后评标委员会成员独自评分。有下列情况之一者，该评标因素的评审计分为无效分：

（一）单项评审计分高出规定最高分或低于规定最低分的；

（二）同一项目有两个或两个以上评审计分的。

第二十一条  评标委员会应当根据详细评审的结果对投标人进行排序，2个以上投标人综合得分相同时，按照其现场监理部机构得分由高至低的顺序进行排序；现场监理部机构得分亦相同时，由评标委员会投票决定排序。由评标委员会推荐中标候选人的，评标委员会应当按照投标人排序推荐1—3个中标候选人（见附表16）。

第二十二条  评标委员会完成所有评标工作后，应当按照《评标报告内容和格式》（附17）向招标人提交书面评标报告。

评标报告应当包括以下内容：

（一）基本情况和数据表；

（二）评标委员会成员名单；

（三）开标记录；

（四）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（五）澄清、说明或补正事项纪要；

（六）符合要求的投标一览表；

（七）废标情况说明；

（八）投标人得分一览表；

（九）经评审的投标人排序；

（十）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

附  则

第二十三条  全部使用非国有资金或不以国有资金投资为主的房屋建筑和市政基础设施工程施工监理评标活动，可参照本办法执行。

第二十四条  本办法由湖南省住房和城乡建设厅负责解释。

评审内容和标准

附表1

基本情况和数据表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标项目名称 |  |
| 2 | 建设地点 |  |
| 3 | 本次招标的工程项目投资额 |  |
| 4 | 结构类型 |  |
| 5 | 建设规模 |  |
| 6 | 招标范围 |  |
| 7 | 招标方式 |  |
| 8 | 投标截止时间 | 年 月 日 午 时 分（北京时间） |
| 9 | 投标文件提交地点 |  |
| 10 | 开标时间 开标地址 | 年 月 日 午 时 分（北京时间） |
| 11 | 招标文件中规定的企业资质 和总监理工程师资格要求 | 专业 级以上（含 级）企业； 总监理工程师资格要求 专业 |
| 12 | 投标有效期 | 天 |
| 13 | 招标文件要求监理服务期 及计划开、竣工日期 | 监理服务期： 计划开、竣工日期： 年 月 日开工， 年 月 日竣工，共 日历天。 |
| 14 | 招标文件的工程质量要求、缺陷责任期监理服务承诺 |  |
| 15 | 招标文件中规定的投标须知 和合同主要条款 | 投标须知见第 章； 合同主要条款要求按招标文件第 章。 |
| 16 | 评标办法和相关事项 | 按省住房和城乡建设厅 号文中 办法 |
| 17 | 最高投标限价 |  |

附表2

形式评审表

| 序号 | 评审因素及评审标准 | 投标人名称及评审意见 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件 签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章 |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式 | 符合《招标文件》“投标文件格式”的要求，投标文件按规定格式填写 |  |  |  |  |
| 4 | 投标文件的 递交情况 | 未递交两份（含两份）以上内容不同的投标文件 |  |  |  |  |
| 5 | 投标报价唯一 | 对同一招标项目无两个以上（含两个）投标报价 |  |  |  |  |
| 6 | 联合体协议书（实行联合体投标的） | 按《招标文件》附有效的联合体各方共同投标协议 |  |  |  |  |
| 7 | 其他 | 投标人没有其它不符合法律法规及招标文件相关形式规定的情况 |  |  |  |  |
| 8 | 结论（合格或不合格） |  |  |  |  |

备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表3

资格评审表

| 序号号 | 评审因素及评审标准 | 投标人名称及评审意见 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 以他人 名义投标 | 投标人没有以他人的名义投标 |  |  |  |  |
| 2 | 串通投标 | 投标人没有串通投标 |  |  |  |  |
| 3 | 弄虚作假 | 投标人如实提供有关情况、文件、证明等资料，没有以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标 |  |  |  |  |
| 4 | 澄清、说明或者补正 | 投标人按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正 |  |  |  |  |
| 5 | 投标担保 | 投标人按照招标文件的规定提供投标担保 |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件的真实性 | 当评标委员会对投标文件的真实性质疑时，投标人能够提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性 |  |  |  |  |
| 7 | 投标人资格条件 | 营业 执照 | 具备有效的营业执照 |  |  |  |  |
| 8 |  | 企业资质等级 | 具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或市政工程监理乙级及以上资质级资质，符合《招标文件》规定的资质要求 |  |  |  |  |
| 9 |  | 入湘中介服务登记证 | 湖南省外企业具备有效的入湘中介服务登记证 |  |  |  |  |
| 10 |  | 企业 信誉 | 企业没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结和进入破产程序等状况 |  |  |  |  |
| 11 | 拟任总监理工程师资格 | 符合《招标文件》规定的资格要求 |  |  |  |  |
| 12 | 专业监理 工程师 | 符合《招标文件》规定的资格要求 |  |  |  |  |
| 13 | 其他 | 投标人没有其它不符合法律法规规定的情况 |  |  |  |  |
| 结论（合格或不合格） |  |  |  |  |

备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格。评标委员会全体成员签字/日期：

附表4

响应性评审表

| 序号 | 评审因素及评审标准 | 投标人名称及评审意见 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 招标 范围 | 投标文件载明的投标范围符合或大于招标文件规定的招标范围 |  |  |  |  |
| 2 | 投标限价 | 投标报价不高于招标文件规定的上限值或不低于招标文件规定的下限值 |  |  |  |  |
| 3 | 监理服务期或工期 | 投标文件载明的监理服务期不低于招标文件规定，或投标文件载明的工期符合招标文件规定 |  |  |  |  |
| 4 | 质量 标准 | 投标文件载明的质量标准符合招标文件规定 |  |  |  |  |
| 5 | 缺陷 责任期 | 投标文件载明的缺陷责任期服务承诺不低于招标文件要求 |  |  |  |  |
| 6 | 关键岗位人员数量 | 现场监理部总监（总监代表）、专业监理工程师按招标文件规定配备，监理员数量设置符合要求 |  |  |  |  |
| 7 | 投标承诺 | 投标承诺 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 | 其他能够实质响应招标文件提出的实质性要求和条件 |  |  |  |  |
| 9 | 结论（合格或不合格） |  |  |  |  |

备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表5

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）        标段监理招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对本通知所附质疑问卷中的问题以书面形式予以澄清、说明或者补正。

请将上述问题的澄清、说明或者补正材料于    年    月   日   时前密封递交至        （详细地址）或传真至      （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至                          （详细地址）。

附件：质疑问卷

（项目名称）      标段监理招标评标委员会

（主任评委签字）

年       月       日

附表6

问题的澄清、说明或补正

编号：

（项目名称）      标段监理招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1、

2、

……

投标人：

法定代表人或其委托代理人：      （签字）

年     月     日

附表7

不合格投标人名单表（废标情况说明）

| 序号 | 投标人 | 不合格原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

全体评标委员签字/日期：

附表8

进入详细评审阶段的投标人名单表

（符合要求的投标人一览表）

| 序号 | 投标人名称 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |

全体评标委员签字/日期：

附表9

权数取值表

| 序号 | 计 分 权 数 | 取 值 范 围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监理大纲 | K1 | 0.20—0.30 |
| 2 | 现场监理部机构 | k2 | 0.30—0.35 |
| 3 | 信誉 | K3 | 0.20—0.30 |
| 4 | 投标报价 | K4 | 0.15—0.20 |

备注：招标人应当在招标文件中明确各评标因素的具体权数取值，各评标因素的具体权数之和应等于1。

附表10

监理大纲评审计分表

| 序号 | 项目 | 评 分 标 准 | 分值 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理目标、 范围和任务 | 监理目标、范围和任务明确、具体、符合招标文件的要求 | 8 |  |
|  |  | 监理目标、范围和任务欠明确、欠具体 | 6-7 |  |
| 2 | 监理组织 | 监理组织结构形式合理、各监理人员职责任务明确 | 19-20 |  |
|  |  | 监理组织结构形式欠合理、各监理人员职责任务欠明确 | 15-18 |  |
| 3 | 监理方案 | 完整、合理、可行 | 19-20 |  |
|  |  | 欠完整、欠合理 | 15-18 |  |
| 4 | 监理工作流程 | 详细、合理，有针对性 | 11-12 |  |
|  |  | 欠详细，欠合理 | 9-10 |  |
| 5 | 监理措施 | 根据工程重点、难点分析，监理措施得力 | 23-25 |  |
|  |  | 措施一般 | 19-22 |  |
|  |  | 有合理化建议且具有积极意义 | 1-3 |  |
| 6 | 拟投入的检测 仪器设备 | 合理 | 14-15 |  |
|  |  | 欠合理 | 11-13 |  |
| 7 | 合 计 |  |  |

备注：监理大纲中应当具备的项目缺项的，该项目计零分。

评标委员签字/日期：

附表11

现场监理部机构评审计分表

| 序号 | 项目 | 评审标准 | 评审计分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师任职资格与业绩 | 综合条件（专业、职称、执证、工作经历等） | 21-25 |  |
|  |  | 类似工程监理经验 | 有类似工程监理经验 | 14-15 |  |
|  |  |  | 无类似工程监理经验 | 12 |  |
|  |  | 项目获奖或个人获奖 | 每项鲁班奖 | 3 |  |
|  |  |  | 每项在全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地或全国建筑工程装饰奖或芙蓉奖工程 | 2 |  |
|  |  |  | 每项省优质工程 | 1 |  |
|  |  |  | 每项省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地 | 0.3 |  |
|  |  | 不良 情况 | 每条“严重不良行为记录” | -6 |  |
|  |  |  | 每条“一般不良行为记录” | -4 |  |
|  |  |  | 每项省建筑施工安全生产标准化季度项目考评不合格项目 | -0.3 |  |
| 2 | 专业监理工程师任职资格与业绩 | 综合条件（数量、专业、职称、执证、工作经历、获奖情况等） | 22-25 |  |
|  |  | 类似工程监理经验 | 12-15 |  |
|  |  | 不良行为记录 | 每条“严重不良行为记录” | -6 |  |
|  |  |  | 每条“一般不良行为记录” | -4 |  |
| 3 | 监理员 任职资格 | 综合条件（数量） | 18-20 |  |
| 4 | 合 计 |  |

备注：1．附表12的相关备注适用本表。

2．投标文件中明确现场监理部总监理工程师（总监代表）、专业监理工程师的配备情况，以及承诺其他监理员的数量和任职资格。总监理工程师（总监代表）、专业监理工程师应持有相应岗位资格证书，岗位资格证书注明了单位名称的，应与本人执业单位一致。

3．监理员任职资格综合条件统一计20分。

评标委员签字/日期：

附表12

信誉评审计分表

| 序号 | 项目 | 评 审 标 准 | 评审计分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似工程 监理经验 | 三个及以上类似工程监理经验 | 30 |  |
|  |  | 两个类似工程监理经验 | 28 |  |
|  |  | 一个类似工程监理经验 | 25 |  |
|  |  | 无类似工程监理经验 | 20 |  |
| 2 | 项目及企业获奖情况 | 国家级 | 每项鲁班奖 | 4 |  |
|  |  |  | 每项在全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地或全国建筑工程装饰奖 | 2 |  |
|  |  | 省级 | 每项芙蓉奖工程 | 2 |  |
|  |  |  | 每项省优质工程 | 1 |  |
|  |  |  | 每项省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地 | 0.3 |  |
| 3 | 企业诚信 等级 | AAA级 | 35 |  |
|  |  | AA级 | 32 |  |
|  |  | A级 | 29 |  |
|  |  | B级 | 24 |  |
|  |  | 未参加省建设监理协会诚信等级评定 | 24 |  |
| 4 | 投标人不良 情况 | 没有不良行为记录 | 35 |  |
|  |  | 每发生一次一般不良行为记录 | -3 |  |
|  |  | 每发生一次严重不良行为记录 | -5 |  |
|  |  | 每项省建筑施工安全生产标准化季度项目考评不合格项目 | -0.3 |  |
| 5 | 合 计 |  |

备注：1．所称“类似工程”， 市政工程指结构、规模、面积、层次、跨度等相近；工业项目指工艺、规模、品种、生产方法、主要构筑物结构形式等相同或者相近；道路工程指道路等级、路面类型等相近；桥梁工程指结构类型、桥跨、工程地点等相近；其它市政工程指专业、规模等相近。

类似工程证明材料，招标工程以同时提供的中标通知书、监理合同、监理业务手册为准；非招标工程以同时提供监理合同、监理业务手册为准。

2．加分和扣分具有有效期的，以提交投标文件截止时间为准；且加分项目以投标人投标文件中提供的证明材料为准。有效期限按下列规定执行：

①企业及其拟任总监理工程师获奖加分，鲁班奖以提交截止时间前最新（近）的2个年度为准（（按每年评选公布文件），其他奖项均以最新（近）的1个年度情况为准。按文件公布时间计算；

②企业不良行为记录扣分有效期为180天，拟任总监理工程师、专业监理工程师不良行为记录扣分有效期为720天（省内企业以开标前省住房和城乡建设厅已发文件为准），按不良行为记录的相关规定计算；省建筑施工安全生产标准化季度考评不合格项目扣分有效期为90天（以开标前省住房和城乡建设厅已发的文件为准）；

③类似工程加分有效期投标人为48个月，拟任总监理工程师为60个月，按监理业务手册上注明的竣工时间计算。

3．投标人应当提供获奖工程的公布文件，如果获奖工程的公布文件中没有载明企业、总监理工程师，则以企业提供的相应中标通知书、监理合同、监理业务手册等证明资料为准。如果招标项目的工程类型与获奖工程的工程类型不一致，则该获奖工程不加分（即房建获奖工程不能加到市政工程，市政获奖工程不能加到房建工程）。招标项目的工程规模及面积没有达到相应奖项所要求的规模及面积时，该奖项不加分；其中外省（市）的奖项以本省相应奖项的规模及面积要求为准，在全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地、全国建筑工程装饰奖以芙蓉奖的规模及面积要求为准；外省（市）由省级住房和城乡建设主管部门或省级建筑业协会评定的综合工程质量奖项按省优质工程奖加分，投标人如能提供每年该奖项工程数量控制在50项以内的有效证明文件，则该获奖工程按芙蓉奖加分。拟任本招标项目的总监理工程师的奖项加分不超过1项；企业及拟任本招标项目的总监理工程师对同类奖项（包括同一工程）的奖项加分，只能按最高奖项（级）加（计）分，不得重复加（计）分。鲁班奖、在全国范围组织学习交流的建设工程项目施工安全生产标准化工地、全国建筑工程装饰奖加分累计不超过2项。芙蓉奖、省优质工程加分累计不超过3项，省建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地加分累计不超过25项。

4．需要对投标人有关公布文件等证明材料进行澄清或核实的，招标人一般应当在招标文件中载明核实的内容，投标人应当尽量提供原件核实；如确有困难无法提供原件的，所提供的复印件应经原发证部门盖章确认。

5．不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。省住房和城乡建设厅发布的《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》是确认本省行政区域内不良行为记录的依据，其有效期限统一按省住房和城乡建设厅发布《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》的时间计算。

本省行政区域外符合以下两种情形之一的不良行为记录，作为我省在房屋建筑和市政政务公开-工程招标评标中的扣分依据：1.住房和城乡建设部统一在全国公布的；2.由外省（自治区、直辖市）住房和城乡建设主管部门在当地建筑市场信息平台上统一公布的，其认定标准、认定程序、结果运用与我省规定基本一致，且直接运用于招投标，在评标时采取单项次扣分的。对外省不良行为记录认定标准、认定程序、结果运用与我省规定差别较大，且不直接运用于招投标，在评标中不采取单项次扣分的（如只综合运用于信用等级评价），不作为我省在房屋建筑和市政政务公开-工程招标评标中的直接扣分依据。本省行政区域外不良行为记录扣分有效期统一按照我省规定执行。当外省相关部门没有确定不良行为记录程度为一般或严重时，按照我省认定标准确认。

省外企业应当在投标文件中如实反映和提供企业及其拟任总监理工程师、专业监理工程师有效期限内符合上述规定的不良行为记录，并附企业注册所在地省级住房和城乡建设主管部门的证明文件原件和相关官方网站下载资料。当投标人未按要求提供不良行为记录相关资料时，拟任本招标项目的总监理工程师、专业监理工程师不良行为记录项目分别扣7分，投标人不良行为记录扣10分。

6．在本省境内超高层、地铁等项目监理投标中，鼓励省外有业绩的企业与省内企业以联合体形式申请投标。招标人可以根据具体情况，对符合前述要求以联合体形式投标的设置2—3分加分项目。对符合前述要求以联合体形式投标的评审计分，除类似工程监理业绩可以按照牵头人的计算外，企业信誉按照联合体协议中的约定的各成员分工所占合同工作量的比例，进行加权折算。

7．企业诚信等级按省建设监理协会公布的有效期内的结果。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表13

投标报价评审计分表

| 序号 | 项 目 | 评分标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价—基准价 基准价 ×100%＞1% | 从1%开始每升1%减1分，即100-1*（100X-1） | X为投标报价升、降率百分点数的绝对值，即 投标报价—基准价 ×100% 基准价 |
| 2 | -2%≤ 投标报价—基准价 ≤1% 基准价 | 100分 |  |
| 3 | 投标报价—基准价 基准价 ×100% ＜-2% | 从-2%开始每降1%减1分，即100-1*（100X-2） |  |
| 投标人名称 | 投标报价 | 基准价 | X值 | 投标报价得分 |
| 备注： |

备注：1．投标报价得分，基本分100分。

2．基准价公式：在投标报价上、下限值之间的合格投标人的投标报价进入基准价计算。

A1+A2+……＋Ai+……＋An

基准价=                N

i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的投标报价; N为进入基准价计算的投标报价的个数。

3．计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表14

综合得分计算表

| 投标人（ ） 总分（ ） |
| --- |
| 评委编号 | 单 项 评 分 |
|  | 监理大纲 | 现场监理 部机构 | 信誉 | 投标报价 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 单项得分Pi |  |  |  |  |
| 权数Ki |  |  |  |  |
| Ki Pi |  |  |  |  |

备注：1．综合得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。

2．监理大纲单项得分为对评标委员会成员个人评审计分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。

3．投标人综合得分为监理大纲、现场监理部机构、信誉及投标报价的单项得分乘以相应的权数取值（附表9）之和。

4．投标人的投标报价单项得分计算和综合得分计算可以委托招标人的工作人员实施，但其计算结果应当交由评标委员会签字确认。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表15

经评审后的投标人排序表

| 排 序 | 投标人 | 综合得分 |
| --- | --- | --- |
| 第一名 |  |  |
| 第二名 |  |  |
| 第三名 |  |  |
| 第四名 |  |  |

备注：1．如两个及以上投标人综合得分相同时按照其现场监理部机构得分由高至低的顺序进行排序。现场监理部机构得分亦相同时，由评标委员会投票决定排序。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表16

中标候选人表

| 排 序 | 中标候选人 |
| --- | --- |
| 第一名 |  |
| 第二名 |  |
| 第三名 |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

附17：《评标报告内容和格式》

评   标  报  告

招标项目名称

招 标  编 号

评   标   委   员   会

二O    年   月    日

目    录

（—）基本情况和数据表

（二）评标委员会成员名单

（三）开标记录

（四）评标标准、评标方法或者评标因素一览表

（五）澄清、说明或补正事项纪要

（六）符合要求的投标一览表

（七）废标情况说明

（八）投标人得分一览表

（九）经评审的投标人排序

（十）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

（—）基本情况和数据表

附：基本情况和数据表（附表1）

（二）评标委员会成员名单

| 姓 名 | 工作单位 | 专业技术 职 称 | 专业类别 | 在评标委员会中承担的职务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（三）开标记录

开标时间：     年  月  日  时  分

| 序号 | 投 标 人 | 密封 和标记 情况 | 是否按要求提交投标担保 | 投标 报价 （万元） | 质量 承诺 | 工期 | 服务 周期 | 总监理工程师姓名 | 投标人法定代表人或其委托代理人 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上、下限值： （万元） |

记录人：                     招标人：                 监督人：

（四）评标标准、评标方法或者评标因素一览表

评标办法按照湖南省住房和城乡建设厅        号文件中的         。采用综合评估法的， 附：权数取值表（附表9）

（五）澄清、说明或补正事项纪要

附：问题澄清通知（附表5）；问题的澄清、说明或补正（附表6）

（六）符合要求的投标一览表

附：进入详细评审阶段（或随机抽取程序）的投标人名单表（符合要求的投标一览表）（附表8）；  形式评审表（附表2）；  资格评审表（附表3）；  响应性评审表（附表4）；

（七）废标情况说明

附：不合格投标人名单表（废标情况说明）（附表7）

（八）投标人得分一览表

附： 监理大纲评审计分表（附表10）；现场监理部机构评审计分表（附表11）；信誉评审计分表（附表12）；投标报价评审计分表（附表13）；综合得分计算表（附表14）

（九）经评审的投标人排序

附：经评审后的投标人排序表 （附表15）

（十）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜

附：中标候选人表（附表16）

评标委员会应当推荐排名第一的中标候选人为中标人。

签订合同前要处理的事宜：

评标委员会全体成员签名：

附：监理项目资格后审检查一览表

| 序 号 | 投标人名称 | 企 业 | 总监理 工程师 | 总监理工程师代表（如配备） | 监理部其他关键岗位人员 | 社保证明 | 省内企业总监理工程师、总监代表（如有）、专业监理工程师和省外企业上述人员在湖南省内在监情况以开标当日在湖南省建筑工程监管信息平台查询为准。同时，省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供上述人员无在监工程证明或官方查询网址； | 湖南省外企业须按照湘建建[2015]190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有省外工程建设中介服务企业入湘登记证（处于有效期内） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 营 业 执 照 | 资质证书 | 银行基本账户开户许可证 | 总监理工程师注册证 | / | 无在监项目 | 总监理工程师代表注册监理证书或湖南省总监理工程师代表培训合格证书 | / | 无在监项目 | 专业监理工程师的国家监理工程师注册证书或湖南省监理工程师岗位证书或湖南省专业监理工程师培训合格证书 | 无在监项目 | 拟任本项目的总监理工程师、总监代表（如有）和专业监理工程师的社保部门出具的近半年内连续6个月（2019年6月-2019年11月）的社保证明原件； |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1、投标人需按招标文件要求提供相关证件的原件； 2、现场监理项目部其他关键岗位人员的配备标准按招标文件规定执行； 3、表中所述内容有一项不合格的，其资格后审不合格，为不合格投标人，不得进入下一轮评审； 4、结论分为“合格”和“不合格”两种； 5、资格后审结束后，评标委员会应通知不合格投标人予以澄清，但不能改变投标文件内容。投标人如在规定时间内未进行澄清，则视同认可评标委员会结论。 |

评委签字：

# 第四章  合同条款及格式

合同编号（年度+类别+序号）：     -    -   号

浏阳经开区污水处理工程有限公司

合 同 文 本

项目名称：浏阳经开区北园污水厂截污干管建设一期工程一阶段（捞刀河以南段）

工程监理服务

甲    方：浏阳经开区污水处理工程有限公司

乙    方：

签订日期：        年      月      日

第一部分  协议书

委托人（全称）：浏阳经开区污水处理工程有限公司（以下简称甲方）

地址：

法定代表人：

联系地址：

监理人（全称）：                     （以下简称乙方）

地址：

法定代表人：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：                      ；

2. 工程地点：                          ；

3. 工程规模及工程内容：                                         。

4. 工程概算投资额：                                    。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容；

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备；

附录C  现场监理部关键岗位人员名单；

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：           ，身份证号码：，注册号：                   。

五、签约酬金

1、监理酬金按下述方式计算和支付。

监理酬金为中标价人民币（大写）        元（￥：          元）总价包干，结算时监理费用均不予调整。

2、履约保证金

本项目不设履约保证金。

3、委托人要求监理人提供的附加工作和额外工作的报酬：

工程如果中途停工（停建），停工（停建）期间委托人确需监理人提供服务的，费用不予调整。

4、监理人或委托人依法所应缴纳的税款或行政规费由监理人或委托人各自承担。如果法律规定委托人为监理人税款的代扣代缴义务人，则委托人在扣缴该税款后，将相应扣减税款费用在支付给监理人监理酬金中扣回，同时向监理人提供有关完税证明。

六、期限

1. 监理期限：

从施工准备阶段开始经施工阶段至缺陷责任期结束，施工工期暂定180日历天，缺陷责任期24个月，招标人保留工期调整的权利。

自      年    月    日始，至监理服务范围内所有工程通过竣工验收、竣工资料完成备案、竣工结算完成，保修期结束之日止。

2. 相关服务期限：

（1）保修阶段服务期限自      年   月   日始，至      年   月   日止。

（2）其他相关服务期限自      年   月   日始，至      年   月   日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：      年    月    日。

2. 订立地点：浏阳经济技术开发区。

3. 本合同一式玖份，具有同等法律效力，委托人执柒份，监理人执贰份。

| 发包人(盖章)： | 承包人(盖章)： |
| --- | --- |
| 法定代表人(签字)： | 法定代表人(签字)： |
| 委托代理人(签字)： | 委托代理人(签字)： |
| 组织机构代码： | 组织机构代码： |
| 通讯地址： | 通讯地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

第二部分  通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录A、附录B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；

（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。

2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；

（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。

因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。

6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决

7.1协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2调解

如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分  专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用    /     。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）投标文件；

（4）专用条件及附录A、附录B-D；

（5）通用条件；

（6）标准规范及有关技术性文件；

- 图纸文件；

- 监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

2.监理人义务、权力与责任

2.1、基本工作

(1)按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员，向委托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、编制监理规划或计划；

(2)熟悉合同文件，了解施工现场；

(3)参与交桩和设计交底工作，审查承包人提交的复测成果和施工图设计；

(4)督促和检查承包人建立质量保证体系；

(5)参加第一次工地会议和主持常规工地会议；

(6)征得委托人同意后，监理人有权发布开工令、停工令、复工令，但应当事先向委托人报告；

(7)审核承包人授权的常驻现场代表的资质，以及其它派驻到现场的主要技术、管理人员的资质；

(8)验收承包人的工地试验室，审核其人员资质；

(9)建立监理的试验、检测工作体系，按照规定的频率独立开展监理的试验、检测工作；

(10)保存所有的原始资料和相关规范中规定的应妥善保管的一切资料；

(11)审批承包人拟用于本工程的原始材料、成套设备的品质以及工艺试验和标准试验；

(12)审查承包人拟用于本工程的机械装备的性能与数量；

(13)审批承包人实施本工程的施工方案及主要方法或工艺，按照保质量、保工期和降低成本的原则，向承包人提出建议，并向委托人提出书面报告；

(14)控制重要外购成品件或半成品件的质量；

(15)审批承包人提交的总体进度计划，检查和督促承包人实施进度计划，核批承包人的修正计划；审批承包人提交的年度计划、季度计划、月计划、旬计划和日计划，并督促承包人实施。

(16)要求承包人按照合同条件、技术规范和监理程序进行施工，通过旁站、巡视、检测、试验和整体验收等手段全面监督、检查和控制工程质量；

(17)调查、处理工程质量缺陷和事故，出现重大质量事故时，督促承包人按规定上报委托人及有关部门；

(18)对已完工工程进行准确的计量；

(19)根据合同规定处理违约事件，协调争端，在仲裁过程中作证；

(20)编制监理工作月报、季报和年报并定期向委托人提交；

(21)对承包人的交工申请进行评估，组织对拟交工工程的检查和验收；

(22)签发交工证书；

(23)督促、检查承包人按工程管理部门和委托人的要求编制竣工文件；

(24)编制监理方面的竣工文件；

(25)监督承包人认真执行缺陷责任期的工作计划；检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷、病害调查其原因并确定相应责任；

(26)签发工程缺陷责任终止证书；

(27)签发最终支付证书；

(28)配合委托人的竣工验收和工程移交工作；

(29)在委托人与承包商(或第三方)来往中，为委托人确定自己的合法权益提出建议、意见；

(30)审核签署承包人递交的进度支付证书，并提交委托人审核；

(31)参与委托人与承包人关于单价变更、索赔、有关争议、工程变更和对工程进度及质量极为关键的其他问题进行的谈判，对于所有增加工程费用的各种签证各相关技术方案，必须事先征得委托人审核同意并签字认可后方可签证实施；

(32)帮助委托人解决合同文件中出现的矛盾，包括设计图纸和施工规范，审查并对设计图纸和规范中的实质性修改建议提出书面评价意见；

(33)如果委托人与三方发生任何仲裁或诉讼事件，如委托人要求，监理单位应在仲裁委员会或法庭上为委托人提供帮助；

(34)监理人在没有履行约定的监理义务或因监理人的失职或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

(35)严格遵守湖南浏阳生物医药园《建设工程管理实施办法》的各项要求。

(36)自备食堂，要求独立用餐。

(37)自备必要的办公家具及交通工具、测量、检测仪器设备。

2.2、主要职责

监理工程师的职责权限应严格按委托人和监理单位签订的监理服务合同所授予的职权范围，以及按委托人和承包人签订的合同文件明确规定的各项内容执行。其主要职责是工程质量监理、工程进度监理、工程费用监理及合同管理安全管理四方面：

2.2.1工程质量监理的主要职责：

(1)由总监理工程师向承包人书面提供图纸的原始基准点、基准线和基准高程等资料，再由监理工程师与承包人一道进行现场交验并验收承包人施工放样。

(2)在开工前和施工过程中，监理工程师必须检查用于工程的材料、设备，对不符合合同要求的，有权拒绝使用并督.促运出工地现场。

(3)由总监理工程师签发各项工程的开工通知单；对不符合合同要求，报委托人批准后通知承包人暂时停止整个工程或任何部分工程的施工。在特殊情况下可先指令停工再报批。

(4)对承包人的检验、测试工作进行全面监理。有权利用施工单位或自备的测试仪器设备、对工程质量进行检验，凭数据对工程质量进行监理。

(5)监理人员按施工程序实行旁站，对每道工序、每个部位进行质量监督，现场检查，对重要工程跟班检查，对质量符合合同规定的部分和全部工程予以签认。对不符合质量要求的工程，有权要求承包人返工或采取其它补救措施，以达到合同规定的技术要求。

(6)定期向委托人职能部门填报质量报表。

2.2.2工程进度监理的主要职责：

(1)由总监理工程师审查承包人在开工前提交的总体施工进度计划、现金流动计划和总说明以及在施工阶段提交的各种详细计划和变更计划，报委托人批复。

(2)由总监理工程师审查承包人根据总体进度计划编制的年度计划、季度计划，报委托人批准下达。

(3)在施工过程中检查和监督计划的实施，当工程未能按计划进行时，应要求承包人调整或修改计划，并通知承包人采取必要的措施，加快施工进度，以使实际施工进度符合施工合同的要求。

(4)定期向委托人报告进度情况，当施工进度可能导致合同工期严重延误时，有责任向委托人提出中止执行施工合同的详细报告，供委托人采取措施或做出相应的决定。

2.2.3工程费用监理的主要职责：

(1)总监理工程师按实签发工程预付款支付证书，报委托方审批后方能支付。

(2)按合同规定，现场计量核实合同工程量清单规定的任何已完工程且质量合格的数量报委托方审批。

(3)按合同规定审查、签发中期支付证书及合同中止后任何款项的支付证书，报委托方审批。对不符合合同文件要求的工程项目费用，有权暂拒支付，直到上述项目的施工质量达到要求。

(4)编制财务支付月报表和材料供应、机械设备进场月报表，报委托方汇总。

(5)配备专业计量工程师，对工程现场签证、计量、计价把关负责、并签署意见，同时要求签证计量资料与施工现场进度保持同步。

2.2.4合同管理的主要职责：

(1)与委托方共同主持召开开工前的第一次工作会议和施工阶段的旬、月、季度生产调度会，并签发会议记录，有权参加承包人为实施合同组织的有关会议、协调工地各承包人(含指定分包人)的有关联席会议。

(2)按施工合同规定的变更范围，对工程或其任何部分的形式、质量、数量及任何工程施工程序做出变更或决定，都应按变更的审批程序、权限，核实工程量及单价和价格，并应经委托方审批认可后下达变更令。

(3)对承包人提出的竣工期的延长或费用索赔，应就其中申述的理由查清全部情况并根据合同规定程序审定延长工期或索赔款项，报委托人批准后发出通知。

(4)总监理工程师审查承包人的任何分包人的资格和分包工程的类型、数量、报委托人批准。

(5)监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符，对不称职的主要技术、管理人员，监理工程师有权提出更换要求。

(6)对承包人的主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查。由于施工机械设备的原因影响工程的工期、质量的，监理工程师有权更换或要求停止支付。

3、委托人义务、权利与责任

1、委托人按本合同有关规定向监理人支付监理款。

2、委托人负责工程建设的所有外部关系的协调，为监理工作提供外部条件。

3、委托人在工程开工前三天内向监理人提供与工程有关的为监理工作所需要的工程资料。

4、委托人授权为本工程的工地常驻代表，负责与监理人联系。

5、委托人在此明确：监理单位根据监理合同履行监理服务时的职责范围和权限，以及根据本项目或本工程的特点授予监理单位的其它权力。

6、委托人有权要求监理人提交监理工作月报及监理业务范围内的专项报告。

7、当委托人发现监理人员不按监理合同履行监理职责，或与承包人串通给委托人或工程造成损失的，委托人有权要求监理人更换监理人员，直到终止合同，并要求监理人承担相应的赔偿责任或连带赔偿责任。

4、对项目监理机构的考评

1、对项目监理机构的考核由委托人进行，每月度一次，考核完毕后下发考核通报。

2、对项目监理机构考核的内容包括内业、资料检查、施工工序监理工作检查，听取委托人项目部对项目监理机构工作和具体人员的评价，听取主要施工承包人对项目监理机构工作和具体人员评价。

3、对考核通报中要求项目监理机构整改的事项，项目监理机构必须在期限内整改完毕，并通知委托人组织复查。

4、项目监理机构必须遵守《湖南金阳集团有限公司工程监督管理暂行考核办法》、《湖南金阳集团有限公司工程项目关键岗位人员考勤实施细则》等政府部门、集团及本公司的管理制度。

5、监理人违约、赔偿责任

1、项目监理机构有权利和义务督促施工承包人按照施工合同工期完成工程施工，如工程不能按施工合同工期完成，监理人未尽到管理及监理职责的，监理人承担相应违约责任，按每天1000元的标准向委托人支付违约金。

2、项目监理机构在施工前应对施工图纸进行认真会审，如果因为审核工作不到位而引起返工，则监理人应承担每次1000元的违约金；

3、项目监理机构有权利和义务督促施工承包人做好现场安全文明施工，如相关政府职能部门每签发一次有关安全及文明施工问题的处罚通知单，而监理人未尽到监理和管理职责的，监理人按每次1000元的标准向委托人支付违约金。

4、项目监理机构应审核施工承包人已完工程数量（月报、工程签证），准确率应达到90%以上（与委托人最终审定结论相比较），如不能满足要求，每发现一次，监理人按每次1000元的标准向委托人支付违约金。

5、监理机构必须对所监理工程中所有的隐蔽工程进行见证，若发现隐蔽记录不实，则由监理人承担1000元每次的经济责任。

6、监理机构必须对所监理工程中的关键部位进行旁站，若所承监的关键部位发生质量事故，经查实监理人员未履行旁站，则由监理人承担返工损失10％的经济责任。

7、监理机构必须认真编写监理月报、阶段监理报告、项目监理工作总结及监理日志，委托人项目部现场代表将不定期进行抽查，若发现监理机构不重视，不编报，每缺一项，监理人按每项200元的标准向委托人支付违约金。

8、监理机构必须督促施工承包人及时整理验收资料，若因监理人原因造成所监理的工程在竣工验收后三个月内无法竣工备案，则视为监理机构违约，每延误一天，监理人按每天1000元的标准向委托人支付违约金。

9、项目监理机构未按照项目监理合同和监理规划(实施细则)要求履行工程质量及安全责任，工程受到政府建设主管部门书面通报批评的，第一次委托人项目部发批评警告函，第二次委托人约见监理人领导谈话并责令监理人撤换总监理工程师，第三次委托人约见监理人法人代表限期整改，若整改后仍达不到要求则终止本合同。

10、若因监理人监督、督促不力，工程发生重大质量安全事故的(造成50万元以上经济损失的质量事故或死亡1人及以上事故)，第一次委托人约见监理人领导谈话并责令监理人撤换项目经理或总监理工程师，第二次委托人将立即终止本合同。

11、项目监理机构未按照本合同约定验收施工承包人提供的材料或隐蔽验收的，第一次委托人项目部部发批评警告函，如再次发生此类事件委托人项目部将责令监理人撤换直接责任人。

12、项目监理机构发现材料不符合要求，但默许施工承包人使用，未造成委托人损失或工程永久性质量缺陷的，委托人将责令监理人撤换直接责任人，造成委托人损失或永久性质量缺陷的，委托人将按实际损失的10％向监理人索赔，并责令监理人撤换总监理工程师。

13、应由监理机构审核、审批的资料积压时间超过施工承包合同规定而无合理理由的，监理人承担相应责任，同时委托人有权责令监理机构限期完成，在限期内未完成的，委托人有权要求监理机构撤换责任人。

14、项目监理机构工作人员有索贿、故意刁难施工承包人行为的，委托人有权要求监理人撤换直接责任人，总监理工程师或专业监理工程师有此行为的，委托人有权要求监理人撤换总监理工程师或专业监理工程师。

15、项目监理机构在工作时间内人员不齐，工作松懈，工作人员经常迟到早退，或在非工作时间未安排人员值班的，第一次委托人将口头警告，第二次委托人将书面警告，第三次委托人将要求监理人撤换责任人员，第四次委托人将要求监理人撤换总监理工程师。

16.现场监理部关键岗位人员应按时出勤，项目监理部人员一次性配齐自开工之日起至竣工验收。总监每月出勤天数不少于20天，其他人员每月出勤天数按国家规定工作日执行。若有缺勤，则每人每缺勤一天按1000元/天的标准向委托人支付违约金，监理部1个月内累计缺勤天数超过20天时，委托人有权终止合同。

17、监理人办公场所配备、交通工具配备、测量、实验仪器、仪表配备等未达到本合同第五条标准时，委托人将书面通知责令整改，监理人收到书面责令整改通知后7日内按要求整改到位，仍不符合要求，委托人可自行配置，费用从监理费用中扣除。

18、保修阶段，接到甲方通知后应在24小时内委派监理人员赶至现场，履行保修阶段监督职责，确保保险工程质量安全，若未在规定时间内到达现场，甲方有权安排其他人进行监督，但监理方应支付1000元/天违约金，由甲方从监理费用中直接扣除，监理方不得异议。

6、委托人的违约责任

6.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期活期存款利率×拖延支付天数

7、监理费支付

7.1 支付货币

币种为：人民币，比例为：  /  ，汇率为：  /  。

7.2 支付办法：

（1）工程施工过程中每月按已完工程量占总工程量的比例所对应的监理费用的65%支付。计算方式如下：施工单位月度已完工程造价×65%×监理合同价/施工合同价。

（2）项目整体验收完成后7日内付至合同价款的97%，余3％监理费用作为质量责任缺陷期内工作经费，质量责任缺陷期满后7日内付清。

8、合同生效、变更、暂停、解除与终止

8.1 生效

本合同生效条件：经双方代表或委托代理人签字、单位盖章后生效。

8.2 变更

任何原因导致的监理服务内容增加，甲方要求乙方提供监理服务，乙方需无条件提供，监理费用均不予调整。

9、争议解决

9.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交   /    进行调解。

9.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请  /   仲裁委员会进行仲裁。

（2）向工程所在地（即合同履行地）人民法院提起诉讼。

10、其他

10.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后  /   天内支付检测费用。

10.3 咨询费用

委托人应在咨询工作完成后   /  天内支付咨询费用。

10.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：/。

10.6 保密

委托人申明的保密事项和期限：   /      。

监理人申明的保密事项和期限：   /      。

第三方申明的保密事项和期限：   /       。

10.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：   /      。

11、补充条款

11.1监理机构作息时间

（1）现场监理机构的作息时间应与施工承包人保持一致，在正常工作日工作时间以外应根据工程施工情况安排工作，夜间必须按标段有一人值班；并做到24小时现场有监理工程师值班，确保能及时处理发生的问题。总监理工程师每周在工地办公时间不少于5天。

（2）国家法定假日前，监理人应提前向委托人提交节假日值班表，并在得到委托人项目部同意后安排值班人员。

（3）监理人应安排好正常工作时间以外的工程质量验收或旁站监控工作，不得以下班为由拒绝施工承包人的验收申请。

11.2监理人的内业管理

（1）在进场后，监理人应按照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建设工程承包合同、工程建设强制性标准规范、相关监理规范及委托人的要求，结合工程实际，编制包括质量、安全、进度等监理内容的项目监理规划，按工程建设进度、分专业编制工程建设监理细则，明确质量安全监理的范围、内容、工作程序和制度措施，以及人员配备计划和职责等。

（2）在施工准备阶段，监理人应按照《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》审查核验施工承包人提交的有关技术文件及资料，并由总监理工程师在有关技术文件报审表上签署意见，审查未通过的，安全技术措施及专项施工方案不得实施。审查的主要内容应当包括：

A、施工承包人编制的地下管线保护措施方案是否符合强制性标准要求；

B、基坑支护与降水、土方开挖与边坡防护、模板、起重吊装、脚手架、拆除、爆破等分部分项工程的专项施工方案是否符合强制性标准要求；

C、施工现场临时用电施工组织设计或者安全用电技术措施和电气防火措施是否符合强制性标准要求；

D、冬季、雨季等季节性施工方案的制定是否符合强制性标准要求；

E、施工总平面布置图是否符合安全生产的要求，办公、宿舍、食堂、道路等临时设施设置以及排水、防火措施是否符合强制性标准要求。

（3）监理人应记录监理日志，对日常工作作好详细记录。

（4）监理人办公场所应保持整洁，监理组织机构、工程形象进度、现场平面布置、监理规划和实施细则要点等资料要求上墙。

（5）监理人应配备一套工程规范。

（6）施工承包人报给监理人要求审核、审批的技术资料、工程款申请书、签证等，监理人的审核、审批期限原则上不得超过三天，施工承包合同有约定的按照合同执行。超过三天或合同约定时间而无合理理由的，由监理人承担相应责任。

（7）监理人应设有专人跟踪检查施工承包人技术资料，以使技术资料的整理与工程同步。工程竣工后，应督促施工承包人提交技术资料，经审核后，由施工承包人向委托人移交。

（8）监理人应参加委托人组织的图纸会审和技术交底会议，对图纸中存在的问题通过委托人向设计单位建议，监理人应在设计交底和图纸会审会议纪要上签字盖章确认。

（9）监理人要组织专业监理工程师对施工承包人的施工组织设计(或施工总承包管理实施规划)、施工技术方案进行审查，并将意见书面报给委托人。

（10）监理人应主持召开由委托人、监理、总分包单位参加的每周工地例会或专项监理会议，针对工程质量、安全、进度、造价、合同管理等事宜进行协调管理，作好会议记录，及时向参加单位发放会议纪要。

（11）监理人每月5日前向委托人报送上月监理工作月报，监理月报的内容应符合《建设工程监理规范》的要求。

（12）监理人应参加单位工程竣工验收，按照当地竣工验收及备案工作的有关规定，完成《工程质量评估报告》、《工程竣工施工安全管理资料审查记录》等；

（13）工程竣工后，监理人应将有关安全生产的技术文件、验收记录、监理规划、监理实施细则、监理月报、监理会议纪要及相关书面通知等按规定立卷归档。

11.4监理人对施工承包人的管理

（1）监理人应按照监理细则，采取旁站、巡视和平行检验等方式，对建设工程实施监理。

（2）监理人要将工程结构质量、使用功能和建筑材料对环境的污染作为监理工作的控制重点，并按有关规定做好旁站监理和见证取样工作。

（3）监理人应检查施工承包人在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全及专职安全生产管理人员配备情况，督促施工承包人检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。

（4）监理人应审查施工承包人资质和安全生产许可证是否合法有效，审查项目经理和专职质量安全生产管理人员是否具备合法资格；审查应备案的分包合同是否备案，审查施工承包人特种人员是否持证上岗。

（5）监理人应检查施工承包人现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求，并检查施工承包人安全生产费用的使用情况。

（6）监理人应对施工现场质量安全生产情况进行巡视检查，对发现的各类质量安全事故隐患，应书面通知施工承包人，并督促其立即整改；情况严重的，监理人应及时下达工程暂停工令，要求施工承包人停工整改，并同时报告委托人。质量安全事故隐患消除后，监理人应检查整改结果，签署复查或复工意见。施工承包人拒不整改或不停工整改的，监理人应当及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告，以电话形式报告的，应当有通话记录，并及时补充书面报告。检查、整改、复查、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中。

（7）对需要返工处理或加固补强的质量事故，监理人应责令施工承包人报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，监理人应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向委托人及监理人提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

（8）监理人应核查施工承包人提交的施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施和安全设施的准用文件、操作人员的资格证书、验收记录等，督促施工承包人履行安全报验手续，监理人将审查结果归档备查。

（9）监理人应随时检查施工承包人的安全生产状况，发现施工承包人安全生产不符合规定或存在安全隐患时，应发文责令其整改，文件抄送委托人。

（10）监理人应定期巡视检查施工承包人施工过程中的危险性较大工程作业情况。

（11）监理人应对施工承包人报送的测量放线控制成果及保护措施进行复核、检查，要求如下：

A、检查施工承包人专职测量人员的资格证书及测量设备检定证书；

B、符合工程控制桩的校核成果、控制桩的保护措施、平面控制网、高程控制网、临时水准点的测量成果，并办理验收手续。

（12）施工承包人进场后，监理人应要求其将工程重点部位、关键工序、特殊工序的施工方法和质量保证措施上报，监理人在审核后应附上监理措施，一并报给委托人。在重点部位、关键工序、特殊工序施工时，委托人将实地检查监理工作。

（13）监理人应验收施工承包人采购的材料。材料分批进场的，每批均应验收，发现质量不符合合同规定或国家、地方标准的，监理人应责令并见证施工承包人在两天内将材料运离现场，同时将不合格事项记录书面通知委托人，不得隐瞒。

（14）施工承包人工程质量发现异常或发生质量事故的，监理人必须书面报告委托人，并与委托人研究处理意见。

（15）监理人应检查进度计划的实施，并记录实际进度及其相关情况，当发现实际进度滞后于计划进度时，应签发监理通知单指令施工承包人采取调整措施。当实际进度严重滞后于计划进度时应及时与委托人商定采取进一步措施。

（16）监理人依据有关法律、法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工合同，对施工承包人报送的竣工资料进行审查，并对工程质量进行竣工预验收。对存在的问题，应及时要求施工承包人限期整改。整改完毕由总监理工程师签署工程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告。工程质量评估报告应经总监理工程师和监理人技术负责人审核签字。

（17）监理人应对施工承包人报审的试验室进行审核，按照国家及当地建设规章要求进行见证取样和送检并应记录齐全。

（18）监理人应参加由委托人组织的竣工验收，并提供相关监理资料。对验收中提出的整改问题，监理人应要求施工承包人限期整改。工程质量符合要求，由总监理工程师会同参加验收的各方签署竣工验收报告。

附录A  监理服务的范围和内容

- 监理范围：本工程的施工准备阶段、施工阶段、保修阶段、缺陷责任期的施工全过程监理，包括施工及保修阶段的安全控制、质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工等。

- 监理服务工作内容见下表（包括但不限于）：

| 1. 施工阶段服务内容 |  |
| --- | --- |
|  | 1.1施工阶段的质量控制 |  |
|  |  | 1.1.1 | 熟悉施工图，参加设计交底会议，提出相关建议或意见 |  |
|  |  | 1.1.2 | 审查和批准施工组织设计，核实并签发施工必须遵循的设计要求、采用的技术标准、技术规程规范等质量文件 |  |
|  |  | 1.1.3 | 审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度 |  |
|  |  | 1.1.4 | 检查督促承包人建立健全适合于本项目的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作 |  |
|  |  | 1.1.5 | 协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复合有关测量成果 |  |
|  |  | 1.1.6 | 审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准承包人按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验 |  |
|  |  | 1.1.7 | 审查进场工程材料的质量证明文件及承包人按有关规定进行的试验检测结果。必要时，监理人可按合同约定进行一定数量的抽样检测试验 |  |
|  |  | 1.1.8 | 对施工质量进行全过程的监督管理，在加强现场管理工作的前提下对重要部位、隐蔽工程和关键工序应采取旁站监理；对施工质量情况及时做好记录和统计工作，对发现质量问题的施工现场及时进行拍照或录相 |  |
|  |  | 1.1.9 | 组织或参与质量事故的调查，审批事故处理方案，并监督质量事故的处理 |  |
|  |  | 1.1.10 | 组织并主持定期或不定期的质量检查会和分析会，分析、通报施工质量情况，协调有关单位间的施工活动以消除影响质量的各种外部干扰因素 |  |
|  |  | 1.1.11 | 对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和质量评定工作，对工序验收负责 |  |
|  |  | 1.1.12 | 审查竣工资料，组织竣工预验收 |  |
|  |  | 1.1.13 | 参与委托人组织的竣工验收，提交质量评估报告 |  |
|  | 2.2施工阶段的投资控制 |  |
|  |  | 2.2.1 | 审核招标文件和合同文件中有关投资的条款 |  |
|  |  | 2.2.2 | 审核、分析各投标单位的投标报价 |  |
|  |  | 2.2.3 | 编制施工阶段各年度、季度、月度资金使用计划并控制其执行 |  |
|  |  | 2.2.4 | 利用专业投资控制软件每月进行投资计划值与实际值的比较，并提供各种报表 |  |
|  |  | 2.2.5 | 工程付款审核 |  |
|  |  | 2.2.6 | 审核其它付款申请单 |  |
|  |  | 2.2.7 | 审核及处理各项施工索赔中与资金有关的事宜 |  |
|  |  | 2.2.8 | 配备专业人员对工程计量、计价把关负责、审核，并签署意见 |  |
|  | 2.3施工阶段的进度控制 |  |
|  |  | 2.3.1 | 熟悉招标文件和合同文件中有关进度的条款 |  |
|  |  | 2.3.2 | 审核、分析各投标单位的进度计划 |  |
|  |  | 2.3.3 | 审核施工总进度计划，并在项目施工过程中控制其执行，必要时，及时调整施工总进度 |  |
|  |  | 2.3.4 | 审核项目施工各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，必要时作调整 |  |
|  |  | 2.3.5 | 在项目实施过程中，用计算机进行进度计划值与实际值的比较，每月、季、年提交各种进度控制报告 |  |
|  | 2.4施工阶段的合同管理 |  |
|  |  | 2.4.1 | 合理划分子项目，明确各子项目的范围 |  |
|  |  | 2.4.2 | 确定项目的合同结构，绘制项目合同结构图 |  |
|  |  | 2.4.3 | 协助委托人处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷 |  |
|  |  | 2.4.4 | 进行各类合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告 |  |
|  | 2.5施工阶段的信息管理 |  |
|  |  | 2.5.1 | 进行各种工程信息的收集、整理、存档 |  |
|  |  | 2.5.2 | 定期提供各类工程项目管理报表 |  |
|  |  | 2.5.3 | 建立工程会议制度 |  |
|  |  | 2.5.4 | 督促各施工单位整理工程技术资料 |  |
|  | 2.6施工阶段的组织与协调 |  |
|  |  | 2.6.1 | 检查施工许可等手续的办理情况，向委托人提交检查报告 |  |
|  |  | 2.6.2 | 审查工程开工条件，检查施工前的各项准备工作 |  |
|  |  | 2.6.3 | 复核和审查施工单位、分包单位以及材料、设备、构配件等供应单位的资格 |  |
|  |  | 2.6.4 | 组织、协调委托人与施工单位之间的关系 |  |
|  | 2.7施工阶段的风险管理 |  |
|  |  | 2.7.1 | 制订风险管理策略 |  |
|  |  | 2.7.2 | 在合同中采取有利的反索赔方案 |  |
|  |  | 2.6.3 | 制订合理的工程保险投保方案 |  |
|  |  | 2.7.4 | 工程变更管理 |  |
|  |  | 2.7.5 | 协助处理索赔及反索赔事宜 |  |
|  |  | 2.7.6 | 协助处理与保险有关的事宜 |  |
|  | 2.8施工阶段的现场安全文明管理 |  |
|  |  | 2.8.1 | 审核施工安全专项方案、督促施工单位落实安全保证体系 |  |
|  |  | 2.8.2 | 督促施工单位履行施工安全、文明保障义务 |  |
|  |  | 2.8.3 | 组织工地安全检查 |  |
|  |  | 2.8.4 | 制订项目委托人的应急措施 |  |
|  |  | 2.8.5 | 协助处理安全事故 |  |
|  |  | 2.8.6 | 组织工地卫生及文明施工检查 |  |
|  |  | 2.8.7 | 协调处理工地的各种纠纷 |  |
|  |  | 2.8.8 | 组织落实工地的保卫及产品保护工作 |  |
| 3、采购监造阶段服务内容 |  |
|  |  | 3.1.1 | 依据工程项目的施工总进度计划，协助委托人编制永久工程设备采购招标进度计划 |  |
|  |  | 3.1.2 | 协助委托人进行永久工程设备采购招标设计及招标文件的审查工作，并参加招标、评标及合同谈判工作 |  |
|  |  | 3.1.3 | 管理采购合同，并对采购计划进度进行监督与控制 |  |
|  |  | 3.1.4 | 代表委托人对永久工程设备及主要零部件的生产质量和进度等进行监督、管理、控制和协调 |  |
|  |  | 3.1.5 | 代表委托人组织永久工程设备出厂验收 |  |
|  |  | 3.1.6 | 核查永久工程设备实际到货进度是否符合采购合同要求和工程进度要求，必要时，应向委托人提出设备到货进度的调整意见 |  |
|  |  | 3.1.7 | 记录和整理安装调试中发现的设备制造缺陷和质量问题，提出处理建议，协助委托人与供货单位谈判交涉 |  |
|  |  | 3.1.8 | 代表委托人协调设备供货人与承包人之间的关系 |  |
| 4. 保修阶段服务内容 |  |
|  |  | 4.6.1 | 协助委托人与施工单位签订保修协议 |  |
|  |  | 4.6.2 | 制订保修阶段工作计划 |  |
|  |  | 4.6.3 | 定期检查项目使用和运行情况 |  |
|  |  | 4.6.4 | 检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，下达指令要求承包人进行修复 |  |
|  |  | 4.6.5 | 审核质量缺陷修复方案，监督修复过程并进行验收 |  |
|  |  | 4.6.6 | 审核签署修复费用，并报委托人批准支付 |  |
|  |  | 4.6.7 | 整理保修阶段的各项资料 |  |
|  |  | 4.6.8 | 保修阶段，接到甲方通知后应在24小时内委派监理人员赶至现场，履行保修阶段监督职责，确保保险工程质量安全，若未在规定时间内到达现场，甲方有权安排其他人进行监督，但监理方应支付1000元/天违约金，由甲方从监理费用中直接扣除，监理方不得异议。 |  |

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1  委托人派遣的人员

| 名称 | 数量 | 工作要求 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程技术人员 |  |  |  |
| 2. 辅助工作人员 |  |  |  |
| 3. 其他人员 |  |  |  |

B-2  委托人提供的房屋

| 名称 | 数量 | 面积 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 办公用房 | / |  |  |
| 2. 生活用房 | / |  |  |
| 3. 试验用房 | / |  |  |
| 4. 样品用房 | / |  |  |
|  | / |  |  |
| 用餐及其他生活条件 | / |

B-3  委托人提供的资料

| 名称 | 份数 | 提供时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工程立项文件 |  |  |  |
| 2. 工程勘察文件 |  |  |  |
| 3. 工程设计及施工图纸 |  |  |  |
| 4. 工程承包合同及其他相关合同 |  |  |  |
| 5. 施工许可文件 |  |  |  |
| 6. 其他文件 |  |  |  |

B-4 委托人提供的设备

| 名称 | 数量 | 型号与规格 | 提供时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 通讯设备 | / |  |  |
| 2. 办公设备 | / |  |  |
| 3. 交通工具 | / |  |  |
| 4. 检测和试验设备 | / |  |  |

附录C  现场监理部关键岗位人员名单

| 序号 | 姓名 | 岗位职务 | 证书证号 | 职称证书 | 身份证号 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件1

湖南金阳集团有限公司工程监督管理暂行考核办法

工程施工单位须按照国家有关法律法规、行业标准及项目施工合同要求认真履行职责，精心组织施工。工作中如出现以下情况，按约由我司书面通知施工单位后进行如下处理。

（1）项目部关键岗位人员实施押证上岗、并按投标文件及合同要求及时到岗，确保出勤率。具体考核办法详见《浏阳经开区开发投资有限公司工程项目关键岗位人员考勤实施细则》。

（2）工程施工质量

施工单位应按设计图纸及国家有关技术规范组织施工，确保施工质量，并接受相关部门的监督检查。

1.1 因施工单位管理不慎、控制不严等原因造成的质量问题，按监理或业主的通知及时整改后对工程未造成影响的，向施工方作出书面警告；经第二次督查如出现同一质量问题的除按要求进行返工整改外同时扣除违约金3000元。

1.2 关键部位、关键工序施工期间，施工单位关键岗位人员没有到岗的，第一次提出书面督查意见，并限时到岗。如后期出现同样的问题扣除违约金2000元／次。

1.3  施工单位存在偷工减料行为或管理不慎造成一般质量事故以上的，除按要求返工整改外另根据事故造成的影响及损失大小扣除违约金 (按照造成损失金额的10%确定)，同时承担由此发生的其他法律责任，并上报园区建工站。

1.4   施工方自检合格后及时申请分工序验收和分部分项工程验收。如未申报验收擅自进入下道工序施工的，除对该分部分项工程或上道工序不予以确认质量外，另扣除违约金5000元。

（3）工程施工安全

施工单位应按国家有关安全生产技术规范标准进行施工，配备专职安全员，建立完善齐全的安全生产台账，加大对重大危险源的监测防控力度，并接受相关部门的监督检查。

1.1 施工单位对安全生产管理意识淡薄，相关资料缺失较多或记录不规范不齐全者，第一次检查时提出书面整改意见并通知限期完善。逾期未完善相关资料，除再次限期整改外另扣违约金2000元。

1.2 施工现场未设置安全警示、禁令等标志标牌，未设置消防设施、建设工地“三宝”“四口”“五临边”等安全防护未到位的，第一次检查时提出书面整改意见并通知限期整改。逾期未整改到位的，扣除违约金3000元，并上报园区建工站。

1.3 施工方未对施工现场存在的重大安全隐患进行及时排除处置但尚未造成实质影响后果的，第一次给予通报批评并通知限期整改。第二次经现场抽查还未整改到位的扣除违约金4000元，并上报园区建工站。

1.4 因施工方管理不善造成人员受伤但未达到一般安全事故标准的扣除违约金3000元。如造成安全事故，按相关安全生产法律法规进行处理。同时扣除违约金20000元（不含施工方承担的人员的伤亡赔偿责任），并上报园区建工站。

1.5 及时申请“建筑施工安全生产标准化项目”考评。

（4）工程施工工期

施工单位应根据合同工期编制工程施工总进度计划和各阶段施工进度计划。并接受相关部门的监督检查。

1.1  非业主方原因、非不可抗力因素造成工期延误，扣除施工方每天500元的延期违约金。

1.2 非业主方原因、非不可抗力因素造成工期延误超过合同工期30%以上的。除按1.1条扣除违约金外，业主方可单方面终止合同，并上报园区建工站。

1.3  建立开工报告、停工报告、复工报告制度，以此作为工期考勤依据。

（5）工程造价控制

施工单位应按项目招投标文件、设计文件及图纸组织施工。如遇设计方案变更或工程量有较大增减需进行变更的，应按照相关文件要求及时办理变更手续。

1.1 施工单位未经业主方同意擅自变更设计方案的，除承担工程变更发生的所有费用及返工的全部费用外，另扣违约金4000元。

1.2 在变更审批没有履行完手续的情况下（抢险项目除外），施工方擅自提早开工造成的所有费用及损失由施工单位自行承担，并扣除违约金2000元。

1.3 施工单位串通监理单位相关人员做虚假签证的，除签证无效外，另按虚签金额的50%扣除违约金。虚签金额达50000以上的，列于园区工程建设的黑名单并上报园区建工站。

1.4 工程签证计量原则上要求在工程完工后10个工作日内完成。有特殊情况的工程完工后不能超过30天。超过期限未签证计量的部分视为施工方自动放弃该项权利。工程验收后1个月内须提交完整的结算资料，有特殊情况的不能超过3个月。

（6）文明卫生管理

施工单位应按照合同约定和上级有关文件要求，做好施工现场的文明卫生。

1.1项目驻地建设如不够科学合理，未设置施工门楼、未设置必要的围挡、未设置“五牌一图”等。第一次检查时提出书面整改意见并通知限期整改。逾期未完善，扣除违约金3000元。

1.2施工现场若存在排污措施不到位、环境恶劣、材料乱堆放、食堂卫生不达标的情况，扣除施工方每次2000元的违约金。并要求限期整改到位。

附件2：

湖南金阳集团有限公司工程项目关键岗位人员

考勤实施细则

第一条  为了加强我司工程项目施工现场关键岗位人员的管理，规范市场秩序，提高施工、监理的管理水平，确保工程质量和安全生产，根据国家、省市有关建筑工程管理的相关法律法规、工程项目施工合同、监理合同等，并结合本公司的实际情况制定本《实施细则》。

第二条  本《实施细则》适用于我司负责建设（含政府代建项目、公司经营性项目）的市政道路、桥梁及房屋建筑等工程项目。

第三条  施工现场关键岗位人员包括：

（一）施工单位项目负责人（项目经理，下同）、技术负责人（总工，下同）、质检工程师、施工员（相关专业工程师）、专职安全员。

（二）监理单位总监理工程师、专业监理工程师 及监理员等。

第四条  施工单位施工现场关键岗位人员应当遵守湘建建【2015】57号文件和下列规定：

（一）项目负责人同期只能承担1个工程项目的施工任务，其执业工程规模按《建设部关于印发〔注册建造师执业工程规模标准（试行）的通知〕》（建设〔2007〕171号）文的规定执行。

（二）项目负责人、技术负责人应在工程项目交工验收合格后，方可到其它工程项目任职。

（三）自提交投标文件之日起，至完成所承担工程（专项工程）交工验收之日止，施工单位不得擅自更换施工现场关键管理人员，特殊情况确需更换，按以下规定处理：  1、关键管理人员确因健康原因不能担任项目管理工作的，企业应出具（地）级及以上医院证明材料，经项目业主方同意并报浏阳市住房和城乡建设局园区建设工程管理站审批备案。 2、工程因故停止建设，或停工三个月以上（包括签订合同协议书后，由于业主原因导致不能开工达三个月以上）施工单位可向业主方及浏阳住建局园区建工站报告关键管理人员调离或更换，被调离或更换的关键管理人员可以到其它工程项目任职。  3、关键管理人员因故被省市上级管理部门责令停止（暂停）上岗资格，或吊销资格证书，或被有关部门依法追究刑事责任，企业应予更换。  4、经备案更换后的关键管理人员资质等级、业绩不得低于原项目关键管理人员资质等级和业绩要求。

（四）施工承包企业经理和分管质量安全的副经理不得兼任项目负责人。

第五条  施工单位项目部的所有从业人员只能承担1个工程项目的管理工作，不得在其他工程项目中兼职。除项目负责人、技术负责人外的其他关键岗位人员所负责的专业工程具备交工验收条件后，可到其他工程项目中任职。 施工单位所有关键岗位人员更换或撤离时，应经项目总监理工程师、业主方同意，由浏阳住建局园区建工站批准后备案。

第六条  监理单位总监理工程师、专业监理工程师应当遵守下列规定：

（一）专业监理工程师、监理员同期只能在1个工程项目中任职，。

（二）总监理工程师必须在工程项目交工验收合格后，方可到其它工程项目任职；专业监理工程师承担的工程项目任务完成后，经项目业主书面同意，并报告浏阳住建局园区建工站审批备案后可到其他工程项目中任职。

（三）总监理工程师原则上不允许变更，其他专业监理工程师和监理员必须变更时，经项目业主同意后，须到浏阳住建局园区建工站批准后备案。

第七条  施工单位、监理单位施工现场关键岗位人员必须是本单位注册人员，不得同时在两个及以上单位任职。本单位人员是指与本单位有合法的从事或者劳动合同、工资以及社会保险（基本养老保险、医疗保险和工作保险）关系，不得具有双重人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系。

第八条  考勤机按照下列规定配置和管理：

（一）考勤机选用技术较先进的人脸识别考勤机。

（二）为便于数据录入和管理，考勤机由公司工程监督部门统一规格型号，项目业主集中购置，费用由被考核的施工单位、监理单位承担。

（三）考勤机配置以施工标段（项目）为单位。考勤设备放置在承包商项目部驻地，要求施工和监理单位落实专人负责管理，以确保考勤工作顺利进行。

（四）施工、监理单位应配备可供考勤机临时工作的应急备用电源，以备在电网停电时也可进行考勤。

（五）考勤机出现故障应及时报告项目业主，并在3天内修复或更换，在此期间关键管理人员考勤录入延误或失败或数据丢失，不得进行人工补录更正。未报告或逾期未恢复考勤机考勤，不予认可。

第九条  人脸识别录入按照下列规定进行：

（一）人脸模板采集录入工作由工程监督部、项目业主人员现场组织。

（二）在工程项目施工前（专业监理工程师在专业监理工作开始前）关键管理人员应做好人脸模板采集录入工作。

（三）登记录入时，考勤人员必须本人到场，并携带本人身份证（原件、复印件各1份），岗位证书（原件、复印件1份）。

（四）不得使用密码考勤代替人脸考勤。

（五）关键岗位人员考勤实施后，当人员变更时，应及时将核准后的人员变更资料录入考勤机。

第十条  施工、监理单位关键岗位人员应认真履行岗位职责，确保出勤率。出勤率以天为统计单位。项目负责人和总监理工程师每月出勤不少于15天；其他关键岗位管理人员施工现场月出勤天数不行少于22天。出勤天数以施工现场人脸识别考勤机考核为依据。关键岗位人员每天人脸录入不少于1次。录入时间段为早上6点至下午6点。关键岗位人员因病不能到岗的，需提交医院证明材料至业主方确认。如因业主方原因或不可抗力因素造成项目停工，关键岗位人员没有到岗的情况以业主方的签定的书面意见为准。以上两种情况可不列于考勤。每年农历正月初一的前5日和后10日可不进行考勤统计。

第十一条  工程监督部每月月初到承包人驻地采集上个月的考勤数据，相关信息由施工单位项目负责人和总监理工程师签字确认。

第十二条  对于施工、监理单位采取擅自更换考勤机或其它弄虚作假的行为进行考勤的，按出勤率不符合规定处理，并扣除违约金3000元。并记入年度诚信考核。施工、监理单位擅自更换项目负责人，关键管理人员违反本《实施细则》规定的，上报园区建工站。

第十三条  施工、监理单位关键管理人员出勤天数第一月考核达不到本《实施细则》要求，视为关键管理人员未履职或履职不到位。如施工单位关键岗位人员不到位，按每人每天2000元的标准扣除违约金。监理单位关键岗位人员不到岗的，按每人每天1000元的标准扣除违约金。连续两个月达不到本《实施细则》要求，除扣除违约金外，并上报园区建工站。施工单位、监理单位关键岗位人员如未参加技术交底会、关键工序验收、竣工验收等重要会议的，扣除施工单位每人2000元／次的违约金，扣除监理单位每人1000元／次的违约金。

第十四条  公司工程监督部负责做好本《实施细则》实施推行的具体组织工作，并定期和不定期对辖区内各个建设项目的考勤工作进行监督和检查，确保各项目人员履约到位。

第十五条  本《实施细则》自二零一六年六月一日起正式实施；本《实施细则》与项目合同具有同等法律效力，本《实施细则》如与项目合同条款不一致，以合同条款为准。

# 第五章  图纸及其他资料

请各投标人登录浏阳经济技术开发区官网进行下载。

第六章  投标文件格式

（项目名称）     监理

投  标  文  件

投  标  人：            （全称）       （盖企业法人公章）

法定代表人或其授权委托代理人：             （签字或盖章）

年     月    日

目    录

一．投标函

二．法定代表人身份证明或授权委托书

三．开标一览表

四．投标承诺书

五．项目管理机构

六．资格证明资料

七．监理大纲

八．其他材料

九、投标人获奖情况自评分汇总表（监理项目）

## 一、投标函

致：                              （招标人名称）

根据贵方的                    招标文件，遵照《工程建设施工招标投标管理办法》的规定，我方经考虑现场和研究上述政务公开-工程招标文件的投标人须知、合同条款、技术规范、施工图纸和其他有关文件后，我方愿以投标汇总表中的价格，按上述合同条款、技术规范、施工图纸的要求承担此工程监理，直到竣工验收和保修维护。

1、一旦我方中标，我方保证在合同期间竣工，负责整个施工准备阶段、施工阶段及保修缺陷阶段监理范围内的全过程监理以及组织协调工作。

2、根据投标人须知的条款，我方所提供的全部投标文件(正本一份，副本叁份)签字代表宣布同意如下：

①投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

②投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

③其投标自开标日起有效期为90个日历日。

④投标人同意提供按照招标方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

3、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称：          (公章)        代表姓名：    （签字）

地    址：                          邮    编：

电    话：                          传    真：

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年       月       日

经营期限：

姓名：           性别：           年龄：           职务：

系              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：     （全称）      （盖企业法人公章）

年    月    日

附：法定代表人身份证扫描件或影印件（此附件为法定代表人身份证明的必要组成部分，无此附件的法定代表人身份证明无效）

注： 1、法定代表人参加开标会议的，“法定代表人身份证明”由法定代表人另外单独携带参加；

## 二、授权委托书

本人         （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：               。

代理人无转委托权。

投  标  人：         （全称）       （盖企业法人公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

授权委托代理人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

| 法定代表人身份证扫描件 | 授权委托代理人身份证扫描件 |
| --- | --- |

附：法定代表人及授权委托人身份证扫描件或影印件（此附件为授权委托书的必要组成部分，无此附件的授权委托书无效）

注：1、授权委托代理人参加开标会议的，须另外单独携带本授权委托书参加。

## 三、开标一览表

投标人名称：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价（元） | 小写： |
|  | 大写： |
| 监理服务期 |  |
| 监理工程质量承诺 |  |
| 总监理工程师姓名 |  |
| 总监理工程师职称 |  |
| 投标担保 |  |

投标单位： (盖企业法人公章)

法定代表人或授权委托代理人： (签字或盖章)

日期：      年      月      日

## 四、投标承诺（格式）

(招标人名称):
1、投标担保
   经慎重研究，我公司参与你方组织的               (工程名称)监理的招标投标，我方承诺严格按照《招标投标法》及其实施条例等法律法规和政策文件的要求，履行投标义务
  如果发生不履行相关投标义务的行为，自愿接受按法律法规和招标文件作出的处理。
2、一旦中标，承诺关键岗位人员中配备监理员  2 名
3、我方承诺拟派的总监理工程师、总监代表(如有)和专业监理工程师能够到位履行职责。如不能到位，招标人向建设行政主管部门申请记录不良行为，我方自愿接受处罚。

投  标  人：         （全称）       （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

地      址:                         
              电      话:                         
              传      真:

年    月    日

## 五、现场监理部配备情况

### （一）现场监理部人员配备情况表

| 序号 | 职务 | 姓名 | 身份证 | 执业资质证或上岗证 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证号 | 专业 |  |

注：1、根据湘建建〔2015〕57号文湖南省住房城乡建设厅关于印发《湖南省建设工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》的通知规定，关键岗位人员配备不得低于57号文规定的最低配置标准，即至少总监理工程师1人、专业监理工程师1人、监理员1人。

2、附关键岗位人员劳动和社会保障部门出具的投标截止时间前近半个月内连续 6 个月的社保证明材料（扫描件）。

3、关键岗位人员不为投标申请人的法定代表人和总经理的承诺书（扫描件）。

4、省外企业由企业所在地地（市）级及以上建设行政主管部门提供现场监理部关键岗位人员无在监工程证明或官方查询网址，同时其投标人关键岗位人员在本省的在监情况在湖南省建筑信息网上查询。

5、投标人应如实填写《投标信息公示表》，招标人将按湘建监督【2017】238号文件对中标候选人的业绩、奖项、总监理工程师、投标担保、得分情况等内容进行公示，接受社会监督。

### （二）现场监理部关键岗位人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：

1、附总监理工程师的建设部注册的国家监理工程师注册证书、职称证书、身份证和近年类似工程经验有效证明资料【以经建设行政主管部门备案的中标通知书以及监理合同和监理业务手册为准】和近两年获奖证书（或有关表彰文件）（扫描件）。

2、如设总监代表，则附总监代表的国家注册监理工程师证书或湖南省总监理工程师代表培训合格证书、身份证（扫描件）。

3、附各专业监理工程师的国家注册监理工程师证书或湖南省监理工程师证书或湖南省专业监理工程师培训合格证书、职称证书、身份证和近年类似工程监理经验有效证明资料【以经建设行政主管部门备案的中标通知书以及监理合同和监理业务手册为准】和近年获奖证书（或有关表彰文件）（扫描件）。

4、附监理员的国家注册监理工程师证书或湖南省总监理工程师代表培训合格证书或湖南省监理工程师证书或湖南省监理员证书、身份证、职称证书和近年监理经验有效证明资料（扫描件）。

## 六、资格证明资料

### （一）投标单位基本情况

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 | （文字或框图说明） |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 总监理工程师 |  |
| 营业执照号 |  |  | 专业监理工程人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 监理人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 获奖情况 |  |

注：附投标人企业营业执照副本、资质证书副本、企业开户许可证、省监理协会评定的诚信等级证明（扫描件）。湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有有效的《省外工程建设中介服务企业入湘登记证》（扫描件）

投标人：            （全称）          （盖单位公章）

法定代表人或本项目授权委托人：        （签字或盖章）

年     月    日

### （二）近年财务状况表

注：附经会计事务所认定的资产负债表、现金流量表、利润表和审计报告（扫描件），具体年份要求见投标人须知前附表”。

### （三）近年完成的类似监理项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

2、类似工程经验有效时间以监理业务手册上注明的竣工时间为准。类似工程经验证明资料提供经建设行政主管部门备案的中标通知书以及监理合同和监理业务手册。（扫描件）

3、类似工程经验包括投标人、总监理工程师、专业监理工程师、监理员的类似工程经验。

### （三-1）主要工程业绩汇总表

| 序号 | 主要监理业绩项目全称 | 主要监理业绩的甲方全称 | 是否为本次投标拟任总监的类似业绩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：

1、此表是“近年完成的类似项目情况表”的附表，该表中的“主要工程业绩”是指投标人认为可在评标时为自己加分的、提高其竞争力的近年完成的类似项目监理业绩。

2、该表中的监理业绩应是“近年完成的类似项目情况表”中的项目，并在“近年完成的类似项目情况表”中提供了招标文件规定证明资料。

3、投标人应如实、详细、正确提供业绩汇总表，如未按要求提供，导致资格审查、评标计分错、漏的，由投标人自行承担责任。

4、本表中被评标委员会采纳并加分的业绩将在中标候选人公示时，同时上网公示，接受社会监督。

### （四）正在施工的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：每张表格只填写一个项目，并标明序号。附中标通知书和监理合同的扫描件。

### （五）投标公示信息表

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| 取费基数 |  |
| 投标报价（万元） |  | 取费率 |  |
| 工程业绩 | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | …… |  |
| 获奖情况 | 国家级 | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | …… |  |
|  | 省级 | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | …… |  |
| 总监理 工程师 | 姓 名 |  |
|  | 工程业绩 | 1 |  |
|  |  | 2 |  |
|  |  | …… |  |
|  | 获奖情况 | 国家级 | 1、 |
|  |  |  | …… |
|  |  | 省级 | 1 |
|  |  |  | …… |

注：投标人应如实、详细、正确提供本表，招标人在中标候选人公示时，将同时公示以上情况，接受社会监督。请将本表与《现场监理部人员配备情况表》电子版拷贝在U盘内与投标文件一同提交。

## 七、监理大纲

至少包括（按此顺序）：

1、  监理目标、范围和任务

2、  监理组织

3、  监理方案

4、  监理工作流程

5、  监理措施

6、  拟投入的检测仪器设备

监理大纲不仅限于上述内容，投标人应按照招标文件评标办法要求完善其他内容。

## 八、其他材料

10.1不良行为记录的发生情况：

不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。省住房和城乡建设厅发布的《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》是确认本省行政区域内不良行为记录的依据，其有效期限统一按省住房和城乡建设厅发布《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》的时间计算。

本省行政区域外符合以下两种情形之一的不良行为记录，作为我省在房屋建筑和市政政务公开-工程招标评标中的扣分依据：1.住房和城乡建设部统一在全国公布的；2.由外省（自治区、直辖市）建设行政主管部门在当地建筑市场信息平台上统一公布的，其认定标准、认定程序、结果运用与我省规定基本一致，且直接运用于招投标，在评标时采取单项次扣分的。对外省不良行为记录认定标准、认定程序、结果运用与我省规定差别较大，且不直接运用于招投标，在评标中不采取单项次扣分的（如只综合运用于信用等级评价），不作为我省在房屋建筑和市政政务公开-工程招标评标中的直接扣分依据。本省行政区域外不良行为记录扣分有效期统一按照我省规定执行。当外省相关部门没有确定不良行为记录程度为一般或严重时，按照我省认定标准确认。

省外企业应当在投标文件中如实反映和提供企业及其拟拟任总监理工程师、专业监理工程师有效期限内符合上述规定的不良行为记录，并附企业注册所在地省级建设行政主管部门的证明文件原件和相关官方网站下载资料。

湖南省住建厅2016年元月1日之后发布建筑市场违法违规不良行为记录扣分有效期，责任单位为180天，责任人为720天，计算时间自公布发文之日起至投标截止之日止。

10.2与本项目评标办法要求的其他内容等。

10.3投标人、现场监理部关键岗位人员类似监理经验信息表

总监理工程师

| 总监理工程师姓名 | 执业单位及专业 | 在监项目情况 | 身份证号 |
| --- | --- | --- | --- |

总监代表

| 总监代表 姓名 | 执业单位及专业 | 身份证号 |
| --- | --- | --- |

专业监理工程师

| 专业监理工程师姓名 | 执业单位 | 身份证号 |
| --- | --- | --- |

总监理工程师类似工程业绩

| 业绩编码 | 业绩项目名称 | 监理服务范围 | 合同金额 | 监理业务手册建设单位签署时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

监理单位类似工程业绩

| 业绩编码 | 业绩项目名称 | 监理服务范围 | 合同金额 | 监理业务手册建设单位签署时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 九、投标人获奖情况自评分汇总表（监理项目）

| 序号 | 建设单位 | 项目名称 | 奖项名称 | 获奖时间 | 文号 | 加分分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、投标人获奖情况包括企业和个人奖项，并在“奖项名称”栏中分别注明；

2、投标人需在本汇总表后附相应奖项证书或文件的影印件（或复印件），否则，不予加分。

# Text boxes

正本（或副本）