浏阳经开区产业新城·长沙智中心建设项目监理、造价全过程咨询服务

招   标   文   件

招标编号：CSXB-LY-2020-002

招标人：浏阳汇远实业有限公司（盖章）

招标代理机构：长沙湘博建设咨询有限公司（盖单位章）

二〇二〇年三月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法（综合评估法）	21

第四章  合同条款及格式	72

第五章  技术标准和要求	122

第六章  投标文件格式	124

# 第一章  招标公告

浏阳经开区产业新城·长沙智中心建设项目监理、造价

全过程咨询服务招标公告

1.招标条件

本招标项目浏阳经开区产业新城•长沙智中心建设项目监理、造价全过程咨询服务已由浏阳经济技术开发区管理委员会分别以浏经计前期【2019】9号文件和2018049号、2019018号、2019073号、2019107号备案证明批准建设，建设资金来自企业自筹资金，招标人为浏阳汇远实业有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目监理、造价全过程工程咨询进行公开招标。招标组织形式为委托招标。

2.项目概况与招标范围

2.1工程名称：浏阳经开区产业新城·长沙智中心建设项目监理、造价全过程咨询服务。

2.2工程地点：浏阳经济技术开发区东片区。

2.3项目概况：浏阳经开区产业新城•长沙智中心建设项目监理、造价全过程咨询服务是集生产厂房、办公、科研孵化及公共配套设施为一体的生态、智慧型产业园。建设内容包括标准化厂房、研发中心、科研孵化、展示办公、公共租赁、总部办公、4.0社区、服务之家、运动馆、架空车库等。总用地面积约493.74亩，总建筑面积约48.88万平方米。工程投资约15亿元。

2.4计划服务期和本项目招标上限价：

- 总服务期：建设工期暂定 48 个月，本项目招标人将采取分批次实施，若整个项目实际建设工期超过暂定建设工期不再另行计算服务费。其中造价咨询服务周期：服务时限从咨询服务合同签订开始，至招标人整个项目竣工决算及项目后评价完成为止；监理服务期：从设计阶段开始，经施工阶段至保修阶段结束。

（2）本项目招标上限总价：1182.29 万元。

2.5招标范围：

本项目监理、造价全过程工程咨询服务内容包括服务内容包括但不限于项目设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段、缺陷责任期阶段的土方工程、基坑支护工程、基础工程、主体结构工程、室内外装饰、幕墙、给排水、强电、弱电智能化、消防、燃气、暧通、空调、电梯安装、附属设施、设备安装、园林景观、亮化及室外附属配套（管网等）、构筑物、道路、钢结构（网架结构）等工程的监理、造价全过程工程咨询服务。具体服务内容如下：

2.5.1监理服务：各单项单位工程（包括但不限于设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段、缺陷责任期）的监理，包括施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工监理、配套设备安装监理等。（具体以合同约定为准）。

2.5.2造价咨询服务：项目设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段等各阶段全成本测算和咨询工作，包括但不限于以下工作内容：

（1）设计阶段造价咨询服务：①设计概算的审核、调整；②施工图预算（含工程量清单及计价文件）的编制或审核、调整；③提出工程设计方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；④设计阶段的其他造价咨询服务。

（2）施工阶段造价咨询服务：①协助建设单位对工程造价相关合同履行过程的管理；②提出工程施工变更方案的优化建议，各方案工程造价的编制或审核与比选；③协助建设单位对工程现场签证计量进行审核、确认；④审核工程进度款，并确保进度款与工程形象进度一致；⑤材料和设备调研询价；⑥施工过程的设计变更、工程签证、变更核价和工程索赔的处理；⑦协助建设单位进行投资分析、风险控制；⑧现场跟踪审计驻场服务；⑨施工阶段的其他造价咨询服务。

（3）竣工阶段造价咨询服务：①各类工程的竣工结算审核；②竣工决算的编制或审核；③建设项目后评价；④竣工阶段的其他造价咨询服务。

2.6 标段划分：一个标段。

2.7 本服务合同禁止转包，中标人应全面独立完成服务合同的所有服务内容。

3.投标人资格条件

3.1 本次招标要求投标人：

3.1.1须具有独立法人资格的事业或企业单位，且营业执照（事业单位法人证书）处于有效期内。

3.1.2须同时具有建设行政主管部门颁发的工程监理综合资质或房屋建筑工程监理甲级资质和工程造价咨询甲级资质。

3.1.3投标人至少承担过单项合同工程咨询服务业绩，服务内容至少包含工程造价或工程监理服务；项目类别为房屋建筑工程；规模及投资额：投资总金额 5亿元及以上或总建筑面积20万平方米及以上；有效时间为投标截止时间前近三年（以递交投标文件截止时间前36个月内为有效）；入围业绩的证明材料须同时提供中标通知书、合同协议书，以合同协议书中建设单位签字时间为准。

3.1.4信誉要求：企业近三年没有因违法行为而被政府或业主宣布取消投标资格的记录。

3.1.5湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准）或具有入湘中介服务登记证（处于有效期内）。

3.1.6投标人应同时具备相应的项目管理专业人员，具体要求如下:

1）本次招标项目投标人关键岗位人员要求：项目总负责人1人，项目造价负责人1人，监理负责人（总监）1人；其他人员满足相关要求，专业监理工程师和总监代表（如有）不得同时在其他建设工程项目中任职，不接受投标申请人的法定代表人和总经理作为本项目的关键岗位人员。

2) 拟任项目总负责人须具有国家注册造价工程师证书（或一级注册造价工程师证书）或国家注册监理工程师证书（在有效期内）或一级建造师，必须是本企业在职人员。

3）拟任项目造价负责人须具有国家注册造价工程师证书（或一级注册造价工程师证书），必须是本企业在职人员。

4）拟任的总监理工程师应具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书（在有效期内），证书注册单位应与投标人名称一致。

拟任总监理工程师在长沙市行政区域内（包括长、望、浏、宁四县区）最多有1个作为总监的在监项目（不允许有在建项目及外地在监项目和作为专业监理工程师的在监项目），拟任总监理工程师已在其他项目任总监的应配备总监代表，总监代表应具有国家注册监理工程师证书，不得有在监项目。

5）现场监理部其他关键岗位人员须在投标时提供相关书面承诺，拟派现场监理部的关键岗位人员数量不得低于湘建建〔2015〕57号文件规定的最低配备标准，按照本项目需要，各专业配置合理并满足招标项目报建需要。拟任专业监理工程师须具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书或湖南省监理工程师证书或湖南省专业监理工程师培训合格证书,且无在监项目。拟任监理员具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书或湖南省监理工程师证书或湖南省专业监理工程师培训合格证书或湖南省监理员证书，且无在监项目。不接受投标人的法定代表人和总经理作为本项目的关键岗位人员。

注：1、以上人员注册证的注册单位须与投标人单位名称一致,拟任项目负责人、造价负责人和监理负责人均不得为同一人。

2、根据长沙市住房和城乡建设局《关于我市建设工程招标投标工作中核查养老保险有关事项的通知》精神，疫情期间以及生产恢复期间，不核查有关人员养老保险，参与投标的企业无需提供有关人员养老保险缴纳资料。参与投标的企业在投标文件中的人员均应为本单位在职员工。若中标后，发现中标人使用非本单位在职员工参与投标，招标人将依法处理。

3.1.7财务要求：提供上年度（2018年度或2019年度）无亏损的财务审计报告（包括资产负债表、损益表、现金流量表），成立不足一年的单位提供银行资信证明。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4．招标文件的获取及澄清答疑发布

4.1 凡有意参加投标者，请从2020 年    月     日起（北京时间，下同）在长沙公共资源交易电子服务平台（ https://fwpt.csggzy.cn/）进行网上下载/获取招标文件、图纸等资料。通过网络下载，其招标文件、图纸等资料与书面招标文件、图纸等资料具有同等法律效力；

4.2 投标人须先登陆长沙公共资源交易电子服务平台 (网址：https://fwpt.csggzy.cn/)按相关操作说明办理CA数字证书，填报企业基本信息完成注册后下载招标文件等相关资料；

4.3 投标人若对招标文件有任何疑问，应于 2020 年    月     日（含）17:00时（北京时间）前以不署名的形式在长沙公共资源交易电子服务平台提出。疑问不得透露单位和个人信息，不得出现投标单位名称；

4.4 答疑文件、招标文件修改澄清文件将在长沙公共资源交易电子服务平台网上发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责；

4.5 投标人可在长沙公共资源交易电子服务平台上下载最高投标限价文件及其相关资料。

5.投标保证金

5.1投标保证金金额：人民币 拾万元整 （￥100000元）。

5.2投标保证金交纳截止时间：投标截止时间前（含）。投标保证金要求在投标截止时间前（含）到达专用账户（以托管银行到账日期为准）。

5.3投标保证金交纳方式：投标保证金可以银行转账、银行电汇、银行汇票和银行投标保函、保险公司保证保险等方式提交。

5.4投标人采用银行转账、银行电汇、银行汇票方式提交投标保证金的，应以投标人自身名义通过其基本账户一次性足额提交到如下专用账户（投标保证金托管专户）：

户    名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户

开户银行：建行长沙潇湘支行

账    号：本项目（标段）《投标保证金子账号信息单》获取的子账号

5.4.1请投标人登录长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn/）查阅本项目招标公告获取投标保证金账号，查阅项目（标段）《投标保证金子账号信息单》（可下载和打印），该信息单中注明的投标保证金子账号为投标人提交相应项目（标段）投标保证金的唯一账号；

5.4.2投标保证金应以投标人自身名义提交，其名称应与投标单位的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交；

5.4.3投标人应按照长沙公共资源交易电子服务平台“投标保证金子账号获取操作说明”获取本项目（标段）对应的账号信息，在提交投标保证金时，应按照《投标保证金子账号信息单》中所获取的信息正确填写，不得填写项目及标段名称，投标人递交投标保证金后可登陆长沙公共资源交易电子服务平台点击“投标保证金”按钮查询保证金到账及退还情况；

5.4.4项目开标时，投标保证金到账情况以长沙公共资源交易管理信息平台提供的《投标保证金到账信息公示表》为准。

5.5投标人采用银行投标保函方式提交投标保证金的，请投标人登录长沙公共资源交易电子服务平台，浏览“办事服务”栏目中《投标保证金银行保函提交和退还流程清单（暂行）》，按要求办理相关事项。

5.5.1投标人应按所投项目（标段）在本单位银行账户开户行申请办理银行投标保函，保函必须填写受益人和申请人的全称，并与招标人和投标人名称一致。保函一律采用全额保函，保函生效时间应为本项目投标截止时间之前，保函有效期应与投标有效期一致。

5.5.2投标人应将银行开具的对应所投项目（标段）的保函原件单独密封，在投标截止时间前与投标文件一起提交。投标文件中应包含保函的扫描件或复印件。

5.5.3投标人和担保人对银行投标保函的真实性和合法性负责。

5.5.4招标人或招标代理机构负责保函原件的签收、核对和保管工作，负责填制《银行投标保函保证金提交信息公示表》，并将保函提交情况向开标会议公示。

5.6因投标人原因，未按要求缴纳投标保证金的，提交评标委员会否决其投标。

6. 评标办法

本项目资格审查方式为资格后审，评标办法为综合评估法。

7．投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2020 年    月    日 9 时 00分，地点为长沙公共资源交易中心二楼相应开标室（长沙市岳麓区岳华路279号），具体开标室见大厅电子显示屏。

7.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

备注：疫情期间，取消开标时对投标人集中验证工作，投标人原则上只派一人参加开标会议，投标人可以申明（申请）放弃参加开标会议的权利。

8．发布公告的媒介

本次招标公告在以下网站同时发布：

《湖南省招标投标监管网》（http://218.76.24.90）；

《长沙公共资源交易电子服务平台》（ http://fwpt.csggzy.cn/）；

《浏阳经济技术开发区》（http://letz.changsha.gov.cn/）；

《湖南金阳投资集团有限公司》（http://hnjytz.com.cn/）。

9．项目监管部门

浏阳经济技术开发区管委会财政局招标采购中心，电话0731-83280520。

10.联系方式

招 标 人：浏阳汇远实业有限公司

地    址：浏阳经济技术开发区湘台路18号

联 系 人：罗先生

电    话：0731-83833037

招标代理机构：长沙湘博建设咨询有限公司

地    址：浏阳市东紫门23栋2单元20楼

联 系 人：罗女士

电    话：0731-83685838

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 浏阳汇远实业有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 浏阳经开区产业新城·长沙智中心建设项目监理、造价全过程咨询服务 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 浏阳经开区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 企业自筹资金 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 建设资金已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见第一章招标公告第2.5款 |
| 1.3.2 | 计划服务期 | 建设工期暂定 48 个月，本项目招标人将采取分批次实施，若整个项目实际工期超过暂定建设工期不再另行计算服务费。 其中造价咨询服务周期：服务时限从咨询服务合同签订开始，至招标人整个项目竣工决算及项目后评价完成为止； 监理服务期：从设计阶段开始，经施工阶段至保修阶段结束。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 见第一章招标公告第3.投标人资格要求 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 限制投标的 情形 | 除投标人不得存在本章正文部分1.4.3项的9种情形之一外，投标人也不得存在下列情形之一，否则其投标将被否决： （1）近3年内在招投标和合同履行过程中有腐败行为并被司法机关认定为犯罪的； （2）近3年内，在招标人（包括与本项目招标人有股权或隶属关系的招标人）的既往项目合同履行过程中有不良行为记录的； （3）投标人与招标人相互参股或相互任职。 有下列情形之一，不得在同一项目（标段）中同时投标： （1）法定代表人为同一人； （2）母公司与其全资子公司； （3）母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于30%）； （4）被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人； （5）具有投资参股关系的关联企业； （6）相互任职或工作的。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由投标人自行踏勘，由此造成的一切后果由投标人自行承担。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人若对招标文件有任何疑问，应于 2020 年 月 日（含）17:00时（北京时间）前以不署名的形式在长沙公共资源交易电子服务平台网上提出。疑问不得透露单位和个人信息，不得出现投标单位名称； 答疑文件、招标文件修改澄清文件将在长沙公共资源交易电子服务平台网上发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责； |
| 1.10.3 | 招标人 澄清的时间 | 招标文件的澄清将于投标截止时间15天前在长沙公共资源交易电子服务平台网上发布，但不指明澄清问题的来源，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，招标人认为有必要时，相应延长投标截止时间。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 补遗、澄清、修改通知书（如有）。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 截止时间：2020 年 月 日（含）17:00（北京时间）时前 但不指明澄清问题的来源，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，招标人认为有必要时，相应延长投标截止时间。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年 月 日9时00分（以长沙公共资源交易中心系统时间为准） 注：若有澄清文件修改的，以澄清文件中确定的时间为准。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件 澄清的时间 | 不需确认，投标单位自行在长沙公共资源交易电子服务平台网上下载，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。 |
| 2.3 | 投标人确认收到招标文件 修改的时间 | 不需确认，投标单位自行在长沙公共资源交易电子服务平台网上下载，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 1、投标人在投标文件中附资格审查资料的复印件，且所有复印件加盖投标人单位公章： 2、项目对于资格审查所需提供的证明资料如下： （1）营业执照副本； （2）资质等级证书副本； （3）银行基本账户开户许可证或备案证明 （4）湖南省外企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（提供“湖南省住房和城乡建设网”查询的省外企业入湘信息登记明细表加盖单位鲜章）或具有入湘服务登记证（处于有效期内）；（仅省外企业提供）； （5）入围业绩证明资料； (6) 提供上年度（2018年度或2019年度）无亏损的财务审计报告（包括资产负债表、损益表、现金流量表），成立不足一年的单位提供银行资信证明。以上（1）至（6）为通过资格审查确定为合格投标人的审查资料，投标人须在投标文件中附复印件。以上资料缺少１个及以上或经查验1个及以上无效或不合格，评标委员会有权以资质证件不齐无法核实，评定该投标人为资格审查不合格的投标人。 |
| 3.2.1 | 投标报价 | 投标人应结合自身经营、管理水平，并充分考虑服务期间的未来风险填报本项目全过程工程咨询服务报价。 本项目设置投标报价上限值为人民币1182.29万元，建筑面积暂按48.88万平方米计算。其中： 1、监理费上限综合单价为15 元/m2，监理最高投标限价为人民币733.2万元； 2、设计阶段造价咨询服务上限综合单价为2.4 元/m2，设计阶段造价咨询服务最高投标限价为人民币117.31 万元； 3、施工阶段造价咨询服务上限综合单价为3.2元/m2，施工阶段造价咨询服务最高投标限价为人民币156.42 万元； 4、竣工阶段造价咨询服务上限综合单价为3.6 元/m2，竣工阶段造价咨询服务最高投标限价为人民币175.97 万元。 说明：1、监理、施工阶段造价咨询、竣工阶段造价咨询服务费用最终结算金额=中标综合单价*实际竣工的房屋建筑面积；2、设计阶段造价咨询服务费用最终结算金额=中标综合单价*实际预算咨询成果完成的房屋建筑面积；3、以上房屋建筑面积为经施工图审查（或行政主管部门审批）后确定的房屋建筑面积。4、以上费用包含本项目相应监理、造价招标范围内所有工作内容，招标人不再另行支付其他费用；5、本项目招标人将采取分批次实施，若整个项目实际工期超过暂定建设工期不再另行计算服务费。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） 注：不能在投标有效期内完成评标和定标的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期；没有通知的，视为自动(不需通知)延长所有投标人的投标有效期至完成评标和定标工作。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金；没有拒绝延长投标有效期的投标人自动延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的,招标人应当给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金金额：人民币拾万元整 （￥100000.00元）。 2.投标保证金交纳截止时间：投标截止时间前（含）。投标保证金要求在投标截止时间前（含）到达专用账户（以托管银行到账日期为准）。 3.投标保证金交纳方式：投标保证金可以银行转账、银行电汇、银行汇票和银行投标保函、保险公司保证保险等方式提交。 4.投标人采用银行转账、银行电汇、银行汇票方式提交投标保证金的，应以投标人自身名义通过其基本账户一次性足额提交到如下专用账户（投标保证金托管专户）： 户 名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户 开户银行：建行长沙潇湘支行 账 号：本项目（标段）《投标保证金子账号信息单》获取的子账号 4.1请投标人登录长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn/）查阅本项目招标公告获取投标保证金账号，查阅项目（标段）《投标保证金子账号信息单》（可下载和打印），该信息单中注明的投标保证金子账号为投标人提交相应项目（标段）投标保证金的唯一账号； 4.2投标保证金应以投标人自身名义提交，其名称应与投标单位的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交； 4.3投标人应按照长沙公共资源交易电子服务平台“投标保证金子账号获取操作说明”获取本项目（标段）对应的账号信息，在提交投标保证金时，应按照《投标保证金子账号信息单》中所获取的信息正确填写，不得填写项目及标段名称，投标人递交投标保证金后可登陆长沙公共资源交易电子服务平台点击“投标保证金”按钮查询保证金到账及退还情况； 4.4项目开标时，投标保证金到账情况以长沙公共资源交易管理信息平台提供的《投标保证金到账信息公示表》为准。 5.投标人采用银行投标保函方式提交投标保证金的，请投标人登录长沙公共资源交易电子服务平台，浏览“办事服务”栏目中《投标保证金银行保函提交和退还流程清单（暂行）》，按要求办理相关事项。 5.1投标人应按所投项目（标段）在本单位银行账户开户行申请办理银行投标保函，保函必须填写受益人和申请人的全称，并与招标人和投标人名称一致。保函一律采用全额保函，保函生效时间应为本项目投标截止时间之前，保函有效期应与投标有效期一致。 5.2投标人应将银行开具的对应所投项目（标段）的保函原件单独密封，在投标截止时间前与投标文件一起提交。投标文件中应包含保函的扫描件或复印件。 5.3投标人和担保人对银行投标保函的真实性和合法性负责。 5.4招标人或招标代理机构负责保函原件的签收、核对和保管工作，负责填制《银行投标保函保证金提交信息公示表》，并将保函提交情况向开标会议公示。 6.因投标人原因，未按要求缴纳投标保证金的，提交评标委员会否决其投标。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的退还 | 投标保证金的退还按《关于印发<长沙公共资源交易投标保证金集中管理暂行办法>的通知》(长发改[2011]232号)、长沙公共资源交易电子服务平台公布的《投标保证金退还流程》及《投标保证金银行保函提交和退还流程清单（暂行）》等要求办理。 |
| 3.4.4 | 投标保证金不予退还的情形 | 投标人有下列情形之一的，不予退还投标保证金： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； （2）中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的； （3）投标人在投标活动中串通投标、弄虚作假的； （4）法律法规规定不予退还的其他情形。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 提供上年度（2018年度或2019年度）无亏损的财务审计报告（包括资产负债表、损益表、现金流量表），成立不足一年的单位提供银行资信证明。 |
| 3.5.3 | 近年类似项目的年份要求 | 投标截止时间前近三年（以递交投标文件截止时间前36个月内为有效） |
| 3.5.4 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 不提供 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.1 | 投标文件格式 | （1）投标人不得对招标文件格式中的实质性内容进行删减或修改。（注解除外） （2）投标人可以在格式内容之后另行说明和增加相关的内容。另行说明或自行增加的内容、以及按投标文件格式在空格（下划线）由投标人填写的内容，不得与招标文件的强制性审查标准和禁止性规定相抵触。 （3）投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，并且实质性响应的内容不得互相矛盾。 （4）投标文件应内容完整，字迹清晰可辨。字迹模糊导致无法确认关键技术方案、关键工期、关键工程质量保证措施、投标价格的，应否决其投标。 （5）投标文件所附证明材料应内容完整并清晰可辨。所附证明材料内容不完整或字迹模糊的，评标委员会可要求投标人提供原件核验。 |
| 3.7.3 | 签字、盖章要求 | （1）所有要求授权委托人亲笔签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求投标人盖单位章的地方都应加盖投标人单位（法定名称）章，不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替，否则视为无效标书。 （3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字或盖章的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标的，由法定代表人签字或盖章；法定代表人授权委托代理人投标的，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字或盖章。 （4）投标文件若有修改，修改处应由投标人法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。 （5）投标文件中提供的证明材料：应统一由投标人盖单位章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标人应提供投标文件一份正本， 陆 份副本， 一 份电子文档（应为签章完整后的扫描件，U盘，格式为PDF或JPG） （2）投标文件副本可由其正本复制（盖章后复印）而成（包括证明文件），当副本和正本不一致时，以正本为准，但副本和正本内容不一致造成的评标差错由投标人自行承担。电子文档应与投标文件一起密封。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | （1）投标文件应采用胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。 （2）若同一册的内容较多，可装订成若干分册， 宜在封面标明次序及册数。 |
| 4.1.1 | 投标文件的包装和密封 | （1）投标文件的正本、副本和电子文档均应密封完好(包装及密封形式不限)，封口处至少应加盖投标人单位章。 （2）若投标人投标文件因密封不严、标志不明而造成过早启封、失密等情况，招标人及招标代理机构概不负责。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 招标人名称： 投标人名称： (项目名称) 投标文件 在 2020 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交投标文件 | 投标人应在本投标人须知前附表第2.2.2条规定的投标截止时间之前递交投标文件。 递交投标文件的同时，投标人需单独提交以下资料供招标人查验： 法定代表人参加开标的提供法定代表人身份证明原件、本人身份证原件、投标承诺书原件； 委托代理人参加开标的提供法定代表人身份证明原件、法定代表人授权委托书、代理人本人身份证原件、投标承诺书原件。 否则视为无效投标。 注：法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标承诺书格式见投标文件第六章。 备注：疫情期间，取消开标时对投标人集中验证工作，投标人原则上只派一人参加开标会议，投标人可以申明（申请）放弃参加开标会议的权利。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件 | 递交投标文件的地点：长沙公共资源交易中心（地点：长沙市岳麓区岳华路279号 ，详见当天二楼大厅电子显示屏)。 递交投标文件方式: 由投标人法定代表人或授权委托代理人现场递交。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否。 |
| 5.1 | 开标时间和 地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：未按招标文件投标人须知前附表4.1.1条要求密封的投标文件招标人或招标代理机构将予以拒收,开标时各投标人不再对密封情况进行检查。 开标程序： （1）开标顺序：不分递交先后顺序随机开启。 （2）唱标完成后，招标人或招标代理机构按要求填写开标记录表，转入评标阶段。如投标人未对开标记录表进行签字确认，则视为对开标程序和结果无异议。 注：投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 7 人及以上单数， 由招标人依法组建，其中招标人代表 1 人，专家6 人。 评标专家确定方式：从湖南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3 | 评标办法 | 综合评估法。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否, 由评标委员会推荐不超过3名中标候选人并排序 如果中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行保函形式。 履约担保的金额：担保金额为中标价格的10%。 履约担保提交的时间：中标人应在中标通知书发出之日后，施工合同签订前提交履约担保。 |
| 7.4.3 | 签订合同 | 合同协议书经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后生效。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 编页码 | 不作统一要求，投标人自定。 |
| 10.2 | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。投标报价文件（包括投标函）中的任何单价、合价或总价，不论其大写金额或小写金额均只能有一个，任何有选择和保留的报价将不予接受。 |
| 10.3 | 低于成本报价 | 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应进行是否低于成本报价的评审，评审标准为：通过形式评审、资格评审、响应性评审的有效报价的投标报价算术平均值的92%，低于此价格的投标报价直接认定低于企业成本价。 评标委员会的询问以书面形式进行，投标人对询问的答复、澄清、解释均采用书面形式，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字有效。 具有以下情况之一的，应认定该投标人以低于成本报价竞争，被判定为低于成本竞标的投标报价，评标委员会应否决其投标： ①认为投标人投标报价不可行的； ②投标人对评标委员会提出的询问不能说明理由或评标委员会经评审认为其理由不能成立的； ③投标人对评标委员会提出的询问拒绝回复，或回复没有法定代表人或其授权的代理人签字的。 对于满足低于成本评审标准的投标报价，报价评审组经评审认为其不低于成本的，应当书面说明理由。 评标委员会全体成员三分之二以上认为该投标人不能合理说明的，认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作否决处理。持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，拒绝签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意。 |
| 10.4 | 投标文件的真实性要求 | 投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。 投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。 如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该投标文件作否决投标处理；中标候选人确定后发现的，招标人将依法取消中标候选人或中标资格，并上报有关行政监督部门。 |
| 10.5 | 知识产权 | 构成本招标文件各组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.6 | 特别注意 | 如本 评标 评标结束后，在确定中标人前，招标人(项目法人)有权对所有中标候选人提供的资格审查资料及其他资料进行核实，如发现有挂靠资质投标、围标串标、提供虚假资料等情况，将对其予以取消中标候选人资格，并报告行政主管部门予以查处。 |
|  |  | 招标 文件投标人须知前附表所述内容与招标文件投标人须知正文部分所述内容不一致或招标文件投标人须知正文部分中表述不明时，以投标人须知前附表的所述内容为准。 |
| 10.7 | 投标方案补偿 | 1、投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，投标人自行组织现场踏勘、编制投标文件与递交投标文件、开标所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任（招标人明确给予的补偿费用除外），投标文件也不予退还。 2、招标人对所有投标人均不予补偿。 |
| 10.8 | 投资节约奖励 | 无 |
| 10.9 | 建设工程交易服务费和招标代理服务费 | （1）中标人在中标通知书发出之前，中标人须向长沙公共资源交易中心交纳交易服务费，收费标准按湘发改价费〔2019〕363号和湘发改价费〔2019〕366号文件规定。 （2）本项目招标代理服务费约定由招标人支付。招标代理服务费根据招标人与代理人签订的委托代理合同收取。 |
| 10.10 | 中标公示 | 1、投标人应如实填写《投标信息公示表》，招标人将按湘发改法规【2019】1号文件对中标候选人的业绩、项目人员情况、投标担保（银行保函、专业担保单位开具的保函）、得分情况等内容进行公示，接受社会监督。 2、在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在《湖南省招投标监管网》、《长沙公共资源交易电子服务平台》《浏阳经济技术开发区》及《湖南金阳投资集团有限公司》予以公示，公示期3个工作日。 |
| 10.11 | 监 督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受浏阳经济技术开发区管委会财政局招标采购中心的监督。 |
| 10.12 | 其他 | 召开开标会议时，投标人必须派法定代表人持法定代表人证明身份原件 [或其授权委托代理人持授权委托书（格式详见第六章投标文件格式“二、授权委托书”）原件]和本人身份证原件准时参加。 未按上述要求参加开标会议的，其投标将被拒绝并退还其投标文件。 备注：疫情期间，取消开标时对投标人集中验证工作，投标人原则上只派一人参加开标会议，投标人可以申明（申请）放弃参加开标会议的权利。 |

注：1.本投标人须知前附表是对投标人须知正文部分的完善和补充，若前附表与正文部分不一致，以前附表为准。2.本文件所指复印件是指复印件或扫描件或影印件。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划服务期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目招标范围工作的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）入围工程业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程该标段提供招标代理服务的；

（3）为本工程的代建人；

（4）与本工程的代建人或该标段招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本工程的代建人或该标段招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本工程的代建人或该标段招标代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性全过程工程咨询服务工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性全过程工程咨询服务工作外，其他工作不得分包。

1.11.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）技术标准和要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

详见投标人须知前附表

2.3 招标文件的修改

详见投标人须知前附表

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括的内容见“第六章 投标文件格式”内容。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件无须提供联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标报价方式进行报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价的，须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

3.4.3投标保证金的退还要求详见投标人须知前附表。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）投标人在投标过程中以任何方式进行串标，违规违纪行为导致招标无法顺利进行。

（4）法律法规规定不予退还的其他情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1详见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关服务期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的纸质文本和电子文档应密封完好(纸质投标文件与电子文档密封在一起)，包装方式不限，并在封套的封口处加盖投标人单位公章。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

参加开标会议时，投标人需单独提交以下资料供招标人查验：法定代表人参加开标的提供法定代表人身份证明原件、本人身份证原件、投标承诺书原件；委托代理人参加开标的提供法定代表人身份证明原件、法定代表人授权委托书、代理人本人身份证原件、投标承诺书原件。否则视为无效投标。

注：法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、投标承诺书格式见投标文件第六章。

备注：疫情期间，取消开标时对投标人集中验证工作，投标人原则上只派一人参加开标会议，投标人可以申明（申请）放弃参加开标会议的权利。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（4）核验各投标人代表的合法身份（疫情期间，取消开标时对投标人集中验证工作，投标人原则上只派一人参加开标会议，投标人可以申明（申请）放弃参加开标会议的权利）；

（5）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（6）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及注册建筑师、主导专业工程师、监理工程师、造价工程师、咨询工程师等有关技术、经济方面的专家组成。评标委员会主任一般由建筑师或主导专业工程师担任。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1由评标委员会提交书面评标报告并推荐不超过3名中标候选人，同时标明排列顺序。招标人应当在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

7.1.2招标人应当自收到评标报告和推荐中标候选人名单之日起，在湖南省招标投标监管网、长沙公共资源交易电子服务平台、浏阳经济技术开发区网上对推荐的中标候选人进行公示，公示期为三个工作日。招标人应当在公示期满后确定中标人。

7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标金额的10%。

7.3.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

投标人在投标过程中，弄虚作假的，中标无效，并将依法追究其法律责任。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.5.2投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定，应按下列规定先向招标人提出异议：

(1)认为招标文件内容违法或者不当的，应当在递交投标文件截止时间十日前以书面形式向招标人提出异议。招标人应当在收到异议后三日内作出答复，作出答复前，暂停招投标活动；

(2)认为开标活动违法或者不当的，应当在开标现场向招标人提出异议。招标人应当当场答复，并制作记录；

(3)对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期以书面形式向招标人提出。招标人应当在收到异议后三日内作出答复，作出答复前，暂停招投标活动。

招标人无正当理由不在规定时间内答复异议的，投标人或利害关系人可向行政监督部门投诉。在中标候选人公示期间提出异议的，公示期自异议答复后延续计算。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致。 |
|  |  | 签字、盖章要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3 项要求 |
|  |  | 投标文件份数 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.4 项要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求和第二章“投标人须知前附表”第3.7.1 项要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，即符合第二章“投标人须知前附表”第10.2款要求 |
|  |  | …… | …… |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为形式评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具有有效的营业执照 |
|  |  | 资质条件 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目管理专业人员 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标要求 | 不存在第三章第3.1.2项任何一种情形之一 |
|  |  | …… | …… |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为资格评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 招标范围 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.1 项规定 |
|  |  | 服务期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.2.1 项规定 |
|  |  | …… | …… |
|  |  | 以上评审有一条不通过，则视为响应性评审标准不通过，不进入下一步评审，应当否决其投标。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100 分) | ■企业综合实力： 20分 ■企业类似业绩：20分 ■项目管理机构：20 分 ■全过程工程咨询实施大纲：22分 ■投标报价： 15分 ■其他： 3 分 |
| 2.2.2（1） | 企业综合实力评分标准 （20分） | 认证情况 （7分） | 管理体系认证 投标人具备质量管理、职业健康安全管理、环境管理体系和知识产权管理体系，全部具备的计4分，有缺项的每缺一项扣1分，扣完为止。 注：认证需在有效期内，证明材料提供认证证书原件且在投标文件中提供复印件，未提供原件和复印件的不计分。 | 4 |
|  |  |  | 其他认证情况 投标人获得高新技术企业证书的计3分，其他不计分。 注：认证在有效期内，证明材料提供认证证书原件且在投标文件中提供复印件，未提供原件和复印件的不计分。 | 3 |
|  |  | 获奖情况 （6分） | 投标人投标截止时间前近三年获得市级及以上工程造价协会颁发的先进（优秀）单位的，每年最多计1分，最高计3分。 注：证明材料提供荣誉证书原件且在投标文件中提供复印件，未提供原件和复印件的不计分。 | 3 |
|  |  |  | 投标人投标截止时间前近三年所承接的房屋建筑工程类项目每获得一次鲁班奖或芙蓉奖的计1分，其他不计分，最高计3分。 注：证明材料提供获奖荣誉原件且在投标文件中提供复印件，未提供原件和复印件的不计分。 | 3 |
|  |  | 信誉情况 （7分） | 投标人于投标截止日期前近三年内连续三年荣获行政主管部门颁发的省级“守合同重信用”荣誉证书的计3分，荣获两次行政主管部门颁发的省级“守合同重信用”荣誉证书的计2分，荣获一次行政主管部门颁发的省级“守合同重信用”荣誉证书的计1分，否则不计分。 注：证明材料提供荣誉证书原件且在投标文件中提供复印件，未提供原件和复印件的不计分。 | 3 |
|  |  |  | 投标人投标截止时间前近三年获得过省级及以上造价协会评定的全国工程造价咨询企业信用评价AAA的，计2分，为AAA—的，计1分，其他不计分，最高计2分。 注：证明材料提供信用评价原件且在投标文件中提供复印件，未提供原件和复印件的不计分。 | 2 |
|  |  |  | 投标人投标截止时间前近三年度获得过省级及以上监理协会评定的全国工程监理企业信用评价AAA的，计2分，为AAA—的，计1分，其他不计分，最高计2分。 注：证明材料提供信用评价原件且在投标文件中提供复印件，未提供原件和复印件的不计分 | 2 |
| 2.2.2（2） | 企业类似业绩评分标准 （20分） | 全过程咨询类似业绩（6分） | 投标人投标截止时间前近三年内承接全过程咨询类似业绩（至少需包含监理和工程造价咨询服务），每个项目计6分，最多计1个。 | 6 |
|  |  | 监理咨询类似业绩 （7分） | 投标人投标截止时间前近三年内承接工程监理类似业绩，每个项目计3.5分，最多计2个。 | 7 |
|  |  | 全过程造价咨询 类似业绩 （7分） | 投标人投标截止时间前近三年内承接全过程造价咨询类似业绩，每个项目计3.5分，最多计2个。 | 7 |
|  |  | 说明： 1、全过程咨询类业绩是指：单项合同全过程工程咨询业绩，服务内容至少包含工程造价和工程监理服务；项目类别为房屋建筑工程；规模及投资额：工程投资总额 10 亿元及以上或总建筑面积 30万 平方米及以上）；有效时间为投标截止时间前近三年（以递交投标文件截止时间前36个月内为有效）；类似业绩的证明材料须同时中标通知书、合同协议书，以合同协议书中建设单位签字时间为准。 2、监理类似业绩是指：单项合同工程监理咨询业绩；项目类别为房屋建筑工程；规模及投资额：工程投资总额 10 亿元及以上或总建筑面积 30万 平方米及以上）；有效时间为投标截止时间前近三年（以递交投标文件截止时间前36个月内为有效）；类似业绩的证明材料须同时提供中标通知书、监理咨询合同和竣工业务手册，以竣工业务手册中建设单位签字时间为准。 3、全过程造价咨询类似业绩是指：单项合同全过程造价咨询业绩，服务内容至少需包含全过程造价咨询服务；项目类别为房屋建筑工程；规模及投资额：工程投资总额 10 亿元及以上或总建筑面积 30万 平方米及以上；有效时间为投标截止时间前近三年（以递交投标文件截止时间前36个月内为有效）；类似业绩的证明材料须同时提供中标通知书或造价咨询合同，以合同协议书中建设单位签字时间为准。 4、类似业绩的证明材料均无法体现出所要求的建设规模或技术指标，则投标人还需提供建设单位盖章确认的其投资规模或技术指标或业绩时间的证明材料，投标人须将此证明材料复印件或扫描件放入投标文件中。 5、所提供业绩须符合企业的资质等级，超越资质等级取得的业绩以及在取得相应资质等级时间以前越级承担（含不具备资质非法承担）的业绩均为无效业绩。 6、不包括以联合体形式承接的，港澳台及境外业绩，同一合同不能重复计算业绩，同一项目多个标段，认定为一个项目，所有评分资料均需验原件并投标文件中提供复印件，否则不计分。 |
| 2.2.2（3） | 项目管理机构评分标准 （20分） | 项目 总负责人 （6分） | 任职资格 | 除具有本项目基本投标资格条件以外，具备建筑工程及相关专业高级工程师及以上职称得3分，其他不计分。 | 3 |
|  |  |  | 类似业绩 | 投标截止时间前近3年以总负责人、监理或造价负责人身份每承担1个类似业绩计3分，最多计3分。 | 3 |
|  |  | 造价 负责人 （7分） | 任职资格 | 除具有本项目基本投标资格条件以外，具备建筑工程及相关专业高级工程师及以上职称得3分，其他不计分。 | 3 |
|  |  |  | 类似业绩 | 投标截止时间前近3年以造价负责人身份每承担1个类似业绩计2分，最多计4分。 | 4 |
|  |  | 监理负责人（总监理工程师） （7分） | 任职资格 | 除具有本项目基本投标资格条件以外，具备建筑工程及相关专业高级工程师及以上职称得3分，其他不计分。 | 3 |
|  |  |  | 类似业绩 | 投标截止时间前近3年以监理负责人（总监理工程师）身份每承担1个类似业绩计2分，最多计4分。 | 4 |
|  |  | 1、项目总负责人类似业绩是指：以项目总负责人、监理负责人（总监理工程师）或造价负责人身份承接一个监理、造价全过程咨询或监理咨询或全过程造价咨询类似业绩；项目类别为房屋建筑工程；监理、造价全过程咨询类似业绩的规模及投资额不做要求，监理咨询或全过程造价咨询类似业绩的规模和投资额：工程投资总额 10 亿元及以上或总建筑面积 30万 平方米及以上；有效时间为投标截止时间前近三年（以递交投标文件截止时间前36个月内为有效）；类似业绩的证明材料须同时中标通知书、合同协议书，以合同协议书中建设单位签字时间为准。 2、监理负责人（总监理工程师）类似业绩是指：以监理负责人（总监理工程师）身份承接一个监理咨询类似业绩；项目类别为房屋建筑工程；规模及投资额：工程投资总额 10 亿元及以上或总建筑面积 30万 平方米及以上；有效时间为投标截止时间前近三年（以递交投标文件截止时间前36个月内为有效）；类似业绩的证明材料须同时提供中标通知书、监理咨询合同和竣工业务手册，以竣工业务手册中建设单位签字时间为准。 3、造价负责人类似业绩是指：以造价负责人身份承接一个全过程造价咨询类似业绩，服务内容至少需包含全过程造价咨询服务；项目类别为房屋建筑工程；规模及投资额：工程投资总额 10 亿元及以上或总建筑面积 30万 平方米及以上；有效时间为投标截止时间前近三年（以递交投标文件截止时间前36个月内为有效）；类似业绩的证明材料须同时提供中标通知书或造价咨询合同，以合同协议书中建设单位签字时间为准。 4、类似业绩的证明材料无法体现出所要求的人员、建设规模或技术指标，则投标人还需提供建设单位盖章确认的其人员、建设规模或技术指标或业绩时间的证明材料，投标人须将此证明材料复印件或扫描件放入投标文件中。 5、所提供业绩须符合企业的资质等级，超越资质等级取得的业绩以及在取得相应资质等级时间以前越级承担（含不具备资质非法承担）的业绩均为无效业绩。 6、上述项目总负责人、监理负责人（总监理工程师）、造价负责人均不得重复，其他人员暂不做要求。 7、不包括以联合体形式承接的，港澳台及境外业绩，同一合同不能重复计算业绩，同一项目多个标段，认定为一个项目，所有评分资料均需验原件并投标文件中提供复印件，否则不计分。 |
| 2.2.2（4） | 全过程工程咨询实施大纲评分标准（22分） | 进度管控 （2分） | 对进度管控工作方案的合理性、科学性评分；评价为优计2分，一般为1分，无不得分。 | 2 |
|  |  | 信息管控 （2分） | 对综合信息管控工作方案的合理性、科学性评分；评价为优计2分，一般为1分，无不得分。 | 2 |
|  |  | 安全管控 （3分） | 对安全管控工作方案的合理性、科学性评分；评价为优计3分，一般为2分，无不得分。 | 3 |
|  |  | 质量管控 （3分） | 对质量管控工作方案的合理性、科学性评分；评价为优计3分，一般为1分，无不得分。 | 3 |
|  |  | 技术管理 （2分） | 对技术管理制度的合理性、科学性评分；评价为优计2分，一般为1分，无不得分。 | 2 |
|  |  | 人员管理 （2分） | 对人员岗位设置及职责划分的合理性、科学性评分；评价为优计2分，一般为1分，无不得分。 | 2 |
|  |  | 重点难点分析（2分） | 对实施全过程工程咨询服务工作的重难点及应对措施的有效性、针对性评分；评价为优计2分，一般为1分，无不得分。 | 2 |
|  |  | 风险管理 （2分） | 对风险管理体系的合理性、科学性评分。评价为优计2分，一般为1分，无不得分。 | 2 |
| 一 |  | 合同管理 （2分） | 对合同管理制度的合理性、科学性评分；价为优计2分，一般为1分，无不得分。 | 2 |
|  |  | 投资管理 （2分） | 对投资管控方案、财务管理制度的合理性、科学性评分；价为优计2分，一般为1分，无不得分。 | 2 |
|  |  | 评分标准设置原则： 按照各投标单位全过程工程咨询实施大纲内容优劣分为“优、一般”两档，“优”得最高分，“无”得0分。 |
| 2.2.2（5） | 投标报价计算方法 （15分） | 1、采用所有有效投标报价（报价有修正的，以修正后的价格为准）的算术平均值为评标基准价，计算公式为： S（评标基准价）= （a1 +……+an）/n，a为有效的投标报价，n为通过初步评审的投标人数量。 2、X值的计算方法：100% × ︱（有效投标报价 -评标基准价）︱/评标基准价 3、报价得分计算方法：最终投标价大于基准价的从0开始每升1%减0.3分，即15-0.3*100X；最终投标价等于基准价的为满分；最终投标价小于基准价的从0开始每降1%减0.15分，即15-0.15*100X 备注：最终投标价以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。 |
| 2.2.2（6） | 其他 （3分） | 投标人入选省级及以上行政主管部门公布的关于全过程工程咨询试点企业名单的计3分。 |
| 2.3 | 推荐中标候选人 | 1、评标委员会按得分由高至低的顺序依次推荐前3名为中标候选人，并注明排名顺序。本项目招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。 2、采用综合评估法，若投标人得分相同时，以优先投标报价较低的原则确定中标人。 |
| 2.4 | 补充说明 | 评标委员会经评审否决不合格投标后，因有效投标（指经过全部评审而未被否决的投标，下同）不足三个的，须判断投标是否具有竞争性，投标是否具有竞争性应从投标人实力、信誉、实施大纲、投标报价等方面认定。评标委员会认为明显具有竞争性的，可继续进行下一步评审；认为不具有竞争性的，评标委员会可以否决全部投标。 |

注：评标办法前附表内容和评标办法须知不一致的，以评标办法前附表为准。

### 1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，按照本章“评标办法前附表”第2.3款要求确定。

### 2、评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 低于成本评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）企业综合实力：见评标办法前附表；

（2）企业类似业绩：见评标办法前附表；

（3）项目管理机构：见评标办法前附表；

（4）全过程工程咨询实施大纲：见评标办法前附表；

（5）投标报价：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）企业综合实力评分标准：见评标办法前附表；

（2）企业类似业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）项目管理机构评分标准：见评标办法前附表；

（4）全过程工程咨询实施大纲评分标准：见评标办法前附表；

（5）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

### 3、评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作否决处理：

(l）第二章“投标人须知前附表”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分，评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

（1）按本章第2.2.4(1）目规定的评分标准对企业综合实力计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4(2）目规定的评分标准对企业类似业绩计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4(3）目规定的评分标准对项目管理机构计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4(4）目规定的评分标准对全过程工程咨询实施大纲计算出得分D ；

（5）按本章第2.2.4(5）目规定的评分标准对投标报价计算出得分E 。

投标人得分= A + B + C + D + E 。

3.2.2在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应按照本章“评标办法前附表”第2.1.4款进行是否低于成本报价的评审。

#### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 评标专家在评审过程中，对认为需要投标人澄清、说明或补正的事项，应由评标委员会向投标人发出书面《评标专家向投标人质疑函》（详附件1.1）进行询问。投标人的澄清、说明或补正应当采用书面形式，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字有效。

3.3.2如果评标专家对投标人提交的澄清、说明或补正依然存在疑问，评标专家可以进一步要求澄清、说明或补正，投标人应进一步澄清、说明或补正，直至评标专家认为全部疑问得到澄清和说明。

3.3.3在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.4如果投标人未按要求及时提交《评标专家向投标人质疑函》（详附件1.1），其投标应予以否决。

#### 3.4 招标文件的澄清和补正

3.4.1在评标过程中，评标委员会对认为需要招标人对招标文件进行解释、说明的事项，应由评标委员会向招标人发出书面《评标专家向招标人质疑函》（详附件1.2）进行询问。招标人的解释、说明应当采用书面形式，并由招标人的法定代表人或其授权的代理人或委托的代理机构项目负责人签字有效。招标人的解释、说明应当合法、公平、公正，并不得改变招标文件的实质性内容。

3.4.2如果招标人未按要求提交《评标专家向招标人质疑函》，评标专家可拒绝评标或按不利于招标人的方式处理，招标人承担相应责任。

#### 3.5 评标结果

3.5.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

附表1：质疑用表

1.1评标专家向投标人质疑函

评标专家向投标人质疑函

投标人名称：                                            编号：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 质 疑 问 题 | （项目名称） 标段招标评标委员会 年 月 日 时 分（北京时间） |
| 澄 清 内 容 | 投标人法定代表人或其授权代理人： （签字） 年 月 日 时 分（北京时间） |
| 递交方式和时间 | 请将上述问题的澄清、说明或者补正于 年 月 日 时 分（北京时间）前递交至 （详细地址）。 注：评标委员会在评标过程中，如要求投标人澄清或说明的，评标委员会要求投标人递交书面澄清或说明的时间距招标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于 分钟。 评标委员会认为投标人的澄清或说明不够明确，应再次要求投标人对不明确的内容进行澄清或说明，评标委员会要求投标人再次递交书面澄清或说明的时间距招标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于 分钟。 |
| 结论 | 评标委员会： （签字） 年 月 日 时 分（北京时间） |

注：1.有证明材料须书面附上。
  2.本表空白不够可以另行增加。

1.2评标专家向招标人质疑函

评标专家向招标人质疑函

招标人名称：                                           编号：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 质 疑 问 题 | （项目名称） 标段招标评标委员会 年 月 日 时 分（北京时间） |
| 澄 清 内 容 | 招标人法定代表人或其授权代理人： （签字） 年 月 日 时 分（北京时间） |
| 递交方式和时间 | 请将上述问题的澄清、说明或者补正于 年 月 日 时 分（北京时间）前递交至 （详细地址）。 注：评标委员会在评标过程中，如要求招标人澄清或说明的，评标委员会要求招标人递交书面澄清或说明的时间距招标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于 分钟。 评标委员会认为招标人的澄清或说明不够明确，应再次要求招标人对不明确的内容进行澄清或说明，评标委员会要求招标人再次递交书面澄清或说明的时间距招标人收到评标委员会书面通知的时间不得少于 分钟。 |
| 结论 | 评标委员会： （签字） 年 月 日 时 分（北京时间） |

注：1.有证明材料须书面附上。
  2.本表空白不够可以另行增加。

附表2:否决投标函

否决投标函

工程名称：

| 投标人： |
| --- |
| 否决原因 | 评标专家签字： |
| 投标人澄清 | 投标人法定代表人或授权人签字： |
| 评标委员会评判意见 | 评标专家签字： |
| 说明：将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 。 |

附表3：串通投标行为认定表

串通投标行为认定表

| 序号 | 评审内容 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | 投标人4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不同投标人的投件内容存在非正常一致的； |  |  |  |  |
| 2 | 不同投标人的投标文件有两处及以上错漏之处一致的； |  |  |  |  |
| 3 | 不同投标人的投标报价或者报价组成两处及以上出现异常一致的或呈规律性变化的； |  |  |  |  |
| 4 | 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的； |  |  |  |  |
| 5 | 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的； |  |  |  |  |
| 6 | 不同投标人的投标文件相互混装的； |  |  |  |  |
| 7 | 不同投标人委托同一人投标的； |  |  |  |  |
| 8 | 不同投标人使用同一个人或者同一企业的资金交纳投标保证金的； |  |  |  |  |
| 9 | 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的（招标项目本身要求采用专有技术的除外）； |  |  |  |  |
| 10 | 法律法规明确的其他围标串标情形。 |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

说明：本表为评标报告组成部分，请评标委员会根据投标文件如实填写“无”或“有”，如“有”请说明具体情况。有以上情形之一的，应认定为串通投标。若评标委员会发现投标人在投标过程中有串通投标行为的，应及时以书面形式向行政监管部门报告。

评标专家签字：

# 第四章  合同条款及格式

全过程工程咨询合同文件试行文本

合同编号：

（项目名称）

全过程工程咨询合同

发包人：

咨询人：

年    月

湖南省住房和城乡建设厅监制

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：浏阳汇远实业有限公司

咨询人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《国务院关于投资体制改革的决定》、《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》【（2017）19号文】及有关法律、法规和规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 浏阳经开区产业新城·长沙智中心建设项目监理、造价全过程咨询服务 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：浏阳经开区产业新城•长沙智中心建设项目监理、造价全过程咨询服务。

2.工程地点：浏阳经济技术开发区东片区。

3.工程概况：浏阳经开区产业新城•长沙智中心建设项目监理、造价全过程咨询服务项目是集生产厂房、办公、科研孵化及公共配套设施为一体的生态、智慧型产业园。建设内容包括标准化厂房、研发中心、科研孵化、展示办公、公共租赁、总部办公、4.0社区、服务之家、运动馆、架空车库等。总用地面积约493.74亩，总建筑面积约48.88万平方米。工程投资约15亿元。

二、全过程工程咨询服务范围与服务内容

1.全过程工程咨询服务范围：

具体服务范围详见专用合同条款附件1。

2.全过程工程咨询服务内容：

具体服务内容详见专用合同条款附件1。

三、全过程工程咨询服务期

总服务期：建设工期暂定 48 个月，本项目招标人将采取分批次实施，若整个项目实际建设工期超过暂定建设工期不再另行计算服务费。其中造价咨询服务周期：服务时限从咨询服务合同签订开始，至招标人整个项目竣工决算及项目后评价完成为止；监理服务期：从设计阶段开始，经施工阶段至保修阶段结束。

具体全过程工程咨询服务期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同形式、合同价及结算方式

1.合同价格形式：本合同为固定综合单价合同。建筑面积暂定为48.88万平方米，签约合同价为：人民币（大写）                 （¥            元），具体分项价格详见下表：

| 序号 | 服务模块 | 计费基础（m2） | 综合单价 （元/m2） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理服务 | 暂定48.88万㎡，结算按实际竣工的房屋建筑面积。 |  |  | 房屋建筑面积为经施工图审查（或行政主管部门审批）后确定的房屋建筑面积。 |
| 2 | 设计阶段造价咨询服务 | 暂定48.88万㎡，实际按预算咨询成果完成的房屋建筑面积。 |  |  |  |
| 3 | 施工阶段造价咨询服务 | 暂定48.88万㎡，结算按实际竣工的房屋建筑面积。 |  |  |  |
| 4 | 竣工阶段造价咨询服务 | 暂定48.88万㎡，结算按实际竣工的房屋建筑面积。 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

- 综合单价所包含的咨询服务内容：

综合单价包含本项目相应监理、造价招标范围内所有工作内容，发包人不再另行支付其他费用。本项目监理、造价全过程工程咨询服务内容包括服务内容包括但不限于项目设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段、缺陷责任期阶段的土方工程、基坑支护工程、基础工程、主体结构工程、室内外装饰、幕墙、给排水、强电、弱电智能化、消防、燃气、暧通、空调、电梯安装、附属设施、设备安装、园林景观、亮化及室外附属配套（管网等）、构筑物、道路、钢结构（网架结构）等工程的监理、造价全过程工程咨询服务。具体服务内容如下：

2.1监理服务：各单项单位工程（包括但不限于设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段、缺陷责任期）的监理，包括施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工监理、配套设备安装监理等。（具体以合同约定为准）。

2.2造价咨询服务：项目设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段等各阶段全成本测算和咨询工作，包括但不限于以下工作内容：

（1）设计阶段造价咨询服务：①设计概算的审核、调整；②施工图预算（含工程量清单及计价文件）的编制或审核、调整；③提出工程设计方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；④设计阶段的其他造价咨询服务。

（2）施工阶段造价咨询服务：①协助建设单位对工程造价相关合同履行过程的管理；②提出工程施工变更方案的优化建议，各方案工程造价的编制或审核与比选；③协助建设单位对工程现场签证计量进行审核、确认；④审核工程进度款，并确保进度款与工程形象进度一致；⑤材料和设备调研询价；⑥施工过程的设计变更、工程签证、变更核价和工程索赔的处理；⑦协助建设单位进行投资分析、风险控制；⑧现场跟踪审计驻场服务；⑨施工阶段的其他造价咨询服务。

（3）竣工阶段造价咨询服务：①各类工程的竣工结算审核；②竣工决算的编制或审核；③建设项目后评价；④竣工阶段的其他造价咨询服务。

2.3 具体服务范围和服务内容详见专用合同条款附件1。

五、发包人代表与咨询人项目负责人

发包人代表：                                    。

咨询人项目负责人：                      。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书（如果有）；

（4）投标函及其附录（如果有）；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的相关资料（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供开展全过程工程咨询服务活动的依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.咨询人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 浏阳经开区 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

十一、合同生效

本合同自委托人和咨询人的法定代表人在协议书上签字并盖单位章后生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 柒 份、副本一式  零  份，均具有同等法律效力，发包人执正本  肆  份、副本  零  份，咨询人执正本  三  份、副本   零   份。

发包人：  （盖章）             咨询人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：              组织机构代码：  

纳税人识别码：                    纳税人识别码：

地  址：            地  址：  

邮政编码：            邮政编码：

法定代表人：                  法定代表人：      

委托代理人：                  委托代理人：

电  话：          电  话：

传  真：          传  真：  

电子信箱：                        电子信箱：

开户银行：          开户银行：

账  号：              账  号：

时  间：      年  月  日          时  间：        年   月   日

### 第二部分 通用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的有关资料（如果有）以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和咨询人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知咨询人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由咨询人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。

1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、服务需求等提出相应要求的书面文件。

1.1.1.7 技术标准：是指全过程工程咨询服务应当遵守的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与全过程工程咨询服务有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）咨询人。

1.1.2.2 发包人：是指与咨询人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 咨询人：是指与发包人签订合同协议书的，承接本项目全过程工程咨询服务，具有相应资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分全过程工程咨询服务工作，并与咨询人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定针对本项目全过程工程咨询服务在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.6 项目负责人：是指由咨询人任命负责本项目全过程工程咨询服务，在咨询人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.7 联合体：是指两个以上咨询人联合，以一个咨询人身份为发包人提供全工程工程咨询服务的临时性组织。

1.1.3 全过程工程咨询服务、相关资料与成果文件

1.1.3.1 全过程工程咨询服务：是指咨询人按照合同约定履行的服务，包括全过程工程咨询基本服务、全过程工程咨询其他服务、全过程工程咨询延期服务。

1.1.3.2 全过程工程咨询基本服务：是指咨询人根据发包人的委托，在合同约定服务期内提供的设计、勘察、造价咨询、监理、项目管理、招标代理等等服务。基本服务费用包含在合同价格中。

1.1.3.3 全过程工程咨询其他服务：是指发包人根据项目实际需求，要求咨询人另行提供合同约定基本服务外的且发包人应当单独支付费用的服务。

1,1,3,4 全部过程工程咨询延期服务：是指超出原合同约定全过程工程咨询服务期后，发包人要求咨询人继续提供的全过程工程咨询服务。

1.1.3.5 全过程工程咨询相关资料：是指根据合同约定，发包人向咨询人提供的用于完成全过程工程咨询服务所需要的资料。

1.1.3.6 全过程工程咨询成果文件：指按照合同约定和技术要求，由咨询人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等。

1.1.4 日期和期限

1.1.4.1 开始服务日期：包括计划开始服务日期和实际开始服务日期。计划开始服务日期是指合同协议书约定的开始服务日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始服务通知中载明的开始服务日期或经发包人确认的咨询人实际开展服务工作的日期。

1.1.4.2 完成服务日期：包括计划完成服务日期和实际完成服务日期。计划完成服务日期是指合同协议书约定的完成全过程工程咨询服务的日期；实际完成设计日期是指咨询人交付全部全过程工程咨询服务成果及完成提供相关服务的日期。

1.1.4.3 全过程工程咨询服务期：是指在合同协议书约定的咨询人完成全过程工程咨询服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1.1.5 合同价格

1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和咨询人在合同协议书中确定的总金额。

1.1.5.2 合同价格又称全过程工程咨询服务费：是指发包人用于支付咨询人按照合同约定完成全过程工程咨询服务范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

##### 1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

##### 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与咨询人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为咨询人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的服务费用。

##### 1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）技术标准；

（8）发包人提供的有关资料（如果有）；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

##### 1.6 联络

1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

1.6.2 发包人和咨询人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

1.6.3 发包人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。

##### 1.7 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

##### 1.8 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，咨询人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经咨询人同意，发包人不得将咨询人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

保密期限由发包人与咨询人在专用合同条款中约定。

#### 2. 发包人

##### 2.1 发包人一般义务

2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案。

发包人负责办理上述许可、核准或备案工作，并负责将结果书面通知咨询人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致全过程工程咨询服务工作量增加和（或）服务期延长时，由发包人承担由此增加的费用。

2.1.2 发包人应在不耽误服务的合理时间内，积极向咨询人提供其能够获取的与全过程工程咨询服务有关的一切资料。

2.1.3 发包人应当负责开展全过程工程咨询服务的所有外部关系（包括但不限于当地政府主管部门等）的协调，为咨询人履行合同提供必要的外部条件，提供与其他组织联系的渠道，以便咨询人收集需要的信息。

2.1.4 专用合同条款约定的其他义务。

##### 2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其负责本项目的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知咨询人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，咨询人可以要求发包人撤换发包人代表。

##### 2.3 发包人决定

2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对咨询人的全过程工程咨询服务活动实施监督和检查，并有权制定和调整全过程工程咨询服务的有关管理制度和办法，以规范全过程工程咨询服务活动。

2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对咨询人书面提出的事项作出书面决定，对咨询人在贯彻落实发包人意见时提出的有关问题应及时予以解答。若因发包人不回复或回复不及时造成的损失由发包人承担。

##### 2.4 支付合同价款

发包人应按合同约定向咨询人及时足额支付合同价款。

##### 2.5 全过程工程咨询服务成果文件接收

发包人应按合同约定及时接收咨询人提交的全过程工程咨询服务成果文件。

#### 3. 咨询人

##### 3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的全过程工程咨询服务。

3.1.2 咨询人应当完成发包人委托的全过程工程咨询其他服务。

3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经咨询人授权后代表咨询人负责履行合同。

3.2.2 咨询人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，咨询人不得擅自更换项目负责人。咨询人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于咨询人项目负责人确因患病、与咨询人解除或终 止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。

3.2.3 发包人有权书面通知咨询人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，咨询人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

##### 3.3 主要咨询人员

3.3.1 除专用合同条款另有约定外，咨询人应在合同签订后7天内，向发包人提交咨询人项目管理机构及主要咨询人员安排的报告，主要咨询人员宜包括设计负责人、造价负责人、总监理工程师、现场负责人等。

3.3.2 咨询人委派的主要咨询人员应相对稳定。咨询人更换主要咨询人员时，应提前7天书面通知发包人，除主要咨询人员无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、执业经验等资料。

3.3.3 发包人对于咨询人主要咨询人员的资格或能力有异议的，咨询人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要咨询人员的，咨询人认为发包人有理由的，应当撤换。咨询人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

##### 3.4 全过程工程咨询服务分包

3.4.1全过程工程咨询服务分包的一般约定

咨询人不得将其承包的全部咨询服务转包给第三人，或将其承包的全部咨询服务肢解后以分包的名义转包给第三人。咨询人不得进行违法分包。咨询人不得将专用合同条款中禁止分包的咨询服务分包给第三人。

具体可分包的咨询服务内容及要求在专用合同条款中约定。

3.4.2 全过程工程咨询服务分包的确定

咨询人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后将部分全过程工程咨询服务内容进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，咨询人应确保分包人具有相应的资质和能力。全过程工程咨询服务分包不减轻或免除咨询人的责任和义务，咨询人和分包人就咨询服务向发包人承担连带责任。

3.4.3 全过程工程咨询服务分包管理

咨询人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要信息及资料，宜包括分包人基本信息、主要工程咨询人员名单、注册执业资格及执业经历等。

##### 3.5 联合体

3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

3.5.4 发包人向联合体支付合同价款的方式在专用合同条款中约定。

#### 4. 发包人提供的资料

##### 4.1 发包人提供的资料

发包人应当在咨询人开展全过程工程咨询服务前或专用合同条款附件2约定的时间向咨询人提供开展全过程工程咨询服务所必需的资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在全过程工程咨询服务开始后方能提供的资料，发包人应及时地在合理期限内提供，合理期限应以不影响咨询人的正常咨询服务开展为限。

4.2 逾期提供的责任

发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，导致增加了全过程工程咨询服务工作量的，咨询人可与发包人另行协商相应服务费用及服务期。

#### 5. 全过程工程咨询服务的要求

5.1 全过程工程咨询服务的一般要求

5.1.1 对发包人的要求

5.1.1.1 发包人应当遵守法律和技术标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律、技术标准和工程质量、安全标准提供全过程工程咨询服务。

5.1.1.2 发包人要求进行主要技术指标控制的，应当在全过程工程咨询服务开始前书面向咨询人提出，经发包人与咨询人协商一致后以书面形式确定作为本合同附件。

5.1.1.3 发包人应当严格遵守主要技术指标控制的前提条件，由于发包人的原因导致变更主要技术指标控制值的，发包人承担相应责任。

##### 5.1.2 对咨询人的要求

##### 5.1.2.1 咨询人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求提供全过程工程咨询服务。有关特殊标准和要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

咨询人发现发包人提供的相关资料有问题的，咨询人应当及时通知发包人并经发包人确认。

5.1.2.2 除合同另有约定外，咨询人完成全过程工程咨询服务所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，咨询人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳咨询人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加全过程咨询服务费用和服务期延长的，由发包人承担。

5.1.2.3 咨询人应当严格执行其双方书面确认的主要技术指标控制值，由于咨询人的原因导致超出约定的主要技术指标控制值比例的，咨询人应当承担相应的违约责任。

##### 5.2 全过程工程咨询服务保证措施

5.2.1 发包人的保证措施

发包人应按照法律规定及合同约定完成与全过程工程咨询服务有关的各项工作。

5.2.2 咨询人的保证措施

咨询人宜编制全过程工程咨询实施规划，做好全过程工程咨询统筹管理工作，建立健全质量保证体系，明确各专业、各阶段的责任人。

##### 5.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

5.3.1全过程工程咨询服务成果文件应符合法律、技术标准、现行规范的强制性规定及合同的要求。具体成果文件内容和要求在专用合同条款及附件3中约定。

5.3.2因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，发包人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并承担相应违约责任。

5.3.3 因发包人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格的，咨询人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的全过程工程咨询服务费用和服务期的延长由发包人承担。

#### 6. 全过程工程咨询服务期

##### 6.1 全过程工程咨询服务进度计划

6.1.1 全过程工程咨询服务进度计划的编制

咨询人应按照专用合同条款约定提交全过程工程咨询服务进度计划，全过程工程咨询服务进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，经发包人批准后实施。全过程工程咨询服务进度计划是控制全过程工程咨询服务进度的依据，发包人有权按照全过程工程咨询服务进度计划中列明的关键性控制节点检查咨询服务进度情况。

6.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

全过程工程咨询服务进度计划不符合合同要求或与项目实际进度不一致的，咨询人应向发包人提交修订的进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的进度计划后5天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意咨询人提交的修订的进度计划。

##### 6.2 全过程工程咨询服务期的开始

发包人应按照法律规定获得所需的许可。发包人一般应在计划开始服务日期7天前向咨询人发出开始服务工作通知，全过程工程咨询服务期自开始服务通知中载明的日期起算。

咨询人应当在收到发包人提供的有关资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始咨询服务工作。

##### 6.3 全过程工程咨询服务进度延误

6.3.1 因发包人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

在合同履行过程中，发包人导致全过程工程咨询服务进度延误的情形主要有：

（1）发包人未能按合同约定提供有关资料或所提供的有关资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；

（2）发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；

（3）发包人提出影响全过程工程咨询服务期的变更要求的；

（4）专用合同条款中约定的其他情形。

除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应在发生上述情形后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长咨询服务周期及延期天数向咨询人进行书面答复。

如果发包人在收到咨询人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为咨询人要求的延期已被发包人批准。如果咨询人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

发包人上述全过程工程咨询服务进度延误情形导致增加了咨询服务工作量的，发包人应当另行支付相应咨询服务费用。

6.3.2 因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

因咨询人原因导致全过程工程咨询服务进度延误的，咨询人应当按照第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，不免除咨询人继续完成全过程工程咨询服务的义务。

##### 6.4 暂停服务

6.4.1 发包人原因引起的暂停服务

因发包人原因引起暂停全过程工程咨询服务的，发包人应及时下达暂停服务指示，顺延相应全过程工程咨询服务期。

6.4.2 咨询人原因引起的暂停服务

因咨询人原因引起的暂停全过程工程咨询服务，咨询人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔咨询人违约责任〕承担责任，且咨询人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为咨询人无法继续履行合同的情形，咨询人应按第16条〔合同解除〕的约定承担责任。

6.4.3 其他原因引起的暂停服务

当出现非咨询人原因造成暂停全过程工程咨询服务的，咨询人应当尽快向发包人发出书面通知。

在上述情形下咨询人的全过程工程咨询服务暂停，咨询人的全过程工程咨询服务期应当相应延长，复工应有发包人与咨询人共同确认的合理期限。

当发生本项约定的情况，发包人与咨询人应当另行协商相应全过程工程咨询服务费用等。

6.4.4 暂停服务后的复工

暂停全过程工程咨询服务后，发包人和咨询人应采取有效措施积极消除暂停服务的影响。当工程具备复工条件时，发包人向咨询人发出复工通知，咨询人应按照复工通知要求复工。

除咨询人原因导致暂停全过程工程咨询服务外，咨询人暂停服务后复工所增加的咨询服务工作量，发包人应当另行支付相应咨询服务费用。

##### 6.5 提前交付全过程工程咨询服务成果

6.5.1 发包人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务成果的，发包人应向咨询人下达提前交付指示，咨询人应向发包人提交提前交付全过程工程咨询服务成果建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付建议书的，发包人和咨询人协商采取加快进度的措施，并修订全过程工程咨询服务进度计划，由此增加的咨询服务费用由发包人承担。咨询人认为提前交付全过程工程咨询服务的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理全过程工程咨询服务期。

6.5.2 发包人要求咨询人提前交付全过程工程咨询服务的，或咨询人提出提前交付全过程工程咨询服务的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付全过程工程咨询服务的奖励。

#### 7. 全过程工程咨询服务成果文件交付

7.1 全过程工程咨询服务成果文件的内容、交付时间和份数在专用合同条款附件3中约定。

7.2 咨询人交付全过程工程咨询服务成果文件给发包人，发包人应当出具书面签收单。

#### 8. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

8.1 咨询人的全过程工程咨询服务成果文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。

除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到咨询人的成果文件以及咨询人的通知之日起，审查期不超过15天。

发包人不同意成果文件的，应以书面形式通知咨询人，并说明不符合合同要求的具体内容。咨询人应根据发包人的书面说明，进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为咨询人的成果文件已获发包人同意。

8.2 如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。

8.3 全过程工程咨询服务成果文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意咨询人的成果文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，咨询人需按该审查意见修改咨询人的成果文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，咨询人应根据新提出的发包人要求修改咨询人的成果文件，发包人应当根据第11条〔变更与索赔〕的约定，向咨询人另行支付费用。

8.4 发包人需要组织审查会议对全过程工程咨询服务成果文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织成果文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。

咨询人按第7条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕的约定向发包人提交成果文件，有义务参加发包人组织的审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，并提供有关补充资料。

发包人有义务向咨询人提供审查会议的批准文件和纪要。咨询人有义务按照相关审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对全过程工程咨询服务成果文件进行修改、补充和完善。

8.5 因咨询人原因，未能按第7条〔全过程工程咨询服务成果文件交付〕约定的时间向发包人提交全过程工程咨询服务成果文件，致使成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长、窝工损失及发包人增加的费用，咨询人应按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因，致使全过程工程咨询服务成果文件审查无法进行或无法按期进行，造成全过程工程咨询服务期延长及咨询人增加的费用，由发包人承担。

8.6 因咨询人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，发包人有权要求咨询人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔咨询人违约责任〕的约定承担责任。

因发包人原因造成全过程工程咨询服务成果文件不合格致使文件审查无法通过的，由此造成服务期延长由发包人承担。

8.7全过程工程咨询服务成果文件的审查，不减轻或免除咨询人依据法律应当承担的责任。

#### 9. 施工现场配合服

9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为咨询人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。

9.2 咨询人应当按合同约定的服务内容和服务范围提供施工现场配合服务。

#### 10. 合同价款与支付

##### 10.1 合同价款组成

##### 发包人和咨询人应当在专用合同条款附件6中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：

##### （1）全过程工程咨询基本服务费用；

##### （2）全过程工程咨询其他服务费用；

（3）在未签订合同前发包人已经同意或接受或已经使用的咨询人为发包人所做的各项工作的相应费用等。

##### 10.2 合同价格形式

发包人和咨询人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

（1）单价合同

单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际投资总额的一定比例等进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（2）总价合同

总价合同是指合同当事人约定以固定总价进行合同价格计算、调整和确认的全过程工程咨询服务合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。

（3）其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

##### 10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例不应超过合同总价款的20%。预付款的比例由发包人与咨询人协商确定，一般不低于合同总价款的20%。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款应在专用合同条款约定的期限内，按照专用合同条款约定支付。

发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，咨询人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，咨询人有权不开始全过程工程咨询服务工作或暂停服务工作。

##### 10.4 进度款支付

10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向咨询人支付进度款。

10.4.2 进度付款的修正

在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和咨询人均有权提出修正申请。经发包人和咨询人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。

##### 10.5 合同价款的结算与支付

10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。

10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与咨询人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清全过程工程咨询服务费，并将结清未支付的款项一次性支付给咨询人。

10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。

##### 10.6 支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的咨询人账户。

#### 11.变更与索赔

11.1 发包人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等，应当向咨询人提供书面要求，咨询人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求进行变更。

11.2 发包人变更工程内容、规模、功能、条件、服务范围、服务内容、服务期等或因提交的有关资料存在错误或作较大修改时，发包人应按咨询人所耗工作量向咨询人增付全过程工程咨询服务费，咨询人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得咨询人的全过程工程咨询服务工作量变更，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与咨询人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。

11.4 基准日期后，与全过程工程咨询服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的服务费用和（或）延长的服务期由发包人承担。

11.5 如果发生咨询人认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，咨询人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，咨询人应向发包人提供证明咨询人要求的书面声明，其中包括咨询人关于因该事项引起的合同价款和服务期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到咨询人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意咨询人关于增加合同价款或延长服务期的要求。

#### 12. 专业责任与保险

12.1 咨询人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。

12.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人宜具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程相关保险并使其于合同责任期内保持有效。

12.3 工程相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。

#### 13. 知识产权

13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给咨询人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，咨询人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，咨询人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.2 除专用合同条款另有约定外，咨询人为实施工程所编制的文件的著作权属于咨询人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。咨询人在提供全过程工程咨询服务时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由咨询人承担；因发包人提供的资料导致侵权的，由发包人承担责任。

13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。

13.5 除专用合同条款另有约定外，咨询人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

#### 14. 违约责任

##### 14.1 发包人违约责任

14.1.1 合同生效后，发包人因非咨询人原因要求终止或解除合同，咨询人未开始全过程工程咨询服务工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向咨询人支付违约金；已开始全过程工程咨询服务工作的，发包人应按照咨询人已完成的实际工作量计算全过程工程咨询服务费，具体计算方法及支付方式由发包人与咨询人另行协商确定。

14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向咨询人支付全过程工程咨询服务费的，应按专用合同条款约定向咨询人支付违约金。逾期超过15天时，咨询人有权书面通知发包人中止全过程工程咨询服务工作。自中止服务工作之日起15天内发包人支付相应费用的，咨询人应及时根据发包人要求恢复服务工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，咨询人有权确定重新恢复服务工作的时间，且服务期相应延长。

14.1.3本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向咨询人结算并支付全过程工程咨询服务费。

14.1.4 发包人擅自将咨询人的成果文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿咨询人因此遭受的损失。

##### 14.2 咨询人违约责任

14.2.1 合同生效后，咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或咨询人按照专用合同条款约定向发包人支付违约金。

14.2.2 由于咨询人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付全过程工程咨询服务成果文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付全过程工程咨询服务费中扣减。

14.2.3 咨询人对全过程工程咨询服务成果文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于咨询人原因产生的问题造成工程质量事故或其他事故时，咨询人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程相关保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。

14.2.4咨询人未经发包人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的，发包人有权要求咨询人解除未经发包人同意的分包合同，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

14.2.5 未经发包人批准，咨询人擅自更换派驻本项目项目负责人及其他主要人员的，咨询人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。

#### 15. 不可抗力

##### 15.1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和咨询人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第17条〔争议解决〕的约定处理。

##### 15.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

##### 15.3 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的全过程工程咨询服务应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

#### 16. 合同解除

16.1 发包人与咨询人协商一致，可以解除合同。

16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

（1）发包人未按合同约定支付咨询服务费用，经咨询人催告后，在30天内仍未支付的，咨询人可以解除合同；

（2）暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；

（3）因不可抗力致使合同无法履行；

（4）因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；

（5）因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。

16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向咨询人支付已完工作的服务费外，应当向咨询人支付由于非咨询人原因合同解除导致咨询人增加的服务费用，违约一方应当承担相应的违约责任。

#### 17. 争议解决

##### 17.1 和解

合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.2 调解

合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。

17.3 争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：

17.3.1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和咨询人各承担一半。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准及行业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。

17.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

##### 17.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

### 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8其他合同文件包括：中标通知书、投标函及其附录      。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章  。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：施工图纸、施工图所标明的所有标准及规范、GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关验收规范及附录约定相关技术标准等   。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：   /     ；

提供国外技术标准的名称：   /      ；

提供国外技术标准的份数：   /      ；

提供国外技术标准的时间：   /      ；

提供国外技术标准的费用承担：  /       。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：详见附录         。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）协议书；

（2）专用合同条款；

（3）通用合同条款；

（4）附录

1.6 联络

1.6.1 发包人和咨询人应当在 5   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与咨询人联系信息

发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：              ；

发包人指定的电子邮箱：                                。

咨询人接收文件的地点：                ；

咨询人指定的接收人为：                ；

咨询人指定的联系电话及传真号码：              ；

咨询人指定的电子邮箱：                                。

##### 1.8 保密

保密期限：                                           。

#### 2. 发包人

2.1 发包人一般义务

（1）发包人向咨询人提供资料：a、《图纸》b、《施工合同》c、《指定价格清单》、d、及其它与委托的工程咨询工作相关的全部资料和要求。

（2）咨询人自行承担驻发包人办公所产生的一切相关费用，服务期间咨询人需自行提供必要的电脑及打印机存放于发包人处用于完成本合同工作所需，产权归咨询人所有，发包人仅提供造价驻场人员办公场所及驻场办公期间的伙食。

（3）负责对图纸上的错漏之处进行修正，对不完整的资料进行补全。

（4）监督咨询人的工作进度，对咨询人工作上的表现给予评价。

（5）按照合同支付咨询费用。

（6）在咨询人提交成果报告后，对咨询人的工作进行审核，提出意见。

2.1.4 发包人其他义务：       /                       。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                 ；

身份证号：                  ；

职    务：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                      。

发包人更换发包人代表的，应当提前   7   天书面通知咨询人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在10天内对咨询人书面提出的事项作出书面决定。

#### 3. 咨询人

##### 3.1 咨询人一般义务

3.1.1 咨询人   需    （需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 咨询人其他义务：（1）咨询人应负责项目参与各方的组织、协调、管理工作，负责解决发生在施工范围内及与参与各方之间的有关矛盾与问题。施工过程中负责项目建设环境和安全稳定的组织和协调并制定突发事件应急处理预案。

（2）咨询人对不符合设计要求及国家质量标准的材料、构配件、设备等，有权通知施工及参与方停止使用；对不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和有安全隐患的施工作业，有权通知施工方停工整改、返工。施工方得到咨询人批准并经下达复工令后才能复工。

（3）咨询人应按成果文件提交的要求，按月向委托人提交全过程工程咨询服务合同履行情况报表及施工合同情况报表。

（4）咨询人应负责项目范围内所有工程的施工图纸审核及其成本、进度、质量、安全、文明施工监督控制和信息、合同的管理；协助委托人在施工过程中开展工作并提供咨询意见；审核工程设计变更；协助委托人进行竣工验收、资料备案等。

（5）按照合同及工作任务单要求向委托人提供造价咨询服务，编制并提交工程造价咨询工作成果文件。造价咨询服务及提交的工程造价咨询成果文件如不满足合同及委托人的要求，咨询人应无偿配合整改。工作完成后，咨询人应将完整资料归还委托人。

（6）咨询人要对委托人提供的施工图纸等资料、本工程预、结算资料等做到对外严格保密，不得外借、外传。如有违约行为，委托人有权立即与咨询人解除合同，并要求咨询人赔偿由此给委托人带来的损失。合同终止后，咨询人的保密义务继续有效。

（7）对委托人提供的资料进行检验，发现有遗漏的，及时与委托人沟通，请求委托人提供。

（8）对于委托人未作限价，合同里又没有的材料设备价格，进行市场询价、组价，并将组价的结果报给委托人，委托人同意后，方可作为与施工方计价的依据。

（9）向委托人提供国内及本市工程项目的造价咨询业务有关法律、法令、条例、规定、标准、规范和一般惯例的咨询服务。

（10）不得将本工程转让和分包。

（11）咨询人内部要建立复核机制，保证咨询成果的准确、及时、完整。

（12）配合委托人对咨询人咨询成果的复核，按要求提供所需资料。

（13）准备洽谈资料，与施工单位进行造价洽谈。

（14）按委托人要求完成造价咨询工作，并整理经验数据，总结造价管理经验。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

咨询人对项目负责人的授权范围如下：                      。

3.2.2 监理负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

咨询人对监理负责人的授权范围如下：                      。

3.2.3 造价负责人

姓    名：                ；

执业资格及等级：              ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

咨询人对造价负责人的授权范围如下：                      。

3.2.4 咨询人更换项目负责人或监理负责人或造价负责人的，应提前  7 天书面通知发包人。

咨询人擅自更换项目负责人或监理负责人或造价负责人的违约责任：见合同专用条款14.2.4.1 人员管理不到位的违约责任 。

3.2.5 咨询人应在收到书面更换通知后   10   天内更换项目负责人或监理负责人或造价负责人。

咨询人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 委托人有权罚款20000元 。

3.2.6 未经发包人书面同意，咨询人不得擅自更换上述项目负责人或监理负责人或造价负责人。发包人有权检查咨询人人员上岗情况，要求本项目组成员不得为兼职或临聘人员。

##### 3.3 主要咨询人员

3.3.1 咨询人提交项目管理机构及人员安排报告的期限合同签订时  。

##### 3.4 全过程工程咨询服务分包

3.4.1 全过程工程咨询服务分包的一般约定

允许分包的专业工程包括：  不允许分包       。

3.4.2 其他关于分包的约定：   不允许分包         。

3.4.3 咨询人向发包人提交有关分包人资料包括：   /          。

3.4.4 分包服务费支付方式：           /            。

##### 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付全过程工程咨询服务费的方式：   不接受联合体    。

#### 5. 全过程工程咨询服务的要求

##### 5.1 全过程工程咨询服务的一般要求

5.1.2.1 全过程工程咨询服务的特殊标准或要求：

5.1.2.1.1 服务依据：

监理服务依据包括：工程项目建设文件（包括批准的可行性研究报告、建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、批准的施工图设计文件、施工许可证等）、有关工程建设的法律、法规和全过程咨询服务合同及其他工程建设合同等。相关服务依据包括：《湖南金阳投资集团有限公司工程监督管理考核办法》、《湖南金阳投资集团有限公司工程项目关键岗位人员考勤实施细则》和《监理工作考核表》等相关文件。

造价服务依据包括：工程项目建设文件（包括设计采购施工招标文件、投标文件、批准的施工图设计文件、经建设单位确认的竣工图纸、设计变更、签证资料、竣工验收资料等）、有关工程建设的法律、法规和工程咨询服务合同及其他工程建设合同等。相关服务依据包括：全过程咨询服务合同、施工合同和《浏阳市造价咨询中介机构管理办法》等相关文件。

5.1.2.1.2 服务要求：

监理服务要求：监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送发包人，份数1份，监理月报在每个月的5号前提交1份，约定的专项报告按既定时间提交，其余往来文件及时提交，一般不少于2份。

造价服务要求：见附件1《全过程工程咨询服务范围与服务内容》。

5.1.2.2 全过程工程咨询服务适用的技术标准： 同通用条款 。

5.1.2.4 主要技术指标控制值及比例： 同通用条款  。

##### 5.3 全过程工程咨询服务成果文件的要求

5.3.4 全过程工程咨询服务成果文件的其他要求：按委托方要求提供纸质文件4份和电子成果文件1份。

#### 6. 全过程工程咨询服务期

##### 6.1 全过程工程咨询服务进度计划

6.1.1 全过程工程咨询服务计划的编制

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划提交的时间： 合同签订后7天内 。

合同当事人约定的全过程工程咨询服务进度计划应包括的内容：按发包人要求及行业先进水平。

6.1.2 全过程工程咨询服务进度计划的修订

发包人在收到全过程工程咨询服务进度计划后确认或提出修改意见的期限： 10天 。

##### 6.3 全过程工程咨询服务进度延误

6.3.1 因发包人原因导致全过程工程咨询服务进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：      /        。

咨询人应在发生进度延误的情形后 7 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后   天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到咨询人要求延期的详细说明后，应在 7  天内进行审查并书面答复。

##### 6.5 提前交付全过程工程咨询服务成果文件

6.5.2 提前交付全过程工程咨询服务文件的奖励：      无          。

#### 8. 全过程工程咨询服务成果文件的审查

8.1 发包人对咨询人的全过程工程咨询服务成果文件审查期限不超过 15 天。

8.3发包人在审查同意咨询人的成果文件后  3  天内，向政府有关部门报送成果文件，咨询人应按发包人要求及时予以协助，协助时间由双方协商确定。

#### 9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为咨询人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： 咨询人自行承担驻发包人办公所产生的一切相关费用，服务期间咨询人需自行提供必要的电脑及打印机存放于发包人处用于完成本合同工作所需，产权归咨询人所有，发包人仅提供造价驻场人员办公场所及驻场办公期间的伙食。

9.3 施工现场配合服务的其他要求：根据现场实际情况另行协商。

#### 10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围： 合同期间货币贬值、汇率变化、工作条件恶化等社会风险和自然风险，以及合同中明示或暗示的所有风险、责任和业务费用等等因素在内  。

风险费用的计算方法：  风险费用包含在综合单价之中，不再另外计取风险费用  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  / 。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：         /        。

风险费用的计算方法：        /         。

风险范围以外合同价格的调整方法：   /              。

（3）其他价格形式：         /        。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

定金的比例      /        或预付款的比例        /       。

10.3.2 定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：   本合同无定金或预付款       。

10.4 进度款支付：见附件8《全过程工程咨询服务费明细及支付方式》。

#### 11.变更与索赔

11.5 咨询人应于认为有理由提出增加合同价款或延长全过程工程咨询服务期的要求事项发生后  7  天内书面通知发包人。

咨询人应在该事项发生后  7  天内向发包人提供证明咨询人要求的书面声明。

发包人应在接到咨询人书面声明后的  7  天内，予以书面答复。

#### 12.专业责任与保险

履行本合同，咨询人所需要的工程相关保险包括： 从业人员的工作意外险等一切必要险种 ，并使其于合同责任期内保持有效。

#### 13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给咨询人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  发包人       。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 咨询人要对发包人提供的施工图纸等资料、本工程预、结算资料等做到对外严格保密，不得外借、外传。如有违约行为，委托人有权立即与咨询人解除合同，并要求咨询人赔偿由此给委托人带来的损失。合同终止后，咨询人的保密义务继续有效。

13.2 关于咨询人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人  。

关于咨询人提供的上述文件的使用限制的要求： 不得外借、外传。如有违约行为，委托人有权立即与咨询人解除合同，并要求咨询人赔偿由此给委托人带来的损失。合同终止后，咨询人的保密义务继续有效。   。

13.5 咨询人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：

咨询人承担    。

#### 14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1发包人因非咨询人原因要求终止或解除合同，发包人应支付咨询人的违约金： 参照通用条款 。

14.1.2 发包人逾期支付全过程工程咨询服务费的违约金： 无 。

14.2 咨询人违约责任

14.2.1咨询人因自身原因要求终止或解除合同，咨询人应支付发包人的违约金： 咨询人应双倍返还发包人已支付的费用 。

14.2.2 咨询人逾期交付全过程工程咨询服务成果文件的违约金：  5000元/天    。

14.2.3 咨询人全过程工程咨询服务成果文件不合格的损失赔偿金上限：     100%的咨询服务酬金        。

14.2.4咨询人违约金的计算及支付方法：

14.2.4.1 人员管理不到位的违约责任

（1）合同履行期间，咨询人确需更换项目负责人的，咨询人应按发包人相关规定办理变更手续，且只能更换一次；经报发包人审批同意更换项目负责人的，咨询人应向发包人交纳50000元/人·次的违约金。

（2）合同履行期间，咨询人确需更换监理负责人、造价负责人的，咨询人应按发包人相关规定办理变更手续；经报发包人审批同意更换监理负责人、造价负责人的，咨询人应向发包人交纳20000元/人·次的违约金。

（3）合同履行期间，咨询人确需更换项目关键岗位其他人员的，咨询人应按发包人相关规定办理变更手续；经报发包人审批同意更换项目关键岗位其他人员的，咨询人应向发包人交纳10000元/人·次的违约金。

（4）未经发包人审批同意，咨询人擅自变更项目负责人及其他人员的，咨询人应向发包人交纳上述标准两倍的违约金。

（5）在合同履约过程中，咨询人须各派一名经发包人认可的土建专业造价工程师和安装专业造价工程师入驻发包人驻地办公，自行承担驻发包人办公所产生的一切相关费用，服务期间咨询人需自行提供必要的电脑及打印机存放于发包人处用于完成本合同工作所需，产权归咨询人所有，发包人仅提供伙食和办公场所。驻场办公的造价工程师由发包人全权管理，专人专用。

（6）相关会议迟到15分钟以内、15分钟以上30分钟内、30分钟以上1小时内，项目负责人分别按200元/次、400元/次、600元/次交纳违约金，迟到1小时以上同缺席处理；专业技术人员分别按上述金额的50%交纳违约金。

14.2.4.2 监理咨询服务工作不到位的违约责任

监理人的现场监理工程师不如实计量，给发包人造成经济损失，或监理人违反审批程序，对发包人未审批的施工变更予以计量，给发包人造成经济损失赔偿金额按下列方法确定：赔偿金＝直接经济损失÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）×正常工作酬金

监理人的现场监理工程师必须坚守工作岗位，按要求缺岗一次承担违约金200元（现场驻地监理人员每月出勤不能不少于22天，总监每月出勤不少于10天，以发包人现场设立的指纹机记录为准。

未尽事宜按发包人《湖南金阳投资集团有限公司工程监督管理考核办法》、《湖南金阳投资集团有限公司工程项目关键岗位人员考勤实施细则》、《监理工作考核表》（附件10）约定内容执行。

14.2.4.3 造价咨询服务工作不到位的违约责任

（1）为确保项目咨询人造价咨询服务质量。预算编制或审核和结算初审质量以湖南金阳投资集团终审核准误差率为指标，确非自身原因造成项目超过控制比例的，咨询人应向湖南金阳投资集团提供建设单位的书面证明材料（分批实施咨询服务以分批次单独考核）。

（2）预算编制或审核若湖南金阳投资集团终审核准误差率超过±5%时，每增加0.1%，咨询人的设计阶段的造价咨询服务费在合同约定的基础上扣减1%；终审核准误差率超过±10%，则该项目的设计阶段的造价咨询服务费全部扣除。（误差率计算公式：〔咨询人预算编制或审核金额-湖南金阳投资集团造价评定金额〕÷湖南金阳投资集团评定金额×100%，四舍五入，取一位小数）。

（3）结算初审若湖南金阳投资集团终审核减率超过±3%，每增加0.1%，咨询服务费在合同约定的基础上扣减1%，直至全部扣完。（终审核减率的计算公式为：|咨询人初审审定金额-湖南金阳投资集团审定金额|÷咨询人初审审定金额×100%，四舍五入，取一位小数）。

（4）在造价咨询服务过程中，如因咨询人原因出现施工图预算清单漏项、工程取费错误等，每出现一次一般错误，咨询人向发包人交纳违约金0.5-1万元；每出现一次重大错误，咨询人向发包人交纳违约金1-3万元。

（5）因咨询人原因引起相关工程造价偏差在100万（含）以上的界定为重大错误，100万以下的界定为一般错误。

（6）咨询人提供工程造价咨询成果的进度达不到发包人要求的，发包人有权要求咨询人交纳0.2-1万元/次的违约金；经双方协商后，如咨询人仍不能按规定的时间提供合格成果的，发包人有权不支付相应咨询服务的酬金。

（7）咨询人应加强设计阶段、施工阶段和竣工阶段工程造价的控制，严防超概算现象的发生，如当前批次结算初审审定金额超过该批次工程概算金额中的工程费用，则扣除当前批次造价咨询费用全部未支付部分（即当前批次全部造价咨询费用的50%）。

（8）驻场造价工程师不如实计量，给发包人造成经济损失，或驻场造价工程师违反审批程序，对发包人未审批的施工变更予以计量，给发包人造成经济损失赔偿金额按下列方法确定：赔偿金＝直接经济损失÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）×正常工作酬金

（9）驻场造价工程师必须坚守工作岗位，按要求缺岗一次承担违约金200元。驻场土建造价工程师每周出勤不少于5天，驻场安装造价工程师每周出勤不少于3天，以发包人现场设立的指纹机记录为准。外出调研询价或特殊原因需请假的应书面提出申请并征得发包人的同意，否则视为缺岗。

（10）咨询人负责存档、保管的资料出现遗漏、丢失的，发包人有权要求咨询人交纳0.5-1万元/次的违约金。

（11）咨询人未能履行或未能完全履行本合同约定的其他义务的，发包人有权要求咨询人缴纳1万元的违约金。

14.2.4.4咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：

（1）发生因咨询人违约导致发包人损失的，咨询人除承担本合同约定的违约金外，同时一并承担由此给发包人造成的损失。

（2）咨询人未履行保密义务给发包人或任何第三方造成损失的，咨询人应承担相应的赔偿责任。

14.2.5咨询人未经发包人同意擅自对全过程工程咨询服务进行分包的违约责任：    委托人有权解除合同                。

#### 15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /    。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（2）暂停全过程工程咨询服务期限已连续超过  /  天。

16.4 发包人向咨询人支付已完工作全过程工程咨询服务费的期限为  30  天内。

#### 17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：    否      。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          /        。

选定争议评审员的期限：         /        。

评审所发生的费用承担方式：     /            。

其他事项的约定：                 /                    。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：      /                    。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2   种方式解决：

（1）向         /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地   人民法院起诉。

#### 18. 其他（如果没有，填“无”）

（1）投资节约奖励的约定：    无   。

（2）履约担保：担保金额为中标价格的10%，以银行保函形式提交。

附件

附件1：全过程工程咨询服务范围与服务内容

附件2：发包人向咨询人提交的有关资料及文件一览表

附件3：咨询人向发包人交付的全过程工程咨询服务成果文件目录

附件4：咨询人主要咨询人员表

附件5: 全过程工程咨询服务进度表

附件6: 工作任务委托单

附件7: 工作任务完成评分表

附件8: 全过程工程咨询服务费明细及支付方式

附件9: 全过程工程咨询服务费变更计费依据和方法

附件10：湖南金阳投资集团有限公司工程监督管理考核办法

附件11：浏阳市造价咨询中介机构管理办法

合同附件

附件1

全过程工程咨询服务范围与服务内容

一、本工程服务范围

提供浏阳经开区产业新城·长沙智中心建设项目监理、造价全过程咨询服务。

服务内容包括但不限于项目设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段、缺陷责任期阶段的土方工程、基坑支护工程、基础工程、主体结构工程、室内外装饰、幕墙、给排水、强电、弱电智能化、消防、燃气、暧通、空调、电梯安装、附属设施、设备安装、园林景观、亮化及室外附属配套（管网等）、构筑物、道路、钢结构（网架结构）等工程的监理、造价全过程工程咨询服务。

- 具体服务内容

本项目监理、造价全过程工程咨询服务，包括：

1.监理服务：各单项单位工程（包括但不限于设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段、缺陷责任期）的监理，包括施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工监理、配套设备安装监理等。

1.1监理职责（包括但不限于）：

（1）质量控制：

①在开工前和施工过程中，监理工程师必须检查用于工程的材料、构配件、设备，对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的，有权拒绝使用并督促运出工地现场；

②对不符合合同和质量标准的工序、分项、分部工程和不安全施工作业，有权通知承包人暂时停工整改、返工，直至合格；

③对承包人的检验、测试工作进行全面监督。有权利用承包人或自备的测试仪器设备，对工程质量进行检验，凭数据对工程质量进行监理；

④监理人员按施工程序实行旁站，对每道工序、每个部位进行质量监督和现场检查，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班监督，对质量符合合同规定的部分和全部工程予以签认。对不符合质量要求的工程，有权要求承包人返工或采取其它补救措施，以达到合同规定的技术要求；

⑤定期向发包人职能部门填报质量报表。

（2）进度控制：

①由总监理工程师审查承包人在开工前提交的总体施工进度计划、资金流动计划和总说明，以及在施工阶段提交的各种详细计划和变更计划，报发包人批复；

②由总监理工程师审查承包人根据总体进度计划编制的年度计划、季度计划，报发包人批准下达；

③在施工过程检查和监督计划的实施，当工程未能按计划进行时，必须要求承包人调查或修改计划，并通知承包人采取必要的措施，加快施工进度，以使实际工种进度符合施工合同的要求。

（3）投资控制：

①按合同规定审查、签发中期支付证书及合同中止后的支付证书，报发包人审批。对不符合合同文件质量要求的工程项目费用，有权暂拒支付，直到上述项目的施工质量达到要求；

②按合同、施工图纸和变更图纸及时、准确的对工程量进行签证，在施工过程中发现投资超合同应及时通知发包人；

③对承包人提交的工程结算进行审核，并对其真实情况负责，发包人终审发现监理人重大审核偏差，将由监理人承担直接损失。；

④编制财务支付月报告和材料供应、机械设备进场月报表，报发包人汇总。

（4）安全管理

①认真审核承包人的施工组织设计、安全管理技术方案措施，并提出意见；

②加强平常工程现场安全生产的监督，安全防护用品的使用；

③对工程局部施工的安全隐患，督促承包人先提出措施，经审核后监督落实；

④组织督促承包人加强平常的安全生产教育。

（5）合同管理：

①与发包人共同主持召开开工前的第一次工作会议和施工阶段的旬、月、季度生产调度会，并签发会议记录，有权参加承包人为实施合同组织的有关会议、协调工地各承包人（含指定分包人）的有关联席会议；

②对工程项目做出必要地变更或决定，应按变更的审批程序、权限，核实工程量及单价和价格，经发包人审批后下达变更令；

③对承包人提出的工期延长或费用索赔，应就其申述的理由查清全部情况并根据合同规定程序审核延长工期或索赔款项，报发包人审批；

④总监理工程师审查分包人资格和分包工程的类型、数量、报发包人批准。

⑤监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量是否与投标文件相符，对不相符或不称职的主要技术、管理人员，监理工程师有权提出更换要求；

⑥对承包人的主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查，由于施工机械设备的原因影响工程和工期、质量的，监理工程师有权要求承包人更换或要求停止支付。

1.2提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送发包人，份数1份，监理月报在每个月的5号前提交1份，约定的专项报告按既定时间提交，其余往来文件及时提交，一般不少于2份。

2.造价咨询服务：项目设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段等各阶段全成本测算和咨询工作，包括但不限于以下工作内容：

（1）设计阶段造价咨询服务：①设计概算的审核、调整；②施工图预算（含工程量清单及计价文件）的编制或审核、调整；③提出工程设计方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；④设计阶段的其他造价咨询服务。

（2）施工阶段造价咨询服务：①协助建设单位对工程造价相关合同履行过程的管理；②提出工程施工变更方案的优化建议，各方案工程造价的编制或审核与比选；③协助建设单位对工程现场签证计量进行审核、确认；④审核工程进度款，并确保进度款与工程形象进度一致；⑤材料和设备调研询价；⑥施工过程的设计变更、工程签证、变更核价和工程索赔的处理；⑦协助建设单位进行投资分析、风险控制；⑧现场跟踪审计驻场服务；⑨施工阶段的其他造价咨询服务。

（3）竣工阶段造价咨询服务：①各类工程的竣工结算审核；②竣工决算的编制或审核；③建设项目后评价；④竣工阶段的其他造价咨询服务。

2.1本合同的建设工程全过程造价咨询业务自合同签订之日起开始实施，至项目后评价全部完成日终结。

2.2咨询人派驻现场咨询人员的现场服务起止时间：按发包人要求时间进场到建筑工程竣工验收备案后3个月。

2.3发包人将根据具体的工作内容向咨询人下达《工作任务委托单》，委托单中将规定具体任务的完成工期和质量要求，咨询人提交的咨询成果必须达到发包人的工期和质量要求，否则将视为违约，扣减服务酬金作为违约金，同时，发包人有权要求咨询人对咨询成果质量进行整改，直至发包人认可为止。

2.4在发包人委托的工作有需要时，咨询人承诺愿意采取加班、放弃休息日、节假日全力以赴在约定时间内完成发包人委托的工作。

2.5造价咨询服务主要任务、提交成果及质量要求。

| 序号 | 工作任务 | 需提交的成果 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、设计阶段造价咨询服务 |
| 1 | 设计概算的审核、调整 | 设计概算审核报告 | 对设计单位编制的概算进行审核并出具概算审核报告，审核及时、准确，节点符合发包人要求等。 |
| 2 | 施工图预算编制 | 工程量计算式、广联达算量模型、智多星清单计价表、施工图预算编制报告 | 根据发包人的要求，编制施工图预算，清单编制及时、准确，节点符合发包人要求，工程量计算准确等。 |
| 3 | 施工图预算审核 | 工程量计算式、广联达算量模型、智多星清单计价表、施工图预算审核报告 | 根据发包人的要求，对施工单位编制的工程量计算式和施工图预算（含工程量清单及计价文件）进行审核，审核工作及时、结果准确；必须对核对前后的工程量和清单价进行差异分析，提交差异原因分析报告，提供材料设备表清单等。 |
| 4 | 工程预算的对审 | 经对审的工程量计算式、广联达算量模型、智多星清单计价表、清单差异对比分析表 | 根据发包人要求，对工程量和清单价进行对审，对审工作及时、结果准确；必须对对审前后的工程量和清单价进行差异分析，提交差异原因分析报告。 |
| 5 | 指标含量分析 | 消耗量指标表、造价指标表 | 根据发包人要求，对消耗量指标和造价指标进行分析，并提交分析报告和填写指定的消耗量指标表、造价指标表，指标分析及时、准确。 |
| 6 | 材料设备市场询价 | 材料设备询价单 | 根据发包人的要求，对需要询价的材料、设备进行市场询价并提交材料设备询价单，询价单提交及时、价格符合市场行情、程序符合发包人的要求。 |
| 7 | 设计方案优化建议 | 各方案的预算编制 | 提出工程设计方案的优化建议，各方案预算编制的编制与比选，预算编制及时、准确，建议合理，符合发包人成本控制的要求。 |
| 二、施工阶段造价咨询服务 |
| 1 | 变更方案优化建议 | 各方案的预算编制或审核 | 提出变更方案的优化建议，各方案预算的编制或审核与比选，预算编制或审核及时、准确，建议合理，符合发包人成本控制的要求。 |
| 2 | 现场签证计量 | 现场签证计量的审核 | 协助建设单位对工程现场签证计量进行审核确认，审核确认及时，工程量准确，程序符合发包人的要求。 |
| 3 | 审核工程量进度款 | 广联达算量模型、形象进度、工程进度款支付申请的审核 | 协助建设单位对施工单位提交的形象进度、工程进度款支付申请单进行审核，并确保进度款与工程形象进度一致。广联达算量模型、形象进度和工程进度款审核及时、准确。 |
| 4 | 材料设备市场询价 | 材料设备询价单 | 根据发包人的要求，对需要询价的材料、设备进行市场询价并提交材料设备询价单，询价单提交及时、价格符合市场行情、程序符合发包人的要求。 |
| 5 | 变更、签证的预估 | 变更、签证的预估报告 | 对合理性进行评审；对事项造价预估准确，依据充分；预估完成及时；提出建议。 |
| 6 | 变更、签证的结算 | 变更、签证的结算审核报告，变更、签证台帐 | 流程规范；对变更、签证的实施全程参与，现场核量；对事项结算计算准确，依据充分；签证结算采用一单一算，一月一清；分析变更、签证的原因和价值；台帐及时更新。 |
| 7 | 反索赔 | 反索赔报告 | 根据合同对施工单位违约提出反索赔，要求反索赔依据充分，违约金计算准确；反索赔采用一事一算，一事一清；分析违约事项发生的原因；台账及时更新。 |
| 8 | 设计方案比选 | 设计方案比选报告 | 对多方案经济性、合理性进行比选，要求计算准确，分析合理，为委托方推荐最优方案。 |
| 9 | 施工方案审查 | 施工方案审查报告 | 根据委托方要求，积极参与施工方案的论证和优化，在保证施工方案技术可行和安全的前提下，协作发包人选择经济合理的施工方案，为发包人提供降低造价的建议 |
| 10 | 动态成本分析 | 动态成本分析报告 | 根据委托方要求，定期提交动态成本分析报告，对工程成本进行回顾和总结，提交成本分析报告，对成本进行预测，做出成本预警和建议的解决方案。 |
| 三、竣工阶段造价咨询服务 |
| 1 | 结算初审 | 工程量计算式、广联达算量模型、智多星清单计价表、结算初审报告 | 流程规范；配合相关单位完善结算资料；结算初审完成及时，结果准确，节点符合发包人要求。 |
| 2 | 差异分析 | 差异分析报告 | 与合同价进行对比，按照委托方格式要求，对金额差异进行分析，并提交报告。 |
| 3 | 指标含量分析 | 消耗量指标表、造价指标表 | 根据发包人要求，对消耗量指标和造价指标进行分析，并提交分析报告和填写指定的消耗量指标表、造价指标表，指标分析及时、准确。 |
| 4 | 竣工决算的编制 | 竣工决算报告 | 根据发包人的要求，编制竣工决算报告，编制及时、准确，节点符合发包人要求。 |
| 5 | 工程成本后评估 | 工程成本后评估报告 | 回顾整个项目的实施情况，对工程进行成本后评估，以目标成本为视角总结项目成本管理的经验教训，提出未来项目的成本管理建议，提交工程成本后评估报告。 |

附件2

发包人向咨询人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关 事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

（发包人和咨询人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3

咨询人向发包人交付的全过程工程咨询成果文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

特别约定：

1、提供资料的完整性、准确性和时间须满足发包人的进度要求。咨询人相关专业人员必须无条件配合发包人各个阶段审查工作。

2、如发包人要求提供超过合同约定份数的成果文件，则咨询人仍应按发包人的要求提供。

附件4

咨询人主要咨询人员表

| 序号 | 拟任职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |  |

附件5

全过程工程咨询服务进度表

1、监理服务工作进度要求

咨询人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划1份，施工准备阶段提交；监理月报1份，每月5日提交；专项报告提交份数与时间根据现场实际情况而定。

2、全过程造价咨询服务进度要求

全过程造价咨询服务任务最迟完成时间表

| 序号 | 工作任务 | 需提交的成果 | 时间要求（日历天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 咨询人编审时间 | 发包人审核及咨询人完善 | 时间合计 |
| 一、设计阶段造价咨询服务 |
| 1 | 设计概算的审核、调整 | 设计概算审核报告 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | 施工图预算编制 | 工程量计算式、广联达算量模型、智多星清单计价表、施工图预算编制报告 | 按《浏阳市造价咨询中介机构管理办法》相关规定进行考核。 |
| 3 | 施工图预算审核 | 工程量计算式、广联达算量模型、智多星清单计价表、施工图预算审核报告 |  |
| 4 | 工程预算的对审 | 经对审的工程量计算式、广联达算量模型、智多星清单计价表、清单差异对比分析表 |  |
| 5 | 指标含量分析 | 消耗量指标表、造价指标表 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 材料设备市场询价 | 材料设备询价单 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | 设计方案优化建议 | 各方案的预算编制 | 3 | 2 | 5 |
| 二、施工阶段造价咨询服务 |
| 1 | 变更方案优化建议 | 各方案的预算编制或审核 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | 现场签证计量 | 现场签证计量的审核 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 审核工程量进度款 | 广联达算量模型、形象进度、工程进度款支付申请的审核 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | 材料设备市场询价 | 材料设备询价单 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | 变更、签证的预估 | 变更、签证的预估报告 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 变更、签证的结算 | 变更、签证的结算审核报告，变更、签证台帐 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | 反索赔 | 反索赔报告 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 设计方案比选 | 设计方案比选报告 | 3 | 2 | 5 |
| 9 | 施工方案审查 | 施工方案审查报告 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | 动态成本分析 | 动态成本分析报告 | 2 | 1 | 3 |
| 三、竣工阶段造价咨询服务 |
| 1 | 结算初审 | 工程量计算式、广联达算量模型、智多星清单计价表、结算初审报告 | 按《浏阳市造价咨询中介机构管理办法》相关规定进行考核。 |
| 2 | 差异分析 | 清单差异对比分析表 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | 指标含量分析 | 消耗量指标表、造价指标表 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 竣工决算的编制 | 竣工决算报告 | 15 | 5 | 20 |
| 5 | 工程成本后评估 | 工程成本后评估报告 | 15 | 5 | 20 |

附件6

工作任务委托单

编号：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工作任务内容 |  |
| 时间要求 | 最迟在 年 月 日完成 |
| 工作质量要求 |  |
| 移交资料清单 |  |
| 工程部或成控部（签名）： 时间： | 咨询单位（签名）： 时间： |

附件7

工作任务完成评分表

编号：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工作任务内容 |  |
| 提交成果 |  |
| 完成时间 |  |
| 完成评价与打分说明 |  |
| 工程部或成控部（签名）： 时间： | 咨询单位（签名）： 时间： |

附件8

全过程工程咨询服务费明细及支付方式

- 全过程工程咨询服务费总额：

本合同为固定综合单价合同。建筑面积暂定为48.88万平方米，监理、造价全过程工程咨询服务费用暂定总额为：人民币（大写）                 （¥            元）。

二、全过程工程咨询服务费总额构成：

本项目监理、造价全过程工程咨询服务费用具体分项价格详见下表：

| 序号 | 服务模块 | 计费基础（m2） | 综合单价 （元/m2） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理服务 | 暂定48.88万㎡，结算按实际竣工的房屋建筑面积。 |  |  | 房屋建筑面积为经施工图审查（或行政主管部门审批）后确定的房屋建筑面积。 |
| 2 | 设计阶段造价咨询服务 | 暂定48.88万㎡，实际按预算咨询成果完成的房屋建筑面积。 |  |  |  |
| 3 | 施工阶段造价咨询服务 | 暂定48.88万㎡，结算按实际竣工的房屋建筑面积。 |  |  |  |
| 4 | 竣工阶段造价咨询服务 | 暂定48.88万㎡，结算按实际竣工的房屋建筑面积。 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

三、综合单价所包含的咨询服务内容：

综合单价包含本项目相应监理、造价招标范围内所有工作内容，发包人不再另行支付其他费用。本项目监理、造价全过程工程咨询服务内容包括服务内容包括但不限于项目设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段、缺陷责任期阶段的土方工程、基坑支护工程、基础工程、主体结构工程、室内外装饰、幕墙、给排水、强电、弱电智能化、消防、燃气、暧通、空调、电梯安装、附属设施、设备安装、园林景观、亮化及室外附属配套（管网等）、构筑物、道路、钢结构（网架结构）等工程的监理、造价全过程工程咨询服务。具体服务内容如下：

1.监理服务：各单项单位工程（包括但不限于设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段、缺陷责任期）的监理，包括施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工监理、配套设备安装监理等。

2.造价咨询服务：项目设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段等各阶段全成本测算和咨询工作，包括但不限于以下工作内容：

（1）设计阶段造价咨询服务：①设计概算的审核、调整；②施工图预算（含工程量清单及计价文件）的编制或审核、调整；③提出工程设计方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；④设计阶段的其他造价咨询服务。

（2）施工阶段造价咨询服务：①协助建设单位对工程造价相关合同履行过程的管理；②提出工程施工变更方案的优化建议，各方案工程造价的编制或审核与比选；③协助建设单位对工程现场签证计量进行审核、确认；④审核工程进度款，并确保进度款与工程形象进度一致；⑤材料和设备调研询价；⑥施工过程的设计变更、工程签证、变更核价和工程索赔的处理；⑦协助建设单位进行投资分析、风险控制；⑧现场跟踪审计驻场服务；⑨施工阶段的其他造价咨询服务。

（3）竣工阶段造价咨询服务：①各类工程的竣工结算审核；②竣工决算的编制或审核；③建设项目后评价；④竣工阶段的其他造价咨询服务。

3.本合同项下的费用或合同价除非另外释明，均包含咨询人为完成本合同项下相关项目所应支出的差旅费、住宿费、聘请的商业顾问或者专家的顾问费、会务费、资料影印费用、税费等其他一切费用在内。

4、咨询人自行承担驻发包人办公所产生的一切相关费用，服务期间咨询人需自行提供必要的电脑及打印机存放于发包人处用于完成本合同工作所需，产权归咨询人所有，发包人仅提供造价驻场人员办公场所及驻场办公期间的伙食。

5、为确保项目咨询人造价咨询服务质量。预算编制或审核和结算初审质量以湖南金阳投资集团终审核准误差率为指标，确非自身原因造成项目超过控制比例的，咨询人应向湖南金阳投资集团提供建设单位的书面证明材料（分批实施咨询服务以分批次单独考核）。

（1）预算编制或审核若湖南金阳投资集团终审核准误差率超过±5%时，每增加0.1%，咨询人的设计阶段的造价咨询服务费在合同约定的基础上扣减1%；终审核准误差率超过±10%，则该项目的设计阶段的造价咨询服务费全部扣除。（误差率计算公式：〔咨询人预算编制或审核金额-湖南金阳投资集团造价评定金额〕÷湖南金阳投资集团评定金额×100%，四舍五入，取一位小数）。

（2）结算初审若湖南金阳投资集团终审核减率超过±3%，每增加0.1%，咨询服务费在合同约定的基础上扣减1%，直至全部扣完。（终审核减率的计算公式为：|咨询人初审审定金额-湖南金阳投资集团审定金额|÷咨询人初审审定金额×100%，四舍五入，取一位小数）。

（3）在造价咨询服务过程中，如因咨询人原因出现施工图预算清单漏项、工程取费错误等，每出现一次一般错误，咨询人向发包人交纳违约金0.1-0.5万元；每出现一次重大错误，咨询人向发包人交纳违约金1-3万元。

（4）因咨询人原因引起相关工程造价偏差在100万（含）以上的界定为重大错误，100万以下的界定为一般错误。

（5）咨询人提供工程造价咨询成果的进度达不到发包人要求的，发包人有权要求咨询人交纳0.1-1万元/次的违约金；经双方协商后，如咨询人仍不能按规定的时间提供合格成果的，发包人有权不支付相应咨询服务的酬金。

（6）咨询人应加强设计阶段、施工阶段和竣工阶段工程造价的控制，严防超概算现象的发生，如当前批次结算初审审定金额超过该批次工程概算金额中的工程费用，则扣除当前批次造价咨询费用全部未支付部分（即当前批次全部造价咨询费用的50%）。

四、全过程工程咨询服务费支付方式

1.监理服务费用支付方式：

| 付费次序 | 付费节点 | 付费额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 当前批次工程施工完±0.00并经基础验收合格后 | 当前批次的施工面积*中标综合单价*10% |  |
| 第二次付费 | 当前批次主体结构工程完成50% | 当前批次的施工面积*中标综合单价*20% |  |
| 第三次付费 | 当前批次主体结构工程完成验收合格后 | 当前批次的施工面积*中标综合单价*20% |  |
| 第四次付款 | 当前批次工程竣工验收合格后 | 当前批次的施工面积*中标综合单价*15% |  |
| 第五次付款 | 当前批次工程资料移交及工程结算终审完成后30日内 | 当前批次的施工面积*中标综合单价*32% |  |
| 最后付款 | 当前批次工程竣工验收合格满2年后 | 支付当前批次服务费余款 |  |

2.造价咨询费用支付方式：

| 付费次序 | 付费节点 | 付费额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 当前批次出具施工图预算审核报告并经法务内控部终审后 | 当前批次造价咨询服务费的10% |  |
| 第二次付费 | 当前批次工程施工完±0.00并经基础验收合格后 | 当前批次造价咨询服务费的10% |  |
| 第三次付费 | 当前批次主体结构工程完成50% | 当前批次造价咨询服务费的15% |  |
| 第四次付款 | 当前批次工程竣工验收合格后 | 当前批次造价咨询服务费的15% |  |
| 第五次付款 | 当前批次工程资料移交及工程结算初审完成后30日内 | 当前批次造价咨询服务费的25% |  |
| 第六次付款 | 当前批次工程结算终审完成后30日内 | 当前批次造价咨询服务费的20% |  |
| 最后付款 | 整个项目完成竣工决算、项目后评价后30日内 | 支付造价咨询服务费余款 |  |

五、全过程工程咨询服务延期服务费的计取和支付

1. 全过程工程咨询服务延期服务费的约定： ①因发包人原因引起暂停全过程工程咨询服务的，发包人应及时下达暂停服务指示，并相应顺延全过程工程咨询服务期，由此增加的相关费用包含在综合单价风险范围以内，不再另行计取全过程工程咨询服务延期服务费。②本项目发包人将采取分批次实施，若整个项目实际工期超过暂定建设工期不再另行计取全过程工程咨询服务延期服务费。

2. 全过程工程咨询服务延期服务费的支付：  无          。

六、投资节约奖励的支付方式（如有）：  无             。

附件9

全过程工程咨询服务费变更计费依据和方法

附件10

湖南金阳投资集团有限公司

工程监督管理考核办法

第一条  为进一步加强公司（含各子公司）工程建设项目监督管理工作，根据国家、省、市、园区建筑工程有关法律法规和《湖南金阳投资集团有限公司经营性建设项目管理办法》,结合我司实际制定本管理办法。

第二条  工程监督主体及工作任务

（一）集团公司法务内控部督促各子公司对建设管理的所有工程项目参建的各方主体，依据国家法律法规、规范标准、项目合同及集团公司相关文件进行定期和不定期的履约检查考核。参与工程项目技术交底会、分部验收、项目竣工验收、变更审查。根据需要参与重大重点工程项目工序验收。

（二）各子公司负责对各自建设管理的的所有工程项目参建的各方主体，依据国家法律法规、规范标准、项目合同、集团公司及子公司相关文件进行定期和不定期的履约检查考核。

（三）各项目的建设单位现场代表负责对所负责的所有工程项目参建的各方主体，依据国家法律法规、规范标准、项目合同、集团公司及相关文件进行日常履约检查考核。

（四）公司组建专业技术人才库，由公司及各子公司的各专业技术人员组成，对各项目实施中出现的专业技术问题、变更问题等抽取相应专业的人员对问题进行处理，详见附件：《湖南金阳投资集团有限公司专业技术人才库管理办法》。

第三条   工程监督问题处理手段及程序

（一）处理手段

1、书面通知，限期整改。

2、扣除违约金。

3、将责任单位上报园区财政局备案。

4、上报浏阳市住房和城乡建设局经开区分局（简称住建分局，下同）纳入浏阳市“黑榜”。

5、上报住建分局记责任单位“不良记录”。

所有处理通知单、报告文件及其附件、相应的回复资料与文件均需扫描上传至集团公司工程管理系统对应的工程项目。

（二）处理程序

1、原则上项目问题的处理（违约处罚）均由各建设单位依据合同及公司规章制度自行处理，但须报备集团公司法务内控部，将每次处理结果上传至网上工程管理系统。集团公司仅对建设单位项目的管理情况进行检查，对其余参建单位及现场情况进行抽查。

2、建设单位督促监理单位做好施工安全和文明施工的监控管理；对发现的问题及时要求监理单位督促施工单位进行整改，并跟踪落实。对于存在的严重隐患要以《工作联系单》的形式送达监理公司，由监理单位书面责令施工单位限期整改，并跟踪落实。

3、在每周的监理例会或其它工程会议上应要求监理讲评现场质量、安全、进度和文明施工的落实情况。

4、对于上级行政主管单位、集团公司及建设单位检查过程中发现的质量、安全隐患和文明施工问题，建设单位要求监理单位跟踪落实。

5、项目实施过程中存在现场代表或各子公司难以决策的问题，可由法务内控部组织集团公司内部相关专业人才集中讨论解决，或邀请外部专家进行解决。

6、各项目应在项目实施过程中，对出现的问题及解决措施（含变更签证）进行记录、汇总及事后分析，避免后期出现同类问题。所有记录需有书面痕迹管理。

第四条  工程监督对象及内容

（一）	勘察单位履约情况

勘察单位应按国家技术规范、行业标准和发包人的合同书约定及技术要求进行工程勘察，并对提交的勘察文件质量负责。如有以下情况按约定由我司书面通知勘察单位后进行如下处理：

1、由于勘察单位原因，延误了勘察文件交付时间。扣除勘察单位每天500元的延期违约金。

2、由于勘察单位原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察单位承担。并依照第1条扣除延期违约金。

3、出现第2条所述情况且项目已实施，如出现钻探点所在位置的实际地质情况与勘察报告不符的，每一个钻点扣除该项目勘察费的5%。因勘察失误造成工程返工或变更增加金额达到施工合同价的5%-10%（含5%，不含10%）时，扣除勘察单位30%的勘察费。因勘察失误引起工程变更造价增加金额在施工合同价的10%-15%（含10%，不含15%）的，勘察费减半支付；因勘察失误引起工程变更造价增加金额在施工合同价15%-25%（含15%，不含25%）的不支付勘察费；

因勘察失误引起工程变更造价增加金额在施工合同价25%以上的（含25%）的除不支付勘察费，另按变更增加金额的10%扣除勘察单位的违约金，并将勘察单位上报园区住建分局、园区财政局备案。

（二）设计单位履约情况

设计单位应按国家技术规范、行业标准和发包人的合同约定及技术要求进行设计。并对提交的设计文件的质量负责。如有以下情况按约定由我司书面通知设计单位后进行如下处理：

1、由于设计单位原因，延误了设计文件交付时间，应扣除设计人每天500元的延期违约金。

2、设计单位对设计文件出现的遗漏或错误负责补充或修改。由于设计单位设计失误造成工程质量缺陷，设计单位除负责采取补救措施外，造成工程变更造价增加金额在施工合同价5%-10%（含5%，不含10%）的，扣除30%的设计费；因设计失误引起工程变更造价增加金额在施工合同价10%-15%（含10%，不含15%）的，设计费减半支付；因设计失误引起工程变更造价增加金额在施工合同价15%-25%（含15%，不含25%）的不支付设计费；

因设计失误引起工程变更造价增加金额在施工合同价25%以上的（含25%）的除不支付设计费，另按因设计变更增加金额的10%扣除设计单位的违约金，并将该设计单位报园区住建分局、园区招标及审查中心备案。

3、应及时做好现场服务，项目负责人、注册建筑师、结构工程师应参加分部工程和单位工程验收。

（三）施工单位履约情况

工程施工单位应按照国家有关法律法规、行业标准、《湖南金阳投资集团安全文明施工标准》及项目施工合同要求认真履行职责，精心组织施工。工程项目实施全过程中（从接到工程中标通知书到工程竣工验收、交付完成及质保期满），各监督主体应根据国家有关法律法规、行业标准、施工合同、公司相关规章制度对施工单位进行督查管理。

1、项目部关键岗位人员实行押证上岗、并按投标文件及合同要求及时到岗，人证相符，确保按时履职。详见附件二：《湖南金阳投资集团有限公司工程项目关键岗位人员考勤实施细则》。

2、工程施工质量

施工单位应按设计图纸及国家有关技术规范组织施工，确保施工质量，并接受相关部门的监督检查。

（1） 因施工单位管理不善构成质量隐患或造成工程质量问题的，应按书面整改要求限期整改到位；经第二次督查如出现同一质量问题的除按要求进行返工整改外同时扣除违约金3000元。第三次督查如出现同一质量问题的，将该施工单位上报住建分局、园区财政局备案。

（2）关键部位、关键工序施工期间，施工单位关键岗位人员没有到岗的，第一次提出书面整改意见，并限期到岗。如后期出现同样的问题扣除违约金2000元／次。

（3）施工单位存在偷工减料行为或管理不慎造成一般质量事故及以上的，上报园区建工站。除按要求返工整改外且返工整改的所需的全部费用由施工单位负责并另扣除违约金 (按照造成损失金额的10%确定)，同时承担由此发生的其他法律责任。经督查如第二次再出现一般质量事故及以上的，将该施工单位上报住建分局、园区招标及审查中心备案。

（4） 施工方自检合格后应及时申请工序验收和分部分项工程验收。如未申报验收擅自进入下道工序施工的，建设单位和监理单位除对该分部分项工程或上道工序不予以确认质量外且对隐蔽工程工程量不予确认，另扣除违约金5000元。

3、工程施工安全

施工单位应按国家有关安全生产技术规范标准进行施工，配备专职安全员，建立完善齐全的安全生产台账，加大对重大危险源的监测防控力度，并接受相关部门的监督检查。

（1） 施工单位对安全生产管理意识淡薄，相关资料缺失较多或记录不规范不齐全者，第一次检查时提出书面整改意见并通知限期整改。逾期未完善相关资料，除再次限期整改外另扣违约金2000元。

（2） 施工现场未设置安全警示、禁令等标志标牌，未设置消防设施、未对施工现场存在的重大安全隐患进行及时排查处置、建设工地“三宝”“四口”“五临边”等安全防护未到位的，第一次检查时提出书面整改意见并通知限期整改。逾期，经检查未整改到位的，扣除违约金4000元，并要求再次整改。经第三次现场检查，如出现同样问题的，将该施工单位报住建分局、园区财政局备案。

（3） 因施工方管理不善造成人员受伤，但未达到一般安全事故标准的，第一次提出书面整改意见并通知限期整改。如第二次再次出现人员受伤的，扣除违约金3000元。如构成一般安全事故及以上的，按相关安全生产法律法规进行处理，并扣除违约金20000元（不含施工方承担的人员伤亡和财产损失赔偿责任）。同时将该施工单位上报住建分局、园区财政局备案。

4、工程施工工期

施工单位应根据合同工期编制工程施工总进度计划和各阶段施工进度计划。并接受相关部门的监督检查。

（1）非业主方原因、非不可抗力因素造成工期延误，扣除施工方每天500元的延期违约金。

（2） 非业主方原因、非不可抗力因素造成工期延误超过合同工期30%以上的。除按第一点条扣除违约金外，业主方可单方面终止合同，并将该施工单位上报住建分局、园区财政局备案。

（3） 建立开工报告、停工报告、复工报告制度，以此作为工期考核依据。

5、工程造价控制

施工单位应按项目施工合同及设计文件组织施工。如遇技术方案变更或工程量有较大增减需进行变更的，应按相关文件要求及时办理变更手续。

（1）施工单位未经业主方同意擅自变更设计方案的，除承担工程变更发生的所有费用及返工的全部费用外，另扣违约金4000元。

（2）在工程变更审批没有全部履行手续的情况下（抢险救灾项目除外），施工方擅自提早开工造成的所有费用及损失由施工单位自行承担，并扣除违约金2000元。

（3）施工单位串通监理单位做虚假签证的，除签证无效外，另按虚签金额的50%扣除违约金。虚签金额达50000元以上的，将该施工单位上报住建分局、园区财政局备案。

（4）工程签证计量原则上要求在工程完工后15个工作日内完成。有特殊情况的工程完工后不能超过30天。超过期限未签证计量的部分视为施工方自动放弃该项权利。工程验收后3个月内须提交完整的结算资料，有特殊情况的不能超过6个月（特殊情况是指：项目负责人生病住院、出国等情况或地震、海啸、政治事件等不可抗力的事件）。若超过约定时间在3个月内的（含3个月）提交资料的，扣除违约金3000元；若超过约定的时间3个月以上的，将该责任单位上报住建分局、园区财政局备案。（施工单位未提交结算资料，建设单位停止支付工程款）

6、文明卫生管理

施工单位应按照合同约定和上级有关文件要求，做好施工现场的文明卫生。

（1）项目驻地建设不规范不合理，未设置施工门楼、施工围挡、“五牌一图”等设施的，第一次检查时提出书面整改意见，并要求限期整改。逾期未整改到位，除继续整改外，扣除责任单位违约金3000元。

（2）施工现场若存在排污措施不到位、生活垃圾随地乱丢、环境恶劣、施工材料乱堆放、食堂卫生不达标的情况，第一次检查时提出书面整改意见并要求限期整改。逾期，经检查未整改到位，除继续整改外，扣除责任单位违约金2000元，经第三次检查，如出现同一问题的，将该责任单位上报住建分局、园区财政局备案。

(四)监理单位履约情况

工程监理单位应按照国家有关法律法规及项目监理合同开展工作。工作中如出现以下情况，按约由我司书面通知监理单位后进行如下处理。

1、监理部关键岗位人员实行押证上岗，并按监理合同要求及时到岗。详见附件二：《湖南金阳投资集团有限公司工程项目关键岗位人员考勤实施细则》。

2、工程建设期间，监理单位对应当执行旁站的关键部位、关键工序实行全过程现场旁站。如现场旁站没到位，第一次检查时提出书面整改意见，并限期到岗；如后期出现同样的问题，扣除违约金1000元／次。

3、工程项目如出现一般质量事故及以上的，监理单位在项目实施过程中未及时采取有效监管措施或弄虚作假的，将该责任单位上报住建分局、园区财政局备案。同时按相关的法律法规追究监理单位的法律责任；根据质量事故造成损失金额的5%扣除监理单位的违约金。

4、工程项目如出现一般安全事故及以上的，报园区建工站，园区招标及审查中心备案。并按相关的法律法规追究监理单位的法律责任。监理单位在项目实施过程中未及时采取有效监管措施或弄虚作假的，对该责任单位扣除违约金10000元。

5、因施工单位原因造成工期延误超过合同工期30%以上的，监理方如未及时采取有效监管措施的，追究监理单位管理责任，扣除违约金3000元。

6、监理单位违反原则与施工单位串通做工程虚假签证的，除签证无效外，另按虚签金额的50%扣除违约金。虚签金额达50000元以上的，将该监理单位上报住建分局、园区财政局备案。

(五)违约金扣除说明

上述条款中的“扣除违约金XX元”为最小扣款，可根据问题的严重程度增加扣款金额。

第五条   工程项目履约考核

1、每月由监理单位按照《施工项目部管理工作考核表》（附件三）对施工单位进行考核评分及情况分析，由总监理工程师签字确认盖项目监理章，上报建设单位（考核结果由现场代表上传至网上工程管理系统）。

2、每月由建设单位现场代表按照《监理工作考核表》（附件四）对监理单位进行考核，上报建设单位（考核结果由现场代表上传至网上工程管理系统）。

3、每季度由集团公司法务内控部组织，对所有工程建设项目参建单位的项目管理情况进行检查并发布考核情况通报，施工单位、监理单位分别按附件三、四执行。

第六条   其他

1、本办法自发布之日起正式实施。2016年7月29日印发的《浏阳经开区开发投资有限公司工程监督管理暂行考核办法》（浏经开投发〔2016〕5号）停止执行。

2、本办法与项目合同具有同等法律效力。本办法如与项目合同条款不一致的，以合同条款为准。本办法所述的违约条款在项目合同中未述明的，按本办法实行。

3、本办法共含四个附件。附件一：《湖南金阳投资集团有限公司专业技术人才库管理办法》；附件二：《湖南金阳投资集团有限公司工程项目关键岗位人员考勤实施细则》；附件三：《施工项目部管理工作考核表》；附件四：《监理工作考核表》。

4、本办法由集团法务内控部负责解释。

湖南金阳投资集团有限公司

工程项目关键岗位人员考勤实施细则

第一条  为了加强我司工程项目施工现场关键岗位人员的管理，规范市场秩序，提高施工、监理的管理水平，确保工程质量和安全生产，根据国家、省市有关建筑工程管理的法律法规、工程项目施工合同、监理合同等，并结合本公司的实际情况制定本细则。

第二条  本细则适用于我司及下属子公司负责建设管理的所有工程项目。

第三条  施工现场关键岗位人员包括：

（一）施工单位项目负责人（项目经理，下同）、技术负责人（总工，下同）、质检工程师、施工员（相关专业工程师）、专职安全员及中标通知书、施工合同约定的其他关键岗位人员等。

（二）监理单位总监理工程师、专业监理工程师及监理员等。

第四条  施工单位施工现场关键岗位人员应当遵守湘建〔2015〕57号文件和下列规定：

（一）项目负责人同期只能承担1个工程项目的施工任务，其执业工程规模按《建设部关于印发〔注册建造师执业工程规模标准（试行）的通知〕》（建设〔2007〕171号）的规定执行。

（二）项目负责人、技术负责人应在工程项目交工验收合格后，方可到其它工程项目任职。

（三）自提交投标文件之日起，至完成所承担工程（专项工程）交工验收之日止，施工单位不得擅自更换施工现场关键岗位人员，特殊情况确需更换，按以下规定处理：

1、关键岗位人员确因健康原因不能担任项目管理工作的，企业应出具（县）级及以上医院证明材料，经项目业主方同意并报浏阳市住房和城乡建设局经开区分局（简称住建分局,下同）审批备案。

2、工程因故停止建设，或停工三个月以上（包括签订合同协议书后，由于业主原因导致不能开工达三个月以上）施工单位可向业主方及住建分局报告关键管理人员调离或更换，经业主方和住建分局同意后被调离或更换的关键管理人员可以到其它工程项目任职。

3、关键管理人员因故被省市上级管理部门责令停止（暂停）上岗资格，或吊销资格证书，或被有关部门依法追究刑事责任，企业应予更换。

4、经备案更换后的关键管理人员资质等级、业绩不得低于原项目关键管理人员资质等级和业绩要求。

（四）施工承包企业技术负责人和分管质量安全的负责人不得兼任项目负责人。

第五条  施工单位项目部的所有从业人员只能承担1个工程项目的管理工作，不得在其他工程项目中兼职。除项目负责人、技术负责人外的其他关键岗位人员所负责的专业工程具备交工验收条件后，可到其他工程项目中任职。 施工单位项目负责人及技术负责人原则上不能变更，其他关键岗位人员更换或撤离时，应满足上级行政主管部门的相关政策文件要求，并征得项目总监理工程师、业主方同意，由住建分局批准后备案。

第六条  监理单位总监理工程师、专业监理工程师应当遵守下列规定：

（一）国家注册监理工程师可以在浏阳经开区同时担任不超过3个建设工程项目的总监理工程师。对在浏阳经开区同时担任多个项目总监理工程师的，监理单位应在其监理的各个建设工程项目现场配备总监理工程师代表。专业监理工程师、监理员同期只能在1个工程项目中任职。

（二）专业监理工程师承担的工程项目任务完成后，经项目业主书面同意，并报告住建分局批准并备案后可到其他工程项目中任职。

（三）总监理工程师原则上不允许变更，其他专业监理工程师和监理员必须变更时应满足上级行政主管部门的相关政策文件要求，经项目业主同意后，由住建分局批准后备案。

第七条  施工单位、监理单位施工现场关键岗位人员必须是本单位注册人员，不得同时在两个及以上单位任职。本单位人员是指与本单位有合法的人事劳动合同、工资以及社会保险（基本养老保险、医疗保险和工伤保险）关系，不得具有双重人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系。

第八条  考勤机按照下列规定配置和管理：

（一）考勤机选用技术较先进的人脸识别考勤机。

（二）为便于数据录入和管理，考勤机由公司法务内控部统一规格型号，项目业主统一购置，费用由施工单位承担。

（三）考勤机配置以施工标段（项目）为单位。考勤设备放置在承包商项目部驻地，由监理单位（无监理则由施工单位）落实专人负责管理，以确保考勤工作顺利进行。考勤机如出现人为损坏，被考勤单位需承担考勤机维修或更换的费用。

（四）考勤机出现故障应及时报告项目业主，并在3天内修复或更换，在此期间关键管理人员考勤录入延误或失败或数据丢失，应及时书面报告，不得进行人工补录更正。未报告或逾期未恢复考勤机考勤，考勤未录入视为人员未到岗。

第九条  人脸识别录入按照下列规定进行：

（一）人脸模板采集录入工作由法务内控部、项目建设单位现场组织。

（二）在工程项目施工前（专业监理工程师在专业监理工作开始前），在建设方组织的技术交底会上，施工、监理单位关键岗位人员应配合做好人脸模板采集录入工作。

（三）登记录入时，考勤人员必须本人到场，并携带本人身份证（原件、复印件各1份），岗位证书（原件、复印件1份）。经核实人证统一后才能采集人脸信息。

（四）不得使用密码考勤代替人脸考勤。

（五）关键岗位人员考勤实施后，当人员变更时，应及时将核准后的人员变更资料录入考勤机。

第十条  施工、监理单位关键岗位人员应认真履行岗位职责，确保出勤率。出勤率以天为统计单位。项目负责人和总监理工程师每月出勤不少于15天；其他关键岗位管理人员施工现场月出勤天数不少于22天。出勤天数以施工现场人脸识别考勤机考核为依据。关键岗位人员每天人脸录入不少于1次。录入时间段为早上6点至下午6点。关键岗位人员因病不能到岗的，需提交医院证明材料至业主方确认。如因业主方原因或不可抗力因素造成项目停工，关键岗位人员没有到岗的情况以业主方的签定的书面意见为准。以上两种情况可不列于考勤。但伤病住院期间须有经业主方、住建分局批准同意的其他人员到岗，并补录相关考勤信息。每年农历正月初一的前10日和后15日可不进行考勤统计。

第十一条  法务内控部每月月初到承包人驻地采集上个月的考勤数据，相关信息由施工单位项目负责人和总监理工程师签字确认。

第十二条  对于施工、监理单位采取擅自更换考勤机、伪造身份信息或其它弄虚作假的行为进行考勤的，按出勤率不符合规定处理，同时扣除违约金3000元,并上报住建分局。

第十三条  施工、监理单位关键管理人员出勤天数第一月考核达不到本细则要求的，视为关键岗位人员未履职或履职不到位。如施工单位关键岗位人员不到位，按每人每天2000元扣除违约金。监理单位关键岗位人员不到岗的，按每人每天1000元扣除违约金。连续三个月达不到本细则要求的，除扣除违约金外，上报住建分局。施工单位、监理单位关键岗位人员如未参加技术交底会、关键工序验收、竣工验收、工程项目履约考核评选、工程质量、安全生产等重要会议的，扣除施工单位每人2000元／次的违约金，扣除监理单位每人1000元／次的违约金。

第十四条  本细则自发布之日起正式生效；且与项目施工、监理合同具有同等法律效力。本细则如与项目合同条款不一致的，以合同条款为准。本细则所述违约的条款在项目合同中未述明的，按本细则实行。本细则由我司法务内控部负责解释。

监理工作考核表

文件编号：

| 标段 |  | 监理公司 |  | 日期 |  | 检查人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 考 核 内 容 | 检 查 要 求 | 检查情况 |
|  |  |  | 优 | 良 | 差 | 得分 |
| 办公区域 | 现场办公室(5分) | 用品摆放整齐，环境干净整洁,作好美化布置。注意安全防火、防盗措施。标识上墙。 |  |  |  |  |
|  | 文件管理(5分) | 资料有档案目录查询，各阶段资料齐全无遗漏按贯标要求整理归档，资料有收发记录 |  |  |  |  |
|  | 工具设备(5分) | 办公设备的配置符合合同要求，使用的检测工具的满足现场实际需要。仪器有专人保管保养，检测标识齐全，工具有固定场所摆放。 |  |  |  |  |
| 生活区域 | 文明与卫生(5分) | 居所干净整洁，实施卫生值日制度。与周围邻居关系和谐无矛盾，遵守当地物业管理部门的规定，无投诉事件。 |  |  |  |  |
| 监 理 工 作 检 查 | 图纸审核(5分) | 图纸审核工作细致认真，及时发现问题提出合理建议，保证建筑物的经济性、安全性、可靠性，减少工程变更、合同外项目付款，降低了工程投资或加快工程进度。 |  |  |  |  |
|  | 试件、原材料检验控制(5分) | 原材料、试件按规定做好取样复试，无不合格或未经检验的材料用于施工，实验资料收集完整。配合甲方对供应商作好考察和评审，对成品、半成品在生产过程中能主动深入现场，掌握生产的实际动态。 |  |  |  |  |
|  | 工程量审核(5分) | 审核无大失误，减少月报误差。对不符合质量要求的部位及时指出并采取相应措施。 |  |  |  |  |
|  | 工程质量控制(7分) | 对各过程施工内容，有系列性的监理实施细则。作好事前交底、事中检查、事后验收。手段合理有效。分部质量评定达到优良等级，无质量事故发生，有关部门检查无批评整改， |  |  |  |  |
|  | 文明安全施工(5分) | 制定管理措施，确定工作重点，明确内部分工。安全隐患及时发现并整改，现场无事故发生。 |  |  |  |  |
|  | 工程进度控制(7分) | 严格作好周、月、季度、年度进度计划的审批调整和回复，及时分析计划执行偏差，提出整改意见，并富有成效。由于其他非预见因素造成进度落后，能提出有合理有效措施使进度加快。 |  |  |  |  |
| 续 上 表 | 监理工作成果(5分) | 有施工合理化建议，加快进度或减少工程费用，或有监理成果文章在杂志上发表。 |  |  |  |  |
|  | 信息管理(5分) | 日记书写完整齐全及时，工作内容反映真实。每周及时作好例会或专项会议纪要。及时掌握和检查各类监理控制资料的规范性、完整性。 |  |  |  |  |
| 监 理 工 作 检 查 | 项目管理体系(8分) | 配备的人员年龄、资历合理，能胜任现场需要。项目的管理结构合理科学。监理公司定期对项目进行贯标检查，检查结果向甲方反馈。在新材料、新工艺的施工上有技术指导和支持。定期对员工进行业务和规范培训，开展职业道德和质量意识教育。 |  |  |  |  |
|  | 现场工作人员(6分) | 工作敬业认真，现场施工无脱班，出勤率完好。有施工问题及时协调解决不拖拉，为甲方作好服务与配合。认真执行廉政协议，员工未受到甲方或施工单位投诉。 |  |  |  |  |
|  | 合同检查(4分) | 协助业主作好合同的审批，保证工程顺利进行，消除产生索赔的诱因。检查各承包商合同的履约情况，并配合业主作好对各承包商合同履约情况的评审工作。 |  |  |  |  |
|  | 工序检查(5分) | 分阶段审查施工单位的施工组织设计，并有相应的监理实施细则指导监理人员开展工作。检查上道工序的完成情况，材料、人员的准备情况，相关手续、图纸资料是否健全、完备。 |  |  |  |  |
|  | 旁站、巡视和定期检查(7分) | 及时作好隐蔽验收检查的工作，监理工程师对现场施工情况熟悉了解。各分部、分项及时检查评定，对现场质量情况做到可控。复检、验收定位放线及时，定期作好建筑物的沉降观测。 |  |  |  |  |
|  | 甲供材料(设备)控制(5分) | 协助业主作好甲供材料的进场计划。材料(设备)进场审批无重大失误，配合甲方作好夜间材料进场交接验货.根据工程进展情况,分阶段提交各供货商供货的质量及进度考核情况报告,并作好施工单位对甲供材料管理工作的考评。 |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |

注：考核由每月由各项目现场代表根据日常工作情况综合打分。

附件11

浏阳市造价咨询中介机构管理办法

第一章  总则

第一条　为加强和规范政府投资建设项目造价咨询中介机构的监督管理，建立良好的市场秩序，合理控制造价，根据《浏阳市政府投资建设项目结算初审管理办法（试行）》（浏政办发〔2011〕16号）和《浏阳市政府投资建设项目预算编制机构管理实施办法》（浏财函〔2016〕28号），特制定本办法。

第二条　本办法所称政府投资建设项目，是指使用下列资金（或资产）投资的项目：

（一）本级财政预算资金。

（二）上级部门专项补助资金。

（三）国债资金。

（四）国际金融组织或外国政府贷款等政府主权外债资金。

（五）通过政府信用贷款或政府承诺偿还的方式所筹资金。

（六）国有资金占控股或者主导地位的资金。

（七）其他政府性资金或资产。

第三条　本办法所称中介机构，是指由市财政局按照公开、公平、公正、优胜劣汰的原则，通过公开招标确定的符合相关资质要求的，为政府投资建设项目提供预算编制和结算初审服务的中介机构。

第四条  入库中介机构的数量原则上保持25家（其中甲级10家，乙级15家），合作期间因考评淘汰形成的空缺，依据顺序从备选单位中补入。

第五条  未进入中介机构库的中介机构不得参与政府投资建设项目的预算编制及结算初审工作。

第六条  造价咨询服务费（以下简称咨询服务费）单项合同估算在20万元以下项目的预算编制及结算初审中介机构，必须从中介机构库中选定，咨询服务费单项合同估算在20万元（含）以上的，必须公开招标。

第七条  市财政局财政预决算（投资）评审中心（以下简称财评中心）负责中介机构的监督管理工作，具体包括建立中介机构库、遴选中介机构、审核咨询服务费、考核评价、协调处理与咨询服务有关事项等。

第二章  中介机构遴选

第八条  建设单位不得以任何形式自行委托中介机构库以外的中介机构进行预算编制及结算初审工作。

第九条  立项投资额在30万元（含）以上100万元（不含）以下的杆线迁移、装饰装修及维修改造项目；50万元（含）以上至500万元（不含）以下的房屋建筑、市政、仿古、园林绿化、土地整理、土地开发、土地治理、电力安装、通信、交通、水利等项目的预算编制，由建设单位在中介机构库中择优选择，其服务时限、咨询服务费及编制质量考核均按本办法执行。

第十条  立项投资额在100万元（含）以上的杆线迁移、装饰装修及维修改造项目；500万元（含）以上的房屋建筑、市政、仿古、园林绿化、土地整理、土地开发、土地治理、电力安装、通信、交通、水利等项目的预算编制需通过摇号方式在中介机构库中遴选中介机构。

第十一条  结算送审金额10万元（含）以上50万元（不含）以下的项目，由建设单位在中介机构库中择优选择中介机构（有内审机构且经过核准的可自行进行初审）初审。送审金额50万元（含）以上的项目需通过摇号遴选初审中介机构。

第十二条  集中遴选中介机构的具体流程如下：

（一）项目申报。所有需遴选中介机构进行预算编制及结算初审的项目，由建设单位按财评中心的要求提交完整资料并经审核后，填写《政府投资建设项目预算编制中介机构遴选申报表》（附件1）或《政府投资建设项目结算初审中介机构遴选申报表》（附件2）申报遴选中介机构。财评中心据此向入库的中介机构发布政府投资建设项目预算编制或结算初审遴选信息。

（二）摇号遴选。摇号当日，由财评中心与建设单位共同进行摇号遴选，市财政监督检查局派人监督遴选过程，核实遴选结果。

第十三条  现场摇号按如下方式进行：

（一）财评中心按送审时间的先后顺序对项目进行编号；

（二）中介机构有符合本办法第二十三条情形的，按规定相应增加或减少该机构当次遴选号；

（三）当一个中介机构在每个月内预、结算遴选机会取得两个项目业务后，本月不再参与遴选；

（四）同一中介机构不得同时承担同一项目的预算编制和结算初审服务。承揽或参与项目结算编制工作的中介机构须主动向财评中心声明回避该项目的初审服务遴选；

（五）对于少数特殊、技术要求高、复杂的项目，报市财政局同意后，建设单位可采取在库内择优选择3家或以上通过遴选或竞标的方式确定中介机构，进行预算编制或结算初审服务。

第三章  服务时限

第十四条  建设单位与中介机构必须在合同中约定服务时限，服务时限应根据委托项目内容、范围、专业特点、技术复杂程度、建设单位进度要求等约定。中介机构应当于收到财评中心交付的完整资料之日起，在合同约定时限内完成咨询任务。为便于双方合同的签订及履行，参照《湖南省建设工程造价管理办法》（湖南省人民政府令第192号）第十八条之规定，双方可在如下服务时限内约定（具体服务时限以双方合同约定为准）：

1．500万元（含）以下的工程项目，20日；

2．500万元（不含）以上2000万元（含）以下的工程项目，30日；

3．2000万元（不含）以上5000万元（含）以下的工程项目，45日；

4．5000万元（不含）以上1亿元（含）以下的工程项目，60日；

5．1亿元（不含）以上的工程项目，90日。

第十五条  中介机构应在合同约定的时间内完成预算编制或结算初审任务，确非自身原因造成项目延时完成的，中介机构应向财评中心提供建设单位认可的书面证明材料。

（1）预算编制如因自身原因导致项目延时完成的，前五天每延长一日，项目的咨询服务费按每天5%扣除，超过5天的，按每天10%扣除，直至该项目的咨询服务费全部扣除。

（2）结算初审如因自身原因导致延时完成的，以项目实际完成时间与合同约定完成时间相比，5天为一个时效控制段，每延长一个时效控制段，则项目的咨询服务费按一定比例递减（前5个时效控制

段延长时按1%递减，超过5个时效控制段以上部分则按5%递减，直至该项目咨询服务费全部扣除）。

第十六条  中介机构应配合财评中心按时限要求完成对审，财评中心对建设单位送审项目进行预算评审出具评审说明后：1亿元（含）以下项目中介机构应于收到财评中心评审说明之日起3个工作日内商建设单位完成对审；1亿元（不含）以上项目在5个工作日内完成。中介机构因自身原因对审延时，每延长一个工作日扣除咨询服务费的20%，直至该项目咨询服务费全部扣除为止。确非自身原因造成项目延时完成的，中介机构应向财评中心提供建设单位认可的书面证明材料。

第四章  咨询服务费核算

第十七条  咨询服务费的收取以《湖南省建设工程造价管理协会颁发的〈关于规范工程造价咨询服务收费的意见〉的通知》（湘建价协〔2016〕25号）为依据，各入库单位入库时承诺的下浮比例为上限，收取标准不得高于投标时的承诺标准，实际收费以签订的合同为准。

（1）收费实行差额定率累进制，低于1000元的按1000元计取；

（2）预算编制100万元（不含）以上的暂列金不计入计费基数，100万元（含）以下的暂列金由建设单位自行决定是否计入计费基数；

（3）市政、人防、水利、土地整理、土地开发、土地治理、电力、交通工程参照土建工程收费标准执行。1亿元（不含）以上的工程项目，按本收费标准的60%执行。

（4）结算初审核减比例超过15%或出现核增时，其超出部分的咨询服务费和核增收费由工程施工单位承担，并由建设单位负责在应付施工单位的工程款项中代扣代付。

（5）非公开招标项目的咨询服务费，由建设单位自行确定。

第十八条  咨询服务费由财评中心予以核定（非公开招标项目除外），建设单位凭委托合同和财评中心核定的《政府投资建设项目预算编制咨询服务费结算审核表》（附件3）或《政府投资建设项目结算初审咨询服务费结算审核表》（附件4）结算咨询服务费，未经财评中心核定之前，预付比例不得超过基本服务费的50%。

第十九条  合同约定咨询服务费包干的项目，包干费用不能超过入库单位承诺的收费标准。费用包干的项目，其考核仍按本办法执行，依考核结果核定咨询服务费。

第五章  考核评价

第二十条  中介机构应提供优质服务，在浏阳城区进行对审。使用与财评中心一致的造价软件，并在合同约定的时间内，优质高效地完成任务。如中介机构使用的造价软件与财评中心不一致，中介机构应提供该软件给财评中心评审时使用。

第二十一条  中介机构确保项目预算编制和结算初审质量。预算编制和结算初审质量以财评中心终审核准误差率为指标，确非自身原因造成项目超过控制比例的，中介机构应向财评中心提供建设单位的书面证明材料。

（1）预算编制若财评中心终审核准误差率超过±5%时，每增加0.1%，中介机构的咨询服务费在合同约定的基础上扣减1%；终审核准误差率超过±10%，则该项目的咨询服务费全部扣除。（误差率计算公式：〔中介机构预算编制金额-财评中心评定金额〕÷财评中心评定金额×100%，四舍五入，取一位小数）。

（2）结算初审若财评中心终审核减率超过±3%且核减金额超过3万元时，每增加0.1%，咨询服务费在合同约定的基础上扣减1%，直至全部扣完。（终审核减率的计算公式为：|中介初审审定金额-财评中心审定金额|÷中介机构初审审定金额×100%，四舍五入，取一位小数）。

第二十二条  财评中心每季度对中介机构的质量进行考核，不定期对中介机构进行集中考核，考核评价以打分的形式进行，二项分值所占比例分别为70%、30%。

（1）质量考核评价主要考核误差率、完成时限、支持性材料考评等（见附件5）,实行一项目一考核。

（2）集中考核评价主要考核办公场所、职业操守、专业人员配备及浏阳区技术负责人的履职情况、服务态度及投诉核定等（见附件6）。

（3）年度综合考核评分排名最后的中介机构，实行末位淘汰。

（4）连续三年综合考核评分排名前三的中介机构，下期入库时加3分。

第二十三条  财评中心根据考核结果对中介机构实行相应奖惩，并进行通报。

（1）中介机构连续两个季度质量超差次数为零的，下个季度增加一次遴选机会；

（2）中介机构预算编制质量控制不严的，每出现一次编制质量误差超过±5%的，扣减该机构3个月的编制遴选机会；每出现一次编制质量误差超过±10%的，扣减该机构6个月的编制遴选机会；

（3）中介机构结算初审控制不严的，每出现一次初审质量误差超过±3%且核减金额超过3万元的，扣减该机构3个月的初审遴选机会；每出现一次初审质量超过±6%且核减金额超过5万元的，扣减该机构6个月的结算初审遴选机会。

第二十四条  财评中心应公平、公正、客观地对中介机构进行考核。中介机构对考核结果有异议可在结果公布之日起3个工作日内向财评中心提出书面申诉。经查实，属考核结果不当的，应取消或变更考核结果，并书面通知各相关单位。争议无法解决的，中介机构可向市住建局提出复议。

第六章  中介机构监督管理

第二十五条  在预算编制或结算初审过程中，各中介机构应接受财评中心的业务指导和监督管理，认真遵守评审纪律，努力提供优质服务。

第二十六条  财评中心在评审过程中，如需中介机构配合对审或提供相关资料的，中介机构不得以任何理由拒绝。

第二十七条  咨询合同解除条件

（一）因建设单位资料缺失，程序不到位等原因造成中介机构无法按时、按质出具咨询报告，中介机构提出解除合同的，须经财评中心核实；

（二）因中介机构出现第二十八条中的任一条行为，经建设单位或利害关系人举报，财评中心核实属实的；

（三）合同法规定的其他解除条件。

第二十八条  经查实，中介机构有下列行为的，由财评中心会同相关单位取消其定点资格并报行业主管部门处理。

（一）在开展受托工作过程中，存在严重工作过失，造成重大损失或不良影响的；

（二）无特殊原因，临时替换项目从业人员，造成不良后果的；

（三）违反有关法律法规，被司法机关或行政监督等部门处罚的；

（四）在开展工作过程中，与项目施工单位串通弄虚作假或提供虚假报告的；

（五）挂靠或将受托的工作任务转包给其他中介机构的；

（六）接受施工单位财物、礼品或有价证券的；

（七）注册多家中介机构且入围，开展造价咨询业务时实为几块牌子一套人马的；

（八）随意更换浏阳地区技术负责人且非同等条件替换的；

（九）年内预算编制质量误差超过±5%达三次或超过±10%达2次或超过20%达1次的；

（十）年内结算初审质量误差超过±3%且核减金额超过3万元达3次或超过±6%且核减金额超过5万元达2次或超过±12%达1次的；

（十一）法律、法规禁止的其他行为。

第七章   附则

第二十九条  国家、行业、部门有规定的从其规定。

第三十条  本办法自2018年1月1日实施。

第三十一条  本办法由市财政局负责解释。

附件：1、政府投资建设项目预算编制中介机构遴选申报表.doc

2、政府投资建设项目结算初审中介机构遴选申报表.doc

3、政府投资建设项目预算编制咨询服务费结算审核表.doc

4、政府投资建设项目结算初审咨询服务费结算审核表.doc

5、质量考核评价表.doc

6、集中考核评价表.doc

# 第五章  技术标准和要求

一、项目概况

1. 项目名称：浏阳经开区产业新城•长沙智中心建设项目监理、造价全过程咨询服务。

2. 项目位置：浏阳经济技术开发区东片区。

3. 项目概况：浏阳经开区产业新城•长沙智中心建设项目监理、造价全过程咨询服务是集生产厂房、办公、科研孵化及公共配套设施为一体的生态、智慧型产业园。建设内容包括标准化厂房、研发中心、科研孵化、展示办公、公共租赁、总部办公、4.0社区、服务之家、运动馆、架空车库等。总用地面积约493.74亩，总建筑面积约48.88万平方米。工程投资约15亿元。

二、全过程咨询服务内容

本项目监理、造价全过程工程咨询服务，包括：

1.监理服务：各单项单位工程（包括但不限于设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段、缺陷责任期）的监理，包括施工及保修阶段的质量控制、投资控制、进度控制、组织协调、合同管理、安全文明施工监理、配套设备安装监理等。

1.1监理职责（包括但不限于）：

（1）质量控制：

①在开工前和施工过程中，监理工程师必须检查用于工程的材料、构配件、设备，对不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的，有权拒绝使用并督促运出工地现场；

②对不符合合同和质量标准的工序、分项、分部工程和不安全施工作业，有权通知承包人暂时停工整改、返工，直至合格；

③对承包人的检验、测试工作进行全面监督。有权利用承包人或自备的测试仪器设备，对工程质量进行检验，凭数据对工程质量进行监理；

④监理人员按施工程序实行旁站，对每道工序、每个部位进行质量监督和现场检查，对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班监督，对质量符合合同规定的部分和全部工程予以签认。对不符合质量要求的工程，有权要求承包人返工或采取其它补救措施，以达到合同规定的技术要求；

⑤定期向发包人职能部门填报质量报表。

（2）进度控制：

①由总监理工程师审查承包人在开工前提交的总体施工进度计划、资金流动计划和总说明，以及在施工阶段提交的各种详细计划和变更计划，报发包人批复；

②由总监理工程师审查承包人根据总体进度计划编制的年度计划、季度计划，报发包人批准下达；

③在施工过程检查和监督计划的实施，当工程未能按计划进行时，必须要求承包人调查或修改计划，并通知承包人采取必要的措施，加快施工进度，以使实际工种进度符合施工合同的要求。

（3）投资控制：

①按合同规定审查、签发中期支付证书及合同中止后的支付证书，报发包人审批。对不符合合同文件质量要求的工程项目费用，有权暂拒支付，直到上述项目的施工质量达到要求；

②按合同、施工图纸和变更图纸及时、准确的对工程量进行签证，在施工过程中发现投资超合同应及时通知发包人；

③对承包人提交的工程结算进行审核，并对其真实情况负责，发包人终审发现监理人重大审核偏差，将由监理人承担直接损失。；

④编制财务支付月报告和材料供应、机械设备进场月报表，报发包人汇总。

（4）安全管理

①认真审核承包人的施工组织设计、安全管理技术方案措施，并提出意见；

②加强平常工程现场安全生产的监督，安全防护用品的使用；

③对工程局部施工的安全隐患，督促承包人先提出措施，经审核后监督落实；

④组织督促承包人加强平常的安全生产教育。

（5）合同管理：

①与发包人共同主持召开开工前的第一次工作会议和施工阶段的旬、月、季度生产调度会，并签发会议记录，有权参加承包人为实施合同组织的有关会议、协调工地各承包人（含指定分包人）的有关联席会议；

②对工程项目做出必要地变更或决定，应按变更的审批程序、权限，核实工程量及单价和价格，经发包人审批后下达变更令；

③对承包人提出的工期延长或费用索赔，应就其申述的理由查清全部情况并根据合同规定程序审核延长工期或索赔款项，报发包人审批；

④总监理工程师审查分包人资格和分包工程的类型、数量、报发包人批准。

⑤监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量是否与投标文件相符，对不相符或不称职的主要技术、管理人员，监理工程师有权提出更换要求；

⑥对承包人的主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查，由于施工机械设备的原因影响工程和工期、质量的，监理工程师有权要求承包人更换或要求停止支付。

1.2提交报告

监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划应在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送发包人，份数1份，监理月报在每个月的5号前提交1份，约定的专项报告按既定时间提交，其余往来文件及时提交，一般不少于2份。

2.造价咨询服务：项目设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、竣工阶段等各阶段全成本测算和咨询工作，包括但不限于以下工作内容：

（1）设计阶段造价咨询服务：①设计概算的审核、调整；②施工图预算（含工程量清单及计价文件）的编制或审核、调整；③提出工程设计方案的优化建议，各方案工程造价的编制与比选；④设计阶段的其他造价咨询服务。

（2）施工阶段造价咨询服务：①协助建设单位对工程造价相关合同履行过程的管理；②提出工程施工变更方案的优化建议，各方案工程造价的编制或审核与比选；③协助建设单位对工程现场签证计量进行审核、确认；④审核工程进度款，并确保进度款与工程形象进度一致；⑤材料和设备调研询价；⑥施工过程的设计变更、工程签证、变更核价和工程索赔的处理；⑦协助建设单位进行投资分析、风险控制；⑧现场跟踪审计驻场服务；⑨施工阶段的其他造价咨询服务。

（3）竣工阶段造价咨询服务：①各类工程的竣工结算审核；②竣工决算的编制或审核；③建设项目后评价；④竣工阶段的其他造价咨询服务。

2.1本合同的建设工程全过程造价咨询业务自合同签订之日起开始实施，至项目后评价全部完成日终结。

2.2咨询人派驻现场咨询人员的现场服务起止时间：按发包人要求时间进场到建筑工程竣工验收备案后3个月。

2.3发包人将根据具体的工作内容向咨询人下达《工作任务委托单》，委托单中将规定具体任务的完成工期和质量要求，咨询人提交的咨询成果必须达到发包人的工期和质量要求，否则将视为违约，扣减服务酬金作为违约金，同时，发包人有权要求咨询人对咨询成果质量进行整改，直至发包人认可为止。

2.4在发包人委托的工作有需要时，咨询人承诺愿意采取加班、放弃休息日、节假日全力以赴在约定时间内完成发包人委托的工作。

2.5造价咨询服务主要任务、提交成果及质量要求。

| 序号 | 工作任务 | 需提交的成果 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、设计阶段造价咨询服务 |
| 1 | 设计概算的审核、调整 | 设计概算审核报告 | 对设计单位编制的概算进行审核并出具概算审核报告，审核及时、准确，节点符合发包人要求等。 |
| 2 | 施工图预算编制 | 工程量计算式、广联达算量模型、智多星清单计价表、施工图预算编制报告 | 根据发包人的要求，编制施工图预算，清单编制及时、准确，节点符合发包人要求，工程量计算准确等。 |
| 3 | 施工图预算审核 | 工程量计算式、广联达算量模型、智多星清单计价表、施工图预算审核报告 | 根据发包人的要求，对施工单位编制的工程量计算式和施工图预算（含工程量清单及计价文件）进行审核，审核工作及时、结果准确；必须对核对前后的工程量和清单价进行差异分析，提交差异原因分析报告，提供材料设备表清单等。 |
| 4 | 工程预算的对审 | 经对审的工程量、广联达算量模型、智多星清单计价表、清单差异分析报告 | 根据发包人要求，对工程量和清单价进行对审，对审工作及时、结果准确；必须对对审前后的工程量和清单价进行差异分析，提交差异原因分析报告。 |
| 5 | 指标含量分析 | 消耗量指标表、造价指标表 | 根据发包人要求，对消耗量指标和造价指标进行分析，并提交分析报告和填写指定的消耗量指标表、造价指标表，指标分析及时、准确。 |
| 6 | 材料设备市场询价 | 材料设备询价单 | 根据发包人的要求，对需要询价的材料、设备进行市场询价并提交材料设备询价单，询价单提交及时、价格符合市场行情、程序符合发包人的要求。 |
| 7 | 设计方案优化建议 | 各方案的预算编制 | 提出工程设计方案的优化建议，各方案预算编制的编制与比选，预算编制及时、准确，建议合理，符合发包人成本控制的要求。 |
| 二、施工阶段造价咨询服务 |
| 1 | 变更方案优化建议 | 各方案的预算编制或审核 | 提出变更方案的优化建议，各方案预算编制的编制或审核与比选，预算编制或审核及时、准确，建议合理，符合发包人成本控制的要求。 |
| 2 | 现场签证计量 | 现场签证计量的审核 | 协助建设单位对工程现场签证计量进行审核确认，审核确认及时，工程量准确，程序符合发包人的要求。 |
| 3 | 审核工程量进度款 | 广联达算量模型、形象进度、工程进度款支付申请的审核 | 协助建设单位对施工单位提交的形象进度、工程进度款支付申请单进行审核，并确保进度款与工程形象进度一致。广联达算量模型、形象进度和工程进度款审核及时、准确。 |
| 4 | 材料设备市场询价 | 材料设备询价单 | 根据发包人的要求，对需要询价的材料、设备进行市场询价并提交材料设备询价单，询价单提交及时、价格符合市场行情、程序符合发包人的要求。 |
| 5 | 变更、签证的预估 | 变更、签证的预估报告 | 对合理性进行评审；对事项造价预估准确，依据充分；预估完成及时；提出建议。 |
| 6 | 变更、签证的结算 | 变更、签证的结算审核报告，变更、签证台帐 | 流程规范；对变更、签证的实施全程参与，现场核量；对事项结算计算准确，依据充分；签证结算采用一单一算，一月一清；分析变更、签证的原因和价值；台帐及时更新。 |
| 7 | 反索赔 | 反索赔报告 | 根据合同对施工单位违约提出反索赔，要求反索赔依据充分，违约金计算准确；反索赔采用一事一算，一事一清；分析违约事项发生的原因；台账及时更新。 |
| 8 | 设计方案比选 | 设计方案比选报告 | 对多方案经济性、合理性进行比选，要求计算准确，分析合理，为委托方推荐最优方案。 |
| 9 | 施工方案审查 | 施工方案审查报告 | 根据委托方要求，积极参与施工方案的论证和优化，在保证施工方案技术可行和安全的前提下，协作发包人选择经济合理的施工方案，为发包人提供降低造价的建议 |
| 10 | 动态成本分析 | 动态成本分析报告 | 根据委托方要求，定期提交动态成本分析报告，对工程成本进行回顾和总结，提交成本分析报告，对成本进行预测，做出成本预警和建议的解决方案。 |
| 三、竣工阶段造价咨询服务 |
| 1 | 结算初审 | 工程量计算式、广联达算量模型、智多星清单计价表、结算初审报告 | 流程规范；配合相关单位完善结算资料；结算初审完成及时，结果准确，节点符合发包人要求。 |
| 2 | 差异分析 | 差异分析报告 | 与合同价进行对比，按照委托方格式要求，对金额差异进行分析，并提交报告。 |
| 3 | 指标含量分析 | 消耗量指标表、造价指标表 | 根据发包人要求，对消耗量指标和造价指标进行分析，并提交分析报告和填写指定的消耗量指标表、造价指标表，指标分析及时、准确。 |
| 4 | 竣工决算的编制 | 竣工决算报告 | 根据发包人的要求，编制竣工决算报告，编制及时、准确，节点符合发包人要求。 |
| 5 | 工程成本后评估 | 工程成本后评估报告 | 回顾整个项目的实施情况，对工程进行成本后评估，以目标成本为视角总结项目成本管理的经验教训，提出未来项目的成本管理建议，提交工程成本后评估报告。 |

三、全过程咨询服务进度要求

1、监理服务工作进度要求

咨询人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：监理规划1份，施工准备阶段提交；监理月报1份，每月5日提交；专项报告提交份数与时间根据现场实际情况而定。

2、过程造价咨询服务进度要求

全过程造价咨询服务任务最迟完成时间表

| 序号 | 工作任务 | 需提交的成果 | 时间要求（日历天） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 咨询人编审时间 | 发包人审核及咨询人完善 | 时间合计 |
| 一、设计阶段造价咨询服务 |
| 1 | 设计概算的审核、调整 | 设计概算审核报告 | 5 | 2 | 7 |
| 2 | 施工图预算编制 | 工程量计算式、广联达算量模型、智多星清单计价表、施工图预算编制报告 | 按《浏阳市造价咨询中介机构管理办法》相关规定进行考核。 |
| 3 | 施工图预算审核 | 工程量计算式、广联达算量模型、智多星清单计价表、施工图预算审核报告 |  |
| 4 | 工程预算的对审 | 经对审的工程量计算式、广联达算量模型、智多星清单计价表、清单差异对比分析表 |  |
| 5 | 指标含量分析 | 消耗量指标表、造价指标表 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | 材料设备市场询价 | 材料设备询价单 | 3 | 1 | 4 |
| 7 | 设计方案优化建议 | 各方案的预算编制 | 3 | 2 | 5 |
| 二、施工阶段造价咨询服务 |
| 1 | 变更方案优化建议 | 各方案的预算编制 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | 现场签证计量 | 现场签证计量的审核 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 审核工程量进度款 | 广联达算量模型、形象进度、工程进度款支付申请的审核 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | 材料设备市场询价 | 材料设备询价单 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | 变更、签证的预估 | 变更、签证的预估报告 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | 变更、签证的结算 | 变更、签证的结算审核报告，变更、签证台帐 | 5 | 2 | 7 |
| 7 | 反索赔 | 反索赔报告 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 设计方案比选 | 设计方案比选报告 | 3 | 2 | 5 |
| 9 | 施工方案审查 | 施工方案审查报告 | 3 | 2 | 5 |
| 10 | 动态成本分析 | 动态成本分析报告 | 2 | 1 | 3 |
| 三、竣工阶段造价咨询服务 |
| 1 | 结算初审 | 工程量计算式、广联达算量模型、智多星清单计价表、结算初审报告 | 按《浏阳市造价咨询中介机构管理办法》相关规定进行考核。 |
| 2 | 差异分析 | 清单差异对比分析表 | 5 | 3 | 8 |
| 3 | 指标含量分析 | 消耗量指标表、造价指标表 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 竣工决算的编制 | 竣工决算报告 | 15 | 5 | 20 |
| 5 | 工程成本后评估 | 工程成本后评估报告 | 15 | 5 | 20 |

四、全过程咨询服务人员配置要求

| 类别 | 岗位 | 人数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全过程 | 项目负责人 | 1人 |  |
| 造 价 | 项目造价负责人 | 1人 |  |
|  | 服务团队 | 土建专业造价工程师 | 5人 |  |
|  |  | 安装专业造价工程师 | 2人 |  |
|  | 驻场人员 | 土建专业造价工程师 | 1人 | 1、土建专业造价工程师每周驻场5天，安装专业造价工程师每周驻场3天，驻场人员须经建设单位面试确认。 2、驻场人员要求能独立完成施工图预算、变更核价、材料询价、现场计量、进度款支付审核和结算审核。 3、熟练使用广联达算量软件、智多星计价软件。 |
|  |  | 安装专业造价工程师 | 1人 |  |
| 监理 | 项目监理负责人 | 1人 |  |
|  | 其他人员 | 按湘建建〔2015〕57号文件（或省住建厅最新发布的文件）的要求，在工程实施时根据项目需求配备到位，并及时到建设行政主管部门备案。 | 按照本项目需要，各专业配置合理并满足招标项目报建需要。拟任专业监理工程师须具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书或湖南省监理工程师证书或湖南省专业监理工程师培训合格证书,且无在监项目。拟任监理员具有房屋建筑工程专业国家注册监理工程师证书或湖南省监理工程师证书或湖南省专业监理工程师培训合格证书或湖南省监理员证书，且无在监项目 |

4、招标人根据需要在实施过程中有权对招标范围进行适当调整或增减。投标人不得有异议并不能以此进行索赔。

# 第六章  投标文件格式

全过程工程咨询

投  标  文  件

投标人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年    月   日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、项目管理机构

五、资格审查资料

六、全过程工程咨询实施大纲

七、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了            （项目名称）全过程工程咨询招标文件的全部内容，我方愿以投标函附录的报价，按合同约定提供本项目全过程工程咨询服务，服务期为          ，质量达到                      。

2．我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同约定的工作内容。

（5）我方在此声明：我方近三年没有因违法或不诚信行为而被政府或业主宣布取消投标资格的记录。

（6）我方在此承诺：我方拟派往本项目的所有人员均为我单位人员。其他承诺：我方完全响应招标文件的要求，接受招标文件中的合同条款。

4．                                          （其他补充说明）。

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

年       月       日

（二）投标文件真实性和不存在限制投标情形的声明

（招标人名称）：

我方在此声明，所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。

经我方认真核查，本投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。

我方承诺，如存在以上两种虚假投标行为，我方自愿按第二章“投标人须知前附表”第10.3项和其他有关规定承担责任。

单位名称：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字或盖章）

年       月       日

- 投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 投标总报价 | 全过程咨询服务费暂定总价：（大写） ， （小写） 元。 |  |
|  |  | 监理服务分项报价 | 监理服务综合单价 元/㎡，暂定监理费总价 元。 | 暂定48.88万㎡，结算按实际竣工的房屋建筑面积计算。 |
|  |  | 造价咨询服务分项报价 | 设计阶段造价咨询服务综合单价 元/㎡，暂定设计阶段造价咨询服务费总价： 元。 | 暂定48.88万㎡，实际按预算咨询成果完成的房屋建筑面积计算。 |
|  |  |  | 施工阶段造价咨询服务综合单价 元/㎡，暂定施工阶段造价咨询服务费总价： 元。 | 暂定48.88万㎡，结算按实际竣工的房屋建筑面积计算。 |
|  |  |  | 竣工阶段造价咨询服务综合单价 元/㎡，暂定竣工阶段造价咨询服务费总价： 元。 |  |
| 2 | 项目总负责人 |  |  |
| 3 | 项目造价负责人 |  |  |
| 4 | 总监理工程师 |  |  |
| 5 | 服务期 |  |  |
| 6 | 质量标准 |  |  |
| 7 | 是否接受招标文件中的合同条款 | 是 |  |
| 8 | 投标有效期 | 天数: 日历天（从投标截止之日算起） |  |
| 9 | 是否响应招标文件中的技术标准及要求 | 是 |  |
| 10 | 是否响应招标文件中的招标范围 | 是 |  |

（四）投标承诺书

_______________________（招标人名称）：

1、投标担保
   经慎重研究，我公司参与你方组织的               (工程名称)项目的招标投标，我方承诺严格按照《招标投标法》及其实施条例等法律法规和政策文件的要求，履行投标义务
  如果发生不履行相关投标义务的行为，自愿接受按法律法规和招标文件作出的处理。
2、一旦中标，承诺关键岗位人员配备符合国家相关规定及建设单位要求。
3、我方承诺拟派的项目总负责人、造价负责人、总监理工程师、总监代表(如有,总监理工程师有在监时需配备)和专业监理工程师、驻场管理人员能够到位履行职责。如不能到位，招标人向建设行政主管部门申请记录不良行为，我方自愿接受处罚。

投  标  人：         （全称）       （盖单位公章）

法定代表人：                         （签字或盖章）

地      址:                         
              电      话:                         
              传      真:

年    月    日

注：开标时，由投标人的法定代表人（或本项目授权委托代理人）单独携带一份原件现场递交。

## 二、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月      日

经营期限：

姓名：             系                           （单位名称）的法定代表人（职务：            电话：                  ）。

特此证明。

单位名称：                           （ 盖单位章）

年       月       日

附法定代表人身份证复印件或扫描件

注：如由法定代表人亲自到场，则“法定代表人身份证明”需由法定代表人另外单独携带一份原件至开标现场。

## 三、授权委托书

本人            （姓名）系                        （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，在本项目招标、投标、评标、合同签署等活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至第二章“投标人须知”前附表3.3.1规定的“投标有效期”结束为止。

代理人无转委托权。

附:（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件或扫描件

（2）委托代理人身份证复印件或扫描件

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：         （签字或盖章）               （身份证号）

委托代理人：         （签字）               （身份证号）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

年       月       日

注：如为授权委托代理人到场，则“授权委托书”、 “法定代表人身份证明”需由授权委托代理人另外单独携带一份原件至开标现场。

## 四、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 序号 | 拟任职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 职称 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |  |  |

注：表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

（二）主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

注：

以上人员应附上岗证、职称证（如有）、身份证等的复印件或扫描件。拟任项目项目总负责人、造价/监理专业负责人另须附社保证明材料或相编证明的复印件或扫描件。

附人员业绩参见第三章评标办法

## 五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |
| 企业资质等级 |  |
| 营业执照号【或统一社会信用代码）】 |  |
| 注册资金 |  |
| 开户银行及账号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：（1）投标人应填写此表；

（2）本表后应附投标人企业营业执照副本（事业单位法人证书）、资质证书副本，湖南省外企业须提供“湖南省住房和城乡建设网”省外入湘企业基本情况登记查询截图打印件或在有效期内的入湘中介服务登记证复印件或扫描件。

（5） 《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33 号）、《工商总局等五部门关于贯彻落实<国 务院办公厅关于加快推进“五证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字〔2016〕 150 号）等规定，统一代码设计为 18 位。在规定的过渡期内，未转换的旧登记证（照）没 有统一社会信用代码的，填写原营业执照号码。

（二）类似工程业绩表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同类型 | 注：填列全过程工程咨询或项目管理或项目代建类合同、监理合同、造价咨询合同。 |
| 合同价格 |  |
| 业绩认定时间 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：（1）每个业绩项目须单独填表，宜标明序号并附类似工程业绩证明材料复印件;类似业绩详见第三章企业业绩相关要求。

（三）资格审查或评标要求的其他资料

注:依据本招标文件第三章评标办法相关要求,附企业综合实力评分标准及其他评分标准中要求的要求的各类加分证明材料复印件或扫描件(没有可不附；未附或少附均不得分)。

备注：投标人如遇重复提供材料，可以只提供一次。

## 六、全过程工程咨询服务实施大纲

投标人应按招标文件要求编制本项目全过程工程咨询服务实施大纲，全过程咨询服务实施大纲宜包括以下内容：

项目概况

进度管控

信息管控

安全管控

质量管控

技术管理

人员管理

重点难点分析

风险管理

合同管理

投资管理

注：格式、内容由投标人根据本招标文件相关部分的要求自行编制。

## 七、其他材料

投标人认为需提供的其他材料，不作具体要求，如没有则填‘无’。