启东市中医院医技楼四楼会议室改造工程

招 标 文 件

招 标 人：启东市中医院

代理机构：南通正元工程项目管理有限公司

2020年8月18日

目     录

一、招标公告

二、投标须知

三、建设工程施工合同

四、投标文件格式

五、工程量清单

第一章 工程建设项目招标公告

1、启东市中医院医技楼四楼会议室改造工程已经批准建设，工程所需资金来源为财政拨款。现对该项目工程施工进行公开招标，择优选定承包人。

2、南通正元工程项目管理有限公司具体负责本工程的招标事宜。

3、工程概况

（1）工程地点：启东市中医院内；

（2）工程规模：估算投资6万元；

（3）工期：20日历天；

（4）质量要求：合格工程；

4、本工程共分1个标段，每位投标人均可申请参与该工程标段的投标。投标人的资格审查采取资格后审方式。

5、申请人应当具备的主要资格条件

(1)企业资要求：营业执照有相应的经营范围。

6、以下条件属于资格后审的必要条件

（1）具备独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）企业的资质等级均须满足招标公告要求；

7、招标文件的获取

有意者请于公告期间在启东市中医院官网（http://www.qdszyy.com/）自行下载获取招标文件等资料。

8、投标单位报名要求：

书面投标文件提交截止时间为：2020年 8月25日14时 30分（北京时间）。

开标时间：2020年 8月25 日 14时30分。

开标地点：启东市中医院门诊9楼会议室。迟到的投标文件将被拒绝。

9、评标办法：价格单因素

10、招标人地址：启东市中医院

联 系 人：高海荣

联系电话：0513-80798998

11、招标代理机构：南通正元工程项目管理有限公司

联系人：赵聆伶

联系电话：13962835574

启东市中医院

2020年8月 18日

第二章  投标须知

一、工程名称：启东市中医院医技楼四楼会议室改造工程

二、工程概况：启东市中医院医技楼四楼会议室改造工程，详见工程量清单，估算投资6万元。

三、承包方式：包工包料

四、工程质量标准：合格工程

五、工期：20日历天。

六、资金来源：财政拨款

七、申请人应当具备的主要资格条件

(1)企业资要求：营业执照有相应的经营范围。

八、投标费用：投标人应承担其编制投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。报名费在开标当日收取，每个投标单位为人民币300元，现金。

九、现场踏勘：投标人获取招标文件后，应自行对工程现场及周围环境进行现场踏勘，以便获取有关编制投标文件和合同所涉及的现场资料。但招标人或招标代理人对投标人去现场踏勘过程中作出的任何推论、理解和结论均不负责。投标人承担现场踏勘所发生的费用。

十、投标文件的组成：

1. 资格审查文件

(1)企业营业执照（副本）；

（2）无行贿犯罪记录承诺函

具体要求详见本招标文件第五章中《资格审查必要合格条件标准》；

2．商务标部分包括下列内容：

(1)法定代表人身份证书；

(2)授权委托书（如有授权）；

(3)投标函；

(4)已标价的工程量清单；

十一、投标保证金：1000元（现金，密封在一个信封内），未中标者在开标会议结束后当场退还（无息）；如中标人在中标后规定时间内不与招标人签订合同或毁约的，其投标保证金不予退还。

履约保证金：合同价的10%。履约保证金在提交工程竣工验收资料后退还（不计利息）。

若中标人不能按规定提交履约保证金的，招标人将有充分的理由取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

十二、投标报价编制依据：

1、图纸及施工说明。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及计算规范。

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）。

4、《江苏省建设工程费用定额》（2014）。

5、《启东建设工程造价信息》2020年第4期。

6、苏建函价【2019】178号文；

7、工程类别：修缮土建。

8、人工工资单价按苏建函价[2020]115号文件计取。

8、根据业主要求，本项目所使用的窗帘的布料材质为棉涤混纺面料，遮光率>85%(物理遮光），所有窗帘都配波浪式欧式大幔（详见附件窗帘款式图），其幔高度比例跟窗帘本身高度搭配，确保窗帘整体的美观度），大幔所用花边（5次水洗不掉），窗帘颜色由业主指定。

十三、投标文件的密封和递交

1、投标人应将①资格审查文件（一正一副）密封在标有资格审查文件的密封袋里；②商务标文本（一正一副）密封在标有商务标的密封袋里。密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、资格审查文件或商务标字样。③投标保证金单独密封在一个信封内，在递交投标文件同时递交给招标人。

2、参加开标会议的投标人的法定代表人或授权委托人随带本人身份证原件、法人身份证明文件原件或法人授权委托书（如有委托）原件、投标保证金（现金）、资格审查文件及商务标文件于2020年 8 月 25 日 14时30分前交至启东市中医院门诊9楼会议室，迟到的投标文件将被拒绝。

十四、投标答疑：本工程不专门组织招标答疑会，投标人若对招标文件有任何疑问，须在投标文件截止时间 3 日前向招标人提出澄清要求，以书面形式（不具单位名称）送至启东市中医院。

十五、招标控制价:58157.82元

十六、评标办法（价格单因素）

1、评标程序：资格条件评审—商务标评标—确定中标候选人。

2、资格条件评审

所有符合投标文件要求的投标人全部进入资格条件评审，由本工程评标委员会根据参加资格评审的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件资格审查符合性标准的要求对投标人的资格进行审查。

3、商务标评标

（1）只有通过资格条件评审的投标人，才能参加商务标的评标。

（2）设定招标控制价58157.82元。

（3）确定有效报价：投标报价低于招标控制价的为有效报价（投标报价高于或等于招标控制价的作废标处理）；报价保留小数点后两位。

（4）确定中标人及中标价：有效报价中的最低报价者为中标人，中标价为其投标报价。若最低报价有相同者，则由招标人采取现场抽签的方式确定中标人。

4、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人的排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以依法重新招标。

十七、付款方式：工程竣工验收合格后付至审定价的90%，本工程质保期为竣工验收后一年，余款竣工验收一年后付清；以上付款均不计利息。

十八、施工合同的签订：中标人确定后，招标人将中标结果公示，在规定时间内无异议，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书发出3日后，招标人与中标人签订《建设工程施工合同》，中标人如不按约定与招标人签订合同，则招标人有充分理由废除中标，并没收投标保证金，给招标人造成损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

十九、其他

1、对合同中所涉及的内容，未经业主批准同意，乙方擅自变更的，业主有权扣罚工程款，或终止合同，未支付工程款将不予支付。

2、本工程在施工过程中与周边群众矛盾的协调工作及相应发生的所有费用，均由中标单位负责，并不延长施工工期。

3、下列项目由中标人负责，其费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整：

(1) 本工程所有材料、设备的场地租用费用；

(2) 施工临时用电、用水、通讯等设施配套及设备费用；

(3) 施工排水、降水等费用；

(4)施工过程中产生的泥浆、垃圾土、淤泥、余土、建筑垃圾、绿色垃圾等项目的清理、堆放及外运费用；

（5）在工程实施范围内外的单位、个人和其它可能出现的阻挠施工所发生的费用（包括停工、窝工所引起的费用）；

（6）各类大型机械的进退场费、安拆费用；

（7）临时设施费，投标人为了加快工程进度和保证工程正常进行，采取的各种措施而发生的费用；

（8）使施工现场达到开工要求而发生的工作量及各项措施费；

（9）临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用及各种可能因素影响施工所增加的费用；

4、投标单位应充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸条件及任何其他足以影响承包价之情况。任何忽视、猜测或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

5、承包人必须严格按照招标文件及工程量清单（编制说明）中载明的范围进行施工，如超范围施工则视为对发包人的优惠，在结算时不作调整。确因承包人超范围施工导致其他施工单位不能正常施工的，必须由承包人自行拆除、修补，并承担相应费用，给发包人和其他施工单位造成损失的，由承包人承担。

6、施工过程中对已完工程或成品的保护、外墙围护等安全措施，均由承包人负责并承担费用。

7、本工程投标报价时不管是否计取了风险费用。合同条款中风险范围内的所有内容，在结算时招标人不再因此支付任何额外费用。

8、特别提醒：投标人在投标报价时应充分考虑市场波动因素的风险，充分阅读合同条款再行报价。

启东市中医院

2020年 8 月18日

建设工程施工合同

合同编号：

发包人（全称）：   启东市中医院

承包人（全称）：

经发包人自行组织公开招标，本工程由承包人中标实施。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：  启东市中医院医技楼四楼会议室改造工程

工程地点：  启东市中医院

二、工程承包范围

三、合同工期

开工日期：     年   月      日（实际开工时间以开工令为准）

竣工日期：     年   月     日

合同工期总日历天数：  日历天.

四、质量标准

本工程质量要求达到合格标准，必须符合我国现行规范和有关技术标准的规定，并且必须一次性通过合格验收。

五、合同价款

金额（大写）：           (人民币)

（小写）：           元

本工程采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：①材料突发性涨跌②政策性调整③措施项目费④工程量清单 ，除甲方要求的变动及设计变更外，发包人一律不予签证。

风险费用的计算方法：都已包括在投标人的投标报价中。

风险范围以外合同价款调整方法：对设计变更、业主签证等引起的工程量增减，工程量清单计量依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、业主提供的施工说明、本工程计价依据《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、2014《江苏省安装计价定额》、现行的有关工程造价文件、人工工资指导价执行苏建函价[2020]115号文件，税率标准按苏建函价【2019】178号文税改文件、启东建设工程造价信息（2020年第4期）及市场价、并按中标时的下浮率下浮后作为结算的依据，下浮率=【1-（合同价-预留金）/（标底价-预留金）】×100%，如遇到有关计价表中没有的子目，由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。

双方约定合同价款的其他调整因素：1、设计变更2、经业主确认现场签证所涉及工程量变化3、合同范围外附加工作。

六、付款方式

工程竣工验收合格后付至审定价的90%，本工程质保期为竣工验收后一年，余款竣工验收一年后付清；以上付款均不计利息。

履约保证金在本工程完成施工并经验收合格后退还，利息不计。

七、隐蔽工程和中间验收

施工单位必须严格执行隐蔽工程验收制度，每道工序合格后报请甲方人员验收，合格后方可进入下道工序施工，否则不予竣工验收。

八、承包人采购材料设备

（一）本项目中所使用的窗帘在进场安装前需提供小样经业主确认颜色材料后方可安装。

否则，所引起的一切后果均由承包人承担。

九、安全施工

承包人必须做好文明施工、安全生产，承担一切安全、保卫、交通、环卫和施工噪声管理，如发生安全事故，造成一切损失与后果由承包人承担。

十、工程变更

乙方按甲方提供的施工说明及有关建设标准具体组织施工。乙方不得随意变更，确实因工程需要变更的，须经甲方书面认可后实施。

十一、其它约定

1、下列项目费用由承包人自行考虑，并已列入本合同价中，工程结算时不作调整:

（1）施工临时道路、用电、用水、临时排水、气囊封堵、筑坝、拆坝、抽水、周围其他专业管线的保护、现场用。

（2）为完成本工程所需的全部拆除、清障、现场平整、修复等项目费用。

（3）已完工程的保护费用。

（4）完成本工程所需的各项障碍物的拆除及恢复、建筑垃圾（余土）等废弃物清理，拆除废弃物须外运。

（5）本工程所有试验检测费用。

（6）工程量清单中没有提的，施工中必须发生的工程内容所需的费用。

（7）施工过程中可能超出工程量清单范围的破除恢复砼路面及拆除恢复周边已建设施等一切费用。

(8) 承包人应充分踏勘现场，对于工程量清单中没有提的，施工中必须发生的工程内容所需的费用。

2、由于施工单位违反施工规范及施工要求所造成的一切后果，由施工单位承担。

3、由于非甲方原因延误工期的，首先罚没全部履约保证金，并且按延期每天500元加罚 。

4、承包人应对道路、管线等基础设施做好保护措施，如承包人造成损坏，承包人须负责修复并承担相关全部费用。

十二、本合同经双方签字盖章后生效，一式肆份，发包人执贰份，承包人执贰份。

发  包  人：（公章）                    承  包  人：（公章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

联系电话：                             联系电话：

年   月   日                           年     月    日

第四章  投标文件格式

附件1：

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

单位地址：

姓名：              性别：         年龄：              职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人。为施工、竣工、保修        （工程名称）       的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（盖法人章）

日期：       年          月       日

附件2：

授权委托书

本授权委托书声明：我               （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                           （单位名称）的             （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人。代理人全权代表我所签署本工程投标文件的内容和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人（签字或盖章）：               性别            年龄

身份证号码：

单位：（盖章）              部门：                职务：

投标人：（盖法人章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件3：

三、 投  标  函

（招标人名称） ：

一、根据已收到的                              工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                           （¥：        元）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

二、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在      天内竣工。

三、我单位保证本工程质量达到                             。

四、我单位金额为人民币(大写)                    （¥：        元）的投标保证金已按招标文件要求与本投标书一起提交。

五、如果我单位中标，我单位将在招标人发出中标通知书后7日内向招标人提交合同价10%的履约担保金。

六、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

附件4：

无行贿犯罪记录与涉黑涉恶行为承诺函

（招标单位名称）：

我方参加你方的                项目（以下简称“本项目”）投标的申请，拟派项目负责人为              。现我方向你方慎重承诺：

1.本公司：    （公司名称）  （组织机构代码）   、法定代表人：  （法定代表人姓名） （身份证号码）  、拟派项目负责人：  （项目负责人姓名） （身份证号码）  ，在       年      月     日至投标当日期间（近五年），无行贿犯罪记录，如果我方经本项目评标委员会评定为第一中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，我方同意取消第一中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还；

2.我方在参与招投标活动过程中无恶意竞标等涉黑涉恶行为，若中标后将严格履约、遵章守纪。如有涉黑涉恶行为被有关部门查实认定的，配合接受有关部门处理，并同意投标保证金或履约保证金不予退还。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月    日

第五章  工程量清单（另附）