启东市中医院急诊内科大楼导医台

采购与安装项目

货物招标文件

招 标 人：启东市中医院

代理机构：江苏大洲工程项目管理有限公司

二O一九年四月

目     录

一、招标公告

二、投标须知

三、货物技术规格及需求一览表

四、合同条款

五、商务标格式

六、资格审查标准

一、招标公告

1、启东市中医院的导医台采购与安装项目已经批准建设，项目所需资金来源为财政资金。现对该项目进行公开招标，择优选定承包人。

2、江苏大洲工程项目管理有限公司具体负责本工程的招标事宜。

3、工程概况

（1）货物名称：导医台

（2）交货地点：启东市中医院急诊内科大楼内。

（3）交货时间：具体交货时间为招标人书面通知后25天内送至指定地点。

（4）质量标准：符合国家规定或行业标准。

4、招标内容：启东市中医院急诊内科大楼一层至六层的导诊台，详见《货物技术规格及需求一览表》。

5、本工程对投标申请人的资格审查采用资格后审方式，凡是具备供货、运输、售后服务能力并具备规定的资格条件的生产厂家，均可向招标人提出资格审查申请，主要资格审查标准和内容详见招标文件中的资格审查文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

6、以下条件属于资格后审的必要条件

（1）各投标人必须是具备相应货物生产资质的生产厂家，本项目不接受联合体投标；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；

（4）其他要求详见《资格审查标准》 。

7、招标文件的获取

有意者请于公告期在“启东市中医院官网：www.qdszyy.com。”自行下载获取招标文件资料。

8、投标申请人如有任何疑问的，在 2019年 4 月 25 日16时前向招标人启东市中医院询问解答。

9、各投标申请人须于2019 年 4 月 29 日 09 时 00 分至 09 时 30 分将投标文件提交至启东市中医院总务科，迟到的投标文件将被拒绝，并在2019年4月29日09 时 30 分开标，开标地点：启东市中医院门诊九楼小会议室。报名费为人民币300元，在开标当日收取，无论何种原因报名费不退。

10、招标人地址： 启东市紫薇路458号。

联系人：高科长　      联系电话：0513-83214799

11、招标代理机构地址：启东市汇龙镇东方银座511室

联系人：黄俊        联系电话：15896238783

招 标 人：启东市中医院

代理机构：江苏大洲工程项目管理有限公司

2019年4月22日

二、投标须知

一、项目名称：启东市中医院导医台采购与安装项目

二、项目概况：

1、货物名称：导医台，详见《货物技术规格及需求一览表》

2、资金来源：财政拔款。

3、工程报价方式：固定价格报价。

4、投标有效期：为45日历天（从投标截止之日算起）。

5、投标担保：投标人应在工程开标前缴纳投标保证金1200元[于提交投标文件时一并交纳，不中标者当场退还（无息）]；投标人未在规定时间内递交投标书和参加开标会议、中标人未能在规定期限内签订合同的，则投标保证金予以没收。投标保证金递交形式：现金。

履约保证金：6000元。中标者在中标后须向招标人缴纳，中标人未能在规定期限内提交履约担保、签订合同的，则投标保证金予以没收。

6、踏勘现场、投标答疑：

(1) 本项目不专门组织招标答疑会，如有疑问在2019年 4月 25 日16点前向招标人启东市中医院询问解答。

(2)踏勘方式：自行踏勘

踏勘地点：启东市中医院内

7、开标时间及开标地点：2019年4月29日09时30分至启东市中医院门诊九楼小会议室。参加开标会议的投标人的法定代表人或授权委托人随带本人身份证原件、法人身份证明文件原件或法人授权委托书（如有委托）原件、资格审查材料原件、商务标文件、投标保证金（现金）及所有投标文件密封后于2019年4月29日09时 00 分至09时30分交至启东市中医院总务科，迟到的投标文件将被拒绝。

三、投标人资格要求

在中国注册的法人，营业执照中具有相应货物的经营范围，具有合法经营权，良好的商业信誉，具有独立订立合同的能力。如为经销商投标，须同时提供品牌授权委托书或品牌代理资格证书。

四、投标文件的组成：

1.资格审查材料（详见资格审查标准）；

2.商务标文件：

①法定代表人身份证明书；

②授权委托书(如有授权)；

③投标函；

3、投标保证金（现金）。

五、投标文件的密封和递交

投标人应将①资格审查文件（一正一副）密封在标有资格审查文件的密封袋里；②商务标文本（一正一副）密封在标有商务标的密封袋里。密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、资格审查文件或商务标字样。③投标保证金单独密封，在递交投标文件同时递交给招标人。

六、招标方式：公开招标、资格后审。

七、本工程招标控制价为： 陆万叁仟贰佰柒拾捌圆捌角肆分(63278.84元)。

八、评标办法（价格单因素）

1、评标程序：资格审查—商务标评标—确定中标候选人。

2、所有符合投标文件要求的投标人全部进入资格条件评审，由本工程评标委员会根据参加资格评审的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件资格审查符合性标准的要求对投标人的资格进行审查。

3、商务标评标

根据本招标工程的实际情况，各投标人提交的投标文件中必须满足招标文件中的各项要求，其技术规格、技术标准等均与招标文件相符，没有重大偏离，否则作为废标处理。

（1）本工程招标控制价为: 陆万叁仟贰佰柒拾捌圆捌角肆分(63278.84元)。

（2) 确定有效报价：投标报价低于投标最高限价的为有效报价（投标报价高于或等于投标最高限价的作废标处理）。

（四）中标候选人的确定：在有效报价范围内的报价最低者为中标人，中标价即为其投标报价。若有效最低报价有相同，则采取抽签办法确定中标人。

（五）投标人不足三家或经评审有效投标人不足三家的，招标人将依法重新招标。九、工程款给付方式：所有货物安装完毕且通过验收合格后付至合同价的90%，余款在质保期满后一个月内付清（不计利息）。

履约保证金在货物安装并经验收合格后一个月内退还（不计利息）。

十、 投标费用

投标报名费为300元，投标人开标前以现金形式缴纳，收后不退。投标人应承担其编制投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

十一、合同的签订：中标候选人确定后，招标人将中标结果在公示栏公示，三天内无异议的，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书发出3日内，招标人与中标人签订书面《货物供货合同》，中标人如不按约定与招标人签订合同，则招标方有充分理由废除中标，并没收履约保证金。如造成损失超过保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。中标单位签订合同后如发现存在工程转包行为的，招标单位有权取消其中标资格、没收履约保证金，同时追究相应责任。

十二、违约责任：中标人应在签订书面合同后及时供货安装，如在合同规定开工日期三日后仍未供货，视作中标人违约，招标人有权中止合同，并没收全部履约保证金，如造成损失超过保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

十三、其他：

1．本工程必须确保在合同工期内竣工。如工期延误，则每天支付工期延误费人民币500元。

2．本工程中标方必须按招标人要求做好档案资料，包括材料检测报告（如有）、质保书（如有）、隐蔽工程验收记录等竣工资料。所有隐蔽工程必须做到一道工序验收后，方可进行下道工序的施工，以此类推。

4、柜体板材均采用E0级多层实木免漆板。

5、大理石厚度为20mm，颜色及品质与医院装修风格相符，所选用大理石实施前需经业主确认。

6、4层2#护士站台面宽度按0.6m计算。

7、本项目招标代理服务费由中标人在领取中标通知书后向代理单位一次性支付，服务费金额为1500元。

启东市中医院

2019年4月22日

三、货物技术规格及需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 主要技术规格及需求 | 数量 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一层导医台 | 1、台柜规格：弧形，外侧弧长4642mm，内侧弧长3069mm，台面高度800mm，局部台面支架高度300mm； 2、材质：台面及台柜外侧面为20mm厚大理石；柜体为E0级多层实木免漆板，18mm厚； | 1 | 个 | 包含拉手、抽屉导轨等所有零配件、尺寸详见施工图 |
| 2 | 二层护士站 | 1、台柜规格：直段长4200mm；弧形段，外侧弧长1885mm，内侧弧长942mm；直段长200mm，台面高度800mm； 2、材质：台面及台柜外侧面为20mm厚大理石；柜体为E0级多层实木免漆板，18mm厚； | 1 | 个 | 包含拉手、抽屉导轨等所有零配件、尺寸详见施工图 |
| 3 | 三层护士站 | 1、台柜规格：外立面长度6485mm，其中弧形段903mm，台面高度800mm； 2、材质：台面及台柜外侧面为20mm厚大理石；柜体为E0级多层实木免漆板，18mm厚； | 1 | 个 | 包含拉手、抽屉导轨等所有零配件、尺寸详见施工图 |
| 4 | 四层1#护士站 | 1、台柜规格：外立面长度5284mm，其中弧形段1884mm，台面高度800mm； 2、材质：台面及台柜外侧面为20mm厚大理石；柜体为E0级多层实木免漆板，18mm厚； | 1 | 个 | 包含拉手、抽屉导轨等所有零配件、尺寸详见施工图 |
| 5 | 四层2#护士站 | 1、台柜规格：外立面长2809mm，其中弧形段2009mm，台面高度800mm，局部台面支架高度300mm 2、材质：台面及台柜外侧面为20mm厚大理石；柜体为E0级多层实木免漆板，18mm厚； | 1 | 个 | 包含拉手、抽屉导轨等所有零配件、尺寸详见施工图，台面宽度600mm |
| 6 | 五、六层护士站 | 1、台柜规格：外立面长度5916mm，其中弧形段1681mm，台面高度800mm 2、材质：台面及台柜外侧面为20mm厚大理石；柜体为E0级多层实木免漆板，18mm厚； | 2 | 个 | 包含拉手、抽屉导轨等所有零配件、尺寸详见施工图 |

# 八、合同条款

# 一、合同协议书

买方（全称）：    启东市中医院

卖方（全称）：

启东市中医院  所需  急诊内科大楼导医台采购与安装项目  货物招标文件在国内  公开  招标。经评标委员会评定 （中标单位名称）为中标人。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1、组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标文件

（4）本合同一般条款

- 本合同特殊条款

- 招标文件

2、本合同货物和数量：详见本项目的《货物技术规格及需求一览表》

3、合同总价

3.1 本合同总价为                元人民币。

3.2分项价格：                           。

4、本合同的付款方式：

5、本合同货物的交货时间及交货地点

5.1交货时间：          日历天（ 以买方书面通知为准  ）

5.2交货地点：    启东市人中医院急诊内科大楼内。

6、合同的生效

本合同经双方法定代表人签字、加盖单位公章后生效。

买      方：                     （盖章）       卖      方：                 （盖章）

地      址：                                    地      址：

法定代表人：                      （签字）       法定代表人：                  （签字）

委托代理人：                       （签字）      委托代理人：                  （签字）

联系电话：                                      联系电话：

签订日期：                                      签订日期：

开户银行：                                      开户银行：

帐    号：                                      帐    号：

# 邮政编码：                                      邮政编码：

# 二、合同一般条款

1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”系指根据合同约定，卖方在履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3“货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4“服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其它类似的服务。

1.5“买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6“卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2、技术规范

2.1提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被买方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3、知识产权

3.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4、包装要求

4.1除合同另有约定外，卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场，由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5、装运标志

5.1卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志：

收货人代号：

目的地：

货物名称、品目号和箱号：

毛重/净重：

尺寸（长*宽*高以厘米计）：

5.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有：“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其它适当的标志。

6、交货方式

6.1交货方式一般为下列其中一种，具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2工厂交货：由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2卖方应在合同规定的交货期   天以前以电报或传真形式符合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长*宽*高）、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7、装运通知

7.1在现场交货和工厂交货条件下的货物，卖方通知买方货物已备妥运输后24小时之内，应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8、保险

8.1如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方按照发票金额的110%办理“一切险”；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

9、付款条件

9.1付款条件见第二册第七章“合同特殊条款”。

10、技术数据

10.1合同项下技术数据（除合同特殊条款规定外）将以下方式交付：

合同生效后10天之内，卖方应将种货物的中文技术数据一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和/或服务手册和示意图寄给买方。

10.2另外一套完整的上述和资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后  5  天内将这些资料免费寄给买方。

11、质量保证

11.1卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，卖方在收到通知后 3天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4如果卖方在收到通知后 3天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5除“合同特殊条款”规定外，合同项下货物的质量保证期内为自货物通过最终验收起12个月。

12、检验与验收

12.1在交货前，中标人应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2货物运抵现场后，买方应在2日内组织初步验收（货物验收以最终验收为准），并制作验收备忘录，签署验收意见并报同级政府采购监督管理部门备案。

12.3买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为卖方监造人员行使该权利提供方便。

12.4制造厂对所供货物进行试验和性能试验时，中标人必须提前通知买方。

13、索赔

13.1如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第11.5规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

13.2在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3如果在买方发出索赔通知后7天内，卖方未做答复，上述索赔视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后7天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14、迟延交货

14.1卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3在履行合同过程中 ，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15、违约赔偿

15.1除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

16、不可抗力

16.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 10天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在7日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17、税费

17.1与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18、合同争议的解决

18.1因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购办公室调解。调解不成的，可申请当地仲裁委员会进行仲裁或向人民法院提起诉讼。

18.2仲裁裁决为最终裁决，当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3仲裁费用和诉讼费用除仲裁机构或法院另有裁决外，应由败诉方负担。

19、违约解除合同

19.1在卖方违约的情况下，买方经同级政府采购监督管理机关审批后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

情形：

19.1.1卖方未能在合同规定的限期内或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

19.1.3.1.1“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2“欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程，以谎报事实的办法，损害买方的利益的行为。

19.2在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

20、破产终止合同

20.1如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

21、转让和分包

21.1政府采购合同不能转让

21.2经买方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

22、合同修改

22.1买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

23、通知

23.1本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24、计量单位

24.1除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

25、适用法律

25.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26、履约保证金

26.1卖方应在中标通知书发出3天内，按约定的方式向买方提交 陆仟圆（6000元） 的履约保证金。

26.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

26.3履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A.买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式（附件8），或其它买方可接受的格式。

B．支票、汇票或现金。

26.4如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。供货、安装结束并经验收合格后，买方将把履约保证金退还卖方。

27、合同生效和其它

27.1政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。

27.2本合同一式八份，二正六副，具同等法律效力，买方一正四副，卖方一正二副。

# 三、合同特殊条款

# 合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号与合同一般条款序号相对应。

# 1、定义

# 1. 5买方：本合同买方系指：       启东市中医院

# 1．6本合同卖方系指：      （中标单位名称）

# 7现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：启东市中医院急诊内科大楼内。

# 6、交货方式

6.1本合同项下的货物交货方式为： 根据买方要求的时间内交货并安装完毕（具体以买方所发出的通知为准）。

# 9、付款条件：所有货物安装完毕且通过验收合格后付至合同价的90%，余款在质保期满后一个月内付清（不计利息）。履约保证金在货物安装并经验收合格后一个月内退还（不计利息）。

# 10、技术数据：按一般条款第10条执行。

# 11、质量保证：按一般条款第11条执行。

# 11. 3卖方在收到通知后2天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

# 11．4如果卖方在收到通知后3天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

# 11. 5合同项下货物的质量保证期为一年。

# 12、检验和验收：

# 13、索赔：

# 13. 3索赔通知期限：14天。

# 15、违约赔偿：如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收，但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。

# 16、不可抗力：

# 16. 2、不可抗力通知送达时间：事故发生后7天内。

# 26、提交履约保证金的时间：招标人发出中标通知书后3天内。

# 履约保证金金额：  6000元人民币 （现金）。

# 27、补充条款：

# （1）合同价已包括：包括原材料费、加工费、辅助材料费、废品损失费、利润、增值税、销售税和其他税费等；货物运至最终目的地的运输费、装卸费、包装费、保险费；货物运至施工现场（招标人指定地点）正式移交招标人前的材料保管费；货物的安装、检验、技术服务、安装水电费，在安装过程中，如发现有漏项、缺作，卖方应无条件、无偿补发，所发生的费用；货物的采保费；货物的检验及技术服务费等费用；原材料的涨价、政策性调整等风险；技术规范要求的费用；对于进口设备还应包括关税、手续费等一切费用；按常规应当包括的其它费用。

# （2）在合同签订及履行过程中，增加或减少货物，若货物与《货物技术规格与需求一览表》中相同的，则数量按实计算，价格按投标报价计取；若货物与《货币技术规格与需求一览表》中不同的，则数量按实计算，价格由卖方以书面形式提出、买方以书面形式予以确认。

# （3）货物在安装和使用过程中如因货物本身质量原因对已完工的构筑物、设备本身及其部件造成损坏得话，均应由卖方立即进行修理、更换，直到业主满意为止，且费用自理。

# （4）所有柜体板材均采用E0级多层实木免漆板。

# （5）大理石厚度为20mm，颜色及品质与医院装修风格相符，所选用大理石实施前需经业主确认。

# （6）4层2#护士站台面宽度按0.6m计算。

三、商务标投标文件表式

授权委托书

本授权委托书声明：我          (姓名)系

(投标人名称)的法定代表人，现授权委托         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加                    (招标人名称)的                 投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           身份证号码：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：    年    月    日

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单 位 性 质：

地       址：

成 立 时 间：        年     月     日

姓名：           （法定代表人亲笔签字） 性别：      年龄：      职务：        系                           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：               （盖单位章）

年      月      日

投标函

致：                                    （招标人名称）

1、根据已收到贵方的招标编号为      的                     工程的招标文件，遵照《工程建设项目货物招标投标办法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同主要条款、技术规范、货物清单及其它有关文件后，我方愿以人民币（大写）           ，￥：      元的投标报价并按《货物技术规格及需求一览表》及招标文件规定的条件要求，完成全部货物的供应、售后服务及安装等招标文件要求的全部内容，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件、包括修改文件（如果有的话）及有关附件。

3、我方将与本投标函一起，提交人民币（大写）               元（RMB：￥             元）作为投标担保。

4、如果我方中标，我方将提交人民币（大写）         元（RMB：￥             元）的履约保证金，在中标通知书发出之日起3日内汇到招标人指定的账号上。

5、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

# 投标人：（盖章）                           投标人单位地址：

# 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

# 邮政编码：                 电话：                   传真：

# 开户银行名称：

# 开户银行账号：

# 日期：       年    月    日

六、资格审查标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标申请人具备 的条件或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 工商行政管理部门颁发的法人营业执照。营业执照中具有相应货物生产或销售的经营范围。 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 2 | 履约情况 | 无因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录 | 因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷争议、仲裁和诉讼记录；无上述记录的提供承诺书（格式自拟） |
| 3 | 资格证明 | / | 如为经销商投标，须提供品牌授权委托书或品牌代理资格证书 |
|  | 备注： ①上述2、3项提供原件,1项提供复印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供原件查验。否则，资格审查不通过。 ②投标文件内容必须真实，如果提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。 ③上述任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |