启东市第二医疗集团管理办公区域装修

改造工程

招 标 文 件

招 标 人：启东市第二医疗集团管理办公室        代理机构：南通兴邦工程项目管理有限公司

二O一九年九月 十九 日

目     录

一、招标公告

二、投标须知

三、建设工程施工合同

四、投标文件格式

五、资格审查标准

六、工程量清单

第一章 工程建设项目招标公告

1、启东市第二医疗集团管理办公区域装修改造工程已经批准建设，工程所需资金来源为财政拨款。现对该项目工程施工进行公开招标，择优选定承包人。

2、南通兴邦工程项目管理有限公司具体负责本工程的招标事宜。

3、工程概况

（1）工程地点：启东市中医院内；

（2）工程规模：估算投资9万元；

（3）工期：20日历天；

（4）质量要求：合格工程；

4、本工程共分1个标段，每位投标人均可申请参与该工程标段的投标。投标人的资格审查采取资格后审方式。

5、申请人应当具备的主要资格条件

(1)企业资质及要求：具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质

(2)拟派项目负责人资质等级：建筑工程专业二级及以上注册建造师，需具备安全生产考核合格证（B证）。

6、以下条件属于资格后审的必要条件

（1）具备独立订立合同的能力；

（2）未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

（3）企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

（4）企业的资质等级均须满足招标公告要求；

7、招标文件的获取

有意者请于公告期间在启东市中医院官网（http://www.qdszyy.com/）自行下载获取招标文件等资料。

8、投标单位报名要求：

书面投标文件提交截止时间为：2019年 9月 29 日 上午 9时30分（北京时间）。

开标时间：2019年9月 29日 上午  9 时 30 分。

开标地点：启东市中医院门诊楼会议室。迟到的投标文件将被拒绝。

9、评标办法：价格单因素

10、招标人地址：启东市中医院

联 系 人：高海荣

联系电话：0513-80798998

11、招标代理机构：南通兴邦工程项目管理有限公司

联系人：黄丽丽

联系电话：0513-83901130

启东市第二医疗集团管理办公室

2019年9月19 日

第二章  投标须知

一、工程名称：启东市第二医疗集团管理办公区域装修改造工程

二、工程概况：启东市第二医疗集团管理办公区域装修改造工程，详见工程量清单，估算投资9万元。

三、承包方式：包工包料

四、工程质量标准：合格工程

五、工期：20日历天。

六、资金来源：财政拨款

七、申请人应当具备的主要资格条件

1、投标人资质要求：具备建筑工程施工总承包资质叁级及以上资质。

2、项目负责人资格: 具有建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具有安全生产考核合格证（B证）。

八、投标费用：投标人应承担其编制投标文件所涉及的一切费用，无论结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。报名费在开标当日收取，每个投标单位为人民币300元，现金。

九、现场踏勘：投标人获取招标文件后，应自行对工程现场及周围环境进行现场踏勘，以便获取有关编制投标文件和合同所涉及的现场资料。但招标人或招标代理人对投标人去现场踏勘过程中作出的任何推论、理解和结论均不负责。投标人承担现场踏勘所发生的费用。

十、投标文件的组成：

1. 资格审查文件

(1)企业营业执照（副本）；

（2）企业资质证书（副本）；

（3）企业安全生产许可证（副本）；

（4）项目负责人相关证书、社保。

（5）无行贿犯罪记录承诺函

具体要求详见本招标文件第五章中《资格审查必要合格条件标准》；

2．商务标部分包括下列内容：

(1)法定代表人身份证书；

(2)授权委托书（如有授权）；

(3)投标函；

(4)已标价的工程量清单；

十一、投标保证金：1600 元（现金，密封在一个信封内），未中标者在开标会议结束后当场退还（无息）；中标公示期结束后，中标人的投标保证金自动转为信誉保证金，中标人进场施工一个月后，经招标人确认中标人没有违约的，信誉保证金方可退还。如中标人在中标后规定时间内不与招标人签订合同或毁约的，其投标保证金不予退还。

履约保证金：合同价的10%。形式：现金。履约保证金在提交工程竣工验收资料后退还（不计利息）。

若中标人不能按规定提交履约保证金的，招标人将有充分的理由取消其中标资格，投标保证金不予退还，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

十二、投标报价编制依据：

1、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；

2、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2019]411号）；

4、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）；

5、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》（苏建函价[2019]178号）；

6、根据通建价【2019】20号《关于明确南通市建设工程环境保护税计价问题的通知》取消环境保护税。

6、现行的省市造价文件及相关规定；

7、《启东建设工程造价信息》（2019年第5期）、《南通建设工程造价信息》（2019年第9期）及市场价。

十三、投标文件的密封和递交

1、投标人应将①资格审查文件（一正一副）密封在标有资格审查文件的密封袋里；②商务标文本（一正一副）密封在标有商务标的密封袋里。密封袋上标明：招标人名称、工程名称、投标人名称、资格审查文件或商务标字样。③投标保证金单独密封在一个信封内，在递交投标文件同时递交给招标人。

2、参加开标会议的投标人的法定代表人或授权委托人随带本人身份证原件、法人身份证明文件原件或法人授权委托书（如有委托）原件、投标保证金（现金）、资格审查文件及商务标文件于2019年 9 月 29  日上午9时30分前交至启东市中医院门诊楼八楼总务科，迟到的投标文件将被拒绝。

十四、投标答疑：本工程不专门组织招标答疑会，投标人若对招标文件有任何疑问，须在投标文件截止时间 3 日前向招标人提出澄清要求，以书面形式（不具单位名称）送至启东市中医院。

十五、招标控制价:人民币大写 捌万壹仟陆佰叁拾陆元壹角柒分  （¥：81636.17元）

十六、评标办法（价格单因素）

1、评标程序：资格条件评审—商务标评标—确定中标候选人。

2、资格条件评审

所有符合投标文件要求的投标人全部进入资格条件评审，由本工程评标委员会根据参加资格评审的投标人递交的资格证明文件，并按照本工程招标文件资格审查符合性标准的要求对投标人的资格进行审查。

3、商务标评标

（1）只有通过资格条件评审的投标人，才能参加商务标的评标。

（2）设定招标控制价81636.17 元。

（3）确定有效报价：投标报价低于招标控制价的为有效报价（投标报价高于或等于招标控制价的作废标处理）；报价保留小数点后两位。

（4）确定中标人及中标价：有效报价中的最低报价者为中标人，中标价为其投标报价。若最低报价有相同者，则由招标人采取现场抽签的方式确定中标人。

4、本工程第一中标候选人原则上为中标人。当第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人的排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以依法重新招标。

十七、付款方式：工程竣工验收合格后付至审定价的75%，本工程质保期为竣工验收后一年，余款竣工验收一年后付清；以上付款均不计利息。

十八、施工合同的签订：中标人确定后，招标人将中标结果公示，在规定时间内无异议，招标人向中标人发出中标通知书，中标通知书发出3日后，招标人与中标人签订《建设工程施工合同》，中标人如不按约定与招标人签订合同，则招标人有充分理由废除中标，并没收投标保证金，给招标人造成损失超过保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

十九、其他

1、对合同中所涉及的内容，未经业主批准同意，乙方擅自变更的，业主有权扣罚工程款，或终止合同，未支付工程款将不予支付。

2、本工程在施工过程中与周边群众矛盾的协调工作及相应发生的所有费用，均由中标单位负责，并不延长施工工期。

3、下列项目由中标人负责，其费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整：

(1) 本工程所有材料、设备的场地租用费用；

(2) 施工临时用电、用水、通讯等设施配套及设备费用；

(3) 施工排水、降水等费用；

(4)施工过程中产生的泥浆、垃圾土、淤泥、余土、建筑垃圾、绿色垃圾等项目的清理、堆放及外运费用；

（5）在工程实施范围内外的单位、个人和其它可能出现的阻挠施工所发生的费用（包括停工、窝工所引起的费用）；

（6）各类大型机械的进退场费、安拆费用；

（7）临时设施费，投标人为了加快工程进度和保证工程正常进行，采取的各种措施而发生的费用；

（8）使施工现场达到开工要求而发生的工作量及各项措施费；

（9）临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用及各种可能因素影响施工所增加的费用；

4、投标单位应充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸条件及任何其他足以影响承包价之情况。任何忽视、猜测或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

5、承包人必须严格按照招标文件及工程量清单（编制说明）中载明的范围进行施工，如超范围施工则视为对发包人的优惠，在结算时不作调整。确因承包人超范围施工导致其他施工单位不能正常施工的，必须由承包人自行拆除、修补，并承担相应费用，给发包人和其他施工单位造成损失的，由承包人承担。

6、施工过程中对已完工程或成品的保护、外墙围护等安全措施，均由承包人负责并承担费用。

7、本工程投标报价时不管是否计取了风险费用。合同条款中风险范围内的所有内容，在结算时招标人不再因此支付任何额外费用。

8、特别提醒：投标人在投标报价时应充分考虑市场波动因素的风险，充分阅读合同条款再行报价。

启东市第二医疗集团管理办公室

2019年9月 19  日

建设工程施工合同

合同编号：

发包人（全称）：  启东市第二医疗集团管理办公室

承包人（全称）：

经发包人自行组织公开招标，本工程由承包人中标实施。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：  启东市第二医疗集团管理办公区域装修改造工程

工程地点：  启东市中医院

二、工程承包范围

三、合同工期

开工日期：     年   月      日（实际开工时间以开工令为准）

竣工日期：     年   月     日

合同工期总日历天数：20日历天.

四、质量标准

本工程质量要求达到合格标准，必须符合我国现行规范和有关技术标准的规定，并且必须一次性通过合格验收。

五、合同价款

金额（大写）：           (人民币)

（小写）：           元

本工程采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：①材料突发性涨跌②政策性调整③措施项目费④工程量清单 ，除甲方要求的变动及设计变更外，发包人一律不予签证。

风险费用的计算方法：都已包括在投标人的投标报价中。

风险范围以外合同价款调整方法：对设计变更、业主签证等引起的工程量增减，工程量清单计量依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、业主提供的施工说明、本工程计价依据《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014）、2014《江苏省安装计价定额》、现行的有关工程造价文件、人工工资指导价执行苏建函价[2019]411号文件，税率标准按苏建函价【2019】178号文税改文件、启东建设工程造价信息（2019年第5期）、南通建设工程造价信息（2019年第9期）及市场价、并按中标时的下浮率下浮后作为结算的依据，下浮率=【1-（合同价-预留金）/（标底价-预留金）】×100%，如遇到有关计价表中没有的子目，由承包人提出，经发包人确认后，作为结算的依据。

双方约定合同价款的其他调整因素：1、设计变更2、经业主确认现场签证所涉及工程量变化3、合同范围外附加工作。

六、付款方式

工程竣工验收合格后付至审定价的75%，本工程质保期为竣工验收后一年，余款竣工验收一年后付清；以上付款均不计利息。

履约保证金在本工程完成施工并经验收合格后退还，利息不计。

七、隐蔽工程和中间验收

施工单位必须严格执行隐蔽工程验收制度，每道工序合格后报请甲方人员验收，合格后方可进入下道工序施工，否则不予竣工验收。

八、承包人采购材料设备

（一）凡是招标文件规定品牌的材料设备，承包人在采购前，应提供符合规定品牌的样品，发包人对材料设备的品牌、规格、型号、质量的书面确认后承包方方可采购，并且材料设备采购后，应通知发包人验收并经书面确认后方可使用 。

（二）其它主要材料设备必须具有质保书和出厂合格证，并且在使用前按规定进行检测，经检测合格后，方可使用。

（三）承包人在采购其他材料设备前，应获得发包人对材料设备的品牌、规格、型号、质量的书面确认后方可采购，并且材料设备采购后，应通知发包人验收并经书面确认后方可使用 。

否则，所引起的一切后果均由承包人承担。

九、安全施工

承包人必须做好文明施工、安全生产，承担一切安全、保卫、交通、环卫和施工噪声管理，如发生安全事故，造成一切损失与后果由承包人承担。

十、工程变更

乙方按甲方提供的施工说明及有关建设标准具体组织施工。乙方不得随意变更，确实因工程需要变更的，须经甲方书面认可后实施。

十一、其它约定

1、下列项目费用由承包人自行考虑，并已列入本合同价中，工程结算时不作调整:

（1）施工临时道路、用电、用水、临时排水、气囊封堵、筑坝、拆坝、抽水、周围其他专业管线的保护、现场用。

（2）为完成本工程所需的全部拆除、清障、现场平整、修复等项目费用。

（3）已完工程的保护费用。

（4）完成本工程所需的各项障碍物的拆除及恢复、建筑垃圾（余土）等废弃物清理，拆除废弃物须外运。

（5）本工程所有试验检测费用。

（6）工程量清单中没有提的，施工中必须发生的工程内容所需的费用。

（7）施工过程中可能超出工程量清单范围的破除恢复砼路面及拆除恢复周边已建设施等一切费用。

(8) 承包人应充分踏勘现场，对于工程量清单中没有提的，施工中必须发生的工程内容所需的费用。

2、由于施工单位违反施工规范及施工要求所造成的一切后果，由施工单位承担。

3、由于非甲方原因延误工期的，首先罚没全部履约保证金，并且按延期每天500元加罚 。

4、承包人应对道路、管线等基础设施做好保护措施，如承包人造成损坏，承包人须负责修复并承担相关全部费用。

十二、本合同经双方签字盖章后生效，一式肆份，发包人执贰份，承包人执贰份。

发  包  人：（公章）                    承  包  人：（公章）

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

开户银行：                             开户银行：

账    号：                             账    号：

年   月   日                           年     月    日

第四章  投标文件格式

附件1：

一、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

单位地址：

姓名：              性别：         年龄：              职务：

系                  （投标人名称）的法定代表人。为施工、竣工、保修        （工程名称）       的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人（盖法人章）

日期：       年          月       日

附件2：

授权委托书

本授权委托书声明：我               （姓名）系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                           （单位名称）的             （姓名）为我公司签署本工程的投标文件的法定代表人授权委托代理人。代理人全权代表我所签署本工程投标文件的内容和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人（签字或盖章）：               性别            年龄

身份证号码：

单位：（盖章）              部门：                职务：

投标人：（盖法人章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

附件3：

三、 投  标  函

（招标人名称） ：

一、根据已收到的                              工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)                           （¥：        元）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

二、我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在      天内竣工。

三、我单位保证本工程质量达到                             。

四、我单位金额为人民币(大写)                    （¥：        元）的投标保证金已按招标文件要求与本投标书一起提交。

五、如果我单位中标，我单位将在招标人发出中标通知书后7日内向招标人提交合同价10%的履约担保金。

六、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：

法定代表人或其代理人(签字或盖章)：

日期：     年    月    日

附件4：

已标价的工程量清单

工程

投 标 总 价

投标人：                           （单位盖章）

年     月     日

封—3

| 投 标 总 价 |
| --- |
|  | 招 标 人： |  |  |
|  | 工 程 名 称： |  |  |
|  | 投标总价（小写）： |  |  |
|  | （大写）： |  |  |
|  | 投 标 人： |  |  |
|  |  | （单位盖章） |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |
|  |  | （签字或盖章） |  |
|  | 编 制 人： |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |
|  | 时 间： | 年 月 日 |  |

总  说  明

工程名称：                                                 第       页 共      页

表—01

| 建设项目投标报价汇总表 |
| --- |
| 工程名称： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目投标报价的汇总。

表—02

| 单项工程投标报价汇总表 |
| --- |
| 工程名称： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中：(元) |
|  |  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费 |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程项目投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。                                          表—03

| 单位工程投标报价汇总表 |
| --- |
| 工程名称： | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中:暂估价(元) |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  |
| 2.1 | 单价措施项目费 |  |  |
| 2.2 | 总价措施项目费 |  |  |
| 2.2.1 | 其中：安全文明施工措施费 |  |  |
| 3 | 其他项目费 |  |  |
| 3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估 |  |  |
| 3.3 | 其中：计日工 |  |  |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 投标报价合计=1+2+3+4+5 |  |  |

注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称： | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 本页小计 |  |  |
| 合计 |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。                          表—08

综合单价分析表

工程名称：                     标段：                  第      页  共      页

| 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单 价 | 合 价 |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费和利润 |
| 人工单价 | 小 计 |  |  |  |  |
| 元/工日 | 未 计 价 材 料 费 |  |
| 清单项目综合单价 |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 暂估 单价（元） | 暂估 合价（元） |
|  | 其它材料费 | — |  | — |  |
|  | 材料费小计 | — |  | — |  |

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表—09

| 总价措施项目清单与计价表 |
| --- |
| 工程名称： | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） | 调整 费率（%） | 调整后 金额（元） | 备注 |
|  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 夜间施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 冬雨季施工增加费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已完工及设备保护费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表—11

| 其他项目清单与计价汇总表 |
| --- |
| 工程名称： | 标段： | 第 页 共 页 |
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 | 暂列金额 |  |  |  |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |
| 2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |
| 合计 |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                   第      页 共     页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率（%） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保障费 |  |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  |  |
| 合 计 |  |

| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |
| --- | --- | --- | --- |

表—13

第五章  资格审查必要合格条件标准

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 投标人提供的资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业法人营业执照 | 具有有效的工商行政管理部门颁发的企业法人营业执照 | 有效的企业营业执照（副本） |
| 2 | 企业资质类别等级 | 建筑工程施工总承包叁级及以上资质 | 有效的企业资质证书（副本） |
| 3 | 拟派项目负责人资格等级 | 建筑工程专业二级及以上注册建造师，同时具备安全生产考核合格证（B证） | 提供建造师注册证书，同时提供B证 |
| 4 | 拟派项目负责人为投标企业正式人员 | 投标企业所在地社保机构出具的由企业为拟派项目负责人缴纳的本招标公告发布之日前一年内连续三个月（含）以上的养老保险缴费证明；注册不到四个月的新公司以注册日之后至今（开标日）的养老保险缴费证明，不少于二个月。 | 养老保险缴费证明（必须体现该人姓名） 备注：由当地社保机构出具，并加盖印章。如已实行网上直接打印的地区，可提供网上彩打材料，但必须注明查询网址及查询方式。 |
| 5 | 无行贿犯罪记录承诺函 | 参与本次投标的所有投标人，均须提供《无行贿犯罪记录承诺函》，该承诺函需企业法定代表人签名（或盖章）并加盖单位公章，格式详见附件。 |
| 备注 | 1、上述第5项提供原件，1-4项提供复印件，并在复印件上加盖单位公章；同时提供所有复印件的原件查验。否则，资格审查不通过。 2、投标文件内容必须真实，如果提供虚假材料的，投标保证金不予退还 3、上述1-5中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。 |

第六章  工程量清单（另附）