株洲市三医院

医疗废物储藏间改造项目

招

标

书

招 标 单 位：  株洲市三医院

招标 联系人：    汪    珍

联 系 电 话：  13873309959

医疗废物储藏间建设项目招标书

医院决定新建一处医疗废物储藏间，采取邀请招标方式择优选择施工队伍的办法，以保证快速、高效、优质的投资效益，特制定本招标书。

一、工程概况

医疗废物储藏间位于荷塘区水文路150号精神科6号楼外围，总面积约74㎡,现具备改造施工条件。

二、工程招标范围

1.株洲市三医院医疗废物储藏间建设项目施工图所设计的土建工程。

2.附施工设计图纸。

三、工期

从开工之日起30历日完工（参考工期）。

四、质量及技术要求

1.本工程所用材料、设备的品种、规格、性能应符合国家现行产品标准的规定并符合：

2.本工程选用的各装修材料及产品，根据设计方提供的材料规格、品质、颜色等技术 条件。由施工单位提供材料样板，并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告，进口产品应提供入境商品检验合格证明。经建设方、设计单位、监理单位确认后进行封样并据此进行竣工验收。

3.要求砌筑结构牢固，粉饰粘贴平整，水电外形美观，不渗漏，材质优良，无假、劣、伪产品。

五、招标方式及参加投标单位的资格和条件

1.投标人所有资质复印件加盖公章。

2.投标人营业执照副本（经年检）；

3.投标人税务登记证；

4.投标人组织机构代码证副本。

六、投标报价

1.土建工程总造价总承包：包工、包料、包安全、包工期、包现场文明施工，考虑建设方为社会福利性医院，投标方可根据经济实力实行优惠，报价实行工程总费用包干，结算时不受市场价格影响。

2.附报价清单。

3.投标报价被认可后，即为本工程和结算报价依据。

4.本次采用邀请招议标形式。

七、结算方式

1.投标者报价中标后，即为本工程结算依据。

2.本工程结算方式: 按报价中标价。工程进场并开始施工支付合同金额30%，工程经验收合格后支付合同金额75%，并经送审后确定最终结算金额后完成工程结算金额支付合同金额95%，预留合同金额5%作为保修金，一年后支付（该工程招标前将进行图纸设计会审及答疑，为全包。后续施工工程中拆除及新砌等方面原则上不予签证工程量，结构更改签证不超过10%）。

八、投标文件的编制

（一）投标文件由下列内容构成：

1.投标函（附部分工程和单价措施项目清单与计价表）

2.工期保证承诺书

3.安全与组织施工

4.法定代表人身份证明

5.授权委托书

6.项目管理机构

（1）项目负责人或技术负责人简历表

（2）项目负责人、技术负责人、安全员等相关人员证件复印件

7.资格审查资料

（1）投标人需要提供的基本情况表

（2）证件复印件（按招标文件第五项投标单位的资格和条件的内容提供证照复印件并加盖企业公章）

8.承诺书

9.投标人廉政承诺书

10.不拖欠农民工工资承诺书

11.对投标书内容及合同条款的确认和不接受内容的说明

12.投标报价（报价说明）

土建、装修报价

（二）项目保证金

1.参与投标的单位应提交伍千元整人民币的项目保证金，并作为其参与投标的一部分。

2.未中标人的项目保证金，予以当即退还。

九、投标文件的份数

1.1参与投标的单位应准备一式贰份投标文件（一份正本、一份副本），每份投标文件必须清楚的标明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本不符，以正本为准；

1.2投标文件的正本和所有副本均需打印成册或印刷；

1.3除参与投标的单位对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

十、投标文件的密封与递交

1.封闭皮应注明招标项目名称、投标人名称。投标密封袋外凡有接缝加盖投标人公章和法定代表人或委托代理人印章。

2.文件递交时间：2022年7月8日14:30分

十一、标书发放与答疑

1.招标方于2022年7月4日下午14:00向投标方发放招标书和施工图纸及相关资料。

2.招标方于2022年7月5日下午14:30在市三医院精神科院区行政楼大会议室召开图纸会审及工程量答疑会，敬请各投标方准时参加。

十二、投标文件的评价和比较

评标原则和方法

根据质量可靠、工期适当、造价合理的评标原则确定中标候选人。

十三、中标通知

投标结束后，经评议后，招标委员会宣布中标结果。

十四、合同条款

合同授予标准

1.投标小组将对实质上响应投标文件要求的投标单位进行综合评价，根据实际情况，确定中标单位一名，候补中标单位一名。

2.签订合同

中标人应在指定的时间内与采购人签订合同。投标文件、中标人的投标文件等，均为签订合同的依据。

十五、废标条款

投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理。

1.逾期送达的或者未送达指定地点的；

2.未按招标文件要求密封的

3.未能按时到会视为弃权处理。

十六、开标、评标、定标

1.本工程定于2022年7月8日下午14时30分在市三医院精神科院区行政楼大会议室召开议标会议，被邀请者应按时到会。

2.根据医院工程情况，拟定评标办法，不保证最低价中标。

3.本工程采取中标报价总包干的办法，中标后不得将工程转包；在参与投标时，投标者向招标方交纳押金5000元，开标后，未中标者退回招标文件和图纸后，招标方退回押金，中标者在签订合同再退押金。

十七、投标书格式

按招标书格式要求和顺序装订成册。

株洲市三医院医疗废物储藏间建设项目工程招标

投标文件

（请注明“正本”或“副本”）

投标人：                                          (单位盖章)

法定代表人或其委托代理人：                      (签字或盖章)

日期：      年   月   日

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：                     （招标人名称）

1、在考察现场并充分研究 株洲市三医院医疗废物储藏间建设项目工程（项目名称）（以下简称“本工程”）招标文件的全部内容后，我方决定对本工程以：人民币（大写）：                            （RMB￥：     元）；决定其中对土建部分以：人民币：（大写）：                    （RMB￥：     元）；决定对设备及安装部分以：人民币（大写）：                    （RMB￥：     元）的投标价格履行合同约定，并严格按照合同约定施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

2、如果我方中标，我方保证按招标方的开工日期开工，按工期保证承诺书的工期，确保工程质量达到标准并验收合格。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受招标方发出的中标通知书。

3、随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

4、在签署协议书之前，招标方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

5、投标文件载明的项目负责人、项目技术负责人我方承诺在施工过程中不更换人员，必须在现场工作。特殊情况下，经建设单位同意，方可更换和离开现场，在施工过程中如建设单位发现我单位有挂靠、未经同意更换施工项目部关键岗位人员或转包行为，可单方面终止合同，同时追究我司法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年    月    日

附设备及配件清单。

B.1 招标工程量清单封面

株洲市三医院医疗废物储藏间建设项目工程

招标工程量清单

招  标  人: 株洲市三医院（株洲市精神病医院）(单位盖章)

造价咨询人:              (单位盖章）

二、工期保证承诺书

：

为确保本工程按质按量如期完工，我方前期作好人员配备和材料的准备工作，在接到医疗废物储藏间建设项目工程开工通知后，在      天完成土建施工任务，在      天完成安装设备及调试任务，如有延时，承诺每延时五日交付使用，按报价1%处罚，累计计算。

特此承诺。

承 诺 人：

法人代表：

年  月  日

三、安全与组织施工

四、法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年        月          日

经营期限：

姓    名：         性别：     年龄：     职务：

系                              的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）

日  期：    年   月    日

五、授权委托书

本人         （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）招标投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：              。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证明

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

委托代理人：                    （签字）

年    月     日

六、技术负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  | 学 历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事技术负责人年限 |  |
| 主要工作经历 |
| 时间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

七、资格审查资料

（5.1）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人人员 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

（5.2）证件复印件

包含：企业营业执照副本、企业资质证书副本、安全生产许可证书副本的复印件。

八、承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明：

1、我方拟派往                   （项目名称） （以下简称“本工程”）的项目负责人、项目技术负责人、施工员、专职安全生产员、质量员、标准员、机械员、材料员、资料员现阶段没有担任任何在建工程项目的职务。

2、我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务、不是本项目监理人或者与本项目监理人不存在隶属关系或者为同一法定代表人或者相互控股或者参股关系、不是本项目代建人或者与本项目代建人的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系、不是本项目招标代理机构或者与本项目招标代理机构的法定代表人不是同一人或者不存在相互控股或者参股关系。

3、我方目前生产经营状态正常，没有被责令停业、没有被暂停或者取消投标资格、近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

4、我方保证投标文件提供信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

特此承诺

投标人：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年    月      日

九、投标人廉政承诺函

为加强招投标活动中的廉政建设，进一步规范招投标市场，防止发生违法违纪行为，落实公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制规定，本投标人特作如下承诺：

1、不向招标人、代理机构及其他投标人行贿，串通一气搞假招标、陪标、围标、串标。

2、不向评委行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观、公正、监管的活动。

4、不给责任人的违法违章行为说情、解脱。

5、不通过权力部门或有关领导向监管机构及工作人员打招呼、写条子、说情，干预正常的招投标监管工作。

如若发生上述问题，本投标人自愿承担相关责任，接受不良行为记录，并对责任人给予党纪、政纪处分。

承诺人：(盖章)                       法定代表人：

本次投标项目：

年    月    日

- 不拖欠农民工工资承诺书

致：

根据贵方招标文件，一旦我方中标，我方保证：

1、按照劳动保障法律法规规定使用农民工，依法与农民工签订劳动合同，执行工时制度和加班费支付规定。

2、实行农民工实名制管理，按月将工资直接发放给农民工本人，支付工资不低于当地最低工资标准。

3、我公司分包单位使用农民工的，要求分包单位按照本承诺书第1 条规定执行，并负责督促其按规定及时结付农民工工资。

地址：            邮编：

电话：            传真：

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

十一.对投标书内容及合同条款的确认和不接受内容的说明

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：