株洲市三医院病案室装修改造工程竞争性谈判采购邀请公告

株洲市三医院的病案室装修改造工程，项目进行竞争性谈判采购，现采用公告邀请方式，邀请符合资格条件的供应商提交证明材料参与资格审查，请并参与竞争性谈判采购活动。

- 项目概况：

1、采购项目名称：株洲市三医院病案室装修改造工程

2、采购项目标的、数量及预算：

| 包/品目号 | 标的名称 | 数量(单位：) | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装修改造 | 1项 | ￥283865.28 |

4、采购项目的主要需求及谈判可能实质性变动内容：

| 包/品目号 | 标的物名称 | 标的主要需求 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 技术要求 | 服务 | 合同条款 |
| 1 | 装修改造工程 | 本工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。按国家现行施工质量、验收规范执行，必要时由建设单位补充或编制。 | 按国务院279号院令及国家建设部第80号部令及国家有关规定实行工程保修。 | ①本工程不支付预付款，项目验收合格后支付至合同金额的75%,审核定案后付至工程总价的97%，余款3%为质保金,质保期满后如无质量问题一次性付清。 ②本工程施工日历工期为60天，采购人不鼓励投标人将工期提前，但投标人不得延误工期，工期每延迟1天，处2000元的违约金，并从工程款中扣除。 ③工程质量：发包人要求承包人按国家现行施工规范、标准组织施工，工程质量一次交验合格。 |
| 竞争性谈判项目可能实质性变动内容 | 是（√） | 是（√） | 是（√） |
|  | 否（ ） | 否（ ） | 否（ ） |

二、供应商资质要求

1、供应商基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.5 法律、行政法规规定的其他条件。

2、供应商特定资格条件：

2.1具有建筑装修装饰工程专业承包二级（含二级）及以上资质或者建筑工程施工总承包三级（含三级）及以上资质；

2.2项目负责人：建筑工程专业贰级及以上建造师执业资格、有效的安全生产考核合格证B证；

2.3有效的安全生产许可证；

2.4专职安全员须具有有效的安全生产考核合格证（C证）

2.5施工员：具有省级住房和城乡建设主管部门颁发的施工员岗位资格证书；

2.6主要人员在响应文件提交截止时间前近半年社保缴纳证明材料。

三、供应商应提交的证明材料及说明

1、提交《资格证明材料承诺函》原件，格式见附件2；

2、法人提交法定代表人资格证明书原件及复印件或者法定代表人授权委托书原件并附法定代表人身份证明原件及复印件；自然人提交身份证明复印件；

3、法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件及复印件；

4、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料：《税务登记证》和《社会保险登记证》的复印件，或者近三个月依法缴纳税收和社会保险费的证明（纳税及缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税费的证明原件；

5、《谈判文件规定的特定资格条件证明文件》，本邀请公告规定的特定资格条件证明材料的复印件。

6、其他说明。

四、资格审查证明材料的递交

1、按本邀请公告第三条规定提交的证明材料及说明应装订成册，并附《资格审查证明材料清单》（格式见附件1），一式两份。

2、资格审查证明材料的递交截止时间为2022年03月 09日17时00分（北京时间），地点为株洲市荷塘区水文路150号市三医院行政楼301室。逾期送达的，不予受理。

五、、联系方式：

采 购 人：株洲市三医院（株洲市精神病医院）；

地    址：株洲市荷塘区水文路150号；

联 系 人：刘  波       冯 勇

联系电话：13077078857；18273363255

附件1

资格审查证明材料清单

项目名称：

| 序号 | 证明材料名称 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

供应商联系人：     联系电话：     邮箱：

供应商名称（盖单位章）：

附件2：

资格证明材料承诺函

我们，                    （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》及《竞争性谈判邀请公告》[                     （项目名称），政府采购编号：           ，委托代理编号：            ]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按《竞争性谈判邀请公告》要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚；

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日    期：             年     月      日