重庆建设车用空调器有限责任公司

比价文书

项目编号：SSTZ20200603024

项目名称：基础设施防锈刷漆项目

重庆建设车用空调器有限责任公司

2020年6月

# 第一章 比价人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 比价人 | 名称：重庆建设车用空调器有限责任公司 地址：重庆九龙坡区华建支路1号 联系人：吴青志 电话：023-68126752 |
| 1.2 | 项目名称 | 基础设施防锈刷漆项目 |
| 1.3 | 建设地点 | 重庆九龙坡区华建支路1号 |
| 1.4 | 比价范围 | 包含位置储气罐：316平方米（空压站外、表厂房酸雾塔及爬梯、表厂房外其他设施） 活性炭箱：:7平方米（表厂房外2台） 厂房爬梯：7个（食堂1、污水站1、油库1、实验室1、表厂房1、联合厂房2） 危废箱：50平方米（污水处理站旁） 污水站爬梯平台：1批（污水处理站） 管道：1批（冷冻站外水塔水箱及管道、2个空压站内外管道、实验室外水塔及管道、联合厂房外消防栓及管道） |
| 1.5 | 计划工期 | 计划工期： 10日历天 计划开工日期：2020年 7月 15 日 计划竣工日期：2020年 7月 25 日 以我方实际通知时间为准 |
| 1.6 | 质量要求 | 祥见技术要求 |
| 1.7 | 比价人资质条件、能力和信誉 | 1、资质条件：具备国家建筑二级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2、具备有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备有效的安全生产考核合格证书。 应附企业法人营业执照副本的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本的复印件（并加盖单位章）、 3．其他要求 报价人主要成员需具有相应的技术等级证、资格证及上岗 |
| 1.8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 领取比价文件2个工作日内报价人自行进行现场踏勘、核实工程内容和工程量，具体时间由自定，但需提前一天预约 |
| 1.10 | 报价人提出问题的截止时间 | 2020年6月 24日17:00时至2020 年7月6日17：00 |
| 1.11 | 比价人书面澄清的时间 | 2020 年 7月7 日17：00 |
| 1.12 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 比价人发出的答疑、报价人的书面澄清、说明和补正 |
| 2.2 | 报价人要求澄清招标文件的截止时间 | 报价人在收到比价文件后，应仔细检查比价文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2020年 7 月 7 日17：00 前书面通知比价人。 |
| 2.3 | 比价截止时间 | 2020 年 7月9 日 10 时 00 分 |
| 3.1 | 构成比价文件的材料 | 1.7条规定的材料及报价人认为需要的其他资料 |
| 3.2 | 报价 | 报价人提供完整的设计及施工方案，进行清单式报价（包括人工费、材料费）及汇总报价。 |
| 3.3 | 报价保证金 | 无 |
| 3.4 | 签字或盖章要求 | 按比价文件后附表格式要求填写 |
| 3.5 | 报价文件正副本份数 | 各 壹 份，共 贰 份，采用宋体A4纸打印 |
| 3.6 | 报价文件的密封 | 1、报价文件密封并加盖投报价人单位公章； 2、如果报价文件没有按上述规定密封，该报价文件将被拒绝接收。 |
| 4.1 | 递交报价文件地点 | 重庆市九龙园区B区华建支路1号 |
| 4.2 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 4.3 | 计价原则 | 本改造项目实行项目总价包干价，报价人采取清单报价方式，需提供详细的分项报价表和汇总报价表 |
| 5.1 | 开封时间和地点 | 开封时间：比价人通知 开封地点: 九龙基地1会客室 |
| 5.2 | 评比委员会的组建 | 评比委员会构成单位：经营规划部、财务部、制造安全部、审计风险部、采购部。 |
| 5.4 | 履约保证金 | 无 |
| 6.1 | 开封程序 | 1．密封情况检查：比价人检查报价文件是否按本须知3.6的规定密封，如发现报价文件没按本表3.6的规定密封，则废标。 2、开封顺序：随机开启。 |
| 6.2 | 评比方法 | 工程质量、工期满足比价人要求的前提下，按最低价评比法确定选中人。 |
| 6.3 | 合同的授予 | 于发出中选通知书之日起15个工作日内签订合同 |

第二章  合同主要条款

1、工程结算原则：本改造项目实行项目总价包干价，报价人采取清单报价方式，需提供详细的分项报价表和汇总报价表，中标方需提供详细完整的设计及施工方案。

二、付款方式

1、工程竣工验收合格后，以双方确认的验收资料和审查合格的竣工图或竣工报告办理结算，选中人开具全额增值税专用发票挂账，付合同总价的97%。

2、工程结算价的3%作为质保金，验收合格一年后一月内（无息）支付。

3、支付形式：现金转账。

三、选中人责任及义务

1、按比价人批准的施工组织设计方案搭建临时设施、安置机械设备、堆放材料（采取围栏、遮盖、注明标识） , 做好施工组织管理 ,保持现场清洁卫生 ，建筑垃圾由选中人负责运输（包括人力转运）到比价人区域外（费用由中标人承担），做到文明施工。

2、选中人施工人员必须持证上岗，确保施工安全，严格执行《安全管理条例》。在施工中应文明施工，出现任何情况下的伤亡事故，均由施工单位承担一切责任；施工期间与工地周边的任何社会团体、组织、单位及个人发生的法律、经济等纠纷，概由选中人负责解决并承担因此而发生的一切费用。

3 、所有进场材料质量须完全符合国家现行合格标准，符合设计要求，具有国家授权检测部门出具的检验报告，产品试验报告、国家授权部门的认证条件、出厂试验合格证明文件并报比价人和监理审查认可方可用于工程上。对未按上述要求采购的材料，比价人将要求施工单位自行、无条件清退出施工现场。由此造成的损失由施工单位承担。

4、成品保护由选中人负责，其费用由选中人自行考虑（包含在投标报价中）

5、遵守比价人厂房规章制度 , 不得超越施工区域到比价人其他生产单位和办公地点参观逗留，并承担造成的损失和人身伤害责任。

6、项目竣工后 , 选中人应在3天内无条件撤场并对比价人生产现场造成的污染进行清理清除恢复原样, 如选中人拒不撤场或延期撤场 , 比价人有权拒付工程款 。

四、比价人权利义务

1、确认施工范围，工作内容，技术要求，进行现场管理，组织竣工验收。

2、有权要求选中人对不合格项目进行无条件整改。

3、回访项目质量，建立信用档案。

五、质量保修期

从竣工验收之日起，一年质保。

六、结算资料

项目竣工验收合格，选中人应提供竣工图和完整的结算资料各两份。

七、违约责任

1 、因选中人原因造成工期未按比价人要求完成 ,由此造成比价人损失的选中人承担赔偿责任。按延期一天200元处罚。因比价人原因造成工期延误的，工期可顺延，其费用由选中人统筹考虑，费用不予索赔。

2 、选中人所用材料不符合本合同要求 , 除必须返工、承担比价人损失外 , 还应按该部份材料价格的3-5倍支付违约金。

3 、未经比价人许可 , 选中人未按比价人要求施工 , 除必须返工费用自负外 , 且按比价人损失的 2 倍支付违约金。

4 、未经比价人许可,选中人擅自将所承包的项目转包和分包 , 一经发现 , 处以1000元/项（人民币） 作为违约责任金 ，若因此造成停工 ,工期不得顺延。

5 、选中人在施工中没有领会比价人意图或不明施工要求而又不向比价人求证明确 , 致使施工不能达到比价人要求的 , 比价人有权要求选中人返工并由选中人承担比价人损失。

6、各单位和个人要严格遵守国家相关法律法规；严格遵守各有关部门关于廉洁纪律的规定、各单位的规章制度。若有违法、违规行为发生，一经查实将追究单位或个人的责任。

八、争议

本合同在履行过程中发生的争议 , 由双方当事人协商解决 , 协商不成向合同签定地人民法院起诉。

第三章    报价文件格式

报价函

××公司：

__________________________(报价单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(报价编号、报价项目名称)比价的有关活动，并对______________货物进行报价。为此：

1、提供比价须知规定的全部报价文件：正本1份，副本1份；

2、报价见清单。

3、保证遵守比价文件中的有关规定。

4、如果我们中选，我们将按规定忠实地执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项比价有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

6、本报价自开封之日起30天内有效。

7、报价人同意提供按照贵方可能要求的与其比价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8、与本比价有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

投标单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：

日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××公司：

（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。

报价单位全称（公章）：

法定代表人签字：

日期：

授权委托书（格式）

××公司：

（报价方全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目		　　　	（报价编号）比价活动，全权处理本次比价活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

报价单位全称（公章）：

日期：