定子全自动点焊测试一体机招标文件

一、招投标单位

重庆平山泰凯化油器有限公司（以下简称PTK）

二、项目概况

据公司生产经营规划和新产品发展需要，需对现有油泵定子手工焊接工艺进行技改，拟购置1套定子全自动点焊测试一体机（非标），具体要求见《全自动定子绕组焊接检测设计任务书》，现进行招投标工作。

三、招投标方式

根据前期在重庆建设汽车系统股份有限公司网上信息平台和兵装阳光七采平台上发布公告和询价情况，本次招投标采取邀请和公开招标相结合的方式，对公告询价和正式招投标期间报名并预审合格的供应商均邀请参与本次招投标项目。

本次招投标项目正式信息采用在重庆建设汽车系统股份有限公司网上信息发布平台发布（网址：http://www.jianshe.com.cn/news/7/），发布时间7个工作日。对在招投标公告和询价期间（2022年3月24日～5月10日）报名和预审合格的供应商，发出《投标邀请书》。同时，对在本次招投标期间报名的供应商，经预审合格后发出《投标邀请书》。

四、招投标项目要求

1、具有专业制造自动化设备的资质，具有有效的《营业执照》及许可的经营范围；

2、参与招投标的公司必须在投标书中提供详细的技术方案，并说明主要和关重部件的型号和品牌。

五、招投标保证金

1、招投标保证金的金额：本项目招投标保证金3000元人民币。

2、招投标保证金账户及账号：重庆平山泰凯化油器有限公司，开户行：工行重庆鱼洞支行，帐号：3100082109022101567

3、招投标保证金的缴纳方式：以网银或银行转帐方式缴纳到上述帐户，并向PTK提供转帐回执凭证。

4、招投标保证金缴纳截止时间：2022年 5月24日 17时 30分前（招标截止前），以到账时间为准。未按时提交投标保证金的其投标保证金无效。

5、招投标保证金返还：招投标完成后，将以书面方式通知供应商开标结果。对未中标单位的保证金将在3个工作日内从原渠道退回。对中标单位在合同签订后，3个工作日内从原渠道退回。

六、质量、工期及付款方式

保证设备符合国家焊接和自动设备等方面的技术要求，设备需在合同签订后75天（自然日）内完成设计、制造和调试，并双方协商确定预验收时间。验收分两次进行：预验收在供应商工厂进行，预验收合格后设备发货；设备到达PTK,安装调试完成，达到投入使用的要求，再进行终验收。

付款方式：合同签订预付30%（开具30%发票），设备预验收合格发货时支付30%（开具30%发票），设备到达PTK安装完成终验收合格支付30%（开具40%发票），质保金10%于设备从终验收合格之日起12月后支付。

七、投标文件及报价要求

1、投标书必须包括内容：

①定子全自动点焊测试一体机的技术方案和详细说明，关重零部件的品牌型号和详细参数等资料。

②投标文件必须分明细提供详细报价单和商务说明。

③若有同类部品的制作，需在投标文件需附制作同类焊接设备制作实绩的案例和相关介绍说明和照片。

④投标文件必须明确整机和关键部件质保期，整机质保期原则上为1年。

2、参加招投标的供应商，对所提交的报价和相关资料，以牛皮信封的方式进行封装，并在各处封口处加盖本公司的鲜章。若投标资料未封装或破损，则视为投标资料作废。供应商所提交的报价必须能开具13%增值税发票。

3、参加投标的供应商，需在投标截止时间前（即2022年5月24日17时30分前），以送达或邮寄（若重庆之外地区的供应商，以快递方式投标，以快递发出时间为准）等方式，交至重庆平山泰凯化油器有限公司生产保障部。

八、评标标准

供应商根据前期技术交流和设计方案，结合各自企业情况，核算最终报价，并制作投标文件，用牛皮信封进行封装（盖齐缝章），向PTK公司进行投标。

PTK公司招投标小组将在收集各供应商招标资料的基础上，召开集中开标和评标会，在会上公开验标、折封标书和评标，在确认各供应商投标书和技术方案的基础上，进行综合评定打分，综合评定得分高者为中标单位。

综合评分为三部分（具体见附表）：

1、技术方案评定部分50分。

2、商务部分（交付时间和付款方式）10分。

3、投标报价部分40分。以所有有效投标人的投标报价的算术平均值（当有效投标人≥6家时，则去掉一个最高价和一个最低价后再进行算术平均）为评标基准价。各有效投标报价分别与评标基准价相比较，每高于评标基准价1%减1分，每低于评标基准价1%加1分。最终得分保留小数点后两位。评标基准价分值设置为25分，最高不超过40分，最低不低于10分。

九、投标须知

1、各参与投标的供应商必须按要求提交投标资料。

2、投标时间不能超过投标截止日期。

十、招投标日程安排

1、2022年5月16日在重庆建设汽车系统股分有限公司网上信息发布平台发布信息和对原交流供应商发出《投标邀请书》。

2、2022年5月24日前投标单位可到现场或电话视频等方式再次确认和交流。对新报名参与投标供应商预审合格后，发放《投标邀请书》。

3、2022年5月24日17时30分为投标截止时间（若重庆之外地区的供应商，以快递方式投标，以快递发出时间为准）。

4、2022年5月25～31日PTK将召开开标会进行开标评标。

5、2022年6月1日～6月5日完成审批，发布中标结果，并进入合同和技术协议签订阶段。

PTK招投标小组

2022年5月13日