曳引驱动载货电梯更新招标文件

一、招投标单位

重庆平山泰凯化油器有限公司（以下简称PTK）

二、项目概况

拟更新现有货梯1台，具体见技术方案和参数。根据前期技术交流和各设备厂家推荐各自型号配置，现进行报价和招投标。

三、招投标方式

根据前期在重庆建设汽车系统股份有限公司网上信息平台和兵装阳光七采平台上发布公告和询价情况，本次招投标采取邀请和公开招标相结合的方式，对公告询价和正式招标期间报名并预审合格的供应商均邀请参与本次招投标项目。

本次招投标项目正式信息采用在重庆建设汽车系统股份有限公司网上信息发布平台发布（网址：http://www.jianshe.com.cn/news/7/），发布时间7个工作日。对在公告和询价期间（2022年3月16～30日）报名和预审合格的供应商，发出《投标邀请书》。同时，对在本次招投标期间报名的供应商，经预审合格后发出《投标邀请书》。

四、招投标项目要求

1、具有专业销售安装维修载货电梯的资格，具有有效的《营业执照》及许可的经营范围；

2、具有相应符合的特种设备安装改造修理许可证资质。

3、若非电梯生产厂家，需提供所推荐载货电梯品牌的授权资料。

4、根据PTK生产经营需求，此次更新电梯招投标最高限价20万元人民币（含13%增值税）

五、招投标保证金

1、招投标保证金的金额：本项目招投标保证金2000元人民币。

2、招投标保证金账户及账号：重庆平山泰凯化油器有限公司，开户行：工行重庆鱼洞支行，帐号：3100082109022101567

3、招投标保证金的缴纳方式：以网银或银行转帐方式缴纳到上述帐户，并向PTK提供转帐回执凭证。

4、招投标保证金缴纳截止时间：2022年 4月 14日 17时 30分前（招标截止前），以到账时间为准。未按时提交投标保证金的其投标保证金无效。

5、招投标保证金返还：招投标完成后，将以书面方式通知供应商开标结果。对未中标单位的保证金将在3个工作日内从原渠道退回。对中标单位在合同签订后，3个工作日内从原渠道退回。

六、质量、工期及付款方式

保证设备符合国家特种设备技术要求，电梯需在合格签订后30天内到达PTK,安装时间从安装工人进入现场起25天完成安装和验收（验收标准为重庆市特种设备检测部门检测认可，获得特种设备使用证书），达到投入使用的要求。

付款方式：合同签订预付30%（开具30%发票），设备到达30%（开具30%发票），安装完成验收合格投入使用支付30%（开具40%发票），质保金10%于设备从验收合格之日起12月后支付。

七、投标文件及报价要求

1、投标书必须包括内容：

①推荐载货电梯的品牌型号和详细参数，电梯制造厂家的资质和相关证书，以及授权证书等资料。

②投标文件必须分明细提供详细报价单和方案说明（包括原电梯利用部分和电梯拆除部分）。

③投标文件必须明确质保期和维保期，维保期原则上为2年。

④为维持PTK正常生产经营所需的楼层间物流运输，参与投标者需在投标书中对安装期间楼层之间的物流运输提出建议解决方案，涉及费用的需附报价。

2、参加投标的供应商，对所提交的报价和相关资料，以牛皮信封的方式进行封装，并在各处封口处加盖本公司的鲜章。若投标资料未封装或破损，则视为投标资料作废。供应商所提交的报价必须能开具13%增值税发票。

3、参加投标的供应商，需在投标截止时间前（即2022年4月14日17时30分前），以专程送达或邮寄等方式，交至重庆平山泰凯化油器有限公司生产保障部。

八、评标标准

供应商根据现场勘查、技术交流和提交方案，结合各自企业情况，核算最终报价，并制作投标文件，用牛皮信封进行封装（盖齐缝章），向PTK公司进行投标。

PTK公司招投标小组将在收集各供应商招标资料的基础上，召开集中开标和评标会，在会上公开验标、折封标书和评标，在确认各供应商投标书内容的基础上，进行综合评定打分，综合评定得分高者为中标单位。

综合评分为三部分：

1、技术评定和资质部分50分。

2、商务部分（交付时间和付款方式）10分。

3、投标报价部分40分。以所有有效投标人的投标报价的算术平均值（当有效投标人≥6家时，则去掉一个最高价和一个最低价后再进行算术平均）为评标基准价。各有效投标报价分别与评标基准价相比较，每高于评标基准价1%减1分，每低于评标基准价1%加1分。最终得分保留小数点后两位。评标基准价分值设置为25分，最高不超过40分，最低不低于10分。

九、投标须知

1、各参与投标的供应商必须按要求提交投标资料。

2、投标时间不能超过投标截止日期。

十、招投标日程安排

1、2022年4月6日在重庆建设汽车系统股分有限公司网上信息发布平台发布信息和对原交流供应商发出《投标邀请书》。

2、2022年4月13日前投标单位可到现场再次确认和交流。对新报名参与投标供应商预审合格后，发放《投标邀请书》。

3、2022年4月14日17时30分为投标截止时间。

4、2022年4月15-19日PTK将召开开标会进行评标。

5、2022年4月22日前完成审批和合同签订。

PTK招投标小组

2022年4月2日