重庆建设机电有限责任公司

比价邀请文书

项目编号：[2021]W001

项目名称：消防监控报警系统设备升级改造项目

重庆建设机电有限责任公司

2021年11月

# 比价邀请

比价单位: 重庆建设机电有限责任公司

根据公司有关竞比价管理办法,就消防监控报警系统设备升级改造项目进行比价。

特邀具备承担本项目能力的公司前来比价。

  - 比价单位：重庆建设机电有限责任公司

  - 比价技术要求：见附件

  - 发放比价文书时间：2021年11月12日12：00

  - 发放比价文书地点：采购部

  - 比价截止时间：2021年11月26日12：00

  - 比价地点：采购部

  - 联系方法：重庆市九龙坡区华建支路1号      邮编：400050

  - 联系人：王安容         电话：023-68126752

# 比价须知

2.1 项目情况

2.1.1此项目采用比价形式，特邀请具有独立法人资格的公司前来比价。

2.1.2项目情况：重庆建设机电有限责任公司消防监控报警系统设备升级改造项目的实施，具体详见附件消防监控报警系统设备升级改造项目技术要求。

2.2合格的比价人

2.2.1具有独立法人和一般纳税人资格，具备建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质、建筑消防技术服务机构（消防设施维保、检测）资质和安全生产许可证，并在业绩、人员、设备、资金、质量、环境管理等方面具有相应的施工能力（以营业执照经营范围和有效的资质证书为准）。

2.2.2比价人注册资金不少于200万元（包括200万元），具有良好的财务状况和资金实力。在全国范围内，近五年内承担过合同金额不低于100万元的类似消防改造项目，且工程质量达到合格标准，具备履约保证能力（以提供合同复印件及竣工验收证明复印件为准）。

2.2.3比价人要求具有5年以上企业消防设施工程改造项目的实施经验（以公司注册时间开始计算）。项目经理需具备超过5年的消防设施专业项目实施经验，具有强大、稳定的技术实施团队。

2.2.4 比价人需提供本项目实施人员名单，其中项目经理1名，消防设施安装改造从业经验丰富，超过5年的消防设施安装改造项目实施经验；项目实施人员要求具有3年以上消防设施安装改造项目实施经验。

2.2.5比价人必须同时对“重庆建设机电有限责任公司消防监控报警系统并网改造项目”进行比价投标。

2.2.6比价人必须具备售后服务机构。

2.2.7是否接受联合体比价：不接受。

2.3比价文件

1、比价文件由比价文件总目录所列内容组成。比价人应详细阅读比价文件的全部内容。不按比价文件的要求提供的比价文件和资料，可能导致比价被拒绝。

2、资格证明文件包括：

2.1企业简介

2.2企业法人营业执照副本复印件

2.3消防设施工程专业承包资质复印件

2.4建筑消防技术服务机构（消防设施维保、检测）资质及安全生产许可证复印件

2.5项目合同及竣工验收证明复印件

2.6法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

2.7比价人项目人员情况表（项目人员资质证书复印件）

2.8金额不低于100万元的类似消防改造项目合同复印件

2.9服务内容及优惠承诺条款

注：以上资格证明文件均需加盖比价人单位公章。

3、比价报价

3.1货币：人民币

3.2报价：标的物价格(含增值税)＋相关费用【交钥匙工程】

相关费用：硬件设备、软件系统等装卸就位费、安装调试、培训费等设备交付前的一切费用。

注：1）硬件设备须提供名称、数量、配置、单价、总价清单。

2）比价报价不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由比价人法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

3）报价表因字迹潦草或表达不清所引起的后果由比价人负责。

4）若比价人对报价有优惠，应予以说明并将优惠承诺附于比价报价表后。

4.比价文件有效期：比价文件及有关承诺文件有效期为30天。

5.比价书的递交

比价文件应按以下方法分别装袋密封,否则将被拒绝

1）比价文件密封袋内装商务标文件正、副本各两份，封口处应有比价单位法定代表人或委托代理人的签字及比价单位公章。

2）技术文件密封袋内装技术文件正本一份，副本两份，内容为：方案、配置、技术参数等技术资料，不出现价格内容。

3）如果比价人未按上述要求密封及加写标记，比价邀请人对比价文件的误投和提前启封概不负责。

4）所有比价文件须单独装订成册。比价书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由比价书签发人在更正处加签。

5）比价人提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现，直接取消比价资格。

2.4比价截止时间

1、比价文件必须在投标截止时间前邮寄或派人送达到指定的比价地点。

2、在投标截止时间以后送达的比价文件，比价邀请人拒绝接收。

2.5比价

1、比价方式

比价人对按照比价文件所要求的投标截止时间前收到的所有合格比价文件，在开标时都将予以拆封比价，并由比价邀请人记录存档备案。

在比价时，比价文件出现下列情况之一的，将作为无效比价文件。

1）比价评审小组发现比价人以他人的名义比价、串通比价、以行贿手段谋取比价成功或者以其他弄虚作假方式比价的。

2）比价人未进行现场实际踏勘的。

3）比价文件中的比价函未加盖比价人的企业印章的，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

4）比价文件未按规定的格式填写的或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

5）比价人递交两份或多份内容不同的比价文件，或在一份比价文件对同一比价项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

6）逾期送达的或未送达到指定地点的。

7）比价人资格条件和证明文件不符合比价文件要求的。

2、比价

比价办法：采用综合比价，具体如下表：

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 比价保证金 | 与比价人名称一致，并符合第二章“比价须知”相关规定（本项目无比价保证金） |
|  |  | 开标一览表签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |
|  |  | 比价文件的签署及盖章 | 按第二章“比价须知”要求，比价文件上法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全 |
|  |  | 制造商有效授权书 | 代理商参加比价时提交 |
|  |  | 报价唯一 | 只能一个有效报价 |
|  |  | 联合体比价协议书 | 不允许联合体比价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 税务登记证 | 具备有效的税务登记证 |
|  |  | 组织机构代码证 | 具备有效的组织机构代码证 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章第二节2.2.2项规定。 |
|  |  | 其它资格条件要求 | 符合第二章第二节2.2.1、2.2.3、2.2.4、2.2.5项规定。 |
|  |  | 比价有效期 | 90天，若不满足比价被拒绝。 |
|  |  | 最高限价 |  |
|  |  | 项目技术要求条款 | 条款不满足，比价被拒绝。 |
| 没有通过以上初步评审的比价人，不得进入详细评审。 |
| 详细评审2.2.2 | 分值构成(100分) | 技术部分 50 分 | 总则： 1、 整体复制比价技术要求作为比价文件的技术文件，技术评分0分。 2. 无技术方案（指仅进行设备介绍，无方案设计等情况），技术评分0分。 |
|  |  | 商务部分10 分 |  |
|  |  | 比价报价部分40分 |  |
|  | 评分标准 | 技术部分50分 | 1、技术要求[分值50分] 1.1技术文件中载明的设备设施主要技术参数符合标准要求（分值10分）。完全符合要求10分，基本符合要求5分，不符合0分。 1.2技术文件中载明的施工组织设计、规程措施具有针对性，且施工方案便于施工组织，符合现场实际要求（分值10分）。完全符合要求10分，基本符合要求5分，不符合0分。 1.3技术文件中载明有符合国家标准要求的工程质量保障。工程质量保障计划全面细致、结合实际、措施具体、责任到人（分值10分）。完全符合要求，承诺最高10分，基本符合要求，承诺较高5分，不符合，不承诺0分。 1.4技术文件中载明有符合国家标准要求的安全保护措施。安全文明施工保障计划全面周到、完整，关键地点、工序、环节控制保障措施得力（分值10分）。完全符合要求10分，基本符合要求5分，不符合0分。 1.5技术文件中载明的施工进度计划编制合理、可行，关键线路清晰、准确、完整，关键节点控制措施得力、可操作性强，保障措施符合要求（分值5分）。完全符合要求5分，基本符合要求3分，不符合0分。 1.6技术文件中载明的售后服务方案和培训方案完整详细符合要求（分值5分）。完全符合要求5分，基本符合要求3分，不符合0分。 |
| 2.2.2 | 评分标准 | 商务部分10分 | 2、商务部分[分值10分] 2.1近五年内承担过合同金额不低于100万元的类似消防改造相关的项目，且工程质量达到合格标准（分值4分）在一项得2分的基础上，每增加一项得1分，最高得4分。 2.2交货时间的满足情况（分值2分）满足比价文件要求得2分，不满足得0分。 2.3付款方式的满足情况（分值2分）满足比价文件要求得2分，不满足得0分。 2.4近五年内未受到建设行政主管部门处罚。（分值2分）。满足要求得2分，不满足得0分（书面承诺）。 |
|  |  | 价格部分 40分 | 3、报价部分[40分] 3.1确定有效比价报价： 通过初步评审的比价人的比价报价为有效比价； 3.2比价基准价的确定：取所有有效比价人的比价报价的最低价为比价基准价,比价基准价分值设置为40分. 3.3计算得分： 分值=(比价基准价/比价人的有效报价)*40*100%,最终得分保留小数点后两位. |

特别说明：以上技术、商务部分比价人提供虚假证明的则视为无效比价文件。

3、比价结果通知

在比价有效期内，比价邀请人以书面形式通知所选定的比价成功人。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面方式确认。当比价成功人与比价邀请人签订正式合同后，比价邀请人将向其他比价人发出落选通知。

4、签订合同

比价成功人应按《比价成功通知书》指定时间、地点与比价邀请人签订合同，否则按撤回比价处理，在这种情况下，比价邀请人可另选比价成功人或另行比价。

# 合同条款

3.1报价方式

要求以人民币报价方式报出“消防监控报警系统设备升级改造项目”明细价格及汇总价格。

3.2合同价格及付款方式

1、合同价格为经比价双方最终确定的价格。

2、付款方式：

1）预付款20%：合同签订后，供货方开具合同总额的20%增值税专用发票挂账后支付；

2）终验收款70%：双方签署终验收合格报告后，供货方开具合同总额的80%增值税专用发票挂账后支付合同总金额的70%；

4）质保金10%：一年质保期满后无异议，无息支付合同总金额的10%。

3.4 项目要求

1、见附件的技术要求。

2、质量保证：保质期为项目完成后12个月。保质期起始时间从终验收合格签字之日起计算。

3、交货期：合同生效后60天内。

4、本项目禁止分包或转包。

3.5违约责任

若比价人未按照合同规定的时间交货和履行服务，比价人将向卖方收取误期违约金，每迟交一周（不足7日按一周算）的赔偿费按迟交货物价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或履行完服务为止，该误期违约金可以从议付货款中扣除，在误期违约金达到合同总价的5%时，比价人有权单方面取消合同，同时比价人要赔偿违约给买方造成的所有损失，具体金额由买方提出。

3.6争议的解决

双方友好协商解决，协商不成，向买方所在地人民法院提起诉讼。

3.7其他约定事项

比价邀请文件、比价文件和有效补充文件以及技术要求是主合同不可分割的组成

部分，与主合同具有同等法律效力。

比价文件格式

比价函

××公司：

__________________________(比价单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(比价编号、比价项目名称) 比价的有关活动，并对______________货物进行比价。为此：

1、提供比价须知规定的全部比价文件：正本1份，副本2份；

2、比价项目的总报价为(大写)：　　　　　　　　　　　　元人民币（含税）。

3、如果我们竞价成功，我们保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项比价有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

5、本比价自被公布比价结果之日起______天内有效。

6、比价人同意提供按照贵方可能要求的与其比价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的比价或收到的任何比价。

7、与本比价有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

比价单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：

日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××公司：

（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。

比价单位全称（公章）：

法定代表人签字：

日期：

授权委托书（格式）

××公司：

（比价人全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目		　　　	（比价编号）比价活动，全权处理本次比价活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

比价单位全称（公章）：

日期：

附件:  花溪基地消防监控报警系统设备升级

改造项目技术要求方案

- 本次对于运行了近十几年的消防监控报警系统，为增强该系统的安全性、可靠性进行升级改造。依据GB29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》标准和要求，需更换301消防控制室设置的火灾自动报警主机、102A建筑物设置的区域报警主机、104建筑物设置的区域报警主机、105建筑物设置的区域报警主机，更换301消防控制室至110消防泵房室外控制线路、105区域报警主机至109厨房室外控制线路、104区域报警主机至103建筑物室外控制线路，更换104信息机房气体灭火控制器、消防电话系统及相关附件。

- 301消防控制室火灾自动报警主机选用：JB-9108AT/252XK型火灾报警控制器（联动型），102A建筑区域报警主机选用：JB-9108AG/1008XK型火灾报警控制器（联动型），104建筑区域报警主机选用：JB-9108AG/504XK型火灾报警控制器（联动型），105建筑区域报警主机选用：JB-9108AB/504XK型火灾报警控制器（联动型）。

3、104信息机房气体灭火控制器选用ZY-4C型。

4、更换消防电话系统。

5、本次更换选用的火灾自动报警产品、施工材料、施工的质量必须符合下列现行国家规范和行业技术标准及甲方使用要求：

《建筑设计防火规范》GB50016-2014;

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013；

《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019；

《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004；

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015；

《危险场所电气防爆安全规范》AQ309-2007；

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

6、项目施工完毕，需通过我司相关管理人员及我司签订合同的消防维保单位验收确认。并提供竣工图、编码图二套。

7、本次投标单位必须具备消防设施工程专业承包二级及以上资质。

8、改造升级主要工程量（概算）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警主机JB-9108AT/252XK（联动型） | 套 | 1 |  |
| 2 | 火灾自动报警主机JB-9108AG/1008XK（联动型） | 套 | 1 |  |
| 3 | 火灾自动报警主机JB-9108AG/504XK（联动型） | 套 | 1 |  |
| 4 | 火灾自动报警主机JB-9108AB/504XK（联动型） | 套 | 1 |  |
| 5 | 消防电话主机（HJ-1756Z） | 套 | 1 |  |
| 6 | 消防电话分机（HY2712D） | 个 | 4 |  |
| 7 | 气体灭火控制器（ZY-4C） | 套 | 1 |  |
| 8 | 联网通讯板 | 块 | 4 |  |
| 9 | 蓄电池(12V/24AH) | 节 | 6 |  |
| 10 | 蓄电池(12V/10AH) | 节 | 2 |  |
| 11 | 控制电缆（ZR-KVV-6×1.5mm2） | 米 | 1690 | 301至110 105至109 |
| 12 | 控制电缆（ZR-KVV-4×1.5mm2） | 米 | 180 | 104至103 |
| 13 | 报警系统调试 | 系统 | 4 |  |