目      录

前 言	1

1.企业基本信息	1

2.企业基本情况	1

3.开展清洁生产审核的必要性	2

4.本轮清洁生产审核的开展情况及成果	3

5.编制依据	3

第一章  筹划和组织	1

1.1领导高度重视、全员职工积极参与	1

1.2组建清洁生产审核小组	1

1.3清洁生产审核工作计划	3

1.4宣传教育	4

1.5克服障碍	5

第二章  预审核	7

2.1现状调研	7

2.2现场考察	34

2.3清洁生产水平分析	35

2.4确定审核重点	43

2.5设置清洁生产目标	44

2.6提出和实施无低费方案	45

第三章  审核	47

3.1审核重点	47

3.2输入输出物流	48

3.3建立物料平衡	49

3.4废弃物产生原因分析	52

3.4提出和实施无低费方案	52

第四章  方案产生和筛选	54

4.1 方案的产生	54

4.2方案的筛选	56

4.3方案的研制	58

4.4继续实施无/低费方案	59

第五章  可行性分析	62

5.1 方案F32照明灯的更换	62

5.2方案F33增加直燃冷热水机组	64

5.3方案F34中水回用	65

5.4方案F35危险废物堆场的改造	68

5.5可实施中/高费方案	68

第六章  方案实施	70

6.1方案实施情况简述	70

6.2已实施方案的成果汇总	72

6.3清洁生产目标完成情况	75

6.4 已实施方案对企业的影响	79

6.5成果宣传	79

第七章  持续清洁生产	80

7.1清洁生产组织的建立和完善	80

7.2清洁生产管理制度	81

7.3持续清洁生产计划	82

第八章  结论	83

8.1结论	83

8.2建议	83

附件

附件1  重庆市环境保护局《关于开展2011年度强制性清洁生产审核工作的通知》渝环〔2011〕201号；

附件2  监测报告：九环（监）字【2009】CMS第023号、九环（监）字【2009】CMS第006号、九环（监）字【2010】CMS第046号、九环（监）字【2009】CMS第049号、九环（监）字【2011】CMS第039号、九环（监）字【2011】CMS第047号；

附件3  重庆市排放污染物许可证

附件4  危废处置协议；

附件5  重庆市建设项目环境保护批准书；

附件6  清洁生产合理化建议表；

附件7  清洁生产培训签到单。

附图

附图1-1  重庆建设车用空调器有限责任公司产排污公示；

附图1-2  清洁生产培训图片；

附图2-1  总平面布置图；

附图2-2  管网分布图；

附图2-4  地理位置图；

附图2-11  现场考察图；

附图6-1  清洁生产方案实施前后对比图。

# 前 言

## 1.企业基本信息

企业名称：重庆建设车用空调器有限责任公司

主要产品：汽车用空调压缩机150万台（套）

所属行业：制冷、空调设备制造（C3573）

企业类型：国有全资公司

法人代表：吕红献

建厂时间：2006年1月

投产时间：2007年8月

通讯地址：重庆九龙坡区九龙工业园华建设支路1号

邮政编码：400052

联 系 人：王茂

联系电话：023-68127072

清洁生产审核咨询单位：重庆宁灵环保技术开发有限公司

报告编写时间：2012年3月

## 2.企业基本情况

重庆建设车用空调器有限责任公司（以下简称公司）为国有全资公司，公司始创于1995年，2000年改制成立有限责任公司，注册资本为1.6亿元，拥有资产总额4亿元。

公司坐落在西部经济、文化中心——重庆，所在地九龙坡工业园区B区，紧靠重庆市外环高速公路，距离华岩高速出口50m，距江北机场30km，距重庆最大的寸滩集装箱码头18km，距水陆联运码头九龙坡港约8km，基础设施建设完善，港口、航空、公路、铁路等交通运输网络健全，占据着承东启西、连接南北的交通枢纽地位。

公司占地面积118361.7m2，其中建筑面积30435m2，员工人数400余人,公司实行董事会领导下的总经理负责制，下设八个二级部门，公司主要产品为车用空调铁质压缩机，是国内车用空调压缩机行业中规模最大的企业之一。

公司设备先进，从美国、德国、日本和台湾引进的加工中心、钻削中心、数控车床和精工精机专用机床共100余台(套)，建成七条机加工生产线和两条装配生产线，已具备年生产车用空调压缩机150万台的生产能力。

公司建立起了具有国内领先水平的测验中心和完善的质量保证体系，产品曾多次荣获重庆市名牌产品和“十佳”质量优秀企业，先后通过了IS9001、QS9000和 ISO/TS16949国际质量体系认证。为了更好地满足顾客的期望、需求，提高公司的管理水平，我公司在QS9000:1998质量管理体系基础上按ISO/TS16949：2002质量管理体系技术规范建立和实施质量管理体系，覆盖了公司产品的设计、开发、生产和服务的全过程。

## 3.开展清洁生产审核的必要性

根据重庆市环境保护局《关于开展2011年度强制性清洁生产审核工作的通知》渝环〔2011〕201号（见附件1）的要求，通知要求各企业应在规定时间内完成企业的产污排污状况公示、委托具有相应行业清洁生产审核资质的咨询机构开展清洁生产审核工作，并在限定期限内完成清洁生产审核报告的编制与评估验收。重庆建设车用空调器有限责任公司属于该批强制性清洁生产审核企业之一。

清洁生产是以节能、降耗、减污、增效为目的，以技术、管理为手段，通过对生产全过程排污审核，实施污染预防措施，消除和减轻生产对外部环境污染与生态破坏影响，从而达到防治工业污染、提高经济效益双重目的的综合措施。清洁生产审核是实施清洁生产最主要、也是最具可操作性的方法，它通过一套系统而科学的程序来实现，重点是对被审核组织的产品、生产及服务的全过程进行预防污染的分析和评估，从而发现问题、分析问题出现的原因、提出解决问题的方法与措施，再通过清洁生产方案的实施在源头减少或消除污染物的产生。

重庆建设车用空调器有限责任公司属于机械加工行业，相对于化工、医药、造纸、印染、电镀等行业其污染和能耗水平较低，行业清洁生产压力较小。但是作为国民经济的基础产业，企业通过实施清洁生产来提升企业生产水平，对于加强机械加工行业的整体加工能力，提高整个国家的工业水平，同时减少对环境的污染危害，起到至关重要的作用，是发展循环经济、建设和谐社会的一条有效途径。

## 4.本轮清洁生产审核的开展情况及成果

重庆建设车用空调器有限责任公司是重庆市环境保护局2011年要求进行强制性清洁生产审核单位之一。在重庆市环境保护局下文公布后，重庆建设车用空调器有限责任公司领导非常重视，并于2012年1月委托重庆宁灵环保技术开发有限公司进行清洁生产审核的咨询、指导工作。

重庆建设车用空调器有限责任公司总经理范爱军任本轮清洁生产审核组组长，在我公司审核人员配合下进行了从清洁生产理论培训、筹划组织、成立审核小组等审核准备工作，并有效发动全厂职工的清洁生产积极性。公司各部门从原辅材料、工艺技术改造、设备改进、过程控制、管理角度、节能降耗和污染防治等方面出发，寻找清洁生产机会、将表处理的磷化生产线作为清洁生产审核重点，对企业在节能（水、电）方面设置清洁生产目标，并根据公司实际情况，清洁生产审核组成员和技术人员提出了非常有用的方案，并在预评估、评估的基础上，共提出35项清洁生产方案，经筛选后确定实施的清洁生产无低费方案31个，中高费方案4个；截至目前为止无低费方案已实施31项，中高费方案实施了4项（有2项正在完善中）。目前该厂本轮清洁生产审核工作基本结束，项目实施总投资87.27万元，通过清洁生产方案的实施，取得了非常显著的经济和环境效益，节能减排成果非常突出，具体表现在：清洁生产实施后，可节约切削液683.10kg/a，切削油3.135t/a，新鲜水6732.5t/a，节电16.70万kWh/a，减少废水外排量5940t/a，减少固体废物1.8t/a，总计取得了44.412万元的经济效益。该厂已建立了比较完善的清洁生产组织和比较完善的清洁生产管理制度，并提出了持续清洁生产的计划。

作为首次开展清洁生产审核工作，本次清洁生产审核工作还有许多不足之处,在今后的工作中重庆建设车用空调器有限责任公司将加强此项工作的建设，通过采取各项必要的措施，发掘清洁生产工作的潜力,继续从“节能、降耗、减污、增效”目标上努力，引导企业尽量提高资源的使用效率，将污染物在生产过程中消除，或减少污染物的排放量，为实现循环经济做出更大贡献，获取环境效益与经济效益的双丰收。

## 5.编制依据

1、法律、法规、规章及有关文件

（1）《中华人民共和国清洁生产促进法》；

（2）《清洁生产审核暂行办法》（2004年第16号）；

（3）国家环境保护总局环发〔2005〕151号文件《关于印发重点企业清洁生产审核程序的规定的通知》；

（4）《关于进一步加强重点企业清洁生产审核工作的通知》（环发〔2008〕60号）

（5）环控〔1997〕0232号《关于推行清洁生产的若干意见》；

（6）《国务院办公厅转发发展改革委等部门关于加快推行清洁生产意见的通知》(国办发〔2003〕100号）；

（7）国家发改委等《关于加快推行清洁生产的意见》（2004.1.17）；

（8）国经贸资源（2000）1015号《关于加强工业节水工作的意见》；

（9）《企业清洁生产审计手册》（国家清洁生产中心）；

（10）《关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发〔2007〕15号）；

（11）《重庆市人民政府办公厅转发市经委等部门关于促进清洁生产实施意见的通知》（渝发办〔2003〕37号）；

（12）《重庆市经委、市环保局转发国家发改委、国家环保总局（清洁生产暂行办法）》（渝经发〔2005〕40号）；

（13）重庆市环境保护局《关于下达2011年度第二批强制性清洁生产审核名单的通知》渝环〔2011〕201号。

2、采用的标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-1996）；

（2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（4）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；

（5）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准；

（6）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；

（7）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2001）；

（8）《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）；

（9）《机械行业清洁生产评价指标体系（试行）》。

3、编写要求

本报告按照国家清洁生产中心《企业清洁生产审核手册》进行编写。

# 第一章  筹划和组织

筹划和组织阶段是清洁生产审核工作的准备阶段。本阶段的主要目的是通过宣传教育使企业领导和职工对清洁生产有一个初步的、比较正确的认识，消除思想上和观念上的障碍，了解企业清洁生产审核的工作内容、要求及工作程序，同时取得企业高层领导的支持和参与。

这个阶段的工作重点是组建清洁生产审核小组，制定清洁生产工作计划，宣传清洁生产思想。

## 1.1领导高度重视、全员职工积极参与

清洁生产审核是一项综合性很强的工作，涉及到企业的各个部门，因此，领导的重视与支持直接关系到清洁生产审核的全过程和审核带来的经济、社会、环境效益。重庆建设车用空调器有限责任公司在接到重庆市环境保护局《关于开展2011年第二批强制性清洁生产审核计划的通知》渝环〔2011〕201号文后，对本轮清洁生产审核非常重视。由于公司高层领导对清洁生产有较深刻的认识，对清洁生产工作十分重视，并多次召开会议，强调“减污、增效，节能、降耗”的目标，对本轮清洁生产审核工作做了全面布置，要求尽快组建清洁生产审核小组，拟订工作方案，建立健全各项相关制度，各部门齐心协力做好清洁生产审核工作。公司全体员工通过宣传和学习，对清洁生产知识有了一定的了解，在思想上做好开展清洁生产审核的准备，在清洁生产审核过程中全体职工群策群力出主意、提建议，为清洁生产审核的顺利开展打下了坚实的基础。

## 1.2组建清洁生产审核小组

重庆建设车用空调器有限责任公司领导亲自组织各生产车间负责人以及工艺、设备、环保等方面的技术骨干召开了“清洁生产审核启动会”，对审核工作做了全面布置并提出了具体要求，会上要求尽快拟定计划、明确责任，各部门必须大力协作，做好这项工作。

按照《清洁生产审核暂行办法》的要求，为便于工作的开展，公司成立了清洁生产审核工作小组。由总经理范爱军任清洁生产小组组长，具体落实和督促清洁生产工作的开展，成立了清洁生产审核领导小组和工作推进小组，具体成员名单如下。

表1-1   清洁生产审核领导小组成员表

| 序号 | 姓名 | 审核小 组职务 | 来自部门及职务职称 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 范爱军 | 组长 | 总经理 | 主持全面工作 |
| 2 | 冉华田 | 副组长 | 书记兼副总经理 | 协助清洁生产审核日常工作 |
| 3 | 张国锋 | 组员 | 副总经理 |  |
| 4 | 邓先明 | 组员 | 副总经理 |  |
| 5 | 王幼铭 | 组员 | 副总经理 |  |
| 6 | 秦继汨 | 组员 | 生产制造部部长 | 参与方案的产生、筛选、实施 |
| 7 | 罗建清 | 组员 | 品质保证部部长 |  |
| 8 | 薛刚毅 | 组员 | 财务部部长 |  |
| 9 | 王坚 | 组员 | 综合管理部部长 |  |
| 10 | 黄兰晴 | 组员 | 技术中心主任 |  |
| 11 | 邓小虹 | 组员 | 购买部部长 |  |
| 12 | 曹兵 | 组员 | 客户管理部部长 |  |
| 13 | 李强 | 组员 | 客户管理部副部长 |  |
| 14 | 王安华 | 组员 | 生产制造部副部长 |  |
| 15 | 陶平安 | 组员 | 技术中心副主任 |  |
| 16 | 彭渝 | 组员 | 综合管理部副部长 |  |

表1-2   清洁生产审核小组成员表

| 序号 | 姓名 | 审核小 组职务 | 来自部门及职务职称 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秦继汨 | 组员 | 生产制造部部长 | 参与现场调查，提出削减方案，组织协调及装备改进方案审定与实施 |
| 2 | 杨春 | 组员 | 环境设施室主任 |  |
| 3 | 胥林 | 组员 | 精益管理室主任 |  |
| 4 | 王茂 | 组员 | 技术安全员 |  |
| 5 | 江渝斌 | 组员 | 物流室主任 |  |
| 6 | 唐世清 | 组员 | 技术室主任 |  |
| 7 | 陈良华 | 组员 | 设备室副主任 |  |
| 8 | 林庆 | 组员 | 综合管理室主任 |  |
| 9 | 刘诚 | 组员 | 机加段长 |  |
| 10 | 朱万泽 | 组员 | 总装段长 |  |
| 11 | 李世平 | 组员 | 客服部储运室主任 |  |
| 12 | 李德江 | 组员 | 技术中心实验室主任 |  |
| 13 | 胡永志 | 组员 | 技术中心试制段段长 |  |
| 14 | 张玲 | 组员 | 财务部员工 |  |

表1-3  清洁生产审核咨询人员成员表

| 姓名 | 职称/职务 | 类别 | 来自部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 傅金明 | 高级工程师 | 清洁生产审核师 | 重庆宁灵环保技术开发有限公司 |
| 余小君 | 工程师 | 清洁生产高级审核师 |  |
| 王秀丽 | 工程师 | 清洁生产高级审核师 |  |
| 董骧宜 | 工程师 | 清洁生产审核师 |  |
| 刘丽娜 | 工程师 | 清洁生产审核师 |  |

## 1.3清洁生产审核工作计划

为使清洁生产审核工作按一定的程序和步骤有序地进行，便于组织人力协同配合，获得理想的效果，审核小组根据清洁生产审核的具体要求和重庆建设车用空调器有限责任公司的实际情况制定了详细的清洁生产审核工作计划，明确了每个工作阶段的目标、工作内容、完成时间和负责人。具体内容详见表1-4。

表1-4   清洁生产审核工作计划

| 序号 | 阶段 | 工作内容 | 时间安排 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筹划和组织 | 1、成立由企业主要负责人和管理人员、技术人员组成的清洁生产审核小组 2、制定清洁生产审核工作计划 3、对中层以上管理人员和重要岗位人员进行培训 4、在全厂范围内开展清洁生产审核的宣传教育（文件、横幅、板报、宣传页等多种形式） | 2012.1.5－1.10 | 审核小组 |
| 2 | 预评估 | 1、对企业基本情况进行全面调查研究，进行定性和定量分析，对污染物的产生和排污状况等做出评价 2、现场考察 3、评价企业产污、排污状况 4、确定审核重点，设置清洁生产目标 5、提出和实施无/低费方案 | 2012.1.10－2.20 | 审核小组 |
| 3 | 评估 | 1、准备审核重点资料，调研并绘制物料流程图 2、输入、输出物料测算并根据测算结果建立物料平衡、水平衡以及污染因子平衡 3、找出物料流失、资源浪费环节和污染物产生的原因 4、继续提出和实施无/低费清洁生产方案 | 2012.2.20－3.20 | 审核小组 |
| 4 | 方案产生和筛选 | 1、产生方案 2、分类汇总方案 3、筛选方案 4、研制方案 5、继续实施无/低费方案，核定并汇总无/低费方案实施效果 | 2012.3.20－4.1 | 审核小组 |
| 5 | 可行性分析 | 1、对初步筛选的清洁生产方案进行技术、经济和环境可行性分析 2、确定两个以上中/高费方案并拟定实施计划 | 2012.4.1－4.20 | 审核小组 |
| 6 | 方案实施 | 1、组织最优清洁生产方案的实施 2、汇总已实施的无/低费方案的成果 3、验证已实施的中/高费方案的成果 4、分析总结已实施方案对企业的影响 | 2012.4.20－6.30 | 审核小组 |
| 7 | 持续清洁生产 | 1、简要总结企业开展清洁生产审核的工作情况及成果 2、建立和完善清洁生产组织 3、制定持续清洁生产计划 4、建立和完善清洁生产管理制度 | 2012.6.30－7.10 | 审核小组 |
| 8 | 审核报告 | 根据以上工作，编写审核报告 | 2012.7.1-7.15 | 审核小组 |

## 1.4宣传教育

公司于2012年1月正式启动清洁生产审核工作以来，在“九龙坡区政府信息网”上进行了产排污公示，向社会公布了企业2011年污染物产生、排放情况，并欢迎社会各界对重庆建设车用空调器有限责任公司开展清洁生产审核工作的情况进行监督（见附图1）。

附图1-1   产排污公示图

随后，重庆建设车用空调器有限责任公司十分重视清洁生产的宣传工作，为使全体员工明确清洁生产的概念和清洁生产审核的程序，制定了宣传培训教育计划，在全厂对清洁生产工作进行了发动与宣传。首先，对公司管理人员进行了清洁生产审核的全方位培训和宣传，向他们介绍了《中华人民共和国清洁生产促进法》的有关内容以及清洁生产能给企业带来的种种好处；其次，向他们介绍了清洁生产审核的原理、程序和重要性，使企业领导层明白进行清洁生产审核是一项能给企业带来效益，并全面提升全公司各项管理工作的一项活动，使他们在思想上有一个新的认识。公司将清洁生产的宣传内容下发至各车间，把开展清洁生产的意义及实施步骤贯彻到全厂每个车间和部门，鼓励员工积极投入到此项工作中。清洁生产审核小组对各工序的职工进行了专题培训、宣传。按照清洁生产审核程序的要求，清洁生产审核小组还利用下发清洁生产合理化建议表的机会进行宣传、培训教育，组织全体职工结合本岗位的实际，从原辅材料、水、能源、工艺技术、过程控制、设备、产品、管理、废弃物及员工等方面提出了清洁生产合理化建议，见附图2清洁生产培训及相关讨论会图片。

附图2-1  清洁生产培训及相关讨论会图片

开展宣传和教育、讨论方案情况见表1-5。

表1-5   清洁生产知识培训及方案讨论情况表

| 序号 | 培训内容 | 培训时间 | 培训方式 | 参与人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洁生产启动会 | 2012年2月1日 | 总经理主持 | 公司全体员工 |
| 2 | 清洁生产审核的原理、 程序和重要性 | 2012年3月8日 | 审核小组组长主持 | 审核小组成员及车间层管理干部 |
| 3 | 清洁生产方案讨论 | 2012年3月～2012年4月期间 | 审核小组组长主持 | 审核小组成员及车间层管理干部 |

## 1.5克服障碍

开展清洁生产这一系统工程，难免遇到许多障碍，不克服这些障碍，则很难达到完全实现清洁生产目标。公司在宣传教育过程中，发现了一些不利于清洁生产审核的因素。经清洁生产审核小组人员共同分析、讨论后并提出了解决的办法。常见障碍与解决办法见表1-6。

表1-6  清洁生产审核常见障碍与解决办法

| 障碍类型 | 具体问题及表现 | 解决办法 |
| --- | --- | --- |
| 思想观念障碍 | 1、对清洁生产审核缺乏了解，认为是领导的事，是走走过场，参与的积极性不强 | 对职工进行培训，提高对清洁生产重要性的认识，并了解如何开展清洁生产审核 |
|  | 2、认为清洁生产审核是找企业的“麻烦”、“毛病” | 以实例宣传，使其认清清洁生产审核带给企业的益处 |
|  | 3、认为搞清洁生产审核会影响正常的生产和工作秩序 | 进行宣传教育和清洁生产培训，提高对清洁生产的认识 |
|  | 4、认为清洁生产和末端治理差不多 | 加强宣传，通过实例，认清从源头控制污染物产生，不但具有环境效益，而且有经济效益 |
| 管理障碍 | 涉及部门多，协调困难 | 高层领导亲自组织并参与，加强各部门之间的协调与合作 |
| 技术障碍 | 1、物料平衡统计困难。 | 投入人力、物力，详细统计分析物料平衡，有关数据，摸清物料投入，产出的底数。 |
|  | 2、缺乏清洁生产审核技能 | 参加清洁生产审核培训，掌握清洁生产审核技能。由浅入深，由易到难，逐步开展工作。 |
| 资金及经营障碍 | 1、没有清洁生产审核专项资金 | 企业内部挖潜，协调解决 |
|  | 2、影响生产运营 | 摆正经济效益与环境效益、社会效益的关系；部分利用技改资金 |

# 第二章  预审核

预评估是清洁生产审核的第二阶段，是发现和解决问题的起点。本阶段的工作重点是：通过对企业全貌进行调查分析，评价企业的产污排污状况，确定审核重点并针对审核重点设置清洁生产目标；提出并实施简单易行的清洁生产方案(即无/低费方案)。

## 2.1现状调研

### 2.1.1企业概况

#### 2.1.1.1 企业发展简史

重庆建设机械有限责任公司是中国兵器装备集团公司所属的大型骨干企业，始建于1889年，原位于重庆市九龙坡区谢家湾，因生产厂区用地已调整为居住、商贸及文化休闲的大型综合社会用地，实施搬迁与产品产业结构调整相结合，将车用空调压缩机生产线迁往九龙工业园B区，即为目前的重庆建设车用空调器有限责任公司。该公司主要生产旋叶式汽车铁质和铝质空调压缩机，设计能力126.5万台/年，于2007年8月投入试生产。目前通过技术革新和提高管理等措施，现已达到年产约150万台。

该公司厂区总占地面积118362m2，总建设面积25262m2，主要设有机加车间、表面处理车间、清洗间、装配间及辅助用房等。厂区总平面布置见附图2-1及管网分布见附图2-2。

重庆建设车用空调器有限责任公司企业简况调查表见表2-1。

表2-1    企业简况调查表

| 企业名称 | 重庆建设车用空调器有限责任公司 | 所属行业 | 汽车零部件（3725） |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业类型 | 国有全资公司 | 法人代表 | 吕红献 |
| 地址及邮政编码 | 重庆九龙坡区九龙工业园B区华建设支路1号 邮编：400052 |
| 电话 | 023-68127072 | 传真 | 68127072 |
| 联系人 | 王茂 |
| 主要产品 | 旋叶式汽车铁质和铝质空调压缩机 |
| 生产规模 | 设计能力126.5万台/年，已达到年产约150万台 |
| 生产工艺 | 详见2.1.2.4章节 |
| 关键设备 | 见主要设备清单2-4 |
| 上年未职工总数 | 429人 | 技术人员总数 | 50人 |
| 企业上年总产值 | 66731万元 | 上年利税 | 5750万元 |
| 建厂日期 | 2006年1月 | 投产日期 | 2007年8 月 |
| 其他：/ |

#### 2.1.1.2 企业管理状况

重庆建设车用空调器有限责任公司属国有全资公司，公司由董事会领导，总经理负责全公司所有业务，在总经理领导下，下设综合管理部、财务部、购买和生产制造部、客户管理部、技术中心和品质保障部。

公司运行以来，逐步形成了各部门各负其责、多部门紧密协作的现代企业管理制度。为了适应生产的需要，公司制定了严格的工艺操作规程，包括工艺规程作业指导书、设备操作规程等，对每个岗位员工也制定了相应的管理制度，并对所有的设备制定了维修及保养计划，同时对原辅材料进厂和成品出厂都制定了严格的质量检验和控制制度。

公司自搬迁以来，始终将安全生产和环境保护工作视作企业的根本，投产之初便成立了由公司总经理直接领导下的安全生产责任制和环境保护管理制度，由主管领导负责严格实施。现有员工429人。总体上，公司按现代企业制度，建立健全了较规范的供、产、销管理体系。组织机构见图2-3。

附图2-3  企业组织机构图

#### 2.1.1.3 公司发展规划

设计旋叶式汽车铁质和铝质空调压缩机，设计能力126.5万台/年，目前已达到年产约150万台。2011年实现年产值约66731万元，同时解决了429人就业，2011年缴税金约5750万元。

#### 2.1.1.4 公司地理位置及区域环境概况

公司所在地位于重庆九龙坡区九龙工业园B区华建设支路1号。厂区东边为建设雅马哈，南面为上界高速公路半山立交出入口，西邻市政干道华龙大道，北接重庆建设•雅马哈新厂区。详见附图2-4。

水环境质量：所在地地表水为跳蹬河，属于长江一级支流，目前已无环境容量，取消水域功能。本项目所在区域污水受纳水体为长江，属于Ⅲ类水质区域，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

大气环境质量：位于重庆九龙坡区九龙工业园B区，属于二类环境功能区，周围1km内无风景名胜区等重点保护区，也无文物等环境敏感点，大气质量较好。

声环境质量：项目所在地属于3类声功能区，执行噪声3类标准，根据重庆市九龙坡区环境监测站提供的环境质量监测报告，能满足3类区的要求。

### 2.1.2 公司生产状况

重庆建设车用空调器有限责任公司于2007年8月建成并进行试生产，全年运行330天（三班），并且为连续生产。本轮清洁生产按三年（2009、2010年和2011年）统计企业的产品、产值和利润情况、企业生产过程中的生产工艺及设备运行状况、生产中原辅材料及能源消耗等状况进行清洁生产分析，分述如下。

#### 2.1.2.1企业产品及产值利润调查统计

重庆建设车用空调器有限责任公司主要生产旋叶式汽车空调压缩机，公司正常投运以来产品的产量及产值统计情况见表2-2。

表2-2    企业近三年（2009年-2011年）产品情况表

| 产品名称 | 近三年 年产量（套/a） | 近三年年 产值（万元/a） | 近三年年 利润（万元/a） | 近三年工业增加值（万元/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 铁质 | 1002745 | 1235646 | 1321499 | 49401 | 63332 | 66731 | 4066 | 3838 | 5750 | 14310 | 15120 | 15317 |
| 铝质 | 134894 | 164870 | 182407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

该公司主要产品为旋叶式汽车铁质和铝质空调压缩机，同时又以旋叶式汽车铁质压缩机为主，占总产量的88%。因此铁质车用空调压缩机是该公司主导产品，作为国内先进的旋叶式压缩机，其具有小型轻量、高效率、低噪音、高可靠性、低成本特点得到了充分显现，符合汽车零部件的小型轻量化要求。同时，冷媒选择R134a（HFC-134a），满足《蒙特利尔协议》要求，更加有利于环境保护。根据《产业结构调整指导目录》（2011年本），本公司生产的产品不属于落后和淘汰产品。

#### 2.1.2.2公用工程

（1）给排水：

给水由市政管网供给，排水采用雨污分流系统，处理达标后的废水经园区管网最后进入长江。

（2）供电：

供电电源由园区10kV变电站。

（3）供气：

天然气量由园区天然气管道供应。

#### 2.1.2.3主要原辅材料和能源及水消耗

生产中使用的主要原料为钢坯，主要辅助材料包括切削液、清洗液、盐酸等。

根据公司的资料调查，2009-2011年三年原辅料消耗如表2-3所示。

表2-3     企业近三年（2009年-2011年）原辅料消耗表

| 品名 | 原辅材料名称 | 近三年年消耗量 | 近三年单位产品消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 单位 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| 铁质压缩机 | 钢坯 | t | 1943.3 | 2360.08 | 2510.85 | t/万套 | 19.38 | 19.10 | 19.00 |
|  | HCL | t | 23.300 | 33.540 | 37.250 | t/万套 | 0.23 | 0.27 | 0.28 |
|  | 磷化液 | t | 22.250 | 22.600 | 23.950 | t/万套 | 0.22 | 0.18 | 0.18 |
| 铝质压缩机 | 铝坯 | t | 216.10 | 248.95 | 273.61 | t/万套 | 16.02 | 15.10 | 15.00 |
|  | HNO3 | t | 2.480 | 1.500 | 2.100 | t/万套 | 0.18 | 0.09 | 0.12 |
|  | 镀锡液 | t | 0.100 | 0.100 | 0.320 | t/万套 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
|  | 聚四氟乙烯涂料 | t | 0 | 0.036 | 0.040 | t/万套 | 0.00 | 0.0022 | 0.0022 |
|  | 稀释剂 | t | 0 | 0.020 | 0.032 | t/万套 | 0.00 | 0.0012 | 0.0018 |
| 两种产品共用的原料 | 切削液（C270） | t | 9.772 | 16.932 | 16.932 | t/万套 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
|  | 切削油（OH80） | t | 44.064 | 54.876 | 72.624 | t/万套 | 0.39 | 0.39 | 0.48 |
|  | 清洗液（401） | t | 6.400 | 17.775 | 24.025 | t/万套 | 0.06 | 0.13 | 0.16 |

数据分析：

根据上表2009-2011年原料用料情况分析：钢坏和铝坯单位产品消耗量逐年下降，并在2010-2011年基本处理稳定。但切削油（OH80）和清洗液用量逐年增加。

原辅料成份分析：

表2-4   原辅材料主要化学成分表

| 序号 | 名称 | 主要化学组成和所占百分比﹙%﹚ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 成分1 | 成分2 | 成份3 | 成分4 |  |
|  |  | 成分 | % | 成分 | % | 成分 | % | 成分 | % |  |
| 1 | 切削液（C270） | 三乙醇胺 | 10～20 | 羧酸 | 1～10 | 聚二醇 | 1～10 | 硼酸盐 | 1～10 | 还有胺盐、烷醇胺等 |
| 2 | 切削油（OH80） | 矿物油 | 90 | 其它 | 10 | / | / | / | / | / |
| 3 | 清洗液（401） | 表面活性剂、多种助洗剂、助溶剂等复配混合物 |
| 4 | 盐酸 | HCL | 36 | 水 | 64 | / | / | / | / | / |
| 5 | 硝酸 | HNO3 | 98.2 | 水 | 1.8 | / | / | / | / | / |
| 6 | 磷化液 | 磷酸二氢胺 | 82 | 亚硝酸钠 | 8 | 非离子表面活性剂 | 10 | / | / | / |
| 7 | 镀锡液 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 8 | 聚四氟乙烯涂料 | 二甲苯 | 20~30 | 1-甲基-2-吡咯烷酮 | 30～40 | N,N-二甲基甲酰胺 | 5～10 | 聚四氟乙烯 | 1～5 | 二硫化钼1～5% |
| 9 | 稀释剂 | 二甲苯 | 10~20 | 1-甲基-2-吡咯烷酮 | 50～60 | N,N-二甲基甲酰胺 | 5～10 |  |  |  |

2009-2011年三年能源消耗如表2-5所示。

表2-5     企业近三年（2009年-2011年）能源消耗表

| 主要能源 | 近三年年消耗量 | 万元产值消耗量 |
| --- | --- | --- |
|  | 单位 | 2009 | 2010 | 2011 | 单位 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 水 | t | 127396 | 122834 | 131845 | t/万元 | 2.58 | 1.94 | 1.98 |
| 电 | Kw·h | 8717156 | 9003801 | 9666487 | Kw·h /万元 | 176.46 | 142.17 | 144.86 |
| 气（车间） | m3 | 380052 | 280950 | 312830 | m3/万元 | 7.69 | 4.44 | 4.69 |
| 气（生活） | m3 | 20020 | 28958 | 30881 | m3/万元 | 0.41 | 0.46 | 0.46 |
| 综合能耗 | kgce | 1589899.4136 | 1514469.0487 | 1639276.8691 | kgce/万元 | 32.18 | 23.91 | 24.56 |

数据分析：

从以上数据来看，2009年的水、电、气（车间）能耗均比2010年和2011年高，主要是由于2009年生产不稳定，很多设备不连续生产。到了2010年和2011年生产稳定，设备运行良好，达到满负荷生产，两年相比，除生活用气外处于能耗上升超势。

#### 2.1.2.4主要生产设备

公司主要设备资料及运行状况见表2-6。

表2-6     主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 | 单位 | 运行情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单端面光洋磨床 | KVD-301 | 2 | 台 | 正常 |  |
| 2 | 单端面光洋磨床 | R431 | 3 | 台 | 正常 |  |
| 3 | 钻削中心 | TC360 | 4 | 台 | 正常 |  |
| 4 | 端板内孔磨床 | S120 | 2 | 台 | 正常 |  |
| 5 | 端板内孔磨床 | T-11L19 | 3 | 台 | 正常 |  |
| 6 | 日本内孔磨床 | SIG10-C | 2 | 台 | 正常 |  |
| 7 | 日本叶片铣床 | NV2 | 2 | 台 | 正常 |  |
| 8 | 宁江叶片铣床 | NV2 | 8 | 台 | 正常 |  |
| 9 | 叶片双端面磨床 | 3V-488 | 2 | 台 | 正常 |  |
| 10 | 日本五槽磨床 | GS-IV | 1 | 台 | 正常 |  |
| 11 | 日本五槽磨床 | GS | 1 | 台 | 正常 |  |
| 12 | 台湾磨床磨床 | FSG-C1224 | 5 | 台 | 正常 |  |
| 13 | 日本倒角磨床 | SAG | 1 | 台 | 正常 |  |
| 14 | 咸阳倒角磨床 | XYJ-2012 | 3 | 台 | 正常 |  |
| 15 | 成型磨床 | TS45A | 4 | 台 | 正常 |  |
| 16 | 成型磨床 | T35 | 2 | 台 | 正常 |  |
| 17 | 成型磨床 | MSO | 2 | 台 | 正常 |  |
| 18 | 成型磨床 | MKS1620 | 1 | 台 | 正常 |  |
| 19 | 成型磨床 | SCG30-AT | 3 | 台 | 正常 |  |
| 20 | 成型磨床 | HG204 | 1 | 台 | 正常 |  |
| 21 | 外圆磨床 | MGK1312 | 2 | 台 | 正常 |  |
| 22 | 外圆磨床 | MGK1332 | 3 | 台 | 正常 |  |
| 23 | 拉床 | NVS-5L-1000 | 2 | 台 | 正常 |  |
| 24 | 椭圆磨床 | SIG10-C | 2 | 台 | 正常 |  |
| 25 | 曲线磨床 | SK11-6 | 1 | 台 | 正常 |  |
| 26 | 曲线磨床 | SK204 | 4 | 台 | 正常 |  |
| 27 | 双端面磨床 | KVD-300S | 1 | 台 | 正常 |  |
| 28 | 双端面磨床 | KVD300SⅡ | 2 | 台 | 正常 |  |
| 29 | 磷化线 | / | 2 | 套 | 正常 | 新增一套还未使用 |
| 30 | 涂装线 | / | 2 | 条 | 正常 | 主要为铝质空调压缩机 |
| 31 | 镀锡线 | / | 1 | 条 | 正常 |  |
| 32 | 总装线 | / | 5 | 条 | 正常 | / |

重庆建设车用空调器有限责任公司生产设备较多，所选用的生产设备不属于《产业结构调整指导目录》（2011）、《促进产业结构调整暂行规定》（国家发改委第40号令）、《工商领域禁止投资目录》中限制、淘汰的设备。

#### 2.1.2.4主要生产工艺流程及产污环节

重庆建设车用空调器有限责任公司主要生产铁质和铝质空调压缩机。其中以铁质压缩机生产为主，铝质机处于试制阶段，并且大部分为组装。

（1）铁质空调压缩机：

主要生产前后端板、转子、缸体、叶片的精加工，并与外协件（皮带轮、离合器、头盖、壳体）等进行组装。其生产工艺流程及产污环节如下：

附图2-5   铁质空调压缩机生产工艺流程图

(2)汽车空调铝质压缩机生产工艺：

铝质空调压缩机主要生产前后端板、转子、缸体的精加工，并与外协件（（皮带轮、离合器、头盖、壳体）进行组装，其工艺流程及产污环节如下：

附图2-6   铝质空调压缩机生产工艺流程图

机加工车间主要生产铁质空调压缩机的前后端板、缸体、转子、叶片和铝质空调压缩机的前后端板、缸体、转子的精加工。工艺主要有冲压、钻孔、车、磨、削及清洗等。产生的污染主要是噪声为主，有少量的废水及油烟废气。其中各设备均自带废气收集系统，经处理收集处理后达标排放。

清洗间：承担铁质空调压缩机前后端板、转子、缸体、叶片和铝质空调压转子的清洗，均为成套设备。

装配间：承担铁质和铝质空调压缩机的总装。

下面对表面处理的产污进行详细分析：

重庆建设车用空调器有限责任公司表面处理车间主要由磷化生产线、喷涂前处理生产线、镀锡生产线和喷涂生产线组成。

- 磷化生产线：

本项目的磷化生产线有一条，为成套设备生产线。主要对铁质空调压缩机的前后端板进行磷化处理。其工艺流程为：

半成品→去油→水洗2次→盐酸洗→水洗→表调→磷化→水洗→纯水洗→皂化→烘干→去机加工

从工艺分析：该生产线产生的污染有废水、盐酸雾和磷化渣。其噪声影响小。废水中主要污染物pH、总锌、总磷、表面活性剂。

②喷涂前处理生产线：

喷涂前处理主要是对铝质空调压缩机前后端面板、转子进行前处理，为成套设备生产线。其工艺如下：

半成品→脱脂→水洗2次→硝酸洗→水洗2次→化成→水洗2次→纯热水洗→吹干→烘干→喷涂

喷涂前处理所产生的污染物主要是废水和废气。废水主要污染物为pH、SS、表面活性剂。

②喷涂生产线

喷涂生产线主要是对铝质空调压缩机前后端面板、转子进行前处理，为成套设备生产线。其工艺如下：

半成品→喷涂→烘干→进入下一道工序

该生产线主要产生的污染是废气。

④镀锡生产线

镀锡生产线主要是对铝质空调压缩机前后端面板进行处理，为成套设备生产线。其工艺如下：

半成品→去油→水洗→硝酸洗→水洗→预浸槽→水洗→纯热水洗→烘干→进入装配工序

该生产线主要产生的污染是废气和废水。废水主要污染物为pH、SS、表面活性剂。

（3）生产车间功能

根据工艺过程，重庆建设车用空调器有限责任公司将厂区分机加工车间、表面处理（磷化、喷涂前处理及喷涂生产线）、清洗间和装配车间。各车间的功能如下：

表2-7 各车间的功能

| 序号 | 车间名称 | 功能 | 工艺及设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机加工车间 | 承担铁质空调压缩机前后端板、转子、缸体、叶片和铝质空调压缩机前后端板、转子、缸体等零件的精加工 | 磨面、钻孔、攻螺纹孔、去毛刺 、粗精铣等。 |
| 2 | 表面处理车间 | 磷化间 | 承担铁质空调压缩机前后端板的磷化处理、叶片和周转箱的清洗。 | 成套磷化生产线1条。 |
|  |  | 喷涂前处理 | 铝质空调压缩机前后端板、转子的喷涂前处理和铝质空调压缩机前后端板的镀锡处理 | 成套喷涂前处理和镀锡生产线各1条。 |
|  |  | 喷涂生产线 | 铝质空调压缩机前后端板、转子的喷涂处理 | 成套喷涂生产线2条。 |
| 3 | 清洗间 | 承担铁质空调压缩机前后端板、转子、缸体、叶片和铝质空调压转子的清洗 | 自动清洗。 |
| 4 | 装配间 | 承担铁质和铝质空调压缩机的总装 | / |

（4）主要产污环节汇总

根据工艺过程，重庆建设车用空调器有限责任公司各车间的产排污情况表见2-8。

表2-8  各车间的三废产排污情况表

| 污水类型 | 污染源 | 污染物的种类 | 措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 机加车间 | COD、SS、石油类 | 进入污水处理站达标外排 |
|  | 表面处理车间 | 磷化生产线 | pH、总锌、总磷、表面活性剂 |  |
|  |  | 喷涂前处理 | pH、SS、表面活性剂 |  |
|  |  | 周转箱清洗 | SS、石油类、表面活性剂 |  |
|  |  | 叶片清洗 | SS、石油类、表面活性剂 |  |
|  | 清洗间 | 清洗废水 | SS、石油类、表面活性剂 |  |
|  | 设备冷却废水 | SS |  |
| 废气 | 表面处理车间 | 喷涂前处理 | 颗粒物 | 水洗、过滤处理后，经15m排气筒排放 |
|  |  | 喷涂前处理 | NOX | 酸雾净化塔（碱洗）净化处理后，通过15m排气筒排放 |
|  |  | 喷涂生产线 | 二甲苯、颗粒物 | 活性炭吸附后经15m排气筒排放 |
|  |  | 镀锡生产线 | NOX | 酸雾净化塔（碱洗）净化处理后，通过15m排气筒排放 |
|  |  | 磷化生产线 | 盐酸雾 | 酸雾净化塔（碱洗）净化处理后，通过15m排气筒排放 |
| 一般工业固体废物 | 机加车间 | 废钢料及废成品、废纸板、木框、塑料 | 回收外卖 |
| 危险废物 | 机加车间 | 废含油棉纱、手套 废油桶 | 交于天志公司处理 |
|  | 废水处理站 | 废水处理污泥 |  |
|  | 磷化车间 | 磷化废渣 |  |

从表2-8可知，废水主要来源于生产和生活，其中的污染物复杂的为表面处理车间，废气主要来源于表面处理车间，其污染物分别为颗粒物、盐酸雾、二甲苯、NOX等等。由此可知表面处理车间是产污严重的环节。

(2)平衡图:

将该公司稳定生产以2011年数据为准，其总的物料平衡、水平衡和用电平衡见下图。

总的物料平衡：

附图2-7  总的物料平衡图

根据生产工艺可知，切削液、切削油、清洗液少部分通过棉纱等进入危废，大部分进入废水中，盐酸约有7.06t/a进入空气中，其余进入水中；硝酸约有0.63t/a进入空气中，其余进入废水中，镀锡液通过产品带走，聚四氟乙烯和稀释剂中的二甲苯通过挥发进入废气中，还有少量的的漆雾进入废气中。

并且从上图可知，铁质机废气主要以盐酸为主，铝质生产产生的废气有NOX、颗粒物和二甲苯废气。

水平衡图：

附图2-8  水平衡图

从水平衡可以看出：用水量由生产和生活及绿化用水组成，其中有生产用水占总用水量的84.8%，生活用水占总水量的15.2%。

根据生产用水量的使用情况来看，生产用水中表面处理车间和清洗、总装车间的用水量最大。表处理车间、清洗车间均未进行循环用水。三套纯水器（磷化线、镀锡及喷涂前处理）产生的中水均未利用直接进入废水站。

用电平衡：

企业电能消耗主要为生产和办公及生活，企业安有入户总电表，食堂以及办公和车间安装分表，属于二级计量。2011年的公司总用电量9666487kwh。其用电情况如下：

附图2-9  用电平衡图

根据附图2-9可知：生产用电占总用电的82.9%，污水处理站用电7.0%，办公、食堂等用电量占10.1%。在生产用电量中机加用电量占总用电量的40%，表面处理车间用电量约占28%，清洗、总装用电量约占14.9%。因此机加用电量为全厂最大用电量。

### 2.1.3企业环境保护状况

#### 2.1.3.1 污染物排放标准

（1）废水

废水执行《污水综合排放标准》（GB8978 –1996）一级标准，见表2-9。

表2-9    污水综合排放标准 [部份]       mg/L

| 指标 | COD | SS | 石油类 | NH3-N | 总锌 | 总磷 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 100 | 70 | 5 | 15 | 2.0 | 0.5 | GB8978－96 一级标准 |

(2)废气

表2-10   大气污染物排放标准[部份]       mg/L

| 序号 | 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/Nm3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放监测浓度限值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监控点 | 浓 度 (mg/Nm3) |  |
|  |  |  | 排气筒 | 二级 |  |  |  |
| 1 | NOx | 240 | 15 | 0.77 | 周界外浓度最高点 | 0.12 | 《大气污染物排放标准》(GB16297-1996) |
| 2 | 氯化氢 | 100 | 15 | 0.26 |  | 0.20 |  |
| 3 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 |  | 1.0 |  |
|  | 二甲苯 | 70 | 15 | 1.0 |  | 1.2 |  |
| 2 | SO2 | 100 | / | / | / | / | 《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2001） |
| 3 | NOx | 400 | / | / | / | / |  |
| 4 | 烟尘 | 50 | / | / | / | / |  |

2-11      饮食业油烟排放标准（GB18483-2001）

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

(3)噪声

表2-12    工业企业厂界环境噪声排放标准    dB（A）

| 标准值 | 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 65 | 55 |

（4）固体废物

根据《国家危险废物管理名录》磷化废渣和废水处理站的污泥属于危险废物，应交由有资质的单位处理，并且按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）有要求进行管理。废金属屑回收外卖，生活垃圾送垃圾处理场处理。

#### 2.1.3.2 废水

(1) 废水处理状况

公司用水分为两部分，即生活用水和生产用水。

生产废水（机加废水、磷化、涂装前处理、镀锡、清洗等）：污染因子主要有COD、SS、石油类、总Zn、总锌。经预处理后与生活废水一并处理达标外排。

生活污水（含食堂废水）：生活污水污染因子主要有COD、SS、氨氮、动植物油。该厂产生的生活污水经处理后排入园区污水管网。废水处理工艺流程见图2-10。

（2）水污染物排放状况

①监测数据：

公司每年均委托当地环境监测机构对废水处理站所排废水进行了监测，以掌握废水达标排放情况。近三年废水排放口废水监测浓度见表2-9。环境监测数据来源于九环（监）字【2009】CMS第023号、九环（监）字【2009】CMS第006号、九环（监）字【2010】CMS第046号、九环（监）字【2009】CMS第049号、九环（监）字【2011】CMS第039号、九环（监）字【2011】CMS第047号（见附件2）。污水排放口污染物排放浓度情况见表2-13。

表2-13 污水排放口污染物排放浓度情况

| 采样 时间 | 采样位置 | 废水量 | COD | SS | 石油类 | 总磷 | 总锌 | 动植物油 | 阴离子表面活性剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t∕d | mg∕l | mg∕l | mg∕l | mg∕l | mg∕l | mg∕l | mg∕l |
| 2009.4.15 | A1-1 | 200 | 72.4 | 58.47 | 2.08 | 0.408 | 0.029 | 1.82 | 0.21 |
|  | A1-2 | 200 | 75.1 | 56.31 | 2.13 | 0.393 | 0.032 | 1.77 | 0.218 |
|  | A1-3 | 200 | 71.8 | 61.49 | 2.05 | 0.397 | 0.033 | 1.91 | 0.222 |
| 均值 | 200 | 73.1 | 58.76 | 2.09 | 0.40 | 0.03 | 1.83 | 0.22 |
| 2009.8.5 | A1-1 | 200 | 70.5 | 55.68 | 2.02 | 0.40 | 0.025 | 1.80 | 0.31 |
|  | A1-2 | 200 | 71.5 | 59.17 | 2.09 | 0.39 | 0.027 | 1.82 | 0.35 |
|  | A1-3 | 200 | 72.2 | 58.24 | 2.16 | 0.39 | 0.027 | 1.05 | 0.38 |
| 均值 | 200 | 71.4 | 57.70 | 2.09 | 0.39 | 0.026 | 1.56 | 0.35 |
| 2010.3.15 | A1-1 | 200 | 82.5 | 45.34 | 2.34 | 0.316 | 0.035 | 1.78 | 0.235 |
|  | A1-2 | 200 | 88.7 | 42.15 | 2.56 | 0.345 | 0.028 | 1.53 | 0.243 |
|  | A1-3 | 200 | 81.3 | 53.25 | 2.37 | 0.323 | 0.03 | 1.58 | 0.257 |
| 均值 | 200 | 84.17 | 46.91 | 2.42 | 0.33 | 0.03 | 1.63 | 0.25 |
| 2010.11.11 | A1-1 | 200 | 82.5 | 47.38 | 3.24 | 0.325 | 0.027 | 1.57 | 0.229 |
|  | A1-2 | 200 | 81.8 | 46.57 | 2.89 | 0.416 | 0.036 | 1.86 | 0.235 |
|  | A1-3 | 200 | 83.2 | 45.44 | 3.05 | 0.376 | 0.028 | 1.65 | 0.233 |
| 均值 | 200 | 82.50 | 46.46 | 3.06 | 0.37 | 0.030 | 1.69 | 0.23 |
| 2011.3.10 | A1-1 | 200 | 71.2 | 62.22 | 2.275 | 0.423 | 0.034 | 1.746 | 0.215 |
|  | A1-2 | 200 | 74.7 | 55.09 | 2.362 | 0.386 | 0.037 | 1.903 | 0.223 |
|  | A1-3 | 200 | 72.9 | 60.17 | 2.144 | 0.405 | 0.032 | 1.801 | 0.227 |
| 均值 | 200 | 72.93 | 59.16 | 2.26 | 0.40 | 0.03 | 1.82 | 0.22 |
| 2011.8.31 | A1-1 | 200 | 80.7 | 52.36 | 2.82 | 0.46 | 0.03 | 3.91 | 0.252 |
|  | A1-2 | 200 | 74.4 | 51.48 | 2.84 | 0.453 | 0.03 | 3.95 | 0.247 |
|  | A1-3 | 200 | 83.3 | 49.86 | 2.85 | 0.426 | 0.03 | 3.9 | 0.238 |
| 均值 | 200 | 79.47 | 51.23 | 2.84 | 0.45 | 0.03 | 3.92 | 0.25 |
| 排放标准 | 100 | 70 | 5 | 0.5 | 2.0 | 10 | 5.0 |

从以上监测报告可知：污水排放口中污染物浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4的一级标准。

②排污总量

近三年水污染物排放总量见表2-14。

表2-14  水污染物排放总量

| 序号 | 名称 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 排污许可证总量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JLWSG0042101污水排放口 | 60000 | 60000 | 60000 | 96042.4 | m3 |
| 1 | COD | 4.34 | 5.00 | 4.57 | 6.99 | t |
| 2 | SS | 3.49 | 2.80 | 3.31 | 6.72 | t |
| 3 | 石油类 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.48 | t |
| 4 | 总磷 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.048 | t |
| 5 | 总锌 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.192 | t |
| 6 | 动植物油 | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.96 | t |
| 7 | 阴离子表面活性剂 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.022 | t |

对比《重庆市排放污染物许可证》渝九环排证【2012】075（见附件3）可以看出，重庆建设车用空调器有限责任公司近三年外排废水总量及废水中COD、SS、石油类、总磷、总锌等污染因子总量均符合《排污许可证》允许的总量限额。

#### 2.1.3.2 废气

（1）废气产生源及处理方式

喷砂废气：在镀锡前需对工件表面喷砂处理产生的粉尘，经水洗、过滤处理后，经15m排气筒排放。

表面处理清洗废气：铝质件在喷砂处理前采用硝酸进行酸洗，作业时有少量的氮氧化物气体产生，经双侧槽边抽风至酸雾净化塔（碱洗）净化处理后，通过15m排气筒排放。

聚四氟乙烯废气：采用聚四氟乙烯对铝质压缩机的前、后端板和转子进行静电喷涂，作业时有聚四氟乙烯粉尘、二甲苯产生，经设备自带的净化回收装置（活性炭吸附）对聚四氟乙烯进行回收利用，尾气经15m排气筒排放。

镀锡废气：铝质零部件镀锡时采用硝酸洗，有少量的硝酸雾挥发，经双侧槽边抽风至酸雾净化塔（碱洗）净化处理后，通过15m排气筒排放。

磷化工艺废气：磷化前需对工件进行盐酸清洗，产生的酸雾经经双侧槽边抽风至酸雾净化塔（碱洗）净化处理后，通过15m排气筒排放。

食堂油烟废气：在设有食堂会产生食堂油烟，采用油烟净化处理器(KXV-YJ-X)处理后达标排放，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的要求。

直燃型溴化锂吸收式冷热水机组：燃烧天然气产生的废气，经8m排气筒排放。

（2）排放情况

①监测数据：

2009年、2010年、2011年生产废气排放口各种污染物监测浓度见表2-13～2-19。环境监测数据来源于九环（监）字【2009】CMS第023号、九环（监）字【2009】CMS第006号、九环（监）字【2010】CMS第046号、九环（监）字【2009】CMS第049号、九环（监）字【2011】CMS第039号、九环（监）字【2011】CMS第047号（见附件2）。

表2-15  磷化生产线废气排口监测结果

烟囱高度：15m

| 采样时间 | 项目 | 单位 | 第一次测试 | 第二次测试 | 第三次测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009.4.15 | 废气流速 | m∕s | 8.77 | 8.83 | 8.51 |
|  | 排气量(标·干) | m3∕h | 1.24*104 | 1.48*104 | 1.18*104 |
|  | 氮氧化物排放浓度 | mg∕m3 | 3.52L | 3.52L | 3.52L |
|  | 氮氧化物排放速率 | kg∕h | N | N | N |
|  | HCL排放浓度 | mg∕m3 | 13.22 | 13.54 | 12.63 |
|  | HCL排放速率 | kg∕h | 0.16 | 0.20 | 0.50 |
| 2009.8.5 | 废气流速 | m∕s | 8.89 | 8.84 | 8.95 |
|  | 排气量(标·干) | m3∕h | 1.35*104 | 1.34*104 | 1.40*104 |
|  | 氮氧化物排放浓度 | mg∕m3 | 3.52L | 3.52L | 3.52L |
|  | 氮氧化物排放速率 | kg∕h | N | N | N |
|  | HCL排放浓度 | mg∕m3 | 12.88 | 12.84 | 12.95 |
|  | HCL排放速率 | kg∕h | 0.156 | 0.155 | 0.159 |
| 2010.3.15 | 废气流速 | m∕s | 8.36 | 8.25 | 8.42 |
|  | 排气量(标·干) | m3∕h | 1.25*104 | 1.17*104 | 1.30*104 |
|  | 氮氧化物排放浓度 | mg∕m3 | 3.52L | 3.52L | 3.52L |
|  | 氮氧化物排放速率 | kg∕h | N | N | N |
|  | HCL排放浓度 | mg∕m3 | 15.78 | 14.26 | 11.78 |
|  | HCL排放速率 | kg∕h | 0.20 | 0.17 | 0.15 |
| 2010.11.11 | 废气流速 | m∕s | 9.89 | 9.77 | 9.91 |
|  | 排气量(标·干) | m3∕h | 1.34*104 | 1.44*104 | 1.37*104 |
|  | 氮氧化物排放浓度 | mg∕m3 | 3.52L | 3.52L | 3.52L |
|  | 氮氧化物排放速率 | kg∕h | N | N | N |
|  | HCL排放浓度 | mg∕m3 | 13.83 | 13.92 | 14.38 |
|  | HCL排放速率 | kg∕h | 0.181 | 0.200 | 0.197 |
| 2011.3.10 | 废气流速 | m∕s | 8.85 | 8.74 | 8.89 |
|  | 排气量(标·干) | m3∕h | 1.32*104 | 1.41*104 | 1.35*104 |
|  | 氮氧化物排放浓度 | mg∕m3 | 3.52L | 3.52L | 3.52L |
|  | 氮氧化物排放速率 | kg∕h | N | N | N |
|  | HCL排放浓度 | mg∕m3 | 12.93 | 12.98 | 13.05 |
|  | HCL排放速率 | kg∕h | 0.171 | 0.183 | 0.176 |
| 2011.8.31 | 废气流速 | m∕s | 8.56 | 8.55 | 8.77 |
|  | 排气量(标·干) | m3∕h | 1.29*104 | 1.35*104 | 1.40*104 |
|  | 氮氧化物排放浓度 | mg∕m3 | 3.52L | 3.52L | 3.52L |
|  | 氮氧化物排放速率 | kg∕h | N | N | N |
|  | HCL排放浓度 | mg∕m3 | 12.88 | 12.87 | 12.84 |
|  | HCL排放速率 | kg∕h | 0.168 | 0.167 | 0.163 |
| 排放标准：《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2：HCL浓度最高允许排放浓度100mg∕m3，最高排放速率0.26kg∕h、氮氧化物浓度最高允许排放浓度240mg∕m3，最高排放速率0.77kg∕h 备注：磷化生产不涉及到NOX的排放。 |

表2-16  喷砂生产线废气排口监测结果

烟囱高度：15m

| 采样时间 | 项目 | 单位 | 第一次测试 | 第二次测试 | 第三次测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010.11.11 | 废气流速 | m∕s | 19.2 | 18.4 | 18.8 |
|  | 烟气流量 | m3∕h | 3.27×103 | 3.20×103 | 3.27×103 |
|  | 颗粒物排放浓度 | mg∕m3 | 23.54 | 32.16 | 27.85 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg∕h | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| 2011.3.10 | 废气流速 | m∕s | 18.9 | 18.5 | 19.1 |
|  | 烟气流量 | m3∕h | 3.25×103 | 3.22×103 | 3.31×103 |
|  | 颗粒物排放浓度 | mg∕m3 | 16.5 | 15.6 | 16.6 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg∕h | 0.054 | 0.050 | 0.055 |
| 2011.8.31 | 废气流速 | m∕s | 18.2 | 18.8 | 18.9 |
|  | 烟气流量 | m3∕h | 3.22×103 | 3.25×103 | 3.29×103 |
|  | 颗粒物排放浓度 | mg∕m3 | 16.57 | 15.8 | 16.9 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg∕h | 0.054 | 0.052 | 0.058 |
| 排放标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：颗粒物浓度最高允许排放浓度120mg∕m3，最高排放速率3.5kg∕h |

表2-17  表面前处理酸雾废气排口监测结果

烟囱高度：15m

| 采样时间 | 项目 | 单位 | 第一次测试 | 第二次测试 | 第三次测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010.11.11 | 废气流速 | m∕s | 8.89 | 8.78 | 8.84 |
|  | 烟气流量 | m3∕h | 5.98×103 | 5.79×103 | 5.93×103 |
|  | NOX排放浓度 | mg∕m3 | 3.52L | 3.52L | 3.52L |
|  | NOX排放速率 | kg∕h | N | N | N |
| 2011.3.10 | 废气流速 | m∕s | 9.78 | 9.85 | 9.72 |
|  | 烟气流量 | m3∕h | 6.22×103 | 6.35×103 | 6.17×103 |
|  | NOX排放浓度 | mg∕m3 | 3.52L | 3.52L | 3.52L |
|  | NOX排放速率 | kg∕h | N | N | N |
| 2011.8.31 | 废气流速 | m∕s | 9.95 | 9.48 | 9.58 |
|  | 烟气流量 | m3∕h | 6.12×103 | 6.09×103 | 6.15×103 |
|  | NOX排放浓度 | mg∕m3 | 3.52L | 3.52L | 3.52L |
|  | NOX排放速率 | kg∕h | N | N | N |
| 排放标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：NOX浓度最高允许排放浓度240mg∕m3，最高排放速率0.77kg∕h |

表2-18  聚四氟乙烯生产线废气排口监测结果

烟囱高度：15m

| 采样时间 | 项目 | 单位 | 第一次测试 | 第二次测试 | 第三次测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010.11.11 | 废气流速 | m∕s | 16.8 | 16.0 | 15.5 |
|  | 烟气流量 | m3∕h | 4.95×103 | 4.89×103 | 4.4.83×103 |
|  | 颗粒物排放浓度 | mg∕m3 | 18.64 | 18.32 | 17.45 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg∕h | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 2011.3.10 | 废气流速 | m∕s | 16.5 | 16.1 | 16.3 |
|  | 烟气流量 | m3∕h | 5.02×103 | 4.95×103 | 5.00×103 |
|  | 颗粒物排放浓度 | mg∕m3 | 15.5 | 15.0 | 15.6 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg∕h | 0.078 | 0.074 | 0.078 |
| 2011.8.31 | 废气流速 | m∕s | 14.8 | 14.3 | 15.1 |
|  | 烟气流量 | m3∕h | 4.96×103 | 4.88×103 | 4.99×103 |
|  | 颗粒物排放浓度 | mg∕m3 | 16.2 | 16.8 | 16.1 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg∕h | 0.082 | 0.085 | 0.082 |
| 排放标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：NOX浓度最高允许排放浓度120mg∕m3，最高排放速率3.5kg∕h |

表2-19  镀锡生产线废气排口监测结果

烟囱高度：15m

| 采样时间 | 项目 | 单位 | 第一次测试 | 第二次测试 | 第三次测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010.11.11 | 废气流速 | m∕s | 5.85 | 5.93 | 5.88 |
|  | 烟气流量 | m3∕h | 6.97×103 | 6.99×103 | 6.90×103 |
|  | NOX排放浓度 | mg∕m3 | 3.52L | 3.52L | 3.52L |
|  | NOX排放量 | kg∕h | N | N | N |
| 2011.3.10 | 废气流速 | m∕s | 6.05 | 6.02 | 6.08 |
|  | 烟气流量 | m3∕h | 7.11×103 | 7.05×103 | 7.13×103 |
|  | NOX排放浓度 | mg∕m3 | 3.52L | 3.52L | 3.52L |
|  | NOX排放量 | kg∕h | N | N | N |
| 2011.8.31 | 废气流速 | m∕s | 6.01 | 6.05 | 6.10 |
|  | 烟气流量 | m3∕h | 7.05×103 | 7.12×103 | 7.20×103 |
|  | NOX排放浓度 | mg∕m3 | 3.52L | 3.52L | 3.52L |
|  | NOX排放速率 | kg∕h | N | N | N |
| 排放标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：NOX浓度最高允许排放浓度240mg∕m3，最高排放速率0.77kg∕h |

表2-20 食堂油烟监测结果

| 项目 | 单位 | 第一次测试 | 第二次测试 | 第三次测试 | 第四次测试 | 第五次测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2009.4.15 | 废气流速 | m∕s | 19.43 | 21.54 | 22.19 | 25.42 | 22.83 |
|  | 排气量(标·干) | m3∕h | 2.28×103 | 2.33×103 | 2.39×103 | 2.42×103 | 2.30×103 |
|  | 油烟实测浓度 | mg∕m3 | 1.60 | 1.51 | 1.79 | 1.69 | 1.84 |
|  | 平均排放浓度 | mg∕m3 | 1.69 |
| 2009.8.5 | 废气流速 | m∕s | 20.19 | 22.06 | 20.18 | 23.06 | 23.81 |
|  | 排气量(标·干) | m3∕h | 2.32×103 | 2.31×103 | 2.34×103 | 2.30×103 | 2.33×103 |
|  | 油烟实测浓度 | mg∕m3 | 1.74 | 1.31 | 1.76 | 1.26 | 1.98 |
|  | 平均排放浓度 | mg∕m3 | 0.61 |
| 2010.3.15 | 废气流速 | m∕s | 19.85 | 20.32 | 21.54 | 22.17 | 20.78 |
|  | 排气量(标·干) | m3∕h | 2.18×103 | 2.25×103 | 2.42×103 | 2.48×103 | 2.27×103 |
|  | 油烟实测浓度 | mg∕m3 | 1.09 | 1.69 | 1.21 | 1.74 | 1.48 |
|  | 平均排放浓度 | mg∕m3 | 1.44 |
| 2010.11.11 | 废气流速 | m∕s | 22.35 | 21.34 | 22.76 | 20.85 | 21.36 |
|  | 排气量(标·干) | m3∕h | 2.25×103 | 2.16×103 | 2.34×103 | 2.09×103 | 2.17×103 |
|  | 油烟实测浓度 | mg∕m3 | 1.35 | 1.40 | 1.29 | 1.46 | 1.52 |
|  | 平均排放浓度 | mg∕m3 | 1.40 |
| 2011.3.10 | 废气流速 | m∕s | 20.18 | 23.06 | 23.81 | 24.28 | 2.31 |
|  | 排气量(标·干) | m3∕h | 2.34×103 | 2.30×103 | 2.33×103 | 2.24×103 | 2.31×103 |
|  | 油烟实测浓度 | mg∕m3 | 1.76 | 1.26 | 1.98 | 1.35 | 1.39 |
|  | 平均排放浓度 | mg∕m3 | 1.55 |
| 2011.8.31 | 废气流速 | m∕s | 21.32 | 22.54 | 23.52 | 22.48 | 22.56 |
|  | 排气量(标·干) | m3∕h | 2.28×103 | 2.30×103 | 2.31×103 | 2.30×103 | 2.30×103 |
|  | 油烟实测浓度 | mg∕m3 | 1.82 | 1.50 | 1.62 | 1.61 | 1.61 |
|  | 平均排放浓度 | mg∕m3 | 1.63 |
| 标准限值 | mg∕m3 | 2.0 |

表2-21  燃气直燃机组监测结果

| 采样时间 | 项目 | 单位 | 第一次测试 | 第二次测试 | 第三次测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010.11.11 | 废气流速 | m∕s | 8.27 | 8.38 | 8.47 |
|  | 烟气流量 | m3∕h | 8.82×103 | 8.75×103 | 8.80×103 |
|  | 颗粒物排放浓度 | mg∕m3 | 21.34 | 19.79 | 15.97 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg∕h | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
|  | SO2排放浓度 | mg∕m3 | 17 | 16 | 17 |
|  | SO2排放速率 | kg∕h | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
|  | 氮氧化物排放浓度 | mg∕m3 | 33 | 34 | 36 |
|  | 氮氧化物排放速率 | kg∕h | 0.29 | 0.30 | 0.32 |
| 2011.3.10 | 废气流速 | m∕s | 7.88 | 7.90 | 7.99 |
|  | 烟气流量 | m3∕h | 8.65×103 | 8.67×103 | 8.82×103 |
|  | 颗粒物排放浓度 | mg∕m3 | 15.47 | 16.38 | 17.25 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg∕h | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
|  | SO2排放浓度 | mg∕m3 | 18 | 25 | 19 |
|  | SO2排放速率 | kg∕h | 0.16 | 0.22 | 0.17 |
|  | 氮氧化物排放浓度 | mg∕m3 | 35 | 41 | 38 |
|  | 氮氧化物排放速率 | kg∕h | 0.30 | 0.36 | 0.34 |
| 2011.8.31 | 废气流速 | m∕s | 7.84 | 7.82 | 7.93 |
|  | 烟气流量 | m3∕h | 8.57×103 | 8.50×103 | 8.63×103 |
|  | 颗粒物排放浓度 | mg∕m3 | 18.26 | 19.57 | 20.15 |
|  | 颗粒物排放速率 | kg∕h | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
|  | SO2排放浓度 | mg∕m3 | 14 | 13 | 17 |
|  | SO2排放速率 | kg∕h | 0.12 | 0.11 | 0.15 |
|  | 氮氧化物排放浓度 | mg∕m3 | 32 | 35 | 37 |
|  | 氮氧化物排放速率 | kg∕h | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
| 排放标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：NOX浓度最高允许排放浓度240mg∕m3，最高排放速率0.77kg∕h、颗粒物浓度最高允许排放浓度120mg∕m3，最高排放速率3.5kg∕h、SO2浓度最高允许排放浓度550mg∕m3，最高排放速率2.6kg∕h、 |

2009年喷砂生产线、表面前处理、镀锡生产线、聚四氟乙烯生产线及直燃机组均未建设。

从以上监测报告可知：废气排放口中污染物浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2。

②排污总量

近三年废气污染物排放总量见表2-22。

表2-22   废气污染物排放总量

| 排污口名称 | 污染物名称 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 排污许可证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 总量(t/a) | 最大允许排速率(kg/h) |
| JLFQG0042101酸雾废气排放口 | HCL | / | 0.878 | 0.795 | 0.819 | 2.928 |
|  | NOX | / | N | N | / |  |
| JLFQG0042102镀锡废气排放口 | NOX | / | N | N | / | / |
| JLFQG0042103、JLFQG0042104聚四氟乙烯废气排放口 | 颗粒物 | / | 0.334 | 0.345 | 0.697 | 1.248 |
|  | 二甲苯 | 未监测 | 1.245 | 2.048 |
| JLFQG0042105表面处理废气排放口 | NOX | / | N | N | / | / |
| JLFQG0042106喷砂废气排放口 | 颗粒物 | / | 0.279 | 0.716 | 3.942 | 0.88 |
| JLFQG0042107废气排放口 | 油烟 | / | N | N | / | / |
| JLFQG0042108燃气直燃机组废气排放口 | 烟尘 | / | / | / | 0.30 | 1.50 |
|  | SO2 | / | / | / | 0.44 | 2.2 |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 0.72 | 3.6 |
| JLFQG0042107废气排放口 | 散排废气 | / | / | / | / | / |

注：磷化生产线、镀锡废气、聚四氟乙烯、表面处理废气、喷砂废气时间按4500h/a。2009年喷砂生产线、表面前处理、镀锡生产线、聚四氟乙烯生产线及直燃机组均未建设。

对比《重庆市排污许可证》（见附件3）可以看出，均符合《排污许可证》允许的总量限额。

#### 2.1.3.3噪声

噪声主要来源于各种加工设备运行产生的噪声，噪声值约90～100dB(A)左右。2009年、2010年、2011年生产厂界噪声监测结果见表2-16。环境监测数据来源于九环（监）字【2009】CMS第023号、九环（监）字【2009】CMS第006号、九环（监）字【2010】CMS第046号、九环（监）字【2009】CMS第049号、九环（监）字【2011】CMS第039号、九环（监）字【2011】CMS第047号。

表2-23  厂界噪声监测结果

| 监测时间 | 监测点位 | 监测结果(dB) | 主要声源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量值 | 本地值 | 结果 |  |
| 2009.4.15 | C1(昼间) | 61.1 | 57.8 | 58.1 | 机械噪声 |
|  | C1(夜间) | 48.4 | 43.2 | 46.4 |  |
| 2009.8.5 | C1(昼间) | 60.1 | 55.4 | 58.1 |  |
|  | C1(夜间) | 48.1 | 40.7 | 47.1 |  |
| 2010.3.15 | C1(昼间) | 52.4 | 49.9 | 48.8 |  |
|  | C1(夜间) | 48.2 | 46.3 | 43.3 |  |
| 2010.11.11 | C1(昼间) | 52.9 | 50.5 | 49.2 |  |
|  | C1(夜间) | 49.3 | 47.6 | 44.4 |  |
| 2011.3.10 | C1(昼间) | 60.2 | 55.8 | 58.2 |  |
|  | C1(昼间) | 46.7 | 40.7 | 44.7 |  |
| 2011.8.31 | C1(昼间) | 58.5 | 51.2 | 57.5 |  |
|  | C1(昼间) | 47.2 | 41.3 | 46.2 |  |

从以上监测报告可知：厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

噪声监测值和排污许可对比情况见表表2-24。

表2-24  厂界噪声对比表

| 监测点位 | 监测值(dB) | 排污许可证 要求(dB) |
| --- | --- | --- |
|  | 2009年 | 2010年 | 2010年 |  |
| 厂界 | C1(昼间) | 58.1 | 49.2 | 58.2 | 65 |
|  | C2(夜间) | 47.1 | 44.4 | 44.7 | 55 |

对比重庆市排放污染物临时许可证（建设项目试生产）可以看出，厂界噪声监测点位的昼间和夜间噪声监测值在《排污许可证》允许的范围。

#### 2.1.3.4固体废物

重庆建设车用空调器有限责任公司固体废弃物主要为机加工产生的废铁渣、铝渣及废纸箱、废铁框等；危险废物主要有废油桶、含油棉纱、手套及污泥及磷化渣；办公垃圾及生活垃圾、餐厨垃圾。危险废物油泥已委托有专门回收资质的重庆天志环保有限公司负责处理。资质、协议见附件4。

公司历年固体废物产生情况如表2-25所示。

表 2-25   企业近三年（2009年～2011年）固体废物产生情况一览表

| 类型 | 序号 | 产生固废设施或工序 | 固体废物 名称 | 类别 | 2009年 | 2010年 | 2011年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般工业固体废物 | 1 | 车间 | 废钢料及废成品 | / | 45.59 | 30.495 | 30.7538 |
|  | 2 |  | 废纸板、木框、塑料 | / | 14.41 | 22.435 | 30.57 |
| 危险废物 | 1 | 车间 | 废含油棉纱、手套 | HW08 | 4.5 | 9.323 | 8 |
|  | 2 |  | 废油桶 | HW49 | / | / | 6.741 |
|  | 3 | 废水处理站 | 废水处理污泥 | HW17 | / | 8.1 | 14.7 |
|  | 4 | 磷化车间 | 磷化废渣 | HW17 | / | / | 0.3 |

一般固体废物废钢料及废成品交由重庆市大渡口区金属回收加工厂处理，废纸板、木框和塑料交由童灵冲（个人）处理。全部均签定合同，符合回收要求。

危险废物交由重庆天专环保有限公司处理，有委托协议，按危险废物处理要求办理了转移许可证和转移联单，并且转移量与危险废物台帐相符。

但危险废物堆存场地不符合要求，存在危险废物和一般固体废物、生活垃圾混存现象。

#### 2.1.3.6企业管理及污染事故调查

（一）环保管理状况

重庆建设车用空调器有限责任公司依据相关的环保法律法规，于2005年10月由机械工业第三设计院研究所编制完成了“重庆建设机械有限责任公司车用空调压缩机生产线异地迁建项目环境影响报告书”，并于取得了重庆市建设项目环境保护批准书（见附件5）。分两期进行了验收，一期为2009年3月，二期为2010年7月。并取得重庆市排放污染物许可证（渝九环排证【2012】076号，有效期2012年4月20日至2013年4月20日。其环境影响评价和“三同时”制度执行情况见表2-25～2-27。

表2-26  环境影响评价和“三同时”制度执行情况

| 序 号 | 建设 项目 名称 | 环境影响评价 | 竣工环境保护验收 | 是否 生产 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审批 单位 | 批准 文号 | 批准 时间 | 审批 单位 | 批准 文号 | 批准 时间 |  |  |
| 1 | 车用空调压缩机生产线异地迁建项目 | 重庆市环保局 | 渝〔市〕环审【2005】307号 | 2005年11月2日 | 重庆市环保局 | 渝〔市〕环验【2009】046号 | 2009年3月27日 | 是 | 无 |
|  |  |  |  |  | 重庆市环保局 | 渝〔市〕环验【2010】072号 | 2010年7月13日 |  |  |

表2-27   环评批复意见落实情况一览表

| 建设项目名称 | 环评批复意见提出的 环保要求 | 实际落实情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车用空调压缩机生产线异地迁建项目 | 1.镀锡线和磷化线排放的氯化氢和含NOX废气经酸雾净化器处理后达标排放，喷涂生产线产生的含尘废气经处理后达标排放。 | 有镀锡线、磷化线、表面处理废气净化塔、喷砂废气净化塔和喷涂生产线废气处理 | / |
|  | 2.生产中产生的含磷、锌废水经絮凝沉淀处理后与隔油废水一起经一体化综合废水处理机和过滤处理后达标排放；生活污水经处理达标后排入市政管网。 | 生产废水和生活废水一并处理后达标排放 | 与环评不一致 |
|  | 3.尽可能选择用低噪声设备，交通过隔声、消声、减震等措施，确保厂界噪声达标。 | 厂界噪声达标 | / |
|  | 4.建设防雨、防渗固体废物临时储存场，包装废渣和废金属回收利用，磷化渣和污泥定期送重庆危废处理中心，生活垃圾送城市垃圾处理场处置。 | 已按要求落实 | 危险废物堆场的渗出液经地沟收集后，进入小收集池，不能完全靠自流进入污水处理站。 |
|  | 5.该项目建成后污染物排放总量控制指标：粉尘2.89t/a，氯化氢：2.02t/a，NOX1.36t/a，COD8.54 t/a，SS4.83 t/a，石油类0.28t/a，磷酸盐0.022t/a，总锌0.08t/a | 排污许可证量：粉尘9.533t/a，氯化氢：0.819t/a，COD6.99 t/a，SS6.72t/a，石油类0.48t/a，磷酸盐0.048t/a，总锌0.192t/a | 部分因子排放量超过环评，部分因子小于环评的量 |

表2-28 环保竣工验收批复落实情况一览表

| 建设项目名称 | 竣工环保验收意见 提出的环保要求 | 实际落实情况 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车用空调压缩机生产线异地迁建项目 | 严格执行环保管理制度，加强环保设施的维护和保养，确保环保设施正常运行，杜绝污染事故和扰民事件发生。 | 严格执行环保管理制度。 | 但环保设施的运行、维护和保养未严格管理到位。 |

重庆建设车用空调器有限责任公司历来高度重视环境保护工作，设有专职环保管理人员2名，负责全厂的日常环保工作。同时，建立健全了环境保护方面的制度和规定，如《安全环保管理内部控制制度》、《环境保护管理制度》、《污水处理站运行操作规程》、《废弃物管理规定》等。

建立了从公司到车间班组的环保管理网络图；建立了包括污染治理设施管理、环保检查、环保培训管理、环保考核奖惩、环境污染应急管理”等管理制度；企业遵守环境影响评价制度、三同时、排污费缴纳制度等环保法律、法规，设置了危险废物和一般固体废物的储存点，制订了危险化学品应急预案及处理措施。但环保设施的运行、维护和保养未严格管理到位，危险废物的临时堆存场所不满足环境管理的要求。

重庆建设车用空调器有限责任公司环保达标及污染事故调查见表2-29所示。

表2-29 企业近两年（2009年～2011年）环保达标及污染事故调查表

一、环保达标情况 1.采用的标准 1.1环境质量标准 1）大气环境 《环境空气质量标准》（GB3095-1996） 2）水环境 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 《地下水质量标准》（GB/T14848-93） 3）声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 1.2污染物排放标准 1）废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准 2)、废水 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 3）、噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4）、固废 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2001） 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001） 2.达标情况及存在的环境问题 2.1达标情况： 该公司于废水、废气、噪声均达标排放。 2.2存在的问题： 危险废物堆存场地不符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2001），与一般固体废物和生活垃圾混存。 3.排污费 近三年（2009年～2011年）都按规定缴纳了排污费。见附表2-28。 4.罚款与赔偿 无 二、重大污染事故 该厂在营运期无重大污染事故发生。

（二）排污费缴纳情况

2009～2011年排污费交纳情况表见表2－30。

表2－30 排污费交纳情况表

| 年份 | 交纳排污费 |
| --- | --- |
| 2009年 | 1.218万元 |
| 2010年 | 1.4616万元 |
| 2011年 | 1.2048万元 |

## 2.2现场考察

审核小组人员在全公司正常生产的情况下，对各个生产工序进行了实地调查。在企业负责人和操作工人的积极参与下，从原材料至生产出产品的全过程控制进行了了解，同时核实了污水处理站处理设施的运行情况。见附图2-11现场考察图片。

从现状调研的结果来看，生产现场存在的主要问题有：

（1）生产现场周转箱、叶片清洗废水未收集，现场出现滩集；

（2）机加车间设备滴漏切削液现象；酸雾吸收塔有滴漏现象；

（3）硝酸罐区无围堰，且周边有一雨水口；

（4）机加车间和总装车间地面部分存在油污严重；

（5）现场管道、阀门存在破损，有跑、冒、滴、漏现象；

（6）无专门的危废储存收集点。

## 2.4工业企业标准化达标评估

重庆建设车用空调器有限责任公司按照重庆市环境保护局渝环发【2012】7号《重庆市环境保护局关于印发工业企业落实环境保护主体责任标准化达标试点工作方案的通知》的要求，对照《工业企业落实环境保护主体责任标准化达标考核评估细则》，逐项对公司的产品生产和企业管理的实际情况，进行了调查、分析、论证和评估。主要的问题表面在：

1、企业现有磷化处理车间废气采用侧上槽边抽风，收集效果不明显；

2、因喷涂物料聚四氟乙烯需加入含有苯系物的稀释剂，故废气中含有苯系物，企业的废气治理设施采用了活性炭吸附，但评估报告、常规监测及排污许可证中均未列出该因子。

3、检查现场周转箱、叶片清洗工序出现废水流散现象。

4、废水处理站的一体化处理设施出现故障，效率降低，故其出水先排入61m3应急池（事故池），然后再返回一体化处理设施进行处理，最终达标排放，但处理方式长期占用事故池。

5、机加车间收集的固体废物未进行分类，存在混装现象。

6、危险废物堆场的渗出液经地沟收集后，进入小收集池，不能完全靠自流进入污水处理站。并与一般废物混存。

7、磷化车间外盐酸罐无围堰；油库无围堰或收集沟。

## 2.4清洁生产水平分析

### 2.4.1 企业在同行业中的地位

重庆建设车用空调器有限责任公司1994年引进日本精工精机技术生产的JSS—96型系列车用空调压缩机，具有制冷效率高、功耗低、运转平稳、体积小、重量轻、使用范围广等特点，具有二十世纪九十年代世界先进水平。公司不断吸收JSS-96系列的技术，形成了一定自主研发能力，在JSS-96系列的基础上，研发了涵盖72系列、83系列、120系列、150系列、170系列、320系列在内的压缩机体系，横跨了旋叶式铁质和铝质压缩机、活塞斜盘式定、变排量压缩机三个技术平台，排量覆盖了从72cc到320cc。是国内车用空调压缩机行业中规模最大的企业之一。

公司设备先进，从美国、德国、日本和台湾引进的加工中心、钻削中心、数控车床和精工精机专用机床共100余台(套)，建成七条机加工生产线和两条装配生产线，已具备年生产车用空调压缩机150万台的生产能力。公司广泛运用ERP软件系统，不断提升企业的各项基础管理工作，使企业的决策和各项管理更加科学化。先后通过了IS9001、QS9000和 ISO/TS16949国际质量体系认证。

### 2.4.2清洁生产水平评价

重庆建设车用空调器有限责任公司主要产生铁制空调压缩机和铝制空调压缩机，目前国内无专门的清洁生产标准。因此本报告清洁生产水平评价主要参照《机械行业清洁生产评价指标体系（试行）》和《汽车制造业(涂装)》(HJ/T293-2006)对项目的机加车间和表面处理车间进行评价，再对全厂的清洁生产水平做定性分析。

#### 2.4.2.1机加工

审核小组参考国家发改委发布的《机械行业清洁生产评价指标体系（试行）》，对重庆建设车用空调器有限责任公司产污排污和资源能耗等方面的状况进行了对比分析。

《机械行业清洁生产评价指标体系（试行）》中确定机械行业清洁生产定量评价指标和定性评价指标，将重庆建设车用空调器有限责任公司生产现状与《机械行业清洁生产评价指标体系（试行）》作对比，以确定本项目的清洁生产级别，并初步分析产污原因。以2011年为基准进行核算，2011年的工业增加值为15317万元。

（1）本指标体系的各项定量评价指标基准值和权重值见表2-31。

表2-31  机械行业清洁生产定量评价指标项目、权重及基准值

| 一级指标 | 权重值 | 二级指标 | 单位 | 权重 分值 | 评价基 准值 | Sxi | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）资源与能源消耗指标 | 20 | 万元工业增加值钢耗 | t/万元 | 8 | 0.56 | 0.16 | 3.5取值1.2 |
|  |  | 万元工业增加值综合能耗 | kgce/万元 | 8 | 0.42 | 107.0 | 0.004 |
|  |  | 万元工业增加值新鲜水耗量 | t/万元 | 4 | 18.48 | 8.61 | 2.15取值1.2 |
| （二）污染物产生指标 | 30 | 万元工业增加值SO2排放量 | kg/万元 | 4 | 1.48 | / | / |
|  |  | 万元工业增加值烟尘排放量 | kg/万元 | 6 | 0.99 | / | / |
|  |  | 万元工业增加值外排废水量 | t/万元 | 8 | 14.45 | 6.27 | 2.3取值1.2 |
|  |  | 万元工业增加值石油类排放量 | kg/万元 | 3 | 0.03 | 0.0098 | 3.06取值1.2 |
|  |  | 万元工业增加值COD排放量 | kg/万元 | 3 | 1.77 | 0.29 | 6.1取值1.2 |
|  |  | 万元工业增加值废渣排放量 | t/万元 | 6 | 0.12 | 0.002 | 60取值1.2 |
| （三）产品特征指标1 | 30 | 能源效率指标 | % | 12 | 国家/行业产品标准2 | / | / |
|  |  | 污染物排放指标 | % | 12 | 国家/行业产品标准2 | / | / |
|  |  | 噪声指标 | % | 6 | 国家/行业产品标准2 | / | / |
| （四）资源综合利用指标 | 20 | 全厂生产用水重复利用率 | % | 10 | 80% | / | / |
|  |  | 固体废弃物再生利用率 | % | 10 | 85% | 100% | 1.176 |

注：1.本项指标采用国家或行业标准中相应的限值指标作为评价基准值，进行计算后得出的权重值需根据该产品标准颁布年限进行再次修正：标准颁布年限在1990年以前的修正系数为0.8，标准颁布年限在1991—2000年内的修正系数为0.9，2001年以后颁布的产品标准修正系数为1。选择企业三种主导产品作为评价对象。

2．若企业生产的产品不具备本项特征指标，按照本指标体系4.4缺项考核调整权重分值计算办法进行定量评价分值修正。

（2）本指标体系的各项定性评价指标及指标分值见表2-32。

表2-32   机械行业清洁生产定性评价指标项目及指标分值

| 一级 指标 | 权重 值 | 二级指标 | 指标 分值 | 备注 | 企业情况 | Fi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）环境管理与劳动安全卫生 | 73 | 建立环境管理体系并通过认证 | 10 | 只建立环境管理体系但尚未通过认证的则给5分，未建立环境管理体系的不给分。 | 建立环境管理体系并通过ISO14000认证 | 10 |
|  |  | 开展清洁生产审核 | 8 | 未进行清洁生产审核的不给分。 | 目前正在进行 | 0 |
|  |  | 建设项目“三同时”执行情况 | 10 | 对建设项目环保“三同时”未能按要求完成的则不给分 | 按要求完成建设项目“三同时” | 10 |
|  |  | 老污染源限期治理指标完成情况 | 10 | 老污染源限期治理指标未能按要求完成的则不给分 | 无老污染源限期治理指标 | 10 |
|  |  | 建设项目环境影响评价制度执行情况 | 10 | 有任一违反建设项目环境影响评价制度的项目则不给分 | 按照要求执行 | 10 |
|  |  | 污染物排放总量控制情况 | 10 | 对水污染物和气污染物均有超总量控制要求的则不给分；凡仅有水污染物或气污染物中任一单项超总量控制要求的，则给4分 | 无超总量 | 10 |
|  |  | 污染物达标排放情况 | 10 | 凡水污染物和气污染物以及厂界噪声中任何一项不能达标的不给分 | 全部达标 | 10 |
|  |  | 车间粉尘（烟尘）达到劳动卫生标准情况 | 5 | 若车间内仅有单项粉尘（烟尘）排放，则按单项达标情况评价，达标则得5分，不达标不给分；若车间有多项粉尘（烟尘）排放，则在所有单项均分别达标时，得5分，若有任意单项未达标，则不得分。 | 车间内粉尘达标 | 5 |
| （二）生产技术特征指标 | 27 | 建立节能、节材、节水管理制度情况 | 10 | 凡企业已制定颁布专项节能、节材、节水管理制度的，并已实施时间一年以上，有良好的执行效果的可得10分；已制定颁布专项节能、节材、节水管理制度的，实施时间一年以内，无明显良好的执行效果的可得6分；没有专项节能、节材、节水管理制度的不得分；缺少节能节水节材中任N项管理制度的，其得分值为相应分值乘以（1-N/10） | 企业一直开展节能、节材、节水管理制度，但效果不明显 | 8 |
|  |  | 荣获清洁生产领域先进称号情况 | 5 | 凡获得县级以上节能、节水、环境保护、清洁生产等表彰的，获得花园工厂、环境友好企业称号的，按其获得表彰或称号的项目数，每一项得1分；获得省级表彰或称号的，每一项得2分；获得国家部委表彰或称号的，每一项获得3分，各项得分累计不超过5分。 | 未获得 | 0 |
|  |  | 淘汰落后机电产品、生产工艺执行情况 | 6 | 凡企业生产产品中有属于国家已经明令淘汰的机电产品的，不予评价为清洁生产企业和清洁生产先进企业；凡企业在生产中仍在使用国家已经明令禁止淘汰的机电产品、生产工艺的，不得分；凡企业在既不生产，也未在生产中仍在使用国家已经明令淘汰的机电产品的，得6分。 | 既不生产也未在生产中使用国家已经明令淘汰的机电产品 | 6 |
|  |  | 生产中禁止淘汰材料执行情况 | 6 | 产品生产中未使用国家明令限期淘汰的材料并未使用我国参加的国家议定书规定淘汰的材料的，得6分，否则不得分。 | 未使用 | 6 |

（3）综合评价指数

综合评价指数（P）是考核衡量企业在考核年度的清洁生产的总体水平的一项综合指标。综合评价指数之差异直接反映了企业之间清洁生产水平的总体差距。综合评价指数的计算公式为：

P=(·P1+(·P2

式中：

P——企业清洁生产的综合评价指数；

(——定量类指标在综合评价时整体采用的权重值，取值0.4；

P1——定量评价指标中各二级指标考核总分值；

(——定性类指标在综合评价时整体采用的权重值，取值0.6；

P2——定性评价指标中各二级指标考核总分值。

表2-33        审核前清洁生产水平分析表

| 序号 | 项目 | 标准总分值 | 分项得分 | 分项权重 | 最终得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量评价指标 | 100 | 100.38 | 0.4 | 40.15 |
| 2 | 定性评价指标 | 100 | 85 | 0.6 | 51 |
| 3 | 综合评价指标 | 100 | / | 1 | 91.15 |

经计算，重庆建设车用空调器有限责任公司综合评价指数为91.15。

（4）机械行业清洁生产企业的评定

《机械行业清洁生产评价指标体系（试行）》将机械行业企业清洁生产水平划分为两级，即国内清洁生产先进水平和国内清洁生产一般水平。对达到一定综合评价指数值的企业，分别评定为清洁生产先进企业或清洁生产企业。根据目前我国机械行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指数列于表2-34。

表2-34 机械行业不同等级的清洁生产企业综合评价指数

| 清洁生产企业等级 | 清洁生产综合评价指数 |
| --- | --- |
| 清洁生产先进企业 | P≥92 |
| 清洁生产企业 | 85≤P＜92 |

重庆建设车用空调器有限责任公司清洁生产综合评价指数P为91.15，根据表2-29可知，重庆建设车用空调器有限责任公司机加部分为国内清洁生产一般水平，但存在资源与能源指标中能耗、水耗及废水排放量大、全厂生产用水重复利用率低。在节能、节水方面无明显的执行效果。

#### 2.4.2.2表面处理车间

重庆建设车用空调器有限责任公司表面处理车间由磷化生产线、涂装前处理生产线和涂装生产线组成。其中磷化生产线主要为铁制空调压缩机的前后端板进行处理，涂装生产线是为铝制空调压缩机的前后端板和转子进行处理，在涂装前处理生产线中无磷化工序。参考《汽车制造业(涂装)》(HJ/T293-2006)对重庆建设车用空调器有限责任公司的涂装生产线进行清洁生产评价。涂装生产线清洁生产水平见表2-35。

表2-35  喷涂车间清洁生产水平分析表

| 指标 | 一级 | 二级 | 三级 | 本公司情况 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产工艺与装备要求 |
| 1、基本要求 | （1）禁止使用“淘汰落后生产能力．工艺和产品的目录”规定的内容； （2）优先采用“国家重点行业清洗生产技术导向目录”规定的内容 （3）禁止使用火焰法除旧漆：严格限制使用干喷砂除锈 | 严格执行 | 满足 |
| 2、涂装前处理 | 脱脂设备 | 有脱脂液维护与调整设施〔如油水分离器.磁性分离器等） | 无 | / |
|  | 磷化设施 | 有磷化液维护与调整设施〔如磷化液除渣设施等〕 | 无 | / |
|  | 温度控制 | 有自动控温系统 | 有 | 满足 |
|  | 公益安全 | 符合GB7692 涂漆前处理工艺安全 | 符合 |  |
| 3、底漆 | 电泳漆加料 | 有自动补加装置 | 人工调输漆 | / | / |
|  | 温度控制 | 有自动恒温系统 | 有 |  |
|  | 电泳漆回收 | 有3级回收、RO反渗透装置、全封闭冲洗（无废水排放） | 有二级回收电泳漆装置 | 有一级回收电泳漆装置 | 不涉及 | / |
| 4、中涂 | 喷雾处理 | 有自动喷雾处理系统 | 有喷雾处理系统 | / | / |
|  | 喷漆室 | 采用节能型设施、废溶剂有效回收、符合GB14444 喷漆室安全技术规范 | / | / |
|  | 烘干室 | 有脱臭设施、符合GB14443 涂层烘干室安全技术规范 | 符合GB14443 | / | / |
| 5、面涂 | 喷雾处理 | 有自动喷雾处理系统 | 有喷雾处理系统 | 有自动喷雾处理系统 | 一级 |
|  | 喷漆室 | 采用节能型设施、废溶剂有效回收、符合GB14444 喷漆室安全技术规范 | 符合 | 满足 |
|  | 烘干室 | 有脱臭设施、符合GB14443 涂层烘干室安全技术规范 | 符合GB14443 | 符合 | 三级 |
| 二、原材料指标 |  |  |
| 1、基本要求 | (1)禁止使用含苯的涂科、稀释剂和溶剂；禁止使用含铅白的涂料；禁止使用含红丹的涂料；禁止使用含苯、汞、砷、铅、镉、锑和铬酸盐的底漆； (2)严禁在前处理工艺中使用苯；禁止在大面积除油和除旧漆中使用甲苯、二甲苯和汽油； (3)限制使用含二氯乙烷的清洗液；限制使用含铬酸盐的清洗液。 | 符合 | 满足 |
| 2、涂装前处理 | 脱脂剂 | 采用无磷、低温1或生物分解型的脱脂剂。 | 采用低磷、低温的脱脂剂 | 采用高效、中温2的脱脂剂 | 采用无磷、低温1或生物分解型的脱脂剂。 | 一级 |
|  | 磷化剂 | (1)不含亚硝酸盐 (2)不含第一类金属污染物3 (3)采用低温、低锌、低渣磷化剂 | 采用低温、低锌、低渣磷化剂 | 不涉及 | / |
| 3底漆 | (1)水性漆（或水性涂料） (2)无铅、无锡、节能型阴极电泳漆 (3)节能型粉末涂料 | (1)水性漆（或水性涂料） (2)阴极电泳漆 (3)粉末涂料 | / | / |
| 4中涂 | (1)涂料固体份＞75% (2)水性涂料 (3)节能型粉末涂料 | (1)涂料固体份＞70% (2)水性涂料 (3)节能型粉末涂料 | (1)涂料固体份＞60% (2)水性涂料 (3)粉末涂料 | / | / |
| 5面漆 | (1)涂料固体份＞75% (2)水性涂料 (3)节能型粉末涂料 (4)紫外线固化涂料 | (1)涂料固体份＞70% (2)水性涂料 (3)节能型粉末涂料 (4)紫外线固化涂料 | (1)涂料固体份＞60% (2)水性涂料 (3)粉末涂料 (4)紫外线固化涂料 | 涂料固体份＞75% | 一级 |
| 三、资源能源利用指标 |  |  |
| 1耗新鲜水量（m3/m2） | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.3 | 不用水 | / |
| 2水循环利用率（%） | ≥85 | ≥70 | ≥60 |  | / |
| 3耗电量（kWh/m2） | 2C2B涂层 | ≤15 | ≤18 | ≤22 | 不适合 | / |
|  | 3C3B涂层 | ≤20 | ≤23 | ≤27 |  | / |
|  | 4C4B涂层 | ≤25 | ≤28 | ≤32 |  | / |
|  | 5C5B涂层 | ≤30 | ≤33 | ≤37 |  | / |
| 四、污染物产生指标 |  |  |
| 1废水生产量（m3/m2） | ≤0.09 | ≤0.18 | ≤0.27 | 不涉及 | / |
| 2COD产生量（g/m2） | ≤100 | ≤150 | ≤200 |  |  |
| 3总磷产生量（g/m2） | ≤5 | ≤10 | ≤20 |  |  |
| 4有机废气（VOC）产生量（g/m2） | 2C2B涂层 | ≤30 | ≤50 | ≤70 |  |  |
|  | 3C3B涂层 | ≤40 | ≤60 | ≤80 |  |  |
|  | 4C4B涂层 | ≤50 | ≤70 | ≤90 |  |  |
|  | 5C5B涂层 | ≤60 | ≤80 | ≤100 |  |  |
| 5废漆渣产生量（g/m2） | ≤20 | ≤50 | ≤80 | / | / |
| 五、环境管理指标 |  |  |
| 1环境法律法规标准 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制指标和排污许可证管理要求 | 符合 | 满足 |
| 2生产过程环境管理 | 生产中无跑、冒、滴、漏。有工艺过程管理 | 符合 | 满足 |
| 3环境管理 | 环境审核 | 完成清洁生产审核并建立ISO14001环境管理体系 | 完成清洁生产审核、有齐全的管理规章和岗位职责 | 清洁生产审核正在进行，但建立了ISO14001体系 | 清洁生产审核正在进行 |
|  | 环境管理机构 | 建立并有专人负责 | 符合 | 满足 |
|  | 环境管理制度 | 健全、完善并纳入日常管理 | 较完善的环境管理制度 | 健全、完善并纳入日常管理 | 满足 |
|  | 环保设施的运行管理 | 记录运行数据并建立环保档案 | 记录运行数据并统计 | 记录运行数据并建立环保档案 | 满足 |
|  | 污染源监测系统 | 符合国家环保总局和当地环保局对主要污染物在线监测要求，同时具有主要污染物分析条件 | 具有主要污染物分析条件 | 建立了COD在线监测 | 满足 |
|  | 信息交流 | 具备计算机网络化管理系统 | 定期交流 | 具备计算机网络化管理系统 | 满足 |
| 4相关方环境管理 | 完成清洁生产审核并建立ISO14001环境管理体系 | 完成清洁生产审核、有齐全的管理规章和岗位职责 | 有管理规章和岗位职责 | 清洁生产审核正在进行，但建立了ISO14001体系 | 清洁生产审核正在进行 |
| 注：1、低温是指槽液工作温度＜45℃；2、低温是指槽液工作温度45℃~60℃；3、第一类金属污染物是指Hg、Cr、Cd、As、Pd、Ni。 |

根据《汽车制造业(涂装)》(HJ/T293-2006)对重庆建设车用空调器有限责任公司的涂装生产线进行清洁生产评价，本公司喷涂生产线采用国内先进的成套设备，自动喷雾，仅对公司的铝质机的前后端板和转子进行喷涂处理，大部分能达到二级以上技术指标，目前正在进行清洁生产，进一步的节能、减排，降低污染。

#### 2.4.2.3全厂清洁生产水平分析及初步查找废弃物产生原因

根据现场调研以及工业企业达标评估，从清洁生产评价指标的六个方面进行分析，初步查找产生废弃物的原因。

一、生产工艺与装备要求

重庆建设车用空调器有限责任公司选用先进、清洁的生产工艺和设备、引进的日本生产技术，设备主要来源于德国。在机加工车间，设备精度达到2～5微米，运行稳定，并且设备自带除水雾、油雾装置，对于产生的废水渣、油渣，设备带有过滤系统并挤压干后变成一般固体废物废物，其含水、油率很低。磷化车间、涂装车间均为全自动成套生产线。因此从工艺上看，具有一定的清洁生产先进性。

二、资源与能源指标

重庆建设车用空调器有限责任公司所使用的原辅材料基本属于无毒或低毒，不涉及剧毒化学品，原材料指标符合清洁生产要求。从近三年的原辅料的单位产品的消耗量来看，基本处理于平衡阶段。仅盐酸、切削液、切削油的用量逐年在增加。

从能源上：除生活用气外，万元产值的水、电、气消耗量和综合能耗均有所下降，2010和2011年基本保持平衡，处于稳定生产状态。但万元产值的水耗、能耗较大。

能耗方面:在生产用电量中机加用电量占总用电量的40%，表面处理车间用电量约占28%，清洗、总装用电量约占14.9%。因此机加用电量为全厂最大用电量，经过分析：主要表现在机加设备耗能、车间照明耗能以及机加工需保持恒温的空调系统耗能三个方面。因此在机加工车间可挖掘节能潜力。

水耗方面：磷化车间和清洗间的用水量最大，但清洗间由于大部分为热水，蒸发量大，而且由于清洗间为装配的前置程序，对零件不含杂质的要求高，对水质要求也高。因此其回用的可能性较小。同时磷化车间由于制取纯水后的水没有利用直接进入到废水处理站，该部分水较清洁，可进行中水未利用，达到节水的目的。

三、产品特征指标

该旋叶式汽车空调压缩讥制冷能力比JSS-96型高25％，比同排量往复活塞式高17％：采用R134a无氟新工质，功耗比往复活塞式节能低16％；零件少、重量轻、外形美观，重量为往复活塞式的75％。适应国内汽车行业中排量的压缩机，是当今世界上汽车空调压缩机较先进的环保、节能的第三代产品，是中国“十五”期间优先发展和支持发展的高新技术产业项目之一。

四、污染物产生指标

重庆建设车用空调器有限责任公司在生产上均采用精密的机加工、成套的涂装设备和装配，使用的是无毒或低毒的原材料，从源头上避免了污染物的产生量和毒性，但对于磷化车间纯水抽取后的废水直接排放，未开展中水回用工作，并且周转箱清洗采用自来水冲洗，无节水设施，增加了污水处理站的运行成本。磷化生产线的受盐酸腐蚀，出现故障率高，酸雾抽风效果差。机加工车间的跑、冒、滴、漏及带出液等油污严重。

五、废物回收利用指标

重庆建设车用空调器有限责任公司在生产中将切削液、切削油和废铁渣分离后，铁渣外卖，切削液、切削油进行回用。提高了资源的利用率，同时减少了废物的产生量，但磷化车间纯水抽取后的废水直接排放，未开展中水回用工作。

六、环境管理指标

重庆建设车用空调器有限责任公司建立了比较完整的环境管理制度，设置了相应的机构进行环境管理，通过IOS140001，未收到相关投诉。

但由于危险废物、一般固体废物及生活垃圾存在一个场地，因此存在混存现象。

综上所述：重庆建设车用空调器有限责任公司采用的生产工艺，设备先进，无超排污现象，排污按期缴纳。但存在资源与能源指标中能耗、水耗及废水排放量大、全厂生产用水无重复利用，无中水利用，因此在能源方面水、电耗及环境管理等方面有一定的清洁生产的潜力。

### 2.4.3结论

1）从近三年的原辅材料消耗统计来看，单位产品的原辅材料消耗水平大部分指标处于稳定状态，说明生产工艺稳定性好，但机加工车间切削油、清洗液的用量逐年增加，结合本轮的清洁生产审核的开展，可把减少机加工车间切削油、清洗液单耗可作为企业的一个审核重点。

2）机加工耗电量大，主要表现在机加设备、照明以及机加工需保持恒温的空调系统耗能方面，因此可在机加工车间挖掘节能的潜力。

3）根据对全厂的调研，废水主要来源于生产和生活，其中的污染物复杂的为表面处理车间，其排放量也较大，废气主要来源于表面处理车间，其污染物分别为颗粒物、盐酸雾、二甲苯、NOX等等。相对来说表面处理车间产生的污染源多，污染因子多，危害性大。

4）根据清洁生产水平分析，磷化车间纯水抽取后的废水直接排放，未开展中水回用工作，并且周转箱清洗采用自来水冲洗，无节水设施，增加了污水处理站的运行成本。因此废物回收利用方面水的综合利用有一定的清洁生产的潜力。

5）在管理方面，危险废物、一般固体废物及生活垃圾存在一个场地，存在混存现象，不满足环境管理的要求。

## 2.5确定审核重点

确定审核重点的基本原则是：

①污染物产生量大，排放量大、超标严重的环节；

②严重影响或威胁正常生产，构成生产“瓶颈”的环节；

③一旦采取措施，容易产生显著环境效益与经济效益的环节；

④物料进出口多，量大、控制较难的环节；

⑤组织多年存在的“老大难”问题；

⑥污染毒性大、难于管理、处置的环节；

⑦可能会使公众反应强烈，投诉多的问题；

⑧在区域环境质量改善中起重大作用的环节。

根据调研结果，综合考虑企业的财力、物力和人力等实际情况，对污染物产生严重的部位、能耗、物耗高的工序、环境及公众压力大的问题及有明显清洁生产机会的作为本轮清洁生产优先考虑的因素。采用简单比较法，对机加车间、表面处理车间、清洗间和总装间进行分析如下：

表2-36   审核重点的比较

| 序号 | 内容 | 备选审核重点 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 机加工车间 | 表面处理车间 | 清洗间 | 总装间 |
| 1 | 环境压力 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | 重点方案投资 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 废物量 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 环保费用 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 清洁生产潜力 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 5 | 现场、工艺条件 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | 部门积极性 | 1 | 2 | 1 | 1 |

注：1-4代表程度不同，数字越大影响越大。

根据现现场考察、比较及与公司的高层领导充分讨论，本轮审核将产生污染类型多，产生污染物多、同时有清洁生产潜力的表面处理车间作为备选审核重点。

同时根据本项目表面处理车间设置有磷化生产线、喷涂前处理生产线、喷涂生产线、镀锡生产线及周转箱清洗地、叶片清洗等。其中磷化生产线主要用于铁质空调压缩机前后端板进行磷化处理，喷涂前处理生产线、喷涂生产线、镀锡生产线为铝质空调压缩机前后端面板、转子件进行处理，并且均为成套自动生产线。因此清洁生产潜力大的磷化生产线作为审核重点。

## 2.6设置清洁生产目标

清洁生产目标是针对审核重点设置具有定量化、可操作性的指标，通过清洁生产方案的实施以实现这些指标，达到节能、降耗、减污、增效的目的。

针对本轮审核所确定的重点，审核小组深入生产车间，与现场技术人员考察了审核重点的生产、运营及管理现状，并在此基础上，结合企业生产工艺技术水平与设备现状，设置了本轮的清洁生产目标，列于表2-37。

表2-37  清洁生产目标一览表

| 序号 | 项目 | 现状 (2011年12月) | 近期目标(2012年7月) | 远期目标(2015年7月) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 目标值 | 绝对量 | 相对量 | 目标值 | 绝对量 | 相对量 |
| 1 | 水耗（t/万元产值） | 1.98 | 1.90 | -0.08 | -4.0% | 1.85 | -0.13 | -6.56% |
| 2 | 中水利用率% | 0 | 80 | +80 | / | 100 | +100 | / |
| 3 | 电耗（kw.h/万元） | 144.86 | 142.86 | -2.0 | -1.38% | 140 | -4.86 | -3.35% |

*备注：

1）上表中的“绝对量”指相对于“现状”，目标值的增加量；

2）上表中的“相对量”指相对于“现状”，目标值的增加的百分比是多少。

## 2.7提出和实施无低费方案

在现场调研过程中，清洁生产审核小组对全公司的生产、管理和环境保护等环节进行了仔细的调查；同时充分发动企业员工积极参与清洁生产审核工作，通过发放清洁生产合理化建议表，收集清洁生产方案和结合工业企业标准化达标评估要求。通过以上方式，共收集到合理化建议25项，这些方案都是需投入资金少或无需投入资金，但可以取得经济效益或环境效益的无/低费方案，但其实施将进一步提升企业的管理水平，降低生产成本，减少污染。将以上方案加以整理，得到预评估阶段的无/低费方案，列于表2-38。

表2-38 本阶段产生并实施的无/低费方案

| 序号 | 方案名称 | 方案简介 | 预计投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 切削液循环利用方案 | 用压滤机和切削液滤纸净化切削液，以达到循环利用切削液并回收其中金属屑。 | 0.5 |
| F2 | 切削油循环利用方案 | 用滤油机和滤油网净化切削油，以达到循环利用切削油并回收其中金属屑。 | 0.2 |
| F3 | 切削油回收利用方案 | 金属屑收集小车底部设置漏油嘴，回收金属屑中的切削油。 | 0.20 |
| F4 | 劳保物资的定额发放 | 劳保物资人（棉布、手套、帽及服装、拖帕）实施定额发放 | 0 |
| F5 | 防滑设施的规范 | 生产、生活现场所有防滑纸板改为塑料防滑垫，可多次长时间使用，减少废油纸板的产生。 | 0.3 |
| F6 | 物流堆压处理方案 | 合理安排各物件的堆放空间，以达到取放的省时省力。 | 0 |
| F7 | 污水的再利用 | 把处理达标后的污水用来清洗渣场，做到废水的再次利用。 | 0.1 |
| F8 | 设备事故维修转向预防护保养方案 | 设备维护制度由事故维修转向预防维修保养，提高设备完好率，延长设备使用寿命。 | 0 |
| F9 | 办公空调的合理使用方案 | 目前办公空调完全根据个人喜好开停，没有规范。加强管理由专人控制。 | 0 |
| F10 | 合理用纸方案 | 尽可以能用电子版转发文件、报表等，对于必须要打印的，尽可能的双面利用。对于打印过一面的废纸，可以统一收集再次利用。 | 0 |
| F11 | 加强员工的培训 | 定期对员工进行安全、环保、岗位技能、清洁生产培训，提高员工专业技术水平和操作技能。 | 0 |
| F12 | 缸体7次漏油严重 | 查找到漏油点，进行检修 | 0.10 |

续表2-38 本阶段产生并实施的无/低费方案

| 序号 | 方案名称 | 方案简介 | 预计投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| F13 | 缸体6次漏水现象比较严重，排渣口无法接完排出的渣子 | 查找到漏水点，进行检修。并将排渣口与接渣车相连。 | 0.20 |
| F14 | 缸体2-4次有切削液溅出 | 由于用玻璃胶密封，易腐蚀，造成切削液渗出，改用性能好的密封胶。 | 0.05 |
| F15 | 加装方形的接油盘 | 在机床旁安装接油盘，让工件先在接油盘上放置几分钟，再进入下一工序 | 0.2 |
| F16 | 装具的清洁 | 定期清洗，保证装具的清洁，避免脏物进入总装区内 | 0 |
| F17 | 玻璃加隔热膜 | 在所有厂房窗户上加装隔热膜，减少阳光直射，保持室内温度 | 4.0 |
| F18 | 对物流设施上方的钢塑复合水管更换 | 重新安装转换接头，更换镀锌管，增加支撑架，减少振动 | 0.05 |
| F19 | 硝酸罐围堰的改造 | 在硝酸罐围堰较低，排污容易进入水雨水沟，增加硝酸罐的围堰的高度 | 0.3 |
| F20 | 控制开关按钮带油 | 对按钮开关处做个铁盒子，把开关包在中间，每次按按钮的油就通过盒子收集，最后进入挤孔机 | 0.25 |
| F21 | 对夹具的改进 | 在手拿端板的位置挖孔 | 0.30 |
| F22 | 对清洁具的更换 | 对总装线的清洁用具拖把进行定期更换 | 0.10 |
| F23 | 总装线注油 | 定做接油盘、改变注油方式 | 0.10 |
| F24 | 更换磨床中央集中水处理设备的泵 | 更换水泵 | 0.10 |
| F25 | 更换机加四组水阀 | 更换水阀，并将水管整齐缠绕，规范管道的布置 | 0.02 |

# 第三章  审核

评估是企业清洁生产审核工作的第三阶段，目的是通过审核重点的物料平衡，发现物料流失的主要环节，找出废弃物产生的原因，查找物料储运、生产运行、管理以及废弃物排放等方面存在的问题，寻找与同行业先进水平的差距，为清洁生产方案的产生提供依据。

本阶段的工作重点是：实测输入、输出物流，建立物料平衡，发现物料流失的环节，找出废弃物产生的原因。为了较准确地确定重点的物流情况，审核小组收集和核实了有关物料和统计资料，编制了详细流程图和工艺操作单元表。

## 3.1审核重点

重庆建设车用空调器有限责任公司本轮清洁生产审核重点为表面处理车间的磷化线。

### 3.1.1审核重点概述

本次清洁生产的审核重点为表面处理车间磷化生产线。通过磷化生产线进行分析，进一步寻求清洁生产的机会。

### 3.1.2单元操作功能说明

主要单元操作的功能说明如表3-1所示。

表3-1   主要单元操作功能说明

| 序号 | 操作单元 | 功 能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 去油 | 机加来的零件在磷化前需用清洗剂去除油污 |
| 2 | 水洗 | 采用自来水清洗两次，达到清洁的目的 |
| 3 | 酸洗 | 采用10～15%的盐酸洗 |
| 4 | 表调 | 使金属工件表面改变微观状态，在短时间及较低温度下胶体Ti在工件表面吸附形成大量的结晶核磷化生长点，使工件表面活性均一化。主要克服皮膜粗化现象，消除金属工件经强碱性脱脂或强酸性除锈所引起的腐蚀不均等缺陷，提高磷化速度缩短处理时间，使金属工件在磷化过程中产生结晶致密均匀的磷酸盐皮膜 |
| 5 | 磷化 | 给金属提供保护，在一定程度上防止金属被腐蚀 |
| 6 | 纯水 | 去除杂质，进一步清洁的目的 |
| 7 | 皂化 | 封闭零件外观，不氧化锈蚀 |
| 8 | 烘干 | 去除水份 |

### 3.1.3审核重点工艺流程图

在表面处理车间内设置了1条磷化生产线，为成套设备生产线。主要对铁质空调压缩机的前后端板进行磷化处理。其工艺流程为：

附图3-1  磷化生产线工艺流程图

## 3.2输入输出物流

重庆建设车用空调器有限责任公司是连续生产的企业，这里以72小时（3天，2012-3-1至2012-3-3）物料为例进行测算，然后列表汇总输入和输出的物料。

（1）监测点位

见工艺流程图中的监测位。

（2）审核重点物流实测计划表

表3-2  审核重点实测实施计划表

| 序号 | 项目 | 部位 代号 | 实测 位置 | 实测 项目 | 计量 单位 | 实测 次数 | 监测 频率 | 数据方 案获得 | 检测负 责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入 | A1 | 除油槽 | 清洗液 | kg | 2次/d | 1次/8h | 称量 | 马俊 |
| 2 | 输入 | A2 | 水洗槽 | 自来水 | m3 | 2次/d | 1次/8h | 水表计量 | 马俊 |
| 3 | 输入 | A3 | 酸洗槽 | 盐酸 | kg | 2次/d | 1次/8h | 称量 | 马俊 |
| 4 | 输入 | A4 | 表调槽 | 表调剂 | kg | 2次/d | 1次/8h | 称量 | 马俊 |
| 5 | 输入 | A5 | 磷化槽 | 磷化液 | kg | 2次/d | 1次/8h | 称量 | 马俊 |
| 6 | 输入 | A6 | 皂化槽 | 皂化液 | kg | 2次/d | 1次/8h | 称量 | 马俊 |
| 7 | 输入 | A7 | 制水设备前 | 自来水 | m3 | 1次/d | / | 水表计量 | 马俊 |
| 8 | 输出 | B1 | 磷化生线出水 | 废水 | m3 | 2次/d | 1次/8h | 水表计量 | 马俊 |
| 9 | 输出 | B2 | 制水设备排水 | 废水 | m3 | 1次/d | / | 水表计量 | 马俊 |

说明：实测是在正常工况下稳定的情况下连续进行。

（3）实测数据汇总

审核重点实测输入、输出数据汇总表见表3-3。

表3-3  审核重点实测生产物料实测输入、输出统计表        单位：kg

| 日期 | 输入物料 | 输出物料 |
| --- | --- | --- |
|  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | 合计 | B1 | B2 | 合计 |
| 2011-7-15 | 12 | 20000 | 120 | 40 | 70 | 50 | 40000 | 60292 | 40000 | 19000 | 59000 |
| 2011-7-16 | 12 | 20000 | 120 | 40 | 70 | 50 | 40000 | 60292 | 39800 | 19900 | 59700 |
| 2011-7-17 | 12 | 20000 | 120 | 40 | 70 | 50 | 40000 | 60292 | 40200 | 19600 | 59800 |
| 平均 | 12 | 20000 | 120 | 40 | 70 | 50 | 40000 | 60292 | 40000 | 19500 | 59500 |

## 3.3建立物料平衡

### 3.3.1进行预平衡测算

总输入：60292kg，总输出：59500kg。

物料偏差=（总输入-总输出）/总输入×100%=1.31%＜5%

根据物料平衡原理和实测结果，输入总量和输出总量之间的偏差在5%以内，可以用物料平衡的结果进行下面的评估和分析。

### 3.3.2物料平衡图

### 3.3.3物料平衡结果

（1）物料平衡的偏差

从以上物料平衡图可以看出，输入输出物料的平衡偏差小于5%，输入量和输出量基本吻合同，符合物料平衡的原理。

（2）纯水机制水的利用率

纯水机制水的利用率仅为(40-19.5)/40*100%=51.25%

（3）物料流失的部位（无组织排放）及其他废弃物产生环节和产生的部位：

根据物料平衡分析：物料流失的部位：盐酸无组织挥发、水蒸汽及制取纯水后的废水，废弃物主要有纯水制取后有48.75%的水成为废水以及无组织挥发盐酸。

（4）废弃物（包括流失的物料）的种类、数量和所占比例以及对生产和环境的影响部位。

废弃物的种类主要是废水和酸雾，废水的类型为有含油的废水、酸性废水及制取纯水后的废水等，制取纯水后的废水直接进入废水处理站处理，这部分废水水质较好，各污染物浓度低，与其余废水混合易造成废水稀释排放，同时不满足《工业企业落实环境保护主体责任标准化达标考核评估细则》中废水治理设施：生产废水与清洁下水实现彻底分流。另磷化线的酸雾采用的单槽边抽风，抽风效果不完全，车间生产过程中酸雾无组织排放量对生产环境造成影响。

根据对审核重点物料平衡的分析及结合现场实际情况，审核重点的水平衡和盐酸平衡图如下：

（1）水平衡图：

通过水平衡的分析：损失的水量包括蒸发水量、盐酸雾带走的水以及测量的误差，总计占新鲜水的1.31%，而制取纯水后的未利用的中水约占制水新鲜水48.75%，这部分水未加利用直接排放。

（2）盐酸平衡图：

通过盐酸平衡图分析：盐酸约占84.8%进入到废水中，而通过无组织挥发的量和通过产品进入下一道工序的分别约占7.6%。

## 3.4废弃物产生原因分析

针对不同的废弃物，可以从八个方面的影响因素进行分析，如表3-4所示。

表3-4  废弃物产生原因分析表

| 主要废物产生位置 | 主要废物 | 原辅材料和能源 | 技术工艺 | 设备 | 过程控制 | 产品 | 废物特性 | 管理 | 员工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制纯水 | 废水 | / | 与过滤介质有关 | / | / | / | 较清洁，未进行中水利用 | / |  |
| 除油槽 | 废水 | 与零件的含油量有关 | / | / | / | / | 含油废水 | / | 节水意识差 |
| 水洗槽 | 废水 | / | / | / | / | / | 含SS | / | 节水意识差 |
| 酸洗槽 | 废水 | / | / | 酸洗槽腐蚀，出现滴、漏现象 | 运行不稳定 | / | 酸性废水 | / | / |
|  | 废气 | / | / | 抽风机、管道腐蚀，出现酸雾收集不完全 | 运行不稳定 | / | 盐酸雾 | / | / |
| 表调槽 | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | 节水意识差 |
| 磷化槽 | 废水 | / | / | / | / | / | 含磷、Zn废水 | / | 节水意识差 |
| 纯水洗 | 废水 | / | / | 喷洒不均匀 | / | / | 含SS | / | 节水意识差 |
| 皂化槽 | 废水 | / | / | / | / | / | / | / | 节水意识差 |

## 3.4提出和实施无低费方案

针对审核重点，审核小组又征集到了大量“节能、降耗、减污、增效“的合理化建议。随后，在与一线员工和相关技术、工程人员研讨后，又产生了6项方案。如表3-5所示。

表3-5  无低费清洁生产方案汇总表

| 序号 | 方案名称 | 方案简介 | 预计投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| F26 | 周转箱场地的整治 | 对周转箱场地四周修建围墙，隔离废水在场地内漫流 | 0.5 |
| F27 | 加强节水节电管理 | 加大节水节电宣传力度，杜绝长明灯长流水现象、对自来水管网的检查、排查漏水点，并维修 | 0 |
| F28 | 设备的漏油、漏水、加水水管漏水 | 进行检修设备，更换加水管 | 0.5 |
| F29 | 加大清洁生产的宣传力度 | 通过广泛宣传动员发动全体员工参与清洁生产，提高清洁生产意识 | 0.2 |
| F30 | 磷化生产线的大修 | 对原磷化线进行检修爱盐酸腐蚀的管道、抽风机等 | 0.40 |
| F31 | 建立健全激励制度 | 采用实际的措施激励员工积极参与清洁生产 | 0.5 |

# 第四章  方案产生和筛选

本阶段的目的是通过方案的产生、筛选、研制，为下步的可行性分析提供足够的中/高费清洁生产方案。其重点工作是根据评估阶段的结果，制定审核重点的清洁生产方案，经过筛选确定出两个以上的中/高费清洁生产方案，供下一阶段进行可行性分析。

## 4.1 方案的产生

通过前期的评估工作和大量细致的清洁生产宣传教育，参照其他企业开展清洁生产的经验和同行业先进水平，广大职工对清洁生产有了较为深入的理解，特别是对身边一些熟视无睹的不符合清洁生产的现象有了重新的认识。在此基础上，审核小组组织全厂职工开展了合理化建议征集活动，广泛征集了原材料、强化管理、工艺革新、设备更新、过程控制改进、提高员工素质、废弃物回收与处理处置等方面的清洁生产方案。对于这些方案，审核小组会同车间领导、工程技术人员和环保人员集中讨论，从技术可行性、环境效益、经济效益、实施的难易程度，以及对生产和产品的影响等方面，结合本厂实际情况进行了初步筛选、整合，共选出35个方案。

表4-1  清洁生产方案汇总表

| 方案 类型 | 编号 | 方案名称 | 方案简介 | 预计 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料和能源 | F6 | 物流堆压处理方案 | 合理安排各物件的堆放空间，防止毛坯件的碰伤 | 0 |
| 技术 工艺 改造 | F1 | 切削液循环利用方案 | 用压滤机和切削液滤纸净化切削液，以达到循环利用切削液并回收其中金属屑。 | 0.50 |
|  | F2 | 切削油循环利用方案 | 用滤油机和滤油网净化切削油，以达到循环利用切削油并回收其中金属屑。 | 0.20 |
|  | F15 | 加装方形的接油盘 | 在机床旁安装接油盘，让工件先在接油盘上放置几分钟，再进入下一工序 | 0.20 |
|  | F20 | 控制开关按钮带油 | 对按钮开关处做个铁盒子，把开关包在中间，每次按按钮的油就通过盒子收集，最后进入挤孔机 | 0.25 |
|  | F23 | 总装线注油 | 定做接油盘、改变注油方式 | 0.10 |
| 设备 维护 和更 新 | F12 | 缸体7次漏油严重 | 查找到漏油点，进行检修 | 0.01 |
|  | F13 | 缸体6次漏水现象比较严重，排渣口无法接完排出的渣子 | 查找到漏水点，进行检修。将排渣口与接渣车相连。 | 0.20 |
|  | F14 | 缸体2-4次有切削液溅出 | 由于用玻璃胶密封，易腐蚀，造成切削液渗出，改用性能好的密封胶。 | 0.005 |

续表4-1  清洁生产方案汇总表

| 方案 类型 | 编号 | 方案名称 | 方案简介 | 预计 投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 维护 和更 新 | F28 | 设备的漏油、漏水、加水水管漏水 | 进行检修设备，更换加水管 | 0.05 |
|  | F18 | 对物流设施上方的钢塑复合水管更换 | 重新安装转换接头，更换镀锌管，增加支撑架，减少振动 | 0.05 |
|  | F21 | 对夹具的改进 | 在手拿端板的位置挖孔 | 0.30 |
|  | F24 | 更换磨床中央集中水处理设备的泵 | 更换水泵 | 0.10 |
|  | F25 | 更换机加四组水阀 | 更换水阀，并将水管整齐缠绕，规范管道的布置 | 0.02 |
|  | F30 | 磷化生产线进行大修 | 对原磷化线进行检修 | 3.0 |
|  | F32 | 照明灯改造 | 将机加工车间白炽灯（200w）改成电子节能灯（135w） | 17.0 |
| 过程控制 | F5 | 防滑设施的规范 | 生产、生活现场所有防滑纸板改为塑料防滑垫，可多次长时间使用，减少废油纸板的产生。 | 0.30 |
|  | F26 | 周转箱场地的整治 | 对周转箱场地四周修建围墙，隔离废水在场地内漫流 | 0.5 |
|  | F17 | 玻璃加隔热膜 | 在所有厂房窗户上加装隔热膜，减少阳光直射，保持室内温度 | 4.0 |
|  | F19 | 硝酸罐围堰的改造 | 在硝酸罐围堰较低，排污容易进入水雨水沟，增加硝酸罐的围堰的高度 | 0.3 |
|  | F22 | 对清洁具的更换 | 对总装线的清洁用具拖把进行定期更换 | 0.10 |
|  | F33 | 增加直燃机组 | 机加工现场温差不一致，影响工件尺寸，为保持现场恒温，增加直燃机组 | 50 |
| 产品 | F16 | 装具的清洁 | 定期清洗，保证装具的清洁，避免脏物进入总装区内,影响总装质量 | 0 |
| 加强 管理 | F4 | 劳保物资的定额发放 | 劳保物资人（棉布、手套、帽及服装、拖帕）实施定额发放 | 0 |
|  | F8 | 设备事故维修转向预防护保养方案 | 设备维护制度由事故维修转向预防维修保养，提高设备完好率，延长设备使用寿命。 | 0 |
|  | F9 | 办公空调的合理使用方案 | 目前办公空调完全根据个人喜好开停，没有规范。如是设定一个温度规定，根据这个规定开、停空调，可以节约用电。 | 0 |
|  | F27 | 加强节水节电管理 | 加大节水节电宣传力度，杜绝长明灯长流水现象、对自来水管网的检查、排查漏水点，并维修 | 0 |
|  | F10 | 合理用纸方案 | 尽可以能用电子版转发文件、报表等，对于必须要打印的，尽可能的双面利用。对于打印过一面的废纸，可以统一收集再次利用。 | 0 |
|  | F31 | 建立健全激励制度 | 采用实际的措施激励员工积极参与清洁生产 | 0.5 |
| 员工 | F11 | 加强员工的岗位培训 | 定期对员工进行安全、环保、岗位技能、清洁生产培训，提高员工专业技术水平和操作技能 | 0.5 |
|  | F29 | 加大清洁生产的宣传力度 | 通过广泛宣传动员发动全体员工参与清洁生产，提高清洁生产意识 | 0.2 |
| 废弃物回收与处理处置 | F3 | 切削油回收利用方案 | 金属屑收集小车底部设置漏油嘴，回收金属屑中的切削油。 | 0.02 |
|  | F7 | 污水的再利用 | 把处理达标后的污水用来清洗渣场，做到废水的再次利用。 | 0.10 |
|  | F34 | 中水回用 | 将磷化车间、喷涂前处理及镀锡生产线的制取纯水后的废水进行收集后用于周转箱的清洗或者厕所冲洗 | 5.0 |
|  | F35 | 危险废物堆场的改进 | 将一般固体废物和危险废物分开存放 | 7.0 |

## 4.2方案的筛选

方案筛选采用了简易筛选方法，由重庆建设车用空调器有限责任公司领导，技术部负责人，以及相关环保、设备和财务人员根据环境可行性（如削减废弃物的数量）、经济可行性（如基建投资和运行维护费用）、技术可行性（如是否有成功案例）和可实施性（如实施的难易程度）等条件，将征集到的方案进行逐条分析，将这些方案按实施的难易程度和实施费用分为无/低费方案和中/高费用方案两类，其中：无/低费方案：投资＜5万元；中/高费用方案：投资≥5万元。

经汇总后，共有无/低费方案35个，占方案总数的91.4％；中/高费方案3个，占方案总数的8.6％。详见表4-2和4-3。

表4-2   清洁生产方案的筛选

| 编号 | 方案名称 | 技术可行性 | 环境效果 | 涉及的变动 | 投资成本 | 实施难易 | 提高产品质量 | 需进一步评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人员 | 设备 | 低 | 高 | 简单 | 复杂 |  |  |
| F1 | 切削液循环利用方案 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F2 | 切削液循环利用方案 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F3 | 切削油回收利用方案 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F4 | 劳保物资的定额发放 |  |  |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F5 | 防滑设施的规范 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F6 | 物流堆压处理方案 | ▲ |  |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F7 | 污水的再利用 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F8 | 设备事故维修转向预防护保养方案 |  |  | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F9 | 办公空调的合理使用方案 |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F10 | 合理用纸方案 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F11 | 加强员工的岗位培训 |  |  | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F12 | 缸体7次漏油严重 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F13 | 缸体6次漏水现象比较严重，排渣口无法接完排出的渣子 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F14 | 缸体2-4次有切削液溅出 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F15 | 加装方形的接油盘 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F16 | 装具的清洁 | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |

续表4-2   清洁生产方案的筛选

| 编号 | 方案名称 | 技术可行性 | 环境效果 | 涉及的变动 | 投资成本 | 实施难易 | 提高产品质量 | 需进一步评估 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人员 | 设备 | 低 | 高 | 简单 | 复杂 |  |  |
| F17 | 玻璃加隔热膜 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F18 | 对物流设施上方的钢塑复合水管更换 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F19 | 硝酸罐围堰的改造 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F20 | 控制开关按钮带油 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F21 | 对夹具的改进 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F22 | 对清洁具的更换 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F23 | 总装线注油 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |  |
| F24 | 更换磨床中央集中水处理设备的泵 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F25 | 更换机加四组水阀 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F26 | 周转箱场地的整治 | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F27 | 加强节水节电管理 |  |  | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F28 | 设备的漏油、漏水、加水水管漏水 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F29 | 加大清洁生产的宣传力度 |  |  |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F30 | 磷化生产线进行大修 | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |  |
| F31 | 建立健全激励制度 |  |  | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
| F32 | 照明灯改造 | ▲ | ▲ |  | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |  |  |
| F33 | 增加直燃机组 | ▲ | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |  | ▲ | ▲ |  |
| F34 | 中水回用 | ▲ | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |  |  |
| F35 | 危险废物堆场的改进 | ▲ | ▲ |  |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |

表4-3  清洁生产方案筛选结果汇总表

| 筛选 结果 | 编号 | 方案名称 |  | 筛选 结果 | 编号 | 方案名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无/低费方案（18项） | F1 | 切削液循环利用方案 |  | 无/低费方案（13项） | F19 | 硝酸罐围堰的改造 |
|  | F2 | 切削液循环利用方案 |  |  | F20 | 控制开关按钮带油 |
|  | F3 | 切削油回收利用方案 |  |  | F21 | 对夹具的改进 |
|  | F4 | 劳保物资的定额发放 |  |  | F22 | 对清洁具的更换 |
|  | F5 | 防滑设施的规范 |  |  | F23 | 总装线注油 |
|  | F6 | 物流堆压处理方案 |  |  | F24 | 更换磨床中央集中水处理设备的泵 |
|  | F7 | 污水的再利用 |  |  | F25 | 更换机加四组水阀 |
|  | F8 | 设备事故维修转向预防护保养方案 |  |  | F26 | 周转箱场地的整治 |
|  | F9 | 办公空调的合理使用方案 |  |  | F27 | 加强节水节电管理 |
|  | F10 | 合理用纸方案 |  |  | F28 | 设备的漏油、漏水、加水水管漏水 |
|  | F11 | 加强员工的岗位培训 |  |  | F29 | 加大清洁生产的宣传力度 |
|  | F12 | 缸体7次漏油严重 |  |  | F30 | 磷化生产线进行大修 |
|  | F13 | 缸体6次漏水现象比较严重，排渣口无法接完排出的渣子 |  |  | F31 | 建立健全激励制度 |
|  | F14 | 缸体2-4次有切削液溅出 |  |  | / | / |
|  | F15 | 加装方形的接油盘 |  | 中/高费方案（4项） | F32 | 照明灯改造 |
|  | F16 | 装具的清洁 |  |  | F33 | 增加直燃机组 |
|  | F17 | 玻璃加隔热膜 |  |  | F34 | 中水回用 |
|  | F18 | 对物流设施上方的钢塑复合水管更换 |  |  | F35 | 危险废物堆场的改进 |
| 合计：35项 |

## 4.3方案的研制

针对筛选得出的初步可行的中/高费清洁生产方案，因为投资额较大，而且一般对生产工艺过程有一定程度的影响，因而需要进一步研制，主要是进行一些工程化分析，从而提供两个以上方案供下一个阶段作可行性分析。

在本轮清洁生产审核中，共产生中/高费方案4项，审核小组会同咨询公司技术人员就方案审核期内具体实施完成的可行性进行了初步讨论。

F32照明灯的更换：目前机加工车间的灯大多为200w白炽灯，但照明度偏低，亮度不够，进行更换为节能设备。该方案简单，节能电能。

F33增加直燃机组：重庆建设车用空调器有限责任公司主要对铁质空调压缩机和铝质空调压缩机的部分零件进行精加工，对环境的温度要求高，特别机加工，温度的高低能影响到产品的精度，因此要保证机加车间为恒温。原已有两台直燃机组，但车间部分空间出现温差，导致机加零件出现偏差。为达到产品的精度，提高产品的合格率。

F34中水回用：重庆建设车用空调器有限责任公司磷化生产线需要纯水，采用纯水机进行制取，而制取纯水后约有50%可利用，另50%的水直接进入废水处理站，而此部分水较清洁，可进行周转箱清洗以及冲厕等，达到中水利用的效果。无论是从经济还是环保的角度，该方案都是可行的。

F35危险废物堆场的改进：重庆建设车用空调器有限责任公司目前废物堆场位于厂区油库东面，与污水站相临。废物堆场内有生活垃圾、机加工产生废铁屑以及磷化车间的磷化渣、污水处理站的污泥混存。根据《国家危险废物管理名录（2008年）》的磷化渣、污水处理站的污泥属于危险废物，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2004修订）》的要求应进行单独存放，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。从环境管理的角度将危险废物堆场的改进在本轮清洁生产审核期内完成。

因此，对于以上4个中/高费方案，从技术、实施的难易程度、资金等因素分析均能作为本轮清洁生产审核的重点方案计划，并在本清洁生产审核期内完成实施。

## 4.4继续实施无/低费方案

对于以上投资费用少、见效快的无/低费方案，重庆建设车用空调器有限责任公司本着边审核、边实施的原则，迅速组织人力物力予以了实施，以巩固和扩大清洁生产的成果。

对于实施各类方案的收益，重庆建设车用空调器有限责任公司均及时通过各种渠道，向广大职工进行了广泛宣传和公布。通过宣传审核成果，全体员工参与清洁生产的积极性得到了极大地调动和鼓舞。

4.5核定并汇总无/低费方案实施效果

在本轮清洁生产审核过程中，本着边审核边实施整改的原则，及时实施了一些无/低费方案，取得了一定的成效，获得了一定的经济效益和环境效益，为企业的清洁生产审核和可持续发展奠定了良好的基础。

从2012月1月开始清洁生产审核至今，所产生无/低费方案均得到实施。已实施无/低费方案的投资费用以及取得的经济效益与环境效益详见表4-4。

表4-4  清洁生产方案无/低费方案实施效果汇总表

| 方案 类型 | 编号 | 方案名称 | 方案简介 | 投资(万元) | 环境效益 | 经济效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料和能源 | F6 | 物流堆压处理方案 | 合理安排各物件的堆放空间，防止毛坯件的碰伤 | 0 | 减少废材料 | 提高原材料的利用率 |
| 技术 工艺 改造 | F1 | 切削液循环利用方案 | 用压滤机和切削液滤纸净化切削液，以达到循环利用切削液并回收其中金属屑。 | 0.50 | 废少固体废物的量 | 每天节切削液约200g |
|  | F2 | 切削油循环利用方案 | 用滤油机和滤油网净化切削油，以达到循环利用切削油并回收其中金属屑。 | 0.20 | 废少固体废物的量 | 每天节切削油约200g |
|  | F18 | 加装方形的接油盘 | 在机床旁安装接油盘，让工件先在接油盘上放置几分钟，再进入下一工序 | 0.20 | 减少漏油 | 每天节油约100g |
|  | F24 | 控制开关按钮带油 | 对按钮开关处做个铁盒子，把开关包在中间，每次按按钮的油就通过盒子收集，最后进入挤孔机 | 0.25 | 减少漏油，进入废水中 | 每天节油约100g |
|  | F27 | 总装线注油 | 定做接油盘、改变注油方式 | 0.10 | 减少跑冒滴漏油 | 每天节油约200g |
| 设备 维护 和更 新 | F14 | 缸体7次漏油严重 | 查找到漏油点，进行检修 | 0.01 | 减少漏油 | 每天节油约50g |
|  | F15 | 缸体6次漏水现象比较严重，排渣口无法接完排出的渣子 | 查找到漏水点，进行检修。将排渣口与接渣车相连。 | 0.20 | 减少漏水 | 每天节水约50l |
|  | F16 | 缸体2-4次有切削液溅出 | 由于用玻璃胶密封，易腐蚀，造成切削液渗出，改用性能好的密封胶。 | 0.005 | 减少漏液 | 每天节切削液约70g |
|  | F17 | 设备的漏油、漏水、加水水管漏水 | 进行检修设备，更换加水管 | 0.05 | 减少漏水 | 每天节水约200ml |
|  | F21 | 对物流设施上方的钢塑复合水管更换 | 重新安装转换接头，更换镀锌管，增加支撑架，减少振动 | 0.05 | 减少跑冒滴漏 |  |
|  | F25 | 对夹具的改进 | 在手拿端板的位置挖孔 | 0.30 | / | / |
|  | F28 | 更换磨床中央集中水处理设备的泵 | 更换水泵 | 0.10 | 减少跑冒滴漏 | 每天节水约200ml |
|  | F29 | 更换机加四组水阀 | 更换水阀，并将水管整齐缠绕，规范管道的布置 | 0.02 | 减少跑冒滴漏 | / |
|  | F30 | 磷化生产线进行大修 | 对原磷化线进行检修 | 3.0 | 增加酸雾吸收能力 | 生产运行稳定，产能提高1% |
| 过程控制 | F5 | 防滑设施的规范 | 生产、生活现场所有防滑纸板改为塑料防滑垫，可多次长时间使用，减少废油纸板的产生。 | 0.30 | 减少废物量5Kg/天 | 纸板可外卖，每天可节约成本5元 |
|  | F8 | 周转箱场地的整治 | 对周转箱场地四周修建围墙，隔离废水在场地内漫流 | 0.5 | 改善环境 | / |
|  | F20 | 玻璃加隔热膜 | 在所有厂房窗户上加装隔热膜，减少阳光直射，保持室内温度 | 4.0 | 减少能源消耗 | 每天节约用电10度 |

续表4-4  清洁生产方案无/低费方案实施效果汇总表

| 方案 类型 | 编号 | 方案名称 | 方案简介 | 投资(万元) | 环境效益 | 经济效益 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程控制 | F23 | 硝酸罐围堰的改造 | 在硝酸罐围堰较低，排污容易进入水雨水沟，增加硝酸罐的围堰的高度 | 0.3 | 减少环境风险 | / |
|  | F26 | 对清洁具的更换 | 对总装线的清洁用具拖把进行定期更换 | 0.10 | 保持现场的整洁 | 减少产品因不清洁的废品约0.5% |
| 产品 | F19 | 装具的清洁 | 定期清洗，保证装具的清洁，避免脏物进入总装区内,影响总装质量 | 0 | 提高环境清洁度 | 提高工件合格率1% |
| 加强 管理 | F4 | 劳保物资的定额发放 | 劳保物资人（棉布、手套、帽及服装、拖帕）实施定额发放 | 0 | 无 | 节约成本 |
|  | F9 | 设备事故维修转向预防护保养方案 | 设备维护制度由事故维修转向预防维修保养，提高设备完好率，延长设备使用寿命。 | 0 |  | 减少设备的维修费用 |
|  | F10 | 办公空调的合理使用方案 | 目前办公空调完全根据个人喜好开停，没有规范。如是设定一个温度规定，根据这个规定开、停空调，可以节约用电。 | 0 | 节约电能 | 预计节约用电300度/天 |
|  | F11 | 加强节水节电管理 | 加大节水节电宣传力度，杜绝长明灯长流水现象、对自来水管网的检查、排查漏水点，并维修 | 0 | 减少污水排放 | 节约用水、用电 |
|  | F12 | 合理用纸方案 | 尽可以能用电子版转发文件、报表等，对于必须要打印的，尽可能的双面利用。对于打印过一面的废纸，可以统一收集再次利用。 | 0 | 减少办公垃圾产生量0.5t | 降低办公成本，可节约20000张/月 |
|  | F31 | 建立健全激励制度 | 采用实际的措施激励员工积极参与清洁生产 | 0.5 | / | / |
| 员工 | F13 | 加强员工的岗位培训 | 定期对员工进行安全、环保、岗位技能、清洁生产培训，提高员工专业技术水平和操作技能 | 0.5 | / | 提高员工综合素质，加强工艺操作质量 |
|  | F22 | 加大清洁生产的宣传力度 | 通过广泛宣传动员发动全体员工参与清洁生产，提高清洁生产意识 | 0.2 | 提高产品质量，减少污染物产生 | 树立员工节约意识和环境意识 |
| 废弃物回收与处理处置 | F3 | 切削油回收利用方案 | 金属屑收集小车底部设置漏油嘴，回收金属屑中的切削油。 | 0.02 | 减少废油 | 每天节切削油约300g/天 |
|  | F7 | 污水的再利用 | 把处理达标后的污水用来清洗渣场，做到废水的再次利用。 | 0.10 | 减少废水的外排 | 可节约用水1t/周 |

# 第五章  可行性分析

为了进一步论证中/高费方案的可行性，需针对上阶段筛选出来的中/高费方案进行综合分析和评估。

在本轮清洁生产审核中，共产生中/高费方案3项，审核小组会同咨询公司技术人员就方案在2012年审核期内具体实施完成的可行性进行了初步讨论，针对初步分析的结果，审核小组在收集一定资料的基础上，结合本行业和本公司清洁生产审核重点的现状，进行方案F32、F33 、F34和F35的技术、环境和经济可行性分析与论证，从中选择和推荐最佳的可行方案。

## 5.1 方案F32照明灯的更换

### 5.1.1方案简介

目前机加工车间的灯大多为200w金卤灯，但照明度偏低，亮度不够，进行更换为节能设备。将所有的200w金卤灯换成135w的无极节能灯。该方案简单，节约电能。

### 5.1.2技术评估

无极节能灯是第四代照明灯具，其工作原理是通过高频发生器的磁场放电，产生等离子体辐射紫外线，紫外线激发荧光粉发光。

无极节能灯的优势：

首先，无极节能灯的光效更高。无极灯的照明指数更接近太阳光，在室内照明时能够显出物体的自然色，而且不会发生散色现象。而一般节能灯是明线光谱，光源偏紫，容易对有色物体产生变色和散色。

其次，无极节能灯的功率因素大于95%,照明效果优良，而且使用寿命在60000~100000小时之间，能够省去大量日常维护费用，是真正省钱省电省心的高端照明灯具。

目前该公司使用的金卤灯也是目前世界上最优秀的电光源之一，它具有高光效(65～140lm/w)，长寿命(5000～20000h)，显色性好(Ra65～95)结构紧凑、性能稳定等特点。它兼有荧光灯、高压汞灯、高压钠灯的优点。这类灯的相关色温4000K左右，显色指数70，光效在70lm/W以上。

但无极节能灯与金卤灯相比较，寿命长，照明效果好，节能。同时金卤灯灯内的填充物中有汞，汞是有毒物质，制灯注汞时，处理不慎，会造成对生产环境污染，有损工人的身体健康，电弧管排气时，有微量的汞蒸气排出，若处理不当，会直接排入大气，当使用的灯破损，皆会对环境造成污染。

### 5.1.3环境评估

该是方案主要从节电方面考虑，环境方面主要体现为破损时减少有毒物质汞对环境的污染。

### 5.1.4经济评估

方案F32“照明灯的更换”实施包括150套灯具及安装费，初步估算约为15万元。

方案实施后，年增加的效益：

每盏灯具节约65w，按每天16小时，每年330个工作日计，共150套灯具，每度电费按0.8元计。则每年节约电：5.148万度，节约电费为：4.12万元。

该方案的经济评估见表5-1。

其中无极节能灯的使用寿命按最低60000小时计算，每天16小时，一年330天，则能使用约11.3年，本次按10年进行经济评估。

表5-1  F32“照明灯的更换”方案经济评估表

|  | 项目 | 公式 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 总投资费用（I）= | / | 15.00 | 万元 |
|  | 年运行费总节省金额（P）= | / | 4.12 | 万元 |
|  | 贴现率= | / | 7.05% | % |
|  | 折旧期（n）= | / | 10.00 | 年 |
|  | 各项应纳税总和= | / | 17% | % |
| 过程 | 年折旧费（D）= | / | 1.50 | 万元 |
|  | 应税利润（T）= | P-D | 2.62 | 万元 |
|  | 年净利润（E）= |  | 2.17 | 万元 |
|  | 年净现金流量（F）= | E+D | 3.67 | 万元 |
| 结果 | 投资偿还期（N）= |  | 4.08 | 年 |
|  | 净现值（NPV）= |  | 10.75 | 万元 |
|  | 净现值率（NPVR）= |  | 71.66 | % |
|  | 内部收益率（IRR）= |  | 20.79% | % |
| 注：折旧年限10年；税率：17%；贴现率7.05%。 |

根据表5-1可知：NPV〉0，所以方案可行。IRR=20.79%，高于同期商业银行货款利率，故此方案在经济上是可行的。

## 5.2方案F33增加直燃冷热水机组

### 5.2.1方案简介

F33增加直燃冷热水机组：重庆建设车用空调器有限责任公司生产铁质空调和铝质空调压缩机，该是两种机型的机加工和总装对环境温度要求高，需要恒温生产。目前厂区内共有两台直燃冷热水机组，调节机加和总装车间的温度，但对于管网分布广，温度调节能力下降，特别是机加工车间温度不均匀，导致机加工零件的精度误差大，拟增加一台制冷量为930KW的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组，将总装车间由一台机级专供，两台供机加工车间，预计产品合格率将提高约10%～20%。

### 5.2.2技术评估

机加工车间的加工零件精度要求达到微米，公差在2～5微米之间，环境的温度是工艺系统受热变形，影响加工精度的的原因之一，工艺系统热变形引起的加工误差可占加工总误差的40%-70%。工艺系统热变形主要受内部热源（切削热、摩擦热、设备运转发热）或外部热源（环境温度、热辐射）产热影响。原已有两台直燃机组，由于产能的扩大，车间内部分空间出现温差，导致机加零件出现偏差。通过增加一台制冷量为930KW的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组能达到要求。

实施的地点：位于原直燃冷热水机组的东面。

由于本方案只是增加直燃冷热水机组，从技术方面分析本方案是可行的。

### 5.2.3环境评估

制冷量为930KW的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组采用的天然气为燃料，天然气为清洁能源，对环境影响小。

直燃型溴化锂吸收式冷热水机组内的水循环使用，不外排，定期补给。

通过增加直燃型溴化锂吸收式冷热水机组，控制车间内温度，提高产品合格率将提高约10%～20%，减少因精度产生的废品。

### 5.2.4经济评估

方案F33“增加直燃冷热水机组”实施包括设备、土建、管道及人工费，初步估算约为50万元。方案实施后，以2011年产能计算，年可减少钢铝坯件报废约100t/a，年节约费用总计15万元。该方案的经济评估见表5-1。

表5-2  F33“增加直燃冷热水机组”方案经济评估表

|  | 项目 | 公式 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 总投资费用（I）= | / | 50.00 | 万元 |
|  | 年运行费总节省金额（P）= | / | 15.00 | 万元 |
|  | 贴现率= | / | 7% | % |
|  | 折旧期（n）= | / | 10.00 | 年 |
|  | 各项应纳税总和= | / | 17% | % |
| 过程 | 年折旧费（D）= | / | 5.00 | 万元 |
|  | 应税利润（T）= | P-D | 10.00 | 万元 |
|  | 年净利润（E）= |  | 8.30 | 万元 |
|  | 年净现金流量（F）= | E+D | 13.30 | 万元 |
| 结果 | 投资偿还期（N）= |  | 3.76 | 年 |
|  | 净现值（NPV）= |  | 43.20 | 万元 |
|  | 净现值率（NPVR）= |  | 86.40 | % |
|  | 内部收益率（IRR）= |  | 23.33% | % |
| 注：折旧年限10年；税率：17%；贴现率7.05%。 |

根据表5-1可知：NPV〉0，所以方案可行。IRR=23.33%，高于同期商业银行货款利率，故此方案在经济上是可行的。

## 5.3方案F34中水回用

### 5.3.1方案简介

重庆建设车用空调器有限责任公司磷化生产线需要纯水，采用纯水机进行制取，而制取纯水后约有50%于用磷化生产线，另50%的水直接进入废水处理站，而此部分水较清洁，可进行周转箱清洗以及冲厕等，达到中水利用的效果。在磷化生产线的净水设施旁设立三个1t吨的储水罐，用于此部分水的收集，用泵抽取用于周转箱的清洗，考虑到喷涂生产线也有一制水机，其制取水的工艺与磷化生产线一样，因此也设立一个1吨的储水罐进行收集，将收集到的废水一并用于周转箱的清洗。并同时将原周转箱的清洗场地进行整治，对周转箱清洗场地设置围堰，并将废水统一进入车间的污水沟内，防止含油废水车间漫流。 其设计方案见附图：

附图5-1   表处理中水回用方案

### 5.3.2技术评估

本方案需要增加3个各储量为1吨水的储水罐，一台水泵和管道。在磷化生产线净水器的设立三个储水罐，在喷涂前处理净水器旁设立一个储水罐，采用管道联通，通过泵进入到周转箱的生产场地。在设计上是可行的。

在水量上：目前磷化生产线的净水器排水约20t/d，喷涂生产线的净水器排水约2t/d，而周转箱的清洗所用的水约20t/d，因此约2t/d的废水通过溢流的方式进入到废水处理站中。因此中水可达到90.9%的利用。目前因为管道的布设，在下一步将剩余的中水（9.1%）以及镀锡生产线净水器的中水一并用于冲厕所等，达到中水的100%利用率。

在水质是上，磷化化线净水器的原理是：

自来水	机械过滤		活性碳过滤	软化过滤	出水

从净水器的工艺来看，产生这部分废水主要含溶解性总固体（TDS），而重庆建设车用空调器有限责任公司周转箱主要含油类污染物，其清洗水的要求不高，而软化后的水远远能满足要求。

因此从水质和水量上以及技术的难易程度上，此方案上可行的。

### 5.3.3环境评估

根据方案设计可知：此方案实施后约20t/d的水用于周转箱的清洗，即减少废水的排放，减少了新鲜水的用量。预计年节约新鲜水6600t/a，减少废水的排放量约5940t/a。减少COD排放0.458t/a，SS排放0.327t/a，减少石油类0.017 t/a。

该是方案具有较好的环境效益。

同时该部分水进行了回用，避免了与其余废水混合造成的废水稀释排放，同时满足《工业企业落实环境保护主体责任标准化达标考核评估细则》中废水治理设施。

### 5.3.4经济评估

（1）总投资费用(I)

该方案运输费用加设备费，合计约5.0万元，包括3个储水罐、一台水泵以及管道的建设。

（2）年运行费总节省金额（P）

方案实施后，年运行费用主要是电费：

电费：1.5kw×16h/d×330d×1.9元/kwh=15048元

年增加效益主要为每年节约的水费和减少的废水处理置：按每吨新鲜水4.3元，每吨废水处理费6.5元计算，可节约66990元。

除去运行费用，年增加的直接经济效益为51942元。

表5-3   F34“中水回用”方案经济评估表

|  | 项目 | 公式 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入 | 总投资费用（I）= | / | 5.0 | 万元 |
|  | 年运行费总节省金额（P）= | / | 5.1942 | 万元 |
|  | 贴现率= | / | 7.05% | % |
|  | 折旧期（n）= | / | 5.00 | 年 |
|  | 各项应纳税总和= | / | 0% | % |
| 过程 | 年折旧费（D）= | / | 1.00 | 万元 |
|  | 应税利润（T）= | P-D | 4.19 | 万元 |
|  | 年净利润（E）= |  | 4.19 | 万元 |
|  | 年净现金流量（F）= | E+D | 5.19 | 万元 |
| 结果 | 投资偿还期（N）= |  | 0.96 | 年 |
|  | 净现值（NPV）= |  | 16.27 | 万元 |
|  | 净现值率（NPVR）= |  | 325.38 | % |
|  | 内部收益率（IRR）= |  | 100.69% | % |
| 注：折旧年限5年；税率：暂不考虑；贴现率7.05%。 |

根据表5-2可知：NPV〉0，所以方案投资可行。IRR=100.69%，高于同期商业银行货款利率，故此方案在经济上是可行的。

## 5.4方案F35危险废物堆场的改造

### 5.4.1方案简介

F35危险废物堆场的改造：重庆建设车用空调器有限责任公司目前废物堆场位于厂区油库东面，与污水站西面。废物堆场内有生活垃圾、机加工产生废铁屑以及磷化车间的磷化渣、污水处理站的污泥混存。根据《国家危险废物管理名录（2008年）》的磷化渣、污水处理站的污泥属于危险废物，按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2004修订）》的要求应进行单独存放，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。因此在污水处理的东面另建一危险废物堆场（30m2）单独存放磷化车间的磷化渣、污水处理站的污泥。

### 5.4.2技术评估

在污水处理站的东面的新建一危险废物临时储存场，面积约30m2，主要储存污泥和磷化废渣，共储存的最大量约10t。目前该是场地为空地。其收集到的滤液可直接进入污水处理站。因此在是可行的。

### 5.4.3环境评估

本方案实施后将一般废物和危险废物分开储存，满足环境管理和工业企业标准化达标的要求。

### 5.4.4经济评估

本方案主要出于环境方面的考虑，并无直接经济效益。

## 5.5可实施中/高费方案

通过对本次清洁生产审核过程中提出的中高费方案（方案F32、F33、F34和F35）的可行性分析可知，方案F32、F33 、F34和F35方案均技术可行，F32、F33 和F34方案且有较好的环境效益和经济效益，、F35方案主要满足环境管理，因此公司在本轮清洁生产审核期间均可实施。

# 第六章  方案实施

本阶段的目的是将已确定的可行性中/高费方案尽快组织实施，并确保方案的实施进度。通过这些方案的实施和投入运行，使企业实现技术进步的同时，也获得显著的经济效益和环境效益。另外，对已实施的无/低费方案所取得的效益进行总结和评估，通过评估已实施方案的成果，让企业全体员工更进一步认识清洁生产的重要性和必要性，激励企业持续推行清洁生产工作。

公司领导对清洁生产审核工作一直比较重视，在审核工作开展之前，公司已经从技术改造、节能、降耗、环境保护等方面着手，开展了一些工作。

审核工作正式启动后，按照清洁生产审核的原理、方法和程序，审核小组调动全公司的力量积极参与企业的清洁生产审核工作，共筛选出35个可行性方案，均得到实施，取得了明显成效。

## 6.1方案实施情况简述

对于推荐的中高费方案的实施过程，是进一步深化、巩固企业清洁生产，实现技术进步的过程，是方案的经济、环境效益得以体现的重要步骤。因而，认真组织方案实施是清洁生产至关重要的组成部分。对于无低费方案而言，从预审核阶段开始一旦有简易可行的无低费方案产生，就立即付诸实施，实际上是把无低费方案的提出和实施始终贯穿审核的全过程。

重庆建设车用空调器有限责任公司在审核小组和咨询公司的共同努力下，在公司各相关部门的积极配合协作下，在车间技术人员和操作人员的全力配合下，经过几个月的清洁生产审核工作，对所提出可行的无/低费方案和中/高费方案论证后，通过边审核边实施的方式大部分已在公司各部门或相关车间实施完成，完成情况汇总见表6-1。

表6-1  清洁生产方案完成情况汇总

|  | 无/低费方案 | 中/高费方案 |
| --- | --- | --- |
| 方案编号 | F1～F31 | F32～F35 |
| 合计方案数 | 31 | 4 |
| 已完成的方案 | 编号 | F1～F31 | F34 、F35 |
|  | 合计 | 31 | 2 |
|  | 比例 | 100％ | 50% |
| 正实施的方案编号 | － | F32、F33 |
| 准备实施的方案编号 | － | － |
| 未完成方案 | 合计 | － | － |
|  | 比例 | － | － |

本轮清洁生产审核过程中，中/高费方案的实施情况如下：

（1）方案规划

对于中/高费方案F32、F33、F34和F35，审核小组在同咨询公司、车间技术人员经过仔细论证后于本轮清洁生产审核中进行了实施，上述4个方案的实施进度分别列于表6-2～表6-5。

表6-2    方案F32的实施进度

| 序号 | 内容 | 2012年 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5月 | 5～8月 | 审核小组、制造部、 技术设备部、财务科 |
| 1 | 设备购置 | * |  |  |
| 3 | 安装 |  | * |  |

表6-3    方案F33的实施进度

| 序号 | 内容 | 2012年 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4月 | 4～6月 | 6～7月 | 8月 | 9月 | 审核小组、制造部、技术设备部、财务科 |
| 1 | 方案调研及设计 | * |  |  |  |  |  |
| 2 | 设备购置 |  | * |  |  |  |  |
| 3 | 设备安装 |  |  | * |  |  |  |
| 4 | 调试及培训 |  |  |  | * |  |  |
| 5 | 试运行 |  |  |  | * | * |  |
| 6 | 正常运行 |  |  |  |  | * |  |

表6-4    方案F34的实施进度

| 序号 | 内容 | 2012年 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5月 | 5～6月 | 7月 | 审核小组、制造部、 技术设备部、财务科 |
| 1 | 设计 | * |  |  |  |
| 2 | 设备购置 |  | * |  |  |
| 3 | 正常运行 |  |  | * |  |

表6-5   方案F35的实施进度

| 序号 | 内容 | 2012年 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 审核小组、制造部、 技术设备部、财务科 |
| 1 | 设计 | * |  |  |  |
| 2 | 设备购置 |  | * |  |  |
| 3 | 正常运行 |  |  | * |  |

（2）资金筹措

F32照明灯的更换投资15万元，F33增加直燃冷热水机组投资50万元，F34中水回用方案投资5.0万元，F35危险废物堆场的改造方案投资7.0万元，，共计投入77.0万元。全部资金由企业自筹方式解决。

（3） 实施方案

①实施过程的资金问题：做好企业内部的资金调配，确保满足项目需要。

②设备采购应执行“货比三家，质量优先”的原则，并严格执行设备进货验收程序。

③施工队伍及工期：方案实施期间，作为企业将全力以赴的为施工做好准备工作，施工队伍通过招标采用有作业证明的专业建筑公司；为了确保质量，企业派专人监督和检查施工质量，发现问题及时提出并妥善解决，确保高标准，高质量地完成施工任务，使方案真正达到预期目的。

## 6.2已实施方案的成果汇总

在本轮清洁生产审核过程中，审核小组本着边审核、边实施整改的原则，及时实施了一部分清洁生产方案，取得了一定的经济效益和环境效益，为实现企业的持续清洁生产和可持续发展奠定了良好的组织与技术基础。

从2012年1月公司开始开展清洁生产审核工作至今，共实施清洁生产方案35项，其中无/低费方案31项，中/高费方案4项。在预评估和评估阶段，均有无/低费方案提出，在审核过程中无/低费方案和中/高费方案进行了实施，取得了较好的经济效益、环境效益和社会效益。

已实施的无/低费方案和中/高费方案所取得的成果分别汇总于表6-6和表6-7；已实施清洁生产方案获得的总的经济效益和环境效益汇总于表6-8。方案实施前后的对比图见附图6-1。

表6－6 已实施无/低费方案情况汇总

| 编号 | 方案名称 | 投资额 (万元) | 环境效益 | 经济效益 | 年收益（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 切削液循环利用方案 | 0.50 | 废少固体废物的量 | 每天每台设备节约切削液约200g，年收益率6600元。 | 6600 |
| F2 | 切削油循环利用方案 | 0.20 | 废少固体废物的量 | 每天节约切削油约200g，年收益率6600元。 | 6600 |
| F3 | 切削油回收利用方案 | 0.20 | 减少废油 | 每天节切削油约300g/天 | 9900 |
| F4 | 劳保物资的定额发放 | 0 | 无 | 节约成本约1000元 | 1000 |
| F5 | 防滑设施的规范 | 0.30 | 减少废物量5Kg/天 | 纸板可外卖，每天可节约成本5元 | 1650 |
| F6 | 物流堆压处理方案 | 0 | 减少废材料 | 提高原材料的利用率 | 0 |
| F7 | 污水的再利用 | 0.10 | 减少废水的外排 | 可节约用水1t/周，年节约50t。 | 200 |
| F8 | 周转箱场地的整治 | 0.5 | 改善环境 | / | / |
| F9 | 设备事故维修转向预防护保养方案 | 0 | / | 减少设备的维修费用，年节约5000元 | 5000 |
| F10 | 办公空调的合理使用方案 | 0 | 节约电能 | 预计节约用电50度/天，年收益13200元 | 13200 |
| F11 | 加强节水节电管理 | 0 | 减少污水排放 | 节约用水、用电 | / |
| F12 | 合理用纸方案 | 0 | 减少办公垃圾产生量0.5t | 降低办公成本，可节约20000张/月，年收益10800元。 | 10800 |
| F13 | 加强员工的岗位培训 | 0.5 | / | 提高员工综合素质，加强工艺操作质量 | / |
| F14 | 缸体7次漏油严重 | 0.10 | 减少漏油，改善车间环境 | 每天节油约50g，年收益率1650元。 | 1650 |
| F15 | 缸体6次漏水现象比较严重，排渣口无法接完排出的渣子 | 0.20 | 减少漏水，改善车间环境 | 每天节水约50l，年节约水16.5m3,水费70元。 | 70 |
| F16 | 缸体2-4次有切削液溅出 | 0.05 | 减少漏液 | 每天节约切削液约70g，年收益率2300元。 | 2300 |
| F17 | 设备的漏油、漏水、加水水管漏水 | 0.5 | 减少漏水 | 每天节水约200ml，年节约水66m3,水费280元。 | 280 |
| F18 | 加装方形的接油盘 | 0.20 | 减少漏油，改善车间环境 | 每天节油约100g，年收益率3300元。 | 3300 |
| F19 | 装具的清洁 | 0 | 提高环境清洁度 | 提高工件合格率1%，年收益约2000元 | 2000 |
| F20 | 玻璃加隔热膜 | 4.0 | 减少能源消耗 | 每天节约用电300度，年节约电费79200元 | 79200 |
| F21 | 对物流设施上方的钢塑复合水管更换 | 0.05 | 减少跑冒滴漏，改善环境 | / | / |
| F22 | 加大清洁生产的宣传力度 | 0.2 | 提高产品质量，减少污染物产生 | 树立员工节约意识和环境意识 | / |
| F23 | 硝酸罐围堰的改造 | 0.3 | 减少环境风险 | / | / |
| F24 | 控制开关按钮带油 | 0.25 | 减少漏油，进入废水中 | 每天每台设备节油约100g，年节约油330kg，年收益率3300元。 | 3300 |
| F25 | 对夹具的改进 | 0.30 | / | / | / |
| F26 | 对清洁具的更换 | 0.10 | 保持现场的整洁 | 减少产品因不清洁的废品约0.5%,年收益约2000元 | 2000 |
| F27 | 总装线注油 | 0.10 | 减少跑冒滴漏油 | 每天每台设备节油约200g，年收益率6600元。 | 6600 |
| F28 | 更换磨床中央集中水处理设备的泵 | 0.10 | 减少跑冒滴漏 | 每天节水约200ml，年节约水66m3,水费280元。 | 280 |

续表6－6 已实施无/低费方案情况汇总

| 编号 | 方案名称 | 投资额 (万元) | 环境效益 | 经济效益 | 年收益（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F29 | 更换机加四组水阀 | 0.02 | 减少跑冒滴漏 | / | / |
| F30 | 磷化生产线进行大修 | 1.0 | 减少跑冒滴漏,增加酸雾吸收能力 | 生产运行稳定，产能提高1%,年收益约3.0万元 | 30000 |
| F31 | 建立健全激励制度 | 0.5 | 提高产品质量，减少污染物产生 | 树立员工节约意识和环境意识 | / |

表6－7 已实施中高费方案情况汇总

| 编号 | 方案名称 | 投资额(万元) | 环境效益 | 经济效益 | 年收益（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F32 | 照明灯的更换 | 15.0 | 节约能源 | 每天每套灯节约电65w，年收益率4.12万元。目前完成了50套的更换 | 4.12 |
| F34 | 中水回用 | 5.0 | 实施后年节约新鲜水6600t/a，减少废水的排放量约5940t/a。减少COD排放0.458t/a，SS排放0.327t/a，减少石油类0.017 t/a。 | 每年节约的水费和减少的废水处理置6.699万元 | 6.699 |
| F35 | 危险废物堆场的改造 | 7.0 | 满足环境管理 | 无 | / |

注：F34“增加直燃冷热水机组”目前正处于设备安装阶段，预计9月份正式运行。

表6-8  已实施清洁生产方案的总经济、环境效益汇总

| 总实施方案数(个数) | 无/低费 | 31 |
| --- | --- | --- |
|  | 中/高费 | 4 |
| 已实施方案数(个数) | 无/低费 | 31 |
|  | 中/高费 | 4（还未完工有2个） |
| 无/低费方案 | 资金投入(万元) | 10.27 |
|  | 经济效益(万元) | 18.593 |
| 中/高费方案 | 资金投入(万元) | 77.0 |
|  | 经济效益(万元) | 10.819 |
| 节约能源及原辅材料 | 节约切削油（t） | 3.135 |
|  | 节约切削液（t） | 0.683 |
|  | 节约自来水（t/a） | 6732.5 |
|  | 节约用电(万kWh/a) | 13.266 |
| 减少污染物排放量 | 减少废水外排量（t/a） | 5940 |
|  | COD排放（t/a） | 0.458 |
|  | SS排放（t/a） | 0.327 |
|  | 石油类排放（t/a） | 0.017 |

## 6.3清洁生产目标完成情况

为了进一步考核本轮清洁生产审核的成效，总结本轮清洁生产目标的完成情况，现将本轮清洁生产目标的实际完成结果列于表6-9。从表中统计可以看出：本轮清洁生产目标均已达到前期设定的目标，圆满完成。

表6-9    清洁生产目标完成情况

| 序号 | 项目 | 审核前 （2011年12月） | 审核后（2011年7月）近期值 | 近期目标(2012年7月) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水耗（t/万元产值） | 1.98 | 1.88 | 1.90 |
| 2 | 中水利用率% | 0 | 83.3% | 80% |
| 3 | 电耗（kw.h/万元） | 144.86 | 142.35 | 142.86 |

由审核前后的指标可知，本次审核较好的实现了预期的目标，本次审核中高费方案主要体现在节能(水、电)和环境效益方面。审核后企业的水平衡图见图6-2。

图6-2    审核后企业的水平衡图

由审核后的水平衡图可知：中水利用仅利用了20t/d，还有4t/d没有利用直接进入废水处理站。因此其利用率为83.3%。将中水利用提高到100%利用列为持续性清洁生产审核中。

实施清洁生产之后，按照各条标准，企业积极进行整改，经过对照机械行业清洁生产评价指标体系（试行）》（国家发改委公告[2007]第41号），并且按照其中的分值评定，企业最终获得92.2分，属于“清洁生产先进企业”级别。审核后分值评定情况见表6-10、表6-11、表6-12。

表6-10   机械行业清洁生产定量评价指标项目、权重及基准值

| 一级指标 | 权重值 | 二级指标 | 单位 | 权重 分值 | 评价基 准值 | Sxi | Si |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）资源与能源消耗指标 | 20 | 万元工业增加值钢耗 | t/万元 | 8 | 0.56 | 0.16 | 3.5取值1.2 |
|  |  | 万元工业增加值综合能耗 | kgce/万元 | 8 | 0.42 | 107.0 | 0.004 |
|  |  | 万元工业增加值新鲜水耗量 | t/万元 | 4 | 18.48 | 8.16 | 2.26取值1.2 |
| （二）污染物产生指标 | 30 | 万元工业增加值SO2排放量 | kg/万元 | 4 | 1.48 | / | / |
|  |  | 万元工业增加值烟尘排放量 | kg/万元 | 6 | 0.99 | / | / |
|  |  | 万元工业增加值外排废水量 | t/万元 | 8 | 14.45 | 5.88 | 2.45取值1.2 |
|  |  | 万元工业增加值石油类排放量 | kg/万元 | 3 | 0.03 | 0.0087 | 3.45取值1.2 |
|  |  | 万元工业增加值COD排放量 | kg/万元 | 3 | 1.77 | 0.27 | 6.55取值1.2 |
|  |  | 万元工业增加值废渣排放量 | t/万元 | 6 | 0.12 | 0.009 | 13.33取值1.2 |
| （三）产品特征指标1 | 30 | 能源效率指标 | % | 12 | 国家/行业产品标准2 | / | / |
|  |  | 污染物排放指标 | % | 12 | 国家/行业产品标准2 | / | / |
|  |  | 噪声指标 | % | 6 | 国家/行业产品标准2 | / | / |
| （四）资源综合利用指标 | 20 | 全厂生产用水重复利用率 | % | 10 | 80% | / | / |
|  |  | 固体废弃物再生利用率 | % | 10 | 85% | 100% | 1.176 |

表6-11   机械行业清洁生产定性评价指标项目及指标分值

| 一级 指标 | 权重 值 | 二级指标 | 指标 分值 | 备注 | 企业情况 | Fi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）环境管理与劳动安全卫生 | 73 | 建立环境管理体系并通过认证 | 10 | 只建立环境管理体系但尚未通过认证的则给5分，未建立环境管理体系的不给分。 | 建立环境管理体系并通过ISO14000认证 | 10 |
|  |  | 开展清洁生产审核 | 8 | 未进行清洁生产审核的不给分。 | 已进行 | 8 |
|  |  | 建设项目“三同时”执行情况 | 10 | 对建设项目环保“三同时”未能按要求完成的则不给分 | 按要求完成建设项目“三同时” | 10 |
|  |  | 老污染源限期治理指标完成情况 | 10 | 老污染源限期治理指标未能按要求完成的则不给分 | 无老污染源限期治理指标 | 10 |
|  |  | 建设项目环境影响评价制度执行情况 | 10 | 有任一违反建设项目环境影响评价制度的项目则不给分 | 按照要求执行 | 10 |
|  |  | 污染物排放总量控制情况 | 10 | 对水污染物和气污染物均有超总量控制要求的则不给分；凡仅有水污染物或气污染物中任一单项超总量控制要求的，则给4分 | 无超总量 | 10 |
|  |  | 污染物达标排放情况 | 10 | 凡水污染物和气污染物以及厂界噪声中任何一项不能达标的不给分 | 全部达标 | 10 |
|  |  | 车间粉尘（烟尘）达到劳动卫生标准情况 | 5 | 若车间内仅有单项粉尘（烟尘）排放，则按单项达标情况评价，达标则得5分，不达标不给分；若车间有多项粉尘（烟尘）排放，则在所有单项均分别达标时，得5分，若有任意单项未达标，则不得分。 | 车间内粉尘达标 | 5 |
| （二）生产技术特征指标 | 27 | 建立节能、节材、节水管理制度情况 | 10 | 凡企业已制定颁布专项节能、节材、节水管理制度的，并已实施时间一年以上，有良好的执行效果的可得10分；已制定颁布专项节能、节材、节水管理制度的，实施时间一年以内，无明显良好的执行效果的可得6分；没有专项节能、节材、节水管理制度的不得分；缺少节能节水节材中任N项管理制度的，其得分值为相应分值乘以（1-N/10） | 企业一直开展节能、节材、节水管理制度，通过清洁生产后，效果较明显 | 10 |
|  |  | 荣获清洁生产领域先进称号情况 | 5 | 凡获得县级以上节能、节水、环境保护、清洁生产等表彰的，获得花园工厂、环境友好企业称号的，按其获得表彰或称号的项目数，每一项得1分；获得省级表彰或称号的，每一项得2分；获得国家部委表彰或称号的，每一项获得3分，各项得分累计不超过5分。 | 未获得 | 0 |
|  |  | 淘汰落后机电产品、生产工艺执行情况 | 6 | 凡企业生产产品中有属于国家已经明令淘汰的机电产品的，不予评价为清洁生产企业和清洁生产先进企业；凡企业在生产中仍在使用国家已经明令禁止淘汰的机电产品、生产工艺的，不得分；凡企业在既不生产，也未在生产中仍在使用国家已经明令淘汰的机电产品的，得6分。 | 既不生产也未在生产中使用国家已经明令淘汰的机电产品 | 6 |
|  |  | 生产中禁止淘汰材料执行情况 | 6 | 产品生产中未使用国家明令限期淘汰的材料并未使用我国参加的国家议定书规定淘汰的材料的，得6分，否则不得分。 | 未使用 | 6 |

表6-12        审核后清洁生产水平分析总表

| 序号 | 项目 | 标准总分值 | 分项得分 | 分项权重 | 最终得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量评价指标 | 100 | 100.38 | 0.4 | 40.15 |
| 2 | 定性评价指标 | 100 | 95 | 0.6 | 57 |
| 3 | 综合评价指标 | 100 | / | 1 | 97.15 |
| 综合评价：清洁生产水平为“清洁生产先进企业”。 |

根据《汽车制造业(涂装)》(HJ/T293-2006)重庆建设车用空调器有限责任公司的涂装生产线清洁生产指标能达到二级以上技术指标。

## 6.4 已实施方案对企业的影响

公司被列为重庆市2011年清洁生产审核企业之后，企业领导非常重视，通过公司例会，立即成立了清洁生产小组，并聘请重庆宁灵环保技术开发有限公司作为咨询方，协助企业开展清洁生产审核工作。经过半年多的审核，公司按照审核要求，制定了详细的工作计划，每一步都落实到专人负责，经过公司各级领导、全体员工和咨询方技术人员的共同努力下，对于公司不符合清洁生产的地方进行了较好的整改，同时结合公司的技术改造，投入大量资金进行了技术、设备等方面的改造，最终使本轮清洁生产审核工作顺利开展并得以圆满完成，同时还取得了显著的清洁生产成果。

从本轮清洁生产审核的成果汇总结果可知，共实施方案35项，其中无低费方案31项，中高费方案4项（有2项正在完善中），项目实施总投资87.27万元，清洁生产实施后，可节约切削液683.10kg/a，切削油3.135t/a，新鲜水6732.5 t/a，节电16.70万kWh/a，减少废水外排量5940t/a，减少固体废物1.8t/a，总计取得了44.412万元的经济效益。同时，清洁生产实施后，公司在技术进步、污染控制水平、管理水平以及员工素质提高等方面均取得了较为显著的成效，具体情况如下。

技术进步：通过实施对机加工设备的一些改造，使跑、冒、滴、漏油污染有了很大程度的改善，同时方案的实施为公司节约了原材料，降低了成本。因此在本轮清洁生产审核中，公司在技术方面取得了较大进步，这些都为公司今后开展持续清洁生产奠定了非常坚实的基础，也是今后公司努力的方向。

污染控制水平：公司通过从源头控制污染，进行了中水利用，提高水的利用率，减少废水外排。

清洁生产方案的实施，使企业的管理水平进一步得到提升，通过对员工岗位技能、清洁生产等方面的培训，员工操作技能和综合素质得到很大提高，尤其实行了岗位激励机制后，员工参与清洁生产的热情高涨，这些都为公司今后进一步实施清洁生产和可持续发展奠定了坚实的基础。

## 6.5成果宣传

该厂已把部分清洁生产成果制作了专题板报进行公示，向全厂员工宣传本阶段清洁生产的成果。通过宣传让大家对清洁生产更有信心，对该厂下一阶段工作的深入展开奠定了基础。

# 第七章  持续清洁生产

清洁生产是一个动态的、相对的概念，是一个连续的过程。为了巩固已取得的清洁生产成果并使清洁生产工作在企业内长期、持续的推行下去，企业应当持续进行清洁生产审核。持续清洁生产的工作重点是建立推行和管理清洁生产工作的组织结构，建立促进实施清洁生产的管理制度，制定持续清洁生产计划以及编写清洁生产审核报告。

## 7.1清洁生产组织的建立和完善

为使公司正常生产运营与清洁生产工作持续并重运行，拟将现有从公司筛选出来的清洁生产审核小组作为持续推行清洁生产的兼职部门，负责持久的开展清洁生产和环保工作。总经理范爱军在本轮清洁生产审核中做了大量的工作，从现场调研、技术咨询、到提出方案、评估并实施方案，积累了大量的清洁生产经验，有着很强的工作责任心和敬业精神，并能妥善协调各车间和职能部门之间的工作，所以继续选定他担任清洁生产审核小组组长，负责清洁生产审核工作。

公司领导从大局出发，经多次讨论，明确清洁生产兼职部门的主要任务有：

（1）清洁生产领导小组

①确定清洁生产组织机构，确保职责明确，便于清洁生产审核的顺利进行；

②为清洁生产审核和持续开展清洁生产提供必要的人力、物力及财力支持；

③审议及筛选高费清洁生产方案。

（2）审核小组组长

①负责审议清洁生产工作计划；

②负责确定审核小组成员；

③负责审议中费、低费及无费清洁生产方案；

④负责审查清洁生产审核报告。

（3）生产技术部

负责配合生产车间研究清洁生产方案及三废处理方案。

（4）参与清洁生产各部门

①负责车间的产排污现状调查，为清洁生产提供依据；

②负责提供车间三废源头控制及处理的工艺技术；

③负责清洁生产项目的技术研究和可行性分析；

④负责把清洁生产过程审核后提出的管理措施、岗位操作改进措施以及工艺过程控制的改进措施写入设备岗位操作规程、技术规程、管理规程中，使得清洁生产成果文件化、制度化；

⑤负责将清洁生产方案的产生与车间的技术经济指标的产生和结合，使得生产过程控制与清洁生产紧密结合，最终实现经济效益和环境效益。

（5）工程维修部

①负责配合实施部分技改清洁生产项目；

②负责推广环保节能型设备的应用，减少由于设备原因导致的污染；

③负责配合生产车间研制清洁生产方案，制订实施计划。

（6）财务部

负责建立清洁生产专项基金，确保清洁生产资金充足。

## 7.2清洁生产管理制度

通过本轮清洁生产审核发现，公司还需进一步完善相关的管理及清洁生产管理制度，特别要建立有效的清洁生产激励制度。新增制度及措施如下：

（1）实行公司、部门和生产车间三级环境保护质量保证体系，把环保质量责任层层落实到人，逐级考核，奖优罚劣。

（2）实行目标管理，把年度清洁生产总体目标分解落实到车间各工段，确保公司“三废”排放达标。

（3）将清洁生产纳入生产管理和环境管理中、在实施过程中不断完善制度，保证生产过程中合理利用各种资源和能源，减少原材料的流失，以实现经济与环境协调发展。

（4）建立环境监测保障机制

公司各主要装置主要排放物都要有监测计划；各项环境监测指标纳入生产考核；加强环境监测分析技术管理，分析室标准严格管理，监测人员配套，考核持证上岗；保证监测仪器正常运转；监测人员每周学习，定期考核。

（5）完善生产车间岗位责任制度

加强员工的工作责任心，建立工艺技术规程，提高生产效率和产品质量，减少因技术上的失误造成的经济损失和环境危害。

（6）实行经济责任一体化综合考核

根据公司下达到各车间的环保指标及各排污装置的实际情况将指标分解到各排污装置，并实行经济责任一体化的环保考核制度。

（7）建立更完善的奖惩机制

将环保指标纳入车间生产和经济考核中，环保指标在奖金核算中占10％。建立合理化建议奖励制度，发动员工以合理化建议形式提交清洁生产方案、参与企业的清洁生产活动，按方案实施后的经济效益和环境效益给予一定比例的奖励。

（8）建立清洁生产资金专用帐户

对在清洁生产工作中做出贡献的给予一定的物质奖励和精神奖励。对在生产中没按制度执行的和表现不好的给予一定的处罚。将本轮清洁生产取得的一部分经济效益用于持续清洁生产。

## 7.3持续清洁生产计划

清洁生产是一个相对的概念，企业推行清洁生产是一个不间断对清洁生产方案滚动实施的过程，即不断的发现问题、解决问题，使企业环境效益和经济效益都逐步提高。因此，非常由必要根据企业的实际情况制定持续清洁生产计划，使清洁生产有组织、有计划的长期坚持下去。

为持续不断地推进企业的清洁生产工作，使之有组织、有计划地不断深入细化，结合本轮清洁生产中还有待完善的问题，针对企业的生产实际，特制定如下持续清洁生产计划：

表7-1   持续清洁生产计划

| 序号 | 计划分类 | 主要内容 | 完成期限 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能类 | 继续推进F32照明灯的更换 | 2012年7月前 | 清洁生产审核小组 |
| 2 | 提高产品的合格率 | F33增加直燃冷热水机组方案持续跟踪，并对产生效益进行统计。 | 2012年9月前 | 清洁生产审核小组 |
| 3 | 节水类 | 继续实施中水利用，并将镀锡生产线产生的中水进行利用，达到中水利用率100% | 2112年12月 | 清洁生产审核小组 |
| 4 | 油污染控制 | 继续加强对机加工生产过程油污染控制，减少跑冒滴漏现象。 | 常年进行 | 清洁生产审核小组 |
| 5 | 电能控制 | 通过对设备、工艺改造方面，节约电能。 | 2012年12月前 | 清洁生产审核小组 |
| 6 | 员工的清洁生产培训计划 | 宣传、介绍清洁生产的发展趋势、提高员工清洁生产方法学理论水平。结合本厂的实际情况和已取得的清洁生产成果、培训员工的发现、分析、解决问题的能力 | 以讲座形式每年约两次进行，或以黑板报宣传清洁生产知识常年进行 | 清洁生产审核小组 |
| 7 | 清洁生产合理化建议 | 继续调查、征集清洁生产合理化建议，并筛选出可实施的具有经济和环境效益的清洁生产方案，并组织实施。 | 常年进行 | 清洁生产审核小组 |

# 第八章  结论

## 8.1结论

（1）在开展审核工作过程中，领导重视、认识到位，有效的防止了图形式、走过场。审核过程中反映出的重庆建设车用空调器有限责任公司的资源能源利用情况和产污排污状况真实，符合企业生产实际。

（2）通过实施清洁生产方案，至审核结束时（2012年7月），本轮清洁生产目标均已达到前期设定的目标，圆满完成。

（3）经过清洁生产审核小组和公司全体员工共同参与、努力实践，本轮清洁生产审核共提出各类方案35项，其中无低费方案31项，中高费方案4项。审核过程中已实施无低费方案31项，占总的无低费方案100%；中高费方案实施了4项（有2项目还未完成），未完成的列入持续性清洁生产计划。

（4）通过清洁生产方案的实施，重庆建设车用空调器有限责任公司进一步提高了资源利用率，可节约切削液683.10kg/a，切削油3.135t/a，新鲜水6732.5t/a，节电16.70万kWh/a，减少废水外排量5940t/a，固体废物1.8t/a，总计取得了44.412万元的经济效益。此外，清洁生产实施后，公司在技术进步、污染控制水平、管理水平以及员工素质提高等方面均取得了较为显著的成效。

清洁生产审核后，根据《机械行业清洁生产评价指标体系（试行）》（国家发改委公告[2007]第41号）和《汽车制造业(涂装)》(HJ/T293-2006)中的指标，所有指标均达级，公司清洁生产水平达到标准中的“清洁生产先进企业”级别。

（5）公司通过科学管理，技改生产工艺，由末端治理转为从生产源头开始对原辅料和能源等进行综合治理，达到“节能降耗、减污增效”的目的，促进企业可持续性发展。

## 8.2建议

(1)将清洁生产审核成果纳入企业的日常管理秩序，以巩固清洁生产成效。持续推行企业内部清洁生产活动，使清洁生产有组织、有计划、有步骤地在公司进行下去。

(2)为使清洁生产审核达到预期效果，公司应按计划加快完成本轮清洁生产审核推荐的方案。

# Text boxes

前后端板毛坯

机加工（钻、磨等）

磷化

转子毛坯

机加工（钻、铣等）

缸体、叶片

机加工（铣、磨等）

外购各种配件（皮带轮、离合器、头盖、壳体等）

总装

测试

成品

噪声

废水、废渣

废气

废水、废渣

噪声

废水、废渣

噪声

废渣

清洗

废水

前后端板毛坯

机加工（钻、磨等）

转子毛坯

机加工（钻、铣等）

涂聚四氟乙烯

缸体

机加工（铣、磨等）

外购各种配件（皮带轮、离合器、头盖、壳体等）

总装

测试

成品

镀锡

噪声

废水、废渣

废气

废水

废气

噪声

废水、废渣

噪声

废水、废渣

废气

废水

废水

磷化渣

废水

废水

废气

废水

废水

废水

废水

废气

废气

废气

废水

废水

废水

废水

盐酸雾7.06t/a

8307t/a

损失水量

2510.85t/a

钢坯

生产车间（铁质生产：机加、磷化、总装）

6079.85t/a

3635t/a

配件

废铁渣

66t/a

铁质压缩机

37.25t/a

盐酸

磷化液

23.95t/a

水：69402.5t/a

切削液：16.932 t/a

切削油：72.624 t/a

清洗液：24.025 t/a

硝酸雾0.63t/a

颗粒物1.404t/a

二甲苯0.018 t/a

53250.1753t/a

废水

346.57t/a

9.12t/a

铝坯

生产车间（铝质机生产：机加、涂聚四氟乙烯、镀锡、总装）

8058.5t/a

废铝渣

配件

319.2t/a

损失水量

656.65t/a

2.10t/a

硝酸

铝质压缩机

0.072t/a

0.32t/a

聚四氟乙烯

镀锡液

0.032t/a

稀释剂

机  加

损失：14

47

排放：33

磷化生产线

40

纯水站

排放：20

20

20

损失：8

镀锡生产线

10

喷涂前处理线

纯水站

排放：9

3

损失：4

13

10

排放：4

3

排放：11

损失：5

20

周转箱清洗

排放：16

损失：4

叶片清洗

损失：3.0

10

排放：7

损失：8

冷却塔

循环：50

12

排放：4（清净下水）

生  活

排放：45

损失：5.0

50

绿  化

10

清洗、总装间

损失：48

排放：112

160

135

排放：32

污水处理站

达标外排

新鲜水量：397.0

循环：50

排放：289.0

单位：m3/d

机加

表面处理

清洗、总装

食堂、办公

污水处理站

总耗电

9666487

3866594

2706616

1449973

966648

676656

生产用电

8023183

单位：kwh/a

乳化液废水

乳化液废水调节池

附图2-10 污水处理工艺流程

达标排放

脱磷剂、碱

PAC、PAM

氢氧化钠

PAM、PAC

事故池

沉淀池

板框压滤机

污泥浓缩池

清水池

磷化废水调节池

磷化废水沉淀设备

磷化废水

酸碱含油废水

酸碱废水调节池

酸碱含油废水隔油池

QS－20型一体化废水处理机

QSR－2型一体化废水处理机

生物接触氧化池

格栅井

生活污水调节池池

水解酸化池

格栅井

泥饼外运交危险

废物处置中心

滤 液

污泥回流

污、废水流向

图例：

PAC、PAM

加药走向

污泥走向

来自机加的零件

A1

废水

清洗液

除油

废水

水洗2次

A2

A3

盐酸雾

废水

自来水

盐酸33%

盐酸洗

废水

B1

自来水

水洗

A4

表调剂

表调

A7

进入废水处理站

A5

纯水制备

磷化液

磷化

B2

进入废水处理站

废水

超声波水洗

废水

纯水洗

肥皂

A6

皂化

烘干

去机加

来自机加的零件

12

废水

清洗液

除油

废水

水洗2次

20000

120

盐酸雾

废水

自来水

盐酸33%

盐酸洗

废水

40000

自来水

水洗

40

表调剂

表调

40000

进入废水处理站

70

纯水制备

磷化液

磷化

19500

进入废水处理站

废水

超声波水洗

废水

纯水洗

肥皂

50

皂化

水蒸汽

烘干

单位：kg/批

去机加

图3-4  审核重点的物料平衡图

新鲜水20000

磷

化

生

产

线

原料带水166

新鲜水40000

制纯水

废水19500

废水39877

损失约789

单位：kg/批

图3-5  审核重点的水平衡图

盐酸雾3.0（估算）

磷

化

生

产

线

进入废水中约33.6

盐酸39.6

产品带入下一道工序3.0（估算）

单位：kg/批

图3-6  审核重点的盐酸平衡图

喷涂前处理净水器处

磷化生产线净水器处

47

排放：32

损失：8

20

20

排放：20

纯水站

40

磷化生产线

排放：33

损失：14

机  加

3

溢流4

20

24

收集储存

排放：269.0

循环：50

新鲜水量：377.0

达标外排

污水处理站

115

160

排放：112

损失：48

清洗、总装间

10

绿  化

50

损失：5.0

排放：45

生  活

排放：4（清净下水）

12

循环：50

冷却塔

损失：8

排放：7.0

10.0

损失：3.0

叶片清洗

损失：4.0

排放：16.0

周转箱清洗

损失：5

排放：11

3

排放：4

10

13

损失：4

排放：9

纯水站

喷涂前处理线

10

镀锡生产线