北京市矿山地质环境监测系统运行维护

深部钻探取样项目比选文件

北京市矿山地质环境监测系统运行维护——深部钻探取样项目拟采用综合比选方式确定施工单位，请有意承接该项目的单位认真阅读本文件，按本文件要求提供相关资料并作出书面承诺，该承诺将成为签订合同的重要依据。

# 一、项目概况

1、项目名称：北京市矿山地质环境监测系统运行维护——深部钻探取样项目

2、项目地点：北京市平谷、怀柔、密云、门头沟等山区矿区

3、钻探累计进尺500m

二、参选人的条件要求

1、具备独立法人资格、具有工程勘察乙级以上资质。无论评选的结果如何，参加综合比选的单位均各自承担其参与综合比选所涉及的一切费用。

2、本项目拟任项目经理必须负责对本项目进行管理。

3、本项目全部施工内容必须独立完成，不得转包，否则我方有权随时终止合同，由此产生的一切损失均由施工单位承担。我方有权向施工单位提出索赔。

# 三、项目报价范围及技术要求

1、项目范围及技术要求：

（1）采用SY-1型钻机、DPP100型钻机或其他相关合格的钻探设备进行钻探水土取样工作，以查明工作区水土污染垂直分布规律。

（2）提供设备和配备相应工作人员，完成钻探、编录、取样、送检工作，并包含所需的全部专用材料（钻杆、钻头、取土器、接头） ，交通运输，维修保养，场地协调以及施工作业中的安全措施。

（3）技术要求

每台钻机配备一名专业钻探记录员记录施工情况，量测钻探进尺。记录钻进深度、岩土层面深度及变化情况，钻进深度和岩土分层深度的量测精度控制为±5cm。钻探操作的具体方法，应按现行《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ/T87-2012）执行。

钻探采样应避开碎石、卵石、基岩，防止钻头磨损干扰土壤组成成分，采样时需去除表面杂物，保证上下均匀采集。样品中应弃去动、植物残留体、砾石、肥料团块等。土壤样品原始重量大于1000g。对编号不清、重量不足、样袋破损、受玷污的样品，应进行重采。垂直土样每米进尺采集一次

钻进至见地下水需按规范规定采取水样。水样品采集采用瞬时采样法，采样时尽量轻扰动水体。取样前先用待取水洗涤装样瓶和塞子3～5次，然后取样，平行样应与原样同时采集、处理。

2、报价要求

本文件所述项目范围内的所有工作及相关工作均在本次报价范围内，项目竣工后不因参选人落项调整增加费用。

3、承包方式：本项目实行包工包料，包质量、包安全、包进度、包文明施工，验收等手续。

# 四、工期要求

1、工期：60天。

2、除因我方原因引起停工、不可抗力以外，工期不得顺延。

3、 本项目必须根据比选人确定的对整体项目的施工进度要求，提供各施工节点进场情况安排项目的施工进度计划表。

# 五、项目质量

1、项目质量须符合相关国家和北京市现行验收规范，经质量评定为合格。

2、特别说明：如果现行的国家及北京市有关标准、规范之间不一致时，采用标准较高的标准。

# 六、施工报价编制要求

1、报价前参选人应认真比选文件。

2、采用以清单形式报价。

3、报价应包括综合比选文件所确定的综合比选范围内的全部内容，并包括完成上述内容所必需的人工、材料、机械、安全生产与文明施工措施费、材料检测费、附属项目临时设施费、管理费、合理利润、规费、税金、施工配合费、二次深化设计费、办理城管、竣工验收手续等全部费用。若部分项目的费用没有在报价文件中列明，则视为已含在其它项目的报价中。

4、参选人可参照本条中的说明，根据市场行情，结合自身实际状况确定参选报价。

5、本项目控制价为42.5万元，比选保证金4000元。

6、项目款开增值税普通发票。

# 七、报价文件编制的主要内容：

1、参选函

2、开标一览表

3、具有独立法人资格的企业或院校及科研单位证明材料（营业执照或法人证书）

4、法人代表身份证明

5、法定代表人授权书（参选文件如全部由法定代表人签字，则不需提供）

6、类似项目业绩

7、团队组织架构及名单

8、拟投入本项目负责人简历表

9、无重大违法记录的书面声明

10、信用记录查询截图

11、具体服务方案

12、比选保证金交纳证明

# 八、其它事项

1、对本综合比选文件的内容有疑问的，可于2022年4月1日前向北京市地质项目设计研究院以书面形式提出，我所将综合各单位意见后书面反馈给各单位，否则表示响应本文件。

2、要求报送报价文件正一份、副本二份，并于2022年4月6日上午11时00分之前，将报价文件注明参选项目名称并密封（封口加盖公章及法人章）后寄至北京市密云区园林东路6号317室（收件人：安国兴），超过截止时间我方不再接受参选人提交的文件。

3、报价文件有下列情况之一者，视作废标：

（1）报价文件未按规定密封；

（2）未盖按比选文件要求盖章；

（3）未按要求编制、内容不合格或不全、有涂改或模糊不清；

（4）逾期送达；

（5）参选人参选报价超过参选控制价；

（6）报价文件中缺少综合比选文件七条款所要求提供的文件

4、我方对未中选单位不做任何解释。

5、联系方式：安国兴138102010888

6、付款方式：合同签订后乙方向甲方交纳合同价款的10%做为履约保证金，甲方收到履约保证金后，甲方向乙方支付合同价款的40%作为首付款；6月份甲方向乙方支付实际完成产值的90%，以上累计支付至合同价款的90%时不再支付进度款，乙方按照合同内容完成所有工作，经甲方验收合格并提供全部成果资料后，支付剩余款项并无息退还乙方缴纳的履约保证金。乙方每次收款前须提供合规等额发票。

7、报价书总价与报价明细表报价汇总表不一致的，以报价明细表报价为准。

8、比选保证金收款信息：

单位名称：北京市矿产地质研究所

开户银行：建行北京密云支行营业部

银行账号：11001008800056000273

# 九、开标及定标

1、我所自行组织开标；

2、本次比选由经评审后的综合评分最高的参选人中选。

北京市矿产地质研究所

2022年3月25日

评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评分标准说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 | 投标供应商提供近三年（以合同签订时间或任务书下达为准）相关业绩（勘察等业绩合同复印件加盖公章），每提供一个业绩得5分，最多得20分。 注：参选人须提供合同复印件作为有效证明文件，包含合同首页、标的内容所在页及签字盖章页的复印件；或者项目委托书等证明文件。不符合上述要求或未按要求提供有效证明文件的业绩在评审时将不予承认。 | 20 |
| 2 | 技术服务方案 | 针对本项目制定了项目难点分析及应对，合理完善得得5分；提供了简单的项目难点分析及应对，得2分；否则得0分。 | 5 |
|  |  | 针对本项目制定了项目主要工作方法，合理完善，科学合理可行，得20分；提供了简单、通用的工作方法，得10分；否则得0分。 | 20 |
|  |  | 针对本项目制定了项目质量控制措施，合理完善，科学合理可行，得5分；提供了简单、通用的质量控制措施，得2分；否则得0分。 | 5 |
|  |  | 针对本项目制定了项目安全保障措施，合理完善，科学合理可行，得5分；提供了简单、通用的安全保障措施，得2分；否则得0分。 | 5 |
|  |  | 针对本项目制定了项目进度计划和保障措施，合理完善，科学合理可行，得5分；提供了简单、通用的进度保障措施，得2分；否则得0分。 | 5 |
|  |  | 针对本项目制定了人员和设备配备，合理、齐全的，得5分；配套设备和人员一般的，得2；差的得0分。 | 5 |
|  |  | 针对本项目制定了项目疫情防控措施，合理完善，科学合理可行，得5分；提供了简单、通用的疫情防控措施，得2分；否则得0分。 | 5 |
| 3 | 报价 | 价格得分的计算： 本项目价格权重为：30分 参选人报价得分的计算采用低价优先法，按如下公式进行计算： 报价得分=（满足招标文件要求且最低的参选总价/参选人参选总价）×价格权重 | 30 |
| 合计 | 100 |

正（副）本

北京市矿山地质环境监测系统运行维护

深部钻探取样项目

参 选 文 件

参选人:                                （盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人:                             （签字）

日  期： 2022年     月    日

目   录

（本目录仅供参考，参选人可根据需要修改）

- 参选函

- 开标一览表

- 具有独立法人资格的企业或院校及科研单位证明材料（法人证书）

- 法人代表身份证明

- 法定代表人授权书（参选文件如全部由法定代表人签字，则不需提供）

- 类似项目业绩

- 类似项目获奖情况

- 团队组织架构及名单

- 拟投入本项目负责人简历表

- 重大违法记录的书面声明

- 信用记录查询截图

- 具体服务方案

- 比选保证金交纳证明

1参选函

致:

根据贵方           （项目名称及项目编号）比选文件,          (授权代表全名)代表_______________(参选人名称)在此提交参选文件:

- 参选函

- 开标一览表

签字人以此函申明并同意:

- 按比选文件规定提供服务的报价总价为人民币___元（含税），工期 __天。

- 参选人将承担按照比选文件的所有条款履行合同的责任和义务。参选人已详尽研究了所有比选文件包括比选文件修改书(如果有)、所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白,参选人放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利。

- 参选人之参选有效期为120个日历日,自开启参选文件之日起计。

- 参选人同意按照贵方可能提出的要求提供与其参选有关的任何其它数据或信息。

- 我方承诺：我方社会信誉好，能保质保量完成任务，没有被责令停业或参选资格被取消或财产被接管、冻结、查封、破产等权利状态受限的情况。

- 我方承诺：我方未与比选人、代理机构存在利害关系；未以他人名义参选；未与比选人、其他参选人串通参选；未提供虚假材料或存在其他弄虚作假行为。

- 我方承诺：我方在本次参选活动中所申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致参选无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

- 我方承诺：我方不存在与本项目其他参选人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的情形。

- 我方全面研究了比选文件，对比选文件中的内容和合同条款无异议，愿意无条件承担比选文件和合同条款规定的责任、权利和义务。

- 如果比选人发现我方未履行上述任何承诺，或我方所承诺内容不属实，我方愿意承担由此造成的一切法律后果。

- 若中选，我方将按照比选文件的具体规定与比选人签订合同，并且严格履行合同义务，提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现问题，我方一定尽快更正，并承担相应的经济责任。

- 若中选，本函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

在服务过程中，我方若有违规行为，贵方可按比选文件之规定给予惩罚，我方完全接受。参选人理解贵方不一定接受最低标价或任何贵方可能收到的参选文件。

- 项目质量承诺：项目质量保证符合国家现行规范标准，经质量评定为合格。若施工质量达不到设计或合同约定要求，除返修达到要求外，我公司愿接受合同总造价5%的质量违约金。

- 工期承诺：如因我方原因不能按合同工期竣工，工期延误在5天以内的，每延误一天我公司愿接受2000元/天的误期违约金；工期延误超过5天的，每延误一天我公司愿接受4000元/天的误期违约金。

- 安全生产、文明施工承诺：文明施工需达到文明施工优良工地标准、安全生产达到安全施工现场优良项目标准。若未达到该约定标准，我公司愿按合同总价的1%承担违约责任。

所有与本服务有关的公函应发往下列地址:

地        址：____________________________________________________

邮 政 编  码：                  电        话:

传        真:                   授权代表手机:_____________________

授权代表姓名:                   职        务:_____________________

开   户   行:                   户        名:_____________________

账        号：

参选人：__________________(参选人全称、盖公章)

法定代表人或授权代表：_______________ (签名)

年  月   日

2开标一览表

参选人：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 参选承诺 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价总价 | 人民币（含税）： 元（小写） 人民币（含税）： （大写） |
| 2 | 项目质量承诺 |  |
| 3 | 工期 | 天 |
| 4 | 深部钻探取样 | 元/米 |

参选人（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

3具有独立法人资格的企业或院校及科研单位证明材料

（法人证书或营业执照）

（复印件加盖公章）

4法定代表人身份证明

参 选 人：                                                        ；

单位性质：                                                        ；

地    址：                                                        ；

成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        ；

姓    名：                          性        别：                ；

年    龄：                          职        务：                ；

系                                                 （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附：法人身份证扫描件）

| 法人身份证扫描件（正面） | 法人身份证扫描件（反面） |
| --- | --- |

参选人：                          （盖单位章）

年        月        日

5法定代表人授权书

本授权委托书声明：我         （姓名）系                         （参选人名称）的法定代表人，现授权             （姓名）为我公司的授权代表，以本公司的名义参加                                （比选人名称）的                项目的参选活动。授权代表签署的参选文件和参加整个参选动中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我公司均予以承认。

授权代表：              性别：             年龄：

单    位：              部门：             职务：

身份证号：

代理人无转委权。特此委托。

参选人：（盖章）

法定代表人：（签章）

日期：        年    月    日

（附：代理人身份证扫描件）

| 法人身份证扫描件（正面） | 法人身份证扫描件（反面） |
| --- | --- |

6类似项目业绩

| 序号 | 时间 | 项目名称 | 发包单位 | 是否完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附业绩证明材料复印件（盖公章）

8团队组织架构及名单

拟投入本项目人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 专业 | 职称 | 负责内容 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：请附所填报人员的职称证或学历学位等相关资料复印件。

9拟投入本项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  | 毕业时间 | 年 月 日 |
| 从事本专业时间 |  | 为参选人服务时间 |  |
| 执业资格 |  | 职称 |  |
| 主要经历 |
| 时间 | 主持过的类似项目 | 该项目中任职 |

说明：请附所填报人员的职称证、执业资格证书或注册证书等相关资料复印件。

10无重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（包含以下内容，格式自拟，加盖单位公章）

说明：参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

11信用记录查询截图

未被列入“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”，以上内容需提供相应的网页截图并加盖单位公章。

12具体的服务方案

（参选人自行编制）

- 项目难点分析及应对

- 主要工作方法；

- 项目质量保障措施；

- 安全生产保障措施；

- 施工进度计划安排和确保工期的保障措施；

- 项目投入的主要人员、设备情况；

- 疫情防控组织措施；

13比选保证金交纳证明

银行回执复印件盖公章