海门区中医院会议室装饰工程招标文件

1.招标文件

本招标项目海门区中医院会议室装饰工程已由海门区中医院批准建设。项目业主为海门区中医院，招标人为海门区中医院，建设资金来源为自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况

（1）工程地点：海门区中医院门诊楼 ；

（2）工程内容：详见工程量清单及项目特征说明 ；

（3）工期： 10个日历天 ；

（4）质量要求：须一次性达到验收规范合格等级并满足符合医院类行业要求 。

3. 标的金额：本项目最高限价为人民币：16500元 。

4. 投标须知

（1）本次招标要求投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上或建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

（2）投标人必须具有法人资格，提供有效的法人三证合一营业执照（副本），委托代理人需提供法人单位加盖公章和法定代表人签名或印章的授权委托书、身份证复印件及养老保险缴费证明；

（3）本项目不接受联合体投标；

（4）投标人投标金额超过招标控制价的将作废标处理；

（5）投标金额包括：招标清单中所有包括人工费、材料费、机械费、搬运费、各种保险费、施工建设费、管理费、利润、意外伤害费、处理垃圾费、税费等一切与其相关的费用。

（6）本项目保修期为二年，保修响应时间8小时内，如果超过响应时间，本院有权直接委托他人处理，费用从质保金中扣除。

（7）付款方式：施工结束后经甲方验收合格后一个月内支付全款（不计息）。付款时须开具等额正式发票。

（8）竣工验收如不能一次性验收合格通过，除必须迅速整改达到合格标准外，视影响程度和延误工期情况，则相应扣罚工程结算价的3%/每天，累计扣罚；超过7天，加倍扣罚。并被限制6个月我院项目的投标。

（9）中标后施工方必须负责此项目的全部安全责任，如果在生产中发生生产安全事故，由施工方承担全部的事故责任和经济责任。

（10）本项目使用材料为防火材料。

5.现场考察时间：中医院总务科约定通知时间。

6.现场考察地点：海门区中医院院内。

联系人：中医院总务科      联系电话：82113289

备注：所有投标人必须在开标前自行实地考察（也可联系招标方，如不实地勘察，招标人视为投标人已知晓该项目全部内容），招标人提供的内容与实际情况可能有误差，中标后总价不予调整。

7.评标办法

本项目实行资格后审。评标办法为最低评标价法：即在全部满足招标文件实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以最低报价的投标单位作为第一中标施工单位。报价相同的，则抽签确定第一中标施工单位。若本项目不满三家投标单位，通过资格审查的单位只有两家则以首轮报价的最低价为最高限价进行二轮报价，价低者中标。如通过资格审查的单位只有一家则直接进入竞谈。

8.投标文件的递交

（1）投标文件必须（但不限于）具有：投标单位法定代表人授权委托书原件、身份证、企业三证合一营业执照（副本）、资质证书（副本）、安全生产许可证、项目负责人及安全考核B证等证书的复印件（加盖单位公章），授权代表养老保险缴费证明、投标承诺函、诚信承诺函。

（2）投标价格包括工程总价、工程项目清单报价及分析表等。

（3）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

（4）本项目投标保证金为0元（必须为现金）装入信封内，封面上盖公章，并随投标文件一起缴纳，否则招标人有权拒收投标文件。

9.报名截止期 ：2021年10月22日9:00点前。

10.投标时间及截止时间：在开标前30分钟开始递交接收投标文件，至截止时间止。

11.开标时间及地点：2021年10月22日9：00，海门区中医院行政楼一楼会议室。

12.投标文件份数及格式：

（1）份数：投标文件一式贰份；

（2）格式详见后附件。

招标人：海门区中医院

日  期：2021.10.15

## 附件：

## 一、投标承诺函

海门区中医院：

依据贵单位                                  （项目名称)项目招标文件，我方授权         （姓名）         （职务）为全权代表参加该项目的投标，全权处理本次招标采购的有关事宜。同时，我公司声明如下：

1、我方符合招标方提出的资格要求，同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2、我公司已经详细阅读了全部招标文件及其附件，我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3、我公司承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4、投标文件有效期为开标之日起 45日。

5、我公司尊重评标小组所作的评定结果。

6、一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，在规定的时限内与采购方签订合同，并严格履行合同的责任和义务,保证在招标文件及合同规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。否则我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

授权代表：                     （签字）

年    月    日

## 二、法定代表人授权书

海门区中医院：

兹授权         （被授权人的姓名、职务）代表我公司              （联合体填双方名称）参加                  （项目名称)项目的招标投标活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：        性别：     年龄：     职务：      联系电话：            手机：          身份证号码：

详细通讯地址：                  邮政编码：           传真：

单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：                      年   月    日

法定代表人及委托人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查。

## 三、诚信承诺函

海门区中医院：

我单位参与贵单位组织的                 （项目名称）的投标，我单位慎重作出以下承诺：

1、我单位参与本项目投标，提交的投标文件包括资格审查材料均真实可信。证件及有关附件是真实的，绝无提供虚假材料行为。

2、我单位参与本项目投标绝无借资质、挂靠行为。

3、本项目授权代表为本单位正式员工。

4、我单位遵守国家廉政相关规定，无失信、行贿等不良行为。

5、我单位参与本项目投标绝无串标、围标等行为。

6、如中标，我单位不会放弃中标，并在中标公示结束后3天内领取中标通知书。

7、如中标，我单位将按照招标文件规定并在中标通知书规定的时限内与采购单位签订合同。

8、如中标，我单位将按照招标文件规定以及投标文件中承诺的相关事项向招标人完整提供相关证明材料或配合采购人做好相关工作。

若我单位未能兑现以上承诺，愿意放弃收回本项目全部投标保证金的权利，愿意被招标人列入政府采购黑名单1-3年，愿意接受招标人和监管部门的其它处罚，并愿意承担因违反上述承诺内容所引发的一切责任与后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年    月    日

## 四、投标报价函

海门区中医院：

1、依据贵单位                          项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的全部条款及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：                      。我们的投标报价包括完成该项工作所需的所有相关费用。须附符合工程量计价规范规定的详细预算报价文件。

2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务。

3、我们愿意提供招标方在招标文件中要求的所有资料，也同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。

4、我们愿意遵守招标文件中所列的收费标准。

5、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动（最终报价除外，如有）。我们同意中标后，若不履行投标文件的内容要求和各项承诺及义务的即被视为违约，其中标资格将被取消。

6、我们同意中标方若无法按约定条款履行义务等行为，招标方有权取消我们的中标资格，并可就因我方未能履约而导致招标方的损失向我方进行索赔。

7、我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金履约保证金。

投标方：（盖法人章）

企业法人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：        年     月     日

正（副）本

(项目名称)           项目

投

标

文

件

投标单位全称：（ 加盖单位公章 ）

投 标 日 期：         年       月       日

控制价编制说明

工程名称：海门区中医院会议室装饰工程

一、工程概况 1、工程名称：海门区中医院会议室装饰工程 2、工程地址：海门区中医院院内。 二、工程类别：三类。 三、质量要求：合格。 四、招标范围：装饰改造和安装改造工程（详见招标工程量清单）。 五、工程量清单编制依据 1、本工程招标文件和建设单位要求。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其对应的《建设工程工程量计算规范》。 3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）；《江苏省安装工程计价定额》（2014）；《南通市建筑与装饰工程补充计价定额》（2014）；《江苏省房屋修缮工程计价定额》（2009）和《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容、苏建价〔2016〕154号文件规定、江苏省住建厅苏建函价〔2018〕298号及现行南通市有关工程计价文件。。 4、人工工资按2018年3月份苏建函价〔2018〕156号。 5、材料价格采用2018年第3期（5-6月）《海门区建设工程造价信息》、2018年第5期《南通建设工程造价信息》，信息价没有的按市场询价取定。 6、机械台班费按2014计价定额中机械台班费用执行。 7、现场安全文明施工措施费只计取（基本费）1.7%，增加费不计，其余按正常施工作业措施情况计取。 8、规费计取：社会保险费按2.4%、住房公积金0.42%、工程排污不计、税率10%。 六、特别说明 1、投标方投标报价前必须认真勘察现场；本工程所产生的垃圾（含拆迁建筑垃圾）由施工方负责清理运出施工现场，并负责整个工程的最后保洁（包括门窗清理），招标方对投标方的任何误解概不负责。 2、本工程所有垃圾清运单独以一项计列，投标单位综合考虑报价，结算时不调整。 3、施工中涉及新旧砼浇筑界面的处理、凿毛、接浆等必须工艺，投标单位应在报价中综合考虑，不得要求签证增加费用。 4、现有空调插座及线路需有效保护，施工时如有损坏应及时修复；空调冷凝水管须有效接入外侧雨水管，投标单位在报价中综合考虑，不得签证要求调整。 5、本工程拆除的旧材料建设单位要求回收的由建设单位回收，建设单位不回收的征得建设单位同意后由施工单位自行处理。 6、本工程材料要求：其余清单未对材料有要求的，其款式、规格、颜色及质量必须经建设单位认可。 7、建设单位要求做法变更的项目，其综合单价根据招标控制价编制依据，按投标下浮率下浮后进入结算，下浮率=1-中标价/招标控制价*100%。 8、如有可能增加的清单外内容，则需中标人留影并书面确认签证后，按控制价标计价编制依据，同比下浮后计入结算。 2021-10-15

| 工 程 量 清 单 表 |
| --- |
| 工程名称：中医院产房手术室血透改造工程 |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 1 | 控制室隔墙升高 |  | ㎡ | 16.8 |  |  | 1.含封原有观察窗2.木龙骨、胶合板、石膏板 |
| 2 | 进门更换 |  | 套 | 1 |  |  | 中式风格 |
| 3 | 吸音板饰面 |  | ㎡ | 56 |  |  | 1.木质环保基材2.不锈钢分隔条 |
| 4 | 铝合金窗修补 |  | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 墙面、天面乳胶漆局部修补 |  | 项 |  |  |  |  |
| 6 | 单开暗门 |  |  | 2 |  |  | 吸音板饰面 |
| 7 | 强弱电 |  | 项 |  |  |  |  |
| 8 | 垃圾清运保洁 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计： | 0 | 0 |  |
| 9 | 各种税费等 |  | 0 |  |
| 总计： | 0 |  |