## 安徽浩悦环境科技股份有限公司询价函

| 报价单位 | （盖章） |
| --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 询价要求 |
| 1、项目名称：公司二车间焚烧系统及相关设施拆解、清理、处置项目 2、项目地点：合肥市长丰县吴山镇 3、项目范围：对拆除后的焚烧车间雨棚工程、石灰输送仓系统、飞灰收集输送系统、废物焚烧处置系统、二车间氟化氢在线监测设备等废旧物资（询价单位保留的除外）的拆解、清理、处置。 4、资格要求： （1）具有有效的再生资源回收经营者备案登记证明。 （2）具有独立承担民事责任能力的企业法人且营业执照经营范围包含该项目内容。 （3）近一年内未被工商行政管理部门列入企业经营异常名录及严重违法失信名单（黑名单）。 5、项目要求及说明： （1）报价单位须到现场进行勘查，充分了解现场需处理的设备设施，结合实际给出合理报价，并对报价结果负责。 （2）该拆解项目属危险废物焚烧系统，其内部浇注料、防腐层、附着物属有害垃圾。报价单位负责对废旧设备内浇注料、防腐层的清除，废旧设备外保温层的拆除，以及现场垃圾的清理、清运到询价单位指定地点处置等工作。 （3）废旧设备拆解、清理所需的机械设备、运输车辆、氧气、乙炔等一切工器具发生的费用，由报价单位自行承担。 （4）报价单位在拆解、清理期间，要充分考虑现场安全、消防、环保防范措施，并做到拆解现场垃圾及时清理、废旧物资及时清运，保持现场干净整洁，若发生一切安全事故由报价单位承担。 （5）报价单位须提供合适的拆解、清理、运输方案，方案包括不限于现场的人员组织、安全、消防、环保等防护措施。 6、付款方式： 转账支付。协议签订生效后，中标单位须预缴保证金贰拾肆万元整（24万元）到询价单位账户。在拆解、清理过程中，每周一上午核对上周的处置废旧物资重量，下午将上周的处置款全部转入询价单位账户。协议期满，无安全、环保问题询价单位一次性无息退还预缴保证金贰拾肆万元到中标人账户。 询价单位账户 单位名称：安徽浩悦环境科技股份有限公司 开 户 行：交通银行安徽省分行营业部 帐 号：341301000018170076004 税 号：9134012175095863XB。 7、报价要求： （1）按每吨废旧物资处置单价进行报价，报价单格式见附件1。报价应包含拆解、清理、运输等一切费用，价格填写明确清晰，不得涂改。 （2）本项目报价要求不低于人民币 1110 元/吨，否则视为无效报价。 8、报价文件编制要求（包括但不限于）： （1）询价函及供应商廉洁承诺书； （2）报价单（见附件1）； （3）企业营业执照、资质证书等扫描件； （4）授权委托书（见附件2）、法人及代理人身份证复印件； （5）项目施工方案； （6）其它相关资料（若有）。 说明：报价文件提交1份即可，以上资料加盖单位公章。报价文件用档案袋密封，否则视为无效报价。 9、中标单位确定原则： 采用“有效最高价法”。报价单位可安排人员到现场观摩询价开标，也可选择将报价文件邮寄至询价单位指定地点。 10、其它： （1）中标单位需签订安全协议（以协议要求为准），并安排现场安全责任人，负责合理安排人工和机械，确保拆解作业安全。 （2）现场作业过程中涉及特种作业的，中标单位需要安排持证人员上岗，否则由此导致的一切后果由中标单位承担。 （3）该项目处置重量以询价单位过磅重量为准。若过磅重量×中标单价，总经额不足24万元的，中标单位须向询价单位支付24万元处置费；若过磅重量×中标单价，总经额超过24万元的，中标单位按中标单价及实际重量向询价单位支付处置费。 （4）询价单位对未中标原因可不作解释，报价文件不退还。 （5）本项目协议条款及格式见附件3。 |
| 报价 | 见报价单见附件1 |
| 报价截止时间 | 2023年5月23日10时00分。截止时间前未收到报价文件的，视为放弃。 |
| 回函方式 | 信函或送达 |
| 询价单位 | 安徽浩悦环境科技股份有限公司 |
| 通讯地址 | 安徽省合肥市长丰县吴山镇 |
| 联系人 | 张波涛 | 联系电话 | 17756007621 |

## 供应商廉洁承诺书

安徽浩悦环境科技股份有限公司：

本公司自愿与贵公司长久合作、互惠互赢，确保采购招标活动的规范与廉洁，从源头上预防和遏制违法违纪问题的发生，特作以下承诺：

1、不以任何形式向采购人及相关人员进行贿赂，包括但不限于：

（1）送礼金、回扣、有价证券、支付凭证和贵重礼品等；

（2）支付以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用，报销采购人应承担的费用。

（3）红包、佣金、公款旅游或高档消费、健身、娱乐、宴请等活动。

（4）在采购招标、询价议价、协议签订、验收、付款等环节为获得便利支付的费用。

（5）就采购问题进行私下协商或达成默契。

（6）为婚丧嫁娶、亲属的工作安排、出国出境等提供方便。

（7）购买、建造、装修、维修私人住宅。

2、采购人及相关人员明示或暗示要求收受贿赂的，本公司应向采购单位领导、纪检监察机关或司法机关举报。

3、本公司违反上述行为的，经贵公司认定违规事实后，同意将本公司列入贵公司供应商黑名单、一年丧失贵公司供应商资格，给贵公司造成损失的，本公司予以赔偿。

4、本承诺书效力与进入贵公司供应商入围有效期一致。

特此承诺。

承诺人签字（公章）：

时  间：

附件1：报价单

| 报价单位（全称） | （盖章） |
| --- | --- |
| 联系人及方式 | 姓名： 电话： |
| 项目名称 | 公司二车间焚烧系统及相关设施拆解、清理处置项目 |
| 报价 | 单 价 元/吨 |
| 其它 | 请勘查现场，谨慎报价。 |

说明：本报价单需加盖印章，并不得涂改。

附件2：

授权委托书

本人         （姓名）系               （报价单位名称）的法定代表人，现委托              （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  公司二车间焚烧系统及相关设施拆解、清理处置  项目报价文件、签订协议和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、代理人身份证复印件

报 价 单 位：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

代  理  人：                （签字或盖章）

年      月      日

注：法定代表人现场参加询价开标的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份扫描件；非法定代表人现场参加的，需要授权委托书、代理人及法人身份证扫描件。

附件3

焚烧系统及相关设施拆解、处置协议

协议编号：

甲方：安徽浩悦环境科技股份有限公司             签订地点：长丰县吴山镇

乙方：

依据《中华人民共和国民法典》等法律法规以及相关技术规范要求，遵照平等、公平、诚实守信的原则，甲、乙双方经友好商议，就公司拆除后的二车间焚烧系统及相关设备设施拆解、清理、废旧物资处置等相关事宜，经充分协商一致，达成本协议：

第一条 需要拆解的设备设施、处置价格及预缴保证金

1.1 需要拆解的设备设施： 拆除后的焚烧车间雨棚工程、石灰输送仓系统、飞灰收集输送系统、废物焚烧处置系统、二车间氟化氢在线监测设备等废旧物资（甲方保留备用的除外）的拆解、清理、处置。

1.2 处置单价为人民币           元/吨。乙方同意并知悉：本协议所述的拆解、清理并待处置的设备设施并不具有一般新商品的特性，本协议标的以实际发生量为准；乙方自行承担废旧设备拆解、清理所需的机械设备、运输车辆、氧气、乙炔等一切工器具发生的费用。协议签订生效后，乙方须预缴保证金贰拾肆万元整（24万元）到甲方账户。

第二条 乙方资质要求

2.1 乙方具有有效的再生资源回收经营者备案登记证明；具有独立承担民事责任能力的企业法人且营业执照经营范围包含该项目内容；乙方具备合法进行再处理本协议约定拆解处置内容的条件和能力。

2.2 乙方承诺及保证其在拆解、处置本协议约定内容后，确保按照国家法律的相关规定及工作流程进行处置，不造成环境危害及其他对社会公众的伤害。

第三条 现场拆解、处置要求

3.1 甲方将需要拆解处置的设备设施放置指定地点后，由乙方进行拆解处置，对未放置指定地点的设备设施，乙方不需要拆解处置。甲方应为乙方拆解提供必要条件，保证乙方拆解、处置作业。

3.2 甲方指定现场督察员，对乙方现场作业进行管理，确保按期完成。

3.3 处置作业前，乙方人员应接受甲方单位的安全培训，确保作业过程中做到安全文明作业，按时完成。整个过程中，乙方指定专业技术人员为现场管理人员，并报甲方备案，负责做好安全工作，如发生一切工伤或事故造成的损失（包括但不限于双方及双方工作人员、第三方发生的人身、财产损失）由乙方承担并赔偿。若甲方因此承担责任或遭受损失的，均应由乙方承担。在此过程中，涉及到特种作业的，乙方必须安排持有相应资质证书的人员进行操作，做到人员持证上岗。

3.4 乙方人员应遵纪守法，遵守甲方的管理制度，服从甲方现场管理人员的管理，并与甲方签订安全协议，承担安全责任。

3.5 乙方在作业过程中，要保证甲方设备设施的完好。如有损坏，应在甲方规定的时限内予以修复；无法修复的，则照价赔偿。

3.6 乙方负责废旧设备内浇注料、防腐层的清除，废旧设备外保温层的拆除，以及现场垃圾的清理、清运到甲方指定地点处置等工作。

3.7 乙方在拆解、清理期间，要充分考虑现场安全、消防、环保防范措施，并做到拆解现场垃圾及时清理、废旧物资及时清运，保持现场干净整洁。

3.8 乙方提供合适的拆解、清理、运输方案，方案包括不限于现场的人员组织、安全、消防、环保等防护措施。

第四条 协议期限

协议期限：自协议签订生效之日起，至本项目安全拆解、清理、处置结束、费用结清止。

第五条 款项结算与支付

5.1 按自然周结算。乙方每周一上午核对上周废旧物资处置重量，下午将上周的处置款全部转入甲方单位账户。

5.2 乙方向甲方支付结算价款时，应采用对公转账的方式。

5.3 甲方收款账号信息：

开户行：安徽浩悦环境科技股份有限公司

账  户：交通银行安徽省分行营业部

户  名：341301000018170076004

第六条 违约责任

6.1 任何一方违反本协议之约定，导致本协议目的无法实现的，守约方有权解除本协议，违约方应当赔偿守约方的全部损失。

6.2未经甲方同意，乙方不得分包或转包本协议的作业内容，否则，甲方有权解除协议，并由乙方赔偿甲方由此造成的经济损失。

6.3 乙方未按甲方要求作业或不服从现场管理而造成造成重大安全和环保事故，乙方应承担赔偿责任，甲方保留进一步追究乙方责任的权利。

第七条 不可抗力

7.1 协议生效后，协议各方的任何一方由于火灾、水灾、台风、地震、战争等不可抗力事故而影响到本协议履行时，则延长履行协议的期限，这一期限应相当于事故所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

7.2 受事故影响方应在不可抗力发生之日起的三日内将所发生的不可抗力事故情况以公函形式通知对方，在事故结束后十天内以书面形式将有关部门出具的证明文件交对方确认。

7.3 当不可抗力事故停止或消除后，受事故影响的一方应尽快以公函形式通知对方。

7.4 如不可抗力事故的影响连续30天以上时，协议双方应通过友好协商解决本协议履行问题，并尽快达成协议。

第八条 解决协议纠纷方式

8.1 凡因本协议订立、生效、解释、履行等所发生的任何争议，双方首先应通过友好协商解决；协商不成时，应优先提交合肥仲裁委员会裁决。

8.2 守约方维权费用（包括因仲裁、诉讼发生的律师费、差旅费、保全费、执行费、诉讼费、仲裁费用等）由违约方承担。

第九条 其它

9.1 本协议一式肆份，双方各执贰份，自双方加盖公章后生效。

9.2 本协议附件为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

9.3 该项目处置重量以甲方单位过磅重量为准。若过磅重量×合同单价，总经额不足24万元的，乙方须向甲方支付24万元处置费；若过磅重量×合同单价超过24万元的，乙方按合同单价及实际重量向甲方支付处置费。

9.4 本协议期满，无安全、环保问题甲方一次性无息退还预缴保证金贰拾肆万元到乙方账户。

9.4 本协议未尽事宜，经双方协商一致可签订补充协议，补充协议为本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

| 甲方(章)：安徽浩悦环境科技股份有限公司 单位地址：合肥市长丰县吴山镇 法定代表人： 委托代理人： 电 话：0551-66705620 传 真：0551-66705620 日 期： | 乙方(章)： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 日 期： |
| --- | --- |