国欣·向荣广场住宅抗震支架安装工程

招  标  文  件

招标人：长沙国欣秀峰房地产开发有限公司

二○二二年八月

目  录

第一章  询价比价邀请书（适用于邀请招标）	3

第二章  投标人须知	5

第三章  评标办法	17

第四章  合同条款及格式	30

第五章  发包人要求	49

第六章  投标文件格式	50

# 第一章  询价比价邀请书（适用于邀请招标）

国欣·向荣广场住宅抗震支架询价比价邀请书

## 1.项目概况

1.1 审批、核准或备案情况

项目名称国欣·向荣广场住宅抗震支架安装工程，项目总投资约为 50万元 ，资金来源和落实情况 企业自筹，已落实 。

1.2招标项目概况

1.2.1  招标项目或标段（以下简称：招标项目）名称：国欣·向荣广场抗震支架安装工程 ；

1.2.2  建设地点： 长沙市开福区天鹅大道与秀东路交汇处 ；

1.2.3  项目基本情况：国欣·向荣广场项目包括但不限于营销中心、高层住宅、公寓和底层商业、集中商业、物业和社区用房、地下车库、幼儿园和公共配套用房，其中住宅共10栋，建筑高度80米，商业8栋，总建筑面积约为290000m2，本次询价比价范围为住宅地块。

1.3 工期要求：自合同生效之日起至本项目竣工验收合格备案之日为止。具体工期安排详见合同。

1.4 招标范围：本次招标内容为国欣·向荣广场项目住宅抗震支架制作安装工程。

1.5 质量要求：

抗震支架的产品及安装须符合现行国家及行业相关标准规范要求，达到验收合格标准。

## 2.资格要求

2.1 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照；具有抗震支架安装所需施工资质。

2.2 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单（提供“信用中国”网站查询结果截图）；没有处于财产被查封或处于破产状态；没有处于被责令停业；

2.3 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；

2.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

2.5 本招标项目不接受联合体投标。

## 3.招标文件的获取

3.1凡有意参加投标者，请于2022 年 8  月  4  日至2022 年  8  月  8   日，每日上午09时00分至11时30分，下午14时30 分至17时00分（北京时间，下同），在国欣·向荣广场营销中心二楼（开福区秀东路与天鹅大道交汇处）持营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书领取招标文件及相关资料；

## 4.投标文件的递交

4.1 投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为2022年  8  月 12  日9 时30 分。地点为国欣·向荣府营销中心二楼。逾期送达的、未送达指定地点或未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

## 6.联系方式

招 标 人：长沙国欣秀峰房地产开发有限公司

地  址：长沙市开福区天鹅大道与秀东路交汇处

2022 年 8 月 4 日

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：长沙国欣秀峰房地产开发有限公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 无 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 国欣·向荣广场项目住宅抗震支架安装工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 长沙市开福区天鹅大道与秀东路交汇处 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见投标邀请函 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 见投标邀请函 |
| 1.3.3 | 质量标准和 保修要求 | 质量标准：抗震支架产品及安装须符合现行国家及行业相关标准规范要求，达到验收合格标准。 保修要求：2年，自工程竣工验收备案之日起计算，质保期内中标人无偿履行维护保养责任。 |
| 1.4.1 | 资质条件 | 1、 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照；具有抗震支架所需施工资质。 2、投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单（提供“信用中国”网站查询结果截图）；没有处于财产被查封或处于破产状态；没有处于被责令停业； 3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标； 4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标； |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | (不组织 □组织，踏勘时间 / 年/ 月 / 日， 踏勘地点：/ |
| 1.10 | 投标人拟分包的工作 | (不允许 (允许，分包内容要求：/ |
| 1.11 | 偏 离 | (不允许 □允许，偏差范围： / 偏差幅度：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的时间和方式 | 截止时间： 2022年 8 月 9 日 网络方式,提交至 / (书面方式，以电子邮件形式提交至招标人或招标代理 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2022 年 8 月 12 日 09 时 30 分 |
| 2.2.3 | 澄清和修改 招标文件的 方式 | 以纸质或电子邮件形式向投标人发布 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的的其他材料 | 澄清、答疑等（如有） |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 本项目最高投标限价为人民币 516,766.87 元， 投标报价超过最高投标限价的按废标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 详见本项目最高投标限价和工程量清单。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 90 天（日历天） |
| 3.4.1 | 投标保证 | (不要求提交投标担保 (要求提交投标担保 1.形式： （1）(承诺（2）□现金（3）□保函： 2.现金和保函的担保金额：人民币 / 元（￥__/_元）。 3.提交方式： （1）采用现金的，在投标截止时间前（含），由投标人通过其基本账户转账到达如下账户 户 名： / 开户银行： / 账 号： / （2）采用承诺或保函的，符合投标文件格式规定。 4.其他： / |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | (不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件应当由法定代表人（或其委托代理人）签名（或加盖印章），并加盖投标人的单位公章。投标人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 正本1份，副本1份；电子版1份（U盘） |
| 4.1.1 | 投标文件的密封和标记 | 招标人名称：长沙国欣秀峰房地产开发有限公司 招标人地址：长沙市开福区 国欣·向荣广场项目住宅抗震安装工程投标文件 在2022年8月 12 日9时30分前不得拆封 投标人名称： (加盖单位公章) 投标人地址： |
| 4.2.2 | 递交投标文件 地点 | 国欣·向荣府营销中心二楼 |
| 4.2.3 | 是否退还投标 文件 | (否 □是，退还时间：/ |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：国欣·向荣府营销中心二楼 |
| 6.1.1 | 评标委员会的 组建 | 评标委员会构成： 3 人或以上单数，其中招标人代表 0 人。 |
| 7.1 | 推荐中标候选人和确定中标人 方式 | 排序法，即：由评标委员会推荐不超过3个有排序的中标候选人，公示期满后招标人按照相关规定确定中标人。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约担保具体内容以合同为准。 |
| 10补充内容 |
| 10.1 | 委托代理人要求 | / |
| 10.2 | 是否要求投标人代表出席现场开标会 | 投标人必须派法定代表人持法定代表人身份证明原件（格式详见投标文件格式“2.法定代表人身份证明”）或法定代表人的委托代理人持授权委托书原件（格式详见投标文件格式“3.授权委托书”）参加开标会议。 |
| 10.3 | 中标公示 | / |
| 10.5 | 知识产权 | 招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.5 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条件”、“专用合同条件”、“发包人要求等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.6 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条件约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.7其他补充内容 |
| 10.7.1 | 以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。 |
| 10.7.2 | 招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，以国家或省有关规定为准 |
| 10.7.3 | 本招标文件要求的复印件是指复印件或扫描件或影印件。 |

投标人须知

### 1.总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1  根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2  招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

详见招标公告或投标邀请书 。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  质量标准和保修要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1  投标人应具备承担本项目的资质条件：见投标人须知前附表；

1.4.2  投标人须知前附表规定是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标；

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的代建单位；；

（3）为本招标项目的项目管理单位；

（4）为本招标项目的监理单位；

（5）为本招标项目的造价咨询单位；

（6）为本招标项目的招标代理单位；

（7）与本招标项目的代建单位或项目管理单位或监理单位或造价咨询单位或招标代理单位同为一个法定代表人的；

（8）与本招标项目的代建单位或项目管理单位或监理单位或造价咨询单位或招标代理单位相互控股或参股的；

（9）与本招标项目的代建单位或项目管理单位或监理单位或造价咨询单位或招标代理单位相互任职或工作的；

（10）被责令停业的；

（11）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（12）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标的

（13）法律、法规规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1  按投标人须知前附表的规定执行。

1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3  除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4  招标人在踏勘现场有关工程场地和相关环境等情况的介绍，供投标人参考。投标人对自身的判断和决策负责。

#### 1.10 分包

本项目不允许分包。

#### 1.11 偏离

本项目不允许偏离招标文件。

### 2.招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

根据本须知第2.2 项对招标文件所作的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清和修改

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间之前，按照规定的方式，要求招标人澄清。

2.2.2  招标文件的澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，由招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少15日前，在投标人须知前附表规定发布；不足15日，相应顺延投标截止时间。

2.2.3招标文件澄清或者修改的内容由投标人在投标人须知前附表规定发布方式上自行查阅，招标代理机构不另行通知且不需投标人确认。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 3.投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1  投标文件具体内容详见投标文件格式。

3.1.2  投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标报价文件中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价和其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证的有效期，且不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，投标人有权收回其投标保证。

#### 3.4 投标保证

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应当按照投标人须知前附表的规定递交投标担保，并作为投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本须知第3.4.1 项要求提交投标担保的，应当否决其投标。

3.4.3 未中标的投标人的投标担保于中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

3.4.4 中标人的投标担保在招标人与中标人签订合同后5 个工作日内退还。

3.4.5在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人的投标担保，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还；

3.4.6 不接受招标人延长投标有效期的投标人的投标担保，自收到投标人不予接受延长投标有效期的书面通知之日起5个工作日内退还。

3.4.7 有下列情形之一的，将对投标人以现金形式提交的投标担保不予退还；

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人被确定为中标人后，无正当理由不与招标人订立合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按招标文件要求提交履约担保。

3.5资格审查资料

采用资格预审方式的， 投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉。

采用资格后审方式的，按照本须知第1.4.1项的规定提交资格审查资料。

#### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按“投标文件格式”编写。可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、发包人要求、招标范围等内容作出实质性响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字并盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4投标文件份数见投标人须知前附表。

4.投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。投标文件的封套上应清楚地标记“正本”或“副本”字样。

4.1.2 未按本章第4.1.1 要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1  投标人应当在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.3  逾期提交的投标文件，将予以拒收。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  修改的内容为投标文件的组成部分的，修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5.开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）、地点开标。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1）宣布开标纪律；

(2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理人是否在场；

(3）宣布主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况,并在开标记录表上签名确认；

(5）宣布投标文件开启顺序：随机；

(6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价、服务周期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；

(7）唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；

(8）开标结束。

### 6.评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1  评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2  有下列情形之一的，应当回避：

（1）评标委员会成员是投标人或投标人的主要负责人或拟任项目经理的近亲属；

（2）评标委员会成员是本项目招标投标行政监督部门的人员；

（3）评标委员会成员是招标人或者其下属单位或者招标项目上级主管部门的人员，但招标人代表除外；

（4）评标委员会成员曾参与投标人的投标文件编制或者对投标文件的编制实施指导；

（5）评标委员会成员与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（6）评标委员会成员被主管部门禁止参加本地区依法必须招标项目评标或者取消担任评标委员会成员资格。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的评审标准和评审程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 7.合同授予

#### 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会推荐中标候选人的数量以及招标人确定中标人的方式见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1  在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2  中标人不能按本须知第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标。给招标人造成的损失超过投标保证数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1  自中标通知书发出之日起30 天内，招标人和中标人根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失超过投标保证数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2  发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8.重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）在投标截止时间之前提交投标文件的投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审，所有投标文件均被否决的；

（3）有效投标人不足3个，评标委员会认为投标明显缺乏竞争，否决本次招标的；

（4）所有中标候选人依法均不能确定为中标人的；

#### 8.2 不再招标

重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的。

### 9.纪律和监督

#### 9.1对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.2对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.3 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.4 异议和投诉

9.4.1投标人或者其他利害关系人就下列事项投诉的，应当按照相关规定向招标人提出异议：

(1)认为招标文件不符合相关法律法规规范性文件规定，应当在投标截止时间10日前向招标人提出异议；

(2)认为开标活动不符合相关法律法规规范性文件规定的，应当在开标现场提出异议；

(3)对评标结果有异议的，在中标候选人公示期以书面形式向招标人提出；

### 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

#### 附件2-1：否决投标的情形

#### 否决投标的情形

本附件所集中列示的否决投标情形，是“评标办法”的组成部分，是对“投标人须知”和评标办法规定的否决投标情形的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本附件所集中列示的为准。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标应当予以否决：

1.1 有本章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

1.2 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

1.3 资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其澄清、说明、补正无法证明其为合格投标人的；

1.4 在初步评审中，评标委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的；

1.5 已进行资格预审的，当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的；

1.6评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

(1.7投标人委托代理人不符合“投标人须知前附表”规定的；

1.8投标报价有错误的，评标委员会按评标办法“附件3-1评标详细程序”的有关规定对投标报价进行修正，并要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

1.9 投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格； ……

# 第三章  评标办法

评标办法前附表

#### （一）初步评审

#### 附表1：资格性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | … |
| 1 | 营业执照 | 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照； |  |  |  |
| 2 | 企业资质 | 投标供应商营业执照的经营范围包含机电工程施工、消防设施工程专业承包或抗震支吊架安装等。 |  |  |  |
| 3 | 制造商资质 | 产品制造商营业执照的经营范围包含五金交电或抗震支吊架。 |  |  |  |
| 4 | 投标人失信 | 投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)失信被执行人名单（提供“信用中国”网站查询结果截图）；没有处于财产被查封或处于破产状态；没有处于被责令停业； |  |  |  |
| 5 | 其他 | 其他不符合招标文件资格条件的情形。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

#### 附表2符合性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | … |
| 1 | 投标人名称 | 投标人名称应与营业执照、资格证书一致 |  |  |  |
| 2 | 投标文件的签字盖章 | 投标文件的签字盖章符合第二章投标人须知第3.7.3项规定 |  |  |  |
| 3 | 投标文件的一致性 | 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件 |  |  |  |
| 4 | 委托代理人 | 委托代理人为本招标项目的拟任项目负责人 |  |  |  |
| 5 | 投标范围 | 投标文件载明的投标范围不小于招标文件规定的招标范围 |  |  |  |
| 6 | 投标报价 | 投标报价是否符合第二章投标人须知第3.2项规定；在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的 |  |  |  |
| 7 | 工期要求 | 符合第二章投标人须知1.3.2项规定 |  |  |  |
| 8 | 质量要求 | 不满足招标文件质量要求的 |  |  |  |
| 9 | 投标保证金 | 是否符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |  |  |  |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期不短于投标人须知前附表的规定 |  |  |  |
| 11 | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |  |  |  |
| 12 | 其他实质性内容 | 符合招标文件他实质性内容规定。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

#### 附表3 否决的投标情况说明表

否决的投标情况说明表

| 序号 | 投 标 人 | 投标被否决的原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …… |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期:

#### （二）详细评审表

#### 附表4 技术商务评分表

技术商务评分表

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （30%） | 10 | 抗震支吊架系统模拟地震振动台试验报告 | 提供复印件，原件备查。 |
|  | 20 | 技术要求的国家级检测报告 | 对于技术要求中所规定的共5项国家级检测报告（详见本表后说明），每一项得分4分，满20分。（提供复印件原件备查） |
| 商务部分（30%） | 售后服务 （15%） | 5 | 质量和售后服务等的承诺书 |  |
|  |  | 5 | 质保期 | 2年 |
|  |  | 5 | 近年产品责任险 | 提供复印件，原件备查。 |
|  | 履约能力 （15%） | 3 | 制造商及投标单位注册年限 | 注册3年及年3以上企业 |
|  |  | 3 | 制造商注册资金，投标单位注册资金。 | 制造商需200万（含）以上，投标单位需200万(含)以上（如商家投标，需具有厂家出具的唯一授权委托书）。 |
|  |  | 3 | 制造商ISO质量管理体系认证证书，ISO环境管理体系认证证书。 | 提供复印件，原件备查。 |
|  |  | 3 | 制造商前三个年度财务审计报告 | 提供复印件，原件备查。 |
|  |  | 3 | 业绩 | 投标人业绩近3年内业绩至少2个，提供合同 复印件，合同原件备查。 |

说明：、

下列所有项国家级检测报告应具有MA/CNAS认证的第三方检测机构出具：

（）抗震支吊架外观，涂层厚度，尺寸及公差检测报告

（）抗震支吊架管道连接构件荷载性能，抗震连接构件荷载性能

（）抗震支吊架疲劳性能检测报告

（）抗震支吊架耐火性能、防火性能检测报告

（）抗震连接构件荷载性能检测报告

附表5. 投标报价评分表

投标报价评分表

| 报价评审 | 投标报价 | 40分 | （1）最终投标价＞基准价：从0开始每升1%减1分，即总投标报价得分：100-100X （2）最终投标价=基准价：总投标报价得分100分 （3）最终投标价＜基准价：从0开始每降1%减0.5分，即总投标报价得分100-100*X （4）最终投标报价得分=总投标报价得分*价格权值（0.40） 备注：1、X为投标报价升、降率百分点数的绝对值，即 ¦（投标报价-基准价）¦/基准价*100% 2、评标委员会认为投标报价有可能低于其企业成本的，应对其投标人进行询价比价，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料；投标人拒绝提交说明和证明材料的，应当直接作出其投标报价低于其企业成本的评审结论。 3、进入报价评审的合格投标人的最终投标价进入基准价计算。 4、基准价公式：基准价=（A1+A2+……＋Ai+……＋An）/N i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价；N为进入基准价计算的最终投标价的个数。 5、最终投标价计算时以人民币万元为单位，保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。 |
| --- | --- | --- | --- |

#### 附表6 权值取值表

权数取值表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.2.2 | 权值构成 （总权值1） | 技术评审权重J1： 0.3 商务评审权重J2： 0.3 投标报价权重J3： 0.4 |

评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据规定的评分标准进行评审计分。按照评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

### 1.评审标准

#### 1.1 初步评审标准

见评标办法前附表。

#### 1.2评分标准与权值构成

1.2.1 评分标准

（l）技术评审：见评标办法前附表；

（2）商务评审：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

1.2.2 权值构成

见评标办法前附表。

### 2.评审程序

#### 2.1 初步评审

评标委员会按评标办法第1.1项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

#### 2.2 详细评审

评标委员会按评标办法1.2 项规定的评审因素和标准进行评审计分，并计算出投标人评标总得分。

#### 2.3 投标文件的澄清和补正

2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3 评标结果

  - 评标委员会按照按评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。投标人评标总得分相同时，按照其投标报价由低至高排序。投标报价也相同时，依次按企业资信及履约能力、技术得分由高到低确定排序。以上都相同时，由评标委员会投票确定排序。

3.2 评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告。

附件3-1：评标详细程序

评标详细程序

本附件是评标办法的组成部分，是对本评标办法规定的评审程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件规定开展评标工作。

1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审：

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人及提交评标报告。

2.评标准备

2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推举一名评标委员会主任。评标委员会主任负责主持评标活动。

2.3 熟悉文件资料

2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标的目标、招标范围和性质、主要技术要求、标准和商务条款、质量标准和项目工期要求等，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格预审申请文件（适用于已进行资格预审的）、最高投标限价或标底（如果有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（以下简称：清标）

2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当进行清标，发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等明显异常的问题，并将这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，对于需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知或者质疑问卷。

2.5.2 投标人应当按照评标委员会的要求，提供书面澄清说明资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点，由评标委员会开启。

3.初步评审

3.1 评标委员会依据评标办法的规定对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

3.2 算术错误修正

评标委员会检查投标人投标报价是否有算术错误，算术性错误分析和修正按以下原则进行，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

评标委员会根据算术错误修正结果计算评标价。评标委员会对算术错误的修正应向投标人作书面澄清。投标人对修正结果应书面确认。投标人对修正结果有不同意见或未作书面确认的，评标委员会应重新复核修正结果，再次按上述程序分别进行确认、复核。

3.3 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据评标办法正文部分规定进行。

评标委员会不得要求投标人对技术方案进行澄清、说明或者补正。

3.4是否予以否决投标

3.4.1评标委员会在评标过程中，依据依据评标办法及第二章附件2-1中规定的否决投标情形，判断是否对投标人的投标予以否决。

4.详细评审

初步评审合格的投标人进入详细评审。评标委员会按照规定的评审因素和标准进行评审计分，并计算出评标总得分。

4.1 详细评审的程序

4.1.1 评标委员会按照规定进行详细评审

评标委员会按招标文件对所有合格投标人提交的投标文件进行进一步评审、比较。

4.1.2是否以低于成本报价竞争

有下列情形之一的，应当判定为以低于成本报价竞争，其报价为无效报价，应当否决其投标：

<1>经评审论证，出具书面意见，认定该投标人的报价低于成本的；

<2>投标报价明显低于其他投标报价，有可能低于成本的，应当要求投标人做出书面说明并提供相关材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的；

以低于成本报价竞争的，其报价为无效报价，应当否决其投标。评标委员会应将成本评审过程中，认定投标人以低于成本报价竞争等情况作出详细说明并记录在案。

4.1.3对投标总报价进行评审。

按照评标办法前附表中规定的评分标准，分别对各个投标报价进行计分。

4.2 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正按照评标办法正文第2.3项执行。

4.3汇总评分结果

详细评审工作全部结束后，汇总评审计分结果，并按照评标总得分由高至低的次序对投标人进行排序。

C=J1×D+J2×E+J3×F

其中:C——评标总得分；

D——技术评审得分；

E——商务评审得分；

F——投标报价评审得分。

J1、J2、J3——各项评审因素的权重

4.4评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.中标人的确定

5.1 推荐中标候选人

5.1.1 排序法，即：评标委员会推荐不超过3个有排序的中标候选人，招标人按照中标候选人的排序确定中标人。

5.1.2评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

（1） 评标委员会按照评标总得分由高至低的顺序排列，并根据第二章投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序靠前的投标人推荐为中标候选人。

（2） 评标委员会根据规定予以否决投标后，如果因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

5.2 中标人的确定

5.2.1采用排序法确定中标人的，招标人按照中标候选人的排序确定中标人。招标人可以对评标委员会推荐的中标候选人进行公示。公示期满，按照相关规定确定中标人；

5.3 编制评标报告

评标委员会根据评标办法的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）资格评审

（5）符合性评审

（6）否决投标情况说明；

（7）报价评审表；

（7）技术评审表；

（8）商务评审表

（9）权数取值表

（10）得分汇总表

（11）推荐的中标候选人名单；

（12）评标报告

（13）澄清、说明、补正事项纪要。

6．特殊情况的处置程序

6.1 关于评标活动暂停

6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。

6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

6.2 关于评标中途更换评委

6.2.1 除非发生下列情况之一，不得在评标中途更换评标委员会成员：

（1）因不可抗拒的原因，评标委员会成员不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据有关规定另行确定替代者进行评标。

6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

……

# 第四章  合同条款及格式

国欣·向荣广场抗震支架

采购、安装合同

项目名称：  国欣·向荣广场

发包人(甲方)：长沙国欣秀峰房地产开发有限公司

承包人(乙方)：

合同编号：

签订时间：

签订地点：

国欣·向荣广场抗震支架

采购、安装合同

发包人(甲方)： 长沙国欣秀峰房地产开发有限公司

承包人(乙方)：

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国建设工程质量管理条例》（2019修订）及其他有关法律法规的规定，结合本工程的实际情况，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就国欣·向荣广场抗震支架采购安装事项协商一致,订立本合同。

一、  工程概况

1、工程地点：长沙市开福区天鹅大道与秀东路交汇处国欣·向荣广场项目现场。

2、工程内容：国欣·向荣广场项目抗震支架的采购、安装。

3、工程量：详附件清单，以竣工结算数量为准。

二、承包方式及承包范围

1、本合同采用包人工、包材料/设备、包施工机械、包施工、包工期、包质量、包验收、包安全文明施工、包总承包服务费、包税金的固定综合单价包干方式。

2、承包范围：抗震支架的采购及安装项目所有工程内容，包括但不限于以下工作内容：

（1）抗震支架的设备供应、安装调试及后期维护维修；

（2）施工过程中与总承包方及其他施工单位的施工协调；

（3）满足总包承包方对现场安全、文明施工要求，采取相应措施；

（4）施工所需的机械设备进出场、施工措施、技术措施及不可预见的其他措施；

（5）办理竣工验收，提供合格的竣工资料，并承担由此产生的费用；

（6）本合同含总承包单位服务费（合同暂定金额的2%）。

三、质量标准

1、工程质量标准：合格。

2、抗震支架具体型号参数（详见附件）。

3、本合同中约定的各种标的物均为全新的原厂正品，等级为优等品，且必须符合国家和行业相关的最新标准。如乙方所供产品不符合国家标准的，甲方有权要求乙方按不合格产品对应价格的 2 倍支付违约金，且甲方有权解除合同。

4、乙方安装的质量标准应符合国家规范和行业标准，达到预期的使用效果。

四、工期

1、开工、竣工日期：2022年   月   日至2023年  月   日，具体以甲方书面通知为准。

2、乙方必须按甲方的要求的日期如期完成合同内工作内容，需无条件满足甲方的进度要求。

3、除法律上规定的不可抗力因素及甲方和监理工程师同意以外，均不得延长工期，非上述原因工程不能按合同工期竣工，乙方应承担违约责任。

五、验收规定

1、按国家或地区现行法律法规，由甲乙双方及监理进行共同验收，乙方应确保工程验收合格（如本工程需经政府相关管理部门的联合验收，也必须保证通过政府相关管理部门的验收合格），工程质量必须经验收评定为“合格”。

2、设备、材料到场验收：由甲方、监理组织相关部门的人员进行设备到场验收，主要包括检查验收内容（包括但不限于）：

（1）设备验收：①外观：设备有无缺陷、损伤损坏、锈蚀、受潮等现象；②随设备文件：随设备文件与合同要求是否相符；③数量：设备及零附件的数量是否齐全；④设备的铭牌：型号、规格、机身编号等是否与合同及随机技术文件一致；⑤做好《设备开箱检查记录》。

（2）材料验收：①外观：材料有无缺陷、损伤损坏、锈蚀等现象；②随材料文件：随材料文件与合同要求是否相符；③数量：材料及零配件的数量是否齐全；④材料的型号、规格等是否与合同及随材料技术文件一致；⑤做好《材料进场检查记录》。

3、所有参加开箱检查的有关责任人员应签字认可，作为交接资料和设备技术档案依据。经验收合格的设备、材料经甲方或监理工程师签发《材料、设备使用许可证》方可使用到工程上。

4、验收过程中（含中间验收），乙方的工程施工质量被判定为不合格，乙方未在甲方或监理工程师指定的时间内开始整改，或者超过规定的期限仍未整改合格的，甲方有权单方面终止合同。乙方的工程质量不符合要求的，甲方有权要求乙方停工、返工，直至解除合同。返工费用由乙方承担，工期不予顺延，并承担相关违约责任。

5、工程施工完毕后，由乙方向甲方书面提出验收申请，填写《工程竣工验收申请报告》，甲方自收到乙方的书面验收申请后组织相关部门的人员进行竣工验收：包括设备安装验收；包括设备调试验收，设备调试必须按相关规范进行；包括竣工资料的移交验收。竣工验收必须按照相关的规范及程序执行。

6、上述验收合格，不免除因材料设备质量缺陷或安装调试缺陷乙方应承担的责任。

六、合同价款

1、本合同暂定总价为人民币            元（大写：           ），其中不含税总价为人民币         元（大写：           ），税费金额为人民币         元 （大写：           ），税率为9%。如国家税收政策发生变化，增值税税率调整，双方将维持原不含增值税总价不变，并以原不含增值税总价为计税基础，按照调整后的税率相应调整本合同相应的价格，并按照规定就调整后的价格开具增值税专用发票。

- 本合同实行固定综合单价包干形式，合同含税综合单价包括设计费用、人工、主材及设备（不含甲供材料设备）、辅材、机械使用费用、工程及材料设备所需的各种检测费及试验费、各种材料损耗费、材料运输费、装卸费、保管费、吊装、材料场内二次运输费、技术处理费、合同工期内的赶工费、施工水电费、成品保护费、技术措施费、文明施工措施费（括施工区域围蔽等）、雨季及冬季或异常气候施工措施费、临时设施费及其他措施费、垃圾清运到甲方指定点堆放费用、综合管理费、系统调试验收、工程保修、配合主体验收、专业人员培训、售后服务、质量保修服务、检测费用及节能验收费用（若有）、施工配合费、总包服务费（合同暂定总价的2%）、市场风险及物价上涨、利润、规费、税金以及本合同虽未提及但乙方在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用，并考虑有经验承包商所应考虑的一切因素及风险，结算时不再予以调整。
    3、双方确认：本合同的总价款已含乙方因履行合同而应承担的全部税款（包括但不限于增值税、印花税、所得税等其他各项税款及附加税金或费用）。

4、因发包人原因在施工过程中以书面形式下达的变更事宜可申请工程变更签证和计取相关费用，其他原因产生的变更签证不予计取费用。变更签证计价原则：合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格执行；合同中有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格执行；合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的价格，经发包人确认后执行。

# 七、付款方式

1、付款方式：分期付款。

（1）本合同签订后，甲方支付乙方合同暂定总价的 20 %，即人民币        元作为设备预付款；

（2）设备到达指定地点并完成安装工程，经甲方、监理现场验收，甲方支付至合同暂定总价的70%，即人民币        元；

（3）工程竣工验收合格后，乙方提交相关竣工资料及工程结算书，并办理完全部竣工结算手续后，甲方支付至结算结算价格的97%，余3%作为质量保证金；

（4）质保期满，若无任何质量问题或纠纷争议，经乙方书面申请且甲方复核确认无误后，甲方应于收到书面申请之日起30天内一次性无息付清质保金或质保金余款（扣除甲方代付代扣维修费等其他费用）。

2、本合同所有款项均付至本合同签署页乙方指定的银行户名、账号、开户行，乙方保证指定账户真实准确。甲方向上述账户支付款项，即视为已经完成付款义务。如因乙方账号资料提供有误或发生变更而产生银行退票情况，乙方自行承担延期付款责任和由此产生的一切经济纠纷。且在下次申请付款之前，不得因资金理由导致工期延误等情况发生，否则甲方有权索赔。

3、甲方每次付款前，乙方应向甲方提供符合财税规定及甲方要求的、与付款金额等额的增值税专用发票，质量保证金专票在支付至97%结算款时一并提供，否则甲方有权拒绝付款或相应顺延付款期限。乙方未提供发票前，甲方有权拒绝付款。发票备注栏“项目名称：国欣·向荣广场，项目地址：长沙市开福区”。因乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票；乙方未按本合同约定开具、送达合法有效的增值税发票，给甲方造成损失的，乙方应负赔偿责任，包括但不限于税金、附加费、罚款、滞纳金和有关法律费用。如给甲方造成严重损失的、致使合同无法继续履行等情况，甲方有权终止合同。

4、甲方接收增值税专用发票的开票信息如下：

户名全称：长沙国欣秀峰房地产开发有限公司

税号：91430100MA4T24H439

地址：湖南省长沙市开福区秀峰街道兴联路339号友谊咨询大厦2101室

电话：0731-89568666

开户行：中国建设银行股份有限公司长沙福元路支行

账号：43050175403600000388

5、每次付款前乙方必须向甲方提供符合甲方财务要求的合法有效税务票据，乙方提供增值税专用发票必须交甲方办理发票交接手续，无甲方经办人员签认，视为乙方未提供增值税专用发票，甲方可拒绝付款，如发生增值税专用发票丢失，由乙方承担责任。因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收。

八、双方的权利与义务

（一）甲方权利义务

1、提供施工工作面。

2、协助乙方对接总承包单位或工区办理有关用电手续，但电费由乙方自行负责。

3、派代表参与现场工程技术监督工作,参与隐蔽工程验收。

4、召开现场碰头会与技术质量会,负责协调各施工单位之间的工作。

5、甲方现场管理制度视为本协议一部分，对乙方具有约束力。

（二)乙方权利义务

1、按照本合同约定的工程进度，及时办理有关手续，与甲方及时沟通协商，在合同约定的时间内完工。乙方在现场应服从总包单位的统一管理，办理相关进场手续，支付相关费用；乙方接受监理单位与总包单位对质量方面的监督；乙方负责该施工部分的消防验收达到合格标准。

2、已完工的工程，在未验收交给甲方之前，由乙方负责已完工程的保护工作，保护期间非甲方及其他施工单位方责任发生损坏，乙方自费予以修复。

3、积极主动配合甲方就乙方进场施工与其他土建单位的协调、配合工作，定期参加监理例会。

4、乙方应妥善保管好施工现场安装设备及材料，造成损坏及遗失概由乙方自己承担责任。

5、乙方在施工时必须严格按照甲方确认的设计图纸进行施工，未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更和修改设计施工图。遇特殊情况，应甲方要求需要变更，乙方应积极配合。因设计变更导致工期延误，乙方应积极采取措施弥补工期，工期不做顺廷，费用不予增加。

6、国家及行业标准、规范是本合同的组成部分，乙方的成果应满足合同、甲方及标准规范的要求，验收合格及交付使用并不免除乙方符合国家及行业标准、规范的义务。

7、乙方在现场工作的作业人员，应遵守甲方发包的总包单位的现场安全文明规定及其它有关规章制度。乙方应对其作业人员加强安全教育，确保安全检测操作，提供符合国家法律法规要求的劳动保障并购买相应的人身险及社保，乙方对其作业人员的安全及因乙方作业人员造成的全部安全事故和财产损失承担全部责任（包括但不限于民事赔偿、行政处罚、甲方因此产生的全部损失等）。

8、乙方不履行义务或者履行义务不符合约定，甲方有权减少、推迟或者拒绝付款。

9、乙方不得将本合同项下义务全部或部分转让给任何第三方，否则，甲方有权单方面解除本合同，解除通知自甲方发出之日即生效，且乙方应按本合同暂定总价的30%向甲方支付违约金。

10、乙方保证不拖欠农民工工资，若乙方因劳动纠纷等原因拖欠农民工工资的，甲方可以将应付给乙方的工程款作为工资直接支付给农民工，且不应承担任何违约责任。

11、乙方所有纠纷（包括但不限于劳资纠纷和其它各种纠纷）均由乙方负责，对甲方造成影响，应及时消除影响，赔偿损失（包括但不限于经济损失和商誉损失），并承担律师费、诉讼费等所有费用。

12、除因不可抗力外，无论其他任何原因，乙方均不得擅自停工。

九、安全、文明施工

1、乙方必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于乙方措施不力发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由乙方承担。

2、乙方在工程施工全过程中要认真作好成品保护。因失窃或失火造成的损失均由乙方负责，凡由此造成甲方损失的，由乙方赔偿。

3、乙方不得在施工场地打架斗殴，否则，无论乙方是否有过错，因此导致的包括甲方、乙方、其他任何第三方在内的人员、财产损失，均由乙方承担。

4、乙方的人员、车辆、设备等进入甲方现场必须听从甲方和总包方的管理，进场车辆必须听从调度，遵守甲方和总包方有关管理制度。对不听从甲方和总包方管理的人员、车辆，甲方和总包方有权清理出场。由此影响施工所造成的一切损失由乙方承担责任。

5、乙方装卸、运输、安装、保修、配合、上下班等涉及乙方人员参与的全过程中的一切安全事故都由乙方承担。

十、质量管理及质量保修期

1、本单项工程的质量标准为：合格。工程质量必须达到双方约定的质量标准，质量标准的评定以国家标准为准，无国家标准的则以行业的质量检验评定标准为依据。

2、乙方应认真按照国家规定的相关行业标准、规范、设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方和监理方的检查、检验。

3、由于乙方工程质量问题造成的一切损失与法律责任都由乙方承担。

4、材料进场时，乙方应提供发货单、检测报告、产品合格证、产品说明书及其他相关的资料给甲方。甲方有权随机抽取查验。假冒伪劣产品等产生的费用由乙方承担且按相应金额 2 倍赔偿甲方，甲方还有追究法律责任的权利。

5、本合同工程质量保修期为二年，保修期内免费维修；保修日期自该单项工程竣工验收合格并正式交付业主使用之日开始计算。材料设备生产厂家对材料设备保修期的承诺大于本合同约定质量保修期的则按材料设备生产厂家的承诺执行。

6、质保期内，乙方工程或设备质量问题，乙方应自接到甲方/甲方授权的物业公司书面或电话通知后在2小时内响应并在48小时内赶到项目现场处理，若经检测确属乙方工程质量问题所造成的，则乙方免费维修或返修到合格为止。乙方在约定的时间内未能响应并处理的，甲方可另行委托第三方处理，费用由乙方承担，甲方有权自质保金中直接扣除且甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

十一、违约责任

1、甲乙双方未遵守本合同约定，有重大违约行为的，违约方应采取补救措施，且本协议未另行约定违约金时，违约方应向对方支付合同总额20%的违约金，如违约金不足弥补损失的，违约方仍需承担赔偿责任。

2、乙方不能按时交付设备产品或完成安装工程，每逾期一天按2000元/天向甲方支付违约金，乙方逾期超过十天的，甲方有权单方面通知解除合同（合同自甲方发出解除通知之日即解除），因此给甲方后续工作造成影响和其它经济损失的，乙方还需据实赔偿。

3、乙方未经甲方书面同意，不能转包或分包此项工程，如有发生，甲方有权解除合同，乙方须以合同暂定总价的20%向甲方支付违约金并无条件立即退场，因此给甲方后续工作造成影响和其它经济损失，乙方还需据实赔偿。由此产生的责任和损失均由乙方承担。

4、工程质量责任：工程验收不合格，由乙方返修至合格为止，返修费用由乙方承担。由于返工造成逾期交付的，乙方还应按本条第1款承担逾期交付的违约责任；如因此造成甲方其他经济损失的，概由乙方承担全部赔偿责任。

5、甲方逾期付款30个工作日内不承担违约责任。甲方无正当理由逾期付款超过30个工作日，自第31日起，以逾期付款额（即应付未付款）为基数，按自然日以中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期LPR/365向乙方偿付逾期付款的违约金，但累计违约金最高不超过本合同暂定总价的20%。

6、按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失应当在明确责任后10天内付清，否则按日按应付款项的1‰计付逾期利息处理。乙方依本合同应支付的上述款项，甲方有权自应付款中直接扣除；应付款不足以抵扣或者没有应付款抵扣的，乙方应在10天内向甲方付清上述款项不足部分。

7、本合同约定的按合同暂定总价或已付款或未付款一定比例计算的违约金、赔偿金、补偿金等，其计算基数均包含增值税额。

十二、不可抗力

如因不可抗力导致本合同无法按照约定履行，遭受不可抗力的一方应立即采取有效的应急措施减少损失，在事故发生后尽快将事故情况书面告知对方，并在7天内提供事故详情及本合同不能按约定履行的书面证明资料，双方认可后书面终止或中止本合同的履行，双方互不承担违约责任，各自承担自身损失，按有关法律规定协商处理。但是，如因一方迟延履行本合同义务而遭受不可抗力的，不能免除迟延履行方的违约责任。

不可抗力，指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾、雪灾、风暴等以及社会事件包括战争、动乱、市级以上人民政府指令等。

不可抗力事件发生后，乙方应在力所能及的条件下迅速采取补救措施，尽力减少损失。若由于乙方没有采取相应补救措施而造成甲方损失增加的，增加部分的损失由乙方全部承担。

十三、争议解决

因本合同所引起之纠纷，由双方协商解决，协商不能解决的，应向工程所在地人民法院提起诉讼。违约方/败诉方除应承担违约责任外，还应承担合同相对方为主张权利所产生的全部费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、检验费、保全费及保险费、执行费、差旅费等全部费用。

十三、其他

1、通知与送达：双方以合同签署页确定的地址作为本合同相关文件、通知、信函等以及司法文书等相关文书接收的地址。如有地址变更，应于变更后15日内书面通知对方。一方依本地址向对方发送与本合同有关的往来文件，如因一方所留地址有误或变更地址未及时书面通知对方的或拒收等，相关责任由变更/错误的一方承担，相关文件等自退回或拒收之日即视为已送达。

2、本合同未尽事宜，另行协商或签定补充协议，本合同双方签字盖章有效，本合同及补充协议具同等法律效力。

3、本合同一式柒份，甲方伍份，乙方贰份，具有同等法律效力，经双方签字盖章生效。

4、本合同附件为本合同一部分，与本合同具有同等法律效力，附件内容：

（1）工程结算确认书；

（2）国欣·向荣广场抗震支架采购、安装工程量清单。

（以下无正文）

（本页无正文，为双方签字盖章页）

| 甲方：长沙国欣秀峰房地产开发有限公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 开户银行：中国建设银行长沙福元路支行 | 开户银行： |
| 账号：43050175403600000388 | 账号： |
| 纳税人识别号：91430100MA4T24H439 | 纳税人识别号： |
| 地址：湖南省长沙市开福区秀峰街道兴联路339号路友谊咨询大厦2101室 | 地址： |
| 邮编：410203 | 邮编： |
| 电话：0731-89972999 | 电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件一

工程结算承诺书

长沙国欣秀峰房地产开发有限公司：

为规范工程造价管理，提高结算工作效率，控制工程结算误差比例，我公司对承包贵公司的国欣·向荣广场住宅抗震支架安装工程结算承诺如下：

我公司承诺对该工程项目所编制的结算误差不超过结算审定金额的5%：

1、如果5%＜（送审金额—结算审定金额）/结算审定金额≤15%时，我公司同意承担审减金额超过结算金额5%以上部分产生的审计费用；

2、如果（送审金额—结算审定金额）/结算审定金额＞15%时，我公司同意承担全部审计费用。

分承包人(公章)：

法定代表人（签章）：

2022年  月   日

附件二：

工程量清单

# 第五章  发包人要求

详见招标文件及图纸

# 第六章  投标文件格式

（招标项目及标段）     项目

# 投  标  文  件

投标人：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年   月  日

## 目    录

# 1.投标函及投标函附录

（1）投标函

（2）投标函附录

# 2.法定代表人身份证明

# 3.授权委托书

# 4.投标保证

# 5.资格审查、信用等资料

# 6.项目管理机构料

# 7.其他资料

8.投标报价格式

## 1.投标函及投标函附录

#### （1）投  标  函

致：                 （招标人名称）

在考察现场并充分研究           （招标项目及标段）项目招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：                元

RMB￥：                  元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

如果我方中标，我方保证按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，按照合同约定的时间内竣工，并确保工程质量满足招标文件规定的标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交：(投标承诺。

我方承诺：若我方中标，承诺在规定时间内按投标人须知前附表规定提交履约保证金。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

#### （2）投标函附录

（招标项目及标段名称）

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目项目负责人 |  | 姓名： |  |
| 2 | 工期 |  | 天数： □天（日历日）□月□年 |  |
| 3 | 质量标准 |  |  |  |
| 4 | 保修要求 |  |  |  |
| 6 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |

投标人（盖单位章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：   年  月  日

说明：投标人可以在响应招标文件规定的实质性要求和条件的基础上，作出其他有利于招标人的承诺。

此类承诺可在本表中予以补充填写。

# 2.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：           性别：               年龄：                             职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正面和反面）

投标人：（盖单位章）

年   月   日

## 3.授权委托书

本人     （姓名）系     （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （招标项目及标段）  项目招标投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件（正面和反面）

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

## 4.投标保证

投标承诺

（招标人名称） ：

经慎重研究，我公司          投标人名称  （以下称“投标人”）决定于______年____月_____日参与你方组织的      招标项目及标段   的招标投标，我方承诺严格按照招标文件、相关法律法规和政策文件的要求，履行投标义务。

如果发生不履行相关投标义务的行为，自愿接受按法律法规和招标文件作出的处理。

我方在此声明：

1.我方拟派往   招标项目及标段        的项目项目负责人、其他项目人员能够到位履行职责，如不能到位，我方自愿接受处罚和被予不良行为记录。

2.我方不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

3.我方严格遵守相关法律法规规定，没有串通投标、资质挂靠等违法、违规行为，投标文件所投入的管理、技术人员均为我公司正式在职人员。

4.我方保证提供的资质、业绩等证明材料真实、合法、有效，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切后果。

5.我方不参与不正当竞争，不向招标人、招标代理机构、评标专家等行贿以谋取不正当利益。

6.我方严格按照招、投标文件约定签订合同，不将中标项目转包或违法分包。

7.一旦我方中标，坚决维护农民工的合法权益，按时足额支付农民工工资，决不拖欠。

特此承诺！

投标人：                         （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

## 5.资格审查、信用等资料

#### （1）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理人员 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

#### （2）投标人证件复印件

说明：复印件包括企业营业执照、资格证书复印件。

#### （3）投标人信用

附“信用中国”查询截图

## 6.项目管理机构

### （1）主要人员简历表

#### 拟任项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 职 称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 年龄 |  | 拟在本工程任职 | 项目项目负责人 |
| 证书名称与等级 |  | 专业 |  |
| 主要工作经历 |
| 起止时间 | 参加过的类似项目名称 | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

### 证书、业绩证明材料：

### （2）项目管理机构组成表

| 姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 | 拟在本项目担任的工作岗位 | 业绩（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |  |  |

证书、业绩证明材料：

## 7.其他资料

1、投标人认为需提供的其他资料。

# 8. 投标报价格式

1、报价表按工程量清单格式提供

2、工程货物说明一览表

工程货物说明一览表

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 品牌 | 型号规格 | 数量 | 技术参数 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：1.工程货物的主要技术参数和技术指标可另页描述（如有）。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人（签字或印章）：

日期：         年     月    日