国欣•向荣府（一期）造价咨询二审服务

公开招标项目

招 标 文 件

招 标 人：长沙国欣房地产开发有限公司

日   期：二○二○年十二月

目    录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  评标办法	15

第四章  合同条款及格式	28

# 招标公告

## 1、招标条件

本招标项目已在长沙市雨花区，雨发改投备【2020】11号文件完成备案申报，建设资金为国有企业资金。招标人为长沙国欣房地产开发有限公司。项目已具备招标条件，并已报相关行政主管部门备案，现就国欣•向荣府（一期）造价咨询二审服务项目进行国内公开招标，欢迎符合条件的企业参与投标。

### 2、项目概况与招标范围

2.1项目名称：国欣•向荣府（一期）造价咨询二审服务项目；

2.2建设规模

2.2.1项目所在地：湖南省长沙市雨花区鑫雅路200号；

2.2.2 建设内容及规模：

2.3工程投资估算：本项目建安工程估算金额约为6亿元。本次招标项目控制价为60.84万元；

2.4标段划分：一个标段；

2.5资金来源：企业自筹；

2.6 服务周期：以甲方通知为准；

2.7招标范围：国欣•向荣府（一期）造价咨询二审服务项目，涵盖的工程范围为包含但不限于：地下车库、住宅单体（高层）、裙楼商业、室外配套的托儿所及其他设施、配套学校、物业及社区用房、售楼部、实体样板房、室外园林景观及综合管网等基础设施以及一切为完成该项目而建设的所有建筑与构筑物的审核，含对审内容。

## 3、投标人资格要求

3.1企业具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；省外入湘企业在 “湖南省住房和城乡建设网”进行了基本信息登记；

3.2企业具有建设行政主管部门颁发的工程造价咨询甲级资质证书，资质证书处于有效期内；

3.3企业近三年（以提交投标文件截止时间前36个月内为准）至少承担过1个入围业绩。入围业绩具体要求：单个造价咨询合同建筑面积不低于100000平方米房屋建筑项目的造价咨询二审项目入围业绩；

入围业绩证明资料提供造价咨询合同和咨询报告，有效时间以出具咨询报告的日期为准，建筑面积以咨询报告中注明的面积为准；若单个造价咨询合同分多次出具咨询报告的，可提供多个咨询报告；

3.4关键岗位人员要求：

3.4.1投标人拟投入本项目的专业技术负责人员最低配备为2人：其中项目负责人1人，安装造价工程师1人。

3.4.2拟任项目负责人须具有建设行政主管部门颁发的全国造价工程师注册证书，且注册单位名称须与投标人名称一致；

3.4.3拟任本项目的负责人须至少有一个建筑面积不小于100000平方米的造价咨询二审的经验（提供合同复印件，需体现项目负责人的名字，如不能体现，需提供合同中甲方出具的证明文件）。

3.5拟任本次投标的项目负责人1人，安装造价工程师1人必须是本企业在职人员。根据长沙市住房和城乡建设局《关于我市建设工程招标投标工作中核查养老保险有关事项的通知》的规定：疫情期间以及生产恢复期间，不核查有关人员养老保险，参与投标的企业无需提供有关人员养老保险缴纳资料。参与投标的企业在投标文件中安排的关键岗位人员应为本单位的在职员工，若中标后，发现中标人使用非本单位在职员工参与投标，招标人将依法处理。

3.6无其他明文禁止参与投标的记录；

3.7本项目不接受联合体投标；

3.8与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

### 4、评标办法

本项目资格审查方式为资格后审，评标办法按照《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程造价咨询招标评标暂行办法》规定的“综合评估法”。

### 5、投标保证

本项目采用投标承诺方式。

### 6、招标文件的获取及澄清答疑发布

6.1招标文件的获取：请于2020年12 月 03日～2020年12月08 日长沙国欣房地产开发有限公司官网（www.csgxdc.cn）上发布，请投标人自行下载。

6.2澄清答疑：投标人若对招标文件有任何疑问，应于2020年12月09日17:00时前，通过Email向wangya@csgxdc.cn邮箱发送加盖公章的质疑函扫描件，过期不予受理；答疑文件于投标截止时间3天前发布各投标人邮箱，敬请留意。

### 7、投标文件的递交

7.1递交投标文件的截止时间（投标截止时间）及开标时间为：2020年12月14日9:30时；

7.2投标文件递交地点及开标地点：长沙市雨花区鑫雅路200号营销中心二楼成控部；

7.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；

7.4本项目召开开标会议时，企业必须派法定代表人（持法定代表人证明资料原件）或授权委托代理人（本项目的项目负责人，持由法定代表人亲笔签名的授权委托书原件），携本人身份证原件、《投标承诺书》原件、投标文件和资格后审资料原件及复印件准时参加。

### 8、发布公告的媒介：本次招标公告在长沙国欣房地产开发有限公司官网（www.csgxdc.cn）上发布。

## 9、联系方式

招 标 人：长沙国欣房地产开发有限公司

地    址：长沙市雨花区鑫雅路200号

联 系 人：王女士

# 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 长沙国欣房地产开发有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 国欣•向荣府（一期）造价咨询二审服务项目 |
| 3 | 建设地点 | 详见招标公告 |
| 4 | 资金来源 | 企业自筹资金 |
| 5 | 资金落实情况 | 资金来源已落实 |
| 6 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 7 | 服务周期 | 详见招标公告 |
| 8 | 投标人资质条件 | 详见招标公告 |
| 9 | 是否接受联合体 投标 | 不接受联合体投标 |
| 10 | 踏勘现场 | 招标人不统一组织现场踏勘。投标人可根据需要自行对现场进行踏勘，费用由投标人自理。投标人如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，招标人均不负责。 |
| 11 | 招标文件的获取 | 请于2020年12月03日～2020年12月 08 日长沙国欣房地产开发有限公司官网（www.csgxdc.cn）上发布，请投标人自行下载。 |
| 12 | 投标人提出疑问的 截止时间 | 投标人若对招标文件有任何疑问，应于2020年12月09日17:00时前，通过Email向wangya@csgxdc.cn邮箱发送加盖公章的质疑函扫描件，过期不予受理；答疑文件于投标截止时间3天前发布各投标人邮箱，敬请留意。 |
| 13 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2020年12月09日17:00时 |
| 14 | 招标文件澄清、修改发出的时间与方式 | 答疑文件于投标截止时间3天前发布各投标人邮箱，敬请留意。 |
| 15 | 构成招标文件的 其他资料 | 补遗、澄清文件 |
| 16 | 投标截止时间 | 2020年12月14日09：30时 |
| 17 | 构成投标文件的 其他资料 | 无 |
| 18 | 最高投标限价 | 1、本项目设最高投标限价，最高投标限价总价60.84万元。超过最高投标限价总价或分项价格的投标报价为无效投标报价，应当否决其投标。 2、投标人投标报价时，应按招标人给定的工程量进行报价，投标人不得改变，否则投标报价无效，应当否决其投标。 |
| 19 | 投标有效期 | 投标截止日起90日历天内 |
| 20 | 投标保证 | 详见招标公告 |
| 21 | 完成的类似项目 的年份要求 | 以提交投标文件截止时间前36个月内为有效。 |
| 22 | 证明资料 | 投标文件中须包括以下资格后审资料： （1）企业营业执照或事业单位法人证书（副本）； （2）企业资质证书（副本）； （3）企业入围业绩证明资料，提供造价咨询合同和咨询报告； （4）拟任项目负责人的全国造价工程师注册证书； （5）拟任项目负责人的入围业绩证明资料，提供造价咨询合同和咨询报告； （6）省外入湘企业附在“湖南省住房和城乡建设网”进行基本信息登记的网页截图并加盖投标人公章； （7）加分项企业和项目负责人类似业绩证明资料，提供造价咨询合同和咨询报告（不做资格条件要求）； （8）企业信用等级证明资料（不做资格条件要求）； （9）企业和项目负责人表彰文件资料。（不做资格条件要求）； 如果证照因年检、年审等原因，不能提供的，应在开标时间前出示省（市）级及以上行政主管部门年检或年审等办理部门的正式证明材料，并加盖出示证明单位的公章。 注：投标人未按上述要求提供（不做资格条件要求的除外）或提供不齐全或审查不合格的，由评标委员会视为资格审查不合格，为不合格投标人，不合格投标人不得进入下一轮评审。 |
| 23 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 24 | 签字或盖章要求 | （1）投标文件签章按本招标文件的规定，证明材料加盖单位电子公章。 （2）投标文件封面、投标函、开标一览表等关键处必须同时由投标人的法定代表人或委托代理人签字（或加盖电子章）和加盖单位电子公章。 |
| 25 | 投标文件份数 | 开标时，投标人须提供投标文件一式三份，正本壹份，副本二份（副本可为正本的复印件）。 |
| 26 | 装订要求 与标识要求 | 每份投标文件应胶装成册，不得散开，并编制目录和页码。 |
| 27 | 密封要求 | 投标文件的密封套上应注明招标编号、招标人、招标项目名称（标段）、投标人名称（全称）等内容及“在2020年12月8日09:30时（投标截止时间）前不得开封”的字样。 |
| 28 | 递交投标文件地点与方式 | 递交地点：长沙市雨花区鑫雅路200号营销中心二楼成控部 递交方式：当面递交，不接受邮寄。 |
| 29 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 30 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年12月14日9：30时（北京时间） 开标地点：长沙国欣房地产开发有限公司2楼 |
| 31 | 评标委员会的组建 | 评标委员会组成：5人及以上单数，监察代表1人。 评标专家确定方式：从国欣各个部门中随机抽取。 |
| 32 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由评标委员会推荐不超过3名中标候选人并排序。 |
| 33 | 履约担保 | / |
| 34 | 评标办法 | 按照《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程造价咨询招标评标暂行办法》规定的“综合评估法” |
| 35 | 建设工程交易服务费和招标代理服务费 | / |
| 36 | 开标会议 到场人员说明 | 本项目召开开标会议时，投标人必须派法定代表人（持法定代表人证明资料原件）或其授权委托代理人（本项目的项目负责人，持由法定代表人亲笔签名的授权委托书原件），携本人身份证原件、《投标承诺书》原件、投标文件和资格后审资料原件及复印件准时参加。 不符合上述要求的，投标文件将被拒绝。 |
| 37 | 其他 | （1）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已入围或被列为中标候选人的，取消其入围资格或中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理； （2）中标候选人及其拟任项目负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格； （3）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准； （4）投标人对招标人（招标代理机构）发出的招标文件内容有异议的，请于投标截止时间3日前向招标人提出。 （5）评标结束后，在确定中标人前，招标人(项目法人)有权对所有中标候选人提供的资格审查资料及其他资料进行核实，如发现有挂靠资质投标、围标串标、提供虚假资料等情况，将对其予以取消中标候选人资格，并报告行政主管部门予以查处。 |

注：本投标人须知前附表是对投标人须知正文部分的完善和补充，若前附表与正文部分不一致，以前附表为准。本招标文件中复印件含复印件、扫描件、影印件。

## 投标人须知（正文）

## 1.总   则

### 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段全过程工程造价咨询服务进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4本标段建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3招标范围、服务周期

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本标段的服务周期：见投标人须知前附表。

### 1.4投标人资格要求

1.4.1见投标人须知前附表。

1.4.2本招标项目不接受联合体投标。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段的代建人；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(5）与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(6）与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(7）被责令停业的；

（8）被住房城乡建设主管部门取消参加本地区依法必须招标项目投标资格的；

（9）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（11）法律、法规规定的其他情形。

### 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9踏勘现场

1.9.1招标人将按投标人须知前附表规定，投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

1.9.2 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.3 投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

### 1.10招标答疑

1.10.1投标人如对招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表规定的时间前，通过Email向wangya@csgxdc.cn邮箱发送加盖公章的质疑函扫描件，过期不予受理。

1.10.2招标人在投标截止时间3日前作出解答并形成答疑纪要，答疑文件于投标截止时间3天前发布各投标人邮箱，敬请留意，该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11偏离

投标文件不允许偏离招标文件。

### 1.12 分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，其分包须经发包人同意并满足本合同条款要求。

## 2.招标文件

### 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）图纸及其他（如有）；

（6）投标文件组成及格式；

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在投标人须知前附表规定的时间前及规定的方式向招标人提出，以便补齐。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前及规定的方式提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清答疑文件于投标截止时间3天前发布各投标人邮箱，敬请留意。但不指明澄清问题的来源，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足2天，且澄清内容可能影响投标文件编制的，招标人相应延长投标截止时间。

### 2.3招标文件的修改

2.3.1在投标截止时间5天前，招标人可以修改招标文件，修改的招标文件于截止时间5天前在长沙国欣房地产开发有限公司官网（www.csgxdc.cn）上发布，敬请获得招标文件的所有投标人关注，恕不另行通知，如有遗漏招标人概不负责。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足5天，且修改内容可能影响投标文件编制的，招标人相应延长投标截止时间。

2.3.2当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

## 3.投标文件

### 3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件主要包括下列内容：

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明

（3）授权委托书

（4）投标承诺书

（5）开标一览表

（6）投标保证

（7）咨询服务方案

（8）投标单位基本情况

（9）其它

（10）报价表

### 3.2投标报价

3.2.1投标人所报的投标报价应该为完成本项目全部工作的全部费用（含税金）。

3.2.2投标人的投标报价在充分考虑了工作内容及范围、市场竞争、工艺及管理难易程度、服务周期、工程造价、企业自身能力、物价及政策性变动等因素为全部费用价格（含税金）。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标报价的，此修改须符合本章的有关要求。

3.2.4本项目招标人公布最高投标限价，最高投标限价及要求见投标人须知前附表。

### 3.3投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，投标人如对此要求有异议，应在投标人须知前附表规定的时间前及规定的方式提出。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4投标保证

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定递交投标保证，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证的，应当否决其投标。

3.4.3有下列情形之一的，将提请住房城乡建设主管部门给予投标人不良行为记录：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人被确定为中标人后，无正当理由不与招标人订立合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按招标文件要求提交履约担保。

### 3.5资格后审

详见投标须知前附表。

### 3.6备选投标方案

不允许投标人递交备选投标方案。

### 3.7投标报价表

| 序号 | 项目名称 | 计算基数 | 报价 | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本咨询服务费 | 19.1万m2 | xx（元/㎡） |  | 建筑面积暂按19.1万m2 |
| 2 | 审核效益费 | 1000万元 | xx% |  | 暂定 |
| 服务基本收费总价=1+2 |  | 人民币大写： |
|  |  | 小写： |
| 注：服务酬金按如下方式计算： 1.基本咨询服务费建筑面积暂按19.1万m2计算，即 元/㎡×19.1万m2＝ 万元； 2.审核效益费：按（审减（增）额-送审额*2%）× %（（审减（增）额-送审额*2%）暂按1000万元计取）。 以上均含增值税 6 %。 |

## 4.投   标

### 4.1投标文件的密封和标识

4.1.1投标文件的密封：投标人应当按照投标人须知前附表的规定加密投标文件，详见投标须知前附表。

4.1.2未按本须知第4.1.1 项要求加密的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

### 4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：投标人通过下载电子招标文件的电子招标投标交易平台递交投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面应按本章要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开   标

### 5.1开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。

### 5.2 投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

5.2.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

5.2.2未按招标文件要求密封的。

### 5.3开标程序

招标人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员名单；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的投标文件进行解密，当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、服务周期、项目负责人及其他内容，并记录在案；

（7）招标人代表在开标记录上签字确认；并将开标时相关资料交评标委员会。

（8）开标结束。

## 6.评   标

### 6.1评标委员会

6.1.1评标委员会由财务部（1人）、工程部（2人）、成控部（2人）任组员、综合部（1人）任监察代表。开标前确定评标小组组长。

### 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评标保密

6.3.1评标全过程内容和对投标文件的评分结果，不得向投标人及与该过程无关的其他单位和个人泄露。

6.3.2投标人对招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将被取消投标资格。

### 6.4评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

## 7.合同授予

### 7.1定标

7.1.1由评标委员会提交书面评标报告并推荐不超过3名中标候选人，同时标明排列顺序。招标人应当在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

7.1.2招标人应当自收到评标报告和推荐中标候选人名单之日起，在长沙国欣房地产开发有限公司官网（www.csgxdc.cn）上对推荐的中标候选人进行公示，公示期为三个工作日。招标人应当在公示期满后确定中标人。

7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 7.2中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

“中标通知书”是合同文件的组成部分，中标人在收到中标通知书24小时内，应当以书面方式确认。

### 7.3签订合同

7.3.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，提请住房城乡建设主管部门给予投标人不良行为记录；给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.3.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.重新招标和不再招标

### 8.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

（3）本章7.1.3条规定的情形。

### 8.2不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

## 9.纪律和监督

### 9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

投标人在投标过程中，弄虚作假骗取中标的，中标无效，并将依法追究其法律责任。

### 9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 9.5投诉

9.5.1投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.5.2投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定，应按下列规定先向招标人提出异议：

(1)认为招标文件内容违法或者不当的，应当在递交投标文件截止时间十日前以书面形式向招标人提出异议。招标人应当在收到异议后三日内作出答复，作出答复前，暂停招投标活动；

(2)认为开标活动违法或者不当的，应当在开标现场向招标人提出异议。招标人应当当场答复，并制作记录；

(3)对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期以书面形式向招标人提出。招标人应当在收到异议后三日内作出答复，作出答复前，暂停招投标活动。

招标人无正当理由不在规定时间内答复异议的，投标人或利害关系人可向行政监督部门投诉。在中标候选人公示期间提出异议的，公示期自异议答复后延续计算。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 形式评审 |
|  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书上的名称一致；省外企业名称与在“湖南省住房和城乡建设网”登记的一致 |
|  | 投标文件签字盖章 | 由法定代表人（或其委托代理人）签名（或加盖印章），并加盖投标人的单位公章。投标人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致。 |
|  | 投标文件 | 同一投标人未提交两份以上不同内容的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外 |
|  | 投标报价 | 同一投标人未提交两份以上不同内容的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外 |
| 1.1.2 | 资格评审 |
|  | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  | 企业入围业绩 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  | 拟任项目负责人资格 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  | 投标保证 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |
|  | 资格评审过程中，评标委员会发现投标人提交的资格审查资料不全时，应当听取该投标人的说明。 |
| 1.1.3 | 响应性评审 |
|  | 投标内容 | 投标文件载明的投标范围不小于招标文件规定的招标范围 |
|  | 造价咨询服务期限 | 投标文件载明的造价咨询服务期限未超过招标文件要求的期限 |
|  | 投标报价 | 投标人所报投标报价总价和分项报价均未超过招标文件规定的最高投标限价总价和分项报价 |
|  | 其他响应招标文件提出的实质性要求和条件 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 1.2.2 | 权值构成 （总权值为1） | 咨询服务方案权重（取值范围：0.20-0.25）： 0.20 企业综合实力权重（取值范围：0.15-0.25）： 0.25 项目团队权重（取值范围：0.15-0.25）： 0.25 投标报价权重（取值范围：0.20-0.30）： 0.30 |

承前页：

| 条款号 | 序号 | 评审 因素 | 最高 分值 | 评审标准 | 计分 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1（1） | 咨询服务方案 |
|  | 1 | 咨询服务目标、范围 | 8 | 咨询服务目标及范围明确、具体，满足招标文件要求 | 6-8 |
|  |  |  |  | 咨询服务目标及范围较明确、较具体，基本满足招标文件要求 | 3-5 |
|  |  |  |  | 咨询服务目标及范围欠明确、欠具体 | 0-3 |
|  | 2 | 内容完整和编制水平 | 8 | 版面整齐，表述清晰，章节完整、结构清晰、内容全面、准确，未出现格式等错误。 | 6-8 |
|  |  |  |  | 版面欠整齐，表述欠清晰，章节欠完整、结构欠清晰、内容欠全面，出现格式等错误。 | 0-5 |
|  | 3 | 咨询工作程序、方法、措施和制度 | 20 | 程序清晰、方法可行、管理制度明确 | 19-20 |
|  |  |  |  | 程序较清晰、方法较可行、管理制度较明确 | 16-18 |
|  |  |  |  | 程序欠清晰、方法欠可行、管理制度欠明确 | 13-15 |
|  | 4 | 咨询工作重点、难点分析 | 20 | 工作重点难点分析深入，对关键节点有针对性的分析、完全满足招标项目需要 | 18-20 |
|  |  |  |  | 工作重点难点分析满足招标项目需要 | 15-17 |
|  |  |  |  | 工作重点难点分析基本满足招标项目需要 | 12-14 |
|  | 5 | 咨询质量管理措施 | 20 | 质量管理体系科学、重点分析到位，控制方法与措施合理有效 | 18-20 |
|  |  |  |  | 质量管理措施满足招标项目需要 | 15-17 |
|  |  |  |  | 质量管理措施基本满足招标项目需要 | 12-14 |
|  | 6 | 咨询进度管理措施 | 20 | 进度管理重点分析到位，控制措施与手段健全 | 18-20 |
|  |  |  |  | 进度管理措施满足招标项目需要 | 15-17 |
|  |  |  |  | 进度管理措施基本满足招标项目需要 | 12-14 |
|  | 7 | 合理化建议 | 4 | 合理化建议针对重点难点，具有采用价值，每条2-3分 | 0-4 |
|  | 1.同一评审因素不得有2个以上（含本数）评审计分。 2.投标文件缺失某项评审因素的，该项计零分。 3.单项评审计分不得高出规定最高分或低于规定最低分。 |

承前页：

| 条款号 | 评审 因素 | 最高分值 | 评审标准 | 计分 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2（2） | 企业综合实力 |
|  | 类似业绩 | 30 | 三个及以上类似工程 | 30 |
|  |  |  | 两个类似工程 | 20 |
|  |  |  | 一个类似工程 | 10 |
|  |  |  | 无类似工程 | 0 |
|  | 信用评价 | 30 | 采用提交投标文件截止之时省级及以上住房城乡建设主管部门或省级建设工程造价管理机构最新公布的企业信用评价结果。省级及以上住房城乡建设主管部门或省级建设工程造价管理机构未公布企业信用评价结果，可采用提交投标文件截止之时国家造价行业公布的企业信用评价结果。企业信用评价结果采用分值计算的，按照30%计取得分。采用等级评定的，AAA级计30分，AA级计25分，A级计20分，B级计10分，B级以下计0分。 | 0-30 |
|  | 表彰奖励 | 20 | 获得省级及以上住房城乡建设主管部门或省级建设工程造价管理机构表彰的，每一项计 5分，获得市(州)级住房城乡建设主管部门或市(州)级建设工程造价管理机构表彰的，每一项计4分。 | 0-20 |
|  | 不良行为 | 20 | 无不良行为和通报批评 | 20 |
|  |  |  | 省级及以上住房城乡建设主管部门或省级建设工程造价管理机构通报批评的，每一项扣2 分，获得市(州)级住房城乡建设主管部门或市(州)级建设工程造价管理机构通报批评的，每一项扣1分。 |  |
|  |  |  | 一般不良行为，每条扣5分 |  |
|  |  |  | 严重不良行为，每条扣10分 |  |

承前页：

| 条款号 | 评审 因素 | 最高 分值 | 评审标准 | 计分 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2（3） | 项目团队 |
|  | 团队组织机构配置 | 15 | 项目团队成员配置合理、专业齐全、满足项目需要 | 12-15 |
|  |  |  | 项目团队成员配置情况一般、专业基本齐全、基本满足项目需要 | 8-11 |
|  |  |  | 项目团队成员配置欠合理、专业不够齐全 | 0-7 |
|  | 项目负责人 | 类似业绩 | 30 | 三个及以上类似工程 | 30 |
|  |  |  |  | 两个类似工程 | 20 |
|  |  |  |  | 一个类似工程 | 10 |
|  |  |  |  | 无类似工程 | 0 |
|  |  | 综合条件 | 10 | 专业、职称、执业情况及工作经历等方面进行综合评审 | 0-10 |
|  |  | 咨询报告水平 | 15 | 项目负责人出具的咨询报告主要内容符合《建设工程造价咨询规范》相关要求；报告内容完整、语言文字逻辑关系清晰、结果层次清楚、语言表述规范、文字通顺简洁、业主回访情况优的，计15分；有偏离的，每项扣5分，扣完为止。 | 0-15 |
|  |  | 表彰奖励 | 10 | 获得省级及以上住房城乡建设主管部门或省级建设工程造价管理机构表彰的，每一项计5分，获得市(州)级住房城乡建设主管部门]或市(州)建设工程造价管理机构表彰的，每一项计4 分。 | 0-10 |
|  |  | 不良行为 | 20 | 无不良行为和通报批评 | 20 |
|  |  |  |  | 省级及以上住房城乡建设主管部门或省级建设工程造价管理机构通报批评的，每一项扣2 分，获得市(州)级住房城乡建设主管部门或市(州)级建设工程造价管理机构通报批评的，每一项扣1分。 |  |
|  |  |  |  | 一般不良行为，每条扣5分 |  |
|  |  |  |  | 严重不良行为，每条扣10分 |  |
| 对企业综合实力评审和项目团队评审的说明: 1.企业和个人的表彰奖励或批评有效期36个月，自相关文件发布之日起至提交投标文件截止之日止。同一奖项同时获省级和市级奖项的，按最高级奖项加分。 2.企业信用评价实行动态管理的，以提交投标文件截止之时最新公布的评价结果为准。企业信用评价未实行动态管理的，以相关公布文件或证书注明的有效期为准。企业同时获得国家、省信用评价的，只能对一个最高信用评价等级计分，采用分值计算的，只能对一个最高分值计分(如既有分值，又有等级的，则将等级按表中标准换算为分值，对一个最高分值计分),不得重复计分。 3.咨询报告水平考核期限36个月，自回访记录中建设单位签字之日起至提交投标文件截止之日止。咨询报告中注明的建安工程费金额应不低于招标项目建安工程费金额的50%(四舍五入取整数)。 4.企业和个人的类似业绩考核期限36个月。 5.省住房城乡建设主管部门发布的责任单位不良行为记录扣分有效期为自公布发文之日起180天，责任人不良行为记录扣分有效期为自公布发文之日起720天。 6.其他相关说明 6.1投标人须提供企业和项目负责人类似业绩证明资料、企业信用等级证明资料、企业和项目负责人表彰证明资料，相关评审项方可计分，否则不予计分。 6.2企业和项目负责人类似业绩要求：近三年（以提交投标文件截止时间前36个月内为准）具有单个造价咨询合同建筑面积不低于100000平方米房屋建筑项目的造价咨询二审项目业绩。 类似业绩证明资料提供造价咨询合同和咨询报告，有效时间以出具咨询报告的日期为准，建筑面积以咨询报告中注明的面积为准；若单个造价咨询合同分多次出具咨询报告的，可提供多个咨询报告。项目负责人姓名以咨询报告中签字并盖执业专用章的造价师为准（签字的造价师姓名与专用章上注明的造价师姓名应当一致）。 投标人提供的类似工程业绩证明材料不符合上述规定的，类似工程业绩不予计分。 6.3表彰奖励指造价咨询机构受到省级及以上住房城乡建设主管部门或省级建设工程造价管理机构的表彰。造价行业协会等机构颁发的表彰不予计分。 6.4通报批评指造价咨询机构受到省级及以上住房城乡建设主管部门或省级建设工程造价管理机构的通报批评。造价行业协会等机构发布的通报批评不予扣分。同一事项同时受到省级及以上和市（州）级通报批评的，按照最高通报批评扣分。 6.5项目负责人咨询报告水平考核需提供造价咨询合同和咨询报告和回访记录，咨询报告中注明的建安工程费金额应不低于招标项目建安工程费金额的50%(四舍五入取整数，本项目建安工程估算金额约为6亿元)；服务类别为审核的，以咨询报告中注明的审定金额为准。若单个造价咨询合同分多次出具咨询报告的，可提供多个咨询报告。项目负责人姓名以咨询报告中签字并盖执业专用章的造价师为准（签字的造价师姓名与专用章上注明的造价师姓名应当一致）。 投标人提供的项目负责人咨询报告水平考核材料不符合上述规定的，该项不予计分。 6.6 不良行为指省住房城乡建设主管部门发布的责任单位不良行为记录。湖南省住房和城乡建设厅发布的《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》是确认本省行政区域内不良行为记录的依据，省住房城乡建设主管部门发布的责任单位不良行为记录扣分有效期为自公布发文之日起180天，自省住房城乡建设主管部门公布之日起至提交投标文件截止之日止。责任人不良行为记录扣分有效期为自公布发文之日起720天，自省住房城乡建设主管部门公布之日起至提交投标文件截止之日止。 本省行政区域外符合以下两种情形之一的不良行为记录，作为我省在房屋建筑和市政工程招标评标中的扣分依据：1.住房和城乡建设部统一在全国公布的；2.由外省（自治区、直辖市）住房和城乡建设主管部门在当地建筑市场信息平台上统一公布的，其认定标准、认定程序、结果运用与我省规定基本一致，且直接运用于招投标，在评标时采取单项次扣分的。对外省不良行为记录认定标准、认定程序、结果运用与我省规定差别较大，且不直接运用于招投标，在评标中不采取单项次扣分的（如只综合运用于信用等级评价），不作为我省在房屋建筑和市政工程招标评标中的直接扣分依据。本省行政区域外不良行为记录扣分有效期统一按照我省规定执行。当外省相关部门没有确定不良行为记录程度为一般或严重时，按照我省认定标准确认。 省外企业应当在投标文件中如实反映和提供企业及其拟任项目负责人有效期限内符合上述规定的不良行为记录，并附企业注册所在地省级住房和城乡建设主管部门的证明文件材料或相关官方网站下载资料。当投标人未按要求提供相关资料时，其拟任的项目负责人、投标人的不良行为记录项目分别扣10分。 |

承前页：

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价评审 |
| 1.2.2 (4) | 1. 投标报价得分，基本分100分。 2.平均价的计算： Y——平均价 Y=（X1+X2+……Xn-1+Xn）／n n——进入详细评审的有效投标报价个数 X1、X2、Xn-1、Xn——进入详细评审的有效投标报价 |
|  | 评审标准 | 计分方式 | 偏差率 |
|  | 投标报价-平均价 ×100%＞5% 平均价 | 95-5×（100×L-5） | 投标报价-平均价 L= ×100% 平均价 |
|  | 投标报价-平均价 0＜ ×100%≤5% 平均价 | 100-1×100×L |  |
|  | 投标报价=平均价 | 100 |  |
|  | 投标报价-平均价 -5%≤ ×100%＜0 平均价 | 100-1×100×L |  |
|  | 投标报价-平均价 ×100%＜-5% 平均价 | 95-5×（100×L-5） |  |
| 条款号 | 编列内容 |
| 3 | 评标详细程序 | 详见本章附件3-1 |
| 3.1 | 否决投标情形 | 详见本章附件3-2 |

评标办法

本次评标按照《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程造价咨询招标评标暂行办法》（湘建监督【2019】249号）规定的“综合评估法，合理低价”。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据规定的评分标准进行评审计分，并按评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

1.评审标准

1.1 初步评审标准

1.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

1.1.2 资格评审标准： 见评标办法前附表。

1.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

1.2评分标准与权值构成

1.2.1 评分标准

（l）咨询服务方案：见评标办法前附表；

（2）企业综合实力：见评标办法前附表；

（3）项目团队：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表。

1.2.2 权值构成

见评标办法前附表。

2.评审程序

2.1 初步评审

2.1.1评标委员会按评标办法第1.1项规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

2.1.2 评标委员会对投标人提交招标文件规定的资格后审资料的进行核验。投标人未按要求提供或提供不齐全或审查不合格的，由评标委员会认定为资格审查不合格，为不合格投标人，应当予以否决。

2.2 详细评审

评标委员会按评标办法第1.2 项规定的评审因素和标准进行评审计分，并计算出投标人评标总得分。

2.3 投标文件的澄清和补正

2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.评标结果

3.1 评标委员会按照按评标总得分由高到低的顺序推荐中标候选人。投标人评标总得分相同时，依次按照其投标报价由低至高排序，投标报价亦相同时，按评委票决顺序确定。

3.2 评标委员会完成评标后，向招标人提交书面评标报告。

附件3-1：评标详细程序

评标详细程序

本附件是评标办法的组成部分，是对本评标办法规定的评审程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件规定开展评标工作。

1.基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审：

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人及提交评标报告。

2.评标准备

2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推举一名评标委员会主任。评标委员会主任负责主持评标活动。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组，但最终评审结果须全体评标委员会一致认可。

2.3 熟悉文件资料

2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、最高投标限价、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（以下简称：清标）

2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当进行清标，发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理等明显异常的问题，并将这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，对于需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知或者质疑问卷。

2.4.2 投标人应当按照评标委员会的要求，提供书面澄清说明资料，在规定的时间递交到指定地点。

3.初步评审

评标委员会依据评标办法的规定对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当予以否决。

3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

3.2 资格评审

3.2.1由评标委员会根据评标办法前附表规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

3.2.2 核验原件（若有）

评标委员会对投标人提交招标文件规定的资格后审资料的原件进行核验，检查是否按规定提供原件。

3.2.3 资格评审过程中，评标委员会发现投标人提交的资格审查资料不全时，应当听取该投标人的说明。

3.3 响应性评审

3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

3.3.2 招标文件设定了最高投标限价的，投标人投标价格不得超出（不含等于）“投标人须知”前附表载明的最高投标限价。

3.4 算术错误修正

评标委员会检查投标人投标报价是否有算术错误，算术性错误分析和修正按以下原则进行，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

评标委员会根据算术错误修正结果计算评标价。评标委员会对算术错误的修正应向投标人作书面澄清。投标人对修正结果应书面确认。投标人对修正结果有不同意见或未作书面确认的，评标委员会应重新复核修正结果，再次按上述程序分别进行确认、复核。

3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据评标办法正文部分规定进行。

3.6是否予以否决投标

3.6.1评标委员会在评标过程中，依据本章附件3-2中规定的否决投标情形，判断是否对投标人的投标予以否决。

3.6.2 本章附件3-2集中列示的否决投标情形如果与第二章投标人须知和本章列示的否决投标条款相互抵触和矛盾时，以第二章投标人须知和本章正文的规定为准。

4.详细评审

初步评审合格的投标人进入详细评审。评标委员会按照规定的评审因素和标准进行评审计分，并计算出评标总得分。

4.1 详细评审的程序

4.1.1 评标委员会按照规定进行详细评审

（1）咨询服务方案评审计分。

（2）企业综合实力评审计分。

（3）项目团队评审计分。

（4）投标报价评审计分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

4.2 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正按照评标办法正文部分规定执行。

4.3汇总评分结果

详细评审工作全部结束后，汇总评审计分结果，并按照评标总得分由高至低的次序对投标人进行排序。

4.4评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.中标人的确定

5.1 推荐中标候选人

5.1.1 评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

（1） 评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章投标人须知前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

（2） 评标委员会根据规定予以否决投标后，如果因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以建议招标人重新招标。

5.1.2 投标人数量少于3个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

5.2 确定中标人

招标人对评标委员会推荐的中标候选人进行公示。公示期满，按照相关规定确定中标人。

5.3 编制评标报告

评标委员会根据评标办法的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

6．特殊情况的处置程序

6.1 关于评标活动暂停

6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。除特殊情况外，评标活动不得暂停。

6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待特殊情况的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

6.2关于评标中途更换评委

6.2.1 除非发生下列情况之一，不得在评标中途更换评标委员会成员：

（1）因不可抗拒的原因，评标委员会成员不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据有关规定另行确定替代者进行评标。

6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件3-2：否决投标情形

否决投标情形

本附件所集中列示的否决投标情形，是“评标办法”的组成部分，是对“投标人须知”和评标办法规定的否决投标情形的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以“投标人须知”和评标办法正文部分的规定为准。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标应当予以否决：

1.1 有本章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

1.2 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

1.3 资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的；

1.5评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

1.6投标人未按照“投标人须知前附表”规定出席开标会的（本项目不适用）；

1.7投标报价有错误的，评标委员会按评标办法“附件3-1评标详细程序”的有关规定对投标报价进行修正，并要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

1.8 投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

1.9投标人未按招标人给定的产品类型或工程量报价。

1.10投标人未按招标文件规定提供资格后审资料提供不齐全的。

# 第四章  合同条款及格式

# 国欣•向荣府（一期）造价咨询二审

# 服务合同

(合同编号：           ）

甲方（发包人）：长沙国欣房地产开发有限公司

乙方（承包人）：

2020年  月

合同协议书

甲    方：长沙国欣房地产开发有限公司

乙    方：

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、诚实、信用的基础上，经甲乙双方协商就国欣•向荣府（一期）造价咨询二审服务合同等事宜签订如下条款：

一、委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

# 1、项目名称：国欣•向荣府（一期）造价咨询二审服务合同

# 2、服务类别：

2.1 咨询人须按照本合同约定完成本项目的造价咨询二审服务，配合委托人按预定的开发计划完成造价咨询工作。本项目概况如下：国欣·向荣府（一期），包括1~7#住宅、4-1#及7-1#物管用房及商业、8#幼儿园、门卫、配套学校、配套设施（垃圾站、人防出地面楼梯等）及地下室，总建筑面积约190000平方米，开发周期预计26个月。

2.2 项目范围包含但不限于地下车库、住宅单体（高层）、裙楼商业、室外配套的托儿所及其他设施、物业及社区用房、售楼部、实体样板房、配套学校、室外园林景观及综合管网等基础设施以及一切为完成该项目而建设的所有建筑与构筑物。

2.3 本造价咨询二审服务合同服务范围主要针对2.1条、2.2条所述项目的总包、分包工程、甲供材料采购。包含但不限于以下内容：设计施工总承包、土石方开挖及边坡支护、桩基础、地下室及屋面防水、门窗(入户门/防火门设备管井门/防火门/人防门)、百叶、栏杆、精装修（公共区域、售楼部）、样板房（包括不限于样本房内各类精装修及安装工程）、园林景观、消防、电梯安装、弱电智能化、供水（包含一次供水、二次供水）、供配电、燃气、有线电视、电话网络、夜景灯饰、市政综合管网及道路工程。

2.4在具体项目执行过程中，委托人的合约分判方案可能会有调整，可能会调整招标项目数量，由此增加的咨询人的造价咨询二审服务工作亦在本合同之内，由咨询人完成，委托人将不另计取相关费用；

2.5 其他服务。具体内容及要求为配合预结算审核做好相关造价咨询服务（详见附件2）；

二、本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

# 1、建设工程造价咨询合同标准条件；

# 2、建设工程造价咨询合同专用条件；

# 3、建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。

四、咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。

五、委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。

六、本合同的建设工程造价业务自  2020  年    月    日开始实施，至业务完成终结。

七、本合同壹式陆份，具有同等法律效力，委托人持肆份，咨询人持贰份。

第二部分 建设工程造价咨询合同标准条件

词语定义、适用语言和法律、法规

第一条 下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。

1、"委托人"是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。

2、"咨询人"是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。

3、"第三人"是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。

4、"日"是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价办法和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。

第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。

咨询人的义务

第四条 向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料，包括工程造价咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。

第五条 咨询人在履行本合同期间，向委托人提供的服务包括正常服务、附加服务和额外服务。

1、"正常服务"是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；

2、"附加服务"是指在"正常服务"以外，经双方书面协议确定的附加服务；

3、"额外服务"是指不属于"正常服务"和"附加服务"，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。

第六条 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本合同规定业务活动有关的保密资料。

委托人的义务

第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

第八条 委托人应当在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料。

第九条 委托人应当在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料转送。

第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。

咨询人的权利

第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授予咨询人以下权利：

1、咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。

2、咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3、咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。

委托人的权利

第十二条 委托人有下列权利：

1、委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。

2、委托人有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。

咨询人的责任

第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价咨询合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。

第十四条 咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。

第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。

第十六条 咨询人如果向委托人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。

委托人的责任

第十七条 委托人应当履行建设工程造价咨询合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。

第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致咨询人的各种费用的支出。

合同生效，变更与终止

第十九条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第二十条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价咨询工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。

第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在14日前以正式书面的形式通知对方提出变更或解除合同要求；因变更或解除合同使一方遭受损失的，就由责任方负责赔偿。

第二十二条 咨询人由于非委托人原因暂停或终止执行建设工程造价咨询业务，由此而增加的恢复执行建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。

第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未达成之前，原合同仍然有效。

咨询业务的酬金

第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间和数额支付。

第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内无合理理由未支付建设工程造价咨询酬金，时间超过两个月的，应当向咨询人补偿应支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日的次日中国人民银行规定的同期贷款利率乘以拖欠酬金时间计算。

第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书五日内向咨询人发出异议的通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。

第二十七条 支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。

其 他

第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。

第二十九条 咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内其费用由咨询人承担；在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。

第三十条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。

第三十一条 除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价咨询合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。

合同争议的解决

第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，合同当事人任何一方均可向委托人所在地人民法院提起诉讼。

第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件

## 第二条 本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定：

法律、法规：《中华人民共和国合同法》等相关法律。

工程造价计价办法和规定：详见委托人另行的工程预结算二审要求书面文本（详见各附件）。

第四条 建设工程造价咨询业务范围及要求：

委托咨询业务范围：国欣•向荣府预结算二审(不限于地下车库、住宅单体（高层）、裙楼商业、室外配套的托儿所及其他设施、配套学校、物业及社区用房、售楼部、实体样板房、室外园林景观及综合管网等基础设施以及一切为完成该项目而建设的所有建筑与构筑物的审核，含对审内容)，并配合做好相关造价咨询服务（详见委托人另行的预结算审核要求书面文本及合同附件2）。

## 第二十四条 服务酬金：

## 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金：

## 1、服务酬金按如下方式计算：

（1）预结算的审核工作：

服务基本收费总价（大写）：      （小写￥   元，含增值税6 %）。

服务基本收费总价=基本咨询服务费+审核效益费，其中：

基本咨询服务费：按项目建筑面积   元/m2计算，建筑面积暂按19.1万m2计算，即    元/㎡×19.1万m2＝    万元；（以上面积在服务酬金结算时，均以规划信息中心核定的建筑面积复核表数据为准进行结算；合同暂定价中建筑面积暂按19.1万m2进行计算。）

审核效益费：咨询人审核预结算，应分别列明审减了哪些造价、审增了哪些造价，但最终审核效益费按审减的造价和审增的造价正负相抵后金额计取审核效益费，即按（审减（增）额-送审额*2%）×    %（大写：佰分之   点   ）计取，计算出审核效益费  万元。其中审减（增）额=审减造价-审增造价，按          万元暂估，送审额即项目建安费暂按   万元计算，最终以实际发生额计算。

以上均含增值税  6   %。

（2）计算服务酬金时不作为计费基数的：

预结算审核时，“单项工程的造价”中的“暂列金额”不作为计费基数计算服务酬金；多栋建筑物施工图共用一套施工图的，则只按其中审减造价最低的1栋的造价计算效益服务费；因委托方要求对预结算中的设备材料价格进行调整，其产生的审增、审减造价不计取服务酬金。

（3）以上计算方式均以委托方认可的单项工程最终咨询报告书中的数据为依据。

（4）不包括在以上服务范围内的、或有特殊情形的咨询服务收费，由咨询人和委托人另行商定。

2、预结算审核（提交审核初稿）

2.1咨询人接到委托任务后，必须先出具初审报告，经委托人复核认可后才能出具正式报告。初审报告必须加盖咨询人公司公章，在报告标题和正文注明为“初审”，初审报告金额将作为计算咨询成果质量误差率的依据。

预结算审核的初审报告是指咨询人未与委托人或第三人进行对审，只根据委托人提供的各项资料和要求审核完成并向委托人正式提交的造价成果。

2.2 委托人将对咨询人提交的初审报告进行审核，委托人将随机或者指定抽查其中20%且不少于10个的单项，咨询人的业务成果必须满足以下要求【说明：正误差表示咨询人提交的成果文件数量（价格）大于最终确认的数量（价格）；负误差表示咨询人提交的成果文件数量（价格）小于最终确认的数量（价格）】：

2.2.1预结算初审文件的要求：

（1）误差超过±１%的项目数量不大于抽查数量的20%；

（2）误差超过±１%的项目数量不大于2个（抽查10个单项时）；

（3）工程造价大于500万元时,单个子目造价误差不超过±3万元；

（4）工程造价低于500万元时,单个子目造价误差不超过±1万元；

（5）钢筋总量及总价误差不超过最后确认的钢筋总量及总价的±1％；

（6）混凝土、模板、砌体、外墙、防水等工程的各分部总量及总价误差分别不超过±3%；

（7）清单描述必须正确、全面，与设计文件相符，不能有错误；

（8）同一项目同型号、规格、技术参数的主材设备价格统一；

（9）清单不能有漏项；

（10）套价取费不能有错误；

（11）不能出现与计价原则有出入的其它方式计取价格。

2.3、造价咨询文件初审报告返工全面复查核对的条件：

以上文件同时满足第二十四条2.2.1要求时，则视为咨询人成果基本满足要求，但只要抽查发现有错误，咨询人必须对该错误进行修正及重新核对,复核完成后再交给委托人审核。上述第二十四条2.2.1的要求只要有一项不满足，则视为咨询人违约，咨询人必须返工全面复查及核对，并再交委托人抽查，直到同时满足以上要求，并修正完成所有误差和错误为止，且合同所约定的成果交付期限不予顺延。

## 3、质量方面，违约处罚:

## 3.1质量方面，误差率超标的违约金扣罚和成果文件质量不达标的违约金扣罚：

## （1）咨询人应保证其所出具的初审报告报告误差率在±3%以内，否则，超过误差率±3%以外每增加±1%，服务酬金扣减10%，直至扣完，误差率以每份咨询报告为考核对象；

## 误差率=（咨询人提交的初审报告金额/咨询人正式报告金额-1）*100%

## （2）咨询人应保证其所出具的预结算初审文件满足第二十四条2.2.1中规定的具体要求，否则每违反一条具体要求，服务酬金扣减500元，直至全部扣完，但出现多条相同类型的错误，只按违反一条要求进行计算。

## 3.2工期方面，超时的违约金扣罚：

## 以每单项项目任务实际完成时间与要求完成时间相比，超过五天每延长一个工作日，该项目的服务酬金减少1%；超过五到十天每延长一个工作日，该项目的服务酬金减少3%；超过十天以上每延长一个工作日，该项目的服务酬金减少5%；直至扣完此单项项目所有服务酬金。

## 3.3服务态度方面，未达到委托人要求的违约金扣罚：

## 委托人要求咨询人在每单项项目任务的服务过程中，至少应达到以下四点要求：

## （1）组建服务团队，人员、时间有周密的安排，能满足委托项目需求；

## （2）有指定的业务对接人员，沟通顺畅；

## （3）委托人安排的工作能马上实施，及时反馈，委托人要求填报的各份表单能及时完成；

## （4）能主动汇报项目实施进展和遇到的问题。

## 若未达到以上四点要求，委托人应书面通知咨询人整改，若整改后仍未达到委托人的要求，每违反其中一点要求，服务酬金扣减5%，四点均未达到，服务酬金扣减20%。

## 3.4做出突出成绩的奖励：

## 咨询人在服务过程中为委托人节约投资做出重大贡献，成绩十分突出的，委托人将酌情给予奖励。

## 4、质量保证金：

## 4.1咨询人同意将本项目的预算（招标控制价）审核基本服务酬金的3%作为质量保证金；

## 4.2当单项项目结算完成后，扣除非咨询人原因引起的结算造价变化外，若: │（结算价/招标控制价）-1│＞3%，则质量保证金作为质量违约金，予以全额扣罚；

## 4.3在单项项目结算过程中若发现咨询人出具的工程预算、招标控制价（预算）审核正式报告文件中有违反第二十四条2.2.1要求之处，每发现一处，从质量保证金中扣减500元作为质量违约金，直至全部扣完，但出现多条相同类型的错误，只按违反一条要求进行计算；

## 4.4 委托人将按照4.2条内容同时对咨询人进行质量保证的考核，若咨询人成果同时达到4.2条限额比例，委托人在项目工程结算完成后一个月内支付质量保证金；

## 4.5质量保证金不计利息。

## 5、服务酬金的支付：

咨询人根据项目工程进度，按照以下节点向委托人提出付款申请，经委托人审核批准后，30个工作日内予以支付：

5.1基本咨询服务费

5.1.1 工程地上部分全部封顶，支付“基本服务费”（暂定为 万元）的*15%；

5.1.2 工程全部竣工验收合格（合格标准为勘查单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位等五方责任主体参与竣工验收，验收合格后在竣工验收备案表上签字盖章），支付“基本服务费”（暂定为  万元）的*30%；

5.1.5 已完工程结算金额累计达到工程合同总金额的50%时，支付“基本服务费”（暂定为  万元）的*20%；

5.1.6 工程结算全部完成，支付至“基本服务费”（暂定为  万元）的*97%；

5.2审核效益费

审核效益费按每年完成的工作任务结算付款一次，以签订施工合同为完成该单项工程的依据节点。服务酬金需扣除违约金。

5.3 委托人抽查审核工作完毕，本咨询合同结算完成并完成经委托方确认的工程成本后评估报告后，支付至服务酬金结算总价全款。

## 5.4根据委托方与第三人协议应由第三人承担的造价咨询费需由咨询人单独开具符合委托方要求的税务发票。

## 第二十七条 双方同意用人民币作为结算币种，并采用转账方式支付酬金。咨询方应在合同中明确与合同相符的收款单位名称、开户银行名称、银行账号。委托人支付款项以咨询人开具合法有权等额税务发票为前提，否则委托人有权拒付最近的一笔款项且不承担违约责任。

## 第三十二条 合同争议的解决

建设工程造价咨询合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，依法向委托委托人所在地人民法院起诉。

## 第三十三条 委托人责任

1、委托人应根据实际情况向咨询人提供建设工程造价咨询资料：A、图纸、B、送审预算书、C、指定材料品牌清单、D、其它与委托的工程咨询工作相关的全部资料和要求。

2、负责对图纸上的错漏之处进行修正，对不完整的资料进行补全。

3、监督咨询人的工作进度，对咨询人工作上的表现给予评价。

4、按照合同支付咨询费用。

5、对咨询人提交的成果报告，委托人最长应在一个月内给与审核并提出意见，如超过审核期限经咨询人书面催告委托人后委托人仍然未予答复，则视为认可咨询人的报告结果。

6、本合同委托人负责人为    ，代表委托人行使权利，承担责任；日常工作对接人为      ，对接人在负责人授权范围内代表委托人行使权利，承担责任。

7、委托人负责人更换时，须提前7天书面通知咨询人，并组织新任代表与咨询人对接。如委托人更换对接人员，提前3天通知咨询人。

8、负责组织现场踏勘及施工图纸答疑。

## 第三十四条 咨询人责任

1、合同执行的全过程中以及合同执行（或解除）完毕后，咨询人须对委托人委托的全部业务内容、信息资料（包括资料、数据、管理方法等）进行严格保密，未经委托人批准，咨询人不得将委托人的任何信息资料以任何形式（外借、复印、电子文档等）向其他单位或个人透露。如有违约行为，委托人有权依据受损失情况索赔直至停止支付业务费及与咨询人解除合同。合同终止后，咨询人的保密义务继续有效。

2、对委托人提供的资料进行检验，发现有遗漏的，及时与委托人沟通，请求委托人提供。

3、对于委托人未作限价，合同里又没有的材料设备价格，进行市场询价、组价，并将询价、组价的结果报给委托人，经委托人同意签字确认后，可作为与施工方计价的依据。

4、配合委托人对咨询人咨询成果的复核，按要求提供所需资料。

5、咨询人提供的造价咨询服务及提交的工程造价咨询成果文件和委托人制定的成本分析表，如不满足合同及委托人的要求，咨询人应无偿配合整改。工作完成后，咨询人应将完整资料归还委托人。

6、不得将本合同约定的咨询业务内容转让和分包。

7、咨询人在进行预结算编审的核对时有义务对相关单位申明其核对并非最终结果，最终价格以委托人审核确认价格为准。

## 第三十五条 咨询人服务承诺

1、向委托人提供国内及本市工程项目的造价咨询业务有关法律、法令、条例、规定、标准、规范和一般惯例的咨询服务。

2、对委托人提出的询价要求，咨询人应充分利用其数据库，或者采取市场询价方式，提供询价结果及询价过程记录。在必要时通知委托人派人参与。

3、咨询人内部要建立复核机制，保证咨询成果的准确、及时、完整。

4、按委托人要求完成造价咨询工作，并整理经验数据，书面总结工程成本控制方面存在的问题，相应解决措施等造价管理经验。

5、咨询人提供服务的项目组成员，在同时承接委托人委托的工作和其它公司委托的工作时，应优先完成委托人要求完成的工作。

6、在委托人委托的工作需要时，咨询人愿意采取加班方式全力以赴在约定时间内完成委托方委托的工作。

## 第三十六条 咨询人人员配备

1、咨询人对委托人提供的服务，以一个固定的项目组的形式进行。

2、咨询人成立国欣•向荣府一期项目造价咨询项目组（经委托人认可），项目组主要成员见后附《造价咨询单位项目人员配置表》（附件1）

3、咨询人向委托人提供的所有资料，必须由项目组负责人签字，并加盖公章确认。

咨询人项目负责人更换时，需提前7天书面通知委托人，并附上将准备接任的项目负责人的名称、专业、职称、简历等情况。委托人同意后，接任的项目负责人必须与原项目负责人做好详细的交接工作，不得因人员的更换导致委托人委托的工作受到影响。

4、由于项目的预结算工作有一定的相关性及延续性，委托人要求咨询人不得随意更换项目的造价工程师，如特殊原因变更造价工程师，需提前7天书面通知委托人。并提供新造价工程师资料经过委托人同意后，新造价工程师与原造价工程师做好详细的交接工作，不得因人员的更换导致委托人委托的工作受到影响，因变更造价工程师导致项目延误致使增加了工作量或工作时间，由此增加的工作量不属于“额外服务”。

咨询人应保证各专业负责人，应有各专业的工作经验，熟悉相关专业的成本构成和工艺标准。

## 第三十七条 工期要求

咨询业务完成的期限约定如下：

## 1、预结算审核（提交审核初稿）

## （1）50万元以下资料齐全者审核工期为3天；

## （2）50万元以上（除主体建安外）资料齐全者审核工期为7天；

## （3）主体建安工程资料齐全者视工程复杂程度审核工期为10-15天；

## （4） 审核结论的核对及数据分析时间按委托人要求进行；

## 2、由于情况特殊、工艺复杂或其他原因造成工期不能按上述时间完成的项目，委托人和咨询人另行以书面形式约定完成期限；

## 3、其他业务:满足委托人进度要求

## 除委托人的原因使咨询人的工作受到阻碍或延误外，遇特殊情况需取得委托人书面同意，并在委托人同意延期的时间内完成受托工作。

## 第三十八条 资料要求

1、资料传递与管理

（1）委托人与咨询人在资料交接前均应有签字确认的目录，并以合理的顺序组卷。

（2）咨询人应对资料进行管理和归档，对工作成果（包括计算底稿、工作成果及依据资料）均应复印存档，在任何情况下均应保证有一份复印件（或电子档案）归档。

2、咨询人对委托人提供资料的确认和退还

（1）咨询人对委托人提供的工作资料，首先应复核其充分性、合理性；

（2）如咨询人发现委托人提供的工作资料有缺失，应及时与委托人联系确认，以获得完整的资料；

（3）咨询人应认真清点并保管好委托人提供的造价资料，咨询人提交工作成果、合同终止或解除后（项目审核完成后），咨询人须如数、原样返还委托人提供的全部造价资料，如资料由于咨询方责任遗失或损坏，由此造成的损失由咨询人承担。

3、成果资料要求

（1）咨询人提交的造价咨询成果资料文件应包括：编审报告（编审说明、汇总表、分项计算书、工程量计算式、组价过程）计算底稿、及其电子文本等资料。其中编审报告一式 肆 份（  壹 份软装，不需含造价计算书，其余 叁 份精装包含全套造价计算表格）

（2）所有提交的成果文件均应合理组卷，编制目录。

（3）咨询人提交的成果文件资料应满足委托人成本信息采集的需要，对审核成果的项目分类、计量计价标准等应按照委托人的要求进行。

（4）咨询人对提交的每一份招标控制价（预算）成果应进行经济指标分析，并形成成本分析表报送委托人。

（5）咨询人完成每单项项目任务后，须提交一份工作简报给委托人，简要汇报任务完成的相关情况。

## 第三十九条 廉洁合作条款

1、委托人、咨询人双方人员须严格遵守有关国家法规，廉洁合作，禁止索贿、受贿等任何形式的违法乱纪行为。

2、咨询人不得接受施工单位赠送的礼品、现金（礼券）及宴请等。

3、咨询人不得有以下情况出现，否则一经发现，立即中止合同，并且委托人保留对咨询人索赔的权利：

（1）与施工单位串通，弄虚作假，抬价或压价损害委托人利益的；

（2）违反保密要求，泄露与合同规定业务活动有关资料的；

（3）服务过程中存在索拿卡要现象的；

（4）机构或机构所属的执业人员接受同一项目施工方委托进行预结算编审业务的；

（5）违反有关法律、法规，被司法机关、行政监督等部门或行业自律组织处罚或处理的；

（6）出具的报告失实的(一年内报告准确率两次低于95%或报告准确率一次低于80%的)，此情况下委托单位保留追索中介机构造成经济损失的权利；

（7）取得委托人项目中介服务后，放弃或向他人转让提供服务的；

（8）有其他违法违规行为的；

4、上述情况一经发现，委托人有权视情节或受损失轻重，酌情进行索赔，取消业务收费、终止委托业务及必要的法律诉讼；

委托人如出现索贿、受贿等任何形式的违法乱纪行为，咨询人应积极举报，如经查属实，按有关法规对当事人予以处罚，同时对咨询人的举报行为酌情予以奖励。

5、咨询人有责任接受委托人对咨询人在造价咨询委托工作期间廉洁合作管理执行情况的监督。

## 第四十条 违约

1、委托人无合理理由逾期支付咨询酬金，逾期达两个月的，咨询人有权要求委托人支付该笔付款的银行同期贷款利息。

2、当咨询人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的，咨询人承担违约责任，给委托人造成重大损失的，咨询人对委托人实际损失进行赔偿。

## 第四十一条 合同解除

1、委托人、咨询人双方协商一致，可以解除合同。

2、当咨询人将受托的全部或部分业务转包给他人，或肢解后以分包的名义转包给他人，委托人有权解除合同。

3、如果咨询人履行合同义务达不到合同约定的标准和条件，并经书面要求改正后，15天内仍无实质性改进的，委托人有权单方解除合同，并书面通知咨询人后收回委托工作，由此造成的经济损失，委托人有权在支付给咨询人的任何款项中扣款补偿，并保留进一步索赔的权利。

4、委托人、咨询人有违反合同条款约定的其他情况的，委托人、咨询人可以解除合同。

## 第四十二条 合同终止

1、委托人、咨询人双方履行合同文件的全部义务，咨询人向委托人交付全部委托工作的报告，咨询服务费全部结算完毕，本合同即告终止。

2、由于委托人原因导致咨询工作中断（超过3个月）或停止，委托人可按照咨询人完成的工作量给咨询人进行结算。结算后，视为本合同履行完毕。

3、合同的权利义务终止后，委托人、咨询人双方应当履行通知、协助、保密等义务。

第四十三条

# 附件1：造价咨询单位项目人员配置表

# 附件2：建设工程造价咨询业务范围及要求

# 附件3：工程预、结算主要审减（增）项目情况说明

附件1：造价咨询单位项目人员配置表

造价咨询单位项目人员配置表

项目名称：国欣•向荣府

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 公司 地 点 |  | 电 话 |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |
| 法人代表 |  | 项目负责人及联系电话 |  |
| 专 业 技 术 人 员 配 备 情 况 | 主要技术 人员名单 | 职务/执业资格 | 专业 | 是否为 全职员工 | 部分业绩 |

附件2：建设工程造价咨询业务范围及要求

建设工程造价咨询业务范围及要求

委托人委托的工程造价咨询业务范围在以下内容中选择：

| 项 目 | 要 求 |
| --- | --- |
| 一、招标控制价（预算）审核 |  |
| 11 | 资料管理 | 资料完整性审核。 |
| 22 | 预结算审核 | 按照委托人的要求进行审核。 |
|  |  | 制定询价方案且经委托人认可，按询价方案进行材料价格询价，填报相关表单，提供材料价格信息。 |
|  |  | 审核、核对工作及时、准确。 |
|  |  | 按照委托人的要求出具审核报告，报告工整、详细、完整。 |
|  |  | 提供成果文件的电子文档及工程量计算底稿。 |
| 33 | 指标含量分析 | 提交委托人制定的成本分析表。 |
| 44 | 数据分析 | 数据分析，并提供合理化建议。 |
| 55 | 送审价与定案价的主要差异 | 按委托人的要求提供两者的主要差距 |
| 66 | 与第三人对审 | 如果有必要，需与第三人进行对审。 |
| 二、其它 |  |
| 11 | 方案成本测算及方案优化 | 建设项目投资估算、设计概算的编制、审核及项目经济评价。 |
| 22 | 信息提供 | 收集国家及长沙市（或湖南省）有关工程造价的法律法规、相关文件，及时通知委托人，对于可能影响项目造价的情况要做出影响分析，向委托人预警。 |
| 33 | 施工方案 | 对施工方案测算、进行经济分析，提供分析报告及优化建议。 |
| 44 | 施工过程造价咨询 | 变更、签证的造价审核、进度付款的工程量审核 |
| 55 | 洽商、争议解决 | 工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔 |

附件3： 工程预结算审减（增）项目情况说明

工程招标控制价主要审减（增）项目情况说明

项目名称：                                                            工程名称：

| 序号 | 分部分项工程位置 | 清单 编码 | 清单名称 | 单位 | 送审情况 | 审定情况 | 审减 金额 | 审增 金额 | 审减（增） 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 工程量 | 单价 | 合价 | 工程量 | 单价 | 合价 |  |  |  |
|  | 审减（增）金额合计 |  |  |  |
| 说明： |

# Text boxes

咨询人：

（盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

单位地址：

联系电话：

邮政编码：

传真：

开户银行：

帐号：

纳税人识别号：

年   月   日

委托人:

（盖章）

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

单位地址：湖南省长沙市雨花区

鑫雅路200号

联系电话：0731-89568666

邮政编码：

传真：

开户银行：长沙银行南城支行

帐号：810000162786000001

纳税人识别号：91430100MA4R2TX173

年   月   日