绍兴银行大厦建设工程室内设计服务

招标文件

招 标 人：浙江省建筑设计研究院有限公司

（盖章）

二〇二四年三月

目   录

第一章 招标公告	1

一、项目概况与服务范围	1

二、投标资格条件、要求	1

三、招标文件的获取	2

四、投标文件递交	2

第二章 投标人须知	3

投标人须知前附表	3

投标人须知	8

1.总则	8

2.招标文件	10

3.投标文件	10

4.投标	11

5.开标程序	12

6.评标	12

7.合同授予	13

8.重新招标和不再招标	13

9.纪律和监督	14

10.需要补充的其他内容	14

第三章 评标办法	15

一、评标原则	15

二、评标组织	15

三、评标程序和内容	15

四、评审细则	15

五、完成评标报告	18

六、其他	18

第四章 合同条款及格式	19

第一条 本合同签订依据文件	20

第二条 工作服务范围	20

第三条 工作进度计划	21

第四条 工作依据	22

第五条 具体服务内容和分阶段提交的服务成果	22

第六条 服务要求	25

第七条 顾问服务费用	26

第八条 服务费用支付方式	26

第九条 双方责任和义务	26

第十条 文件的版权、拥有权及保密义务	28

第十一条 合同的变更、终止和解除	28

第十二条 不可抗力	29

第十三条 其他	29

第十四条 争议解决办法	29

第十五条 合同生效与终止	30

第五章 服务技术标准及要求	31

一、项目概况	31

二、工作依据	31

三、服务范围	31

四、具体服务内容和分阶段提交的服务成果	32

五、工作进度计划	35

六、顾问服务要求	35

第六章 投标文件格式	37

目录	37

附件一：封面	37

附件二：法定代表人授权委托书	37

附件三：法定代表人身份证明	37

附件四：投标函	37

附件五：投标报价汇总表	37

# 第一章 招标公告

招标编号：2023431-01

绍兴银行大厦建设工程（项目名称）已由 绍兴市镜湖新区开发建设办公室规划建设部 （项目审批、核准或备案机关名称）以  2204-330654-99-01-304820  （批文名称及编号）批准建设，项目业主为绍兴银行股份有限公司，建设资金来自自筹资金（资金来源），项目出资比例为100%，项目已具备招标条件，招标人为浙江省建筑设计研究院有限公司。现对该项目的室内设计服务进行公开招标，采用投标资格后审方式。

### 一、项目概况与服务范围

1、建设地点：镜湖湖东片区JH-05-03X-03地块，东至问贤路，南至建贤路，西侧为城市主干道解放大道，北侧为城投商务楼。

2、建设规模：项目建设用地面积：12716.6㎡，总建筑面积：87000㎡，（其中地上建筑面积：57000㎡），项目建安造价87000万元。

3、服务范围：本项目的室内设计服务包括（但不限于）：完成本项目室内装修的方案设计、初步设计及深化设计(包括装修、给排水、强电、暖通空调、消防、软装、家具布置及选样、室内外导向标识等涉及到的所有设计内容)，深化设计应达到施工图设计深度；与业主/招标人及业主/招标人聘请的各参与单位进行配合，协助编制相关工程设计概算，协助数据中心专项、厨房专项出图，对相关图纸的实施过程进行跟踪并提供相应配套技术服务等，直至通过竣工验收。服务阶段包括方案设计阶段、初步设计阶段、深化设计阶段、招标采购配合阶段、设计实施阶段（室内施工督导配合阶段）、竣工验收阶段等。

4、服务期：自合同签订之日起，至工程竣工验收后缺陷责任期满且决算审计结束，并完成招标范围内所有工作内容、办结相关档案的整体移交之日止。

5、质量要求：设计成果应符合现行国家、省、市及行业规范要求。设计成果需满足招标人、项目业主及政府主管部门的全部要求。

### 二、投标资格条件、要求

（一）投标人

1、具有工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质

2、本次招标不接受联合体投标；

（二）其他

1、投标人及其拟派项目负责人自2021年1月1日起至投标截止日止，未被列入“信用中国”网(https://www.creditchina.gov.cn/)和“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内；

2、本项目招标文件中的有关信息仅限于投标人用于本项目的投标用途，未经招标人同意，不得对外公布或泄露或以本项目之外的目的使用。无论是否参与投标，任何单位获悉本招标文件及相关内容后，必须承诺履行保密义务，如发生泄密，一切后果由泄密人承担。

### 三、招标文件的获取

1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上（https://www.ziad.cn）下载方式发放。

2、招标文件网上下载时间：2024年03月 18日至2024年04月08日。

3、凡有意参加投标者，请于北京时间 2024年04月08日9：00前在招标人官方网站（https://www.ziad.cn）自行下载招标文件和补充（答疑、澄清）文件。

4、招标文件售价人民币零元整。

5、潜在投标人对招标文件有疑问的，通过邮件形式向招标人提出，接收邮箱：liujia@ziad.cn，提交疑问时间为招标文件发布之日起10日内。

招标人将在招标人官方网站（https://www.ziad.cn）发布补充（答疑、澄清）文件：澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前发布，不足15日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间；澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将在投标文件递交截止时间5日前发布。

潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

### 四、投标文件递交

1、投标文件递交截止时间2024年04月08日9:00 ；

2、投标文件递交方式：电子版投标文件+纸质版投标文件，电子版投标文件（储存介质：U盘，PDF版，无需盖章）随同纸质版投标文件一并递交。

| 招标人： | 浙江省建筑设计研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址： | 浙江省杭州市拱墅区安吉路18号 |
| 联系人： | 刘工 |
| 联系电话： | 0571-85050349 |
| 日 期： | 2024年03月18日 |

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：浙江省建筑设计研究院有限公司 地 址：浙江省杭州市拱墅区安吉路18号 联系人：刘工 电 话：0571-85050349 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 绍兴银行大厦建设工程室内设计服务 |
| 1.1.4 | 建设规模 | 项目建设用地面积：12716.6㎡，总建筑面积：87000㎡，（其中地上建筑面积：57000㎡），项目建安造价87000万元。 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 浙江省绍兴市 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金（100%） |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目的室内设计服务包括（但不限于）：完成本项目室内装修的方案设计、初步设计及深化设计(包括装修、给排水、强电、暖通空调、消防、软装、家具布置及选样、室内外导向标识等涉及到的所有设计内容)，深化设计应达到施工图设计深度；与业主/招标人及业主/招标人聘请的各参与单位进行配合，协助编制相关工程设计概算，协助数据中心专项、厨房专项出图，对相关图纸的实施过程进行跟踪并提供相应配套技术服务等，直至通过竣工验收。服务阶段包括方案设计阶段、初步设计阶段、深化设计阶段、招标采购配合阶段、设计实施阶段（室内施工督导配合阶段）、竣工验收阶段等。 |
| 1.3.2 | 服务期 | 自合同签订之日起，至工程竣工验收后缺陷责任期满且决算审计结束，并完成招标范围内所有工作内容、办结相关档案的整体移交之日止。 |
| 1.4.1 | 投标人资格条件、要求 | （一）投标人 1、具有工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计甲级资质或建筑装饰工程设计专项甲级资质； 2、本次招标不接受联合体投标； （二）其他 1、投标人及其拟派项目负责人自2021年1月1日起至投标截止日止，未被列入“信用中国”网(https://www.creditchina.gov.cn/)和“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内； 2、本项目招标文件中的有关信息仅限于投标人用于本项目的投标用途，未经招标人同意，不得对外公布或泄露或以本项目之外的目的使用。无论是否参与投标，任何单位获悉本招标文件及相关内容后，必须承诺履行保密义务，如发生泄密，一切后果由泄密人承担。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求：/ |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑不组织 □组织 联系人： 电 话： 踏勘时间： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开 召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 招标文件发布之日起10日内。 |
| 1.10.3 | 招标文件的澄清、补充、修改的时间，下载澄清、修改、补充文件网址 | 澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，以电子文件形式上传至招标人官方网站（https://www.ziad.cn）供投标人下载，不足15天的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间5天前，以上款相同的形式发布。 下载网址：招标人官方网站（https://www.ziad.cn） 注：潜在投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | □不允许 ☑允许。允许偏离的内容、偏离范围和幅度：允许技术参数及指标正偏离，即优于招标文件要求。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标补充文件及招标人认为有必要提供的其他材料。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2024 年 04 月 08 日 9:00 |
| 3.1 | 投标文件组成 | 投标文件由资信标、技术标和商务标三部分组成。 一、资信标： 1、封面（附件一）； 2、资格证明文件：营业执照、资质证书扫描件； 3、法定代表人授权委托书（附件二）； 4、法定代表人身份证明（附件三）； 5、资信标评审内容相关证明材料； 6、2022年度财务审计报告扫描件； 7、其他投标人认为需提供的材料。 二、技术标（明标）： 1、封面（附件一）； 2、投标人根据招标文件技术部分评标办法内容自行编制。 三、商务标： 1、封面（附件一）； 2、投标函（附件四）； 3、投标报价汇总表（附件五）。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价 | 本次招标最高投标限价为：200万元； 风险控制价：180万元； 投标总价高于最高限价的，按无效标处理。 |
| 3.2.4 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 不少于 90 个日历天（从投标截止之日起算）。 |
| 3.4 | 投标保证金 | ☑不要求递交投标保证金 □要求递交投标保证金 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.6.3 | 签章 | 投标文件格式中注明盖章的，均应按要求加盖公章和法定代表人章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 1.电子版投标文件一份（储存介质：U盘，PDF版，无需盖章），电子版投标文件应与纸质版投标文件内容完全一致，并随同纸质版投标文件一并递交。 2.纸质投标文件： 资信标一正四副，技术标一正四副，商务标一正四副。 |
| 4.1.1 | 投标文件密封及装订要求 | 1、投标人按本招标文件前附表规定的份数提供完整投标文件，并明确标明“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。正本和副本合并密封包装，投标文件的资信标、技术标和商务标应分别密封在不同的包封中，并正确标明“资信标”或“技术标”或“商务标”，同时标明招标项目名称、招标人名称、投标人名称等内容，U盘封装在资信标包封内。 2、投标文件应采用中文编制，正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，采用胶装。投标文件的包封应密封完好，并在包封的封面及有投标人的落款处加盖投标人公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。 3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应加盖投标人的公章及法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。 4、由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时附法定代表人签署的授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则该委托代理人签字无效。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和地点 | 本项目投标人应在投标截止时间前采用现场递交或邮寄方式递交投标文件。 采用现场递交的，将按照招标文件要求装订、密封和标记好的投标文件在投标截止时间前递交至杭州市拱墅区安吉路18号北楼403室，投标文件递交后可即交即走。 采用邮寄投标文件递交的，须在投标截止时间前（以邮寄签收时间为准）送达浙江省建筑设计研究院有限公司（地址：杭州市拱墅区安吉路18号，收件人：刘佳，电话0571-85050349，建议选择对邮寄物品较为负责且能认真派件到收件人的快递公司邮寄投标文件）。 采用邮寄投标文件递交的，投标人在按照招标文件要求装订、密封和标记好投标文件后，应使用牢固防水的邮寄袋（或箱）包裹已密封好的投标文件，并在邮寄袋（或箱）上明确注明所投项目全称、投标人全称、项目联系人、联系电话等信息。如邮寄的投标文件包裹未按上述要求进行标识，造成无法将投标文件提交至该项目开标评标环节的，由此产生的后果由投标人自行承担。快递接收方仅负责邮寄投标文件的代收，因邮寄过程中出现投标文件包封破损、文件丢失、文件送达时间延误等引起的投标失败，其责任由投标人自行承担。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否 □是。未中标的投标文件将予以退还。 |
| 4.4 | 投标文件的拒收情形 | 未在投标截止时间前完成投标文件递交； 投标文件未按要求密封包装的。 |
| 5.1 | 开标时间和地点、参加开标会议的要求 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：杭州市拱墅区安吉路18号北楼403室 （投标人的法定代表人或授权委托人均可不参加开标会议。若投标人法定代表人或授权委托人不在现场参加开标会议的，投标人需向招标代理机构人员告知联系方式，以备询标等事宜。 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序：按资信标、技术标、商务标的顺序。 投标人对开标有异议的，应当场提出，招标人应当当场作出答复。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人； 评标专家确定方式：按规定组建。 |
| 6.3 | 评标方法 | 综合评估法 |
| 6.4 | 中标候选人公示媒介 | 招标人官网（http://www.ziad.cn/） |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否，推荐的中标候选人数量：1个。 |
| 7.4.1 | 履约保证金 | /（不作要求） |
| 8.2 | 不再招标的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个的，经批准后不再进行招标。 |
| 10.1 | 否决投标的情形 | 一、凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答复的）。 二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： 1.投标文件文本未按规定密封的； 2.投标文件的资信标、技术标和商务标未按投标人须知前附表4.1.1的规定分别密封在不同的包封中的； 3.投标人的资质条件未满足招标文件资格条件要求的（以投标人须知前附表1.4.1内容为准）； 4.纸质版投标文件未按招标文件的要求加盖单位公章，或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或其委托代理人签字盖章但无有效的委托授权书的； 5.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的； 6.同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的（招标文件要求提交备选投标的除外）； 7.纸质投标文件投标函载明的投标报价或其它关键内容字迹模糊或无法辨认的； 8.报价评审时，投标人拒绝以下条款修正的： ①如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，将以文字表示的金额为准， ②当单价与数量的乘积与合价不一致时，以合价为准，并调整单价， ③当合价与投标总价不一致时，以投标总价为准，调整相关合价； 9.主要的服务方案不可行或主要服务设备不能满足需要的； 10.采用的服务标准或主要技术指标达不到国家强制性标准的，或采用的服务方法或采用的质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的； 11.投标人及其拟派项目负责人自2021年1月1日起至投标截止日止，被列入“信用中国”网(https://www.creditchina.gov.cn/)和“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单且尚处于禁止参加政府采购活动期内； 12.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。 |
| 10.2 | 异议与投诉 | 一、异议 (一)潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3个日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 (二)投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。 (三)投标人及其利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 二、投诉 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，具体要求按国家发改委第11号令《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。 三、上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。 |
| 10.3 | 定标 | 一、招标人定标前，将通过中国裁判文书网（https://wenshu.court.gov.cn/）对拟中标单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询。有行贿犯罪记录的，取消其中标资格，招标人将重新招标。 二、招标人将确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。 |
| 10.4 | 特别说明 | 一、投标人须知具体内容如与本前附表不一致的，以本前附表为准。 二、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，评标中，发现在建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。 （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； （4）不同投标人的投标文件异常一致； （5）不同投标人的投标文件相互混装； （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出； （7）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； （8）投标人之间约定中标人； （9）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； （10）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； （11）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 |

## 投标人须知

### 1.总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本项目室内设计服务进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围及服务期

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的服务期：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目的资格条件、要求。

（1）投标人：见投标人须知前附表；

（2）其他：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的代建人；

（3）为本招标项目提供招标代理服务的；

（4）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本招标项目投标的；

（5）投标人及其法定代表人控股的其他公司，同时参加本招标项目投标的；

（6）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

（7）被责令停业的；

（8）被暂停或取消投标资格的；

（9）财产被接管或冻结的。

#### 1.5 费用承担

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

#### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前提出问题。

1.10.3 招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题进行澄清和对招标文件的补充、修改，并在投标人须知前附表指定的网站上公开发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.11 分包

本项目不允许分包。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2.招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）服务技术标准及要求；

（6）投标文件格式。

根据本章第1.10款、第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

#### 2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现内容或附件不全，应及时向招标人提出，以便完善。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间、方式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，按投标人须知前附表1.10.3条规定的时间和方式公开发布，但不指明澄清问题的来源。

### 3.投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

本招标项目的投标文件组成详见本须知前附表第3.1款。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按本招标文件中“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改本招标文件中“投标文件格式”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价详见投标人须知前附表。

3.2.4 投标报价的其他要求详见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得撤销其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

投标人应按投标人须知前附表规定的金额、时间及形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

#### 3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选方案。

#### 3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3 投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4 投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

### 4.投标

#### 4.1 投标文件的密封和签章

4.1.1投标人按本招标文件前附表规定进行密封、装订

（1）投标人按本招标文件前附表规定的份数提供完整投标文件，并明确标明“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。正本和副本合并密封包装，投标文件的资信标、技术标和商务标应分别密封在不同的包封中，并正确标明“资信标”或“技术标”或“商务标”，同时标明招标项目名称、招标人名称、投标人名称等内容，U盘封装在资信标包封内。

（2）投标文件应采用中文编制，正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，采用胶装。投标文件的包封应密封完好，并在包封的封面及有投标人的落款处加盖投标人公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章。

（3）全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标单位或招标代理单位的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，但修改处应加盖投标人的公章及法定代表人（或委托代理人）签字或盖章。

（4）由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时附法定代表人签署的授权委托书。法定代表人授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则该委托代理人签字无效。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的方式和地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标担保将被没收。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3条、第 4条规定进行编制、密封、签章和递交。

#### 4.4 投标文件的拒收情形

详见投标人须知前附表。

### 5.开标程序

#### 5.1 开标时间和地点、参加开标会议的要求

招标人在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表4.2.2规定的地点开标，参加开标会议的要求见投标人须知前附表。

#### 5.2 开标

开标程序：见投标人须知前附表。

#### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6.评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

评标方法见投标人须知前附表，评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法，不作为评标依据。

#### 6.4 中标候选人公示媒介

见投标人须知前附表。

### 7.合同授予

#### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数及定标方式见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标公示

招标人自确定中标候选人之日起，应在与发布招标公告或资格预审公告一致的媒介上发布中标公示，公示期为3日。

#### 7.3 中标通知

7.3.1 中标公示结束后，发放中标通知书。

#### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应在中标通知书规定的时间内（须在投标有效期内），根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8.重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，经批准后不再进行招标。

### 9.纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 异议与投诉

投标人及其他利害关系人有提出异议与投诉的权利，但应遵守国家相关法律法规的规定和本章第 10.2条的要求。

### 10.需要补充的其他内容

10.1 否决投标的情形见投标人须知前附表。

10.2 异议与投诉见投标人须知前附表。

10.3 定标见投标人须知前附表。

10.4 特别说明见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》等法律、法规，并结合实际情况制定本项目评标办法。

### 一、评标原则

评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

### 二、评标组织

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表，评标委员会成员为不少于 5人的单数。

评标委员会应推举产生评标委员会负责人，评标委员会负责人负责组织评标、掌握评标进程、主持询标、编写评标报告等工作，评标委员会负责人与其他成员具有同等的权利。评标委员会成员对所提出的评审意见承担个人责任。

评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，客观、公正对投标文件进行评审和比较，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。

评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

### 三、评标程序和内容

（一）熟悉招标文件和评标办法；

（二）投标文件的符合性评审；

（三）投标文件的资信标评审；

（四）投标文件的技术标评审；

（五）投标文件的商务标评审；

（六）必要时对投标文件中的问题进行询标，包括拟作出否决投标决定前对相关投标人进行的询问核实；

（七）根据评标办法和标准对投标文件进行综合评分、排序；

（八）完成评标报告，推荐中标候选人。

### 四、评审细则

#### （一）投标文件的符合性评审

1、评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性评审。 如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表 10.1“否决投标的情形”第二款内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续的综合评分程序。

2、询标

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟做出否决投标决定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的决定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实活动或不予答复的）。

（3）询标应通过投标人所留联系方式通知相关投标人。询标问题及投标人的澄清、说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

（二）资信标评审（0-20分）

由评标委员会全体成员根据投标人提供的相关证明材料进行集体认定。资信评分的内容和标准为：

| 序号 | 内容 | 评分细则 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人业绩 | 自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承接过银行类项目室内设计业绩的：每个得3分；若该业绩非银行网点类室内设计业绩的：每个再加2分。业绩证明不超过2个。 备注： 1、证明材料：合同扫描件或图审合格书扫描件。 | 0-10 |
| 2 | 项目负责人业绩 | 自2020年1月1日（以合同签订时间为准）以来，投标人拟派项目负责人以项目负责人身份承接过银行类项目室内设计业绩的每个得2分。业绩证明不超过3个。 备注：1、证明材料：合同扫描件； 2、投标人提供的证明材料应能体现拟派项目负责人身份。 | 0-6 |
| 3 | 项目团队 | 项目团队人员配备需满足招标文件规定的最低配备要求（详第五章服务技术标准及要求）。 备注：1、证明材料：注册证书扫描件、职称证书扫描件、投标截止日前6个月社保证明。 | 0-4 |

#### （三）技术标评审（0-50分）

1、由评标委员会全体成员负责对投标文件的技术标部分采用记名方式各自评分（单项打分保留小数1位）。如发现某个单项的评分超出了规定的分值范围的，则此项评分无效。单项得分为：评标专家有效评分的算术平均值（保留小数2位，小数点后第3位四舍五入）。

2、技术标评分：

| 评审内容 | 分值范围 |
| --- | --- |
| 整体设计方案 | 结合本项目实际及设计要求，设计方案符合“适用、经济、美观”的原则；设计理念具有前瞻性，应与银行发展相契合；设计风格稳重大气、舒适美观，应能够体现银行项目特色。 | 【优】得8（含）-10分 【中】得6（含）-8分 【差】得0（含）-6分 |
| 流线设计、平面布局 | 对项目整体进行格局规划和空间设计，应考虑整体协调性，流线设计清晰合理、各楼层平面布局应贴合项目特点，充分满足使用需求。 | 【优】得12（含）-15分 【中】得9（含）-12分 【差】得0（含）-9分 |
| 各主要空间效果图 | 各主要空间效果图符合项目整体风格设定，能清晰表现空间的基础材质和色彩效果等，具有整体性、协调性、美观性。 | 【优】得12（含）-15分 【中】得9（含）-12分 【差】得0（含）-9分 |
| 工作进度安排 | 针对本项目编制详细的进度计划，并提出切实可行的进度控制措施。 | 【优】得4（含）-5分 【中】得3（含）-4分 【差】得0（含）-3分 |
| 服务承诺 | 针对本项目编制服务方案（服务能力、服务保障措施、服务承诺等方面）、服务响应时间应满足本项目的进度需求，服务承诺应完整可行、并提出切实可行的服务保障措施。 | 【优】得4（含）-5分 【中】得3（含）-4分 【差】得0（含）-3分 |

#### （四）商务标评审（0-30分）

1、由评标委员会全体成员对投标文件的报价进行评审。评标专家应对报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。

2、报价评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。

3、评标基准价由评标委员会依据下述方法计算，除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

4、报价评分

（1）评分范围：通过符合性审查的所有投标文件进入评分范围。

（2）报价平均值的计算：进入评分范围的投标评标价的算术平均值为报价平均值（以元为单位，保留整数，小数点后四舍五入）。

当投标评标价在5个以下时，全部投标评标价进入计算范围；

当投标评标价在5个及以上时，在所有投标评标价中，去掉1个最高价和1个最低价。

（3）评标基准价的计算：评标委员会按上述办法计算出的报价平均值为评标基准价（以元为单位，保留整数，小数点后四舍五入）。

（4）根据投标文件的投标评标价与评标基准价对比，计算投标人的商务报价的得分值。即：

a.投标评标价等于评标基准价时，得30分；

b.投标评标价每低于评标基准价1个百分点，扣0.2分；

c.投标评标价每高于评标基准价1个百分点，扣0.3分；

以上报价得分不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数2位。

（五）投标文件的综合评分

投标人的评标总得分＝资信标得分+技术标得分+商务标得分。

（六）对投标人进行排序，推荐中标候选人

1、评标委员会根据综合评分对进入评分范围的投标文件按最终得分由高到低进行排序，评分相同时，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（1）技术标得分高者；

（2）资信标得分高者；

（3）投标报价低者；

（4）由招标人抽签确定或记名投票表决。

2、评标委员会根据投标人须知前附表7.1规定，确定中标人或推荐中标候选人。

### 五、完成评标报告

评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

### 六、其他

中标候选人及投标否决情况将在招标人官方网站（https://www.ziad.cn）上公示3天，投标人如发现权益受到侵害，可以按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定提出异议或投诉；就招标文件、开标、评标结果投诉的，应先向招标人提出异议。

# 第四章 合同条款及格式

绍兴银行大厦建设工程

室内设计服务合同

项目名称：      绍兴银行大厦建设工程室内设计服务

工程地点：                浙江省绍兴市

合同编号：

甲    方：            浙江省建筑设计研究院有限公司

乙    方：

签订日期：           2024 年     月     日

甲方：浙江省建筑设计研究院有限公司

乙方：

乙方为甲方提供“绍兴银行大厦建设工程”（以下简称“本项目”）的室内设计服务工作，经双方协商一致，签订本合同。

项目概况：

工程名称：绍兴银行大厦建设工程

工程建设地点：浙江省绍兴市

工程概况：项目建设用地面积：12716.6㎡，总建筑面积：87000㎡，（其中地上建筑面积：57000㎡），项目建安造价87000万元。

室内设计服务期：自合同签订之日起，至工程竣工验收后缺陷责任期满且决算审计结束，并完成招标范围内所有工作内容、办结相关档案的整体移交之日止。

质量要求：设计成果应符合现行国家、省、市及行业规范要求。设计成果需满足招标人、项目业主及政府主管部门的全部要求。

### 第一条 本合同签订依据文件

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》；

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章；

1.3建设工程批准文件；

1.4甲方/项目业主招标文件；

1.5乙方投标文件。

### 第二条 工作服务范围

乙方提供的室内设计服务包括（但不限于）：完成本项目室内装修的方案设计、初步设计及深化设计(包括装修、给排水、强电、暖通空调、消防、软装、家具布置及选样、室内外导向标识等涉及到的所有设计内容)，深化设计应达到施工图设计深度；与业主/甲方及业主/甲方聘请的各参与单位进行配合，协助编制相关工程设计概算，协助数据中心专项、厨房专项出图，对相关图纸的实施过程进行跟踪并提供相应配套技术服务等，直至通过竣工验收。

室内设计区域详下表：（具体以建筑施工图功能布局为准）

| 楼层 | 使用功能 |
| --- | --- |
| 1F | 高压进线机房、消控室、财富中心、营业大厅、文化大堂、办公大堂、咖啡吧、柴发机房、开闭所 |
| 2F | 营业部办公、个贷中心、监控中心、变电所 |
| 3F | 食堂、厨房、包厢、自助餐厅 |
| 4F | 培训室、报告厅、会议中心 |
| 5F | 档案中心、物业管理用房、安保部办公、运营部办公 |
| 6F | 生活配套用房、健身房、党群中心、图书馆 |
| 主楼7F | 预留办公 |
| 主楼8F | 部门办公（零售、普惠、网银） |
| 主楼9F | 部门办公（公司、国际、资管、市场） |
| 主楼10F | 部门办公（授信、风管、合规、消保） |
| 主楼11F | 部门办公（办公、人事、计财、党群） |
| 主楼12F | 部门办公（ 董监办、审计部、纪检组） |
| 主楼13F | 高管办公（退居二线） |
| 主楼14F | 行史馆 |
| 主楼15F | 高管办公 |
| 主楼16F | 高管办公 |
| 主楼17F | 接待中心\越商服务中心\私人银行 |
| 主楼18F | 小厨房、餐厅、活动室 |
| 附楼10F | 科技部办公 |
| 附楼11F | 预留办公 |
| 附楼12F | 预留办公 |

乙方提供的本项目室内设计服务阶段包括：

  - 方案设计阶段

  - 初步设计阶段

  - 深化设计阶段（此阶段成果应达到施工图设计深度）

  - 招标采购配合阶段

  - 设计实施阶段（室内施工督导配合阶段）

  - 竣工验收阶段

### 第三条 工作进度计划

绍兴银行大厦建设工程计划于2024年7月1日之前开工建设，于2027年3月14日之前竣工验收。

绍兴银行大厦建设工程室内设计服务工作工期要以符合工程进度要求为前提，各服务阶段计划周期如下（自合同签订之日起算）：

| 工作阶段 | 进度要求 |
| --- | --- |
| 方案设计阶段 | 15日历天 |
| 初步设计阶段 | 15日历天 |
| 深化设计阶段 | 30日历天（含图审时间） |
| 招标采购配合阶段 | 结合项目进度（自招标工作启动至确定中标单位） |
| 设计实施阶段（室内施工督导配合阶段） | 结合项目进度（自项目开工至竣工验收） |

注：1、上述各设计阶段服务时间包含与土建、一次机电、厨房、弱电、数据机房等专项设计对接沟通时间。

2、乙方每阶段提供的设计成果均须得到业主、甲方书面确认后才开始进入下一阶段工作，但业主、甲方的审核确认或者业主、甲方的其他认可，不免除乙方按照本合同、国家、地方法规以及行业标准等的要求应承担的责任。

3、除经业主、甲方事先书面同意延期外，该完成期限不因任何原因予以延期。如因规划部门提供的设计基础资料不完整造成重大的设计修改，或业主、甲方等相关审核、确认时间超过7日以上，设计周期相应顺延。

4、业主、甲方有权根据工程具体情况对设计进度表做出合理调整，乙方应当予以配合，不得要求任何赔偿及合同价款增加等。

### 第四条 工作依据

4.1国家及地方现行的法律及行政法规、各项安全与技术标准、设计规范、服务目标以及本合同的相关规定；

4.2业主或甲方提供的装修设计服务要求、委托书、建筑用地规划批文等文件；

4.3业主或甲方提供的各类基础资料及相关技术要求；

4.4本项目建筑、结构及其他专业提供的设计图纸；

4.5地块及周围市政设施（包括道路、水电、5G、天然气等）的现状及规划图纸；

4.6设计过程中往来的书面文件。

4.7构成本合同的其他支持性文件可视为是能互相说明的，但如果与合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：先是《合同补充协议》，其次为《合同》包括附件。

### 第五条 具体服务内容和分阶段提交的服务成果

5.1具体服务内容

（1）方案设计阶段：明确设计理念、装修主题定位分析、装饰元素提炼、风格确立、装修材料运用意向及配色设计分析、软装配饰（含家具/装饰灯具/艺术品）、标识外观和使用构造的创意及构想，根据业主、招标人要求规划室内平面功能布局，梳理交通流线，与幕墙、数据机房、厨房等专项设计人员沟通梳理层高、吊顶等相关设计内容，并协商解决方案，把控室内空间及相关区域设计效果。此阶段需根据业主及甲方要求提供各空间效果图及标识方案，过程中应配合业主及甲方意见调整直至最终平面和设计效果的确定。

（2）初步设计阶段：根据确认的室内空间方案结合造价控制目标对设计内容进行深化，结合项目整体进度完成与其他专项设计的配合与提资并提交初步设计图纸、概算及相关成果文件。过程中应积极配合业主及甲方修改完善图纸直至最终确认。

（3）深化设计阶段：编制室内全套深化设计文件（应达到施工图设计深度）与全套物料手册（包含软装）并协助通过图审。在此阶段积极与弱电、数据机房、厨房等专项设计人员沟通梳理电话、网络、数据机房设备、厨房设备、灯具、电源插座、开关面板等点位的准确定位，图纸涵盖并体现设计范围内其他专项的设计内容的末端点位（包含但不限于弱电、数据机房、厨房等专项），并协助数据中心专项、厨房专项出图；提供室内外标识平面图布点设计、延展造型设计及工艺深化设计；提供全套物料手册，包括但不限于装饰主材、辅材、洁具五金、配饰物料、家具、装饰灯具、开关面板（包括磁卡选型）、水暖电管件、电线等使用位置、尺寸、材质、详细说明、图片以满足采购需求。设计文件应符合国家、省市有关部门、行业工程建设标准规范对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定，乙方应配合甲方完成图审意见修改直至图审合格。乙方有义务自费参加业主或甲方组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释其设计文件，并自费提供审查过程中需提供的补充资料。

（4）招标采购配合阶段：协助施工图预算编制过程中的答疑，配合业主及甲方完成室内装修设计范围内有关材料、设备设施、家具等全部招标采购工作。

（5）设计实施阶段（室内施工督导配合阶段）：对整套深化设计图纸进行技术交底并处理施工过程中产生的与室内设计相关的变更，对装饰主材、辅材、洁具五金、配饰物料、家具、装饰灯具、开关面板（包括磁卡选型）、水暖电管件、电线、标识等的选用进行确认，对项目施工现场进行全程技术支持，乙方应根据施工进度需要及时对施工现场进行查看，以确定项目实施质量进度等是否与设计意图相符，并提出偏差情况及纠偏意见文件，解决施工中与本设计相关的问题。在施工过程中应及时审核处理与承包商有关的放样图、物料信息。

（6）竣工验收阶段：配合业主及甲方审核竣工图纸，参与室内装修工程的竣工验收工作，并通过查看完工情况向业主及甲方提交最终项目缺陷清单及评估结果，并对缺陷清单上内容的整改情况进行跟踪验收。

（7）其他：乙方需参加由业主或甲方组织的需由乙方参加的相关会议；乙方需完成有关设计文件等政府审批所需的全部手续，及必要的文件送审、答疑；政府审查所提出的修改意见不视为业主或甲方提出的变更要求，乙方应无条件修改其设计使其满足审批要求。

5.2分阶段提交的服务成果

| 服务阶段 | 各阶段服务成果 |
| --- | --- |
| 方案设计阶段 | 方案设计文本及图纸，包括但不限于： ①设计理念、装修主题定位分析、装饰元素提炼、风格确立、装修材料运用意向及配色设计分析、软装配饰（含家具/装饰灯具/艺术品）、标识外观和使用构造的创意及构想； ②平面系统图：包括平面布置图、天花反映图、地面铺装图等； ③人流交通流线设计分析图； ④主要功能空间立面图； ⑤各空间效果图（根据业主及甲方要求提供）； ⑥提供室内外标识方案：楼层号、门牌、卫生间标识、多项导引标识、索引标识等，标识方案置入在装修效果图内进行模拟效果展示； ⑦估算表。 纸质版成果8份，并提供完整电子版成果。 |
| 初步设计阶段 | 初步设计文本及图纸，包括但不限于： ①目录、设计说明、材料构造做法表，标识面板使用的字体、颜色，符号、数字和推荐物料说明； ②平面系统图：包括平面布置图、天花反映图、地面铺装图等； ③定位图：墙体定位尺寸图、家具定位尺寸图、灯具尺寸图； ④综合点位图（电话、网络、喷淋、消防广播、感烟探测器、挡烟垂壁、防火卷帘、空调出/回风口、排风口、新风口、排烟口等）； ⑤主要功能空间立面图； ⑥重要部位的节点大样； ⑦主材清单。 纸质版成果8份，并提供完整电子版成果。 |
| 深化设计阶段 | （1）全套深化设计图纸（应达到施工图设计深度），包括但不限于： ①室内设计专业：包括但不限于目录、设计说明、材料构造做法表、主材表、门表、平面布置图、天花反映图、地面铺装图、综合点位图（电话、网络、喷淋、消防广播、感烟探测器、挡烟垂壁、防火卷帘、空调出/回风口、排风口、新风口、排烟口等）、灯具尺寸图、墙体定位尺寸图、家具定位尺寸图、立面索引图、立面图、剖面图、地面放样图、卫生间平面详图、节点图、详图等。 ②电气专业：包括但不限于目录、设计说明、配电箱系统图、电施平面图、插座平面图、照明平面图、空调平面图、应急照明平面图、消防报警平面图、火灾自动报警系统图、火灾自动报警平面图、节点图、详图等。 ③给排水专业：包括但不限于目录、设计说明、给排水系统图、给排水平面图、自喷平面图、节点图、详图等。 ④暖通专业：包括但不限于目录、设计说明、消防通风平面图、防排烟平面图、厨房排油烟风管平面图、空调风管平面图、空调水管平面图、空调安装大样图、节点图、详图等。 ⑤室内外标识设计：包括平面图布点设计:对标识进行编号、标识设置位置、注明设置方向及朝向（双面标识需标注A/B面）、标识工程量清单统计；延展造型设计：标识正视图、侧视图、顶视图等，在各视图上标注标志总长宽高尺寸，并辅以简易的工艺及材料文字描述；工艺深化设计：标注详细工艺、字体、符号、颜色、材料、规格尺寸等数据，达到指导加工制作的标准。 （2）全套物料手册，包括但不限于装饰主材、辅材、洁具五金、配饰物料、家具、装饰灯具、开关面板（包括磁卡选型）、水暖电管件、电线、标识等使用位置、尺寸、材质、详细说明、图片以满足采购需求。 纸质版成果8份（含深化设计图纸），并提供完整电子版成果。 |
| 设计实施阶段（室内施工督导配合阶段） | 变更图纸、材料审核确认单、现场施工指导性文件等技术支持文件。 纸质版成果8份（含变更图纸），并提供完整电子版成果。 |
| 竣工验收阶段 | 项目缺陷清单及评估报告。 纸质版成果8份，并提供完整电子版成果。 |
| 说明： 1、以上提交成果的份数均为正式成果的份数，不含过程汇报准备的文件，过程汇报文件均应以powerpoint软件制作PPT稿，便于讲解演示。 2、在提交纸质版成果的同时需提交相应的电子版图纸，其中深化设计文件须提供PDF及CAD格式的电子版本文件，物料手册提供PDF及Word格式的电子版文件。 3、乙方所完成的设计应符合国家、地方现行有关行业规范要求，并确保通过相关审批和验收流程。 4、乙方需完成各项政府手续报批，方案及深化设计文本数量需满足政府报审要求。乙方不得另行收取文本制作费。 5、乙方需要负责设计过程中与方案、初步设计、深化设计技术沟通、成果确认等对接事宜。 6、后续若需要增加纸质版成果文件数量，乙方不应额外收取费用。 |

### 第六条 服务要求

6.1人员配置

| 职务 | 姓名 | 职称、注册执业资格 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 一级注册建筑师 |
| 装修设计负责人 |  | 装修设计专业高级工程师及以上职称 |
| 装修设计师 |  | 装修设计专业工程师及以上职称 |
| 装修设计师 |  | 装修设计专业工程师及以上职称 |
| 给排水设计师 |  | 给排水专业工程师及以上职称 |
| 电气设计师 |  | 电气专业工程师及以上职称 |
| 暖通空调设计师 |  | 暖通专业工程师及以上职称 |

6.2设计要求（服务要求）

- 乙方对室内装修设计内容可实施性与效果进行把控，应发挥专业优势，努力保护业主的利益，防止工程施工和完工后出现可避免的缺陷和不足；

- 乙方提交的所有设计成果需满足项目造价管控、建设实施、后续使用等要求，因乙方前期设计未充分考虑项目造价、建设实施、后续使用等需求，导致后续出现设计变更，乙方在收到书面通知后应立即开展修改工作并且原则上于7天内提交修改成果，若对工程关键节点造成影响，乙方需要承担全部责任；

- 乙方提交的所有设计成果需要满足国家规范、地方规范、以及各相关标准要求；

- 在施工过程中，乙方应根据项目需求在双方商定的时间内派设计人员到工地现场进行设计指导、材料选样、施工交底及监督等服务工作，确保设计工程效果；

- 乙方在服务过程中应做好与业主、甲方的沟通以及与业主、甲方聘请的各参与单位的配合工作，所有因提资条件查收不及时且未及时反映相关问题导致后续设计脱节的全部责任由乙方承担。

### 第七条 顾问服务费用

根据本合同所涉之服务范围、内容，服务费用（以下简称服务费、设计费用或费用）合计为人民币（含税价，税点6%）（大写）          （¥     ）。

服务费用包括履行所有规定服务并提交服务成果所产生的全部费用；包含方案设计（含估算）、初步设计、深化设计、招标采购配合、施工配合、竣工验收配合，以及前期现状调研、专家评审、外出考察、施工现场服务等产生的所有费用。

### 第八条 服务费用支付方式

8.1付款方式

| 序号 | 阶段 | 支付比率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计完成，并经甲方确认后30日内支付 | 20 |
| 2 | 初步设计完成，并经甲方确认后30日内支付 | 25 |
| 3 | 深化设计完成，且协助甲方完成施工图图审并合格后30日内支付 | 40 |
| 4 | 项目竣工验收合格后30日内支付 | 15 |
|  | 合计 | 100 |

说明：（1）上述各阶段提交的成果若须甲方确认，确认形式须为书面；

（2）甲方支付各阶段款项前，以甲方收到业主方相应款项为前提；

（3）乙方申请付款时需提供税率为6%的增值税专用发票。

8.2额外费用

- 凡不在此合同内的项目，要求乙方提供的额外附加服务，所需服务费用另行协商。

- 乙方需配合业主、甲方做好现场服务工作，费用包含在合同总价内，不再收取额外费用。

### 第九条 双方责任和义务

9.1甲方义务和违约责任

- 甲方应在本合同签订后7个工作日内向乙方提交：

  - 乙方要求的供乙方履行合同义务的合理及必要之基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，但乙方有适当的对完整性的审查义务；

  - 与乙方协商确认各阶段工作成果的交付时间。在服务期内，若甲方更改工程进度时间表，甲方应至少提前7个工作日通知乙方，并协商新的工作成果交付时间。

- 对乙方提交的工作成果文件及时给予答复。

- 如果因非乙方原因造成此建设工程停缓建，甲方应支付乙方已完成工作部分相应的费用。如果因非乙方原因导致建设工程连续暂停或缓建不足6个月，则甲方可以在暂停期内提前15日书面通知乙方恢复本合同的履行。如果建设工程连续暂停或缓建超过6个月，则乙方可以提前10日向甲方发出书面通知而解除本合同。

- 在合同履行期间，非乙方原因所致，甲方单方要求终止或解除合同，甲方应根据乙方的实际工作量支付给乙方服务费用。合同生效后,乙方如因自身原因要求终止或解除合同,已经发生的服务费用甲方有权利不予支付，乙方还应支付违约金（按合同总金额的5%计）给甲方。

- 甲方应依据本合同第8.1条约定按时足额支付乙方服务费。

- 组织、协调、召集和主持各种会议，负责联络政府相关部门，提供甲方与各单位就本项目有关的往来文件资料：包括设计任务书、会议纪要、报告、信件和备忘录的复印件等。

- 在合理情况下，甲方有权要求乙方更换本项目甲方认为不称职的人员，乙方应及时更换。

- 甲方有权根据合同约定，对因乙方原因给甲方带来的任何直接经济损失和损害，提出赔偿，赔偿上限不超过合同总额。

- 甲方认为必要时，有权以书面形式发出暂停通知。因甲方原因造成的暂停，给乙方造成的费用增加由甲方承担，造成关键路径延误的，提交成果日期相应顺延。因乙方原因造成的暂停，给甲方造成的损失由乙方承担，原则上提交成果日期不予顺延，若确需顺延，乙方应承担因顺延给甲方造成的损失。

9.2乙方义务和违约责任

- 乙方应按国家及地方政府相关规定及双方商定的时间、质量、数量以及验收标准的要求提交成果文件和提供相关服务。

- 由于非乙方原因可能延误工作成果的交付时间，乙方应写明申请延长工期的日历天数及原因，甲方应在收到乙方书面申请7个工作日内回复，否则视为确认。

- 乙方应按本合同第8.1条约定的内容履行请款手续。

- 乙方不得擅自转让或转包本合同内的设计服务。

- 若乙方未按本合同规定或双方协定的时间进度、质量、数量、工作范围履行任何一项职责，导致本合同无法继续履行,或已完成的工作有重大过错,造成甲方经济损失的,甲方有权通知乙方立即终止合同，同时甲方有追究乙方赔付损失的权利。

- 若因乙方原因导致提交工作成果延误,乙方应向甲方支付逾期违约金（每逾期一天按服务费总额的千分之一计算）。由于乙方原因给甲方带来的任何损失和损害，乙方应承担全部赔偿责任，同时甲方有权从应支付乙方的合同款项中直接扣除上述违约金和损失。如应支付乙方的款项不足以抵扣违约金部分由乙方另行补足。

- 乙方有义务对甲方提供的基础资料及文件进行适当的审查,如发现问题,乙方应立即书面通知,以免产生进一步损失。

- 乙方为本项目派遣的工作人员的资格条件应当为甲方所能接受，这些人员的变动须征得甲方同意。

- 乙方履行本合同义务过程中（包括但不限于进入项目现场，因工作需要前往甲方单位及业主单位及其它地区，协助甲方处理本合同有关事宜等等），所发生的人身伤害事故或者其他侵权事故均由乙方自行承担；在乙方人员进入项目现场工作时，乙方应按现场管理制度要求做好自身防护（包括但不限于佩戴安全帽等）。

- 乙方对自身提交的成果质量全面负责。

### 第十条 文件的版权、拥有权及保密义务

10.1根据本合同所做出的工作成果，甲方支付本合同约定的全额服务费用后，对乙方的工作成果，甲方及业主享有所有权，乙方可享有署名权；乙方在未征得甲方及业主书面同意的情况下，不得泄露与本项目、本合同或与甲方及业主的业务活动有关的保密资料。任何一方不得利用职务上的便利将获得的属于保密范围的内容，进行不正当交易或谋取非法利益。

10.2本合同的图纸及文件资料仅用于本合同所指定的工程，乙方无权用于其他工程项目。

10.3对甲方提供给乙方的文件，甲方应为其在专利和/或版权问题上触犯法律条款或侵犯第三方权利的行为承担责任，应免除并赔偿乙方由于采用这些文件所带来的一切专利和/或版权方面的损失。

### 第十一条 合同的变更、终止和解除

11.1合同变更

本合同的变更须经双方协商一致并书面确认方可生效。

本合同中有不清楚的表达或缺少正常执行的条款，或者有未尽事宜，双方应就不详、缺少的表述和未尽事宜另签补充协议。补充协议和本协议具有同等法律效力。补充协议条款与本合同条款不一致的，以补充协议为准。

11.2有下列情形之一的，本合同即告终止:

- 本合同已按约定条件履行完毕；

- 双方协商同意终止本合同。

11.3有下列情形之一的，可解除本合同：

- 一方已证实进入破产程序或已经破产，则另一方可解除本合同；

- 任何一方在不可抗力发生后经证实无法继续履行合同义务的，可书面通知另一方解除本合同。

解除合同通知书自发出之日起生效。合同解除后，双方应当遵循诚实信用原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务，并尽一切合理的努力使合同解除后产生的费用保持最低。乙方有义务偿还甲方提供的相关资料。

合同终止或解除后，乙方在按本合同规定收取应得的服务费、违约金、补偿金的情形下，乙方按本合同编制的所有图纸及文件等已存在工作成果的所有权属于甲方。甲方追究乙方设计错误及因此产生损失的责任不受本合同终止的影响。

### 第十二条 不可抗力

12.1定义

本合同中的“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括地震、台风、洪水、战争、瘟疫、特殊政治事件等。

12.2并非违约情形

只要不能履约是出于不可抗力事件，且遭受不可抗力影响的一方为履行合同义务及时采取合理的补救措施，并在事件发生后及时通知另一方，则该方未完成合同项下相应部分的义务不应视为违约情形。

12.3延期

受不可抗力影响，协议规定的需完成任务的时间应相应延长，所延长的时间应与不可抗力影响该方不能履行义务的时间相同。乙方提出的履行义务延期需经甲方批准。

12.4支付

在因不可抗力而无法履行服务的期间内或因不可抗力导致合同终止，乙方有权继续得到合同条款下规定的已完成并经甲方书面确认的服务款项。

### 第十三条 其他

13.1本合同书所有相关文件采用中文。有关通知、文件、资料应用书面的形式。通知、文件、资料可由人员递送（以签收单上的签名为依据）；或通过传真、电子邮件（该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达生效时间）；或通过挂号信；或电话（但随后要用信函确认）。双方通过上述方式认可的来往传真、信件、电子邮件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2乙方必须按甲方、业主的限额设计要求开展设计工作。若设计方案超出限额设计，乙方拒绝调整方案以满足限额设计要求的，甲方有权解除合同，并且要求乙方退还已支付的款项，同时乙方应承担已支付款项30%的违约金。

13.3乙方必须提供参数，推荐三个以上经甲方、业主认可的参考品牌。设计单位不得参与材料、设备设施、家具等的供应。

### 第十四条 争议解决办法

### 本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

### （一）提交杭州仲裁委员会仲裁；

### （二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

### 第十五条 合同生效与终止

本合同自甲、乙双方签字盖章后生效；双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式  陆 份，甲方_叁_份、乙方_叁_份。

（以下无正文）

甲方名称（盖公章）：                   乙方名称（盖公章）：

法定代表人：（签字或盖章）             法定代表人：（签字或盖章）

联  系  人：                           联  系  人：

住　　所：杭州市安吉路18号　          住　　所：

邮政编码：310006　　　　　　　　　     邮政编码：

电　　话：0571-85050349　　　　　　    电　　话：

传　　真：0571-85151540　　　　　　　  传　　真：

开户银行：交通银行杭州市西湖支行　     开户银行：

银行帐号：331066130010149009331        银行帐号：

日期：    年    月    日

# 第五章 服务技术标准及要求

### 一、项目概况

1、项目名称：绍兴银行大厦建设工程室内设计服务

2、建设规模：项目建设用地面积：12716.6㎡，总建筑面积：87000㎡，（其中地上建筑面积：57000㎡），项目建安造价87000万元。

3、建设地点：浙江省绍兴市。

### 二、工作依据

1、国家及地方现行的法律及行政法规、各项安全与技术标准、设计规范、服务目标等相关规定；

2、业主或招标人提供的装修设计服务要求、委托书、建筑用地规划批文等文件；

3、业主或招标人提供的各类基础资料及相关技术要求；

4、本项目建筑、结构及其他专业提供的设计图纸；

5、地块及周围市政设施（包括道路、水电、5G、天然气等）的现状及规划图纸；

6、设计过程中往来的书面文件。

### 三、服务范围

室内设计服务包括（但不限于）：完成本项目室内装修的方案设计、初步设计及深化设计(包括装修、给排水、强电、暖通空调、消防、软装、家具布置及选样、室内外导向标识等涉及到的所有设计内容)，深化设计应达到施工图设计深度；与业主/招标人及业主/招标人聘请的各参与单位进行配合，，协助编制相关工程设计概算，协助数据中心专项、厨房专项出图，对相关图纸的实施过程进行跟踪并提供相应配套技术服务等，直至通过竣工验收。服务阶段包括方案设计阶段、初步设计阶段、深化设计阶段、招标采购配合阶段、设计实施阶段（室内施工督导配合阶段）、竣工验收阶段等。

室内设计区域详下表：（具体以建筑施工图功能布局为准）

| 楼层 | 使用功能 |
| --- | --- |
| 1F | 高压进线机房、消控室、财富中心、营业大厅、文化大堂、办公大堂、咖啡吧、柴发机房、开闭所 |
| 2F | 营业部办公、个贷中心、监控中心、变电所 |
| 3F | 食堂、厨房、包厢、自助餐厅 |
| 4F | 培训室、报告厅、会议中心 |
| 5F | 档案中心、物业管理用房、安保部办公、运营部办公 |
| 6F | 生活配套用房、健身房、党群中心、图书馆 |
| 主楼7F | 预留办公 |
| 主楼8F | 部门办公（零售、普惠、网银） |
| 主楼9F | 部门办公（公司、国际、资管、市场） |
| 主楼10F | 部门办公（授信、风管、合规、消保） |
| 主楼11F | 部门办公（办公、人事、计财、党群） |
| 主楼12F | 部门办公（ 董监办、审计部、纪检组） |
| 主楼13F | 高管办公（退居二线） |
| 主楼14F | 行史馆 |
| 主楼15F | 高管办公 |
| 主楼16F | 高管办公 |
| 主楼17F | 接待中心\越商服务中心\私人银行 |
| 主楼18F | 小厨房、餐厅、活动室 |
| 附楼10F | 科技部办公 |
| 附楼11F | 预留办公 |
| 附楼12F | 预留办公 |

### 四、具体服务内容和分阶段提交的服务成果

1、具体服务内容

（1）方案设计阶段：明确设计理念、装修主题定位分析、装饰元素提炼、风格确立、装修材料运用意向及配色设计分析、软装配饰（含家具/装饰灯具/艺术品）、标识外观和使用构造的创意及构想，根据业主、招标人要求规划室内平面功能布局，梳理交通流线，与幕墙、数据机房、厨房等专项设计人员沟通梳理层高、吊顶等相关设计内容，并协商解决方案，把控室内空间及相关区域设计效果。此阶段需根据业主及招标人要求提供各空间效果图及标识方案，过程中应配合业主及招标人意见调整直至最终平面和设计效果的确定。

（2）初步设计阶段：根据确认的室内空间方案结合造价控制目标对设计内容进行深化，结合项目整体进度完成与其他专项设计的配合与提资并提交初步设计图纸、概算及相关成果文件。过程中应积极配合业主及招标人修改完善图纸直至最终确认。

（3）深化设计阶段：编制室内全套深化设计文件（应达到施工图设计深度）与全套物料手册（包含软装）并协助通过图审。在此阶段积极与弱电、数据机房、厨房等专项设计人员沟通梳理电话、网络、数据机房设备、厨房设备、灯具、电源插座、开关面板等点位的准确定位，图纸涵盖并体现设计范围内其他专项的设计内容的末端点位（包含但不限于弱电、数据机房、厨房等专项），并协助数据中心专项、厨房专项出图；提供室内外标识平面图布点设计、延展造型设计及工艺深化设计；提供全套物料手册，包括但不限于装饰主材、辅材、洁具五金、配饰物料、家具、装饰灯具、开关面板（包括磁卡选型）、水暖电管件、电线等使用位置、尺寸、材质、详细说明、图片以满足采购需求。设计文件应符合国家、省市有关部门、行业工程建设标准规范对相关设计阶段的设计文件、图纸和资料的深度规定，乙方应配合甲方完成图审意见修改直至图审合格。投标人有义务自费参加业主或招标人组织的设计审查会议、向审查者介绍、解答、解释其设计文件，并自费提供审查过程中需提供的补充资料。

（4）招标采购配合阶段：协助施工图预算编制过程中的答疑，配合业主及招标人完成室内装修设计范围内有关材料、设备设施、家具等全部招标采购工作。

（5）设计实施阶段（室内施工督导配合阶段）：对整套深化设计图纸进行技术交底并处理施工过程中产生的与室内设计相关的变更，对装饰主材、辅材、洁具五金、配饰物料、家具、装饰灯具、开关面板（包括磁卡选型）、水暖电管件、电线、标识等的选用进行确认，对项目施工现场进行全程技术支持，投标人应根据施工进度需要及时对施工现场进行查看，以确定项目实施质量进度等是否与设计意图相符，并提出偏差情况及纠偏意见文件，解决施工中与本设计相关的问题。在施工过程中应及时审核处理与承包商有关的放样图、物料信息。

（6）竣工验收阶段：配合业主及招标人审核竣工图纸，参与室内装修工程的竣工验收工作，并通过查看完工情况向业主及招标人提交最终项目缺陷清单及评估结果，并对缺陷清单上内容的整改情况进行跟踪验收。

（7）其他：投标人需参加由业主或招标人组织的需由投标人参加的相关会议；投标人需完成有关设计文件等政府审批所需的全部手续，及必要的文件送审、答疑；政府审查所提出的修改意见不视为业主或招标人提出的变更要求，投标人应无条件修改其设计使其满足审批要求。

2、分阶段提交的服务成果

| 服务阶段 | 各阶段服务成果 |
| --- | --- |
| 方案设计阶段 | 方案设计文本及图纸，包括但不限于： ①设计理念、装修主题定位分析、装饰元素提炼、风格确立、装修材料运用意向及配色设计分析、软装配饰（含家具/装饰灯具/艺术品）、标识外观和使用构造的创意及构想； ②平面系统图：包括平面布置图、天花反映图、地面铺装图等； ③人流交通流线设计分析图； ④主要功能空间立面图； ⑤各空间效果图（根据业主及甲方要求提供）； ⑥提供室内外标识方案：楼层号、门牌、卫生间标识、多项导引标识、索引标识等，标识方案置入在装修效果图内进行模拟效果展示；⑦估算表。 纸质版成果8份，并提供完整电子版成果。 |
| 初步设计阶段 | 初步设计文本及图纸，包括但不限于： ①目录、设计说明、材料构造做法表，标识面板使用的字体、颜色，符号、数字和推荐物料说明； ②平面系统图：包括平面布置图、天花反映图、地面铺装图等； ③定位图：墙体定位尺寸图、家具定位尺寸图、灯具尺寸图； ④综合点位图（电话、网络、喷淋、消防广播、感烟探测器、挡烟垂壁、防火卷帘、空调出/回风口、排风口、新风口、排烟口等）； ⑤主要功能空间立面图； ⑥重要部位的节点大样； ⑦主材清单。 纸质版成果8份，并提供完整电子版成果。 |
| 深化设计阶段 | （1）全套深化设计图纸（应达到施工图设计深度），包括但不限于： ①室内设计专业：包括但不限于目录、设计说明、材料构造做法表、主材表、门表、平面布置图、天花反映图、地面铺装图、综合点位图（电话、网络、喷淋、消防广播、感烟探测器、挡烟垂壁、防火卷帘、空调出/回风口、排风口、新风口、排烟口等）、灯具尺寸图、墙体定位尺寸图、家具定位尺寸图、立面索引图、立面图、剖面图、地面放样图、卫生间平面详图、节点图、详图等。 ②电气专业：包括但不限于目录、设计说明、配电箱系统图、电施平面图、插座平面图、照明平面图、空调平面图、应急照明平面图、消防报警平面图、火灾自动报警系统图、火灾自动报警平面图、节点图、详图等。 ③给排水专业：包括但不限于目录、设计说明、给排水系统图、给排水平面图、自喷平面图、节点图、详图等。 ④暖通专业：包括但不限于目录、设计说明、消防通风平面图、防排烟平面图、厨房排油烟风管平面图、空调风管平面图、空调水管平面图、空调安装大样图、节点图、详图等。 ⑤室内外标识设计：包括平面图布点设计:对标识进行编号、标识设置位置、注明设置方向及朝向（双面标识需标注A/B面）、标识工程量清单统计；延展造型设计：标识正视图、侧视图、顶视图等，在各视图上标注标志总长宽高尺寸，并辅以简易的工艺及材料文字描述；工艺深化设计：标注详细工艺、字体、符号、颜色、材料、规格尺寸等数据，达到指导加工制作的标准。 （2）全套物料手册，包括但不限于装饰主材、辅材、洁具五金、配饰物料、家具、装饰灯具、开关面板（包括磁卡选型）、水暖电管件、电线、标识等使用位置、尺寸、材质、详细说明、图片以满足采购需求。 纸质版成果8份（含深化设计图纸），并提供完整电子版成果。 |
| 设计实施阶段（室内施工督导配合阶段） | 变更图纸、材料审核确认单、现场施工指导性文件等技术支持文件。 纸质版成果8份（含变更图纸），并提供完整电子版成果。 |
| 竣工验收阶段 | 项目缺陷清单及评估报告。 纸质版成果8份，并提供完整电子版成果。 |
| 说明： 1、以上提交成果的份数均为正式成果的份数，不含过程汇报准备的文件，过程汇报文件均应以powerpoint软件制作PPT稿，便于讲解演示。 2、在提交纸质版成果的同时需提交相应的电子版图纸，其中深化设计文件须提供PDF及CAD格式的电子版本文件，物料手册提供PDF及Word格式的电子版文件。 3、投标人所完成的设计应符合国家、地方现行有关行业规范要求，并确保通过相关审批和验收流程。 4、投标人需完成各项政府手续报批，方案及深化设计文本数量需满足政府报审要求。投标人不得另行收取文本制作费。 5、投标人需要负责设计过程中与方案、初步设计、深化设计技术沟通、成果确认等对接事宜。 6、后续若需要增加纸质版成果文件数量，投标人不应额外收取费用。 |

### 五、工作进度计划

绍兴银行大厦建设工程计划于2024年7月1日之前开工建设，于2027年3月14日之前竣工验收。

绍兴银行大厦建设工程室内设计服务工作工期要以符合工程进度要求为前提，各服务阶段计划周期如下（自合同签订之日起算）：

| 工作阶段 | 进度要求 |
| --- | --- |
| 方案设计阶段 | 15日历天 |
| 初步设计阶段 | 15日历天 |
| 深化设计阶段 | 30日历天（含图审时间） |
| 招标采购配合阶段 | 结合项目进度（自招标工作启动至确定中标单位） |
| 设计实施阶段（室内施工督导配合阶段） | 结合项目进度（自项目开工至竣工验收） |

注：1、上述各设计阶段服务时间包含与与土建、一次机电、厨房、弱电、数据机房等专项设计对接沟通时间。

2、投标人每阶段提供给招标人的设计成果均须得到业主、招标人书面确认后才开始进入下一阶段工作，但业主、招标人的审核确认或者业主、招标人的其他认可，不免除投标人按照本合同、国家、地方法规以及行业标准等的要求应承担的责任。

3、除经业主、招标人事先书面同意延期外，该完成期限不因任何原因予以延期。如因规划部门提供的设计基础资料不完整造成重大的设计修改，或业主、招标人等相关审核、确认时间超过7日以上，设计周期相应顺延。

4、业主、招标人有权根据工程具体情况对设计进度表做出合理调整，投标人应当予以配合，不得要求任何赔偿及合同价款增加等。

### 六、顾问服务要求

1、最低人员配置要求

| 职务 | 数量 | 职称、注册执业资格 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 一级注册建筑师 |
| 装修设计负责人 | 1 | 装修设计专业高级工程师及以上职称 |
| 装修设计师 | 1 | 装修设计专业工程师及以上职称 |
| 装修设计师 | 1 | 装修设计专业工程师及以上职称 |
| 给排水设计师 | 1 | 给排水专业工程师及以上职称 |
| 电气设计师 | 1 | 电气专业工程师及以上职称 |
| 暖通空调设计师 | 1 | 暖通专业工程师及以上职称 |

2、设计要求（服务要求）

（1）投标人对室内装修设计内容可实施性与效果进行把控，应发挥专业优势，努力保护业主的利益，防止工程施工和完工后出现可避免的缺陷和不足；

（2）投标人提交的所有设计成果需满足项目造价管控、建设实施、后续使用等要求，因投标人前期设计未充分考虑项目造价、建设实施、后续使用等需求，导致后续出现设计变更，投标人在收到书面通知后应立即开展修改工作并且原则上于7天内提交修改成果，若对工程关键节点造成影响，投标人需要承担全部责任；

（3）投标人提交的所有设计成果需要满足国家规范、地方规范、以及各相关标准要求；

（4）在施工过程中，投标人应根据项目需求在双方商定的时间内派设计人员到工地现场进行设计指导、材料选样、施工交底及监督等服务工作，确保设计工程效果；

（5）投标人在服务过程中应做好与业主、甲方的沟通以及与业主、甲方聘请的各参与单位的配合工作，所有因提资条件查收不及时且未及时反映相关问题导致后续设计脱节的全部责任由投标人承担。

# 第六章 投标文件格式

### 目录

### 附件一：封面

### 附件二：法定代表人授权委托书

### 附件三：法定代表人身份证明

### 附件四：投标函

### 附件五：投标报价汇总表

附件一：

绍兴银行大厦建设工程

室内设计服务

投标文件类型：（资信标/技术标/商务标）

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：

编制时间：        年        月        日

附件二：

法定代表人授权委托书

本人      （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 绍兴银行大厦建设工程室内设计服务 （项目名称）的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

投标人（盖章）：

法定代表人（盖章）：

委托代理人：

身份证号码：

年       月      日

委托代理人身份证扫描件

附件三：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年         月        日

经营期限：

姓名：             性别：          年龄：         职务：

系                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

年         月        日

法定代表人身份证扫描件

附件四：

投标函

（招标人名称）：

一、根据己收到的绍兴银行大厦建设工程室内设计服务招标文件，我单位经考察现场和研究上述项目的招标文件后，我方愿以总报价人民币（大写）      （小写￥            ）（保留整数），项目负责人       ，服务工期             ，我方愿承担绍兴银行大厦建设工程室内设计服务招标范围内的所有工作。

二、一旦我方中标，我方在全部同意招标文件内容前提下，并保证人员及时到位。同时保证本投标文件的所有资料真实有效，如有虚假成份，愿承担一切后果。

三、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年      月       日

附件五：

投标报价汇总表

| 序号 | 内容 | 服务阶段 | 费用（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （小写：￥ ）（保留整数） |
| 备注： 1.报价包括履行所有规定服务并提交服务成果所产生的全部费用：包含方案设计（含估算）、初步设计（含概算）、深化设计、招标采购配合、施工配合、竣工验收配合，以及前期现状调研、专家评审、外出考察、施工现场服务等产生的所有费用。 2.各投标人结合招标文件自行报价，如有必要可另附报价说明。 |

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（盖章）：

年        月       日