空调设备采购及安装合同

甲方：                           签订地点：

乙方：                           签订时间：     年     月     日

丙方：                           合同编号：

- 乙方按甲方的要求提供下列商品和负责安装调试：

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单 价 | 合 价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调设备 （室内机、室外机） | 1项 |  |  |  |
| 2 | 空调安装主材、安装费及其他 | 1项 |  |  |  |
| 3 | 集中控制部分 | 1项 |  |  |  |
| 合计金额（人民币大写）： 小写： 元 |

说明

1、此价格是按照乙方投标文件第     部分的中标单位的中标价。计算依据是“           ”招标文件及相关资料和设计图纸。在没有变更的情况下，乙方按照文件规定和本合同其它约定，组织施工.对其质量负责。

2、空调设备变更：甲方根据平面功能改变或现场实际情况作微调，最终设备数量型号和数量的更改，以常州机电学院图文楼项目安装施工变更单为准。价格最终结算办法，按照本合同的第八条进行。

3、主材、安装费及其他数量的核定：安装用的铜管、保温材料、信号线、UPC、冷媒、水管等最终数量按照本合同的第八条进行处理,但实际量最终统计不能超乙方投标文件第     部分总量的20%。（有变更的，不在此范围内），单价按照乙方投标文件。

4、乙方投标文件第     部分漏项处理：价格按照所有本次投标单位的该子项目的最低单价处理.数量按实际量计算.

二、合同文件：

下列空调设备采购文件是构成本合同不可分割的部分：

1、丙方的“            ”招标文件及相关资料；

2、乙方提交的投标文件及相关资料；

3、经甲、乙、丙三方确认的其他补充协议及相关资料。

三、双方责任

乙方按照下列文件和资料在合同规定的工期内完成施工项目：丙方的“          ”招标文件及相关资料、乙方提交的投标文件及相关资料、经甲、乙、丙三方确认的其他补充协议及相关资料。

一）、乙方责任：

1、乙方指定       工程现场为总负责人全面负责安装施工现场的工作；按照合同要求，组织人员和采购设备，在规定时间内完成施工。工程现场总负责人要定期参加甲方组织的现场协调会。

2、施工安装期间，乙方施工人员的机械、电气和高空作业及其它人身安全方面的事项由乙方负责。

3、施工期间，要遵守学院的有关制度，文明施工，否则每发现一次承担一万元违约金

4、需要乙方订购的工程材料（主机和辅助材料），在进场前必须经过甲方、乙方和监理三方根据乙方投标文件第     部分指定品牌、型号规格，现场验收，签字留样存档后，才可以进行现场施工。不允许以次充好，否则乙方不仅承担合同总标的额20%的违约金，甲方还有权解除合同，由此造成甲方的损失由乙方承担。同时甲方还将移送相关部门追究相关人员的其他法律责任，。

5、乙方进工地的材料，三方验收后，由乙方自己负责在工地专用场地堆放，自己负责保卫(甲方提供必要的方便)，工程验收前的成品保护工作由乙方负责。

6、安装施工隐蔽工程，在施工完成后     日内由乙方负责组织甲方、乙方和监理方三方现场专项验收，验收合格后签字存档作为整个项目验收的一部分。

7、空调系统调试后压力数据（包括保压试验数据），由乙方组织甲方、乙方和监理方，现场专项验收，验收合格后签字存档作为整个项目验收的一部分。

8、 如果乙方没有按合同规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额2‰/天的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的5‰/天（按照乙方投标文件承诺）。如乙方在达到此限额后仍不能交工，乙方除了承担上述违约金责任外，甲方还有权解除合同，因此造成甲方的损失由乙方承担。甲方签字认可的除外。

9、由于安装不符合质量要求，所造成的责任及损失由乙方负责。

二)、甲方责任：

1、工程现场甲方负责人         ，全面负责安装施工现场的甲方工作；

2、甲方应为乙方入场施工创造条件，腾空场地、协调总包方后接通施工水电；

3、甲方应为乙方提供已确定的设计方案图及安装施工清单；

4、甲方要按合同规定支付工程款。

5、甲方如需调整产品型号，应及时通知乙方，并承担乙方重复运输、保管、设备差价、材料损失等有关费用。

四、适用法律、标准及规范

1、本合同适用标准和规范：《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ50019-2003、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002、《制冷设备安装工程及验收规范》、设备厂商的《工程技术手册》、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95及现行国家有关标准、规范。

五、质量保证：

1、乙方严格按照工程投标文件及谈判达成的协议进行设备的采购及安装和调试，并对其质量负责。

2、乙方负责采购的设备，其品牌、型号等必须与投标报价单一致，不得以次充好。并提供产品说明书，设备性能及技术指标应达到该设备说明书（含样本）中提供的相关参数及要求。

3、乙方负责采购的设备在安装或使用前，应按甲方要求，根据标准、规范要求进行检验或试验，检验或试验费用由乙方承担。

4、甲乙双方对工程质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

六、工期：

乙方必须按甲方的要求及投标文件的承诺，积极与装饰单位施工配合，确保本项目在 60  天内按期完成安装、调试并确保设备正常运行。

七、验收：

1、空调的安装施工及交付要符合国家标准和按照工程投标文件要求，达到一次性验收合格，资料齐全。并保证投入使用。

2、验收分二部分：现场规范和施工资料齐全。

3、设备的调试验收按招标文件及合同要求执行，所有工作完成后（包括竣工图绘制），由乙方提出书面验收要求，并协助甲方组织有甲方、乙方、土建总包方,监理方参加的空调项目验收。验收合格后，验收资料签字由     方存档。

八、结算及付款期限：

1、在合同约定的施工工期内，除本工程合同及丙方的“        ”招标文件中另有约定予以调整外，设备、安装综合单价不得调整（本合同约定开、竣工期间的政策风险和市场风险，包括采用新的验收标准、调整税率、增加税种、增加新的收费项目、设备材料价格波动等情况下结算单价不得调整）。竣工结算时，如工程量有变更，结算方法如下：

a、中标价中已有与变更工程相同的综合单价，应按已有的单价计算；

b、中标价中没有与变更工程相同的综合单价时，由乙方参照相似的中标综合单价编制、申报结算单价，报监理和审计部门，由甲方最终确定结算价格（使用材料在投标文件中有相同品种规格者，若报价有不同单价，按其最低单价计取）。工程量按由审计部门依据设计图纸及现场签证确认的变更增减数量的差额结算。如由于乙方原因造成安装费用增加、报价项目有遗漏或内容不全者，其责任和费用均由乙方负责。

2、付款方法：

1）设备价：合同签订后10个工作日内预付合同价款的20%作为定金；按期供货，设备到现场前10个工作日内付至合同价款的50%；设备经安装调试、验收合格并能正常运行交付使用后付至设备合同价款的90%；9%余款交付使用后第二年内支付；1%余款留待保修期满后一次性结清（无息）。

2）安装费：正式进场安装后3个工作日内，预付合同价款的30%作为备料款；乙方完成安装工作量的70%后，付至安装合同价款的70%；安装调试完毕并经政府部门验收合格、能正常运行交付使用后付至合同价款的85%；竣工结算审计后付至合同价款的95%；5%余款留待保养期满后一次性结清。

3）、乙方凭甲方相关证明材料直接到丙方办理合同款结算。

九、保修及售后服务：

- 详见乙方投标文件中提供的售后服务承诺。

2、乙方应按空调设备使用说明书中列出的维护保养项目对甲方的空调工程免费维护保养 5  年。

3、保修期内因乙方原因导致甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。保修期从工程验收合格之日算起。

十、其它约定事项：

1、签定合同时，乙方的投标保证金将转入履约保证金，履约保证金按合同总价的 3 %交纳，待合同按约履行完毕后的一周内全额退还（无息）

2、乙方必须在合同约定的竣工期内保质保量按期竣工，逾期（不可抗力及甲方原因除外）按日加收合同总款 1 ‰的违约金。

3、本合同经甲方、乙方、丙方签字盖章后生效，如有变动，必须经甲方、乙方、丙方协商一致后方可更改。变更后的协议作为本合同的补充协议，与本合同具有同等法律效力。本合同一式六份，甲方二份，乙方二份，丙方二份。

4、其他未尽事宜，参照有关法律，协商解决。如协商不成，由甲方所在地

人民法院管辖。

甲    方：

单位名称（章）：

单位地址

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

乙    方：

单位名称（章）：

单 位 地 址：

开户银行：

银行帐号：

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

丙    方：

单位名称（章）：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

联系电话：