编号:CCWL-2022-02

中国船舶重庆长征铁路专用线（专用铁路）代维修、养护采购需求信息

1.  采购方式：询比采购

2   采购标的

2.1  采购标的名称：铁路专用线（专用铁路）代维修、养护(含长征18号库房平交道口病害整治）。

2.2  数量 ： 1项

2.2.1线路2.03公里(与国铁接口至交1、交2线末端），道岔6组 。

2.3. 交付或者实施的时间、期限和交付地点：计划工期2022年1月1日至2022年12月31日，实施按双方约定的周、月、季度的计划执行（该计划的提供由采购方在采购时编制）。

2.4. 付款方式：合同签订生效后15天，甲方向乙方支付本合同总价款的50%计     元；于 2022年 6月30日前甲方向乙方支付本合同总合同价款的40%计     元。剩余10%合同到期时支付。

3.  技术要求

3.1  代维修标的需实现的功能或者目标；见代维修、养护合同书要求。

3.2  具体的代维修、养护要求：

3.2.1按《成都铁路局集团有限公司铁路专用线（专用铁路）管理办法》和《铁路专用线管理办法》、《普速铁路线路修理规则》执行。

3.2.2 具体的代维修、养护工作内容：

3.2.2.1根据线路状态，适当起道、拨道、改道、综合治理接头病害;；

3.2.2.2 清筛不洁道床，清理线路、路肩、水沟杂草，补充道砟；

3.2.2.3 整修路肩，整治路基病害，修理排水设备；

3.2.2.4 更换和修理规整，更换和整治轨底坡（需要更换的轨枕和钢轨由专用线产权单位提供）；

3.2.2.5 其他病害预防整治、延长设备使用寿命、保证正常运输安全的工作。

3.2.3竞价时施工单位充分考虑安全措施，必须做好相关防护措施，保证人员安全。成交后施工单位需要提供完整的安全施工方案到我公司安全技术部备案，得到肯定答复后方可进行施工代维修。

3.2.4另外由于该工程属于维修、养护项目，请供应商充分考察现场的实际情况，再进行报价，代维修、养护过程中由于质量、安全、措施引起的调增费用，不计入结算。

3.3 采用全费用综合单价计价方式的竞价报价。

3.3.1  本项目供应商依据竞价文件、合同条件、工程量清单、本次采购范围的规范及标准：成交实施单位应严格按照《中国铁路成都局集团有限公司铁路专用线维修标准》、中国铁路总公司《普速铁路线路维修规则》、《铁路技术管理规程》执行。同时结合自身实力、市场行情自主合理报价。

3.3.2  全费用综合单价包括但不限于完成工程项目的人工费、材料费（合同规定的一些主要材料除外）、机械费、密闭运输费、二次材料搬运费、管理费、利润、措施费、安全文明施工费、规费、税金、风险费等以及辅材料费、临时设施费、临时用水用电的所有费用、政策性文件规定、检验试验费（含甲方指定或特殊抽检费）的所有费用。采购人除此以外不支付其它费用。成交后，不论工程量增减，全费用综合单价均不作任何调整。

3.4  验收要求

按《铁路专用线管理办法》及代维、养护合同的要求检查验收（甲方随机抽查）。

4.  商务要求

*4.1  供应商的资格要求，应当提交的资格、资信证明文件：营业执照(加盖鲜章的营业执照复印件）、具有铁路工程施工叁级（含）以上资质、安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

4.2  提交法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

*4.3  本次采购项目不接受联合体共同承包；

4.4  供应商的业绩； 最多可提供6份。

4.5  报价及响应文件有效期：8天（报价及响应文件截止之日起算）

*4.6  采购项目的最高限价：33万元；

4.7  报价及响应文件的组成：正本壹份；副本贰份，正本所有竞价文件需法定代表人（或授权代表人）签名、加盖竞价单位鲜章；副本复印。竞价（报价）函单独密封装订投递；当竞价（报价）函价格文件的报价与竞价文件中的报价发生偏离时，以竞价（报价）函的报价为准，小写和大写发生偏离时以大写为准。

4.8  接收报价及响应文件的截止时间；2021年  12月 8日上午12点整

*4.9  竞价保证金：贰万元

开户名：重庆长征重工有限责任公司

开户行：中国工商银行重庆市大渡口钢花路支行

账  号：3100026709022102890

4.10  履约保证金：（本次不适用）。

4.11  供应商有利用伪造的或无效的资格、资信证明文件等弄虚作假行为的，其报价及响应文件无效，给我公司造成损失的，我公司有权依法提请政府行政监督部门对其查处并承担赔偿责任。

5.  评审方法及评审标准。

5.1  评审方法：综合评分法

综合评分法，是指报价及响应文件满足采购需求信息全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为本次采购项目成交人的评审方法。

5.2综合评分法的评分标准：总分值（100分）＝商务评分（50分）＋技术评分（50分）（技术评分标准详见附件1、商务评分标准详见附件2），得分最高供应商为本次代维修项目的成交人。供应商必须对甲方提供的铁路专用线（专用铁路）代维修、养护合同书（附件3）内容进行逐条的实质性响应。

6.  拟签订的合同文本（附件3），供应商不得更改其内容。

7.  联系方式

7.1  联系人及电话7.1  联系人及电话

| 部门 | 联系人 | 办公电话 | 手机号码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 仓储物流公司 | 何玉川 | 023-62733054 | 13983768030 |
| 设备动力部 | 郝艳臣 | 023-62733067 | 13996215334 |
| 招议标采购管理办公室 | 吴剑雄 | 023-62733102 | 13996134500 |
| 投诉部门 | 王述文 | 023-62733247 | 13752954753 |

7.2  采购部门联系地址：重庆市大渡口区伏牛溪重庆长征重工有限责任公司仓储物流公司  邮编：400083

7.3  报价及响应文件的递交

7.3.1  书面密封文件：由采购部门联系人收取；

7.3.2  电子文件：邮箱479zb@sina.com  传真023-62733097（邮箱和传真仅限接收采用最低评标价法的响应文件），如是电子邮件递交的，请供应商在邮件主题中以“我公司需求信息编号+贵公司简称”的形式予以概述。

7.4  请持续关注我公司网站www.cssccq.com，我公司将及时在该网站上发布本次采购项目的澄清和修改信息，该网站同时发布我公司其它采购需求信息。

备注：带“*”符号的条款属不允许偏离的实质性要求和条件，未满足带“*”条款的响应文件将被我公司否决。

重庆长征重工有限责任公司

2021年 12 月 1  日

报价函

重庆长征重工有限责任公司：

在贵公司网站上，看到编号为编号:CCWL-2022-02的采购需求信息，我公司对贵公司所提出的要求，有完整和清晰的认识，并承诺完全满足贵公司提出的要求。现我公司报价如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 全费用 综合价 | 合价 |
| 一 | 铁路专用线代维修、养护 | 重庆长征重工有限责任公司铁路专用线（含6组道叉） | M | 2030 |  |  |
|  |  | 总合价： |  |  |  |  |

备注：

1.全费用综合单价：完成工程量清单中单位项目所需的全部费用及税金，严格按照安全相关标准施工，安全措施费计入全费用综合单价中，结算时不作调整。

2.竞价的总合价已含安全文明施工费。

3.税票：□增值税专用发票，税率3 %

4.供应商只能填写投标函中综合单价和合价，其他内容不得修改，增加或减少工作内容都视为不响应采购方要求。

请贵公司收悉为感！

公司名称（盖章）                               经办人（签字）

经办人电话：

年   月    日

附件1：

技 术 评 分 表

项目名称： 重庆长征重工有限责任公司铁路专用线（专用铁路）代维修

| 竞价单位 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术评分（50分） | 1 | 计划完整性和编制水平（15分）编制要点：代维修实施计划内容是否完整、全面、是否满足使用要求等。 | 得分 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 施工方案与技术措施（15分）编制要点：所采用的施工方案、程序和措施，既要保证工程质量和安全，又要符合中国铁路总公司《普速铁路线路修理规则》。 | 得分 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 安全管理与措施（10分）编制要点：施工安全管理健全、措施可行；可能对施工安全造成的各种隐患及防范措施，供应商应进行详尽的阐述 | 得分 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 环境保护管理措施（5分）编制要点：环境保护措施是否科学性、可靠。 | 得分 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 工程进度计划与措施（5分）编制要点：承诺严格按计划实施代维修。 | 得分 |  |  |  |  |  |
| 总分得分 |  |  |  |  |  |
| 技术文件评委（签字）： 日期： 年 月 日 |
| 注：“完全满足”、“基本满足”、“不满足”，评分分别为分值的100%、80%、0，评分按对应分值保留一位小数； |

请勾选： □ 技术分评             □ 技术汇总

| 商务文件评分表（综合评分法适用，此表为参考格式） |
| --- |
| 评审内容 | 采购需求信息要求 | 分值 | 得分 |
|  |  |  | A公司 | B公司 | C公司 | D公司 |
| 供应商资质及报价文件的有效性 | 一票否决项 1是否具有铁路工程施工叁级（含）以上资质、安全生产许可证 2 营业执照经营范围是否涵盖此项目（铁路维护）； 3 是否被人民法院列为失信被执行人； 4 是否被工商行政机关列为严重违法失信企业； 5 是否已列入集团公布的“违规供应商名单”和我公司的“失信投标人名单”； 6 是否已列入公司按照《关于开展军民融合产业利益输送情况专项检查的通知》（船产〔2017〕15号）自查后公布的企业名单； 7 报价文件是否按要求密封； 8 供应商法人代表或经法人代表正式授权代表人是否在《采购需求信息》要求的地方签字和加盖公章； 9 是否通过 体系认证。 10 是否满足工期要求：合同签订生效后 个日历日内（适用不允许延期的项目）； 11 卖方是否转让或分包其应履行的全部或部分合同义务（适用不允许转让或分包的项目）； 12 是否为联合体共同承包（适用不接受联合体共同承包的项目）； 13 是否缴纳竞价保证金（适用要求缴纳竞价保证金的项目）； 14 是否高于最高限价（适用设置了最高限价的项目）; |  | 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ | 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ | 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ | 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ 是□否□ |
| 报价文件完整性 | 文件构成内容是否完整，资料是否齐备（如：报价函、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、竞价保证金、报价表、分项报价表、资格证明文件、工程方案或货物说明、商务条款偏离表、技术条件偏离表、投入使用设备表等），报价文件份数满足要求 | 5 |  |  |  |  |
| 报价 | 格分计算步骤及方法：①供应商报价＞（∑满足要求的各供应商报价÷满足要求的家数）×120%的，无竞价资格（采购咨询专家组一致认为方案质量性能好的可以保留）；②供应商报价＜（∑满足要求的各供应商报价÷满足要求的家数）×60%的，无竞价资格；③排除前述①、②后满足响应文件要求且供应商报价最低的最低报价为评分基准价；④各供 应商的价格得分计算公式：价格得分＝评分基准价 ÷该单位报价×价格分值 | 35 |  |  |  |  |

| 业 绩 | 提供业绩每份0.5分。 近 年内本次采购同类货物或服务的业绩表（包括签定合同时间、货物或服务名称、数量、规格型号、买方名称、联系地址、联系人、电话、传真等） …… | 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务条款偏离表 | 未响应以下条款，每项扣3分（除第1项外），扣完为止。 1 工期要求：合同签订生效后 个日历日内。每延期1天扣1分； 2 付款条件： ，付款期限： ； | 8 |  |  |  |  |
|  | 商务评分 | 50 |  |  |  |  |
| 商务文件评委（签字）： 日期： 年 月 日 |
| 注： 评分按对应分值保留两位小数。 |

备注：商务文件评分表项点对照招标采购需求信息的商务要求等

附件3：

铁路专用线（专用铁路）代维修、养护

合

同

书

专用线名称：重庆长征重工有限责任公司铁路专用线

甲方（业主单位）：重庆长征重工有限责任公司

乙方（代维修单位）：

二零   年   月

铁路专用线（专用铁路）代维修、养护

合同书

甲方：重庆长征重工有限责任公司

乙方：

按照《民法典》及其他有关法律、法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，根据《中国铁路成都局集团有限公司铁路专用线（专用铁路）管理办法》规定，甲方将伏牛溪车站接轨的 重庆长征重工有限责任公司 铁路专用线委托乙方进行代维修养护。经双方协商，达成如下协议：

第１条 铁路专用线概况

1.1 专用线名称：重庆长征重工有限责任公司铁路专用线

1.2 专用线接轨地点：伏牛溪站

1.3 专用线代维修设备内容：

1.3.1包含内容如下：（代维修、养护）

1.3.1.1专用线代维修、养护线路： 线路2.03公里(与国铁接口至交1、交2线末端），道岔6组 ，长征18号库房平交道口病害整治。

1.3.2根据《成都铁路局集团有限公司铁路专用线（专用铁路）管理办法》和《铁路专用线管理方法》要求，结合专用线线路状态，代维修、养护线路需要完成如下内容：

1.3.2.1根据线路状态，适当起道、拨道、改道、综合治理接头病害;

1.3.2.2 清筛不洁道床，清理线路、路肩、水沟杂草，补充道

1.3.2.3 整修路肩，整治路基病害，修理排水设备；

1.3.2.4 更换和修理规整，更换和整治轨底坡（需要更换的轨枕和钢轨由专用线产权单位提供）；

1.3.2.5 其他病害预防整治、延长设备使用寿命、保证正常运输安全的工作

1.3.3 不包含内容：

1.3.3.1 线路工程不包含更换钢轨、尖轨、辙叉心、成段更换轨枕、成段清筛道床等及线路中修、大修相关工程；

1.3.3.2 路基、桥梁、隧道工程不含病害整治。

1.3.4超出代维修范围的工作内容乙方按实际发生费用向甲方追加清算；线路大、中修及其他设备病害整治不在代维修范围。

第２条 代维修时间

乙方为甲方提供代维修的时间为2022年1月1日至2022年12日31日止。

第3条 合同价款及支付

3.1 收费标准：铁路专用线代维修、养护费根据服务内容，参照相关标准，由甲方进行招标后确定。

3.2该专用线的代维修、养护合同费总价款（含税价）为      元 （大写：    元），其中税率 3 %，不含税价款为    元，税额        元。

3.3 支付方式：合同签订生效后15天，甲方向乙方支付本合同总价款的50%计     元；于 2022 年 6月30日前甲方向乙方支付本合同总额的40%计     元；剩余10%合同到期时支付。

3.3.1代维费用甲方转账（或汇款）至乙方指定账户，由乙方向甲方开具相应增值税专用发票并交纳税金；其开户单位、开户行、账号如下：

开户单位：

开 户 行：

账    号：

3.4 合同价款调整

本合同签订后任何一方不得擅自改变合同价款，但有下列情况之一的可作调整：

3.4.1 不可抗拒的自然灾害损失；

3.4.2 国家计划有重大调整；

3.4.3 铁路总公司和当地政府发文批准调整的有关费用；

第4条  双方日常工作的具体负责单位和联系人

4.1 甲方负责单位名称：重庆长征重工有限责任公司

甲方联系人：代子全       联系电话：13996412645

4.2 乙方负责单位名称：

乙方联系人姓名：

第5条 双方工作及责任

5.1  甲方工作及责任

5.1.1 甲方负责按照合同约定时间和费用，及时向乙方支付养护维修费用。

5.1.2 甲方应给予乙方代维修、养护实施单位人员提供必要的工作、生活设施等,乙方需有偿使用。

5.1.3 甲方应积极协助乙方在专用线区域开展代维修、养护各项工作。

5.1.4 由于甲方责任造成专用线达不到养护维修标准的，由甲方承担返工责任及经济支出。

5.2  乙方工作及责任

5.2.1乙方代维修、养护实施单位应严格按照《中国铁路成都局集团有限公司铁路专用线（专用铁路）管理办法》、《铁路专用线管理办法》、《普速铁路线路修理规则》执行，全面履行合同，严格管理，精心组织，确保专用线安全正常运营。

5.2.2 乙方代维修、养护实施单位应对专用线各项设备进行定期检查，根据双方确认的维修、保养计划进行日常维修及养护，使设备处于完好状态，确保专用线行车安全。

5.2.3 本合同范围内设备维修养护所需劳动力及材料由乙方代维修实施单位组织。因专用线设备养护不良而造成事故或影响专用线设备使用，后果由乙方代维修实施单位负责。

5.2.4 因甲方不履行合同，拖欠维修费用，导致设备失修而危及行车安全的，乙方有权采取相应的安全措施。

5.2.5 乙方代维修、养护实施单位从事专用线代维修、养护人员，必须按铁路总公司、路局相关规定，参加岗位培训考试合格，取得相应资格的合格证书方可上岗。

5.2.6 专用线内发生安全事故，乙方代维修、养护实施单位在力所能及的范围内协助甲方进行应急抢险，凡不属乙方责任的安全事故甲方需向乙方支付相关费用。

第6条 安全责任及事故处理

专用线内发生铁路交通事故，由成都铁路安全监督管理办公室按照现行有关规定，进行调查定性定责。

第7条 专用铁路大、中修

7.1按照铁路大、中修相关管理办法及技术要求，专用线大、中修周期比照铁路大、中修周期执行。对到期应进行大、中修的专用线，乙方应提前半年书面通知甲方，以便甲方做好资金计划安排，保证专用线能按期完成大、中修，确保专用线安全正常运营。

7.2因甲方未按相关规定及时进行设备大、中修及设备更换而造成的事故或影响了线路正常使用，由甲方自行负责。

第8条 不可抗力

不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害所造成的损失由甲方负责并承担抢修发生的全部费用。

第9条 违约

9.1  违约责任

9.1.1 甲方的违约责任

9.1.1.1甲方未按合同约定支付代维修款项，每逾期一天，甲方应向乙方支付合同金额1‰违约金，累计违约金不超过合同金额的10%；若违约金不足以弥补因此造成乙方的损失，甲方应承担赔偿责任，该赔偿责任不受累计违约金不超过合同金额10%的限制。

9.1.1.2甲方逾期付款（包括全款逾期或部分款项逾期）超过15日，乙方有权停止养护维修工作，并且不再承担行车安全责任，同时，甲方应按照9.1.1.1款约定承担违约责任。

9.1.1.3甲方未按合同约定履行义务，给乙方造成的经济损失应予赔偿。

9.1.1.4因甲方责任造成乙方无法履行合同的，乙方有权提出解除合同，由此造成的损失由甲方承担。甲方承担损失的范围包括但不限于乙方为专用线提供服务人员的人工费、支出的材料费以及机具占用等费用。

9.1.2乙方的违约责任

9.1.2.1乙方代维修、养护实施单位未按维修、养护作业标准对代维修、养护专用铁路进行维修、养护的，造成质量安全事故的，责任由乙方代维修、养护实施单位承担。

9.1.2.2乙方代维修、养护实施单位未按合同约定履行义务，给甲方造成的经济损失应予赔偿。

9.1.2.3因乙方违约行为导致甲方认为不能再继续履行本合同时，甲方有权解除合同，并要求乙方按照约定承担相应责任。

第10条 争议解决

10.1合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及时协商处理。

10.2若任何合同争端未能在30天内按上款规定通过协商或调解，需付诸诉讼裁决时，双方同意由成都铁路运输法院行使诉讼管辖权。

第11条 合同生效、终止及其它

11.1本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

11.2 甲方、乙方履行合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止。但违约方应承担的违约责任并不因合同终止而免除。

11.3 合同的权利义务终止后，甲方、乙方应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等工作。

11.4本合同正本 贰 份，甲乙双方各执 壹 份，具有同等法律效力；副本 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，具有同等的法律效力。

11.5合同到期后如无重大情况变化，经双方协商可续签合同。

11.6甲方在签订本合同前，已经对本合同及合同中所涉及的乙方文件、规章等进行了认真的研读，对合同、文件及故障的理解与乙方理解一致，不存在任何歧义。

甲方: 重庆长征重工有限                   乙方:

责任公司（盖章）       （           盖章）

法定代表人：             法定代表人：

代理人(签字):                 代理人(签字):

地址:                         地址:

邮编:                         邮编:

电话:                         电话:

开户单位:

开户行：

帐号:                        帐号

税号：                       税号

合同签订地点:                        合同签订时间：