**安全评价报告信息公布表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构名称** | 湖北景深安全技术有限公司 | | | **资质证号** | APJ-（鄂）-002 | |
| **委托单位** | 湖北山水化工有限公司 | | | | | |
| **项目名称** | 5万吨/年离子膜烧碱（食品级）搬迁升级改造项目安全验收评价 | | | | | |
| **业务类别** | 化学原料、化学品及医药制造业 | | | | | |
| **安全评价过程控制情况** | | | | | | |
| **安全评价**  **项目管理** | **项目组长** | | **技术负责人** | | **过程控制负责人** | |
| 谭辉 | | 王冬梅 | | 余海波 | |
| **编制**  **过程** | **报告编制人** | | **报告提交日期** | | **报告审核人** | **报告审批人** |
| 夏鹏、周智鑫 | | 2021.12.30 | | 张苛 | 邹德新 |
| **安全**  **评价**  **项目**  **参与**  **人员** | **姓名** | **认定专业** | **安全评价师从业识别卡/**  **证书编号** | | **注册安全工程师注册证号** | **是否专职** |
| 谭 辉 | 化工工艺/化工机械 | 028934/S011032000110192001025 | | 42180175866 | 专职 |
| 鲁小芳 | 安全工程 | 036168/S011032000110193000940 | | / | 专职 |
| 王正飞 | 自动化 | 035979/S011032000110192001415 | | 42190219274 | 专职 |
| 周智鑫 | 化工工艺 | 035980/S011032000110192001446 | | 42190219314 | 专职 |
| 冀仕盛 | 电气 | 012346/0800000000207709 | | / | 专职 |
| 夏 鹏 | 化工工艺 | 035984/S011032000110192000988 | | / | 专职 |
| **项目简介** | | | | | | |
| 湖北山水化工有限公司是杭州富阳山水置业有限公司于2004年2月投资近亿元，收购原宜昌昌龙氯碱化工有限公司后，成立的一家公司，2019年9月20日，根据宜昌市委、市政府《关于化工产业专项整治及转型升级的意见》及《枝江市化工产业专项整治及转型升级实施方案》文件要求，湖北山水化工有限公司原厂关闭，实施整体搬迁。  公司建设的5万吨/年离子膜烧碱（食品级）搬迁升级改造项目与中间体项目同时建设完成，同时进行验收。 | | | | | | |
| **现场开展工作情况** | | | | | | |
| **勘察人员** | 谭辉、周智鑫 | | | | | |
| **勘察时间** | 2021.3.10/2021.6.25/2021.9.15 | | | | | |
| **勘察任务** | 现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料 | | | | | |
| **勘察中发**  **现的问题** | 项目存在问题：  1、检查现场联锁设置情况，烧碱中部分联锁解除，未见审批手续。  2、电解车间内有一块压力表压力超红线运行。  3、辅料投料口无防护设施，建议设置网格等防止物品及人员跌入的措施。  4、电缆沟、槽等多处施工未完成，无盖板。  5、本项目消防验收尚未完成。  6、消防器材未见检查维护记录。  7、机修车间内部分消防设施被遮挡；设备备件库、备品备件库等仓储均存在未分类分区存放物品，未设置存放物品标识、阻挡消防用品等问题；备品备件库中部分轻便水龙头无法使用，无枪头。  8、一次盐水厂房中水池临边无防护设施。  9、双锅筒纵置式室燃燃油燃气锅炉、双锅筒纵置式燃气锅炉等未见使用登记标志及检验标志。  10、膨胀节固定螺栓未松，失去其作用。  11、氢气、天然气放空管设置不符合要求。双锅筒纵置式燃气锅炉尚未安装完成，尚未进行试生产，无法判断其是否能正常运行。  12、冷冻车间内临时用电接线不规范，应加强管理与培训，规范临时用电。  13、液氯充装车间内吊装作业不规范（未试吊直接拉起，人员站在吊装路径及重物掉落可能滚落的区域，车辆司机和押运员直接进行起吊作业）。  14、液氯充装作业人员配备不合理，当班上班人数仅2人。  15、该公司安全总监暂未取得化工安全类注册安全工程师资格。 | | | | | |
| **评价项目其他信息** |  | | | | | |