安徽国风塑业股份有限公司

招 标 文 件

公平-公开-公正

www.guofeng.com

项目名称：新基地建设项目二、三期交界

处临时围墙工程

项目编号：GF2019-67

二○一九年九月

目  录

1.招标邀请书………………………………………………………………………………………………3

2.回执 …………………………………………………………………………………………………… 4

3.招标标的及技术要求……………………………………………………………………………………5

4.投标须知…………………………………………………………………………………………………6

5.合同主要条款……………………………………………………………………………………………10

6.附件一……………………………………………………………………………………………………12

7.附件二……………………………………………………………………………………………………13

8.附件三……………………………………………………………………………………………………14

9.附件四……………………………………………………………………………………………………15

10.附件五………………………………………………………………………………………………… 16

招标邀请书

：

为满足生产需求，安徽国风塑业股份有限公司（以下简称招标人）拟对新基地建设项目二、三期交界处临时围墙工程进行招标，特邀请贵司参加本次招标。请贵司接到邀请书后仔细审阅，结合各自的优势和经验，严格按招标文件中规定的内容和要求编制投标书，并在规定的时间内投标。

如贵司有意参加本次投标，请贵司法定代表人或其委托代理人在回执上签署意见并加盖公章，于2019年9月16日12时（报名截止期）前送至招标人五楼审计法务部或以邮件回复,并在招标人网站（http://www.guofeng.com/招标投标栏）上自行下载招标文件。投标书于开标现场提交。

为保证本次投标活动顺利进行，请贵司于2019年9月16日12时前向我司提交投标保证金 贰仟元 人民币，并将保证金的转款凭证邮件回复，否则视为放弃参加此次投标活动。

如果有需要勘探现场，请联系张工，  联系电话：17318544571

如有相关招标问题，请联系 朱工，   联系电话：0551-68560963

开标时间: 2019年9月17日上午9点30分        开标地点：合肥市高新区铭传路1000号

招标人：安徽国风塑业股份有限公司                国风塑业办公楼四楼第三会议室

地  址：合肥市高新区铭传路1000号         户  名：安徽国风塑业股份有限公司

邮编：230088                             开户行：工行高新技术产业开发区支行

电子邮件：zhaobiao@guofeng.com           账  号：1302011919024929445

安徽国风塑业股份有限公司

2019年 9 月 7 日

回    执

安徽国风塑业股份有限公司:

我司接受贵司编号为GF2019-67招标项目招标邀请，承诺受招标文件约束，并授权以下人员代理投标事宜：

| 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 办公室电话 | 移动电话 | 传真 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司地址 |  | 电子邮箱 |  |
| 退保帐 户信息 | 户 名 |  |
|  | 开户行 |  |
|  | 银行账号 |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

招标标的及技术要求

- 招标标的

- 项目名称：新基地项新基地项二期、三期交接处临时围墙工程。

2. 图纸 ：

二、技术要求

1.工程范围

1.1 新基地二期与三期交接处临时围墙全长约660米(以平面图计算为准），高度2米；

1.2 间距3米设一立柱（60*40*2镀锌方管），水平两道横梁距顶部及底部各300mm，背面采用方管支撑，具体做法详见图纸；

1.3 立杆基础为400*400*400  C20混凝土；

1.4 墙体采用0.426厚彩钢瓦围护；

1.5 其中150米长度范围内采用招标单位提供的泡沫夹芯板材料（中标人自行从招标人仓库运至施工现场），投标人仅考虑此处泡沫板顶部及底部包边材料、辅材、安装及人工等费用，骨架结构按照彩钢瓦图示材料计算计取费用，不得再计取此150米范围内的墙面板费用。其余长度范围内按彩钢瓦围墙图示材料计取费；土方平整按整个围墙长度、1米宽范围平整；

2. 具体要求

2.1 图纸涉及二期、三期交接处临时围墙的范围及施工场地条件，施工方需现场实际勘察场地标高等情况，考虑所有可能发生情况，投标人需在投标报价中充分考虑相关费用。图纸不明之处请投标人及时联系。

2.2 施工单位按中标价完成全部工程量，除建设单位新增工程量外中标价无增减，不办理任何工程签证。建设单位相关部门保留具体材料选用、做法、质量控制、使用功能要求解释权；

2.3 所有进场材料需经甲方验收合格后方可用于工程，否则甲方不予认可，已完成及返工工程量由乙方负责。

2.4 中标人应根据甲方实际需要按甲方要求进行分段施工；

2.5 现场踏勘，不统一组织。投标人可自行踏勘现场，踏勘现场产生的一切费用，由投标人自行承担。

三、工程期限：工期为25日历天，具体开工日期以招标方开工令为准；

投标须知

- 招标要求

1、投标单位的相关要求：

（1）具备一般纳税人资格；

（2）具有相关施工资质，具有房屋建筑施工总承包或装饰装修工程专业承包三级及以上资质等级。

（3）本项目不接受联合体投标，投标单位中标后不允许转包、分包。

2、投标单位填写《投标书》，按照《报价表》进行报价，并按照要求提供其它投标文件。如须对投标相关内容加以说明，可自行增加附页。

二、投标文件的构成（特别重要！！）

请按照以下顺序目录要求制作标书：

1.投标书；

2.法定代表人身份证明书；

3.授权委托书；

4.营业执照副本、组织机构代码、税务登记证的复印件（加盖公章）；

5.《报价表》（单独密封）；

6.投标人单位介绍、经营业绩及服务承诺等材料；

7.相关经营资质证书、荣誉证书复印件；

8.廉洁投标承诺书；

9.招标要求和招标技术要求需要响应的资料；

10.投标人认为应补充的其他材料。

三、投标报价

1.投标人依照《报价表》格式统一报价。此报价应包括招标标的及要求中的所有费用。

- 最低投标报价不能作为中标的保证。

3.本次招标设立最高拦标价，投标人对项目报价高于最高拦标价则为废标。本项目概算为人民币14万元，采取总包干的形式，包括人工费、材料费、机械费、管理费税金等一切费用。

四、投标文件的书写要求

1.投标文件须用不褪色的墨水书写或打印，按照顺序胶装成册，并提供投标文件目录和页码。未按照上述要求装订，视同废标。以上材料若复印件请加盖单位公章。

2.投标文件的份数：纸质版正本一份、副本两份。

3.除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删。如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

五、投标保证金

1.投标人应提交投标保证金：人民币贰仟元。

2、投标保证金由投标人按招标邀请书中帐户信息办理，限定使用即期汇票 (不接受远期承兑汇票)或电汇/转帐凭证（确保投标截止时间之前入帐，任何其它形式的保证金或担保均无效）；

3、对于未按招标文件规定提交投标保证金、投标保证金不符合要求、投标保证金未能或无法按时入帐的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝；

4、下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标报名截止后撤回投标；

（2）投标人未按照规定的开标时间参加开标的；

（3）投标人虚构或隐瞒事实，向招标人提供虚假文件；

（4）投标人在规定期限内拒绝按照投标结果签订合同；

（5）投标人串通投标或通过其它不正当手段破坏招标秩序。

5、招标结束后，招标人在中标结果公示生效后十五个工作日内以电汇或转账方式将投标保证金退还至落标人单位帐户；中标人的投标保证金在与招标人签订合同后退还。以上投标保证金均不计利息，不退现金。

六、投标

1.投标人应将投标文件装入信袋内加以密封，并在封签处加盖投标人公章（或合同专用章）；

2.为方便开标、评标，投标人应将《报价表》单独密封，并在信封上标明“供开标使用”字样；

3.未按本须知密封、标记和投递的招标文件，招标人不对其后果负责；

4.投标人必须保证拥有该招标项目的相关认证、知识产权等，如招标人因此而承担法律责任，损失全部由投标人承担；

5.投标人的投标报价有效期为90个日历天。

七、开标

1.招标人根据招标文件规定的时间、地点主持开标；

2.招标人有权拒绝未提交投标书等相关文件的投标人的投标。

八、评标

招标人根据招标内容的特点负责组建评标委员会。评标委员会将根据公开、公平、公正、诚信、择优的原则，对投标人的实力、服务、价格等进行评审，以确定中标候选人。如招标人认为所有投标均不符合要求，可以否决所有投标。本次评标采取现场开标、二轮报价（不唱标）、有效最低价法。

九、中标通知

1.招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人；

2.评标结束后，中标结果将在招标人网站（http://www.guofeng.com/招标投标栏）公示，不再另行通知。

十、签订合同

1.投标人接到中标通知后，必须与招标人签订供货合同。投标人承诺并同意投标结果最终以供货合同为准，与供货合同条款不冲突的招标文件、投标文件及评标过程中形成的买卖双方共同承认的书面文件同时具有法律约束效力。

2.如中标人违约，招标人可从中标候选人中重新选定中标单位，并组织签订供货合同。

十一、其它事项

1.招标人有权决定是否酌情延长投标截止期，在此情况下投标截止期之后日程均相应顺延；

2.投标人自行负责参加投标所发生的所有费用，投标资料概不退还。

合同主要条款

合同由双方协商确定包括但不限于如下内容（招标人为甲方，中标人为乙方）：

工程概况

1、项目名称：国风塑业二、三期交界处临时围墙工程；

2、项目地点：合肥高新区铭传路1000号；

3、施工范围：图纸范围内全部工程量。

工程造价及支付方式

1、工程总造价以中标结果为准，共计  / 元人民币；本次采取总包干的形式，包括人工费、材料费、机械费、管理费税金等一切费用；

2、合同生效后，乙方所承诺的合同价款原则上不予调整，但遇特殊情况，由甲乙双方另行协商确定；

3、支付方式：工程完工经建设单位验收合格支付工程总造价的80%，审计结束后支付至审计决算价款的97%，质保金3%一年过后无质量问题不计利息一次性予以支付，。

工程工期

工程总工期为 25 日历天，具体开工日期以甲方通知为准。如何分段施工以甲方通知为准；

双方的权利和义务

1、甲方应根据合同约定如期支付工程款；

2、乙方应根据甲方提供的图纸施工，如有变化，以甲方书面通知为准；

3、乙方在施工过程中应严格遵守国家和行业相关法律法规，并遵守甲方相关规定，如在施工过程中发生安全事故责任应由乙方自身承担，因此导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿；

- 乙方在施工过程中应委派专人担任项目管理工作，且均未担任其他在建工程的项目管理工作；

- 乙方应积极与甲方沟通合作，并留有现场负责人的联系方式以便遇到问题及时沟通解决。

违约责任

1、乙方应根据本合同约定工期完工，每延误一日，应向甲方支付千分之五的违约金，但因甲方原因导致的除外；

2、甲方如果在施工过程中因现场停水、停电造成的施工延期甲方需同意工期顺延。

争议解决方式

在履行本合同过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，应提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

其他

本合同未尽事宜，按国务院《建设工程质量管理条例》相关规定执行。

附件一

投　标　书

致：___________________________________

为响应贵方____________（招标编号）招标项目，签字代表                 （姓名、职务）经正式授权并代表投标人____________________（投标方名称）提交投标文件，包括《报价表》与投标保证金转账凭证，投标保证金金额为人民币（大写）              元。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

2、投标人已详细审查全部招标文件，完全理解并同意放弃所有不明及误解权利；

3、投标人同意没收投标保证金的条款；

4、投标人同意提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解招标方不一定要接受最低价格的投标或收到的任何投标；

5、与本投标有关的一切正式往来请寄：

地址：_______________________                   邮编：

电话：_______________________                  传真：

电子邮件：

投标人代表姓名、职务：________________________

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：_________________

日期：______  年      月      日

附件二（本报价表需单独密封）

报 价 表

| 项目名称 | 含税金额（元） |
| --- | --- |
| 新基地建设项目二、三期交界处临时围墙工程 |  |
| 合 计（小写） |  |
| 大写（人民币） |  |
| 其中：税率 | % |
| 备注说明 | 备注：投标人依照《报价表》格式统一报价,且需依照工程量清单模式提供预算报价明细表。此报价应包括招标标的要求中的所有费用（工程量由投标人按图纸自行计算）。 |

投标人（公章）：                                 代表人（签字）：

日期：   年   月   日

附件三：

法定代表人身份证明书

同志为我司法定代表人，任我司          职务，特此证明。

法定代表人住址：

联系电话：

公司名称（公章）：

年   月   日

附件四：

授权委托书

安徽国风塑业股份有限公司：

委托人：企业名称                ，住所地            ，统一社会信用代码

受托人：姓名        ，性别       ，出生  年  月  日 ，住所               ，公民身份证号码：                          ，联系方式

兹委托我公司员工        作为为本次投标的全权代表，负责参加贵司项目编号：               的招标活动，全权处理我方在上述投标活动中的一切事宜，代表我公司签署、接收、放弃一切关于本次投标事宜的文件，我公司对上述受托人参与本次投标活动的所有行为均予以认可。

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

受托人（签字）：

年   月   日

附件五：

廉洁投标承诺书

安徽国风塑业股份有限公司：

为了积极配合贵公司进行的招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《招投标法》相关规定以及有关廉洁要求，特向贵公司承诺如下事项：

1.自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度；

2.不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标单位或串通投标；

3.按照招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定；

4.不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券，不宴请或邀请招标方的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动，不以任何形式报销招标方的任何人以及亲友的各种票据及费用，不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动；

5.不向招标人员的配偶、子女分包此次招标项目；

6.不向涉及招标的单位及个人支付好处费、介绍费；

7.一旦发现相关人员在招标过程中有索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向招标人公司纪检监察部门举报；

8.我们若违反上述承诺，愿接受取消投标资格及其它任何形式的处理。

投标单位：

法定代表人或授权代理人：

年   月   日