专题会议纪要

签发人：杨君奎

宁夏紫光天化蛋氨酸有限责任公司（第12期） 2018年7月4日

关于中央环保督查中卫专项工作组

反馈检查问题整改方案

专题会议纪要

会议时间：2018年7月4日9:00-10:30

会议地点：公司三楼小会议室

会议主持：杨君奎

参会人员：刘帮林、杨  勇、夏正宗、寇  铃、曾  涛

陈志江、张  胜、陈永泸

会议记录：刘  云

为认真做好中央环保督查中卫专项工作组反馈检查问题的整改工作，进一步明确整改目标，强化整改措施，确保检查问题整改全面落实到位，特召开本次会议，形成会议纪要如下：

1、公司成立以整改专项领导小组，负责全面制定整改方案，落实整改措施，跟踪整改进度及整改效果确认。

组  长：杨君奎

副组长：刘帮林、杨  勇、夏正宗

成  员：寇  铃、曾  涛、陈志江、张  胜、陈永泸、刘  云

2、针对督察组反馈的问题制定详细整改措施。（责任人：刘帮林、杨  勇 完成时间：2018年7月6日）

3、根据整改措施，提出材料和设备采购计划。（责任人：寇  铃）

4、整改设备及材料到场后组织设备安装。（责任人：寇  铃、陈永泸 完成时间2018年8月17日前）

5、整改完成后对整改项目进行现场验收。（责任人：夏正宗、刘  云）

主送：公司领导。

抄送：参会人员、设备能源部。

拟稿：刘  云                                  审核：刘帮林