山东新升实业发展有限责任公司

新升公司便字〔2019〕4号

山东新升实业发展有限责任公司

关于2019年度重点工作责任分工落实的

通    知

各单位、机关各部室：

为全面贯彻公司年度工作会议精神，紧紧围绕打造集团公司“高质量发展”标杆企业发展定位，聚焦“项目建设年”工作主题，全力推进“1+4464”工作体系，加快企业新旧动能转换，确保年度各项目标任务的顺利完成，现将2019年各项重点任务指标进行细化、分解，确定了47项重点工作，现予以印发。

各单位、各部室要紧密结合自身实际，层层压实责任，加强协调配合，按照既定时限，逐条逐项落实目标任务。对重点工作推进落实情况，督查办公室、纪委将按照重点工作督查督办制度的要求，定期进行督办和通报。

附件：1.新升公司2019年度重点工作责任分工落实表

2.分管领导挂靠各单位经营指标分解落实表

山东新升实业发展有限责任公司

2019年1月30日

附件1

# 新升公司2019年度重点工作责任分工落实表

| 序号 | 重 点 工 作 | 责任人 | 责任单位、部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面实现安全生产年，实现“三无两杜绝”。 | 李树新 | 公司安委会 各单位、各部室 | 12月底 |
| 2 | 围绕打造集团公司“高质量发展”标杆企业发展定位，聚焦“项目建设年”工作主题，全力推进“1+4464”工作体系，全年营业收入完成9亿元，力争10亿元；利润完成1000万元，力争1900万元；“四金”占用完成集团公司考核指标。 | 李树新 | 各单位、各部室 | 12月底 |
| 3 | 围绕利润创水平，打造东辰服务公司、电厂、泰星化工、东辰瑞森四个利润过千万企业。 | 李志峰 苏守海 白振华 王 健 | 东辰服务公司 电厂 泰星化工 东辰瑞森 | 12月底 |
| 4 | 攻坚新升光电达质达产达效工程，生产45KG级晶体30吨，晶体合格率80%；完成销售收入1000万元；60kg级晶体6月底前完成质量攻关。 | 李志峰 | 新升光电 | 12月底 |
| 5 | 攻坚东辰瑞森搬迁扩建工程，加快各类手续办理，确保年底2条聚合、2条改性生产线具备试运行条件，2条间歇聚合生产线具备设备安装条件。 | 王健 | 东辰瑞森 | 12月底 |
| 6 | 攻坚泰星化工聚磷腈试产、稳产、满产工程，3月底实现600吨/年聚磷腈生产线量产运行；年底实现聚磷腈产成品150吨，收入1200万元。 | 白振华 | 泰星化工 | 12月底 |
| 7 | 攻坚10000吨/年硼酸锌生产线建设工程，6月份项目开工建设，12月底完成设备安装调试运行。 | 白振华 | 泰星化工 | 12月底 |
| 8 | 尼龙产品在稳定美国杜邦、帕克公司业务合作的基础上，着力拓展韩国乐天、意大利兰蒂奇、德国莱尼公司的销售增量。充分借力军民融合政策，积极办理军工资质，促进企业规模体量和技术水平迈上新台阶。 | 王 健 | 东辰瑞森 | 12月底 |
| 9 | 阻燃剂产品充分利用欧盟REACH认证、马德里国际商标注册优势，强化自产产品出口力度，对接荷兰DSM、比利时DC、澳大利亚SPC等试样客户，跟进试样进度，全力开拓国际市场空间。 | 白振华 | 泰星化工 | 12月底 |
| 10 | 工业蓝宝石晶体采取差异化的销售策略，由小尺寸、小规格向大尺寸、高品质方向发展，以6英寸晶棒、大尺寸窗口材料作为主打产品，创出品牌效应，快速提升市场份额。 | 李志峰 | 新升光电 | 12月底 |
| 11 | 大力培育精益求精的“工匠精神”，加大产品质量攻关，针对生产过程和客户反馈的产品质量难题，成立专门攻关小组，制定专项解决方案，组织攻克长期困扰产品质量提升的技术瓶颈，对于由于质量缺陷出现退货、影响声誉、丢失客户的单位，严厉追究处罚相关责任人。 | 李志峰 王 健 白振华 | 新升光电 东辰瑞森 泰星化工 | 12月底 |
| 12 | 加大营销模式创新，全面实施权属单位班子成员挂靠产品销售管理模式，与重要客户形成常态化的交流回访机制。坚持每季度开展营销人员专题培训和营销专业会，设置市场分析员，掌握市场前沿信息，加大新客户开发和奖励力度，落实末位淘汰机制，全面激发团队竞争与营销活力。 | 王 健 | 各单位 | 12月底 |
| 13 | 深化“互联网+”思维，积极搭建产品网络营销平台，加快生产与服务方式向数字化、网络化、智能化、平台化转变，提升品牌知名度及影响力。 | 王 健 | 各单位 | 12月底 |
| 14 | 深化内部市场化管理。在东辰瑞森聚合生产线实施内部单元市场化的基础上，在各单位全面推行，积极探索建立“生产+营销+研发”利益捆绑的“模拟法人”经营机制，激发全员干事创业的激情和活力。 | 邹美元 | 生产管理部 各单位 | 12月底 |
| 15 | 综合运用好“6S管理、提案改善、全面生产维护、标准化作业”四项基本工具，将精益管理基本工具贯穿应用到生产经营全过程，重点突出现场文明生产治理，对每件物品、每片区域细化分工，明确责任，严格考核，形成全员、全过程、全方位谋求“精、严、细、实”的工作氛围。 | 邹美元 | 生产管理部 各单位 | 12月底 |
| 16 | 以全员素质提升和作风转变为突破口，大力开展“新时代、新理念、新担当”专题培训，制定培训计划，邀请山东大学等高等院校教授、专家进行全员集中授课，开拓视野，拓展思维，破除墨守成规、循规蹈矩的思想桎梏，着力实现思想大解放、作风大转变、效能大提升。 | 邹美元 | 各单位 | 12月底 |
| 17 | 突出抓好权属企业的高新技术和创新平台打造，抓好新升公司、新升光电高新技术企业申报，积极将新升公司打造成为国家级企业技术中心。 | 李志峰 | 生产管理部 新升光电 | 12月底 |
| 18 | 实施人才建设“四百工程”，打造“百名复合型管理人才、百名专家型技术人才、百名工匠型技能人才、百名精英型营销人才”四支队伍，为企业快速成长注入新的发展活力。 | 刘国强 | 人力资源部 各单位 | 12月底 |
| 19 | 大力实施“走出去、请进来”策略，与产业技术项目相关的科研院所、高等院校展开全方位产学研合作，力争全年完成科技投入2000万元，完成10项发明专利，25项实用新型专利申报。 | 李志峰 | 生产管理部 各单位 | 12月底 |
| 20 | 积极营造全员创新的浓厚氛围，围绕技术创新、管理创新、群众性创新，制定创新目标，下达创新任务，形成“时时创新、事事创新、人人创新”的新风尚，实现创新创效1000万元。 | 李志峰 | 生产管理部 各单位 | 12月底 |
| 21 | 加快高端、高质、高附加值产品的研发，针对尼龙改性产品，按客户需求进行定向研发，加快高温尼龙、尼龙弹性体等产品研发进度，提升产品市场优势。 | 王朝进 | 东辰瑞森 | 12月底 |
| 22 | 依托泰星化工院士工作站研发优势，提速“有机次磷酸铝”等项目的技术攻关，尽快实现批量生产，提升竞争优势。 | 白振华 | 泰星化工 | 12月底 |
| 23 | 推进矿用制品部与康格、博选公司进行项目合作，联合开发煤矿填充材料、耐磨配件等新材料制品，扩充新的效益空间。 | 苏守海 | 矿用制品部 | 12月底 |
| 24 | 推进东辰瑞森新上生产线建设，积极督促设备制造商制作进度，力争一季度完成设备安装调试，具备生产条件。 | 王 健 | 东辰瑞森 | 12月底 |
| 25 | 积极探索新升光电生产车间数据采集自动化。采取与院校、科研院所合作方式，将生产车间生长炉运行数据通过接口传输到自动化平台，减掉繁琐的人工记录，提升工作效率。 | 李志峰 | 新升光电 | 12月底 |
| 26 | 加快推进矿用制品部挤管生产线和注塑生产线车间建设，实现非金属管材、轴承座生产自给自足，形成完善的托辊生产链条。 | 苏守海 | 矿用制品部 | 12月底 |
| 27 | 针对电厂当前供暖能力不足的局限，加大调研力度，争取新上一台130吨生物质锅炉，扩增供暖面积150万平方米。 | 张玉亮 | 电厂 | 12月底 |
| 28 | 摸清各单位用工及岗位设置情况，重新编制定编定员方案，坚决砍掉无用和创效不高的岗位，着力实现“一人多专”“一岗多能”。进一步规范劳动用工管理，适应社保基金征缴体制改革新形势，规范社保管理、申报、缴纳等工作，规避劳动用工风险。 | 刘国强 | 人力资源部 各单位 | 12月底 |
| 29 | 树牢“过紧日子”的思想，一季度由经营管理部、生产管理部对各单位建立成本核算体系，确定成本目标，严格落实考核。各单位要认真分析成本构成，找准降本突破口，围绕工艺流程、材料采购及消耗、劳动效率、产品及设备耗能等方面查漏洞，找差距，严格执行招投标等各项管理制度，力争全年材料成本压缩1%，能耗成本下降2%。 | 李 强 | 经营管理部 生产管理部 各单位 | 12月底 |
| 30 | 从严从紧控制非生产性费用，全面压降公司机关费用，大力压缩差旅、招待、会议、办公等费用支出，做到“三不两优先”，确保非生产性支出同比压减20%以上。 | 刘国强 朱新亚 | 经营管理部 各单位 | 12月底 |
| 31 | 加速推进“三供一业”分离移交后续工作，确保4月底完成“三供一业”分离移交工作。 | 刘国强 | 土建中心 后勤物业 | 4月底 |
| 32 | 积极研究透、运用好国家减负降税以及山东省新旧动能转换系列政策，深挖支持新材料产业、扶持实体经济高质量发展、科技项目、人才引进、土地税费等方面的政策红利，列出政策创效清单，最大限度争取各类优惠政策和补贴。 | 李 强 刘国强 | 各单位、各部室 | 12月底 |
| 33 | 积极推进泰星化工“新三板”挂牌券商内核，确保一季度实现挂牌，拓宽融资渠道，提升公司整体规模实力。 | 白振华 | 泰星化工 | 3月底 |
| 34 | 加快推进城隆建材股权置换工作，构建利益绑定、共存共荣的经营联动机制。 | 刘国强 | 城隆建材 | 12月底 |
| 35 | 加快资本运作实施步伐，实行“靠大联大、靠强联强”策略，积极与同行业领先企业在资金、技术、市场、管理等方面加大交流合作，通过合资合作、兼并控股等方式，尽快在战略合作上取得突破进展。 | 李志峰 王 健 白振华 | 新升光电 东辰瑞森 泰星化工 | 12月底 |
| 36 | 建立管理、技术、技能、营销“四条通道”人才职业发展体系，推进员工技能通道建设。加快任职业资格体系建设，结合公司实际，完善任职资格体系建设实施意见，确保11月份完成任职资格认证工作。 | 刘国强 | 人力资源部 各单位 | 11月底 |
| 37 | 完善综合考评体系，制定实施《中层管理人员及权属单位领导班子考核管理办法》, 试行管理人员履职积分考核办法，强化平时动态考核，推行月度绩效考评，月度绩效兑现。 | 刘国强 | 人力资源部 | 12月底 |
| 38 | 深入推进“636”动车党建工程，强化政治理论学习和思想教育，抓好“双品牌”“双细胞”“双积分”“双引领”“双指数”五双管理，创新实施党建大数据考核系统，坚持党委品牌与支部特色同步谋划、同步推进，形成独具特色的党建品牌项目。 | 邹美元 | 党群工作部 | 12月底 |
| 39 | 开展庆祝新中国成立70周年系列活动，严格落实党建工作标准化建设年实施意见，坚持每季度党政联合开展主题实践活动。健全完善党管意识形态制度体系和责任落实机制；精心筹备年度两级民主生活会、基层组织生活会、党内“双评”和党支部书记抓基层党建述职评议会。 | 邹美元 | 党群工作部 | 12月底 |
| 40 | 持续强化党建带工建、带团建，积极推进群众和青年志愿者示范岗等“群、青”字号工程建设，扎实开展劳动技能竞赛，“五杯”竞赛等活动，加强“职工书屋”等文化设施建设，广泛开展多种形式的群众性文体活动，利用各种阵地加强企业文化宣贯和培训，大力宣传表彰公司各行业、各战线的先进典型，激发全员创先争优的积极性。 | 邹美元 | 党群工作部 | 12月底 |
| 41 | 强化综治维稳预警预控预防和风险评估，加大信访法治宣传教育力度，动态掌握干部职工的思想状况，从源头上处理和化解重大信访问题,实现“五个确保不发生”目标。 | 邹美元 | 党群工作部 | 12月底 |
| 42 | 全面构建安全风险分级管控和隐患排查治理“双重预防体系”建设，双体系评估结果达到80分以上，努力争创市级以上标杆企业。推进“安全生产标准化”和“安监系统标准化”双达标，努力争创先进安监处和金牌安监员，所有厂网点达到并持续保持行业三级及以上标准。 | 丁守臣 | 安监处 各单位 | 12月底 |
| 43 | 加强应急预案管理、和应急培训等基础工作，每年至少组织一次针对性应急演练。围绕10月20日全集团警示教育日，开展常态化安全警示教育，不断提升职工安全意识。强化新建项目安全管控，设计施工符合国家或行业标准，安全设施必须同时设计、同时施工、同时投入使用。 | 丁守臣 | 安监处 各单位 | 12月底 |
| 44 | 突出安全重点区域、薄弱区域、管理盲区“三区”管理，突出抓好泰星化工聚磷腈项目试生产、东辰瑞森搬迁工程、10000吨/年硼酸锌项目建设安全排查，持续加大高温高压、有毒有害、特种设备以及危化品生产储存、管道输送、运输等过程的安全管控，对排查出的各类现场隐患和不安全行为做到“零容忍”，全面提升现场作业环境和安全管控水平。 | 丁守臣 | 安监处 各单位 | 12月底 |
| 45 | 严格控制“四金占用”总额，突出抓好逾期账款清欠，严格货款回收终身责任制，采取纪律审查、刑事侦查等手段，多途径加快账款清理，做到应收必收。 | 李 强 | 经营管理部 各单位 | 12月底 |
| 46 | 严格贯彻执行国家及地方相关环保法律、法规，持续开展常态化的环保大排查大整治活动，做到环保手续齐全，环保设施运行有效，确保实现环保“五不发生”目标。对电厂、泰星化工、东辰瑞森、城隆建材持续加大粉尘、噪声治理，对电厂重点实施白色烟羽治理，5月底完成外煤场封闭工作。 | 李志峰 | 生产管理部 各单位 | 12月底 |
| 47 | 始终把纪律和规矩挺在前面，把全面从严治党落实到行动上，加大对“三重一大”决策与执行情况的监督力度，突出产品销售、招标采购、项目建设等权力集中、资金密集的重要岗位和关键领域的监察检查。拓展职工群众举报违规违纪的渠道，突出抓好重要节日节点期间的廉洁教育，强化各级管理人员纪律意识、规矩意识，营造风清气正、清正廉洁的良好经营环境。 | 刘国强 | 纪委 各单位 | 12月底 |

附件2

# 2019年分管领导挂靠各单位经营指标分解落实表

| 序号 | 单 位 | 分管领导 | 挂靠单位经营考核指标（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 收入 | 利润 |
| 1 | 电 厂 | 李志峰 | 19000 | 1000 |
| 2 | 泰星公司 | 白振华 | 30000 | 600 |
| 3 | 东辰瑞森公司 | 王 健 | 20000 | 400 |
| 4 | 城隆建材公司 | 刘国强 | 3000 | 150 |
| 5 | 共赢服务公司 | 苏守海 | 9000 | 1200 |
| 6 | 共赢物业公司 | 苏守海 | 1000 | 120 |
| 7 | 航翼达公司 | 王 健 | 30000 | 150 |
| 8 | 新升光电公司 | 李志峰 | 1000 | 0 |
| 9 | 矿用产品制品部 | 苏守海 | 2500 | 300 |