山东新升实业发展有限责任公司文件

新升公司发〔2020〕56号

山东新升实业发展有限责任公司

关于对重大安全风险实施项目化管理的

实 施 方 案

公司各单位、机关各部室：

为全面落实集团公司《关于推行重大灾害管理项目化管理的实施意见》（淄矿党发〔2020〕31号）文件要求，以“双防”体系排查确认为基础，集中力量除大隐患夯实安全根基，确保安全生产目标实现，经研究决定，对重大安全风险防控和B级以上安全隐患实施项目化管理，制定本实施方案。

一、目的意义

推行重大安全风险防控和B级以上安全隐患项目化管理，有利于进一步明确公司各级管理人员、部门、单位的责任，形成目标任务清晰、分级管理科学、挂牌督办给力的管控格局，实现风险防控工作由过去的“松散干、自觉干”向“有约束、有监督的干”的转变。能够充分体现“关键人物”抓“关键问题”，持续推进抓关键少数带动大多数、抓正反典型撬动全局的管理更进一步，各级各单位必须提高执行力，并以此工作的落实落地，推动公司安全生产治理体系和治理能力现代化水平不断提升。

二、工作原则

（一）评估认定原则。纳入重大安全风险防控和B级以上安全隐患项目化管理的项目，是经公司双防体系排查确认，一旦失控发生事故可能伤亡人员多、中断生产时间长和对企业造成重大影响的。

（二）统一管理原则。对于符合条件的项目，由公司统一调度、统一督办、统一协调、统一考核。

（三）跟踪问效原则。树立效果导向和问题导向，积极对项目治理实施全过程跟踪问效，严格督导考核，确保责任在实干中落实，工作按节点推进，目标按期实现。

三、组织与职责

（一）组织机构

为确保项目治理工作高效推进，公司成立重大安全风险防控和B级以上隐患管理项目化管理领导小组（以下简称：项目化管理领导小组）。

组  长：李树新

副组长：王  健

成  员：刘国强、李强、李志峰、苏守海、白振华，生产管理部、安监处、各单位负责人。

项目化管理领导小组下设办公室，由安全总监兼任办公室主任，生产管理部、安监处人员为成员，具体负责项目确立、项目落实监督检查、工作开展情况调度和考核工作。公司班子分管领导牵头组织各单位项目治理工作，是项目管理的直接责任人，各单位负责人是项目管理的执行人，具体负责本单位管理项目的组织实施，抓好项目治理工作的实施落实，确保治理目标按期完成，达到预期效果。

四、推进落实

（一）项目范围

1.公司确定的重大安全风险；

2.集团和公司确认的B级以上隐患；

3.政府安全监督监管部门、能源集团、集团公司检查查出的系统性的问题、违反安全规程治理难度大的问题、整改期限超过3个月的问题。

（二）项目立项

1.重大安全风险防控和B级以上安全隐患管理项目实行清单化管理。每年初，由总经理负责，组织生产管理部、安全监察处和各单位等，对安全风险情况及存在的B级以上隐患进行评估，确定年度管理项目，由各责任单位填写《管理项目立项表》、《管理项目明细表》、《灾害管理项目工程进度计划表》上报到项目化管理领导小组审批，项目化管理领导小组批准后，列入管理项目化管理。

2.对于达到重大安全风险防控和B级以上安全隐患项目化管理申报条件的，各单位联系项目化管理办公室，申报管理项目，列入公司重大安全风险防控和B级以上安全隐患项目化管理。项目化管理办公室根据项目危害程度进行评估，对达到集团公司重大灾害管理项目申报条件的，及时联系集团公司对口专业部室，申报集团公司重大灾害管理项目，列入集团公司灾害管理项目化管理。

3.政府安全监督监管部门、能源集团、集团公司检查查出的系统性的问题、违反安全规程治理难度大的问题、整改期限超过3个月的的问题，由责任单位及时填写《重大安全风险防控和B级以上安全隐患管理项目立项表》、《重大安全风险防控和B级以上安全隐患管理项目明细表》、《重大安全风险防控和B级以上安全隐患管理项目工程进度计划表》上报到项目化管理领导小组，列入灾害管理项目化管理。

（三）过程管控

1.项目组织

（1）公司立项的重大安全风险防控和B级以上安全隐患管理项目，由各单位分管领导牵头组成项目组，制定具体实施方案，上报到项目化管理办公室备案。

（2）集团公司立项的灾害治理项目，由各单位负责人牵头组成项目组，制定具体实施方案，上报到项目化管理办公室审核并报集团公司对口专业部室备案。

（3）重大安全风险防控和B级以上安全隐患管理项目下达和立项后，由各单位主要负责人牵头组成项目组，项目组负责人1人，主要完成人2人，成员不超过5人。项目组制定具体实施方案，明确工程重点、需要攻关的关键技术、具体措施、进度计划等，报项目落实领导办公谁批准后组织实施。项目组要围绕灾害治理目标，加强团队管理，保证项目按时、按质完成。

2.项目推进

（1）公司立项的重大安全风险防控和B级以上安全隐患管理项目，由各单位分管领导每月底要对项目的进展情况进行总结，并上报到公司项目化管理办公室留存。

（2）集团公司立项的灾害治理项目，每月由总经理、安全总监负责组织召开项目推进会，组织项目负责人和主要完成人，对各个项目进展情况进行分析，查找存在的问题和不足，提出优化改进方案，形成月度分析报告，报董事长、党委书记。月度分析报告经矿长、党委书记阅批后，项目化管理办公室负责报集团公司对口专业部室备案。

3.项目评价考核

（1）公司立项治理期限跨季度的管理项目实行季度评价，每季度末，由项目化管理办公室组织对各项目进展情况进行评价，评出优秀、良好、一般，形成季度评价报告，并形成奖惩分明的考核结果，报总经理审批。经批准后，兑现奖惩。

（2）公司立项治理期限较短的管理项目实行月度评价，每月度末，由项目化管理办公室组织对各项目进展情况进行评价，评出优秀、良好、一般，形成月度评价报告，并形成奖惩分明的考核结果，报总经理审批。经批准后，兑现奖惩。

（3）集团公司立项的管理项目实行季度评价、年度考核，每季度末，由项目化管理办公室组织对各项目进展情况进行评价，评出优秀、良好、一般，形成季度评价报告，年度形成奖惩分明的考核结果，报董事长长、党委书记审批。年度评价考核情况纳入年度“1+N”考核。

4.项目验收。

（1）公司立项的重大安全风险防控和B级以上安全隐患管理项目完成的，由项目组写出总结，向项目化管理办公室提出申请验收，由公司分管领导、安全总监组织成立联合验收组，对项目进行现场验收，并出具验收意见。原则上从接到验收申请十日内完成。验收意见，作为季度、月度考核的重要参考依据。

（2）集团公司立项的管理项目完成的，由项目组写出总结经公司项目化管理办公室审核，上报到集团公司对口专业部室提出验收申请，由集团公司组织成立联合验收组，对项目进行现场验收，并出具验收意见。验收意见，作为年度考核的重要参考依据。

5.监督检查。安监处要加强对项目实施过程的安全督查督导，发现措施落实不到位影响安全的问题要及时纠正，并按照公司相关规定严肃追责到位。

6.公示公开。对于管理项目的工作调度、月推进、季评价、年考核、监督监察、奖惩问责等情况，由项目化管理办公室编发简报等形式定期进行通报，积极公开公示相关信息，推动责任落实。

五、考核奖惩

（一）奖惩

1.集团公司确定的灾害治理项目，按照集团公司要求执行奖惩。

2.加强管理项目实施进度季度考核，季度没有完成计划进度的，对项目组负责人按照扣除月度安全工资标准的20%进行考核；对项目组主要完成人按照扣除月度安全工资标准的15%进行考核；对项目组成员按照扣除月度安全工资标准的10%进行考核，项目按计划完成的，按标准兑现安全工资。

3.对于在项目实施过程中产生的创新成果，经验收确认后，可列为公司和集团公司创新创效表彰项目，按照有关科技创新规定奖励。

4.对安全生产影响较大并治理到位评定为优秀的项目，可向项目管理领导小组申请特殊奖励，对于项目治理工作中表现突出的人员，在“1+N”考核中酌情予以加分。

（二）问责

1.因主观原因导致项目进展缓慢、拖延、未完成目标等情况的，在“1+N”考核中予以扣分。

2.项目实施过程中，出现违法违规现象，被上级或政府监管部门停工、通报处罚的，按照公司和集团公司有关安全规定追责。

3.纪委监察科要对项目化管理工作加强监督，对弄虚作假的，一经发现查实，追回奖励并严肃追究责任。

4.治理过程中出现事故的，按照《新升公司2020年安全奖惩考核办法》（新升公司党发〔2020〕1号文）规定追究相关人员责任。

六、工作要求

（一）提高思想认识。推行重大安全风险管控和B级以上隐患治理项目化管理，是抓安全工作的一项重要举措，各级各单位、部室必须增强大局意识、看齐意识、忧患意识，深入排查分析并报告分管范围内危及安全生产的致灾因素，做到一个不漏、纳入管控。承担项目实施的部门、单位，要把管控和管理项目作为全年攻坚重点，创造性地开展工作，努力做到打造精品项目、练就精英团队、守护一方安全。

（二）强化安全思维。要切实认识到当前安全形势的极端严峻性，真正把心思用到安全生产上来，坚定不移落实先安全后生产、不安全不生产、安全从严的原则。坚持把安全风险分级管控、隐患排查治理统筹谋划、协调推进，全面提升企业安全生产管控能力。

（三）凝聚合力。各级各单位要从大安全的角度，提高对认识，立足本职做好配合协调及保障工作，努力为项目完成创造有利条件。新闻中心要及时发现报道项目化管理实施过程中涌现的好经验、好做法，引导各单位积极学习借鉴，提升管理水平。

山东新升实业发展有限责任公司

2020年9月1日

山东新升实业发展有限责任公司办公室        2020年9月11日印发