荣昌区古佛山景区悬崖观景平台设计项目

招 标 文 件

| 招标人 | ： | 重庆市万灵山旅游开发集团有限公司 |
| --- | --- | --- |

2020年4月

目    录

## 第一章  招标公告

荣昌区古佛山景区悬崖观景平台设计招标公告

### 1.招标条件

本招标项目 荣昌区古佛山景区悬崖观景平台已在重庆市荣昌区发展和改革委员会立项，建设资金为国有资金，项目出资比例为100%，招标人为重庆市万灵山旅游开发集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的悬挑玻璃平台设计进行公开招标。

### 2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：荣昌区清升镇古佛山。

2.2 规模及主要内容：工程为悬挑玻璃平台，悬挑部分长40米。

2.3 招标范围

（1）方案设计并通过相关部门的审查；

（2）初步设计（包括投资概算编制）并通过相关部门的审查；

（3）施工图设计。

（4）项目的施工、竣工验收及质量保修各阶段的设计服务工作及项目工程设计的总体协调配合等内容。

2.4 设计周期：35日历天（方案设计7日历天、初步设计（含概算）14日历天、施工图设计14日历天）。

3.投标人资质

3.1 本次招标实行资格后审，投标人应具备以下资质条件：

3.2 独立企业法人，投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政行业（桥梁工程）专业甲级及以上设计资质。并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

### 4.投标截止和开标时间及地点

4.1 投标截止和开标时间：2020年 4 月 20 日11时00分（北京时间）。

4.2 投标和开标地点：重庆市万灵山旅游开发集团有限公司320会议室（荣昌区农业大厦3楼）。

4.3投标人应在开标时间之前带投标文件及投标保证金入场，开标时间到即停止入场。

4.4 逾期到达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，应当拒绝参与投标。

### 5.最高限价

最高限价为200000元（贰拾万元整）。

### 6.联系方式

重庆市万灵山旅游开发集团有限公司

### 重庆市荣昌区农业大厦3楼

联系人：黄老师

### 电话：46236126

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称： 重庆市万灵山旅游开发集团有限公司 地址：重庆市荣昌区农业大厦3楼 联系人：黄老师 电话：46236126 |
| 2 | 项目名称 | 荣昌区古佛山景区悬崖观景平台设计 |
| 3 | 建设地点 | 荣昌区清升镇古佛山 |
| 4 | 资金来源 | 企业自有资金 |
| 5 | 出资比例 | 100% |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 7 | 招标范围 | 方案设计并通过相关部门的审查； 初步设计（包括投资概算编制）并通过相关部门的审查； 施工图设计并通过施工图审查。 （4）项目的施工、竣工验收及质量保修各阶段的设计服务工作及项目工程设计的总体协调配合等内容。 |
| 8 | 设计周期 | 30日历天（方案设计10日历天、初步设计（含概算）10日历天、施工图设计10日历天）。 |
| 9 | 设计质量要求 | 设计文件各阶段的设计成果必须达到国家现行设计规范。 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、资质等级、营业执照： ①具备有效的营业执照； 提供有效的营业执照复印件并加盖投标人鲜章。 ②本项目实行资格后审，投标人须具备建设行政主管部门颁发的市政行业（桥梁工程）专业甲级以上设计资质。 提供资质证书副本复印件并加盖投标人鲜章。 2、信誉要求 投标截止日投标资格情况 投标人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一： （1）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单； （2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分； （3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。 3、拟投入本项目人员要求 按照要求投入相关人员。 5、外地勘察设计企业投标 若投标人为外地企业，按渝建发【2017】19号文规定，市外勘察设 计企业入渝从事工程勘察设计活动，实行信息报送和动态管理制度。市外勘察设计企业的入渝信息通过“重庆市城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台”统一报送。市外勘察设计企业原入渝登记备案证明在有效期内的继续有效，本项目所配备人员均为入渝备案人员。若为市外勘察设计企业还须提供已纳入“重庆市城乡建设委员会勘察设计行业综合信息平台”的网上截图（截图应体现企业基本情况和备案人员信息）或有效的分支机构入渝登记备案证及登记备案人员名单（登记备案人员名单由投标人自行在重庆建设工程信息网上截图打印）复印件或扫描件并加盖投标人公章。 6、授权委托人必须为本单位人员。 注：（1）以上复印件均须加盖投标单位公章。 （2）若投标单位的相关证件正在年检中，开标时须出示注册地建设行政主管部门出具的书面证明。 招标人无论在任何时候均有权对投标人提供的以上资料进行核实，若发现资料存在不实、虚假，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。 |
| 11 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 12 | 踏勘现场 | 不统一组织，由各投标人根据需要自行完成现场踏勘。 |
| 13 | 投标预备会 | 不召开 |
| 14 | 分包 | 不允许 |
| 15 | 投标报价 | 1、投标人的投标报价应是本章投标人须知前附表中所述的本工程招标范围内的全部内容的投标报价。投标人应根据本招标文件的要求，并考虑市场风险和自身实力进行自主报价，报价的总金额视为投标人为实施完成本项目各阶段工作所必需的所有费用，包括工作人员的工资、劳保、医疗、福利、津贴、保险、差旅费、交通工具费、通讯设备、资料费，设计机构的管理费、规费、税金、利润，等所有费用。包括投标人应当估计到实施设计时必要的加班（包括国家规定的法定节假日）费用；除此招标人不再支付其他费用（合同另有约定除外）。投标人也不得与本项目的任何承包商、材料供应商等发生任何经济关系。 2、投标人须积极配合招标人的报建工作，因下述原因产生的设计费用由投标人自行承担，招标人不另行支付任何费用。 （1）初步设计通过前招标人提出的修改或调整意见而产生设计费、资料费等； （2）招标人在报建过程中相关主管职能部门提出的方案设计、初步设计、施工图设计修改或调整意见而产生的设计费、资料费等； （3）施工过程中设计变更而产生的设计费、资料费等。 3、本项目投标报价设置最高限价为： 贰拾万元整（¥200000.00元），投标人的投标报价不得超过最高限价，否则，将被认定为废标。 4、本工程的投标货币为人民币。 |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金缴纳 投标需携带人民币10000元（壹万圆整）现金作为投标保证金入场，中标候选人的投标保证金在签订合同后转为履约保证金并在方案设计审批通过后退还，未中标的投标人投标保证金在开标结束后退还。 |
| 17 | 签字盖章 要求 | 按招标文件要求加盖投标人单位公章、法定代表人（或委托代理人）签字。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 18 | 封套上写明 | 封套上写明的内容： 招标人名称： 投标人名称： (盖章） (项目名称)投标文件（或资格审查资料） 在 年 月 日 时 分前不得开启 如果投标文件大密封袋没有按上述规定密封或标记，该投标文件将被拒绝接收。 |
| 19 | 是否退还投标文件 | 否 口是 |
| 20 | 开标时间和地点 | 见招标公告 |
| 21 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1.宣布开标纪律，并宣布开标人、唱标人、监标人等有关人员姓名。 2.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场。投标人不参加的，默认开标结果。 3.核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书（原件），以确认其身份合法有效。 4.展示保证金缴纳情况，保证金未按规定缴纳的，当场退还其投标文件。 5.按照投标人须知前附表规定检查投标文件大袋的密封情况并记录在案。 6.宣读最高限价。 7.开标顺序：随机开启。 8.开启投标文件大袋、投标函部分袋、商务部分袋、技术部分袋；公布投标人名称、投标报价、质量目标、设计周期及其他内容。 9.投标人代表、招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认。 10.开标结束。 |
| 22 | 评标委员会的组建 | 评标委员会：3人。 |
| 23 | 评标方式 | 低价中标原则 |
| 24 | 履约保证金 | 1.履约保证金形式：中标人的投标保证金转为履约保证金。 2.履约保证金返还：方案设计成果审批通过后15日内一次性无息退还。 |
| 26 | 重新招标 | 有下列情形之一的，招标人将重新招标： （1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的； （2）经评标委员会评审后否决所有投标的； （3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标； （4）法律法规规定的其他情形。 |
| 27 | 二次招标和不再招标 | 重新招标后投标人仍少于3个，按法定程序开标和评标，确定中标人。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |
| 28 | 需要补充的其他内容 |
| 29 | 付款方式 | 中标人提交方案设计文件并通过审查后，15个工作日内支付合同金额的30%； 提交施工图设计通过审图机构审查合格后15个工作日内支付至合同金额的90%； （3）本项目工程竣工验收合格并进行工程备案后，7个工作日内无息支付剩余金额。 |
| 30 | 未中标设计补偿 | 不补偿 |
| 31 | 知识产权 | 投标方案中所涉及的所有设计内容均应系投标人自身原创设计，不得包含任何侵犯第三方知识产权的内容。若发生侵权行为，后果将由投标人自行承担。 |
| 32 | 异议时间 | 潜在投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间1日前提出，逾期不予受理。 |
| 33 | 失信处罚 | 投标人应当谨遵诚实信用的原则来参与本次投标活动，不得以弄虚作假、围标、串标、行贿等失信行为来骗取中标。 若发现投标人存在上述失信行为，将取消其中标资格，没收其投标保证金，并将依据有关法律、法规予以处理。 |

（项目名称）

投标文件

投标人：　　　　                　  　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　      　（签字）

年   月    日

目录

（一）投标函

（二）投标函附录

（三）法定代表人身份证明及授权委托书

### （四）投标人情况表

（五）信誉声明

### 注：提交的材料均需加盖鲜章

### 投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了                              （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	  （小写¥          ）的投标总价报价。设计工期   日历天，按合同约定实施和完成工程规定项目，设计文件各阶段的设计成果必须达到国家现行设计规范及验收合格标准。

2．我方设计负责人为：        ，并承诺在项目实施期间设计负责人不做更换。

3．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）	元（¥	     ）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。7．                       （其他补充说明）。

投标人：　　　　                                          　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	（签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

年     月     日

### 投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | 设计负责人 |  | 姓名： |  |
| 2 2 | 设计周期 |  | 天数： 日历天 |  |
| 3 4 |  |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |
| … | …… | …… | …… |  |

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月日

经营期限：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：	（盖单位章）

年 	 月	日

此处附法定代表人第二代身份证正反面

授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	        （                   项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投标人：	                    （盖单位章）

法定代表人：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月     日

此处附法定代表人第二代身份证正反面        此处附授权委托人第二代身份证正反面

### 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 高级职称人员 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

声誉声明

格式自拟